Załącznik Nr 5

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I-wsze półrocze 2013 rok

| Lp | Dział | Zadanie | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Gminy jako jako wkład gminy | 3 285,00 | 1 523,08 | Przekazano dotację na realizację projektu zgodnie z umową. W drugim półroczu 2013 roku dokona się korekty planu. |
| 2 | 600 | Modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadań | 230 000,00 | 0,00 | Nie przekazano środków ze względu na zerwanie porozumienia ze strony powiatu. Korekta planu zostanie dokonana w drugim półroczu 2013 roku |
| 3 | 600 | Położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Wola Pniewska – Kruszew | 115 000,00 | 861,00 | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Realizacja inwestycji w III kw. 2013 r. |
| 4 | 700 | Zakup traktoro-kosiarki dla sołectwa Teodorówka (fundusz sołecki) | 7 290,00 | 7 290,00 | Zakupiono traktoro-kosiarkę i przekazano do użytkowania. |
| 5 | 700 | Odwodnienie budynku wraz z dokumentacją projektowa Domu Nauczyciela w Karolewie | 50 000,00 | 0,00 | Realizacja w II poł. 2013 r. |
| 6 | 700 | Modernizacja budynku tzw. „Agronomówka” (wymiana pokrycia dachu) | 88 656,00 | 0,00 | Realizacja w II poł. 2013 r. |
| 7 | 750 | Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład Gminy) | 11 640,00 | 6 792,86 | Przekazano dotację na realizację projektu zgodnie z umową. W drugim półroczu 2013 roku dokona się korekty planu. |
| 8 | 754 | Modernizacja dachu na budynku, w którym mieści się Straż Gminna | 50 000,00 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonanie w III kw. 2013 r. |
| 9 | 754 | Modernizacja budynku OSP W Ciechlinie | 11 344,00 | 11 343,64 | Wykonano inwestycję. |
| 10 | 926 | Budowa boiska w Załężu Dużym | 320 000,00 | 0,00 | Realizacja w II poł. 2013 r. |
| OGÓŁEM : |  |  | 887 215,00 | 27810,58 |  |