Załącznik Nr 5

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I-wsze półrocze 2016 roku

| Lp | Dział | Zadanie | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | Dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Żaba Wola na realizację zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi nr 15064W ulicy głównej w Petrykozach – etap II” | 50.000,00 | 0,00 | Przekazanie nastąpi w III kw. |
| 2 | 600 | Modernizacja dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy Powiatowi przy realizacji zadania Michrów – Wilczoruda (odcinek od Wilczorudy w kierunku Przęsławic na odcinku 1 km w m. Teodorówka) | 50.000,00 | 0,00 | Nie podpisano porozumienia. |
| 3 | 851 | Przekazanie dotacji do SP ZOZ Pniewy na realizację inwestycji (zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych. | 40.000,00 | 0,00 | Przekazanie w późniejszym terminie. |
| 4 | 600 | Polanie masą asfaltowo-grysową i uzupełnienie podbudowy na drodze Michrów - Stefów do Bystrzanowa | 129.164,61 | 615,00 | Sporządzono dokumentację. |
| 5 | 600 | Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze gminnej Jeziora Nowina - Osieczek (odcinek od fabryki betonów do skrzyżowania z drogą relacji Konie - Osieczek) | 260.085,00 | 3.615,01 | Sporządzono dokumentację. |
| 6 | 600 | Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Daszew w kierunku Ciechlina | 120.000,00 | 615,00 | Sporządzono dokumentację. |
| 7 | 600 | Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Kruszew droga nr 14 od drogi powiatowej w kierunku Koceran | 120.000,00 | 615,00 | Sporządzono dokumentację. |
| 8 | 600 | Położenie nawierzchni emulsyjno-gryzowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Michrów w kierunku Kruszewka | 120.000,00 | 615,00 | Sporządzono dokumentację. |
| 9 | 600 | Przebudowa drogi gminnej Kornelówka-Natalin-Granica Gminy (Petrykozy) na działce nr 23 w miejscowości Kornelówka | 250.000,00 | 1.845,00 | Sporządzono dokumentację. |
| 10 | 600 | Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora | 200.000,00 | 3.000,01 | Sporządzono dokumentację. |
| 11 | 700 | Zakup działki w miejscowości Kruszew na potrzeby Szkoły w Kruszewie | 110.000,00 | 0,00 | Do realizacji w III kw. |
| 12 | 720 | Zwrot dotacji wraz z naliczonymi odsetkami w związku z naliczeniem korekty finansowej 25% po kontroli przetargu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie) na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla najbiedniejszych mieszkańców gminy Pniewy – szansą rozwoju regionu”. Projekt był realizowany w latach 2011-2015. Korekta dotyczy lat 2012-2013. | 43.547,34 | 43.547,34 |  |
| 13 | 750 | Zakup stacji meteorologicznej na potrzeby mieszkańców wsi Teodorówka (fundusz sołecki) | 8.768,79 | 8.489,53 | Wykonano zakup i zamontowano dla mieszkańców. |
| 14 | 754 | Zakup motopompy pływającej NIAGARA II | 5.713,36 | 5.713,36 | Wykonano zakup. |
| 15 | 926 | Zakup wyposażenia do szatni o zabudowie kontenerowej na boisku w Załężu Dużym. | 40.392,10 | 0,00 | Do realizacji w III kw. |
| 16 | 926 | Stół zewnętrzny do ping-ponga | 4.000,00 | 0,00 | Do realizacji w III kw. |
| OGÓŁEM : |  |  | 1 551 671,20 | 68 670,25 |  |