BIURO INŻYNIERSKIE 
Łukasz Widalski

Ul. Borowej Góry1/54

01-354 Warszawa
biuro: Szczęsna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Grójec

Nr archiwalny    	                                                 Egz. Nr

Faza:  Materiały do opinii

Inwestor:

Wójt Gminy Pniewy

Pniewy 2, 
                05-652 Pniewy

Temat:

Projekt czasowej organizacji ruchu

dla inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (W ISTNIEJĄCYM   PASIE DROGOWYM) 160906W JEZIORA - PRZĘSŁAWICE - KOCERANY PRZEZ WIEŚ PRZĘSŁAWICE, GMINA PNIEWY

Lokalizacja inwestycji:

Droga gminna 160906W w m. Przęsławice, gm. Pniewy

Projektant:  mgr inż. Łukasz Widalski

upr nr MAZ/0143/POOD/12

Szczęsna, kwiecień 2019 r.

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Nazwa Inwestora	3

1.3.	Nazwa  jednostki projektowej	3

1.4.	Podstawa opracowania	3

1.5.	Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.	4

1.6.	Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.	4

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4

3.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	4

4.	INFORMACJE O RUCHU	5

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

Rys. 1.	Plan orientacyjny 1:10 000	8

Rys. 2.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 1  1:500	9

Rys. 3.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 2  1:500	10

  - CZĘŚĆ OPISOWA

# INFORMACJE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dla przebudowy drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) 160906W Jeziora - Przęsławice - Kocerany przez wieś Przęsławice, gmina Pniewy.

## Nazwa Inwestora

Wójt Gminy Pniewy, 
Pniewy 2, 
05-652 Pniewy

## Nazwa  jednostki projektowej

BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski

ul. Borowej Góry 1/54

01-354 Warszawa

Biuro: Szczęsna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grójec

## Podstawa opracowania

- Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 poz.1729).

- Wizja lokalnej w terenie i pomiary uzupełniające.

## Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Oznakowanie wprowadza się na czas przebudowy drogi.

## Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu III kwartał 2019 – IV kwartał 2019.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga gminna 160906W Jeziora - Przęsławice - Kocerany w miejscowości Przęsławice ma jezdnię bitumiczną o szerokości 4.00 - 4.50 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości ok. 0,75m. W km ok. 0+150,00 znajduje się istniejący przepust ramowy żelbetowy 1,00x1,00m. W km 0+530,34 znajduje się przepust o średnicy ok. 50 cm. Wzdłuż drogi występują szczątkowe rowy przydrożne. W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się zabudowanie mieszkalne oraz działki rolne. Nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki i spękania.

# OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane oznakowanie ma za zadanie zabezpieczenie obszaru prac dla wykonania przebudowy drogi. Projektowane oznakowanie podzielono na 6 etapów. W projekcie pokazano oznakowanie dla etapu 1,2,3. Etap 4 jest lustrzanym odbiciem etapu 1, etap 5 jest lustrzanym odbiciem etapu 2, etap 6 jest lustrzanym odbiciem etapu 3. Budowa oznakowana została znakami pionowymi A-12 i A-14 zamontowanymi w odległości ~50m od początku robót. Od strony najazdu pojazdów zaprojektowano oznakowanie U-3d. Teren na którym prowadzone będą roboty oddzielony będzie od jezdni znakami U-21b ustawionymi w odległości co 15m. Należy zachować przejazd jezdnią drogi o szerokości 2,5m. Na początku i końcu etapu będzie stała osoba kierująca ruchem.

# INFORMACJE O RUCHU

Nie dotyczy

Karta uzgodnień dla projektu czasowej organizacji ruchu

dla inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (W ISTNIEJĄCYM   PASIE DROGOWYM) 160906W JEZIORA - PRZĘSŁAWICE - KOCERANY PRZEZ WIEŚ PRZĘSŁAWICE, GMINA PNIEWY

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny						1:15 000

2. Czasowa organizacja ruchu (3 etapy realizacyjne) 	1:500

## Rys. 1.	Plan orientacyjny	1:10 000

## Rys. 2.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 1 	1:500

## Rys. 3.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 2 	1:500

## Rys. 4.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 3 	1:500

## Rys. 5.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 4 	1:500

## Rys. 6.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 5 	1:500

## Rys. 7.	Plan czasowej organizacji ruchu – etap 6 	1:500