Załącznik nr 6

UMOWA  Nr …./2009/D.K. 
----------------------------------------------

zawarta  w dniu ……………………………. w Pniewach  pomiędzy  Gminą Pniewy , Pniewy 2 ,

05-652 Pniewy , NIP : 797-145-16-77 ,  zwaną dalej w treści Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Wiesława Nasiłowskiego  - Wójta Gminy Pniewy

a, ………………………………………………………………………..wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego za nr …………………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez ………………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie oferty wybranej w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) przeprowadzonego w dniu

……………………………………………….  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

- Wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Michrów długości 400 m, szerokości 5,0 m

polegającej na:

-rozbiórce istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr.10 cm ze złożeniem tłucznia do ponownego wbudowania-obniżenie niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową -  67,0 m2,

-robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie z transportem urobku na odległość 1 km do wbudowania w pobocze - obniżenie niwelety przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - 13,40 m3,

-profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -  2111,00 m2,

-wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego grubość warstwy 10 cm (tłuczeń z rozbiórki) - przy skrzyżowaniu z drogą powiatową -  67,0 m2,

-wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego (kwarcytowego lub dolomitowego), grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej - 2111,00 m2,

-wyrównaniu podbudowy tłuczniowej mieszanką mineralno -  asfaltową, mechanicznie, w ilości średnio 50 kg/m2, /2cm/ - 104,0 Mg,

-wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm dla  - warstwa ścieralna -  2031,00 m2,

-profilowaniu i zagęszczeniu poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem gruntu średnio gr. 15 cm, strona P i L -  400,00 m2

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się przedstawić projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych prac.

2.Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………………..

3. Inspektorem nadzoru robót z ramienia Zamawiającego będzie …………………………………………..

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy w okresie od dnia jej zawarcia  do 15 października 2009 roku.

§ 4

Wykonanie w całości przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokółem odbioru

podpisanym przez strony.

§ 5

1.Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi ……………….( słownie:…………………………………………………..)    brutto, w tym podatek VAT wg stawki  22% w wysokości  …………………(słownie: ………………………………)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na  podstawie  faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu zadań i podpisaniu protokółu odbioru, o którym mowa w § 3 przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni od  daty doręczenia  faktury Zamawiającemu.

3. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta  Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu

z jakiegokolwiek   tytułu.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego

stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  brutto,

2)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego  brutto,

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego  brutto za każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia.

4) w wypadku opóźnienia się z usunięciem wad zamówienia – 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto,

za każdy dzień opóźnienia.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej  w terminie 14 dni od wystąpienia

przez  Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3.  Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) jeżeli opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy przekroczy 10 dni w stosunku do terminu

ustalonego zgodnie z § 3,

2) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy pomimo pisemnego wezwania

Zamawiającego,

3) w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy  tj. ……………. (słownie: ……………………………………………………) w …………………………………………….

2.Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone

jest na:

-     zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

umowy,

- zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości.

§ 9

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu  cywilnego.

§ 12

W razie sporu, sprawy będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: