numer sprawy 341/5/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych  w miejscowościach Kalisz - Kozdroje, Szulmierz, Zeńbok o łącznej długości około 3350 m  Gmina Regimin (powiat ciechanowski województwo mazowieckie)

I. Zamawiający

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

www.regimin.bazagmin.pl.

regimin@bazagmin.pl.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o

wartości poniżej 5 278 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa drogi  gminnej   Kalisz – Kozdroje zlokalizowanej na terenie działki nr  145 w m. Kozdroje i w m. Kalisz  na terenie działki nr  7 o długości 1900m , w m. Szulmierz na terenie działek 442 i 489 o długości 1350 m  oraz w m. Zeńbok na terenie działki nr 242/1  o długości 100 m     poprzez wykonanie nawierzchni ulepszonej poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami.

Roboty w zakresie  dróg  CPV 45233120-6

Szczegółowy zakres robót zawiera

przedmiar robót, dokumentacja projektowa

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia 2007-08-15

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których

mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z

wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o

udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie

zaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w

obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki

rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy

- dowód wniesienia wadium

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub

innych dokumentów rejestrowych

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

- Oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane

są wspólnie

4. Inne dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a

także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

- informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego,

w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

- wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów

potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie

4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za

zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie  i skierowane na adres:

Urząd Gminy w Regiminie

faksem: 023 681 17 56

lub na adres e-mail: georegimin@o2.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych

warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu

składania ofert.

[o] Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Anna Kowalska  tel. 023 681 17 56

XII. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium w wysokości: 3200 zł , słownie: trzy tysiące dwieście złotych

Wykonawca wnosi wadium:

w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Regiminie lub konto  24 8213 0008 2001 0010 0306 0007

lub w jednej z poniżej podanych form:

1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2) w gwarancjach ubezpieczeniowych

3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z

2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),

sposób przekazania: sposób przekazania

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego

przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez

jakichkolwiek zastrzeżeń.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj.

do dnia 2007.08.16

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy

dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość

dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum /

spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa

konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówi

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu

każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty

należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

sekretariat

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

3.3 Oznakowane następująco: przebudowa   dróg  gminnych Kalisz – Kozdroje, w m. Szulmierz i w m. Zeńbok

nie otwierać przed 2007.07.18   godz. 10. 00

3.4 Szczególny opis sposobu opakowania Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

sekretariat

do dnia 2007-07-18 do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia

protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

pokój nr 7 dnia  2007.07.18 godz. 10.30

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane

zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin

wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem

należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób

punktowania):

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                          |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

| CENA BRUTTO                                                          |  100  |

---------------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym

ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie

mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o

ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość

punktów.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości:

5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania

zamawiającego wynikającego z umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu

na konto zamawiającego numer konta 24 8213 0008 2001 0010 0306 0007

w siedzibie zamawiającego kasa Urzędu Gminy

2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z

2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

sposób przekazania:

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: weksle z poręczeniem wekslowym banku,

ustanowiony zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i

rejestrze zastawów

XIX. Warunki umowy

1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji

oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w:

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2

XX. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1 Protest

1) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 10 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub

mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

2) Protest powinien wskazywać:

a) żądanie,

b) zwięzłe przytoczenie zarzutów,

c) okoliczności faktyczne i prawne,

d) uzasadnienie.

3) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

4) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

5) Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 10 dni od jego złożenia.

6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.

7) Od rozstrzygnięcia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje

odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2 Odwołanie

1) Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie,

wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w

siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.regimin.bazagmin.pl.. Niezależnie od ogłoszenia

wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w

formie pisemnej.

XXII. Postanowienia końcowe

# Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego

postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie

zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks

cywilny.

XXIII. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

1.Formularz ofertowy

2. projekt Umowy

3. przedmiar robót

4. kosztorys ofertowy

Regimin , 2007-06-26

_______________________

Podpis osoby uprawnionej

numer sprawy 341/4/2007

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Wójt Gminy Regimin

06-461 Regimin

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w m. Kalisz – Kozdroje, Szulmierz i Zeńbok  Gmina Regimin (powiat ciechanowski województwo mazowieckie)

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień

publicznych

Termin płatności: .......... dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............

Inne:

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-08- 17

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości: ........................................., w formie: ........................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:....................................., w

formie: ....................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Inne informacje oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

numer sprawy 341/5/2007

UMOWA NR  7020 /    /07                         projetk

W dniu                    2007 r.   pomiędzy  Gminą  Regimin reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Regimin		-	 Lecha Zduńczyka,

przy kontrasygnacie

- Skarbnika Gminy Regimin	-	 Janiny Gęsickiej ,

zwanym dalej w umowie Zamawiającym,

a,

wpisanym

reprezentowaną przez: zwanego dalej ,,Wykonawcą‘‘

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę dróg  gminnych w m. Kalisz – Kozdroje, Szulmierz, Zeńbok Gmina Regimin (powiat ciechanowski województwo mazowieckie) Roboty zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną wykonawczą i kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac określonych w § 1 ustala się na dzień ...................................................2007 r.

- Termin zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień   15 sierpnia 2007r, .

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie ternu budowy  celem wykonania zadania

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

- Terminowe dokonanie zapłaty za przedmiot umowy określony w § 1  zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych - z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1. powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom Norm Polskich oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994r.).

- Przestrzegania przepisów BHP. .

- Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie budowy .

- Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

- Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z budową;

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót, ceryfikaty i aprobaty techniczne wraz z dekleracjami zgodności na wszelkie materiały zastosowane do budowy, protokóły badań i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów przewidzianych przepisami, świadectwa kontroli jakości.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- O terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru Wykonawca będzie

informował Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu  14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu budowy i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten element odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru. W protokóle mogą być zawarte terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad przy odbiorze, o ile Zamawiający nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień określonych w ust. 4.

- Odbiór jakościowy odbywa się zgodnie ze stadardami określonymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlano-drogowych i dokumentacją budowlaną w obecności przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca  wniósł zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto  podanej w § 7 pkt 1 niniejszej umowy , co stanowi  kwotę  ................/ słownie:..................../.W trakcie umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie XVIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana  z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

  - Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  wynosi 30% zabezpieczenia .

  - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz  z powstałymi odsetkami staje sie własnością  zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Wynagrodzenie i zasady płatności

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy okr.w § 1 pkt 1. wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) w wysokości   ceny usługi netto ..............    ceny podatku VAT 22% ..................  CENY BRUTTO............... PLN słownie;  ........................................................  Wartość została wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli stron i Inspektora nadzoru. Termin płatności  14  dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Faktury VAT  za pełen zakończony przedmiot umowy określony w § 1.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 8

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 9

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki,

1.2. za niedotrzymanie terminu przewidzianego na usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki,

1.3. za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy oraz za przerwanie prac bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia lub przerwy w realizacji umowy,

1.4. za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca;

2.1. opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 14 dni,

2.2. wykonuje roboty w sposób wadliwy, lub sprzeczny z umową,

2.3. przerywa wykonanie prac powyżej 14 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.

§ 10

Ewentualne prace dodatkowe i zamienne proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego będą uzgodnione w postaci aneksów do niniejszej umowy a wartość robót dodatkowych będzie ustalona w  oparciu o zasady wyceny  .

§ 11

Postanowienia  końcowe.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cwilnego oraz Prawa Budowlanego

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Urzędu Gminy,  jeden dla wykonawcy .

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Kosztorys ofertowy.

Wykonawca:					                                                    Zamawiający:

przy kontrasygnacie

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminn

ej przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami w m. Kalisz na działce Nr 7 i w m. Kozdroje na działce Nr 145

na odcinku o łącznej długości 1900 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

| L.p | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Oznacz elementu Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość Jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CPV-45233320-8 04.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA |  |  |  |
| 1 | 04.01.01. | KNNR – 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej z zastosowaniem równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 1900,00x4,50 = 8550,00 | m2 | 8550 |
| 2 | 04.04.01. | KNNR – 6 0112-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 400,00x4,50 = 1800,00 | m2 | 1800 |
| ###### CPV-45233220-7 05.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 3 | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 1900,00x4,00 = 7600,00 m2 | m2 | 7600 |

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi gminnej w m. Zeńbok na działce Nr 242/1

długość odcinka 100 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

| L.p | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Oznacz elementu Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość Jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CPV-45233320-8 04.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA – PODBUDOWA |  |  |  |
| 1 | 04.01.01. | KNNR – 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej z zastosowaniem równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 100,00x4,10 = 410,00 | m2 | 410 |
| 2 | 04.04.01. | KNNR – 6 0112-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 100,00x4,10 = 410,00 | m2 | 410 |
| ###### CPV-45233220-7 05.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG – NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 3 | 05.03.08. | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 100,00x4,00 = 400,00 m2 | m2 | 400 |

Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz od km 0+000 do 1+350

Książka Przedmiarów

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 |  |  |  |  | 1,35 km |  |
| 1. |  | od PT 0+000 do KT 1+350 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,350-0,000 | 1,35 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,35 |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 Przesunięcie warstwy darniny na pobocze. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 |  |  |  |  | 810,00 m2 |  |
| 1. |  | średnia szerokość darniny 0,60 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,60*1350 | 810,00 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 810,00 |
| 2. PODBUDOWA Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0112-060-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00 , D-04.04.01 |  |  |  |  | 5 562,00 m2 |  |
| 1. |  | Szerokość warstwy 4,12 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4,12*1350 | 5 562,00 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 562,00 |
| 3. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 1002-06010-050 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 15dm3/m2 o wym.12-16mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.08 |  |  |  |  | 5 400,00 m2 |  |
| 1. |  | średnia szerokość warstwy 4,0 m |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4,0*1350 | 5 400,00 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5 400,00 |
| 5 | KNNR 6 1002-04010-050 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.08 |  |  |  |  | 5 400,00 m2 |  |
| 6 | KNNR 6 1002-01010-050 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t Czynność robót: D-05.03.08 |  |  |  |  | 5 400,00 m2 |  |
| 4. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0702-010-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D - 07.02.01 |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 8 | KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D - 07.02.01 |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 1. |  | droga Ciechanów - Grudusk A-6b, A-6c |  |  |  |  |  |
| 2. |  | w km 0+025 znak A-7 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | w km 0+150 znaki A-7, T-1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | w km 0+930 znak A-1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | w km 1+230 znak A-2 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 7 | 7,00 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,00 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 | 1,35 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Przesunięcie warstwy darniny na pobocze. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 | 810,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 6 0112-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00 , D-04.04.01 | 5 562,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 6 1002-06010-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 15dm3/m2 o wym.12-16mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.08 | 5 400,00 | m2 |  |  |
| 5 | KNNR 6 1002-04010-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.08 | 5 400,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 1002-01010-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t Czynność robót: D-05.03.08 | 5 400,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D - 07.02.01 | 4,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D - 07.02.01 | 7,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami w m. Kalisz na działce Nr 7 i w m. Kozdroje na działce Nr 145

na odcinku o łącznej długości 1900 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

| L.p | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| CPV-45233320-8 04.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej z zastosowaniem równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego 1900,00x4,50 = 8550,00 | m2 | 8550 |  |  |  |
| 2 | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 400,00x4,50 = 1800,00 | m2 | 1800 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CPV-45233220-7 05.00.00. |  | # ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |
| 3 | 05.03.08. | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 1900,00x4,00 = 7600,00 m2 | m2 | 7600 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi gminnej w m. Zeńbok na działce Nr 242/1

długość odcinka 100 m

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

| L.p | Nr SST Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| CPV-45233320-8 04.00.00. |  | ### ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA - PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenia istniejącej nawierzchni żwirowej z zastosowaniem równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego | m2 | 410 |  |  |  |
| 2 | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 100,00x4,10 = 410,00 | m2 | 410 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### CPV-45233220-7 05.00.00. |  | # ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |
| 3 | 05.03.08. | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 | m2 | 400 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |