Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy w Regiminie

Nr XXVIII/142//09 z dnia 24 lutego2009 r.

## PLAN  ROZWOJU

## LOKALNEGO

## GMINY  REGIMIN

2008 – 2013

## Regimin 2009

SPIS  TREŚCI

WPROWADZENIE……………………………………………………………………………4

1.  OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO……………………...6

2.  AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE

GMINY REGIMIN…………………………………………………………………………….7

2.1. Położenie gminy, powierzchnia i ludność……………………………………………….7

2.2. Środowisko przyrodnicze……………………………………………………………….10

2.3. Turystyka………………………………………………………………………………...14

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne……………………………………………………….15

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego…………………………………...15

2.4.2. Infrastruktura techniczna……………………………………………………………...19

- system komunikacji…………………………………………………………………….19

- gospodarka wodno-ściekowa i infrastruktura sanitarna……………………………..23

- gospodarka odpadami……………………………………………………………….…25

- gospodarka energetyczna……………………………………………………………...27

- telekomunikacja……………………………………………………………………….28

2.4.3. Własność nieruchomości………………………………………………………………29

2.4.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego……………………………………………….31

2.5. Gospodarka……………………………………………………………………………...38

2.5.1. Główni pracodawcy …………………...……………………………………………….38

2.5.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy…………………………………….39

2.5.3. Rolnictwo………………………………………………………………………………40

2.6. Sfera społeczna…………………………………………………………………………..49

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na terenie gminy Regimin…………………..…49

2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców……………………………………………...…..52

- poziom wykształcenia………………………………………………………………….52

- oświata i wychowanie…………………………………………………………….……53

- kultura i sport………………………………………………………………………….55

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa……………………………….57

- ochrona zdrowia……………………………………………………………………….58

- warunki mieszkaniowe i budownictwo………………………………………………..59

2.6.3. Pomoc społeczna…………………………………………………………………….…61

2.6.4. Rynek pracy……………………………………………………………………………..63

2.7. Identyfikacja problemów……………………………………………………………….65

2.7.1. Gospodarka…………………………………………………………………………....65

2.7.2. Zagospodarowanie przestrzenne…………………………………………………...….66

2.7.3.Sfera społeczna………………………………………………………………………….67

3.  PROJEKTY DO ZREALIZOWANIA……………………………………………………….68

4.  REALIZACJA  ZADAŃ  I PROJEKTÓW ORAZ  ICH POWIĄZANIE Z

INNYMI  DZIAŁANIAMI…………………………………………………………………..84

5.  OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO…...…234

6.  PLAN FINANSOWY NA LATA 2008 – 2013……………………………………………..237

7.  SYSTEM WDRAŻANIA……………………………………………………………………253

7.1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin……………253

7.2. Instytucja Wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin………………...253

8.  MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA………………………254

8.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin……………….254

8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin………………………...254

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym

i organizacjami pozarządowymi………………………………………………………255

8.4. Public relations Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin………………………..255

9 . SPIS TABEL………………………………………………………………………………..256

10. SPIS DIAGRAMÓW……………………………………………………………………….257

11. SPIS MAP………………………………………………………………………………….257

WPROWADZENIE

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, który prezentuje zintegrowane i kompleksowe działania pozwalające na realizację strategii społeczno – gospodarczej gminy Regimin na lata 2007-2013, przyjętej Uchwałą Rady Gminy Regimin Nr XV/72/07 z dnia 20 12 2007 roku. Strategia ta jest definiowana jako stan gotowości gminy do kreowania społecznych programów rozwoju i przyjmowania programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Zakłada się, że czas realizacji zadań, o których mowa jest w Programie Rozwoju Lokalnego, będzie tożsamy z okresem programowania Unii Europejskiej i zawiera się w latach 2008-2013. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, zwłaszcza tych rozpoczętych, obejmą również nastepny okres programowania.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin jest spójny z rozporządzeniami dotyczącymi okresu programowania 2007-2013, szczególnie z:

- Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

- Rozporządzeniem (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, a także Narodową Strategią Spójności oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Struktura Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin odpowiada wskazaniom i  wymogom zawartym w Załączniku nr 8 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Uszczegółowieniu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Obejmuje on następujące elementy:

1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

2. Przedstawienie aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem Planu.

3. Opracowanie listy „Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze”.

4. Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w latach   perspektywy finansowej 2008-2013.

5. Zestawienie powiązań projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/województwa.

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.

7. Plan finansowy na lata 2008-2013.

8. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL.

9. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin oszacowane zostały także spodziewane efekty planowanych inwestycji i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych.

Plan Rozwoju  Lokalnego będzie służył również jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych wyłącznie ze środków własnych samorządu gminnego, a także pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych.

Planowanie w warunkach samorządu terytorialnego ma charakter ciągły, elastyczny i otwarty na wprowadzane w przyszłości korekty. Ciągły charakter planowania plega na systematycznym nawiązywaniu kierunków rozwoju lokalnego do zmian we wszelkich istotnych uwarunkowaniach wewnętrznych, jak i szeroko rozumianym otoczeniu danej jednostki. Ciągłość planowania i zmienność parametrycznych jego uwarunkowań nie oznacza narażania dokumentów planistycznych  i odpowiadających im działań w sferze zarządzania na permanentną nieaktualność.Plan zachowuje również cechę elastyczności zarówno wobec zmieniających się uwarunkowań, jak też wobec wzrostu stopnia ich rozpoznania i oceny.  Określa uporządkowany układ działań zmierzających do osiągania określonych preferencji wyrażonych w celach uwzględniających rzeczywisty stan gospodarki gminy i warunki życia jej mieszkańców, a także ich aspiracje w tym zakresie.

Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) jest dokumentem otwartym ze względu na możliwość aktualizacji oraz kontynuacji w przyszłości programów w nim zawartych. Jest demokratycznie uzgodnionym programem, zmierzającym do osiągnięcia najwyższego poziomu życia mieszkańców gminy z poszanowaniem jej zasobów. Najważniejszą cechą tak opracowanego dokumentu jest integrowanie społeczeństwa i jego zaangażowanie w proces planowania. Oznacza to przyjęcie współodpowiedzialności za skutki wdrażania planu. Tak opracowany plan  wyróżnia jednakowe traktowanie rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony zasobów, które go warunkują. W tym kontekście Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin ma być nie tylko narzędziem polityki samorządu lokalnego umożliwiającym wspieranie procesów rozwojowych, lecz również wyrazem aspiracji społeczności gminy i woli osiągnięcia wspólnych celów.

Plan Rozwoju Lokalnego podlegać będzie systematycznej analizie pod względem wewnętrznej spójności i zgodności z dążeniami do długofalowego, zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy. Diagnoza służyć ma nie tylko identyfikowaniu potencjałów i zagrożeń, ale również pełnić rolę materiału informacyjnego i promocyjnego gminy Regimin.

1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin na lata 2008-2013  terytorialnie i administracyjnie obejmuje całą gminę Regimin położoną w powiecie ciechanowskim, w województwie mazowieckim. Realizowany on będzie na obszarze wiejskim.

Zadania określone w niniejszym Planie obejmują okres realizacji zawierający się w granicach czasowych od 2008 do 2013 roku.

Zadania, które zostaną postawione do realizacji Gminie Regimin, muszą być wykonalne technicznie, realne ekonomicznie i akceptowalne społecznie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Urząd Gminy (samorząd lokalny) nie musi być ich jedynym realizatorem.

2.  Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze gminy Regimin

2.1. Położenie gminy, jej powierzchnia i ludność

Gmina Regimin położona jest w północnej części powiatu ciechanowskiego, znajdującego się w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Graniczy ona z 6 gminami przynależnymi administracyjnie do trzech powiatów:

- od wschodu – z gminą Opinogóra (pow. Ciechanów)  i Czernice Borowe (pow. Przasnysz),

- od zachodu – z gminą Strzegowo i Stupsk (pow. Mława),

- od południa – z gminą Ciechanów (pow. Ciechanów),

- od północy – z gminą Grudusk (pow. Ciechanów).

Gmina Regimin leży w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej, na pograniczu dwóch mezoregionów, tj. Wzniesienia Mławskiego i Wysoczyzny Ciechanowskiej.  Jednostki te stanowią obszar o dość zróżnicowanej rzeźbie terenu powstałej wskutek działalności lądolodu środkowopolskiego.  Najstarszym, a jednocześnie dominującym elementem rzeźby terenu jest obszar krawędzi opinogórskiej rozciągającej się we wschodniej części gminy z punktem kulminacyjnym w rejonie miejscowości Koziczyn o wysokości 186,1 m. npm.

Teren gminy został włączony w system obszarów chronionego krajobrazu                           z wyjątkiem fragmentów terenów w północnej i południowej części gminy. Na jej terenie łączą się Krośnicko-Kosmowski  i Zawkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. O włączeniu tego terenu do obszaru chronionego zdecydowały jego szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Fakt, że prawie 80% powierzchni gminy objęte jest obszarem chronionym  jest bardzo cenny z punktu widzenia krajobrazowo-przyrodniczego. Ogranicza jednak w pewnym stopniu możliwości gospodarczej integracji i wyznacza określone możliwości rozwojowe.

Przez teren gminy przebiegają dwie ważne drogi wojewódzkie o znaczeniu ponadlokalnym : droga nr 615 Ciechanów – Mława i nr 616 Ciechanów – Rembielin oraz jedno z najważniejszych kolejowych połączeń krajowych – magistrala kolejowa Warszawa – Gdańsk. Na terenie gminy Regimin, w miejscowości Pniewo Czeruchy,  znajduje się przystanek kolejowy, na którym zatrzymują się pociągi osobowe.

Przez południową część gminy przebiega także gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia, posiadający strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Na jego trasie w m. Lekowo, zlokalizowana została Tłocznia Gazu „Ciechanów”.

Powierzchnia gminy Regimin wynosi 11 129 ha, co stanowi 10,4% powierzchni powiatu ciechanowskiego. Na jej terenie znajduje się 26 miejscowości oraz 25 sołectw.

Tab. 1 Jednostki pomocnicze (sołectwa) wchodzące w skład gminy Regimin:

| Lp. | Sołectwa wchodzące w skład gminy | Powierzchnia (w ha) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grzybowo | 393,4 |
| 2. | Jarluty Duże | 491,7 |
| 3. | Jarluty Małe | 463,9 |
| 4. | Kalisz | 407,4 |
| 5. | Karniewo | 465,4 |
| 6. | Kątki | 229,1 |
| 7. | Klice | 520,9 |
| 8. | Kliczki | 125,3 |
| 9. | Kozdroje Włosty | 356,6 |
| 10. | Koziczyn | 372,8 |
| 11. | Lekowo | 409,4 |
| 12. | Lekówiec | 227,9 |
| 13. | Lipa | 461,9 |
| 14. | Mościce | 99,8 |
| 15. | Pawłowo | 535,6 |
| 16. | Pawłówko | 149,5 |
| 17. | Pniewo Czeruchy | 1351,6 |
| 18. | Pniewo Wielkie | 528,1 |
| 19. | Przybyszewo | 345,1 |
| 20. | Radomka | 268,2 |
| 21. | Regimin | 423,4 |
| 22. | Szulmierz | 1078,7 |
| 23. | Targonie | 499,9 |
| 24. | Trzcianka | 270,9 |
| 25. | Zeńbok | 652,3 |

| Razem | 11 129 |
| --- | --- |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy w Regiminie.

Na dzień 13 stycznia 2008 roku na terenie gminy zamieszkiwało  5037 osób, w tym

2516 kobiet i 2521 mężczyzn.

Tab.2 Ludność gminy Regimin wg miejscowości oraz gęstość zaludnienia.

| Miejscowości wchodzące w skład gminy | Pow. km kw. | Ludność na dzień 13 01 2008 |  |  | Gęstość zaludnienia na 1 km kw. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni |  |  |
| Grzybowo | 3,93 | 455 | 220 | 235 | 115,8 |  |
| Jarluty Duże | 4,92 | 190 | 91 | 99 | 38,6 |  |
| Jarluty Małe | 4,64 | 129 | 58 | 71 | 27,8 |  |
| Kalisz | 4,07 | 81 | 39 | 42 | 19,9 |  |
| Karniewo | 4,65 | 142 | 71 | 71 | 30,5 |  |
| Kątki | 2,29 | 84 | 40 | 44 | 36,7 |  |
| Klice | 5,21 | 246 | 119 | 127 | 47,2 |  |
| Kliczki | 1,25 | 95 | 53 | 42 | 76,0 |  |
| Kozdroje Włosty | 3,57 | 54 40 | 28 17 | 26 23 | 26,3 |  |
| Koziczyn | 3,73 | 212 | 101 | 111 | 56,8 |  |
| Lekowo | 4,09 | 281 | 143 | 138 | 68,7 |  |
| Lekówiec | 2,28 | 86 | 47 | 39 | 37,7 |  |
| Lipa | 4,62 | 215 | 105 | 110 | 46,5 |  |
| Mościce | 1,00 | 31 | 17 | 14 | 31,0 |  |
| Pawłowo | 5,36 | 290 | 155 | 135 | 54,1 |  |
| Pawłówko | 1,49 | 106 | 53 | 53 | 71,1 |  |
| Pniewo Czeruchy | 13,52 | 210 | 109 | 101 | 15,5 |  |
| Pniewo Wielkie | 5,28 | 109 | 52 | 57 | 20,8 |  |
| Przybyszewo | 3,45 | 109 | 56 | 53 | 31,6 |  |
| Radomka | 2,68 | 155 | 75 | 80 | 57,8 |  |
| Regimin | 4,23 | 586 | 311 | 275 | 138,5 |  |
| Szulmierz | 10,78 | 441 | 221 | 220 | 40,9 |  |
| Targonie | 5,00 | 238 | 120 | 118 | 47,6 |  |
| Trzcianka | 2,71 | 112 | 55 | 57 | 41,3 |  |
| Zeńbok | 6,52 | 340 | 160 | 180 | 52,1 |  |
| Ogółem | 111,29 | 5037 | 2516 | 2521 | 45,3 |  |

### Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy w Regiminie

Z powyższych danych wynika, że największymi miejscowościami w gminie są Regimin, Grzybowo, Szulmierz, Zeńbok, Pawłowo i Lekowo. Najmniej ludności zamieszkuje w Mościcach i Włostach (poniżej 50 osób).

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 45,3 osoby na km kw. i jest jedną z najwyższych w gminach powiatu ciechanowskiego (średnia dla powiatu 86 osób/km kw., średnia dla gmin bez m. Ciechanów – 43,5 osoby/ km kw.).

Niska gęstość zaludnienia w sołectwie Pniewo Czeruchy  (jedynie 15,5) wynika                 z faktu, że na jego terenie znajdują się duże kompleksy leśne.

Ogromny wpływ na tendencje rozwojowe gminy, jej sytuację demograficzną, sytuację bytową ludności, ma bliskość miasta Ciechanowa. Jest to centralny ośrodek subregionu ciechanowskiego, posiadający duże perspektywy rozwojowe i silnie uzależniający od siebie tereny leżące w jego pobliżu.

Granice obu jednostek administracyjnych dzieli odległość jedynie 2 kilometrów, zaś sam Regimin położony jest w odległości 8  kilometrów od centrum miasta. Intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego na obrzeżach miasta i obszarach między gminą Regimin a jego granicami powoduje, że w szybkim tempie może nastąpić zatarcie się granic osadnictwa miejskiego i rozwijającego się na południowo – wschodnich krańcach gminy Regimin.

2.2. Środowisko przyrodnicze

Gmina Regimin leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, na pograniczu dwóch jednostek fizycznogeograficznych: Wzniesienia Mławskiego i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Jest to obszar o dość zróżnicowanej rzeźbie będącej efektem działalności lądolodu środkowopolskiego.

Dominującym elementem rzeźby terenu jest krawędź opinogórska we wschodniej części gminy, z kumulacją 186,1 m npm w rejonie Koziczyna. Intensywnie użytkowana rolniczo krawędź opinogórska, ze względu na znaczne, dochodzące do 15 % spadki terenu, narażona jest na niebezpieczeństwo erozji gleb. Drugim charakterystycznym dla gminy elementem rzeźby terenu jest wzgórze morenowe z kulminacyjnym punktem na wysokości 172 m npm. położone w zachodniej części gminy. Wymienione wzniesienia terenowe charakteryzują się wysokimi walorami morfologiczno – krajobrazowymi i stanowią strefę działu wodnego Łydyni. Efektem bezpośredniej działalności lądolodu są również kemy zbudowane z mułków  i piasków, miejscami z glin zwałowych, zawierające często przewarstwienia iłów.

Pozostały obszar gminy położony na wysokości 125 – 154 m npm jest równinno – falisty o spadkach nie przekraczających 5 %, nachylony do dolin rzecznych Łydyni   i Pławnicy.

Najmłodszymi, a jednocześnie najniżej położonymi formami morfologicznymi są tarasy zalewowe Łydyni oraz innych cieków wodnych.

Szata roślinna.

Naturalność i różnorodność szaty roślinnej stawia gminę Regimin w kategorii najbardziej wartościowych pod tym względem obszarów w powiecie ciechanowskim. Występuje duże zróżnicowanie roślinności, wynikające z różnorodności siedlisk oraz z działalności gospodarczej człowieka.

Gmina Regimin charakteryzuje się występowaniem dwóch skupisk terenów biologicznie aktywnych, kształtujących środowisko przyrodnicze gminy: na zachodzie Las Lekowski i kompleks trwałych użytków zielonych Klice–Kątki–Jarluty oraz w części środkowo –wschodniej kompleksy łąk i lasów z rejonu Karniewo–Szulmierz, powiązanych z doliną rzeki Łydyni.

Na obszarze opracowania tereny lasów i zadrzewień zajmują 2659 ha, co stanowi 23,9 % powierzchni gminy. Stawia to gminę w czołówce gmin powiatu ciechanowskiego, dla którego średnia wynosi jedynie 15,6 %.

Przeważająca część lasów pozostaje w zarządzie Nadleśnictwa Ciechanów (ok. 75 %). Lasy prywatne obejmują rozdrobnione zalesienia oraz fragmenty większych kompleksów, głównie na obrzeżach lasów państwowych.

Dominującym typem siedliskowym jest bór świeży, bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży. W dolinie rzeki Łydyni oraz obniżeniach terenu skupiają się siedliska podmokłe                    i bagienne.

Wśród drzewostanów dominują drzewostany sosnowe (ok. 75%). Gatunkami uzupełniającymi są: olsza (9%), brzoza (8%), dąb (4%) i świerk (1%). Pozostałe gatunki drzew stanowią znikomy procent całości drzewostanu.

W lasach na terenie gminy Regimin, spotkać można ciekawe okazy roślinności, w tym także objęte ścisłą ochroną. Rezerwat „Lekowo” jest obszarem występowania rzadko spotykanej  lilii złotogłów.  Częściej spotkać można częściowo chronione: pierwiosnkę lekarską, konwalię majową i kruszynę pospolitą.

Ścisłą ochroną objęte są również występujące na terenie gminy grzyby: sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty.

Elementem charakterystycznym krajobrazu gminy, powodującym jego urozmaicenie są zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne. Często są to wyjątkowe okazy drzew i krzewów – grusze polne, dzikie jabłonie i śliwy, głogi, krzewy jeżyn, tarnina, dzika różą, które nie tylko upiększają krajobraz,  są też ostoją i schronieniem dla wielu gatunków zwierząt . Ze względu na likwidację miedz i scalenia gruntów zadrzewienia te w szybkim tempie są likwidowane i niszczone.

Fauna.

Świat zwierząt na terenie gminy uwarunkowany jest różnymi typami środowisk. Pod względem zoogeograficznym obszar gminy Regimin należy do prowincji europejsko – zachodniosyberyjskiej. Stąd na polach i w lasach leżących na terenie gminy spotkać można: jelenie, sarny, dziki, daniele, borsuki i jenoty. Występuje także liczna populacja lisa oraz coraz rzadziej spotykane zające szaraki. W lasach Leśnictwa „Lekowo” zaobserwowano pojedyncze przypadki występowania łosia.

Gatunkami licznie występującymi na terenie gminy są tchórz, kuna, wiewiórka pospolita, coraz częściej spotykana norka amerykańska. O poprawie stanu czystości wód na terenie gminy świadczyć może pojawienie się bobrów i coraz powszechniejsze występowania raka rzecznego. Spośród ryb występują najczęściej: ukleja, płoć, leszcz, lin, okoń i szczupak. W środowisku wodnym spotkać  można także wydry oraz liczne gatunki ptactwa wodnego: perkozy, łabędzia niemego, mewy, dzikie kaczki , łyski. Łąki są terenem lęgowym czajek i bekasów. Bogaty świat ptaków uzupełniają jaskółki, jeżyki, skowronki, słowiki, gołębie, przepiórki, kuropatwy, bażanty. Ze względu na czystość środowiska oraz sprzyjające warunki na terenie gminy spotykane są gatunki ptaków objęte ochroną m.in. myszołowy, kanie, kruki, sokoły wędrowne, jastrzębie, puszczyki. Uroczysko „Lekowo” było miejscem gniazdowania bociana czarnego. Gniazdo jest w chwili obecnej opuszczone, ale osobniki tego rzadkiego ptaka są  zauważane   na obszarze rezerwatu.

Czyste środowisko, duże obszary użytków zielonych oraz bogactwo pożywienia powodują, że na terenie gminy występuje duża populacja bociana białego. W latach 2005-06 gniazda założyło ponad 20 bocianich rodzin.

Gleby.

Na terenie gminy Regimin gleby wykazują duże zróżnicowanie pod względem typów, jak i kompleksów przydatności rolniczej.

Obszar w północno – wschodniej części gminy (Radomka, Koziczyn, Lipa), gdzie dominują czarne ziemie właściwe, gleby brunatne właściwe i wyługowane, stanowi rozległy              i dość jednorodny kompleks gleb urodzajnych. Są to gleby zwięzłe o składzie mechanicznym pyłów, iłów, glin ciężkich i lekkich oraz piasków gliniastych.

Drugi rejon bardzo urodzajnych gleb położony jest w południowej i środkowo – zachodniej części gminy (Lekowo, Lekówiec, Pawłowo, Grzybowo oraz częściowo Klice i Kliczki). Występują tu gleby w większości o składzie mechanicznym glin lekkich i piasku gliniastego na podłożu glin średnich lub ciężkich.

Pod względem własności fizycznych gleby obu rejonów są słabo przepuszczalne, o głębokim poziomie próchniczym i zasobne w składniki pokarmowe. Pod wyglądem przydatności rolniczej są one zaliczane do kompleksu 1-pszennego bardzo dobrego, 2-pszennego dobrego               i 4-żytniego bardzo dobrego oraz miejscowo 8- zbożowo – pastewnego mocnego. Są szczególnie przydatne pod uprawy roślin o bardzo dużych wymaganiach (pszenica, buraki cukrowe, koniczyna, warzywa).

W rejonach wsi: Pniewo Wielkie, Jarluty Duże, Jarluty Małe oraz Szulmierz, Targonie, Karniewo i Trzcianka przeważają gleby słabe jakościowo, typu brunatnych wyługowanych i kwaśnych, o składzie mechanicznym – piaski lub piaski słabo gliniaste podścielone na głębokości ok. 1 m piaskiem. Są to gleby ubogie w składniki pokarmow i z reguły trwale  suche.

Pod względem przydatności rolniczej zaliczane są głównie do kompleksu 6-go (żytnio – ziemniaczany) i 7-go (żytni bardzo dobry). Do głównych upraw należą tutaj: ziemniaki, żyto, łubin, a w miejscach korzystniej uwilgotnionych – owies i warzywa.

Użytki zielone w większości należą do bardzo urodzajnych ( kompleks 2z)   o glebach mineralnych, mułowo-torfowych i torfowych. Najbardziej urodzajne łąki i pastwiska występują w zachodniej części gminy (rejon  Klic, Kątek, Karniewa). Trwałe użytki zielone występujące w rejonie wsi Trzcianka, Kozdroje, Jarluty Duże i Małe zaliczane są do słabych jakościowo.

Wody powierzchniowe.

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się w dorzeczu Wkry. Pokryty jest siecią odpływu wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem wodnym jest rzeka Łydynia – lewostronny dopływ Wkry o całkowitej długości 72 kilometrów i powierzchni zlewni 697,9 km kw., przepływająca przez środkową część gminy z północnego zachodu na południowy wschód.

W części wschodniej gminy w obrębie istniejących torfowisk przepływa rzeka Pławnica, która uchodzi do Łydyni poza granicą gminy. Niewielka część obszaru gminy Regimin odwadniana jest przez dopływ Wkry – Wisiołkę i Rosicę na zachodzie oraz Sonę na wschodzie. Strefę wododziałową w zachodniej części gminy stanowi wzgórze moreny czołowej, natomiast w części wschodniej – Krawędź opinogórska. Na wschodnich stokach krawędzi biorą początek rzeki: Pełta i Sona.

Większość rzek została zakwalifikowana do kategorii rzek o ograniczonych zasobach, nie gwarantujących w pełni pokrycia potrzeb wodnych. Natomiast zlewnie tych rzek – do zlewni zagrożonych deficytem wód powierzchniowych.

Wody podziemne.

Z rozpoznania warunków hydrograficznych wynika, że na terenie gminy Regimin            w większości występują korzystne warunki zaopatrzenia w wodę. Wynika to z faktu, że ok. 80% terenu gminy  położonych jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych „Górnej Łydyni”, którego całkowity obszar wynosi 200 km kw.

Mało korzystne warunki panują w rejonie Kozdroje – Włosty, natomiast praktycznie bezwodny jest rejon Grzybowo – Targonie. Wody podziemne charakteryzują się zarówno swobodnym (wody gruntowe), jak i napiętym (wody wgłębne) lustrem wody. Swobodne zwierciadło wód gruntowych cechuje utwory przepuszczalne nie ograniczone od stropu występowaniem osadów nieprzepuszczalnych (glina, iły).

Wody podziemne rozpoznane zostały w utworach czwartorzędowych, w których na ogół występują dwa poziomy wodonośne. Pierwszy, przypowierzchniowy poziom o miąższości kilku metrów, występujący na głębokości kilku, rzadziej kilkunastu metrów narażony jest na skażenie zanieczyszczeniami z powierzchni. Zasadniczy poziom wodonośny występuje na głębokości kilkudziesięciu, miejscami (rejon Kalisz -Zeńbok) kilkunastu metrów pod powierzchnią terenu.

Największe potencjalne wydajności możliwe do uzyskania z pojedynczego otworu mogą przekroczyć wartość 100 m sześc./godz. i występują na południowy zachód od m. Trzcianka (rejon Kalisz – Przedwojewo) oraz w okolicy Regimina. Zasoby Kalisz – Przedwojewo wykorzystywane są obecnie dla potrzeb miasta Ciechanów, natomiast zasoby rejonu Regimina w niewielkiej części wykorzystywane są na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Regimin.

Ujmowane warstwy wodonośne posiadają w większości dobrą  izolację od powierzchni. Dobra izolacja (utwory nieprzepuszczalne o miąższości pow. 10 m lub  półprzepuszczalne o miąższości pow. 20 m) występuje we wschodniej części gminy oraz w rejonie Karniewa, Jarlut i Kątek. Słaba izolacja gruntowa (utwory nieprzepuszczalne o miąższości poniżej 2 m oraz utwory półprzepuszczalne do 5 m miąższu) cechuje rejon ujęcia Kalisz – Przedwojewo.

Klimat.

Warunki klimatyczne gminy Regimin nie różnią się zasadniczo od sąsiednich terenów. Dobre warunki klimatyczne dotyczą wysoczyzn: w ciepłej porze roku temperatury średnie przekraczają 13 stopni, a średnie miesięczne temperatury i maksymalne dobowe wskazują na bardzo korzystne warunki termiczne w ciągu całego roku.

Na obszarze gminy jest znaczna powierzchnia terenów o niekorzystnych warunkach termicznych. Doliny rzek stanowią typowe obszary akumulacji i zalegania chłodnego powietrza oraz występowania częstych inwersji termicznych.

Niezależnie od powietrza chłodnego zalegającego w dolinach następuje akumulacja zimnych mas z terenów wyżej położonych, które jako cięższe grawitacyjnie zsuwają się po zboczach                 z górnych odcinków dolin. Spływ najintensywniej odbywa się wzdłuż lokalnych obniżeń cieków. W związku z dużą wilgotnością często występują mgły. Mają one bardzo niekorzystny wpływa na warunki klimatyczne: skracają czas promieniowania słonecznego, utrudniają promieniowanie oraz rozpraszają zanieczyszczenia.

Gmina Regimin leży na obszarze charakteryzującym się najmniejszym w Polsce średnim opadem rocznym. Opad jest wyjątkowo niski, gdyż utrzymuje się poniżej 500 mm, podczas gdy dla Polski przyjmuje się średnio ca 600 mm. Najniższy opad w ciągu roku notuje się zimą i na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września  z maksimum w lipcu.

Parowanie terenowe wynosi ok. 500 mm/rok, co w zestawieniu z niskim poziomem opadu rocznego powoduje występowanie deficytu wody w glebie oraz zjawisko głębokich niżówek                     w lokalnie zasilanych ciekach wodnych.

Problem głębokiego deficytu wody na terenie gminy jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla jej rozwoju, szczególnie w procesie intensyfikacji rozwoju rolnictwa i produkcji rolnej.

Na terenie gminy dominują wiatry z kierunków zachodnich i wschodnich. Przeważają wiatry słabe i bardzo słabe. Najrzadziej obserwowane są wiatry z kierunku południowego.

Na obszarze krawędzi opinogórskiej (rejon Koziczyna, Lipy, Radomki) siła wiatrów jest większa ze względu na wyniesienie ternu oraz jego otwartość. Istnieją tutaj korzystne warunki do budowy elektrowni wiatrowych, produkujących „czystą energię”

Powietrze.

Na terenie gminy nie są prowadzone odrębne pomiary zanieczyszczenia powietrza. Jednakże brak uciążliwego przemysłu na obszarze gminy i w jej okolicy, działania proekologiczne podjęte w pobliskim Ciechanowie (modernizacja systemu ciepłowniczego, ograniczenie emisji związków trujących przez zakłady przemysłowe) i na terenie samej gminy     (wymiana kotłowni z węglowych na gazowe i olejowe) oraz bogactwo przyrodnicze znajdujące się na terenie gminy pozwalają na zaliczenie omawianego terenu do obszarów  o bardzo wysokich parametrach określających czystość powietrza.

Surowce mineralne.

Na terenie gminy brak jest udokumentowanych oraz zarejestrowanych złóż surowców mineralnych. Prowadzone prace poszukiwawcze za czwartorzędowym kruszywem grubym przyniosły efekt w postaci wytypowania dwóch pozytywnych stanowisk. Są one jednak kolizyjne z ochroną środowiska (obszar chronionego krajobrazu) i nie mogą być brane pod uwagę w planowaniu kierunków działania.

W rejonie Jarluty – Szulmierz – Niestum udokumentowano występowanie torfowisk ze stwierdzonymi zasobami torfu z kategorii C2 w ilości ok. 10,8 tys. m sześc. Ze względu na nieopłacalność eksploatacji nie prowadzi się jednak wydobycia torfu.

2.3. Turystyka

Dla wielu rejonów Polski turystyka jest jednym z podstawowych źródeł dochodów ludności. Sprzyjające warunki geograficzne, czyste środowisko, rozwinięta baza turystyczna                              i wypoczynkowa, atrakcje kulturalne i historyczne powodują, że duży odsetek ludności znajduje zatrudnienie w tym dziale gospodarki narodowej.

Gmina Regimin posiada duże walory turystyczne, które w chwili obecnej są wykorzystane jedynie w niewielkim stopniu. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba piękne i urozmaicone krajobrazy, brak przemysłu, a co za tym idzie czyste powietrze i nieskażone środowisko, duże kompleksy leśne, oddalenie od dużych aglomeracji miejskich oraz bogatą historię. Według danych Instytutu Turystyki w Warszawie udział walorów turystycznych                   w powierzchni gminy wynosi aż 36 %. Na taki stan rzeczy wpływa duża lesistość gminy, sięgająca ponad 20 % oraz jej rolniczy charakter. Na terenie gminy nie ma zabytków                           o charakterze wyjątkowym, ale jest ona bogata w materialne dowody chlubnej przeszłości. Należą do nich zabytki sakralne, założenia podworskie, liczne kapliczki i krzyże oraz zabytki przyrody. Podnoszą one atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.

Walory te powodują, że podstawowym kierunkiem rozwoju turystyki na naszym terenie jest prowadzenie  działalności agroturystycznej. Drugim kierunkiem jest turystyka rowerowa, gdyż już w chwili obecnej teren gminy jest uważany przez mieszkańców Ciechanowa i okolic za najbardziej atrakcyjny pod tym względem. Świadczą o tym liczne wycieczki rowerowe, które w sezonie turystycznym przejeżdżają po gminnych drogach. Brak ścieżek rowerowych oraz zaplecza turystycznego stanowi jednak istotną przeszkodę w rozwoju tego rodzaju wypoczynku.

Na terenie gminy Regimin nie ma typowej zabudowy letniskowej, obiektów hotelarskich i pól biwakowych. Ponad 300 miejsc noclegowych dostępnych jest w tego typu obiektach położonych w leżącym blisko gminy Ciechanowie.

Jedynym  obiektem o charakterze turystycznym jest gospodarstwo agroturystyczne „Uroczysko”  w m. Pniewo Wielkie w pobliżu trasy Ciechanów – Mława. Położone w bardzo atrakcyjnym i ustronnym miejscu, otoczone kompleksem Lasów Lekowskich oferuje gościom aktywny, bardzo urozmaicony sposób spędzania wolnego czasu. Dysponuje obiektami sportowymi, bazą żywieniową, miejscami noclegowymi i bogatym programem wycieczek. W związku z ogromnym zainteresowaniem turystów oraz  atrakcyjnością miejsca planowana jest intensywna rozbudowa gospodarstwa, jak również budowa nowoczesnego hotelu wraz z zapleczem.

Atrakcyjność turystyczną gminy w radykalny sposób zwiększyć może planowana budowa zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni o powierzchni lustra wody wynoszącej ok. 89 hektarów. Położony w malowniczej dolinie rzeki, w pobliżu dużego kompleksu Lasów Lekowskich oraz w miejscu charakteryzującym się łatwością dojazdu może się stać atrakcją nie tylko dla mieszkańców Ciechanowa i powiatu, ale także aglomeracji warszawskiej. W planach zagospodarowania terenu gminy przewiduje się także wyznaczenie znacznych obszarów wzdłuż zalewu przeznaczonych na tereny rekreacji, wypoczynku i zabudowy letniskowej.

Powiązanie planów budowy zalewu, walorów turystycznych gminy, bazy sportowo – wypoczynkowej w Regiminie oraz rolniczego charakteru gminy pozwala stwierdzić, że rozwój turystyki stać się powinien jednym z priorytetowych kierunków rozwoju gminy Regimin.

Niezbędnym dla aktywizacji tego procesu jest również zintensyfikowanie promocji gminy i posiadanych przez nią walorów turystycznych. Temu celowi przyświeca inicjatywa powołania do życia Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Ciechanowskiej, do której akces zgłosiła także gmina Regimin. Uchwałą Rady Gminy z  września 2008 roku gmina przystąpiła także do Fundacji „Partnerska Grupa Lokalnego Działania >>Ciechcia Krasińskich>>”, która w swoim działaniu szczególny nacisk kładzie na zagadnienia wielofunkcyjnego rozwoju turystyki.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Zakładane kierunki rozwoju gminy Regimin uwarunkowane są przede wszystkim jej rolniczym charakterem. Przy ich określaniu niezbędnym jest jednak uwzględnianie specyfiki, jaką posiada gmina w zakresie środowiska naturalnego oraz konieczność podjęcia działań zmierzających do jego ochrony.

Obszar „Zielonych Płuc Polski”.

Region północno-wschodniej Polski należy do jednego z ostatnich w Europie obszarów o nieskażonej przyrodzie i niezwykłych walorach krajoznawczych. Idea ochrony tak cennych zasobów narodziła się już w 1983 roku, zaś początkiem formalnych działań w tym kierunku było porozumienie pięciu byłych województw – białostockiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego, olsztyńskiego i suwalskiego.

W celu konsekwentnego przestrzegania na tym terenie zasad ekorozwoju  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 14 września 1994 roku Deklarację w sprawie obszaru Zielonych Płuc Polski. Obejmuje on powierzchnię  ponad 60 750 km kw., czyli ok. 19,5% powierzchni kraju. Na obszarze ZPP znajduje się 355 gmin oraz 55 powiatów.

Do gmin, które uznano za wyjątkowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i środowiskowym zaliczono również gminę Regimin.

Istotą idei Zielonych Płuc Polski jest funkcjonowanie wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody składającego się z obszarów prawnie chronionych oraz przestrzeni między nimi, pełniących funkcje gospodarcze podlegające rygorom na mocy innych przepisów uwzględniających ich położenie w pobliżu obszarów przyrodniczo cennych.

Położenie gminy Regimin na obszarze Zielonych Płuc Polski w sposób zasadniczy wpływa na określenie kierunków jej rozwoju oraz zasad korzystania z zasobów środowiska naturalnego dla poprawy warunków życia ludności.

Obszary chronionego krajobrazu.

Na terenie gminy nie utworzono parków narodowych lub krajobrazowych, jednak została ona włączona w system obszarów chronionego krajobrazu. Zgodnie z Rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego Nr 21 i 24  z 15 04 2005 r. w obrębie gminy Regimin znalazły się wyjątkowe krajobrazowo tereny należące do Krośnicko-Kosmowskiego oraz Nadwkrzańskiego Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Pierwszy z nich obejmuje obszar gminy Regimin o powierzchni ok. 7021 ha, natomiast drugi – ok.1826 ha, co łącznie stanowi ok.8847 ha powierzchni terenu gminy. Obszary chronionego krajobrazu zajmują więc prawie 80% całego terenu gminy, gdy w całym powiecie ciechanowskim wskaźnik ten kształtuje się na średnim poziomie ok.37 %. Ochroną nie objęte są jedynie południowo wschodnie (Grzbowo, Pawłówko,Targonie) oraz północne fragmenty gminy powyżej miejscowości Jarluty Małe i Jarluty Duże.

Obszary są objęte ustawową ochroną ze względu na wyjątkowe walory krajobrazowe i środowiskowe, jakie znajdują się na ich terenie. Wskaźnik obszaru objętego ochrona świadczy o wyjątkowej pozycji gminy Regimin  pod względem wartości krajobrazu i środowiska.

Rezerwaty przyrody.

Wyjątkowość przyrodniczą gminy Regimin wśród pozostałych gmin  Północnego Mazowsza podkreśla także fakt istnienia na jej terenie dwóch rezerwatów przyrody                              o charakterze florystycznym:

- rezerwat „Modła” o powierzchni 9,36 ha utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 19 04 1979 roku i obejmuje fragment starodrzewu sosnowo-dębowego o dobrze zachowanych cechach lasu naturalnego. Gatunkiem dominującym jest dąb bezszypułkowy w wieku 160-200 lat. Sosna stanowi jedynie niewielką domieszkę.

Rezerwat utworzono dla celów naukowo-dydaktycznych, a także dla ochrony gniazda    bociana czarnego.

- rezerwat „Lekowo” o powierzchni 5,31 ha , powstały na podstawie w/w zarządzenia, położony jest na terenie uroczyska o tej samej nazwie.  W skład rezerwatu wchodzą dwa pododdziały różniące się składem gatunkowym. W części północnej występujpuje drzewostan dębowy w wieku około 170 lat, w części południowej – dąb z domieszką sosny w tym samym wieku. Gatunkami uzupełniającymi są: grab, lipa, klon i brzoza. Na obszarze rezerwatu występują też rzadkie gatunki roślin – lilia złotogłów, kruszyna pospolita oraz prawnie chronione gatunki grzybów: sromotnik bezwstydny oraz szmaciak gałęzisty.

Oba rezerwaty położone są na terenie Nadleśnictwa Ciechanów w największym na obszarze powiatu kompleksie leśnym Lasów Lekowskich. Są to jednocześnie jedyne rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie powiatu ciechanowskiego.

Parki zabytkowe.

Niewątpliwie cennymi pod względem przyrodniczym i kulturowym obiektami są znajdujące się na terenie gminy parki podworskie, które pozostają pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W swojej pierwotnej wersji były to często założenia parkowe, w skład których wchodziły także kompleksy stawów, alei dojazdowych oraz sadów               i klombów.  Ich wyjątkowo liczne występowanie na terenie gminy Regimin spowodowane było wyjątkowo dużą, jak na Północne Mazowsze ilością ziemiańskich dworów i majątków.

Tab. 3. Podworskie parki zabytkowe zlokalizowane na terenie gminy Regimin:

| Lp. | Miejscowość | Powierz- chnia | Charakterystyka | Nr rejestru zabytków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jarluty Małe | 5,50 ha | Park podworski pochodzący z II połowy XIX wieku. | 376/95 |
| 2. | Lipa | 8,70 ha | Park podworski z systemem stawów pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. | 377/95 |
| 3. | Szulmierz | 2,80 ha | Park podworski krajobrazowy oraz aleja dojazdowa z II poł. XIX wieku. | 242/80 |
| 4. | Zeńbok | 3,90 ha | Park podworski z systemem stawów pochodzący z poł.. XIX wieku. | 378/95 |
| 5. | Klice |  | Park i ogród podworski z przełomu XIX i XX wieku. | 2197/06 |
| 6. | Koziczyn | 4,10 ha | Pozostałości parku i sadu podworskiego z przełomu XIX i XX wieku | 2196/06 |
| 7. | Pawłowo | ha | Pozostałości parku i sadu podworskiego z przełomu XIX XX w. |  |

Źródło: dokumentacja z zasobów Służby Ochrony Zabytków, Delegatura w Ciechanowie .

Nie objęte ochroną konserwatorską, ale także cenne pod wieloma względami, są parki podworskie w Karniewie (5,5 ha),  Lekowie (7,3 ha) oraz park wiejski w Grzybowie (2,51 ha).

Ze względu na brak bieżącej konserwacji oraz opieki parki ulegają pogłębiającej się degradacji i zniszczeniu. W wyniku zarastania przez dziką roślinność zatracają one swój charakter oraz zatarciu ulega ich pierwotne założenia i kompozycja.

Pomniki przyrody.

Elementami podlegającymi ochronie są także, licznie występujące na terenie gminy, pomniki przyrody żywej i przyrody nieożywionej.

Tab. 4. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Regimin:

| Lp. | Pomnik przyrody | Lokalizacja | Charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dąb szypułkowy „Stefan” | Szulmierz | Wysokość 21, obwód 3,2 m. |
| 2. | Głaz narzutowy „Żółw” | Leśnictwo Lekowo | Wysokość 1075 cm. |
| 3. | 2 lipy drobnolistne | Szulmierz | Wys. 22, obwód: 3,8 i 3,5 m. |
| 4. | Aleja lipowa | Lipa | 55 drzew o wys. ok. 17m. |
| 5. | Aleja grabowa | Lipa | 215 drzew o wys. ok. 11 m. |
| 6. | Aleja grabowa | Klice | 98 drzew o wys. ok. 14 m. |
| 7. | Klon pospolity | Pawłowo | Wysokość 18, obwód 3,6 m. |
| 8. | Jesiony wyniosłe | Jarluty Małe | 3 drzewa o wys. ok. 20 m. |
| 9. | Lipa drobnolistna | Jarluty Małe | Wysokość 19, obwód 2,9 m. |
| 10. | Dąb szypułkowy | Jarluty Małe | Wysokość 19, obwód 3 m. |
| 11. | Jesion wyniosły | Jarluty Małe | Wysokość 20, obwód 3,2 m. |
| 12. | Jesion wyniosły | Zeńbok | Wysokość19, obwód 4,25 m. |
| 13. | Modrzew europejski | Zeńbok | Wysokość 21, obwód 2,5 m. |
| 14. | Grab pospolity | Grzybowo | Wysokość 17 m. |
| 15. | Drzewostan sosnowo-dębowy | Pniewo Czeruchy | Powierzchnia 2,29 ha. |
| 16. | Dąb szypułkowy | Klice | Wysokość 19, obwód 3,2 m. |
| 17. | Dąb szypułkowy | Pniewo Czeruchy | Wysokość 19, obwód 3,2 m. |
| 18. | 2 lipy drobnolistne | Pniewo Wielkie | Wys. 21, obwód: 3,1 i 4,4 m. |
| 19. | Dąb szypułkowy | Uroczysko Lekowo | Wysokość 30, obwód 2,7 m. |
| 20. | Kasztanowiec biały | Pawłowo | Wysokość 24, obwód 3,3 m. |
| 21. | Kasztanowiec biały | Pawłowo | Wysokość 22 , obwód 3,6 m. |
| 22. | Lipa drobnolistna | Pawłowo | Wysokość 28 , obwód 3,3 m. |

Źródło: dane Urzędu Gminy – stanowisko ds. ochrony środowiska

Ze względu na wiek drzew oraz działalność człowieka częściowemu niszczeniu ulegają bardzo cenne pod względem przyrodniczym i kulturowym aleje: lipowa w Lipie oraz grabowe w Klicach i Lipie.

Lasy wodochronne.

Lasy ochronne w gminie Regimin położone są w Nadleśnictwie Ciechanów, Leśnictwie Szulmierz, w północno – zachodniej części gminy. Są to lasy wodochronne, zatwierdzone Zarządzeniem nr 85 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 09 11 1993 roku. Ich występowanie na terenie gminy jest ściśle związane z jej położeniem w zasięgu głównego Zbiornika Wód Podziemnych Górnej Łydyni. Ich główne skupisko znajduje się w okolicach wsi Jarluty Małe, Jarluty Duże i Klice.

Obszar wysokiej ochrony wód podziemnych.

Zgodnie z „Mapą obszarów chronionych GZWP w Polsce, wymagających szczególnej ochrony” wykonaną w 1990 r. pod redakcją prof. Kleczkowskiego przeważająca część gminy Regimin leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Górnej Łydyni        o powierzchni 200 km kwadr. Jest to obszar wysokiej ochrony wód (OWO), ustalony w oparciu o czas pionowego przesiąkania wody z powierzchni i czas jej przepływu poziomego od obszarów zasilania do ujęcia.

Ochrona wód podziemnych przez OWO polega na odpowiednim gospodarowaniu na powierzchni. W ochronie wód dużą rolę odgrywają lasy, w tym wodochronne.

Obszar źródliskowy rzek.

Źródliska – to obszary podziemnego zasilania rzek w okresach posusznych, które stanowią jedyne źródło utrzymania przepływu w rzekach bez zbiorników retencyjnych. W konsekwencji oznacza to, że przez większą część sezonu wegetacyjnego wszystkie potrzeby użytkowników wód  powierzchniowych zaspokajane są z zasilania podziemnego. Ochronie podlega obszar gminy położony w jej północno – wschodniej części na wschodnich stokach krawędzi opinogórskiej. Jest to obszar źródliskowy rzek Pełty i Sony.

Obszar ten jest także objęty programem ograniczenia dopływu azotu ze źródeł rolniczych gdyż znalazł się w granicach Obszaru Szegolnie Narażonego Zlewni rzeki Sony. Znaczne przekroczenia zawartości azotu w tej rzece i jej dopływie z Przedwojewa powoduje, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem, Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej oraz Urząd Gminy w Regiminie od 2004 roku przystąpiłe do realizacji programu ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Programem tym objętych jest na terenie gminy Regimin 24 gospodarstwa rolne położone w Szulmierzu, Radomce, Koziczynie i Lipie.

Strefy ochrony sanitarnej ujęć wody.

Wokół ujęć wody w m. Zeńbok i Przedwojewo decyzjami Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie z 1997 i 1998 roku ustanowiono strefy ochrony sanitarnej ujęć wody. Na obszarach nimi objętych wprowadzono zakaz lokalizacji inwestycji i obiektów mogących ujemnie wpływać na jakość wód podziemnych lub pogorszyć stan środowiska, w tym w szczególności stan czystości wód.

Chroniona zlewnia rzeki Łydyni.

Szczególną ochroną na terenie gminy objęty jest obszar zlewni górnej Łydyni. Wynika to z perspektywy budowy ujęcia powierzchniowego wód dla miasta Ciechanowa z projektowanego zbiornika „Regimin” na rzece Łydyni. Zakłada się, że rzeka ta powyżej miasta Ciechanów powinna osiągnąć I klasę czystości.

2.4.2. Infrastruktura techniczna

System komunikacji

Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Regimin jest dobrze rozwinięta. Na układ drogowy składają się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zaliczono je w poszczególnych kategoriach do różnych klas: „G” (drogi ruchu przyśpieszonego) oraz „Z” i „L” (drogi zbiorcze i lokalne dla dróg powiatowych i gminnych). Drogom w poszczególnych klasach stawia się szereg wymagań technicznych dotyczących m.in. minimalnej szerokości, powiązań z drogami zbiorczymi, lokalnymi, odstępów między skrzyżowaniami, dopuszczalnej wartości nacisków osi pojazdów drogowych.

Stan techniczny dróg i ich nawierzchni jest jednak niezadowalający, stąd większość dróg na terenie gminy nie spełnia tych wymagań. Zły stan techniczny wynika w szczególności z powstających w nawierzchni szczelin i kolein, braku utwardzonych poboczy, co powoduje zniszczenia krawędzi nawierzchni, braku rowów odwadniających. Drogom brakuje pasów ruchu wolnego oraz ścieżek rowerowych, co w powiązaniu z licznymi wjazdami do pól i zagród prowadzi do wzrastającej liczby wypadków i kolizji.

Szczególnym zagrożeniem dla ruchu pieszego jest brak lub zły stan chodników we wszystkich miejscowościach gminy Regimin. Brak jest również udogodnień dla coraz bardziej intensywnego ruchu rowerowego, tj. ścieżek rowerowych.Bezpieczeństwu ruchu zagraża także zły i bardzo zły stan drzew rosnących w pasach dróg, szczególnie powiatowych i gminnych.

Drogi wojewódzkie.

Zarządcą dróg jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.  Podmiot ten wykonuje zarząd, natomiast wykonawstwem robót zajmują się wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w tym zakresie. Bezpośrednią ochronę i kontrolę nad stanem dróg prowadzi Obwód Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Ciechanowie.

Stan nawierzchni dróg wojewódzkich nie budzi większych zastrzeżeń. W miejscowościach, przez które przebiegają drogi wojewódzkie, znajdują się chodniki dla pieszych (Szulmierz, Pawłowo). Wyjątkiem jest miejscowość Pniewo Czeruchy, leżąca przy drodze wojewódzkiej nr 615 Ciechanów – Mława. Duże natężenie ruchu samochodowego na tej trasie oraz brak chodników powodują zagrożenie bezpieczeństwa pieszych oraz wpływają na znaczne utrudnienie warunków życia mieszkańców.

Tab.5: Wykaz dróg wojewódzkich na terenie gminy Regimin:

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka na terenie gm. Regimin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 615 | Mława - Ciechanów | 8200 m. |
| 2. | 616 | Rembielin - Ciechanów | 5500 m. |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy.

Drogi powiatowe.

Zarządcą dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, w którego kompetencji jest m.in. budowa, modernizacja  i utrzymanie dróg powiatowych. Na terenie gminy Regimin sieć tego typu dróg liczy łącznie ponad 49 kilometrów. Z punktu widzenia funkcjonowania transportu na terenie gminy drogi te mają jednak newralgiczne znaczenie, gdyż  stanowią główne trasy dojazdowe z większości miejscowości do Ciechanowa oraz łączą je z siedzibą władz gminnych. Na większości odcinków występuje na nich nawierzchnia asfaltowa, jednak jej stan techniczny nie spełnia podstawowych wymogów stawianym drogom tej klasy. Zastrzeżenia dotyczą zarówno szerokości, złego stanu nawierzchni, jak też zniszczenia poboczy i braku odwodnienia.

Na zdecydowanej większości odcinków dróg powiatowych biegnących przez miejscowości na terenie gminy brak jest chodników dla pieszych, zaś tam, gdzie występują znajdują się one w bardzo złym stanie technicznym.

Tab.6: Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy  Regimin:

| Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka na terenie gm. Regimin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07334 | Obrębiec – Szczepanki - Szulmierz | 6700 m. |
| 2. | 07336 | Przywilcz – Nieborzyn - Dzbonie | 3000 m. |
| 3. | 07378 | Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy | 3000 m. |
| 4. | 07520 | Szulmierz – Wola Wierzbowska | 2400 m. |
| 5. | 07521 | Jałowa Wieś - Kalisz | 1000 m. |
| 6. | 07522 | Grzybowo – Regimin - Szulmierz | 12 100 m. |
| 7. | 07523 | Ciechanów – Ropele - Karniewo | 3700 m. |
| 8. | 07524 | Regimin – Jarluty Małe - Karniewo | 13 500 m. |
| 9. | 07525 | Pniewo Czeruchy - Lekowo | 3700 m. |
|  |  | Razem: | 49 100 m. |

Źródło: informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Drogi gminne.

Zarządcą dróg gminnych, wewnętrznych i zakładowych jest samorząd gminny. Do jego zadań należą wszystkie obowiązki związane z eksploatacją dróg. W szczególności dotyczy to budowy dróg i mostów, ich modernizacji, ochrony i bieżącego utrzymania.

Stan dróg gminnych jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych do rozwiązania problemów samorządu. Ich budowa oraz modernizacja została określona przez gminne władze samorządowe jako priorytet w programie inwestycyjnym na lata 2007-13.

W zarządzie gminy pozostaje w chwili obecnej 114 kilometrów dróg gminnych. Zdecydowana większość z nich – 63,35 kilometrów -  zakwalifikowana została jako drogi gruntowe. Stanowi to prawie 55,8 % ogólnej długości dróg zarządzanych przez gminę. Nawierzchnię bitumiczną posiadają drogi o łącznej długości 32,9 kilometra, jednak część z nich, wybudowana w latach wcześniejszych, uległa poważnemu zniszczeniu.

W latach 2005-08 gmina wykonała inwestycje drogowe polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem. Dzięki środkom skierowanym na ten cel z budżetu gminy tego typu modernizację przeprowadzono na łącznej długości 14,3 km dróg.  Nawierzchnię żwirową posiadają w tej chwili drogi gminne o długości 3450 metrów

Szczególnej uwagi wymaga rozwiązanie problemu stworzenia sieci ciągów komunikacyjnych łączących obszar gminy Regimin z gminami sąsiednimi oraz drogami o znaczeniu ponadlokalnym przebiegającymi w bezpośredniej bliskości granic gminy. Równie ważnym zagadnieniem będzie dostosowanie sieci dróg do zmian, jakie niewątpliwie w tym zakresie wprowadzi modernizacja linii kolejowej Warszawa – Gdańsk.

Tab.7: Wykaz dróg gminnych – gmina Regimin:

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 120801W | Pawłowo- Maliniak- Chotum | 2400 |
| 2. | 120802W | Lekowo – Klin – Modełka | 5200 |
| 3. | 120803W | Pawłówko – Rutki – Ujazdowo | 1300 |
| 4. | 120804W | droga przez Pniewo Czeruchy | 900 |
| 5. | 120805W | Pniewo Czeruchy– Sułkowo- Drogiszka | 3500 |
| 6. | 120806W | Niestum – Trzcianka - Kozdroje | 4100 |
| 7. | 120807W | Zeńbok – Przybyszewo – Andrychy | 2000 |
| 8. | 120808W | Grzybowo - Regimin | 3500 |
| 9. | 120809W | Kątki – Humięcino - Retki | 4900 |
| 10. | 120810W | Regimin – Jarluty Duże | 3700 |
| 11. | 120811W | Kątki – Klice | 2500 |
| 12. | 120812W | Kalisz – Kozdroje | 3600 |
| 13. | 120813W | Jarluty Małe – gr. RDP | 600 |
| 14. | 120814W | Pniewo Wielkie – Krośnice | 2000 |
| 15. | 120815W | Jarluty Małe – Żmijewo Kuce | 1600 |
| 16. | 120816W | Jarluty Duże – Zakrzewo | 1200 |
| 17. | 120817W | Regimin – Trzcianka | 3100 |
| 18. | 120818W | Koziczyn – Radomka II | 1800 |
| 19. | 120819W | Klice – Klice Kolonia | 1500 |
| 20. | 120820W | Regimin – Kliczki | 1500 |
| 21. | 120821W | dr. przez w. Lekówiec | 1200 |
| 22. | 120822W | Lekówiec – Lekówiec Kolonia | 1900 |
| 23. | 120823W | Lekowo – Lekowo Kolonia | 1900 |
| 24. | 120824W | Pawłowo – Pawłowo Kolonia | 2000 |
| 25. | 120825W | Trzcianka – Trzcianka Kolonia | 1200 |
| 26. | 120826W | Zeńbok – Przybyszewo Włodki | 1800 |
| 27. | 120827W | Szulmierz – Szulmierz Kolonia | 2100 |
| 28. | 120828W | Szulmierz – Kotermań | 1800 |
| 29. | 120829W | Jarluty Duże – Jarluty Duże Kolonia | 900 |
| 30. | 120830W | Grzybowo – Grzybowo Kolonia | 1300 |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy

Mosty i przepusty

W zarządzie Gminy Regimin znajduje się w chwili obecnej jeden most usytuowany w ciągu drogi gminnej Grzybowo – Regimin w miejscowości Targonie. Umożliwia przejazd nad rzeką Łydynią i znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Druga  przeprawa mostowa – most na rzece Łydyni w Regiminie -  znajdują się pod nadzorem

PZD w Ciechanowie i także jego stan techniczny nie budzi w chwili obecnej żadnych zastrzeżeń.

W znacznie gorszym stanie technicznym znajdują się przepusty drogowe prowadzące tak pod drogami wojewódzkimi, jak powiatowymi i gminnymi. Większość z nich jest nieczyszczona, niedrożna i nie spełnia przypisanych im zadań. Często są one załamane i zamulone, nie posiadają ścianek bocznych, co powoduje znaczne utrudnienia w przepływie wody pod pasem drogowym. Skutkiem są częste uszkodzenia nawierzchni dróg oraz podmywanie skarp i zanieczyszczenie rowów przydrożnych.

Oświetlenie uliczne.

Istotnym elementem zabezpieczeniu ruchu na wszystkich typach dróg jest stan oświetlenia ulicznego. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje 561 punktów oświetleniowych we wszystkich miejscowościach gminy.W 2007 roku, dzieki nakładom skierowanym z budżetu gminy, przeprowadzona została kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Wymienionych zostało 486 sztuk lamp rtęciowych, zużywających duże ilości energii elektrycznej. Zamontowane zostały nowoczesne oprawy oświetleniowe typu OUS-70 i OUS-100.

Efektem modernizacji jest przede wszystkim poprawa jakości oświetlenia dróg, poważne oszczędności w zużyciu energii (sięgające 40% dotychczasowego poboru) oraz  oszczędność w kosztach utrzymania systemu oświetlenia.

Na poprawę jakości oświetlenia ulicznego wpływa także zakładanie nowych punktów świetlnych, finansowane z budżetu gminy Regimin.

Transport publiczny.

Usługi w zakresie osobowego transportu publicznego świadczy na rzecz mieszkańców gminy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie. Bezpośrednie połączenia autobusowe z Ciechanowem posiada większość miejscowości leżących na terenie gminy. Przedsiębiorstwo realizuje również zadanie z zakresu dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w Regiminie.

Duży odsetek mieszkańców gminy korzysta z własnych środków lokomocji, stąd też zmniejsza się liczba pasażerów przewożonych pojazdami PKS Ciechanów. Powoduje to ograniczenie liczby kursów, co niewątpliwie utrudnia dojazdy do pracy i szkół na terenie Ciechanowa.

Na terenie gminy nie funkcjonują połączenia autobusowe Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, ani przewoźników prywatnych.

Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa łącząca Warszawę z Wybrzeżem. W miejscowości Pniewo Czeruchy  znajduje się przystanek kolejowy, na którym zatrzymują się pociągi osobowe. Mieszkańcy gminy posiadają bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą, Działdowem, Mławą i Ciechanowem oraz innymi miejscowościami leżącymi na trasie w/w linii. Najbliższa stacja kolejowa, na której zatrzymują się pociągi dalekobieżne i ekspresowe znajduje się w Ciechanowie, w odległości 6 kilometrów od miejscowości gminnej. Tutaj też umiejscowiony jest dworzec PKS (8 kilometrów od Regimina).

Melioracja, ochrona przeciwpowodziowa

Teren gminy Regimin jest zagrozony deficytem wody powierzchniowej, wynikającym z uwarunkowań naturalnych – uboga sieć hydrograficzna, położenie na obszarze charakteryzującym się niskimi opadami, zbyt mała lesistość, duże obszary gleb o dużej przepuszczalności. Dlatego niezwykle istotne jest zatrzymanie wody w korytach rzek poprzez program budowy zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni w granicach naturalnej doliny rzecznej o powierzchni 89 ha. Na terenie gminy nie wystepują znaczące zagrożenia powodziowe. W rzadko występujących przypadkach szybkiego wzrostu stanu wód, szczególnie w okresach jesiennym i wiosennym, ich nadmiar nie mieszczący się w korytach rzek i cieków wodnych, rozlewa się na naturalnych terenach zalewowych

Gospodarka wodno-ściekowa i infrastruktura sanitarna

Sieć wodociągowa.

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Regimin (stan na wrzesień  2008 roku) wynosi 98,23 kilometra. Do 1064 gospodarstw doprowadzona jest bieżąca woda, z czego 864 z nich  to indywidualne gospodarstwa rolne. Łączna długość przyłączy wynosi ponad 28 kilometrów. W latach 2007-2008 Urząd Gminy wydał ponadto 57 zgód osobom indywidualnym na włączenie się do gminnej sieci wodociągowej, co świadczy o intensyfikacji budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy.

Należy stwierdzić, że zwodociągowanie gminy Regimin osiągnęło poziom ponad 99 %, zaś dostępu do sieci wodociągowej nie posiadają jedynie nieliczne, znacznie oddalone od zwartej zabudowy, posesje.

Stan sieci wodociągowej określić można jako dobry, gdyż większość z istniejących odcinków zbudowana została w latach 1995-2006.  W najgorszym stanie technicznym znajduje się część wodociągów zaopatrująca w wodę miejscowości Regimin i Lekowo. Zostały one wybudowane w latach 60-tych XX wieku i ulegają częstym awariom i usterkom. W ramach budowy sieci wodociągowej dokonano wymiany części starej instalacji, jednak nadal istnieje konieczność modernizacji ponad 8 kilometrów sieci i przyłączy w obu miejscowościach.

Na terenie gminy funkcjonują trzy ujęcia wody: w Regiminie, Zeńboku i Radomce. Najbardziej wydajne jest ujęcie w Regiminie, gdzie funkcjonują dwie studnie głębinowe (114 m sześć. i 105 m. sześć.).  Badania jakości wody pobieranej ze wszystkich trzech ujęć prowadzone przez  PPIS w Ciechanowie  pozwalają stwierdzić, że jest to woda o bardzo dobrej jakości w zakresie wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Właścicielem instalacji wodociągowych i urządzeń jest Urząd Gminy w Regiminie. Na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Usług Wodnych w Mławie zakład ten jest zarządcą całości instalacji, sprawuje nad nią kontrolę i dokonuje napraw i konserwacji. Odpowiada także za jakość dostarczanej odbiorcom wody.

Tab.8: Pobór wody na terenie gminy Regimin

| Lp. | Rok | Pobór wody (m sześć./rok) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2002 | 138 252 |
| 2. | 2003 | 156 142 |
| 3. | 2004 | 172 184 |
| 4. | 2005 | 186 124 |
| 5. | 2006 | 200 485 |
| 6. | 2007 | 194 691 |

Źródło: dane Zakładu Usług Wodnych w Mławie

Z powyższych danych wynika, że pobór wody na terenie gminy systematycznie wzrasta. (o ponad 60 000 m sześc. w latach 2002-2006). Spowodowane jest to w dużej mierze rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy – dostęp do bieżącej wody otrzymały wówczas wsie Trzcianka, Kozdroje, Włosty, Przybyszewo oraz zabudowa kolonijna w większości miejscowości. Oprócz gospodarstw domowych i rolnych przyłącze wodociągowe otrzymała także piekarnia we Włostach.

Innym powodem zwiększającego się zużycia wody jest niewątpliwie rozwój rolnictwa, a w szczególności hodowla bydła mlecznego. Modernizacja i rozbudowa obór wymuszona dostosowaniem do wymogów Unii Europejskiej, a także zwiększanie obsady zwierząt, spowodowały konieczność większego zużycia wody. W roku 2007 zanotowano spadek zuzycia wynikający najprawdopodobniej brakiem inwestycji budowy nowych sieci wodociągowych oraz kampanią związaną z propagowaniem oszczędnego gospodarowania zasobami wody pitnej.

Niektóre podmioty dysponują własnymi ujęciami wód wgłębnych. Zaliczają się do nich m.in. Tłocznia Gazu „Ciechanów” w Lekowie i Gospodarstwo Rolno – Hodowlane w Pawłowie.

Ze względu na rozbudowaną sieć wodociągową jedynie pojedyncze gospodarstwa korzystją nadal ze studni kopanych.

Odprowadzanie ścieków.

Gmina Regimin zakwalifikowana została do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przygotowana koncepcja skanalizowania Aglomeracji Regimin przyjmuje budowę jednej gminnej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do niej wszystkich miejscowości leżących na terenie gminy.

W chwili bieżącej na terenie gminy nie istnieje sieć kanalizacyjna. Systematyczny wzrost ilości wody dostarczanej do wszystkich miejscowości w gminie poprzez rozbudowaną sieć wodociągową wywołuje ujemne skutki związane z brakiem gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Przeważająca ilość ścieków bytowo – gospodarczych powstających na terenie gminy gromadzona jest w osadnikach bezodpływowych, skąd wywożona jest wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na miejską oczyszczalnię ścieków w Ciechanowie. Zajmują się tym  specjalistyczne firmy, które decyzją Wójta Gminy otrzymały zezwolenie na wywóz .

Zaostrzenie przepisów dotyczących gospodarki ściekami powoduje, że sporadyczne są przypadki wywożenia nieczystości płynnych  na pola, wylewania ich do lasu czy rowów melioracyjnych.

Niewielki odsetek wytwarzanych na terenie gminy ścieków oczyszczany jest w przydomowych oczyszczalniach. Gmina planuje przygotowanie i realizację, począwszy od 2009 roku, Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Objęte nim będą zabudowania i posesje położone na terenach o zabudowie kolonijnej, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych.

Realizacja działań określonych poprzez główne kierunki rozwoju gminy – turystyka, rolnictwo, rozwój zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej – wymaga rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Bez realizacji tego zamierzenia nie jest możliwa realizacja planu budowy zbiornika „Regimin” na rzece Łydyni.

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, o średnim przepływie dobowym 670,7 m sześc/d oraz budowa kanalizacji w gminie jest podstawowym priorytetem w zakresie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w okresie 2007-13.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, jakie musi rozwiązać samorząd lokalny. Jest to spowodowane zwiększająca się masą powstających odpadów i nie wystarczającym ich gospodarczym wykorzystaniem.

Podstawą prawną działań, jakie samorząd gminny podejmuje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Rady Gminy w Regiminie w dniu 3 lipca 2004 roku oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku uchwalony w 2005 roku. Oba te dokumenty zostały zaktualizowane w 2008 roku poprzez dostosowanie do bieżących przepisów prawnych.

Tab.9: Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy  w latach 2004-06:

| Odpady komunalne | Rok | Odpady wytworzo- ne | Odpady zebrane ogółem | Odpady zebrane w sposób zmieszany | Odpady zebrane selektywnie | Odpady unieszkodliw. poprzez składowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
|  | 2004 | 650,0 | 332,02 | 320,54 | 11,48 | 320,54 |
|  | 2005 | 652,0 | 328,50 | 314,20 | 14,30 | 314,20 |
|  | 2006 | 653,0 | 447,86 | 432,53 | 15,33 | 432,53 |
|  | 2007 | 650,0 | 557,95 | 496,00 | 61,95 | 496,00 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy

Ze względu na rolniczy charakter gminy, przeważającą zabudowę jednorodzinną oraz brak zakładów przemysłowych odpady wytwarzane na jej terenie są w zdecydowanej części odpadami  komunalnymi. W ciągu roku na terenie gminy powstaje średnio ok. 650 ton odpadów.

Z chwilą prawnego unormowania gospodarki odpadami samorząd gminny podjął działania mające na celu wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowanie ich oraz odbiór z gospodarstw domowych. W latach 2004-06 Urząd Gminy zakupił zestawy pojemników do selektywnej zbiórki (szkło, plastik), które ustawiono we wszystkich miejscowościach gminy.

Tab.10: Wykaz zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

| Rok | Ilość zakupionych pojemników | Przeznaczenie pojemników | Koszt zakupu (zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 14 | Szkło, tworzywa sztuczne | 19 886 | Budżet gminy, Starostwo Powiatowe, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi |
| 2005 | 13 | Szkło, tworzywa sztuczne | 17 494 | Budżet gminy, Starostwo Powiatowe, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi |
| 2006 | 12 | Szkło, tworzywa sztuczne | 17 421 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
| 2008 | 5 | Szkło, tworzywa sztuczne, papier | 2 600 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy.

Obecnie na terenie gminy ustawionych jest 28 pojemników na szkło i 29 na tworzywa sztuczne, w tym w miejscowościach największych (Regimin, Grzybowo, Szulmierz) ustawione są po dwa komplety tych pojemników. Zestawy do selektywnej zbiórki odpadów zakupione zostały także na potrzeby szkół oraz Hali sportowej w Regiminie (łącznie 11 zestawów).

Koszty wywozu zebranych odpadów ponosi Urząd Gminy w Regiminie, zaś usługę w tym zakresie świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie, posiadające decyzję Wójta Gminy na wywóz odpadów stałych. Zakup i ustawienie pojemników w radykalny sposób zmniejszyło zanieczyszczenie terenu gminy oraz wpłynęło na zmniejszenie spalania plastiku w domowych kotłowniach c.o.

Odpady wielkogabarytowe z ternu gminy odstawiane są do wyznaczonego punku składowania w Ciechanowie na podstawie porozumienia zawrtego między Gminą Regimin a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie.

Złom metalowy skupowany jest przez 2 przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy lub w puktach skupu w sąsiednim Ciechanowie.

Tab.11: Ilość odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki:

| Rodzaj odpadów zbieranych selektywnie | Ilość odpadów zebrana selektywnie w roku [Mg]: |  |  |  | Ogółem [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| Szkło | 10,04 | 13,0 | 14,30 | 15,80 | 53,14 |
| Papier | - | - | - | 5,25 | 5,25 |
| Tworzywa szt. | 1,44 | 1,30 | 1,03 | 1,70 | 5,40 |
| Baterie zużyte | - | - | - | 0,195 | 0,195 |
| Złom metalowy | - | - | - | 25,0 | 25,0 |
| Biodegradowalne | - | - | - | 14,0 | 14,0 |
| Razem | 11,48 | 14,3 | 15,33 | 61,945 | 102,985 |

Źródło: sprawozdania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie, dane własne UG

Odpady papierowe w dużej części zagospodarowywane są przez mieszkańców do celów opałowych, ale organizowane na terenie gminy coroczne zbiórki makulatury przynoszą bardzo pozytywny efekt w postaci odzyskania kilku ton tego surowca wtórnego. Jest on odbierany przez firmy zajmujące się skupem makulatury, zaś współorganizatorem akcji są wszystkie szkoły z terenu gminy Regimin.

Niewielka ilość odpadów o charakterze medycznym i weterynaryjnym (ok. 120 kg rocznie) utylizowana jest poprzez spalanie w spalarniach.

Odpady zawierające azbest, pochodzące przede wszystkim z modernizacji pokryć dachowych (ok. 15 ton rocznie) zabezpieczane są i odbierane przez firmy posiadające uprawnienia do ich odbioru.

W roku 2005 w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Działaj czysto” podpisana została przez Urząd Gminy umowa z firmą PMS „Bartnicki” na zbiórkę i odbiór baterii. Są one zbierane w szkołach, sklepach i budynku Urzędu Gminy do specjalnie ustawionych pojemników i odbierane przez w/w firmę.

Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych stałych objętych jest (stan na 1 10 2008) ponad 85 % mieszkańców gminy. Umowy na odbiór odpadów podpisało 1055 osób fizycznych i 33 przedsiębiorstw. Ze względu na prowadzony nadzór i kontrole liczba ta systematycznie wzrasta. Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów stałych z terenu gminy (na podstawie decyzji Wójta Gminy) jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie. Odpady te składowane są na wysypisku w m. Wola Pawłowska.

Gmina Regimin, wraz z 26 innymi samorządami z terenu powiatów ciechanowskiego, pułtuskiego, makowskiego i przasnyskiego utworzyła w 2005 roku  Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego. Jego celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie gmin tworzących związek.

Na terenie gminy nie występuje także problem z odbiorem padłych zwierząt. Urząd Gminy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „Hetman” z siedzibą w m. Bedlno, która nieodpłatnie odbiera padlinę i przekazuje do utylizacji.

Gospodarka energetyczna

Elektroenergetyka.

Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną na terenie gminy odbywa się z GPZ Ciechanów 1 110/15kV zasilanego napowietrzną linią przesyłową WN 110 kV, przebiegającą od strony Warszawy: Dębe – Nasielsk – Ciechanów w kierunku Mławy i Nidzicy.

Poprzez obszar gminy przebiega wyżej wymieniona linia przez miejscowości: Grzybowo, Targonie, Regimin, Karniewo, Zeńbok, Jarluty Duże, Jarluty Małe.

W latach 1997-99 wybudowana została nowa linia przesyłowa 110 kV od GPZ Ciechanów 1 do GPZ Grudusk i Mławy przez miejscowości: Grzybowo, Targonie, Regimin, Zeńbok i Przybyszewo.

Energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców poprzez rozdzielczą sieć linii napowietrznych średnich napięć 15 kV, poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sieć niskich napięć 220/380 V.

Dostawy energii elektrycznej pokrywają zapotrzebowanie na terenie gminy.

W ramach budowy planowanego zbiornika wodnego na rz.Łydyni przewidywane jest także uruchomienie niewielkiej hydroelektrowni, której produkcja może być przeznaczona na potrzeby lokalnego zaopatrzenia w energię elektyczną.

Sieć gazowa.

Przez teren gminy Regimin na odcinku ok. 8 km przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia – dwa gazociągi DN 200 i DN 400 relacji Płońsk – Olsztyn. Od tej sieci przebiega gazociąg długości ok. 3000 m. (DN 100) zasilający stację redukcyjno – pomiarową I stopnia, zlokalizowaną w m. Lekowo. Stacja ta przeznaczona jest do obsługi terenu gminy Regimin.

Dostęp do sieci gazowej posiadają w chwili obecnej mieszkańcy Regimina i częściowo Lekowa.  Łączna długość tej sieci średniego ciśnienia wynosi 4639 metrów, zaś długość wykonanych przyłączy – 1115 m. Z możliwości przyłączenia się do sieci gazowej skorzystało 54 odbiorców, zarówno osób prywatnych, jak również instytucji, firm i zakładów przemysłowych. Są to m.in. szkoły w Regiminie, Urząd Gminy, zakład masarski w Regiminie. Gaz wykorzystywany jest zarówno do celów socjalno – bytowych, jak również do ogrzewania lokali. Barierą dla wielu osób jest jednak wysoki koszt wykonania przyłącza oraz rosnące koszty ogrzewania gazowego.

Na terenie gminy zlokalizowana jest tłocznia gazu związana z gazociągiem tranzytowym DN 1420 Jamał – Europa Zachodnia. Dla obszaru gminy i jej mieszkańców nie ma ona bezpośredniego znaczenia, gdyż wykorzystywana jest jedynie do tranzytu gazu ziemnego.

Ciepłownictwo

Na terenie gminy brak jest centralnych systemów zaopatrzenia w ciepło.

Podstawowa sieć wsi, to zabudowa wiejska z przewagą domów jednorodzinnych wolnostojących, gdzie źródła ciepła mają charakter dowolny. Stosowane są rozwiązania indywidualne, jednak z przewagą wykorzystywania węgla.

Ze względu na istnienie na terenie Regimina i Lekowa sieci gazowej część budynków jednorodzinnych, większość instytucji oraz zakładów usługowych i produkcyjnych korzysta z kotłowni gazowych. Są to m.in. Urząd Gminy, szkoły, budynek ośrodka zdrowia, Zakład Masarski „Europa”, sklepy.

Coraz popularniejsze staje się również wykorzystanie oleju opałowego jako paliwa w kotłowniach. Oprócz indywidualnych gospodarstw z tego typu rozwiązania skorzystały władze gminne przy modernizacji centralnego ogrzewania w szkołach podstawowych w Szulmierzu i Zeńboku. Do 2006 roku na terenie gminy nie stosowano innych typów paliwa, szczególnie wytwarzanego z biomasy.

Telekomunikacja

W latach 1998-2003 nastąpił intensywny rozwój sieci łączności telefonicznej na terenie gminy Regimin. Działania w tym zakresie podjęły dwie firmy telekomunikacyjne: Retel S.A. oraz Telekomunikacja Polska. Efektem jest wysoki wskaźnik stelefonizowania gminy oraz powszechność dostępu do tego rodzaju usług.

W chwili obecnej na terenie gminy działa dwóch operatorów sieci telefonicznej:

Telekomunikacja Polska S.A. oraz Multimedia Polska Południe S.A. (dawny Retel) z siedzibą w Gdyni, które obsługują łącznie 1 147 abonentów.

Z usług pierwszej z tych firm korzysta 737 abonentów na terenie całej gminy. Podstawowym problemem, jaki wpływa na jakość świadczonych przez TP S.A. usług są różne systemy łączności stosowane przez firmę. Część abonentów korzysta z łączności radiowej, która nie gwarantuje wysokiej jakości połączeń oraz ulega częstym awariom. Działania podjęte  przez TP S.A. w zakresie  modernizacji istniejącej dotychczas łączności radiowej pozwoliły na unowocześnienie stosowanego systemu i przełączenie dużej części abonentów na łącza światłowodowe. Jednak w dalszym ciągu część odbiorców usług świadczonych przez tę firmę korzystać musi ze starego systemu łączności. Multimedia Polska obsługuje łącznie 410 abonentów na terenie Jarlut Małych, Jarlut Dużych, Przybyszewa, Zeńboka, Karniewa, Kątek, Regimina, Lekowa i Targoń. Abonenci korzystają z łączy światłowodowych.

Stosowane systemy łączności w znacznym stopniu utrudniają dostęp mieszkańców do usług internetowych o wysokiej jakości połączeń. Jedynie część z nich korzysta z tzw. szybkiego dostępu do Internetu. W roku 2007 firma Multimedia rozpoczęła prace pozwalające na zwiekszenie dostępu do Internetu abonentom obsługiwanym przez tego operatora. Bez przeszkód z dostępu do Internetu korzystają placówki oświatowe, posiadające w większości nowoczesne pracownie komputerowe. Znacznie utrudniony dostęp do łączy internetowych posiadają klienci Telekomunikacji Polskiej S.A., co spowodowane jest słabą jakością infrastruktury, jaką na terenie gminy Regimin posiada ta firma.

Na terenie gminy usytuowane są dwa maszty służące do celów łączności bezprzewodowej. W miejscowości Regimin znajduje się maszt telefonii komórkowej służący potrzebom firmy „Centertel” S.A. Na terenie będącym własnością firmy EuRoPolGaz S.A. znajdującym się w Lekowie, na którym pobudowano Tłocznię Gazu „Ciechanów”, usytuowano także wieżę łączności radiowej dla potrzeb tłoczni.

    - Własność nieruchomości

Struktura własności gruntów.

Dominującą formą własności gruntów  na terenie gminy  jest własność prywatna. Świadczą o tym poniższe dane:

Tab.12: Własność nieruchomości na terenie gminy Regimin

| Lp. | Właściciel | Powierzchnia (w ha) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty osób fizycznych | 8 133 | 73,08 |
| 2. | Agencja Nieruchomości Rolnych | 472 | 4,24 |
| 3. | Lasy Państwowe | 1 922 | 17,27 |
| 4. | Grunty Skarbu Państwa | 178 | 1,60 |
| 5. | Grunty komunalne | 192 | 1,72 |
| 6. | Grunty wspólnot wiejskich | 40 | 0,04 |
| 7. | Grunty kościelne | 32 | 0,03 |
| 8. | Agencja Mienia Wojskowego | 29 | 0,03 |
| 9. | Spółki prawa handlowego | 20 | 0,02 |
| 10. | Grunty powiatów | 23 | 0,02 |
| 11. | Inni | 88 | 0,08 |
| Razem |  | 11 129 | 100 |

Źródło: dane własne UG – Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami.

Stosunkowo duży areał należy także do Skarbu Państwa, gdyż grunty Lasów Państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Mienia Wojskowego są tym instytucjom przekazane w zarząd przez Skarb Państwa. Łącznie posiadany przez nie obszar stanowi ok. 23,15% całkowitej powierzchni gminy Regimin. Grunty będące w posiadaniu Parafii Rzymsko-Katolickich, powiatu i wspólnot wiejskich stanowią jedynie nieznaczny odsetek całości powierzchni gminy..

Tab.13: Struktura własności użytków rolnych na terenie gm. Regimin:

| Lp. | Właściciel | Powierzchnia ( ha) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty osób fizycznych | 7 172 |  |
| 2. | Agencja Nieruchomości Rolnych | 438 |  |
| 3. | Grunty Skarbu Państwa | 80 |  |
| 4. | Lasy Państwowe | 32 |  |
| 5. | Grunty komunalne | 26 |  |
| 6. | Inni | 51 |  |
| Razem |  |  | 7 799 |

Źródło: dane własne UG –Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami.

Diagram 1: Własność użytków  rolnych  na terenie gminy Regimin (stan na VI.2005):

Z powyższych danych wynika więc, że dominującą formą własności jest sektor prywatny gospodarki indywidualnej, do której należy ponad 91 % wszystkich użytków rolnych.

W posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa znajdują się grunty w większości pochodzące z zasobów zlikwidowanego PGR Klice.

Niewielki odsetek gruntów znajduje się w posiadaniu innych właścicieli, w tym Skarbu Państwa i Lasów Państwowych. Właścicielami nieznacznego w skali gminy areału użytków rolnych są również: Parafie Katolickie (19 ha), wspólnoty wiejskie (30 ha) oraz Gmina Regimin.

Grunty rolne, stanowiące własność komunalną  zajmują obszar jedynie 26 ha i rozproszone są na terenie całej gminy.

Struktura własności nie oddaje w pełni obrazu podmiotów faktycznie użytkujących grunty. Większość z nich, które należą do ANR SP, stanowią własność komunalną i Skarbu Państwa na podstawie podpisanych umów dzierżawy są wykorzystywane przez rolników indywidualnych. Na terenie gminy obserwuje się zjawisko tzw. „głodu ziemi”, szczególnie w rejonach o wysokiej klasie użytków.

Zarówno jakość gleb, jak również struktura własności gruntów sprzyjają więc intensywnemu rozwojowi rolnictwa oraz powstawaniu wielkoobszarowych gospodarstw indywidualnych.

    - Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Rys historyczny.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu neolitu (ok.3 000 – 2 500 r. pne.), powstałe na prawdopodobnym styku kultur pucharów lejkowatych i ceramiki dołkowo- grzebykowej.

Sporo śladów z kolejnych epok i okresów pozostawili mieszkańcy tego obszaru szczególnie z epoki brązu – kultury łużyckiej (prasłowiańskiej) oraz epoki wczesnego żelaza.

Radykalne zmiany przyniosło dotarcie na Mazowsze ludności słowiańskiej (VI w.), utrzymującej się głównie z rolnictwa, a więc nastawionej na trwałe osadnictwo. Były to grupy nieliczne i dlatego na podkreślenie zasługuje fakt, że na terenie gminy odnaleziono dwa ślady tego osadnictwa.

Okres średniowiecza przynosi intensywny rozwój osadnictwa, a jednocześnie kształtuje wyjątkową specyfikę dzisiejszej gminy Regimin. Na początku XII wieku rozpoczął się proces nadawania rycerstwu i możnowładcom ziemi książęcej, co doprowadziło w skutkach do powstawania majątków wyłącznie szlacheckich, właściwie bez osadnictwa drobnoszlacheckiego. Rozwój tych terenów uwarunkowany był (podobnie jak dzisiaj) wzrostem znaczenia grodu w Ciechanowie, jednego z najznaczniejszych na Mazowszu. Czynnikiem hamującym rozwój tych terenów były najazdy Prusów, Jaćwingów, Litwinów, później zaś także Krzyżaków. Najdotkliwsze z nich miały miejsce w XIII i  XIV wieku.

W 1329 roku zaistniała nieco groteskowa sytuacja, gdy król czeski Jan Luksemburski zhołdował  księstwo płockie i Łydynia stała się granicą państwową między Mazowszem a władztwem Korony Czeskiej. W okresie tym część mieszkańców dzisiejszej gminy Regimin była poddanymi…króla czeskiego. Podobna sytuacja miała miejsce w 1351 roku, gdy Kazimierz Wielki włącza księstwo płockie do Polski, zaś Mazowsze staje się samodzielnym państwem. W latach 1384-99 ponownie Łydynia staje się granicą państwową, bowiem książę płocki Siemowit IV tereny leżące na wschód od tej rzeki, a przynależne do Ziemi Zakrzeńskiej oddaje w zastaw Krzyżakom.  W Regiminie władali więc rycerze z czarnym krzyżami na płaszczach, zaś w Lekowie stacjonowali rycerze mazowieccy.

Lekowo jest miejscowością, w której powstała jedna z najwcześniejszych na Mazowszu wiejskich parafii. Miało to miejsce w końcu XIII wieku i jest dowodem na znaczne zaludnienie tego obszaru. Parafia lekowska jest bowiem położona bardzo blisko Ciechanowa i utrzymanie tak blisko od siebie leżących parafii wymagało dużych możliwości finansowych parafian. Uposażeniem proboszcza lekowskiego pozostawał aż do 1864 roku leżący po drugiej stronie Łydyni Regimin.

Już w 1402 r. erygowano kolejną parafię – w Zeńboku, co dowodzi silnego zwiększenia zaludnienia, skoro musiano powołać nowy ośrodek duszpasterski.

Pierwsze zapisy w dokumentach świadczące o istnieniu Regimina i Lekowa pochodzą z 1385 roku. Trochę później, bo w 1396 roku wzmiankowano Koziczyn, w którym najprawdopodobniej na pocz. XV erygowano kolejną parafię.

Wiek XIV, XV i XVI to okres intensywnego rozwoju osadnictwa i prosperity gospodarczej terenów dzisiejszej gminy Regimin. Zapotrzebowanie na zboże, drewno i produkty rolne, szczególnie po włączeniu Pomorza Gdańskiego do Polski, sprzyjały tym procesom. Powstają kolejne miejscowości – Lekówiec, Kalisz, Kozdroje, Lipa, Mieczyki, Włosty -  zakładane na terenach po wykarczowaniu lasów.

Okres od wieku XVI, aż po „Potop” szwedzki to czas intensywnego rozwoju gospodarki folwarcznej, zaś wyjątkiem w tym względzie była wieś Pniewo, którą zamieszkiwała szlachta zagrodowa. Dobra sytuacja gospodarcza dziedziców trwała do 1655 roku, gdy najazd szwedzki spowodował zapaść gospodarczą także na terenie dzisiejszej gminy Regimin. Areał upraw sprzed „Potopu” udało się przywrócić dopiero  ok. 1800 roku. Poprawie sytuacji nie sprzyjały bowiem kolejne wojny i epidemie (np. w roku 1708) oraz upadek Ciechanowa, jako ośrodka administracyjnego i gospodarczego regionu.

Sytuacja ulega poprawie w II poł. XVIII wieku, gdy wzrasta aktywność miejscowych ziemian, ożywia się handel i produkcja rolna. Dowodem wzrostu gospodarczego jest podjęcie w tym okresie inwestycji kościelnych: budowy obecnego kościoła w Lekowie (1772), istniejącego do dzisiaj kościoła w Koziczynie (1780) oraz wzniesienia murowanej świątyni w Zeńboku (1798) odbudowanej w szybkim tempie po pożarze drewnianego kościoła w 1773 roku.

Okres po rozbiorach, szczególnie czasy Królestwa Polskiego, przyniosły wiele zmian, szczególnie w zakresie rolnictwa. Powstało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, udzielające pożyczek na rozwój gospodarki. Odchodzono od trójpolówki, wprowadzano uprawy ziemniaka, buraków cukrowych, budowano wiatraki, zakładano sady i ogrody. Modernizacją objęto drogi, m.in. przez Pawłowo, Szulmierz i Kalisz. Powstanie Listopadowe zahamowało te procesy.

W okresie międzypowstaniowym uwidacznia się proces powstawania na dzisiejszym obszarze gminy  wielkiej własności. Do dóbr opinogórskich włączone zostały w 1834 r. Lekowo i las Modełka. Ważnym z punktu widzenia miejscowego krajobrazu faktem było też przenoszenie cmentarzy grzebalnych poza teren kościoła.

Powstanie Styczniowe zostawiło trwały ślad w dziejach gminy Regimin, tak z powodu toczonych tu potyczek, jak i udziału mieszkańców w wydarzeniach z lat 1861-64. Najbardziej znanym epizodem  z tego okresu była bitwa stoczona Rosjanami  w Zeńboku 8 września 1863 r. przez oddział Zygmunta Padlewskiego. Zginęło w niej ok. 100 powstańców, spłonęło pół wsi i zabudowania plebańskie.

Wielu mieszkańców brało udział w organizacji powstania i brało bezpośredni udział w walkach. W bitwie pod Rydzewem 8 sierpnia 1863 r. poległ 18-letni Jan Mościcki (stryj Prezydenta RP), którego ojciec, Walenty,  właściciel Klic wystawił własnym kosztem oddział ułanów. Powstanie wspierali nie tylko ziemianie, ale także ludność wiejska. Brał w nim udział m.in. Franciszek Dobrzeniecki, jeden z najdłużej żyjących weteranów Powstania.

Dla mieszkańców gminy niezwykle istotnym wydarzeniem było wprowadzenie reformy uwłaszczeniowej w 1864 roku. W lokalnym krajobrazie zniknęły niektóre majątki (np. Jarluty Duże), zaś powstały nowe osady (np. Mościce). Reforma administracyjna z 1867 r. spowodowała powstanie dużej gminy z siedzibą w Regiminie.

Dla miejscowej grupy ziemian lata do 1885 roku były okresem prosperity. Wiązało się to m.in. z budową Kolei Nadwiślańskiej, wzrostem opłacalności hodowli i upraw zbożowych. W tym okresie powstają okazałe murowane dwory w Szulmierzu (1870-80), Grzybowie (1880), czy wręcz pałacowe założenie w Koziczynie. Po okresowym załamaniu gospodarczym od 1895 r. powraca dobra koniunktura gospodarcza. Skutkuje ona upiększaniem otoczenia dworów (parki, sady, uporządkowanie zabudowy folwarcznej) oraz rozwojem sieci dróg.

Wyjątkowy charakter na terenie gminy Regimin miały wydarzenia z lat 1905-06. Przybrały one charakter walki o przywrócenie języka polskiego w szkołach i urzędach. Szczególną aktywność w tym zakresie przejawiał właściciel majątku Koziczyn Brunon Tyszka. W 1906 r. Józef Włodek, dzierżawca folwarku Lekowo, doprowadził do powstania w Lekowie placówki Polskiej Macierzy Szkolnej. Z inicjatywy Michała Bojanowskiego powstaje Kółko Rolnicze w Klicach (1906).

Ogromny wkład w rozwój życia społecznego, gospodarczego i oświatowego gminy i całego regionu  mieli w tym okresie także właściciel Klic – Michał Bojanowski, proboszcz lekowski – ks. Antoni Gutkowski , właściciel majątku Grzybowo  - Tadeusz Zawadzki, właściciel Targoń – Stanisław Wilcz. Z ich inicjatywy powołano do życia jedne z najstarszych w powiecie Straże Ogniowe w Lekowie i Regiminie (powstały w 1913 r.), założono kilkanaście szkółek PMS. Dzięki inicjatywie społecznej (ks. A.Gutkowski, M.Bojanowski, J.Włodek) powstaje w Lekowie ośrodek opiekuńczy dla dzieci i sierot funkcjonujący w latach 1914-17 – wyjątkowy przykład na terenie całego regionu.

Okres I wojny światowej spowodował duże zniszczenia w zabudowie, dewastację pól i znaczny ubytek ludności. Wynikało to z faktu, że w okresie od października 1914 do lipca 1915 roku przez teren gminy przebiegała linia frontu, na której dochodziło do częstych walk i potyczek (m.in. ofensywa niemiecka w rejonie Pawłowa).

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie oznaczało dla mieszkańców gminy  powrotu do lat spokoju i rozwoju. Na początku sierpnia 1920 r. dotarły tutaj oddziały bolszewickie, ale już w kilkanaście dni później zostały wyparte przez wojska polskie. Do  bitwy z bolszewikami doszło 20 sierpnia w rejonie Pawłowa i Lasów Lekowskich, gdzie 18 Dywizja Piechoty rozbiła bolszewicką 54 Dywizję Strzelców Pieszych.

Odwrót bolszewików pozwolił na przystąpienie do odbudowy zniszczeń wojennych. Intensywne zmiany w krajobrazie gminy nastąpiły szczególnie w latach 1923-30. Zbudowana została wówczas linia kolejki wąskotorowej, biegnąca od Ciechanowa przez Grzybowo, Regimin do Gruduska. Pojawiły się słupy łączności telefonicznej. Powstało wiele nowych, najczęściej drewnianych domów mieszkalnych, krytych dachówką lub blachą. Modernizacji poddawano zabudowę mieszkalna i gospodarczą wchodzącą w skład folwarków.

Na podkreślenie zasługuje wysoka aktywność społeczna miejscowych ziemian i inteligencji. Z ich inicjatywy powstaje  w 1929 roku Spółdzielnia Mleczarska w Lekowie, Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców prowadzące sklep w Lekowie (1919), Spółdzielnia Pożyczkowo  Oszczędnościowa (1919). Aktywnie działa Koło Ziemianek, utworzone jeszcze w 1912 roku z inicjatywy Jadwigi Bojanowskiej z Klic oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Dwory są także propagatorami postępu w dziedzinie kultury rolnej. Właściciele majątków zapoczątkowują  melioracę gruntów, są pionierami we wprowadzaniu nowych upraw, zapoczątkowują mechanizację rolnictwa. Kryzys ekonomiczny lat 30-tych  osłabił te działania i dopiero po 1935 roku zarysowały się pozytywne tendencje w dominującej na terenie gminy gospodarce rolnej.

Działania wojenne 1939 r. ominęły teren gminy i nie spowodowały poważnych zniszczeń. Regimin, wraz z całym północnym Mazowszem został włączony 26 X 1939 r. do Prus Wschodnich jako Rejencja Ciechanowska. Długofalowa polityka wobec tych ziem miała doprowadzić do ich germanizacji. Pierwszym etapem było wyniszczenie inteligencji i ziemiaństwa, czego doświadczyli także mieszkańcy naszej gminy.  Wywiezieni i zamordowani  zostali m.in. Tadeusz Zawadzki, właściciel Grzybowa, Tadeusz Tarnowski – dzierżawca majątku Lekowo. Majątki ziemskie przejęte zostały w zarząd niemiecki, zaś ich właściciele wysiedleni. Metodę wysiedleń zastosowano także w stosunku do dużej grupy ludności wiejskiej.

W okresie okupacji  nie działały na terenie gminy oddziały partyzanckie, ale istniały struktury organizacji podziemnych, szczególnie Armii Krajowej. W niewielkim majątku Maliniak k.Pawłowa znajdowała się siedziba Inspektoratu AK na Prusy Wschodnie. Właściciele majątku, rodzina Rzewuskich, aktywnie działała w strukturach AK. Do historii przeszła postać 15-letniego Adama Rzewuskiego ps. „Burza”, który na wiosnę 1944 r. został ranny w potyczce  żandarmerią w Lesie Lekowskim i zamordowany przez Niemców na posterunku w Lekowie.

Wkroczenie Armii Czerwonej na obszar gminy w styczniu 1945 r. przyniosło zmiany,  rujnujące dotychczasowy porządek społeczny i polityczny.  Już wiosną tegoż roku przystąpiono do parcelacji majątków, których na terenie gminy była znacząca ilość. Część gruntów przeznaczono na utworzenie PGR w Klicach, większość rozparcelowano między bezrolnych i małorolnych chłopów. „Resztówki” majątków – dwory i ich otoczenie – przeznaczano na cele społeczne: zazwyczaj mieszkania lub szkoły. Wyposażenie dworów systematycznie grabiono lub niszczono tak w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu. Właściciele majątków zostali zmuszeni do opuszczenia nie tylko swoich siedzib, ale też terenu powiatu ciechanowskiego. Dewastacji i zniszczeniu uległa więc wielka część dorobku kulturalnego i historycznego gminy, jaką przez stulecia tworzyła warstwa ziemian, mająca ogromny wpływ na dzieje gminy Regimin.

Warto zaznaczyć, że po 1945 roku teren gminy był obszarem działania kilku grup zbrojnego podziemia, w tym najsłynniejszego na Mazowszu oddziału NSZ pod dowództwem Mieczysława Dziemiaszkiewicza ps. „Rój”. Największą akcją zbrojnego podziemia był udany zamach na szefa ciechanowskiego UB w Pniewie Wielkim (12 VII 1948 r.)

Obiekty zabytkowe.

Na terenie gminy Regimin nie ma zabytków posiadających wyjątkowe walory historyczne i architektoniczne. Obiekty, które uznano za zabytkowe są świadectwem wyjątkowej przeszłości tego terenu, kształtowanej przez ziemiaństwo oraz podkreślają rolę Kościoła w dziejach wsi polskiej.

Tab.14.  Spis zabytków wpisanych do rejestru zabytków:

| Lp. | Lokalizacja | Dziedzictwo kulturowe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jarluty Małe | Zespół dworski: dwór drewniany z XIX/XX w. park z II poł. XIX w. warstwa kulturowa |
| 2. | Karniewo | Grodzisko kultury kurhanów zachodniobałtyjskich |
| 3. | Klice | Zespół dworski: dwór z XIX w. park i ogród z XIX/XX w. |
| 4. | Koziczyn | Zespół dworski: dwór murowany z XIX/XX w. park i pozostałości sadu z XIX/XX w. |
| 5. | Koziczynek | Kościół z XVIII w. parafialny p.w. św. Trójcy |
| 6. | Koziczynek | Dzwonnica drewniana z końca XVIII w. |
| 7. | Lekowo | Kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM z XVIII w. |
| 8. | Lekowo | Dzwonnica drewniana z XVIII w. |
| 9. | Lipa | Zespół dworski: dwa dwory murowane z XIX/XX w. park z systemem stawów z XIX w. warstwa kulturowa |
| 10. | Szulmierz | Zespół dworski: dwór murowany z XIX w. park krajobrazowy z aleją dojazdową z XIX w. |
| 11. | Zeńbok | Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja, murowany z XVIII w. |
| 12. | Zeńbok | Zespół dworski: dwór drewniany z poł. XIX w. park (ogród) z systemem stawów z XIX w. warstwa kulturowa |

Bardzo cenne z historycznego punktu widzenia jest wyposażenie kościołów parafialnych istniejących na terenie gminy. W 1970 roku większość jego elementów została wpisana do rejestru zabytków.

Tab.15. Zabytkowe wyposażenie kościołów parafialnych istniejących na terenie gminy:

| Świątynia | Elementy zabytkowego wyposażenia |
| --- | --- |
| Lekowo Kościół p.w. św. Stanisława BM | - kielich mszalny, pozłacane srebro, barok ( XVII w.), - kielich mszalny, pozłacane srebro, barok ( XVII w.), - monstrancja późnogotycka, pozłacane srebro, (1606 r.) - monstrancja klasycystyczna (I poł. XIX w.) |
| Zeńbok Kościół p.w. św. Bartłomieja | - ambona klasycystyczna (kon. XVIII w.), - kielich mszalny, pozłacane srebro, barok (XVIII w.), - ołtarz główny, klasycyzm ( kon. XVIII w.), - 2 ołtarze boczne, klasycyzm (kon. XVIII w.), - ornat biały, barok (II poł. XVIII w.), - obraz MB z Dzieciątkiem, barok ludowy (kon. XVIII w.) |
| Koziczynek Kościół p.w. Św. Trójcy | - ołtarz główny, barok (XVII/XVIII w.), - ołtarz boczny, późny barok (poł. XVIII w.), - 2 ołtarze boczne, barok - klasycyzm ( II poł. XVIII w.), - ambona, barok (I poł. XVIII w.), - monstrancja, póź. gotyk (pocz. XVII w.). |

Źródło: tab. 18 i 19 - dokumentacja  Służby Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie

Należy nadmienić, że kościoły w Lekowie i Koziczynku są pięknymi przykładami drewnianej architektury sakralnej, zaś ich urodę podkreśla malownicze usytuowanie na wzniesieniu górującym nad doliną Łydyni (Lekowo) i na skraju krawędzi opinogórskiej (Koziczynek).

Oprócz zespołów dworskich wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Regimin istnieją także inne tego typu obiekty, cenne z powodów architektonicznych, historycznych i kulturowych Są to następujące obiekty:

Grzybowo – dwór murowany z ok. 1880 r. z parkiem powstałym na pocz. XXw.

Karniewo  – dwór drewniany z ok. 1860 r. z pozostałościami parku z końca XIX w.

Lekowo     – dwór murowany z ok. 1880 r. z pozostałościami parku z 2 poł. XIX w.

Budownictwo wiejskie.

Na terenie gminy zachowały się nieliczne przykłady dawnego budownictwa mieszkalnego. Najczęściej są to domy pochodzące z okresu 1920 – 1930, stanowiące typowe przykłady drewnianej architektury wiejskiej z tych lat. Rzadko spotkać można budynki murowane z tego okresu (Lekowo, Karniewo, Regimin, Targonie).

W m. Lekowo zachował się w dobrym stanie drewniany budynek mieszkalny pochodzący z pocz. XX wieku.

Jedynym przykładem dawnych obiektów techniki jest na terenie gminy wiatrak drewniany z przełomu XIX i XX wieku stojący w m. Zeńbok. Przekształcony na młyn z urządzeniami elektrycznymi zachował jedynie część elementów dawnej architektury (zdemontowane zostały skrzydła wiatraka).

Cenne z punktu widzenia kulturowego są miejscowości o dobrze zachowanych historycznych układach przestrzennych. W prawie nienaruszonym stanie zachowały się one w Kaliszu, Karniewie, Pawłowie, Targoniach, Zeńboku oraz Pniewie Wielkim. Działania inwestycyjne w tych miejscowościach nie mogą zmieniać ich układu komunikacyjnego oraz charakteru zabudowy.

Cmentarze.

Niezwykle ciekawymi elementami dziedzictwa kulturowego gminy są niewątpliwie  cmentarze, zarówno te, które swoją funkcję pełnią do dzisiaj, jak i te, które nie są wykorzystywane do grzebania zmarłych.

Do pierwszych zaliczyć należy cmentarz parafialny w Lekowie, którego początki sięgają XIX wieku. Z tego też okresu pochodzą najstarsze istniejące na nim nagrobki, wykonane najczęściej z żeliwa i kamienia.

Cmentarz ten jest miejscem spoczynku wielu osób, które na trwale zapisały się w historii regionu i kraju, m.in. rodziny Bojanowskich, Walentego i Jana Mościckich, wielu miejscowych ziemian i ich rodzin.

Bardzo ciekawy pod względem kulturowym i historycznym jest dawny przykościelny cmentarz grzebalny w Koziczynku. Przy przenoszeniu go na nowe miejsce poza obręb przykościelny część płyt nagrobnych, pochodzących z grobów najznaczniejszych rodzin, wmurowano w kamienny parkan otaczający świątynię. Dzięki temu przetrwały one do dzisiaj w dość dobrym stanie.

W obrębie Lasów Lekowskich, na granicy wsi Pniewo Czeruchy zachował się cmentarz założony w czasie I wojny światowej, na których pochowano żołnierzy niemieckich poległych w walkach 1915 roku. Uległ on bardzo poważnemu zniszczeniu, gdyż nie prowadzono na nim żadnych prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Panująca w II poł. XIX w. epidemia cholery zostawiła swój ślad także na terenie gminy Regimin. W pobliżu miejscowości Lekówiec  znajdował się cmentarz choleryczny, którego lokalizację  potwierdzają relacje najstarszych mieszkańców okolicy. Obecnie znajduje się tutaj krzyż oznaczający miejsce pochówku ofiar epidemii.

Na cmentarzach w Lekowie, Koziczynku i Zeńboku znajdują się groby nieznanych żołnierzy poległych w czasie wojny bolszewickiej 1920 roku oraz II wojny światowej. Opiekę nad nimi sprawuje młodzież szkolna oraz Urząd Gminy w Regiminie.

Figurki i kapliczki przydrożne.

Charakterystycznym elementem krajobrazu wsi polskiej są niewątpliwie figurki i kapliczki przydrożne. Te spotykane na terenie gminy Regimin są ciekawe w formie, czasami w sposób szczególny wyróżniające się na terenie województwa. Przykładem jest tutaj pochodząca z końca XIX wieku kapliczka w Regiminie. Powstała ona jako wotum dziękczynne za uratowanie mieszkańców okolicy od zarazy. Zbudowana z cegły, otoczona kamiennym parkanem znajduje się w bardzo dobrym stanie.

Innym przykładem jest figura Matki Boskiej usytuowana  na przykościelnym placu w Lekowie. Powstała jako wotum dziękczynne za uratowanie ks. Antoniego Gutkowskiego, proboszcza parafii Lekowo z niewoli bolszewickiej w 1920 roku. Pięknie wykonana kapliczka z kamienia polnego, znajdująca się w otoczeniu drzew, stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu miejscowości. Najstarszą istniejącą kapliczką jest zbudowana z cegły kapliczka w m. Karniewo, pochodząca z XVIII wieku. Jej fundatorem był prawdopodobnie miejscowy ziemianin. Otoczona opieką mieszkańców znajduje się ona w bardzo dobrym stanie.

We wsiach, przy drogach i na skrzyżowaniach dróg spotkać można jeszcze kilkadziesiąt dobrze zachowanych i utrzymanych kapliczek oraz krzyży pochodzących z okresu od połowy XIX wieku do końca XX w.

Niezwykłe bogactwo i specyfikę  dziedzictwa kulturowego zawdzięcza gmina Regimin w ogromnej części ogromnemu wpływowi warstwy ziemiańskiej na wszystkie dziedziny życia społecznego. Ta nietypowa dla Mazowsza struktura społeczna kształtowała się w obszarze Regimina już od XII wieku, gdy warstwa rycerska otrzymywała nadania książęcej ziemi. Proces tworzenia się majątków ziemskich toczył się w następnych stuleciach w wyniku czego na terenie dzisiejszej gminy Regimin prawie nie występowała własność drobnoszlachecka, tak charakterystyczna dla całego Mazowsza. Jedynym wyjątkiem było tu Pniewo Wielkie, gdzie dominowała drobna szlachta zagrodowa.

Gminę Regimin cechuje niezwyczajnie duża ilość zespołów podworskich, które w przeszłości były siedzibami znaczących rodów ziemiańskich. Nie były to okazałe rezydencje i pałace, ale stanowiły centra życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego okolicy. Z szeregów ziemiaństwa wywodzi się  wiele wybitnych postaci, znaczących  w historii nie tylko regionu, ale i całego kraju.

Najstarszymi rodami związanymi z terenem dzisiejszej gminy byli Dunin Wąsowicze i Lekowscy, pełniący już od średniowiecza ważne urzędy w hierarchii świeckiej i kościelnej dawnej Rzeczypospolitej.

Z dziejami majątku w Klicach jest ściśle związana rodzina Mościckich, która władała nim do końca XIX wieku. Jej wybitnym przedstawicielem był Walenty Mościcki, uczestnik Powstania Styczniowego,  dziadek Ignacego Mościckiego późniejszego Prezydenta RP. Syn Walentego – Jan – zginął w wieku 18 lat w bitwie pod Rydzewem w sierpniu 1863 r.  dowodząc oddziałem „Złotych ułanów” . Obaj – ojciec i syn, pochowani są na cmentarzu parafialnym w Lekowie.

Właścicielami Klic po Mościckich była spokrewniona z nimi rodzina Bojanowskich. Najsłynniejszy z nich – Michał Bojanowski – był wybitną postacią początków XX wieku. Poseł do rosyjskiej Dumy, później zaś Senator RP, należał do czołowych działaczy Narodowej Demokracji w Polsce i wchodził do najwyższych władz Endecji w okresie międzywojennym. Położył ogromne zasługi dla rozwoju spółdzielczości, rozwoju oświaty i rolnictwa na terenie gminy. Spoczywa na cmentarzu w Lekowie.

Właścicielami majątku Grzybowo była od pocz. XX wieku rodzina Zawadzkich. Tadeusz Zawadzki, władający tymi dobrami do 1939 roku, był znanym działaczem społecznym i inicjatorem wielu działań modernizujących rolnictwo (m.in. melioracji gruntów na terenie gminy). Był bratem Józefa, profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej i stryjem słynnego Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, bohatera Szarych Szeregów. To we dworze w Grzybowie  mały  „Zośka” spędzał przez kilka lat wakacje w towarzystwie swoich krewniaków. Tadeusz Zawadzki został w swoisty sposób „doceniony” przez Niemców: aresztowany w pocz. 1940 roku zginął  prawdopodobnie w którymś z obozów.

Właścicielami znacznego obszaru ziemi, w tym majątku Lekowo, byli Krasińscy z Opinogóry. Pełnili przez wiele lat rolę kolatorów kościoła w Lekowie, ufundowali dla niego piękną klasycystyczną monstrancję (gen. Wincenty Krasiński), ofiarowali też ziemię pod cmentarz parafialny w tej miejscowości.

Właścicielami mająteczku Maliniak k.Pawłowa byli Rzewuscy, potomkowie słynnego rodu magnackiego. Z dziejami gminy Regimin związała ich tragedia z okresu II wojny światowej, gdy w Lasach Lekowskich Niemcy zranili, a później zamordowali Adasia Rzewuskiego, 15-letniego partyzanta AK ps. „Burza”. Za działalność w Armii Krajowej rodzina zapłaciła nie tylko śmiercią syna, ale tez utratą domu, ziemi i tułaczką, także po 1945 roku.

Wybitne postacie związane z gminą nie wychodziły tylko z kręgów ziemiaństwa. W Koziczynie, w rodzinie ubogiego chłopa urodził się Bolesław Biegas – jeden z najsłynniejszych polskich rzeźbiarzy XIX-XX wieku. Swoją karierę zawdzięczał w dużej mierze opiece miejscowego proboszcza i wsparciu innej wybitnej postaci pochodzącej z terenu gminy – dr Franciszka Rajkowskiego. Ten wybitny społecznik i lekarz urodził się w Jarlutach Dużych w rodzinie chłopskiej. Pomoc proboszcza lekowskiego pozwoliła mu na zdobycie wykształcenia i wykorzystanie swojego talentu do rozwinięcia działalności lekarskiej.

Z Szulmierzem i dworem Cyprysińskich związana jest też postać Stefana Żeromskiego. To tutaj w okresie studiów pracował jako nauczyciel zarabiając na swoje kształcenie. W swoich „Dziennikach” zawarł wspaniały opis pobytu w Szulmierzu, obejmujący także barwną charakterystykę ludzi, z jakimi się spotkał.

2.5. Gospodarka

2.5.1. Główni pracodawcy

Największymi pracodawcami na terenie gminy Regimin są następujące przedsiębiorstwa:

1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Europa” w Regiminie        - 18 osób,

2. Gminna Spółdzielnia SCh w Regiminie                                 - 13 osób,

3. Piekarnia w Regiminie                                                            - 10 osób,

4. Piekarnia we Włostach                                                            - 10 osób,

5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe w Koziczynie           -   8 osób,

6. „SAWA Elektronic” w Regiminie                                           -  3 osoby

Powyższe firmy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, swoją działalność zarejestrowały na terenie gminy Regimin.

System Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia, mający swoją siedzibę w Warszawie, prowadzi na terenie gminy Tłocznię Gazu „Ciechanów”, w której znalazło zatrudnienie 29 osób bezpośredniej obsługi. Są to jednak wysokokwalifikowani specjaliści, w większości mieszkający poza terenem gminy.

Dużym pracodawcą, zatrudniającym 35 osób, jest również Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Simio”, które swoją siedzibę ma w Warszawie, posiadające zakład przetwarzający folię na terenie m. Regimin.

Wyroby firm produkcyjnych i przetwórczych w swojej głównej części kierowane są na rynek lokalny. Część z nich sprzedaje jednak swoje wyroby także na obszarze powiatu i województwa. Są to wyroby masarskie ZPM „Europa” oraz firmy „SAWA Elektronic”. Druga z tych firm rozpoczyna eksport swoich urządzeń na teren Czech.

Do głównych pracodawców na terenie gminy Regimin zaliczyć należy także placówki oświatowe, które łącznie zatrudniają 128 osób ( w tym część w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz Urząd Gminy w Regiminie (25 osób łącznie z GOPS i Biblioteką Publiczną).

Rozwój rynku pracy i zapewnienie miejsc pracy mieszkańcom gminy Regimin                   w dużym stopniu uwarunkowane jest jej rolniczym charakterem. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają dogodne warunki geograficzne, dobre i bardzo dobre gleby oraz silne tradycje związane z funkcjonowaniem na tym terenie silnych gospodarstw rolnych.

Tak więc gmina Regimin przynależy do regionu o podstawowej funkcji rolniczej i w związku z tym w strukturze gospodarki dominuje rolnictwo reprezentowane przez rodzinne gospodarstwa indywidualne. Działające na terenie gminy nieliczne zakłady przemysłowe i usługowe ukierunkowane są najczęściej na obsługę lokalnego rynku.

2.5.2. Struktura podstawowych branż na terenie gminy

Na dzień 28 lutego 2007 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 143 podmioty gospodarcze (dane z ewidencji działalności gospodarczej UG w Regiminie). Część z nich nie wykazuje większej aktywności gospodarczej lub też nie podjęło jej wcale, poprzestając na samym fakcie rejestracji.

Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Regimin  zajmują się głównie   handlem oraz usługami. Znaczna grupa  podmiotów działa także  w branży budowlanej oraz transportowej. Niewielki odsetek to firmy produkcyjne działające w branży przetwórstwa oraz produkcji maszyn i urządzeń.

Tab.16: Wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Regimin:

| Lp. | Zakres działalności | Ilość podmiotów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sprzedaż detaliczna (sklepy) | 23 |
| 2. | Roboty ogólnobudowlane | 33 |
| 3. | Handel obwoźny | 15 |
| 4. | Usługi transportowe | 15 |
| 5. | Elektronika i elektromechanika | 4 |
| 6. | Usługi komputerowe | 3 |
| 7. | Inseminacja zwierząt | 3 |
| 8. | Pośrednictwo ubezpieczeniowe | 5 |
| 9. | Naprawa sprzętu rolniczego i mechanicznego | 2 |
| 10. | Prowadzenie barów, gastronomia | 3 |
| 11. | Usługi fryzjerskie | 3 |
| 12. | Usługi leśne | 2 |
| 13. | Usługi weterynaryjne | 3 |
| 14. | Firmy usługowo - handlowe | 3 |
| 15. | Usługi tartaczne | 2 |
| 16. | Usługi projektowe i geodezyjne | 4 |
| 17. | Stacje tankowania gazu i paliw | 1 |
| 18. | Usługi medyczne | 3 |
| 19. | Piekarnie | 3 |
| 20. | Zakład Przetwórstwa Mięsnego | 2 |
| 21. | Mechanika samochodowa | 6 |
| 22. | Usługi radiowo - telewizyjne | 1 |
| 23. | Skup i sprzedaż żywca | 1 |
| 24. | Usługi fotograficzne | 1 |
| 26. | Usługi stolarskie | 2 |
| 26. | Produkcja urządzeń chłodniczych | 2 |
| 27. | Doradztwo finansowe | 2 |

Źródło: dane Urzędu Gminy w Regiminie- stanowisko d/s działalności gospodarczej.

Duża grupa firm działa w zakresie obsługi rolnictwa, zajmując się zaopatrzeniem gospodarstw w środki produkcji, paliwa, materiały, świadcząc usługi weterynaryjne i inseminacyjne. Biorąc pod uwagę  rolniczy charakter gminy, intensywny rozwój gospodarstw indywidualnych, postępującą mechanizację i specjalizację produkcji ten sektor usług nie zapewnia rolnictwu pełnej obsługi. Dotyczy to tak zakresu, jakości, jak też poziomu usług.

Jeżeli chodzi o wielkość podmiotu gospodarczego, to zdecydowanie przeważają małe podmioty gospodarcze, w których pracuje praktycznie sam właściciel oraz jego rodzina. Funkcjonuje jedynie kilka przedsiębiorstw, które zatrudniają do kilkunastu pracowników. Biorąc pod uwagę uwarunkowania występujące na terenie gminy i jej charakter, nie należy zakładać, by powstały tutaj w przyszłości firmy o wysokiej liczbie zatrudnionych osób.

2.5.3. Rolnictwo

Elementami, które służą do określenia rozwoju rolnictwa oraz przestrzennego rozmieszczenia potencjału gospodarczego są:

- gleby,

- struktura własności gruntów,

- struktura użytkowania gruntów,

- kierunki produkcji rolniczej.

Gleby.

Na obszarze gminy Regimin gleby wykazują duże zróżnicowanie pod względem typów, jak i kompleksów przydatności rolniczej. Przeważają gleby zwięzłe, gliniaste i ilaste. Zintegrowany wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej obliczony przez IUNG Puławy wynosi dla gminy Regimin 69,9 punktów w skali 100-punktowej. Jedynie 3 obręby geodezyjne uznane zostały przez IUNG Puławy jako kwalifikujące się do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania – Jarluty Małe, Jarluty Duże i Pniewo Wielkie (ocena poniżej 50 punktów).

Użytki zielone w większości należą do urodzajnych (głównie kompleks 2z), i występują w dolinie Łydyni (użytki zielone klasy III i IV) tj. na terenie sołectw: Grzybowo, Kątki, Klice, Kliczki, Lekowo, Pawłowo, Pawłówko, Targonie, Pniewo Czeruchy.

Tab.17: Struktura użytków zielonych wg klas bonitacyjnych:

| Lp. | Nazwa obrębu geodezyjnego | Pow. użytków zielonych (w ha) | II (%) | III (%) | IV (%) | V (%) | VI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grzybowo | 62,5 | - | 10,4 | 84,4 | 5,2 | - |
| 2. | Jarluty Duże | 184,2 | - | 2,1 | 31,6 | 51,5 | 14,8 |
| 3. | Jarluty Małe | 133,8 | - | 7,5 | 20,5 | 55,2 | 16,8 |
| 4. | Kalisz | 69,5 | - | 0,5 | 65,1 | 26,6 | 7,9 |
| 5. | Karniewo | 92,6 | - | 4,1 | 79,7 | 14,1 | 2,1 |
| 6. | Kątki | 63,7 | - | 35,9 | 58,7 | 5,4 | - |
| 7. | Klice | 157,5 | - | 62,0 | 36,8 | 0,9 | 0,3 |
| 8. | Kliczki | 24,3 | - | 23,0 | 57,6 | 19,4 | - |
| 9. | Kozdroje | 52,2 | - | 10,2 | 47,9 | 37,5 | 4,4 |
| 10. | Koziczyn | 12,2 | - | 45,0 | 50,8 | 4,2 | - |
| 11. | Lekowo | 35,0 | - | 55,4 | 44,6 | - | - |
| 12. | Lekówiec | 23,6 | - | 8,5 | 63,5 | 28,0 | - |
| 13. | Lipa | 20,9 | - | 48,8 | 37,4 | 12,4 | 1,4 |
| 14. | Pawłowo | 33,2 | - | 18,4 | 66,6 | 13,0 | 2,1 |
| 15. | Pawłówko | 22,8 | - | 84,2 | 15,8 | - | - |
| 16. | Pniewo Czeruchy | 60,0 | 4,0 | 18,7 | 72,3 | 5,0 | - |
| 17. | Pniewo Wielkie | 66,4 | - | 18,1 | 56,2 | 24,2 | 1,5 |
| 18. | Przybyszewo | 13,3 | - | - | 59,0 | 37,0 | 4,0 |
| 19. | Radomka | 4,6 | - | 52,2 | 13,0 | 34,8 | - |
| 20. | Regimin | 92,4 | - | 45,9 | 31,6 | 21,9 | 0,6 |
| 21. | Szulmierz | 131,6 | - | 3,0 | 62,7 | 28,6 | 5,7 |
| 22. | Targonie | 104,1 | - | 0,4 | 72,0 | 23,2 | 4,4 |
| 23. | Trzcianka | 49,1 | - | - | 28,2 | 71,0 | 0,8 |
| 24. | Zeńbok | 120,0 | - | 5,3 | 53,0 | 35,8 | 5,9 |
|  | Razem | 1629,5 | 0,1 | 18,2 | 50,0 | 26,5 | 5,0 |

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb MPZP gminy  Regimin.

Grunty orne zaliczane do najlepszych klas I – IVb zajmują prawie 72 % ogółu gruntów ornych, przy średniej dla powiatu ciechanowskiego 68%.  Najkorzystniejsza dla rolnictwa struktura gruntów ornych występuje w sołectwach: Grzybowo, Koziczyn, Kliczki, Lekowo, Radomka i Lekówiec. Najmniej korzystne warunki istnieją w rejonie Pniewa Wielkiego, Trzcianki, Jarlut Dużych i  Małych, gdzie przeważają gleby o najgorszej jakości.

Tab.18: Struktura gruntów ornych i sadów wg klas bonitacyjnych:

| Lp. | Nazwa obrębu geodezyjnego | Pow. gruntów ornych i sadów (ha) | II (%) | IIIa IIIb (%) | IVa IVb (%) | V (%) | VI (%) | VIz (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grzybowo | 288,4 | 4,7 | 74,4 | 10,0 | 10,9 | - | - |
| 2. | Jarluty Duże | 257,6 | - | 17,1 | 29,7 | 36,4 | 16,3 | 0,5 |
| 3. | Jarluty Małe | 204,2 | - | 4,5 | 44,1 | 41,5 | 9,0 | 0,9 |
| 4. | Kalisz | 249,6 | - | 30,9 | 45,1 | 18,2 | 5,7 | 0,1 |
| 5. | Karniewo | 234,5 | - | 5,4 | 67,1 | 23,0 | 3,8 | 0,7 |
| 6. | Kątki | 139,6 | - | 50,2 | 17,2 | 22,6 | 10,0 | - |
| 7. | Klice | 332,6 | 13,9 | 38,9 | 13,4 | 28,5 | 5,2 | 0,2 |
| 8. | Kliczki | 87,6 | 3,7 | 69,2 | 16,3 | 9,2 | 1,7 | - |
| 9. | Kozdroje | 233,5 | - | 43,3 | 27,0 | 18,3 | 10,5 | 0,9 |
| 10. | Koziczyn | 327,0 | 14,8 | 63,3 | 18,6 | 3,3 | 0,2 | - |
| 11. | Lekowo | 334,1 | - | 76,3 | 18,7 | 3,9 | 1,1 | - |
| 12. | Lekówiec | 174,7 | - | 57,8 | 31,8 | 8,6 | 1,1 | 0,7 |
| 13. | Lipa | 403,8 | - | 33,8 | 46,2 | 7,1 | 11,1 | 1,8 |
| 14. | Pawłowo | 292,9 | - | 43,2 | 31,4 | 18,7 | 6,7 | - |
| 15. | Pawłówko | 107,6 | - | 55,4 | 19,2 | 10,0 | 15,3 | - |
| 16. | Pniewo Czeruchy | 127,8 | - | 36,6 | 15,4 | 32,6 | 14,8 | 0,6 |
| 17. | Pniewo Wielkie | 240,8 | - | - | 13,3 | 63,9 | 22,7 | 0,1 |
| 18. | Przybyszewo | 263,6 | - | 23,1 | 49,1 | 20,3 | 7,3 | 0,3 |
| 19. | Radomka | 226,8 | 1,1 | 77,9 | 20,7 | 0,6 | - | - |
| 20. | Regimin | 264,4 | - | 26,4 | 48,8 | 20,8 | 3,9 | - |
| 21. | Szulmierz | 595,3 | - | 21,9 | 49,8 | 22,0 | 7,6 | 0,4 |
| 22. | Targonie | 203,5 | - | 27,4 | 37,1 | 26,6 | 6,3 | 2,7 |
| 23. | Trzcianka | 131,4 | - | 28,8 | 22,5 | 23,2 | 23,4 | 2,1 |
| 24. | Zeńbok | 449,6 | - | 16,4 | 44,7 | 25,4 | 13,1 | 0,4 |
|  | Razem | 6170,9 | 1,8 | 37,8 | 32,2 | 20,6 | 7,2 | 0,4 |

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb MPZP gminy  Regimin.

Z powyższych danych wynika, że na terenie gminy Regimin przeważają gleby o wysokich klasach bonitacyjnych, szczególnie na terenach przeznaczonych pod użytki zielone. Stwarza to bardzo dogodne warunki do rozwoju rolnictwa, szczególnie w zakresie uprawy zbóż intensywnych (pszenica, jęczmień, pszenżyto) oraz hodowli bydła.

Poważnym problemem z punktu jakości produkcji rolnej jest stan melioracji na terenie gminy. Na jej obszarze zmeliorowanych zostało 3 079 ha użytków rolnych, w tym 2 078 ha gruntów ornych i 1 001 ha użytków zielonych. Stopień zaspokojenia potrzeb wynosi 43,7 % (w tym na gruntach ornych 36,3% i na użytkach zielonych – 75,9%) i jest najniższy na terenie powiatu ciechanowskiego.

Stan urządzeń melioracyjnych ulega jednak postępującej degradacji. Znaczna ich część wykonana została w okresie przedwojennym, zaś te zbudowane w latach późniejszych nie są dostatecznie konserwowane i naprawiane. Szczególnie niepokojący jest stan rowów melioracyjnych, z których znaczna część uległa  zamuleniu, zakrzaczeniu i często zniwelowaniu.

Najgęstsza sieć rowów melioracyjnych występuje na obszarze użytków  Jarluty Małe– Jarluty Duże– Klice– Kątki, gdzie zmeliorowano duże tereny o charakterze podmokłym („Kostrzyń I” i „Kostrzyń II”) i przekształcono je w dobrej jakości łąki i pastwiska.

Najgorszy stan urządzeń melioracyjnych występuje na terenach, gdzie za konserwację, utrzymanie i budowę nowych urządzeń odpowiadają sami właściciele gruntów.

Struktura użytkowania gruntów.

Struktura użytkowania gruntów jest ważnym elementem umożliwiającym określenie m.in. możliwości i kierunków rozwoju rolnictwa. Gmina Regimin charakteryzuje się stosunkowo niskim udziałem użytków rolnych (70,1 %) oraz stosunkowo wysokim udziałem gruntów leśnych i zadrzewionych (23,8 %). Stosunkowo duży odsetek (3%) obszaru gminy zajmują tereny komunikacyjne – drogi i linia kolejowa Warszawa – Gdańsk.

Diagram 2: Struktura wykorzystania gruntów na terenie gminy Regimin (2006):

Niski procentowo udział użytków rolnych w całości obszaru gminy Regimin jest czynnikiem wpływającym hamująco na rozwój rolnictwa, gdyż powoduje trudności w nabywaniu gruntów na powiększanie gospodarstw rolnych.

Tereny leśne zajmują najczęściej grunty o słabej klasie bonitacyjnej, mało przydatne do produkcji rolnej. Ze względu na mała efektywność ekonomiczną część gruntów ewidencjonowanych obecnie jako użytki rolne jest przeznaczona do zalesienia.

Niekorzystnym dla gospodarki rolnej kierunkiem  zmian w strukturze użytkowania gruntów jest przeznaczanie dużego areału użytków na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Proces ten dotyczy w dużej części obrębów geodezyjnych charakteryzujących się dobrymi jakościowo glebami (Grzybowo, Lekowo, Szulmierz), położonymi w atrakcyjnych obszarach gminy (bliskość Ciechanowa, dobre połączenia komunikacyjne i uzbrojenie terenu).

Tab.19: Struktura użytków rolnych   na terenie gminy Regimin:

| Lp. | Nazwa obrębu geodezyjnego | Pow. ogólna obrębu (ha) | Użytki rolne ogółem (%) | w tym: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Grunty orne (%) | Sady (%) | Użytki zielone (%) |
| 1. | Grzybowo | 394,4 | 87,9 | 82,8 | 0,3 | 17,5 |
| 2. | Jarluty Duże | 491,7 | 88,8 | 58,8 | 0,5 | 40,7 |
| 3. | Jarluty Małe | 463,9 | 72,5 | 60,0 | 0,3 | 39,7 |
| 4. | Kalisz | 407,4 | 78,4 | 76,5 | 1,7 | 21,8 |
| 5. | Karniewo | 465,4 | 70,4 | 70,0 | 1,7 | 28,3 |
| 6. | Kątki | 229,1 | 88,2 | 65,9 | 1,2 | 32,9 |
| 7. | Klice | 620,7 | 79,0 | 67,5 | 0,4 | 32,1 |
| 8. | Kliczki | 125,3 | 89,1 | 78,1 | 0,4 | 21,5 |
| 9. | Kozdroje | 356,6 | 80,1 | 81,3 | 0,4 | 18,3 |
| 10. | Koniczyn | 372,8 | 91,0 | 95,8 | 0,6 | 3,6 |
| 11. | Lekowo | 409,4 | 90,6 | 89,7 | 0,8 | 9,5 |
| 12. | Lekówiec | 227,9 | 87,3 | 86,5 | 1,5 | 12,0 |
| 13. | Lipa | 461,9 | 92,0 | 94,5 | 0,6 | 4,9 |
| 14. | Pawłowo | 535,6 | 60,1 | 89,1 | 0,9 | 10,0 |
| 15. | Pawłówko | 149,5 | 88,4 | 82,4 | 0,2 | 17,4 |
| 16. | Pniewo Czeruchy | 1351,6 | 13,8 | 67,6 | 0,5 | 31,9 |
| 17. | Pniewo Wielkie | 528,1 | 57,9 | 78,1 | 0,2 | 21,7 |
| 18. | Przybyszewo | 345,1 | 80,0 | 92,6 | 2,6 | 4,8 |
| 19. | Radomka | 268,2 | 85,8 | 95,4 | 3,1 | 1,5 |
| 20. | Regimin | 423,4 | 84,4 | 72,3 | 1,7 | 26,0 |
| 21. | Szulmierz | 1078,7 | 67,3 | 80,9 | 1,0 | 18,1 |
| 22. | Targonie | 499,9 | 65,7 | 67,5 | 0,8 | 31,7 |
| 23. | Trzcianka | 270,9 | 66,6 | 71,9 | 0,9 | 27,2 |
| 24. | Zeńbok | 652,3 | 87,2 | 78,1 | 0,7 | 21,2 |
| Razem |  | 11129 | 70,1 | 78,3 | 0,9 | 20,8 |

Źródło: opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb MPZP gminy Regimin.

Analiza danych zawartych w tab.23 pozwala stwierdzić, że najwyższy odsetek użytków rolnych występuje na terenie sołectw Lipa, Koziczyn, Lekowo (pow. 90%) oraz Kliczki,  Jarluty Duże, Kątki i Grzybowo. Na ich terenie brak jest bowiem kompleksów leśnych i w większości posiadają one wysokiej klasy gleby.

Stosunkowo największy odsetek łąk i pastwisk występuje na terenie przede wszystkim sołectw: Jarluty Duże i Jarluty Małe, Kątki, Klice, Pniewo Czeruchy i Targonie, a więc w rejonie doliny rzeki Łydyni i na obszarze dawnych terenów bagiennych „Kostrzyń”.

W indywidualnych gospodarstwach rolnych zdecydowaną większość gruntów, które do nich należą, zajmują użytki rolne, bo aż 90,7% ich ogólnej powierzchni. W ich skład wchodzą grunty orne, łąki i pastwiska oraz sady. Stosunkowo duży odsetek, bo 6% zajmują tereny zalesione, głównie grunty o słabej przydatności dla rolnictwa. Pozostałą część zajmują tereny zabudowane, ugory i nieużytki.Dokładną strukturę użytkowania przedstawia poniższa tabela.

Tab.20:  Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych:

| Rodzaj użytków | Powierzchnia w hektarach | Procentowy udział |
| --- | --- | --- |
| # Ogółem | 7.312,40 | 100 |
| Użytki rolne ogółem | 6.629,94 | 90,7 |
| w tym: Grunty orne | 4.871,01 | 66,6 |
| Sady | 34,79 | 0,5 |
| Łąki trwałe | 1.194,82 | 16,4 |
| Pastwiska trwałe | 529,32 | 7,2 |
| Ugory i odłogi | 141,67 | 1,3 |
| # Użytki leśne | 440,11 | 6,0 |
| Pozostałe grunty | 242,35 | 3,3 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002

Kierunki produkcji rolniczej.

Jednym z głównych czynników określających kierunki produkcji rolniczej dominujące na terenie gminy jest wielkość gospodarstwa rolnego, będąca jednym z podstawowych mierników jego potencjału rozwojowego.

Tab.21: Wielkość gospodarstw rolnych na terenie gminy Regimin:

| Lp. | Grupy obszarowe użytków rolnych | Gospodarstwa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | w liczbach bezwzględnych | lokata w województwie |
| 1. | do 1 ha | 229 | 103 |
| 2. | 1 – 5 ha | 146 | 230 |
| 3. | 5 – 10 ha | 148 | 189 |
| 4. | 10 – 15 ha | 103 | 103 |
| 5. | 15 ha i więcej | 145 | 65 |
|  | Ogółem | 771 | 221 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002

Diagram 3: Powierzchnia zajmowana przez gospodarstwa rolne wg wielkości:

Powyższe dane wskazują, że na terenie gminy liczebnie przeważają gospodarstwa średnie i małe do 10 ha stanowiące ok. 67,8% ogólnej liczby gospodarstw. Obszarowo jednak gospodarstwa duże – pow. 15 ha – zajmują większość ogólnej powierzchni gospodarstw. Uwidacznia się ponadto  zdecydowany trend likwidacji gospodarstw małych, zajmujących obszar w granicach od 5 do 10 hektarów. Świadczy o tym fakt, że w roku 1996 było ich na terenie gminy 179, a więc w okresie 6 lat ich liczba zmalała o 31. Podobny trend zaobserwować można w grupie gospodarstw o powierzchni 10 – 15 ha, których liczba zmalała ze 160 w roku 1996 do 103 w roku 2002. Zwiększeniu uległa liczba gospodarstw o obszarze powyżej 15 hektarów – z liczby 134 w roku 1996 do 145 w roku 2002.

Na stałym poziomie kształtuje się liczba gospodarstw najmniejszych – do 5 ha powierzchni. Zjawisko utrzymywania się najmniejszych obszarowo (do 1 ha) gospodarstw tłumaczyć należy faktem posiadania przez osoby nie utrzymujące się z rolnictwa małych, przydomowych działek, służących do uprawy ziemniaków, warzyw, niewielkiej ilości zbóż na swojej własne potrzeby.

Z powyższych danych można wywnioskować, że na terenie gminy postępuje proces likwidacji gospodarstw małych, niskotowarowych, które nie są w stanie zapewnić utrzymania rodzinie rolniczej. Wzrasta liczba gospodarstw dużych, wysokotowarowych, posiadających możliwość inwestowania w rozwój i mechanizację produkcji rolnej. Są to często gospodarstwa specjalistyczne, ukierunkowane na jeden wiodący profil produkcji.

W produkcji roślinnej dominuje  uprawa zbóż, które zajmują 84,5 %  ogólnej powierzchni zasiewów. W grupie roślin zbożowych ok. 67,9 % stanowią tzw. zboża intensywne – pszenica, jęczmień, pszenżyto, co uwarunkowane jest dobrą jakością gleb na terenie gminy. Znaczny areał upraw – ok. 5,6% - zajmują rośliny przemysłowe, głównie buraki cukrowe. Zaznacza się jednak w tym zakresie tendencja spadkowa, gdyż areał ten zmniejszył się od 1996 roku o ok. 2,5 %.

Tab.22: Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów:

| Rodzaj użytków | Powierzchnia w ha | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Ogółem powierzchnia zasiewów | 4 729,34 | 100 |
| Zboża ogółem: w tym: Pszenica Żyto Jęczmień Owies Pszenżyto | 3 998,03 1 057,33 880,86 477,68 182,21 717,34 | 84,5 |
| Strączkowe jadalne na ziarno | 27,61 | 0,6 |
| Ziemniaki | 251,89 | 5,3 |
| Przemysłowe | 265,81 | 5,6 |
| Pastewne | 158,68 | 3,4 |
| Pozostałe | 27,32 | 0,6 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002

Uprawę roślin pastewnych, które stanowią ok. 3,4 % powierzchni zasiewów, traktować należy jako uzupełnienie naturalnej bazy paszowej dla produkcji zwierzęcej. Przeważa w niej chów bydła i trzody chlewnej.

Tab.23: Zwierzęta gospodarskie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bydło w tym krowy mleczne | 3 743 1 953 |
| 2. | Trzoda chlewna w tym lochy | 7 635 816 |
| 3. | Kozy | 24 |
| 4. | Konie | 57 |
| 5. | Króliki | 279 |
| 6. | Pnie pszczele | 216 |
| 7. | Drób ogółem w tym drób kurzy | 49 654 46 116 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002.

Użytki  zielone o wysokich klasach bonitacyjnych oraz uprawa roślin pastewnych pozwala na intensywny rozwój hodowli bydła mlecznego. Produkcja mleka o wysokich parametrach jest podstawą dochodów dużej liczby gospodarstw rolnych.

Z powyższych danych wyciągnąć należy wniosek, że dominującymi kierunkami w produkcji rolnej na terenie gminy Regimin jest uprawa zbóż oraz hodowla zwierząt. Pozostałe kierunki produkcji (m.in. sadownictwo, uprawa warzyw, uprawa roślin okopowych i ziemniaków) odgrywają drugorzędną rolę.

Podstawowym profilem produkcji, jaki posiadają duże specjalistyczne gospodarstwa jest hodowla bydła mlecznego. Jemu w dużej części podporządkowana jest produkcja roślinna oraz procesy mechanizacji i modernizacji gospodarstw rolnych, intensywnie zachodzące w latach 2004-06.

Tab.24: Ciągniki, samochody i wybrane maszyny rolnicze w gospodarstwach:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciągniki | 554 |
| 2. | Samochody ciężarowe | 45 |
| 3. | Kombajny: - zbożowe - ziemniaczane - buraczane | 48 12 8 |
| 4. | Silosokombajny samobieżne | 5 |
| 5. | Silosokombajny pozostałe | 4 |
| 6. | Dojarki bańkowe | 204 |
| 7. | Dojarki rurociągowe | 12 |
| 8. | Konwiowe schładzarki do mleka | 115 |
| 9. | Zbiornikowe schładzarki do mleka | 79 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002.

Przedstawione powyżej dane odnoszą się do okresu przed wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, w związku z czym nie przedstawiają najbardziej aktualnego poziomu zmechanizowania rolnictwa. Środki finansowe, pozyskiwane przez rolników z funduszy pomocowych przeznaczanych na modernizację i unowocześnienie gospodarstw rolnych zostały w znacznej części skierowane na zakup urządzeń i maszyn rolniczych.

2.6. Sfera społeczna.

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna

Jednym z podstawowych i znaczących czynników warunkujących rozwój gminy oraz charakteryzujących jej atrakcyjność i możliwości rozwojowe są jej mieszkańcy. Według stanu na dzień 13 stycznia 2008 roku na terenie gminy Regimin zamieszkiwało 5037 osób, w tym 2516 kobiet i 2521 mężczyzn. Ludność gminy   stanowi 5,5% ludności całego powiatu i niespełna 0,1% ludności województwa mazowieckiego. Jednak średnia gęstość zaludnienia wynosi 45,3 osoby na kilometr kwadratowy i jest jedną z najwyższych wśród gmin na terenie powiatu (średnia powiatu – 86 osób/km kw., średnia dla samych gmin bez m. Ciechanów – 43,5 osoby/km kw.). Najniższą średnią odnotowuje się na obszarze sołectw Pniewo Czeruchy (15,5) i Pniewo Wielkie (20,8)-  ze względu na duże obszary niezamieszkałych kompleksów leśnych oraz Kalisz (19,9). Największą gęstość zaludnienia odnotowuje się w sołectwach Regimin i Grzybowo (pow. 115 osób/km kw.), gdyż są to największe ośrodki osadnicze.

Struktura ludności według wieku i płci kształtuje się w następujących wielkościach:

Tab.25:  Ludność gminy Regimin według płci i wieku (stan na 13  stycznia  2008 r.)

| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w liczbach bezwzględnych |  |  | w odsetkach |  |  |
| Ogółem | 5037 | 2521 | 2516 | 100,0 | 50,05 | 49,95 |
| 0 – 2 lata | 148 | 78 | 70 | 2,94 | 1,55 | 1,39 |
| 3-5 | 164 | 83 | 81 | 3,26 | 1,64 | 1,61 |
| 6 | 57 | 39 | 18 | 1,13 | 0,77 | 0,36 |
| 7 | 62 | 30 | 32 | 1,23 | 0,60 | 0,63 |
| 8-12 | 323 | 162 | 161 | 6,41 | 3,21 | 3,20 |
| 13-15 | 228 | 121 | 107 | 4,53 | 2,40 | 2,13 |
| 16-17 | 163 | 91 | 72 | 3,24 | 1,81 | 1,43 |
| 18 | 76 | 37 | 39 | 1,51 | 0,74 | 0,77 |
| 19-65 | 3266 | 1660 | 1606 | 64,84 | 32,96 | 31,88 |
| 65 i więcej | 550 | 220 | 330 | 10,92 | 4,37 | 5,96 |

Żródło: opracowanie własne Urzędu Gminy na podst. danych USC.

Jak z powyższego zestawienia wynika, istnieje bardzo  duża współzależność między strukturą płci i wieku ludności gminy, a mianowicie:

- wśród ludności najmłodszej w wieku do 19 lat przeważają zdecydowanie mężczyźni (52,5%),

- w grupie wiekowej 19 – 65 lat uwidacznia się jeszcze przewaga mężczyzn (+1,25%),

- wśród ludności w grupie  najstarszej  jest wyraźna  przewaga kobiet (+1,59%).

Cechą charakterystyczną ludności zamieszkującej gminę jest zjawisko niewielkiej przewagi liczby mężczyzna nad liczbą kobiet.. Wyjątkowość polega na tym, że przewaga ta dotyczy wszystkich grup wiekowych, w tym także do lat 19-tu.

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest rozwój ludności oraz saldo migracji. Poniżej przedstawiono dane obrazując przebieg tych procesów na terenie gminy Regimin w okresie kilku ostatnich lat:

#### Tab. 26: Rozwój ludności w latach 1995-2008

| Rok | Stan ludności | Przyrost naturalny |  |  |  | Saldo migracji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osoby | Na 1000 osób |  |  |  |  |  |
| 1995 | 5079 | - | - |  |  | -36 |  |  |
| 1996 | 5033 | -20 | + 3 |  |  | - 5 |  |  |
| 1997 | 5052 | +22 | + 4 |  |  | -12 |  |  |
| 1998 | 5060 | + 5 | + 1 |  |  | -20 |  |  |
| 1999 | 5060 | - 3 | - 0,6 |  |  | -25 |  |  |
| 2000 | 5053 | + 1 | + 0,2 |  |  | + 4 |  |  |
| 2001 | 5071 | + 3 | + 0,6 |  |  | + 8 |  |  |
| 2002 | 5067 | + 7 | + 1,4 |  |  | - 9 |  |  |
| 2003 | 5062 | + 8 | + 1,6 |  |  | -16 |  |  |
| 2004 | 5061 | 0 |  |  | 0 |  |  | + 6 |
| 2005 | 5045 | - 6 |  |  | - 1,2 |  |  | - 11 |
| 2006 | 5040 | - 9 |  | - 1,8 |  |  | + 16 |  |
| 2007 | 5078 | - 4 |  |  | - 0,8 |  |  | +20 |
| 2008 | 5037 | - 3 |  | - 0,6 |  |  | - 41 |  |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy na podst.  danych USC.

Dane zawarte w tab.30 pozwalają stwierdzić, że w okresie ostatnich 10 lat liczba ludności zamieszkującej w gminie Regimin nie uległa istotnej zmianie. Okresowego zmniejszanie się tej liczby nie można określić jako poważnego zjawiska depopulacji, gdyż między rokiem 1995, a 1.01.2008 r. ubytek ludności wyniósł jedynie 1 osobę. Niepokojące zjawisko wystąpiło w 2008 r. gdy saldo migracji wyniosło -41 osób. Należy zakładać, że powodem takiego stanu rzeczy była emigracja osób młodych do państw Unii Europejskiej (czasowa i częściowo trwała).

Zmniejszający się przyrost naturalny rekompensowany jest zjawiskiem osiedlania się na terenie gminy Regimin osób przybywających z zewnątrz. Jest to skutek narastającego procesu osiedlania się ludności miejskiej na obszarach wiejskich, szczególnie na terenach obrzeży większych miast. Zjawisko to uległo osłabieniu w 2008 roku.

Niepokojącym zjawiskiem demograficznych występującym na terenie gminy Regimin jest także stale utrzymujący się od 2005 roku ujemny przyrost naturalny. Skalę tego problemu przedstawia poniższa tabela.

Tab.27: Ruch naturalny ludności w gminie Regimin:

| Rok | Liczba małżeństw | Liczba urodzeń | Liczba zgonów | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 35 | 53 | 46 | + 7 |
| 2003 | 29 | 55 | 47 | + 8 |
| 2004 | 39 | 49 | 49 | 0 |
| 2005 | 29 | 52 | 58 | - 6 |
| 2006 | 26 | 45 | 54 | - 9 |
| 2007 | 51 | 46 | 50 | - 4 |
| 2008 | 62 | 55 | 58 | - 3 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy – USC.

Po okresie dodatniego przyrostu naturalnego, zaznaczył się  niebezpieczny trend spadkowy. Skutkuje to starzeniem się społeczeństwa oraz sukcesywnym zmniejszaniem się grupy osób w wieku przed- i produkcyjnym. W latach 2007-8 zwiększyła się jednak liczba zawieranych w gminie małżeństw, co w skutkach przyniosło pojawienie się tendencji wzrostu liczby urodzeń. Należy zakładać, że trend zwiększania się tej liczby wystąpi też w latach nastepnych.

Tab.28: Struktura ludności  wg podziału na podstawowe grupy   wiekowe w l.  2003 i 2007

| Ludność w wieku: | Rok | Liczba ludności | Udział w % |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) | 2003 1238 |  | 24,5 |
|  | 2007 1156 |  | 22,8 |
| Produkcyjnym (18 – 59 lat dla kobiet, 18 – 64 lata dla mężczyzn) | 2003 3039 |  | 60,0 |
|  | 2007 3153 |  | 62,1 |
| Poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet 65 lat i więcej dla mężczyzn) | 2003 785 |  | 15,5 |
|  | 2007 771 |  | 15,2 |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy na podst. danych USC

Struktura wiekowa mieszkańców naszej gminy charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do powiatu ciechanowskiego. Odsetek  ten na terenie powiatu kształtuje się w granicach 14,3%, gdy w gminie wynosi aż 15,2%. Jest to średnia niższa jednak od  wskaźnika województwa mazowieckiego (16,8%). Korzystna tendencja uwidacznia się  w grupie osób  w wieku produkcyjnym. Średnia dla województwa i powiatu oscyluje wokół 63%, podczas gdy na terenie gminy wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 62,1%. W okresie od 2006 r. wzrosła ona od poziomu 61,8%. Jeszcze korzystniejszy trend uwidacznia się jednak w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym, gdyż wskaźnik gminy jest porównywalny z powiatowym (21,8 – 22%), zaś znacznie wyższy od średniej wojewódzkiej, będącej na poziomie 19,5%.

Podsumowując te dane należy stwierdzić, że ludność gminy Regimin, w zestawieniu ze stanem na terenie województwa i powiatu charakteryzuje się dużym udziałem osób starszych i w wieku przedprodukcyjnym. Mały jest natomiast odsetek ludności w wieku produkcyjnym, co świadczyć może o jej migracji w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia na terenach zurbanizowanych (szczególnie Warszawy i innych dużych miast).

Analizując dane dotyczące samej gminy Regimin stwierdzić należy, że niekorzystnym zjawiskiem zachodzącym na  jej  terenie  jest niewątpliwie znaczny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Znacznie obniża to aktywność zawodową mieszkańców oraz świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Poważnym zagrożeniem jest także radykalnie malejąca grupa osób znajdujących się w wieku przedprodukcyjnym, która w niedługim okresie czasu decydować będzie o tempie rozwoju gminy.

Tendencja ta może zostać zahamowana poprzez osiedlanie się ludności napływowej na teren gminy Regimin, czemu sprzyjają działania władz samorządowych polegające na wyznaczeniu obszarów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

2.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców

Poziom wykształcenia

Według spisu powszechnego z 2002 roku na terenie gminy Regimin przeważały osoby z wykształceniem podstawowym. Na ogólną liczbę 4053 mieszkańców w wieku 13 lat i więcej wykształcenie to posiadało 1716 osób,  czyli stanowiły one prawie 43% wszystkich osób w tej grupie wiekowej. 207 osób posiadało wykształcenie podstawowe nieukończone lub nie posiadało wykształcenia . Jednakże aż 149 z nich to  osoby  w wieku 65 lat i więcej.

Diagram 4: Wykształcenie ludności na terenie gminy Regimin.

Duży odsetek osób, bo aż 28%, posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i są to najczęściej  osoby zaliczające się do przedziału wiekowego od 20 do 49 lat. Niski procent osób posiada wykształcenie wyższe (ok. 3,5 %), ale zauważalna jest tendencja wzrostowa, gdyż odsetek ten zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się wieku badanych osób. Dla uzupełnienia tych danych należy dodać, że systematycznie zwiększa się liczba osób uczących się w liceach oraz rozpoczynających studia wyższe.

Tab.29: Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia:

| Wykształcenie | Wiek |  |  |  |  |  |  | Ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 i mniej | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-64 | 65 i więcej |  |  |
| Wyższe | - | 50 | 38 | 29 | 16 | 3 | 5 | 141 |  |
| Policealne | - | 21 | 15 | 25 | 22 | 3 | 3 | 89 |  |
| Średnie - ogólnokształcące -zawodowe | 13 18 | 46 184 | 23 139 | 45 155 | 23 59 | 5 13 | 13 30 | 168 598 |  |
| Zasadnicze zawod. | 66 | 310 | 283 | 310 | 116 | 17 | 32 | 1134 |  |
| Podstawowe - ukończone - nieukończone | 416 41 | 103 3 | 109 1 | 188 3 | 270 5 | 132 5 | 498 149 | 1716 207 |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  | 4053 |

Źródło: dane GUS –NSP 2002.

Wysoki odsetek osób mających niskie wykształcenie jest zjawiskiem negatywnym także z punktu widzenia narastającego problemu bezrobocia. Zakończenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej powoduje, że osoby w wieku produkcyjnym nie posiadają przygotowania zawodowego i wyuczonego zawodu. Problem ten dotyczy szczególnie kobiet, które nie są zatrudniane do prac wymagających znacznego wysiłku fizycznego.

Niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju gminy jest także migracja młodych osób posiadających wykształcenie wyższe do dużych ośrodków miejskich w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnej pracy i zarobków. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej duża grupa ludzi młodych i aktywnych zawodowo skorzystała z możliwości wyjazdu do krajów Europy Zachodniej. W większości są to wyjazdy czasowe, jednak najbardziej wykształceni, posiadający przygotowanie zawodowe i charakteryzujący się dużą aktywnością pozostają na emigracji na stałe.

Oświata i wychowanie

Samorząd terytorialny gminy Regimin jest organem prowadzącym dla  4 szkół podstawowych  :

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu,

- Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku,

- Szkoła Podstawowa w Pniewie Czeruchach.

- Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie.

Placówki te prowadzą zajęcia w klasach 0-VI. Ponadto przy Szkole Podstawowej w Regiminie, po likwidacji przedszkola (1999 rok), utworzono oddział 5-cio latków, którego koszty utrzymania ponosi budżet gminy. W szczególnych przypadkach przyjmowane są do niego także dzieci młodsze.

Na terenie gminy od 1 września 1999 roku funkcjonuje także jedno gimnazjum samorządowe, którego siedziba znajduje się w miejscowości gminnej – Regiminie.

Pod względem organizacyjnym Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Regiminie od 1 września 2007 roku tworzą Gminny Zespół Szkół w Regiminie, powołany do życia uchwałą Rady Gminy.  Dyrektor Zespołu jest także administratorem Hali Sportowej, w której realizowane są zajęcia wychowania fizycznego.

W placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Regimin pracuje 90 nauczycieli, z których część zatrudniona jest na niepełnych etatach. Dotyczy to szczególnie szkół podstawowych, w których ilość godzin z poszczególnych przedmiotów nie pozwala na pełnowymiarowe zatrudnienie nauczycieli.

Tab.30: Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjalne w 2008/09 r. w gminie Regimin:

| 1. | Liczba szkół podstawowych | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Liczba uczniów w szkołach podstawowych z klasami „O” | 451 |
| 3. | Liczba oddziałów w szkołach podstawowych | 33 |
| 4. | Liczba nauczycieli w szkołach podstawowych | 67 |
| 5. | Liczba pracowników administr. w szkołach podstawowych | 21 |
| 6. | Liczba gimnazjów | 1 |
| 7. | Liczba uczniów gimnazjum | 210 |
| 8. | Liczba oddziałów gimnazjum | 9 |
| 9. | Liczba nauczycieli gimnazjum | 23 |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy.

Szkoły podstawowe w Zeńboku, Szulmierzu i Pniewie Czeruchach są placówkami w których naukę pobiera niewielka liczba dzieci. Przeważają w nich oddziały klasowe o liczebności oscylującej w granicach 10 uczniów. Ze względów ekonomicznych ich utrzymywanie jest dla samorządu nieopłacalne, natomiast ze względów społecznych, kulturowych i wychowawczych ich istnienie jest konieczne. Po przeprowadzeniu reformy oświaty w 1999 roku samorząd gminny zlikwidował jedynie Szkołę Podstawową w Koziczynie. Początkowo przekształcono ją w Szkołę Filialną podległą Szkole Podstawowej w Regiminie

(klasy  0-III), później, ze względu na spadek liczby dzieci, została ona zlikwidowana całkowicie.

Tab.31:   Zbiorcze zestawienie dla szkół publicznych na terenie gminy Regimin (rok szk. 2008/9)

|  | SP Regimin | SP Szulmierz | SP Zeńbok | SP Pniewo Czeruchy | Gimnazjum w Regiminie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość uczniów | 248 | 83 | 67 | 53 | 210 |
| w tym klas „0” | 24 | 18 | 9 | 9 | - |
| Ilość etatów pedagogicznych | 21,05 | 9,16 | 10,05 | 9,31 | 18,5 |
| Ilość dzieci przyp. na 1 etat | 11,78 | 9,06 | 6,67 | 5,69 | 9 |
| Ilość oddziałów w szkole | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy.

Niepokojącym zjawiskiem jest pogłębiający się niż demograficzny, który powoduje znaczny spadek ilości dzieci, które będą realizowały obowiązek szkolny w latach 2008-2013. Problem ten dotyczy zarówno szkół podstawowych, jak również gimnazjum. Skalę problemu obrazuje poniższa tabela

Tab.32: Prognoza demograficzna szkół w perspektywie 6-letniej:

| Typ szkoły | Liczba uczniów w latach szkolnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006/7 | 2007/8 | 2008/9 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
| Szkoły podstawowe | 446 | 428 | 415 | 412 | 382 | 376 | 370 |
| Gimnazjum | 219 | 224 | 215 | 199 | 199 | 189 | 183 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy.

Zbliżający się niż demograficzny grozi likwidacją oddziałów szkolnych, zmniejszeniem zatrudnienia nauczycieli oraz redukcją  wysokości subwencji oświatowej.

Szkoły prowadzone przez gminę Regimin finansowane są z subwencji oświatowej, która jednak w niepełnym wymiarze pokrywa potrzeby w tym zakresie. Na samorządzie gminnym spoczywa obowiązek utrzymania świetlic szkolnych, obsługi administracyjno – finansowej oraz sfinansowanie dowozu uczniów do szkół. W roku budżetowym 2008 gmina Regimin wyasygnowała ze środków własnych kwotę 1 489 222 zł. na prowadzenie zadań oświatowych, w tym ponad 317 000 zł. na zdania inwestycyjne.

Baza lokalowa szkół znajduje się w dobrym stanie, mimo że budynki szkolne powstały w większości w latach 60-tych. Prowadzone prace remontowe i modernizacyjne znacznie poprawiły stan techniczny i estetykę obiektów. Systematycznej poprawie ulega wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Na ich wyposażeniu znajdują się obecnie cztery pracownie komputerowe z pełnym dostępem do Internetu oraz dwie pracownie multimedialne.

Samorząd gminny nie prowadzi w chwili obecnej przedszkola, ze względu na małe zainteresowanie społeczne oraz konieczność ponoszenia kosztów utrzymania takiej placówki przez zainteresowanych rodziców. W ramach działalności oświatowej przy Szkole Podstawowej w Regiminie utworzono w 1999 roku przedszkolny oddział 5-latków. Od początku roku szkolnego 2008-09 oddziałt ten funkcjonuje w godzinach 7.30-16.30 i przyjmowane są do niego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Uczęszcza do niego grupa 25 dzieci, zaś koszty utrzymania i prowadzenia oddziału ponosi wyłącznie budżet gminy, bez udziału rodziców.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Regiminie dysponują także nowoczesną kuchnią i stołówką, które umożliwiają prowadzenie żywienia dla uczniów. Żywienie w znacznej części jest dofinansowywane ze środków samorządu gminnego. Akcję dożywiania dzieci prowadzą, choć w znacznie mniejszym zakresie, także inne placówki oświatowe.

Kultura i sport

Obszar gminy Regimin leży w zasięgu kulturalnego oddziaływania Ciechanowa. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie zaspokajane są w większości przez powiatowe i miejskie instytucje kultury.

Gmina, realizując zadania własne, prowadzi Gminną Bibliotekę Publiczną w Regiminie z Filią w Szulmierzu. W związku z 50-leciem działalności w 2000 roku zostało jej nadane imię Władysława Reymonta. Według sprawozdań sporządzanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie jest to jedna z najlepiej funkcjonujących bibliotek publicznych na terenie powiatu ciechanowskiego. W swoim zasobie posiada ona 28 763 woluminy, co sprawia, że na jednego mieszkańca przypada 572 książki. Jest to zdecydowanie najwyższa średnia w całym powiecie (średnia na powiat – 386 woluminów). Sytuacja ta wynika z faktu, że w latach 2005 – 2008 samorząd gminny przeznaczył znaczne środki finansowe na zakup nowych pozycji książkowych. Do zasobów biblioteki trafiło prawie 3150 książek zakupionych w latach 2005-8, co daje średnio ok. 15,7 wolumina na 100 mieszkańców (średnia dla powiatu 9,7). Dużą część zakupów stanowią pozycje popularnonaukowe, słowniki i wydawnictwa encyklopedyczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie dysponuje również 3 zestawami komputerowymi, pozyskanymi w grudniu 2005 roku  w ramach realizacji programu „Ikonka”, przygotowanym przez MSWiA – Departament Informatyzacji.

Na terenie gminy nie funkcjonuje Ośrodek Kultury – część zadań z tego zakresu życia społeczności wypełniają szkoły. Ośrodkiem życia kulturalno – sportowego stanie się oddana do użytku w 2007 roku hala sportowa, posiadająca warunki do organizacji i przeprowadzania imprez  kulturalnych.

Ośrodkami życia społeczno – kulturalnego w gminie były w ubiegłych dziesięcioleciach świetlice wiejskie. Ze względu na zanik organizacji zrzeszających mieszkańców wsi – Kół Gospodyń Wiejskich, Ludowych Zespołów Sportowych, organizacji młodzieżowych oraz spadek aktywności społeczności wiejskiej – świetlice przestały być centrami kulturalnymi wsi. Jednym z podstawowych zadań samorządu lokalnego w gminie Regimin staje się więc aktywizacja społeczności lokalnych. Niezbędnym do tego czynnikiem jest niewątpliwie stworzenie odpowiednich warunków poprzez powołanie swoistych centrów kulturalnych miejscowości, jakim niewątpliwie stać się mogą  świetlice wiejskie. Poprzez ich modernizacje, unowocześnienie oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt i materiały cel ten można osiągnąć w bardzo krótkim czasie.

W latach 1999 – 2008 zauważyć można intensywny rozwój działalności sportowej na terenie gminy Regimin.Osiągnięciami na skalę wojewódzką, krajową, a nawet międzynarodową poszczycić się może Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Regimin. Jego działalność koncentrowała się na prowadzeniu sekcji piłki ręcznej, której zawodnikami byli uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum w Regiminie. Do największych sukcesów Klubu zaliczyć można zwycięstwa w międzynarodowych turniejach piłki ręcznej w Bratysławie i Szczecinie, zdobycie I miejsc na licznych turniejach na terenie Polski.  Wychowankowie Klubu „Czarni” Regimin występują w drużynach I  ligi piłki ręcznej, m.in. „Warszawiance” oraz stanowią trzon pierwszoligowego „Juranda” Ciechanów. Wraz z oddaniem do użytku Hali Sportowej w Regiminie MUKS „Czarni” reaktywował swoją działalność. W chwili obecnej prowadzi on sekcje piłki ręcznej, siatkówki i boksu. Drużyny piłki ręcznej w kategoriach dzieci i juniorów młodszych należą do czołówki wojewódzkiej i krajowej w swoich rocznikach. Działająca przy nim sekcja seniorów uczestniczy w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej.

W ostatnich latach rozwija się na terenie gminy także działalność sportowo – rekreacyjna, głownie w oparciu o aktywność grona nauczycieli wychowania fizycznego oraz pracy społecznej części mieszkańców. Do kalendarza imprez organizowanych na terenie gminy trafiły m.in. Wakacyjny Rajd Rowerowy dla dzieci „O puchar Wójta Gminy”, turniej piłki nożnej dla chłopięcych  drużyn wiejskich.

Gmina Regimin jest także współorganizatorem jednej z edycji  Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w kategorii  młodzików odbywającego się w Ciechanowie i na terenie gminy.Gmina Regimin, MUKS „Czarni” i Gminny Zespół Szkół są także współorganizatorami Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej „Mazovia Cup”, w ramach którego na hali sportowej w Regiminie rozgrywane są mecze narodowych reprezentacji  mężczyzn i kobiet do lat 18-tu.

Podstawową bolączką hamującą szerszy rozwój działalności sportowej był brak bazy, w tym także boisk i pełnowymiarowych sal sportowych. Podjęte przez samorząd gminny  w latach 2005-08 działania doprowadziły do budowy boisk sportowych w Regiminie, Zeńboku, Pniewie Czeruchach i Koziczynie, placu sportowo – rekreacyjnego w Szulmierzu, ogródków zabaw dla dzieci w Pniewie Czeruchach, Zeńboku, Grzybowie, Lekowie, Targoniach i Koziczynie oraz, przede wszystkim, do budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem w Regiminie. Sala sportowa o powierzchni ponad 1120 m. kw., sala treningowa, zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe (łącznie ponad 1800 m. kw.) pozwalają planować nie tylko realizację zajęć wychowania fizycznego, ale także imprezy sportowe o charakterze masowym i rozgrywki sportowe. Do dyspozycji uczniów oraz mieszkańców gminy oddana została w 2008 roku nowocześnie wyposażona siłownia

Hala sportowa w Regiminie, wraz ze zmodernizowanymi budynkami szkół i zapleczem gastronomicznym jest doskonałą bazą do organizacji wypoczynku letniego i rozwoju turystyki na terenie gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wypełnia  przede wszystkim posterunek Policji w Regiminie, któremu podlega także Rewir Dzielnicowych w sąsiedniej gminie Grudusk. Służbę pełni 6 funkcjonariuszy, którzy w 2008 roku przeprowadzili 72 postępowania przygotowawcze.

Na terenie gminy stwierdzono dokonanie przestępstw, do których zaliczono:

- kradzieże                      - 6 przestępstw stwierdzonych,

- włamania                      - 1 przestępstwo stwierdzone,

- bójki i pobicia               - 2 przestępstwa stwierdzone,

- uszkodzenia mienia      - 5 przestępstw stwierdzonych,

- uszkodzenia ciała          - 2 przestępstwa stwierdzone.

Nie zanotowano poważnych przekroczeń prawa typu morderstwa, napady z bronią w ręku, rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Najczęstszym przestępstwem jest natomiast kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, których w 2008 r.  na terenie gminy odnotowano aż 18 przypadków.

Problem nadużywania alkoholu ma swoje odbicie nie tylko w postaci łamania przepisów o ruchu drogowym, ale także w zjawisku zagrożenia przemocą w rodzinie. W czasie policyjnych interwencji sporządzonych zostało 17 niebieskich kart w rodzinach zagrożonych przemocą, a także prowadzono 9 spraw karnych dotyczących znęcania w rodzinach.

Miejscowościami najbardziej zagrożonymi przestępczością są Regimin (10 przypadków), Grzybowo (11), Szulmierz (6), Lekowo (6) i Kalisz (8). Są to miejscowości o największej w gminie liczbie ludności, położone przy głównych szlakach komunikacyjnych, stanowiące lokalne centra życia społecznego.

Skuteczność działania Policji przejawia się także w wykrywaniu i karaniu wykroczeń poprzez wystawianie mandatów oraz kierowanie wniosków o ukaranie. Najczęstszymi przypadkami wykroczeń, jakie wystąpiły na terenie gminy Regimin w 2008 roku były:

- zakłócanie porządku publicznego                                        - 17 przypadków,

- naruszenie bezpieczeństwa osób i mienia                             -12 przypadków,

- kradzieże i  uszkodzenia mienia                                           - 8  przypadków,

- naruszenie zakazów ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 46 przypadków,

- wykroczenia drogowe                                                        -  48 przypadków.

Sprawność i skuteczność działania Policji na terenie gminy Regimin przejawia się w wysokim stopniu wykrywalności przestępstw, która w roku 2008 kształtowała się na poziomie 81,1 % i była jedną z najwyższych na terenie powiatu ciechanowskiego.

Główny ciężar zapewnienia mieszkańcom gminy ochrony przeciwpożarowej spoczywa na jednostkach Państwowej Straży Pożarnej stacjonujących w Ciechanowie. Dysponują one specjalistycznym sprzętem gaśniczym i ratunkowym. Jednostki zawodowe uczestniczą jednak przede wszystkim w akcjach stwarzających poważne zagrożenie dla życia i mienia ludności oraz istotnych miejscowych zagrożeniach. Podstawową funkcję w ochronie przeciwpożarowej pełnią jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 7 jednostek OSP w miejscowościach Lekowo, Szulmierz, Zeńbok, Koziczyn, Pawłowo, Jarluty Duże i Targonie. Dwie pierwsze z nich  działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i są przygotowane do udziału w akcjach ratowniczych na terenie całego kraju. Posiadają wyposażenie umożliwiające podjęcie interwencji w przypadkach wybuchu pożaru, wystąpienia podtopień i zalania budynków, zagrożenia spowodowanego przez owady oraz groźnych zjawisk atmosferycznych. Mogą także uczestniczyć w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych. Pozostałe jednostki OSP posiadają charakter lokalny i uczestniczą w nielicznych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Tab.33: Pożary i zagrożenia miejscowe na terenie gminy Regimin:

| Rodzaj zdarzenia | Rok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 |
| Pożary | 24 | 6 | 23 | 23 | 4 | 32 | 28 | 12 |
| Zagrożenia miejscowe | 20 | 10 | 13 | 25 | 30 | 47 | 30 | 40 |

Źródło: dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Obiektem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej  oraz  stwarzającym szczególne zagrożenie pożarowe jest Tłocznia Gazu „Ciechanów” zlokalizowana na terenie m. Lekowo.  Poważne zagrożenie pożarowe stwarza także przebiegający przez teren gminy gazociąg  Jamał – Europa Zachodnia. Jego docelowa przepustowość roczna sięga 32,3 mld m sześc. gazu tłoczonego pod ciśnieniem ok. 6,5 MPa (maksymalne robocze sięga 8,4 MPa). Ze względu na wysoko specjalistyczne zabezpieczenia i technologię ryzyko wystąpienia pożaru lub awarii jest bardzo zminimalizowane.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” z siedzibą w Regiminie, który posiada też swój oddział w sąsiedniej gminie Czernice Borowe. Usługi medyczne z zakresu opieki lekarzy rodzinnych świadczy on w budynku Ośrodka Zdrowia, będącym własnością komunalną.

Specjalistyczne badania lekarskie, pomoc lekarską nocną oraz leczenie szpitalne mieszkańców gminy prowadzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Ciechanowie.

Na terenie gminy w m. Regimin funkcjonuje Punkt Apteczny, w którym mieszkańcy gminy mogą zaopatrzyć się w lekarstwa i medykamenty. W pobliskim Ciechanowie istnieje ponadto sieć aptek w pełni zabezpieczająca potrzeby mieszkańców w zakresie zakupu niezbędnych  środków medycznych.

W 2008 roku rozwiązany został przez władze samorządowe  problem braku opieki stomatologicznej nad mieszkańcami gminy Regimin. W wynajętych pomieszczeniach Hali sportowej w Regiminie mieści się obecnie NZOZ „Fed-Med.”, świadczący usługi stomatologiczne w ramach kontraktu z NFZ oraz w praktyki prywatnej.. Dzieki temu rozwiązaniu mieszkańcy gminy nie musza dojeżdżać do Ciechanowa lub korzystać z usług prywatnych gabinetów stomatologicznych.

W 2008 roku rozpoczęła się realizacja specjalnego programu profilaktycznego, którego celem jest poprawa stanu uzębienia dzieci uczęszczających do szkół istniejących na terenie gminy Regimin. Obejmuje on zarówno badania profilaktyczne, jak również lakowanie i lakierowanie zębów dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Realizacja programu finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Warunki mieszkaniowe i budownictwo

Na terenie gminy Regimin większość lokali mieszkalnych znajduje się w rękach właścicieli prywatnych. Są to najczęściej jednorodzinne domy mieszkalne, bardzo rzadko lokale w budynkach wielorodzinnych, wykupione z zasobów Skarbu Państwa lub Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jedynie niewielki odsetek mieszkań stanowi własność komunalną (ok.1%), jeszcze mniejszy – spółdzielni mieszkaniowej i różnych zakładów pracy.

Około 4,5% zasobów mieszkaniowych znajduje się w rękach Skarbu Państwa i są to najczęściej lokale położone w  obiektach podworskich i blokach zlikwidowanego PGR Klice, które to mieszkania nie zostały jeszcze całkowicie  wykupione przez dawnych pracowników.

Tab.34: Mieszkania wg przedmiotów będących ich właścicielami:

| Właściciel | Osoby fizyczne | Gmina | Skarb Państwa | Spółdz. mieszkan. | Zakłady pracy | Pozostali | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 1306 | 14 | 63 | 8 | 11 | 9 | 1411 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002

Z ogólnej liczby 1411 mieszkań znaczna część, bo ok. 120, nie jest zamieszkała  Z tej liczby tylko 27 nie jest zamieszkałych na stałe. Są to najczęściej obiekty opuszczone lub pozostałe po osobach zmarłych. Pozostałe obiekty są zamieszkiwane czasowo lub traktowane jako drugie mieszkanie.

Zdecydowana większość mieszkań (41%) znajduje się w budynkach zbudowanych w latach 1945 – 1970, a więc mających ponad 35 lat. Znaczna część, to obiekty nowsze, wybudowane w latach 1971-78 i 1979-88 (po ok. 13,9%). Intensywny rozwój budownictwa nastąpił po 1989 roku, kiedy powstało 116 nowych mieszkań, jednak tylko 11 z nich oddano do zamieszkania w okresie 2001-02.

Tab.35: Mieszkania wg okresu budowy budynku.

| Okres budowy | Przed 1918 | 1918 – - 1944 | 1945 - - 1970 | 1971 – - 1978 | 1979 – - 1988 | 1989 – - 2002 | Nie ustalono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość mieszkań | 68 | 136 | 581 | 196 | 195 | 116 | 4 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002.

Wiek mieszkań wpływa na ich wyposażenie, a więc i standard życia mieszkańców. Najgorszy stan w zakresie wyposażenia w wodociąg, łazienkę centralne ogrzewanie i gaz posiadają lokale wybudowane w okresie do 1944 roku.

Tab.36: Wyposażenie mieszkań na terenie gminy Regimin:

| Okres wybudowania mieszkania |  | Ilość mieszkań wyposażonych w: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wodociąg |  | Łazienkę |  | Centralne ogrzewanie |  | Gaz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | z butli |  | z sieci |
| Przed 1918 |  | 59 (87%) |  | 15 (22%) |  | 15 (22%) |  | 56 (82%) |  | - |
| 1918-1944 |  | 102 (75%) |  | 47 (35%) |  | 41 (30%) |  | 101 (76%) |  | 3 |
| 1945-1970 |  | 503 (87%) |  | 354 (61%) |  | 357 (61%) |  | 529 (92%) |  | 4 |
| 1971-1978 |  | 176 (90%) |  | 140 (71%) |  | 151 (77%) |  | 174 (93%) |  | 9 |
| 1979-1988 |  | 184 (94%) |  | 165 (85%) |  | 158 (81%) |  | 174 (93%) |  | 8 |
| 1989-2002 | 114 (98%) |  | 106 (91%) |  | 102 (88%) |  | 105 (97%) |  | 8 |  |

Źródło: dane GUS – NSP 2002.

Najlepiej wyposażone mieszkania wybudowane zostały w okresie ostatnich 20 lat, przy czym duża część z nich została zmodernizowana i doposażona. Większość mieszkań posiada dostęp do bieżącej wody oraz korzysta z gazu (w większości z butli). Niepokojąca sytuacja panuje w zakresie instalacji sanitarnych, gdyż zbyt mały procent mieszkańców dysponuje łazienką, szczególnie w budynkach starszych i których mieszkańcy są jedynie najemcami.

Powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań w gminie wynosi ok. 105 213 m². Dominują lokale o powierzchni od 60 do 199 metrów. Niewielki odsetek (ok. 4%) to mieszkania o minimalnej powierzchni do 30 m², które w dużej części znajdują się w budynkach podworskich i są własnością Skarbu Państwa. Duże lokale – pow. 200 m². to najczęściej duże domy jednorodzinne, będące własnością osób fizycznych.

Tab.37: Mieszkania wg powierzchni użytkowej.

| Powierzchnia mieszkania (m kw.) | Własność |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osoby fizyczne | Spółdz. mieszkan. | Gmina | Skarb Państwa | Zakłady pracy | Pozostali |
| poniżej 30 | 57 | 8 | - | 10 | - | - |
| 30 – 39 | 83 | - | 4 | 17 | 2 | - |
| 40 – 49 | 100 | - | 1 | 12 | 2 | - |
| 50 – 59 | 130 | - | 1 | 9 | 2 | - |
| 60 – 79 | 242 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 80 – 99 | 222 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| 100 – 119 | 190 | - | - | - | - | 1 |
| 120 – 199 | 152 | - | - | - | 2 | - |
| 200 i więcej | 39 | - | - | - | - | 2 |

Źródło: dane GUS –NSP 2002.

Z powyższych danych wynika, że średnio na jednego mieszkańca gminy przypada 20,8 m kw. powierzchni mieszkalnej. Średnią znacznie podnoszą lokale znajdujące się w dużych domach jednorodzinnych, zamieszkałych przez rodziny posiadające małą liczbę dzieci. Dla dużej części rodzin, szczególnie zamieszkujących w obiektach podworskich, jest to wskaźnik nieosiągalny.

Tab.38: Powierzchnia użytkowa na osobę w mieszkaniach na terenie gm. Regimin.

| Mieszkania zamieszkałe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | o pow. użytkowej w m2 na osobę w mieszkaniu |  |  |  |  |  |  |
|  | poniżej 5 | 5,0 – - 6,9 | 7,0 – - 9,9 | 10,0 – -14,9 | 15,0 – -19,9 | 20,0 – -29,9 | 30 i więcej |
| 1287 | 10 | 36 | 84 | 219 | 211 | 315 | 411 |
| p | Liczba osób zamieszkała w lokalach |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 220 | 477 | 1094 | 955 | 1195 | 1035 |

Źródło: dane GUS – NSP 2002.

Trudna sytuację mieszkaniową posiada więc ok. 15% ludności gminy, zamieszkując lokale w których na jedną osobę przypada poniżej 10 m²

W latach 2006-08 na terenie gminy Regimin uwidocznił się proces szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego. Świadczy o tym wzrastająca stale liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Tab.39: Rozwój budownictwa na terenie gm. Regimin:

| Rok | Ilość wydanych pozwoleń na: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zabudowa jednorodzinna |  | zabudowa zagrodowa |  | zabudowa usługowa |
|  | budynki mieszkalne | budynki gospodarcze | budynki mieszkalne | inwentarskie, gospodarcze |  |
| 2005 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| 2006 | 10 | 3 | 16 | 68 | 1 |
| 2007 | 9 | 3 | 8 | 24 | 2 |
| 2008 | 21 | - | 6 | 7 | 2 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy.

Z powyższych danych wynika, że w latach 2006-08 roku rozpoczął się proces budowy 70 budynków mieszkalnych, co świadczy o wzroście atrakcyjności terenu gminy, jako obszaru osiedlania się i prowadzenia gospodarstw rolnych. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że na obszarze gminy wytyczona  jest duża liczba działek budowlanych, znajdujących się tak w rękach prywatnych, jak i będących własnością komunalną. Ich wartość, szczególnie położonych  w rejonie Regimina, Grzybowa, Lekowa, Targoń i Szulmierza, podnosi dobre uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, częściowo gazowa), bliskość Ciechanowa, atrakcyjność terenu oraz dobre połączenia komunikacyjne.

Duża ilość wydanych w 2006 r. pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich czy gospodarczych świadczy o intensywnym rozwoju rolnictwa na terenie gminy, szczególnie w zakresie chodowli zwierząt – bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ma to niewątpliwie związek ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością pozyskania przez rolników funduszy strukturalnych ze środków pomocowych UE. Dobrze też świadczy o ich aktywności i mobilności oraz pozytywnej tendencji modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych na terenie gminy.

Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast znikomy rozwój sektora usług i infrastruktury usługowej. Powoduje to brak dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy oraz świadczy o ich niewielkiej mobilności i aktywności gospodarczej.

2.6.3.    Pomoc  społeczna

Zadania związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na obszarze działania gminy sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Regiminie. Ze względu na źródło pochodzenia środków pomocowych, zadania realizowane przez GOPS dzielone są na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach pierwszej grupy wypłacane są m.in. zasiłki obligatoryjne czyli stałe, świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne. GOPS opłaca także składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia obligatoryjne.

Do drugiej grupy zadań, finansowanych ze środków własnych, zaliczyć należy: zasiłki celowe, celowe specjalne i zasiłki okresowe oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej samej puli dofinansowuje się także pobyt dzieci z najuboższych rodzin na koloniach i innych formach wypoczynku letniego. Realizując swoje zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami od których otrzymuje nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też rzeczowe i finansowe. Należą do nich m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Czerwony Krzyż, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Od 1 maja 2004 r. zmieniły się formy i zasady  przyznawanej pomocy społecznej. Znikają niektóre świadczenia  obligatoryjne, tj. renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane oraz z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzono natomiast świadczenia rodzinne oraz liczną grupę dodatków związanych z wychowywaniem dzieci.

Z budżetu państwa  jest również finansowane dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.  GOPS występuje o dotacje na ten cel i otrzymuje połowę  potrzebnych na ten cel środków.  Pozostałe pochodzą   z budżetu gminy.

Ze względu na pogarszającą się sytuację materialną na wsi systematycznie przybywa beneficjantów pomocy społecznej. Środki przeznaczane na ten cel, zarówno na zadania własne, jak i zlecone, są zbyt małe w stosunku do potrzeb.

Tab.40: Koszty pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 zasiłkobiorcę:

| Roczne koszty pomocy w przeliczeniu na: | 1 mieszkańca gminy |  |  | 1 zasiłkobiorcę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ogółem | 323 | 54 | 59 | 1756 | 630 | 849 |
| Zadania własne | 18 | 38 | 47 | 159 | 445 | 675 |
| Zadania zlecone w tym: świadczenia rodzinne | 305 259 | 313 297 | 289 277 | 1599 1529 | 2060 2876 | 2245 2071 |

Źródło: opracowanie własne GOPS

Beneficjentami pomocy społecznej są najczęściej mieszkańcy gminy znajdujący się w złej sytuacji materialnej – osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne, samotne i chore oraz niezaradne życiowo.

Tab.41: Realizacja zadań własnych gminy w roku 2006-08:

| Rodzaj pomocy | Nakłady (w zł.) |  |  | Ilość osób |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Pobyt i usługi w Pomu Pomocy Społecznej | 13 460 | 19 145 | 30 785 | 1 | 1 | 3 |
| Zasiłki celowe jednorazowe i w naturze w tym: -zasiłek celowy specjalny | 45 551 7 020 | 81 909 6 409 | 82 005 12 090 | 183 30 | 154 26 | 141 32 |
| Dożywianie dzieci w szkołach | 47 731 | 45 270 | 41 443 | 258 | 260 | 203 |
| Usługi opiekuńcze | 3 306 | 7 812 | 17 610 | 2 | 2 | 3 |
| Zasiłki okresowe w tym: - z tytułu bezrobocia - z tytułu długotrwałej choroby - z tytułu niepełnosprawności | 27 966 20 429 6 068 1 469 | 38 999 31 651 7 172 176 | 63 172 50 887 11 108 1 177 | 35 27 7 1 | 50 38 10 2 | 33 27 5 1 |
| Sprawienie pogrzebu | 4 002 | 0 | 3 622 | 2 | 0 | 1 |
| Ogółem | 159 584 | 193 135 | 207 852 | 578 | 467 | 384 |

Źródło: opracowanie własne GOPS.

Za jeden z podstawowych sukcesów samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej uznać należy likwidację problemu niedożywienia dzieci poprzez uruchomienie akcji dofinansowania akcji dożywiania prowadzonej w szkołach. Skierowanie przez Urząd Gminy  środków finansowych na wyposażenie kuchni szkolnej w Regiminie oraz zakupy sprzętu do innych szkół, a także bezwarunkowe przeznaczenie funduszy własnych na dopłaty do posiłków pozwoliły na objęcie akcją wszystkich uczniów potrzebujących pomocy  w tym zakresie.

Na terenie gminy Regimin, w miejscowości Trzcianka, funkcjonuje Ośrodek dla osób bezdomnych, działający od 2000 roku. Na podstawie umowy dzierżawy, jaką samorząd gminny podpisał wówczas ze Stowarzyszeniem „Monar” na utworzenie tego ośrodka przekazano mu na okres 20 lat budynek dawnej szkoły podstawowej w Trzciance.

Na terenie Ośrodka przebywa kilkadziesiąt osób pochodzących z terenu całego kraju, które otrzymują tutaj wyżywienie, opiekę i korzystają z bazy noclegowej.

2.6.4.   Rynek pracy

Zjawisko bezrobocia jest w chwili obecnej jednym z najpoważniejszych problemów związanych z rynkiem pracy oraz problemów społecznych w gminie Regimin, aczkolwiek wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, który statystyki dla gmin prowadzi od 2005 roku, stopień bezrobocia na terenie gminy Regimin systematycznie i wyraźnie spada. Ogółem od stycznia 2005 do września 2008 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 329 osób, co stanowi aż 60% pierwotnej liczby. To pozytywne zjawisko nie wynika jedynie z sezonowego obniżenia się stopy bezrobocia. Spowodowane jest zwiększeniem się rynku pracy zarówno w Ciechanowie, jak również na terenie województwa mazowieckiego. Duża liczba bezrobotnych podjęła pracę w zakładach i firmach wykonujących inwestycje na obszarze aglomeracji warszawskiej. Poważny wpływ na spadek poziomu bezrobocia ma niewątpliwie emigracja zarobkowa, w znacznej części zalegalizowana. Niewielki, acz zauważalny wpływ na poprawę sytuacji ma także zwiększenie się liczby prywatnych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, szczególnie w branży budowlanej i transportowej.

Tab.42: Bezrobocie w gminie Regimin w latach 2005-08:

| Stan na dzień | Liczba bezrobotnych ogółem | w tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kobiety | mężczyźni | z prawem do zasiłku |
| 31 01 2005 | 548 | 254 | 294 | 73 |
| 31 12 2005 | 482 | 232 | 250 | 37 |
| 31 12 2006 | 373 | 204 | 169 | 24 |
| 31 12 2007 | 302 | 179 | 123 | 37 |
| 30 09 2008 | 219 | 120 | 99 | 26 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

Z danych zawartych w tab. 46  wynika, że przy ogólnym spadku bezrobocia w gminie Regimin wśród bezrobotnych wzrasta odsetek kobiet pozostających bez pracy. Z poziomu 46,4% ogółu bezrobotnych wzrósł on do września 2008 roku  do poziomu 54,8%.  Jest to spowodowane faktem, że kobiety nie znajdują zatrudnienia na miejscu, zaś ze względu na sytuację domową nie mogą poszukiwać pracy poza miejscem zamieszkania.

Tab.43: Bezrobotni wg wieku:

| Stan na dzień | Liczba bezrobotnych ogółem | w tym: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 25 lat | 25 - 50 | pow. 50 lat |
| 31 01 2005 | 548 | 113 | 349 | 86 |
| 31 12 2005 | 482 | 112 | 306 | 64 |
| 31 12 2006 | 373 | 73 | 236 | 64 |
| 31 12 2007 | 302 | 52 | 187 | 63 |
| 30 09 2008 | 219 | 55 | 113 | 51 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

Spadek liczby bezrobotnych  w analizowanym okresie zaznaczył się we wszystkich grupach wiekowych. Najwyraźniej zjawisko to wystąpiło wśród osób w wieku średnim (25-50 lat), gdzie poziom bezrobocia obniżył się aż o 67,6% i grupy najmłodszej – spadek o 51,3%. Najniższy wskaźnik dotyczy grupy osób w wieku powyżej 50 lat, w której stopa bezrobocia spadła o 41 %. Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy ma większa swoboda w poszukiwaniu przez osoby młodsze zatrudnienia poza miejscem ich zamieszkania.

Otwarcie granic po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało także liczne wyjazdy zarobkowe do krajów UE, szczególnie do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Są to najczęściej osoby nie posiadające wysokich kwalifikacji zawodowych, podejmujące pracę w rolnictwie i budownictwie. Nieliczne osoby, posiadające wyższe kwalifikacje, decydują się na wyjazdy zarobkowe, których najczęstszą konsekwencją jest decyzja o osiedleniu się poza granicami Polski.

Statystyczna liczba bezrobotnych nie odpowiada realnej sytuacji, gdyż znaczna ich grupa pozostająca w ewidencji  Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniona jest bez rejestracji. Dotyczy to szczególnie osób o niskich kwalifikacjach, bez przygotowania zawodowego, które podejmują pracę za niskie wynagrodzenie, przede wszystkim dorywczo lub sezonowo.

Tab.48: Bezrobotni wg kwalifikacji i czasu pozostawania bez pracy:

| Stan na dzień | Liczba bezrobotnych ogółem | w tym |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | długotrwale bezrobotni | bez kwalifikacji zawodowych |
| 31 01 2005 | 548 | 411 | 165 |
| 31 12 2005 | 482 | 354 | 103 |
| 31 12 2006 | 373 | 269 | 146 |
| 30 09 2007 | 300 | 214 | 127 |
| 31 01 2008 | 308 | 205 | 117 |
| 30 09 2008 | 219 | 133 | 93 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

Atrakcyjniejsze warunki płacowe oraz brak wymogów zawodowych w tych działach gospodarki spowodował, że znacznie spadła na terenie gminy liczba osób trwale pozostających bez pracy. W roku 2005 zaznaczyło się także zjawisko zatrudniania się osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych. Trend ten odwrócił się w roku następnym, gdy nastąpił wzrost liczby tej grupy bezrobotnych. Niewątpliwie ma to swoją przyczynę w dużej liczbie mieszkańców o niskim poziomie wykształcenia (podstawowe i nieukończone podstawowe) oraz wzroście wymagań pracodawców w zakresie przygotowania zawodowego.

Poziom bezrobocia na terenie gminy Regimin w 2006 roku kształtuje się na poziomie ok. 12% i jest  niższy od średniej powiatowej (17,6%) i równy wojewódzkiej (11,9%). Ma na to niewątpliwie wpływ rolniczy charakter gminy i duża liczba indywidualnych gospodarstw rolnych stanowiących miejsce pracy dla większości mieszkańców.

Duży odsetek bezrobotnych stanowią osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, nie wykazujące chęci podjęcia pracy, przekwalifikowania lub uzupełnienia swoich umiejętności zawodowych. Stanowią oni większość w kategorii osób pozostających długotrwale na bezrobociu, która jest nadal liczna i stanowi ok. 72% ogólnej liczby bezrobotnych.

2.7.  Identyfikacja problemów.

2.7.1. Gospodarka

Problemy natury gospodarczej dotyczące Gminy Regimin:

-   słabo rozwinięta infrastruktura techniczna – brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

-   niedostatecznie rozbudowana i zmodernizowana sieć dróg o nawierzchni twardej,

-   słabo rozwinięty sektor usług,

-   niedostatecznie rozwinięta sieć usług z zakresu obsługi rolnictwa,

-   brak bazy turystycznej uniemożliwiający rozwój turystyki,

-   brak zagospodarowanych terenów pod budownictwo rekreacyjne,

-   słabość sektora przemysłu przetwórstwa rolno – spożywczego,

-   niskie dochody ludności rolniczej skutkujące ograniczeniem lokalnego popytu,

-   niewielkie możliwości zmian źródeł zarobkowania na terenie gminy,

-   mała różnorodność gospodarcza,

-   zbyt mała liczba inwestorów zewnętrznych.

W celu szybszego rozwoju gminy należy dążyć do przeobrażenia struktury gospodarczej gminy poprzez intensyfikację modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa. Tempo przemian rolnictwa jest uzależnione od wzrostu zatrudnienia pozarolniczego. Współzależnym z rolnictwem ogniwem rozwoju wielofunkcyjności obszarów wiejskich powinna być gospodarka leśna oraz turystyczna, w szczególności agroturystyka. Należy umożliwić również wszechstronny rozwój sektora usług na terenie gminy, szczególnie związanych z obsługą rolnictwa, turystyki i agroturystyki.

Istotnym aspektem jest stworzenie warunków, które umożliwią inwestowanie na terenie gminy Regimin. Należy zwrócić uwagę na przeznaczenie gruntów pod inwestycje oraz ich uzbrojenie. Niezbędnym do tego celu jest uruchomienie oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji oraz poprawa stanu dróg lokalnych. Dostęp do sieci gazowej jest niewątpliwie argumentem przemawiającym za inwestowaniem  na terenie gminy, jednak jej długość jest niewystarczająca i obejmuje jedynie m. Regimin i Lekowo.

Ograniczenia w zakresie lokalizacji inwestycji, wynikające szczególnie z przepisów o ochronie zasobów naturalnych,  obowiązujące na terenie gminy Regimin powodują, że na jej terenie nie mogą powstawać zakłady przemysłowe o charakterze uciążliwym dla środowiska. Rolniczy charakter gminy powoduje, że na jej terenie produkowane są surowce rolne o wysokich parametrach jakości. Powyższe przyczyny powodują, że na obszarze gminy powstawać powinny zakłady z branży przetwórstwa rolno – spożywczego oraz małe zakłady produkcyjne.

2.7.2. Zagospodarowanie przestrzenne

Problemy przyrodnicze i ekologiczne.

- konieczność zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania  obowiązujących przepisów zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,

- niezadowalający stan czystości wód rzek Łydyni, Pławnicy oraz drobniejszych cieków wodnych,

- konieczność zwiększenia lesistości, zwłaszcza na glebach słabszych,

- istnienie dużych ilości wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe),

Problemy środowiska kulturowego.

-  zły stan techniczny większości obiektów kulturowych,

- brak inwestorów dla atrakcyjnego zabudowania części obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy,

-  zanik tradycji i specyficznego pod względem kulturowym i historycznym charakteru gminy,

Problemy z zakresu infrastruktury.

- brak gminnej oczyszczalni ścieków,

- brak sieci kanalizacyjnej,

- niezadowalający stan techniczny dróg, w szczególności gminnych i powiatowych,

- niezadowalający stan systemu teleinformatycznego,

- brak dostępu większości mieszkańców do sieci gazowej,

- brak lub zły stan chodników dla pieszych.

Do okresu perspektywicznego należy:

1. dążyć do wyposażenia sieci dróg gminnych i powiatowych w nawierzchnię twardą ulepszoną lub – na okres przejściowy – w nawierzchnię ulepszoną (żwir, tłuczeń) mogącą stanowić podbudowę do położenia nawierzchni twardej.

2.  stworzyć możliwości do poszerzenia pasów drogowych do szerokości normatywnych,

3. dążyć do powstania i modernizacji  chodników i ciągów pieszych,

4. podjąć działania w kierunku unowocześnienia  systemu teleinformatycznego,

5. przystąpić do rozbudowy istniejącej sieci gazowej,

6. przystąpić do budowy gminnej oczyszczalni ścieków,

7. dążyć do systematyczne budowy kanalizacji we wszystkich miejscowościach gminy,

8. wdrażać system  zbiórki odpadów i recyklingu obejmujących teren całej gminy,

9. dążyć do realizacji projektu budowy zbiornika retencyjnego „Regimin” na rzece Łydyni,

10.  podjęć starania zmierzające do poprawy stanu obiektów zabytkowych, w tym

szczególnie założeń podworskich,

11. podjąć starania o utrzymanie w nienaruszonym stanie charakterystycznych elementów   krajobrazu, w tym zadrzewień śródpolnych.

12. zwiększać obszar terenów zalesionych, szczególnie na glebach o słabej przydatności rolniczej.

2.7.3. Sfera społeczna

Problemy demograficzne.

-  pogłębiający się niż demograficzny,

-  starzenie się społeczeństwa gminy,

-  niski wskaźnik feminizacji, szczególnie w przedziale wiekowym 20 – 49 lat,

-  zagrożenie spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym,

-  zagrożenie stałą emigracją ludności w wieku produkcyjnym do państw UE i na tereny aglomeracji warszawskiej.

Problemy  dotyczące warunków życia ludności.

-   niedostateczny poziom opieki zdrowotnej, szczególnie specjalistycznej,

-   brak terenów i urządzeń do wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego czasu,

-   słabe warunki mieszkaniowe części społeczeństwa gminy,

-   niedostateczny poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie usług,

-   zubożenie dużej grupy mieszkańców gminy,

-   brak szerszej oferty kulturalnej i sportowej,

-   brak mieszkań socjalnych.

Problemy rynku pracy.

-   deficyt miejsc pracy na terenie gminy,

-   mała aktywność mieszkańców w dziedzinie gospodarczej,

-   słabe wykształcenie i przygotowanie zawodowe mieszkańców,

-   mała aktywność w sferze przekwalifikowywania zawodowego,

Problemy z zakresu kultury i sportu.

-   niedostatecznie rozwinięta baza sportowa w poszczególnych miejscowościach,

-   brak szerszej oferty z zakresu życia kulturalnego i sportowego,

-   brak lokalnych, wiejskich centrów życia społecznego i kulturalnego,

-   brak urządzeń i terenów zabaw dla dzieci.

Do okresu perspektywicznego należy:

1.   rozwój różnych form opieki nad osobami w wieku starszym,

2.   zapobieganie wyjazdom ludzi młodych poprzez rozwój lokalnego rynku pracy,

3.   rozwinięcie form pomocy materialnej dla dzieci i uczniów,

4.   wsparcie rozwoju sektora usług,

5.   rozbudowa podstawowej infrastruktury sportowej na terenie gminy,

6.  zapewnienie mieszkańcom dostatecznego poziomu usług medycznych, w tym szczególnie specjalistycznych,

7.    tworzenie terenów rekreacji i wypoczynku,

8.    tworzenie miejsc zabawy i ogródków dla dzieci,

9.    poszerzenie ofert imprez kulturalnych i sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

10.    tworzenie lokalnych wiejskich ośrodków życia kulturalnego,

11.    podjęcie zadań z zakresu budownictwa socjalnego.

3.  Projekty do zrealizowania

BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o dług. ok. 700 m. | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Poprawa parametrów technicznych drogi. Skrócenie czasu dojazdu między miejscowościami. Usprawnienie transportu między gminami Regimin i Ciechanów. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu infrastruktury drogowej. Usprawnienie transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o dług. ok. 380 m. | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Zwiększenie nośności drogi Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Usprawnienie transportu materiałów i produktów z i do zakładu przetwórstwa rolnego. Zmniejszenie wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu technicznego drogi. |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o dług. ok. 120 m. | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Zmniejszenie liczby uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu technicznego drogi. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa estetyki przestrzennej miejscowości. Zwiększenie dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego. |
| 4 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej Zwiększenie natężenia ruchu na drodze. Skrócenie czasu dojazdu między miejscowościami. Zwiększenie dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego. Usprawnienie transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Zwiększenie nośności drogi. |

| 5 | Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy-Przybyszewo-Zeńbok o dług. 2008 m. | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Poprawa parametrów technicznych drogi Zwiększenie natężenia ruchu na drodze. Skrócenie średniego czasu przejazdu między punktami sieci osadniczej. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni drogi. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Zwiększenie dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dług. 1307 m. | 2008 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów budowlanych. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu technicznego nawierzchni. Poprawa parametrów technicznych drogi. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| 7 | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. 160 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
| 8 | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dług. 200 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
| 9 | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. 100 m. – poczwórne utwardzenie emulsją i grysem | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych. |
| 10 | Modernizacja drogi gminnej w m. Szulmierz o dług. ok. 1800 m.– potrójne utwardzenie emulsją i grysem. | 2008 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. |

| 11 | Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok (Regimin-Zeńbok-Humięcino) odcinek od km 0+000 do km 4+994 | 2008-2009 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Poprawa parametrów technicznych drogi. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Usprawnienie systemu komunikacyjnego w centralnej części gminy. Usprawnienie transportu między gminami Regimin i Grudusk. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności terenów budowlanych i inwestycyjnych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki – Klice – 1050 m. | 2008-2009 | Przebudowa nawierzchni drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni drogi. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Usprawnienie systemu komunikacyjnego w centralnej części gminy. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi. |
| 13 | Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie–dług. ok. 200 m. | 2008-2010 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów budowlanych. Poprawa estetyki przestrzennej miejscowości gminnej. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu infrastruktury drogowej |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej Niestum-Trzcianka-Kozdroje o dług. ok. 1800 m | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Usprawnienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw rolnych położonych w obszarze oddziaływania drogi. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami. |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej Koziczyn- Radomka II o dług. ok. 1400 m. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Usprawnienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw rolnych położonych w obszarze oddziaływania drogi. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów budowlanych i turystycznych. |

| 16 | Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo o dług. ok. 400 m. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami. Usprawnienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw położonych w obszarze oddziaływania drogi. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o dług. ok. 400 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni drogi. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. |
| 18 | Przebudowa dróg gminnych w m. Karniewo o dług. ok. 400 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem. | 2009 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. |
| 19 | Budowa gminnej drogi transportu rolnego Zeńbok – Przybyszewo Włodki o dług. ok. 1800 m | 2009-10 | Przebudowa nawierzchni drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Usprawnienie systemu komunikacyjnego w centralnej części gminy. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi. |
| 20 | Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki – Klice – 1050 m. | 2010 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Skrócenie czasu dojazdu i poprawa mobilności mieszkańców gminy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kalisz o dług. ok. 500 m | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Usprawnienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw położonych w obszarze oddziaływania drogi. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. |

| 22 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec o dług. ok. 900 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 2010 | Modernizacja nawierzchni drogi. Usprawnienie układu komunikacyjnego miejscowości. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Usprawnienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw położonych w obszarze oddziaływania drogi. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z zabudowań i terenów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania drogi. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dług. ok. 1500 m. | 2010-2011 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Usprawnienie systemu komunikacyjnego łączącego gminy Regimin i Grudusk Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi oraz poprawa mobilności mieszkańców gminy. |
| 24 | Budowa drogi gminnej nr 120820W Regimin – Kliczki o dług. ok. 1800 m. | 2011 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej Usprawnienie układu komunikacyjnego gminy. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Stworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni drogi. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skrócenie czasu przejazdu między wsiami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi. |
| 25 | Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie–dług. ok. 550 m. | 2011 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodników. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów budowlanych. Poprawa estetyki przestrzennej miejscowości gminnej. Modernizacja systemu komunikacyjnego w miejscowości gminnej. Zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu infrastruktury drogowej |
| 26 | Budowa drogi gminnej transportu rolnego Targonie – Ropele o dług. ok. 1600 m. | 2011-2012 | Modernizacja nawierzchni drogi. Poprawa parametrów technicznych drogi. Ułatwienie transportu materiałów i płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Usprawnienie systemu komunikacyjnego łączącego gminy Regimin i Ciechanów oraz m Ciechanów. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu kolein i nierówności nawierzchni. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi oraz poprawa mobilności mieszkańców gminy. |
| 27 | Budowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dług. ok. 800 m. wraz z chodnikami. | 2012 | Przebudowa nawierzchni drogi poprzez ułożenie mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Usprawnienie układu komunikacyjnego gminy. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych i budowlanych. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi. |
| 28 | Budowa drogi gminnej transportu rolnego Targonie – Karniewo o dług. ok. 3000 m. | 2013 | Modernizacja nawierzchni drogi. Usprawnienie układu komunikacyjnego we wschodniej części gminy.. Poprawa parametrów technicznych drogi. Zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń pojazdów z powodu złego stanu nawierzchni. Ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej i płodów rolnych z zabudowań i terenów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania drogi. Skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i terenami leżącymi w obszarze oddziaływania drogi oraz poprawa mobilności mieszkańców gminy. |

POPRAWA  JAKOŚCI  USŁUG  PUBLICZNYCH  ŚWIADCZONYCH  PRZEZ  GMINĘ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zeńboku | 2008 | Poprawa estetyki obiektu szkolnego Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Efektywne wykorzystanie energii. Poprawa warunków lokalowych do pracy i nauki. Osiąganie lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych pracy z dziećmi. |
| 2 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Regiminie | 2008 | Zwiększenie bezpieczeństwa pbytu uczniów i pracowników w budynku szkoły. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Racjonalne i efektywne wykorzystanie energii. Poprawa warunków lokalowych do pracy i nauki. Eliminacja zastosowanych dawniej niebezpiecznych dla zdrowia materiałow i urządzeń. |
| 3 | Zagospodarowanie terenu wokół szkół w Regiminie | 2008 | Poprawa estetyki otoczenia obiektu szkolnego Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Wyeliminowanie zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów. |
| 4 | Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn | 2008 | Promocja zdrowego stylu życia. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Rozwój sportu masowego w gminie i powiecie. Aktywizacja społeczności lokalnej. Zmniejszenie społecznych kosztów leczenia. Poprawa sprawności fizycznej i wydolności dzieci i młodzieży. |
| 5 | Wykonanie trybun do Hali sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie | 2008 | Poprawa estetyki i wyposażenia obiektów szkolnych. Rozwój sportu masowego w gminie i powiecie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i sportowych społeczeństw wiejskiego i miejskiego. Tworzenie warunków do działalności organizacji, klubów i stowarzyszeń sportowych. Promocja zdrowego stylu życia. |

| 6 | Zakup sprzętu do siłowni w Hali sportowej | 2008 | Promocja zdrowego stylu życia. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Zmniejszenie społecznych kosztów leczenia. Poprawa sprawności fizycznej i wydolności dzieci , młodzieży i dorosłych Wzrost atrakcyjności gminy, szkoły i Hali sportowej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Wykonanie placów zabaw w m. Lekowo, Grzybowo i Targonie | 2008 | Promocja zdrowego stylu życia. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poprawa estetyki miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. |
| 8 | Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie | 2008 | Poprawa estetyki obiektu i miejscowości. Poprawa warunków pracy strażaków. Zwiększenie funkcjonalności i możliwości działań ratowniczych w ramach statutowych zadań OSP. Możliwość wykorzystania obiektu do upowszechniania szeroko rozumianej kultury. Integracja społeczności lokalnej. |
| 9 | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Lekowo | 2008 | Zwiększenie funkcjonalności i możliwości działań ratowniczych w ramach statutowych zadań OSP. Poprawa warunków pracy strażaków. Unowocześnienie bazy sprzętowej jednostki OSP. Poprawa stanu mobilności i sprawności jednostki działającej w ramach KSRG. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy. |
| 10 | Wykonanie drzwi zewnętrznych (2 szt.) strażnicy OSP w Szulmierzu | 2008 | Poprawa estetyki obiektu i miejscowości. Poprawa warunków pracy strażaków. Zwiększenie funkcjonalności i możliwości działań ratowniczych w ramach statutowych zadań OSP. Możliwość wykorzystania obiektu do upowszechniania szeroko rozumianej kultury. Integracja społeczności lokalnej. |
| 11 | Karosacja samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zeńbok | 2008 | Poprawa warunków pracy strażaków. Zwiększenie funkcjonalności i możliwości działań ratowniczych w ramach statutowych zadań OSP. Unowocześnienie bazy sprzętowej jednostki OSP. Poprawa stanu mobilności i sprawności jednostki. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy. |
| 12 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Regiminie | 2008 | Poprawa warunków pracy w obiekcie Urzędu Gminy. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. Racjonalizacja i podniesienie efektywności wykorzystania nosników energii. Poprawa estetyki wewnątrz obiektu. Wyeliminowanie zastosowanych wcześniej przestarzałych i nieekonomicznych urządzeń i materiałów. |

| 13 | Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy | 2008 | Podniesienie standardu obługi petentów przez Urząd Gminy. Poprawa warunków pracy. Zapewnienie odpowiednich standardów sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Urzędu. Zapewnienie dostępu do nośników informacji. Dostosowanie jakości i parametrów sprzętu komputerowego do wymogów obowiązujących we współczesnym świecie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Regiminie. | 2008 | Dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do wymogów związanych z obsługą osób niepełnosprawnych. Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu. Poprawa bezpieczeństwa petentów i pracowników poprzez zastosowanie materiałów antypoślizgowych i montaż barier. |
| 15 | Zakup kosiarki samobieżnej. | 2008 | Podniesienie estetyki miejscowości poprzez właściwą pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych. Utrzymanie w odpowiednim standardzie obiektów sportowych – boisk trawiastych istniejących na terenie gminy. Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie potrzeby dbałości o stan i estetykę własnego otoczenia. |
| 16 | Budowa magazynu przy Urzędzie Gminy. | 2008 | Poprawa estetyki otoczenia obiektu Urzędu gminy. Podniesienie jakości obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Gminy. Stworzenie możliwości pełnego zabezpieczenia sprzętu i materiałów wykorzystywanych w działalności Urzędu. Stworzenie warunków do wykonywania prac remontowych i konserwacji sprzętu. |
| 17 | Zakup kserokopiarki | 2008 | Poprawa standardu jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy. Wyeliminowanie przestarzałego sprzętu i materiałów stanowiących źródło zagrożenia dla zdrowia pracowników. Podniesienie poziomu automatyzacji wykonywanych czynność. |
| 18 | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Regimin (były ośrodek zdrowia). | 2008 | Poprawa estetyki obiektu i miejscowości. Obniżenie kosztów eksploatacji. Racjonalne i efektywne wykorzystanie energii. Poprawa warunków lokalowych do świadczenia usług medycznych na rzecz ludności. Poprawa warunków pracy i zamieszkania. |
| 19 | Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy | 2008-2009 | Pobudzenie aktywności środowiska lokalnego. Stworzenie przestrzeni publicznej w miejscowości. Wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Promocja wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Stworzenie warunków do organizacji spotkań, zebrań, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych. |

| 20 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy. | 2008-2009 | Poprawa estetyki wewnątrz obiektu. Wyeliminowanie zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów Poprawa warunków pracy i obsługi petentów. Poprawa jakości oświetlenia wewnątrz budynku. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Dostosowanie budynku (część sanitarna) do potrzeb osób niepełnosprawnych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina. | 2008-2009 | Zwiększenie dostępu mieszkańców do wypoczynku rekreacyjnego. Stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poprawa estetyki przestrzennej miejscowości. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie nawiązywania kontaktów społecznych. Kształtowanie obszarów posiadających szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne poprzez budowę parkingów. Budowa placów zabaw przeznaczonych do użytku publicznego. Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych leżących w centrum miejscowości. |
| 22 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2009 | Zwiększenie funkcjonalności i możliwości działań ratowniczych w ramach statutowych zadań OSP. Poprawa warunków pracy strażaków. Unowocześnienie bazy sprzętowej jednostki OSP. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy. |
| 23 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo | 2009 | Pobudzenie aktywności środowiska lokalnego. Stworzenie przestrzeni publicznej w miejscowości. Wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Promocja wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Stworzenie warunków do organizacji spotkań, zebrań, imprez kulturalnych lub rekreacyjnych. |
| 24 | Modernizacja obiektów Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie | 2009-2010 | Poprawa warunków nauki i pracy w obiekcie Gimnazjum. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu. Racjonalizacja i podniesienie efektywności wykorzystania nośników energii. Poprawa estetyki wewnątrz obiektu. Wyeliminowanie zastosowanych wcześniej przestarzałych i niebezpiecznych materiałów. Podniesieni poziomu bezpieczeństwa pracy i nauki w budynku szkolnym. Wzrost atrakcyjności szkoły. Zmniejszanie dysproporcji między warunkami nauki w ośrodkach wiejskich i miejskich. |
| 25 | Wykonanie placów zabaw w m. Kozdroje, Karniewo, Jarluty Duże | 2010 | Promocja zdrowego stylu życia. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poprawa estetyki miejscowości. |
| 26 | Wykonanie placów zabaw w m. Klice, Lipa, Pawłowo | 2011 | Promocja zdrowego stylu życia. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Poprawa estetyki miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. |
| 27 | Odnowa podworskiego parku wiejskiego m. Grzybowo na cele wypoczynku i rekreacji | 2011 | Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości. Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych i parku na terenach niezagospodarowanych. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzennego miejscowości. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku. Niwelowanie różnic w poziomie życia mieszkańców wsi i miast. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne. Rewitalizacja parku podworskiego z zachowaniem założenia planistycznego i zagospodarowania przestrzennego. |
| 28 | Zagospodarowanie działki gminnej w Regiminie na cele rekreacji i wypoczynku – park wiejski | 2012 | Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości. Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych i parku na terenach niezagospodarowanych. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzennego miejscowości. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku. Niwelowanie różnic w poziomie życia mieszkańców wsi i miast. Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na cechy funkcjonalno-przestrzenne. |
| 29 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 2013 | Poprawa estetyki obiektu i miejscowości. Obniżenie kosztów eksploatacji. Racjonalne i efektywne wykorzystanie energii. Poprawa warunków lokalowych do świadczenia usług na rzecz ludności. Poprawa warunków pracy. |

POPRAWA  JAKOŚCI  USŁUG  KOMUNALNYCH  ŚWIADCZONYCH  PRZEZ  GMINĘ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa wodociągu w m. Regimin o dług. ok. 600 m. | 2008 | Przyłączenie do sieci wodociągowej gospodarstw domowych i rolnych, położonych w zabudowie kolonijnej. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i eliminacja ryzyka zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Eliminacja dowożenia wody w okresach niedoborów. Poprawa jakości życia mieszkańców. |
| 2 | Budowa wodociągu w m. Regimin o dług. ok. 140 m. | 2008 | Przyłączenie do sieci wodociągowej gospodarstw domowych. Uzbrojenie ternów budowlanych położonych w centrum miejscowości. Poprawa jakości życia mieszkańców. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych. |
| 3 | Budowa wodociągu w m. Szulmierz o dług. ok. 2200 m. | 2008-2009 | Przyłączenie do sieci wodociągowej gospodarstw domowych i rolnych oraz obiektów użyteczności publicznej, położonych w zabudowie kolonijnej. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i eliminacja ryzyka zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Poprawa jakości życia mieszkańców. |
| 4 | Budowa wodociągu w m. Karniewo o dług. ok. 600 m. | 2008-2009 | Przyłączenie do sieci wodociągowej gospodarstw domowych i rolnych, położonych w zabudowie kolonijnej. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i eliminacja ryzyka zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Poprawa jakości życia mieszkańców. |

| 5 | Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin | 2008-2010 | Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zmniejszenie ryzyka wystapienia przestępstw i wykroczeń. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin. | 2008-2010 | Rozpoczęcie oczyszczania ścieków komunalnych w gminie. Eliminacja ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa warunków życia mieszkańców. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-wypoczynkowej gminy. |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Regimin i Lekowo | 2010-2011 | Wzrost udziału gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Eliminacja ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa warunków życia mieszkańców. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych zadaniem. Uzbrojenie terenów położonych wzdłuż planowanego zbiornika wodnego na rz. Łydyni. |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Grzybowo i Targonie | 2010-2012 | Wzrost udziału gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Eliminacja ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa warunków życia mieszkańców. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych zadaniem. |
| 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kliczki, Klice i Mościce | 2010-2013 | Wzrost udziału gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Eliminacja ryzyka wprowadzania do środowiska ścieków nieczyszczonych, zarówno ze względu na nieszczelność zbiorników, jak i świadome działania użytkowników szamb. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Poprawa warunków życia mieszkańców. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych zadaniem. Uzbrojenie terenów położonych wzdłuż planowanego zbiornika wodnego na rz. Łydyni. |

POPRAWA  WARUNKÓW DLA ROZWOJU LOKALNEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie | 2008-2009 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru poprzez uzbrojenie w sieć wodociągową terenów przeznaczonych na cele działalności turystycznej i wypoczynkowej. Stworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych. Przyłączenie do sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z wodociągów komunalnych. |
| 2 | Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Regimin poprzez budowę sieci wodociagowej | 2008-2009 | Stworzenie warunków do intensyfikacji budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom demograficznym poprzez stworzenie warunków do rozwoju sieci osadniczej na terenie gminy. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. |
| 3 | Uzbrojenie terenów budowlanych w m. Grzybowo poprzez budowę sieci wodociagowej | 2008-2009 | Stworzenie warunków do intensyfikacji budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom demograficznym poprzez stworzenie warunków do rozwoju sieci osadniczej na terenie gminy. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. |
| 4 | Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Lekowo poprzez budowę sieci wodociagowej | 2008-2009 | Stworzenie warunków do intensyfikacji budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom demograficznym poprzez stworzenie warunków do rozwoju sieci osadniczej na terenie gminy. Zapewnienie dostaw wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. |

| 5 | Rozbudowa bazy turystyki rowerowej na terenie gminy Regimin poprzez realizację programu „Zielone ścieżki”. | 2010-2012 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju sektora usług. Promocja walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie dla potrzeb utworzenia turystycznej bazy noclegowej. | 2011 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku. Zwiększenie dostępu do wypoczynku rekreacyjnego. Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki pobytowej. Zwiększenie liczby turystów przebywających na terenie gminy. Stworzenie warunków do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. |
| 7 | Budowa zbiornika wodnego na rzece Łydyni | 2013-2016 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy. Retencjonowanie wód powierzchniowych na potrzeby rolnictwa. Poprawa stosunków wodnych i stanu czystości wód. Wykorzystanie potencjału zmagazynowanych wód do wytwarzania energii elektrycznej. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców gminy. Dywersyfikacja źródeł dochodów mieszkańców gminy. Rozwój sektora usług. Poprawa warunków krajobrazowych i klimatycznych regionu. |

4. Realizacja zadań i projektów oraz ich powiązanie z innymi działaniami

Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej

- Numer i nazwa zadania.

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłówko (do granicy gminy) o dług. ok. 700 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego miejscowości Pawłówek oraz  połączenie ciągów komunikacyjnych na terenie sąsiednich gmin – Regimin i Ciechanów.W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego drogi, skróceniu ulegnie czas przejazdu między miejscowościami Pawłówek i Gorysze Zmniejszy się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nowierzchni. Przebudowa w zdecydowany sposób usprawni transport płodów rolnych oraz materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa

- Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego oraz ciągiem łączącym gminę Regimin z systemem drogowym na terenie gminy Ciechanów. Poza pełnieniem funkcji komunikacyjnych zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw rolnych. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojadzu do pól w związku z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy przewozu produktów i materiałów do produkcji rolnej. Dojazd do pól ciężkim sprzętem rolniczym jest utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy z powodu złego stanu technicznego żwirowej nawierzchni. W okresach większych  opadów atmosferycznych droga jest rozmywana i tworzą się w nawierzchni koleiny i wyrwy., co utrudnia przejad innym niż rolnicy użytkownikom tej drogi.

Droga będąca przedmiotem zadania łączy drogę wojewódzką oraz planowany do budowy wiadukt dorgowy nad magistralą kolejową Warszawa-Gdańsk z  siecią komunikacyjną przebiegającą na terenie gminy Ciechanów. Jej przebudowa przyczyni się do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego na terenie dwóch sąsiednich gmin oraz  skróci wydatnie czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania tych dróg. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa  i usprawnienie dojazdu dzieci uczęszczających do szkoły w m. Gorysze  (gm. Ciechanów) mieszkających we wsi Pawłówek.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

e wsi Pawłówek.

- Powiązania zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel nadrzędny: Dążenie do uzyskania społecznie odczuwalnej poprawy jakości życia i pracy mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej przez realizację przede wszystkim zadań publicznych samorządu powiatu ciechanowskiego.

Cele strategiczne: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Zwiekszenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu.

Dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin.

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 700 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

213 000, 00

- Numer i nazwa zadania:

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Włosty o dług. ok. 380 m.

2.   Cel zadania:

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego miejscowości Włosty w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego drogi poprzez zmianę nawierzchni brukowej i gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. W zdecydowany sposób usprawni to i udogodni  dojazdu do zakładu piekarniczego i zabudowań położonych wzdłuż modernizowanej drogi. Zmniejszy się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nowierzchni. Przebudowa w zdecydowany sposób usprawni transport wyrobów zakładu, materiałów niezbędnych do ich produkcji  oraz podniesie atrakcyjność ternów inwestycyjnych.

3.   Uzasadnienie zadania:

Planowana do przebudowy droga jest drogą posiadającą zniszczoną nawierzchnię brukową i gruntową. Jest trasą dojazdową do dużego zakładu piekarniczego, zmodernizowanego i rozbudowanego w ciągu ostatnich 2 lat. Zły stan nawierzchni w znacznym stopniu utrudnia dowóz materiałów niezbędnych do produkcji oraz transport produkowanych tutaj wyrobów (chleb, wyroby piekarnicze). Realizacja zadania wpłynie także  na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową, charakteryzującą się złym stanem nawierzchni, a jednocześnie dużym natężeniem ruch pojazdów. Wpłynie również na poprawę dojazdu do zabudowań i gospodarstw rolnych , gruntów ornych i uzytków zielonych położonych w obszarze oddziaływania modernizowanej drogi.

Poprawa stanu nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia wypadkami oraz uszkodzeń pojazdów poruszających się po planowanej do modernizacji drodze.

Realizacja zadania pozwoli także na zwiększenie atrakcyjności terenów pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.    Powiązanie zadania:

4a/ ze strategią powiatu:

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin.

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 380 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

97 000,00

- Numer i nazwa zadania.

3.  Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz  o dług. ok. 120 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego miejscowości Szulmierz  w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. W wyniku realizacji zadania nastapić powinna poprawa stanu technicznego drogi poprzez zmianę nawierzchni  gruntowej na nawierzchnię wykonaną z masy bitumicznej. W zdecydowany sposób usprawnić to i udogodnić powinno   dojazd do zabudowań oraz dużych gospodarstw rolnych  położonych wzdłuż modernizowanej drogi. Zakłada się, że przebudowa wpłynie na zmniejszenie  zagrożenia wypadkami oraz możliwości uszkodzeń pojazdów, wynikających ze złego stanu nawierzchni. Realizacja zadania ma także na celu poprawę estetyki przestrzennej miejscowości Szulmierz.

3.    Uzasadnienie zadania.

Miejscowość Szulmierz  jest jednym z największych ośrodków osadniczych na terenie gminy Regimin. Charakteryzuje się jednak niskim poziomem estetyki przestrzennej, zaś jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest zły stan dróg na terenie tej miejscowości. Przebudowa planowanego odcinka w znaczny sposób wpłynie na zmianę tego stanu rzeczy. Realizacja zadania pozwoli także na znaczne podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż nastapi modernizacja skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą powiatową Grzybowo-Szulmierz  położonego w rejonie zakrętów  oraz  wąskiej i zniszczonej nawierzchni drogi powiatowej. Zwiększy to również dostęp mieszkańców miejscowości do gminnego układu komunikacyjnego . Wzdłuż planowanej do przebudowy drogi położone są liczne zabudowania oraz gospodarstwa rolne prowadzące intensywną produkję. Realizacja zadania ułatwi dojazd oraz transport płodów i materiałów do produkcji rolnej. Poprawa parametrów technicznych drogi oraz stanu jej nawierzchni wpłynie także na zmniejszenie zagrożenia wypadkami oraz uszkodzenia pojazdów poruszających się po tym szlaku komunikacyjnym. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

- Powiązania zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin.

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 120 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

35 000,00

- Numer i nazwa zadania.

4.  Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (ok. 1400 m.).

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w zachodniej części gminy Regimin  oraz  połączenie ciągów komunikacyjnych drogi wojewódzkiej nr 616 C oraz drogi powiatowej Lekowo-Pniewo Czeruchy. Jednym z podstawowych celów jest także usprawnienie dojazdu do planowanego wiaduktu  nad linią kolejową Warszawa-Gdańsk  użytkowników gruntów położonych po drugiej stronie torów oraz pojazdów  korzystających z drogi wojewódzkiej.W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego drogi poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej, udrożnienie rowów przydrożnych oraz remont poboczy. Celem jest również skrócenie  czasu przejazdu między miejscowościami oraz zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego. Powinno zmniejszyć się zagrożenie wypadkami oraz ilość uszkodzeń pojazdów, spowodowanych złym stanem nawierzchni. Przebudowa ma usprawnić transport płodów rolnych i materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa leżących w rejonie otoczenia drogi.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego, która poza tą podstawową funkcją  służyć będzie  jako jeden z podstawowych szlaków komunikacyjnych dla mieszkańców zachodniej części gminy Regimin. Wiąże się to z planowaną modernizacją magistrali kolejowej Warszawa-Gdańsk, w wyniku której w m. Pawłowo powstanie wiadukt drogowy. Planowana droga pozwoli na dojazd i korzystanie z wiaduktu przez dużą liczbę mieszkańców gminy Regimin mieszkających po wschodniej stronie torów.

Droga będąca przedmiotem zadania łączy drogę wojewódzką nr 616 Ciechanów-Mława, drogę powiatową Lekowo-Pniewo-Czeruchy oraz planowany do budowy wiadukt drogowy nad magistralą kolejową Warszawa-Gdańsk z  siecią komunikacyjną przebiegającą na terenie gminy Regimin.  Jej przebudowa przyczyni się do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego oraz  skróci wydatnie czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania tych dróg. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie obniży prawdopodobieństwo wypadków i uszkodzeń pojazdów. Ze względu na bardzo zły stan nawierzchni – wyboje, koleiny, błotnista gruntowa nawierzchnia przedmiotowa droga przez dużą część roku nie nadaje się do wykorzystywania przez pojazdy i pieszych. Planowana modernizacja w zdecydowany sposób wpłynie na usprawnienie transportu płodów rolnych  i materiałów do produkcji rolnej oraz usprawni dojazd do bardzo dużego areału ziem uprawnych i wysokotowarowych gospodarstw położonych w obszarze przylegającym do drogi. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

- Powiązania zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1351 mb.

Odtworzenie rowu przydrożnego odwadniającego korpus drogowy.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

464 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

5.  Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy – Przybyszewo - Zeńbok o dług. 2008 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w północnej części gminy i połączenie go z siecią drogową w sąsiedniej gminie Grudusk. Celem podstawowym jest także utworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego siedziby dwóch gmin oraz ułatwienie komunikacji między gminą Grudusk a Ciechanowem. W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego drogi poprzez ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej oraz remont poboczy. Celem jest także skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego.Powinno zmniejszyć się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nawierzchni żwirowej. Przebudowa w zdecydowany sposób ma usprawnić transport płodów rolnych oraz materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa leżących w obszarze oddziaływania drogi. W wyniku realizacji zadania powinna wzrosnąć także atrakcyjność inwestycyjna terenów położonych w pobliżu drogi.  Winna także zmniejszyć się emisja pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery wywoływana przez ruch pojazdów po nawierzchni żwirowej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego. Poza podstawową funkcją służy jako jeden z głównych szlaków komunikacyjnych dla mieszkańców północnej części gminy Regimin i południowej gminy Grudusk. Ułożenie nowej nawierzchni spowoduje stworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego dwie sąsiednie gminy – Regimin i Grudusk oraz znacznie skróci czas przejazdu mieszkańców tych terenów do Ciechanowa. Usprawnieniu ulegnie także łączność i transport między siedzibami gmin, co jest istotne ze względu na fakt, że duża część ziem uprawnwych na tym terenie należy do rolników z gminy Grudusk. Poprawa stanu drogi wpłynie także na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej tej części gminy, co pozwoli na rozwój drobnej przedsiębiorczości i usług. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy regionalnego systemu komunikacyjnego oraz wydatnie skróci czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie obniży prawdopodobieństwo wypadków i uszkodzeń pojazdów. Planowana modernizacja w znaczący sposób wpłynie na usprawnienie transportu płodów rolnych i materiałów do produkcji rolnej oraz usprawni dojazd do dużego areału ziem uprawnych i gospodarstw położonych na obszarach przylegających do drogi. Zmiana nawierzchni przyczyni się również do ograniczenia emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 .

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

- Powiązania zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 2008 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

474 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

6.  Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dług.  1307 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w południowej części gminy Regimin  W wyniku realizacji zadania nastapić powinna  poprawa stanu technicznego drogi poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej. Celem jest również  zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego poprzez dostęp do drogi pwoatowej Grzybowo-Szulmierz, stanowiącej główny szlak komunikacyjny na terenie gminy. Powinno zmniejszy się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nowierzchni. Wykonanie zadania winno też zwiększyć dostępność i atrakcyjność dużego obszaru terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych wzdłuż planowanej do przbudowy drogi. Przebudowa w zdecydowany sposób ma usprawnić także transport płodów rolnych oraz materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa leżących w obszarze oddziaływania drogi.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą o nawierzchni żwirowej, przebiegającą przez obszary  przenaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele budownictwa jednorodzinnego i mieszkaniowego. Jej modernizacja poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej w znacznym stopniu wpłynie na ich dostępność i wzrost atrakcyjności. Ma to poważne znaczenie dla rozwoju gminy i wzrostu dochodów budżetowych. Jej przebudowa przyczyni się także do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego, gdyż łączy się z drogą powiatową relacji Grzybowo-Szulmierz. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie obniży prawdopodobieństwo wypadków i uszkodzeń pojazdów. Ze względu na bardzo zły stan nawierzchni – wyboje, koleiny, błotnista gruntowa nawierzchnia przedmiotowa droga przez dużą część roku nie nadaje się do wykorzystywania przez pojazdy i pieszych. Planowana modernizacja w zdecydowany sposób wpłynie na usprawnienie transportu płodów rolnych  i materiałów do produkcji rolnej oraz ułatwienie dojazdu do zabudowań i gospodarstw położonych wzdłuż przedmiotowej drogi.

Modernizacja nawierzchni zapewni też bezpieczny i szybki dojazd do Zespołu Zaworowo Upustowego, położonego na końcu przedmiotowej drogi, a stanowiącego jeden z elementów towarzyszących infrastrukturze Tłoczni Gazu „Ciechanów”.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.   Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1307 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

330 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

7.  Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. ok. 160 m poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Jarluty Duże poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych.  Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizacja planowanego zadania pozwoli na  usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Jarluty Duże poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych. Miejscowość Jarluty Duże charakteryzuje się słabym stanem dróg dojazdowych, które w dużej części posiadają nawierzchnię gruntową lub żwirową. Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.    Powiązania zadania.

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku  160 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

16 000,00

- Numer i nazwa zadania.

8.  Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dług. ok. 200 m poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Jarluty Małe poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych.  Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

3.   Uzasadnienie zadania.

Miejscowość Jarluty Małe położona jest w północno-zachodniej części gminy, tuż przy granicy z gminą Stupsk. Istniejący tutaj układ komunikacyjny wymaga stałej modernizacji, gdyż jest słabo rozwinięty, szczególnie w zakresie dróg gminnych.W złym stanie technicznym są drogi dojazdowe do zabudowań i gospodarstw rolnych, co znacznie utrudnia ruch pojazdów i pieszych. Planowane zadanie wpłynie na polepszenie istniejącego stanu, gdyż zapewni ulepszenie dojazdu do licznych zabudowań Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 200 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

17 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

9.  Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. ok. 100 m poprzez poczwórne utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Jarluty Duże poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych i dużych gospodarstw rolnych  Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizacja planowanego zadania pozwoli na  usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Jarluty Duże poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych oraz dużych gospodarstw rolnych charakteryzujących się intensywnym rozwojem produkcji.. W miejscowość tej uwidacznia się  słaby stan dróg dojazdowych, które w dużej części posiadają nawierzchnię gruntową lub żwirową. Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 100 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

10 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

10.  Modernizacja drogi gminnej w m. Szulmierz o dług. ok. 1800 m poprzez potrójne  utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Szulmierz poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych i dużych gospodarstw rolnych położonych na koloniach miejscowości. Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę. Modernizacja nawietrzni powinna także wpłynąć na ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej oraz płodów rolnych z i do gospodarstw oraz terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi.

Modernizacja nawierzchni powinna także zmniejszyć emisję pyłów, powodowaną przez liczne pojazdy rolnicze i dostawcze poruszające się na drodze o nawierzchni z kruszywa naturalnego (żwir).

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do modernizacji droga położona jest w rejonie zabudowy kolonijnej i posiada nawierzchnię żwirową. Ze względu na intensywne wykorzystywanie przez ciężki sprzęt rolniczy i samochody o dużym tonażu droga ta wymaga stałych remontów i napraw. Poprawa parametrów technicznych pozwoli na uzyskanie oszczędności budżetowych, skróci czas dojazdu oraz wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców. Realizacja planowanego zadania pozwoli także na  usprawnienie układu komunikacyjnego m. Szulmierz poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych oraz dużych gospodarstw rolnych charakteryzujących się intensywnym rozwojem produkcji. Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni żwirowej . Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawę warunków  dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1780 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

130 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

11.  Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m. Zeńbok Regimin-Zeńbok-Humięcino odcinek od km 0+000 do km 4+994

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego gminy i połączenie go z siecią drogową w sąsiedniej gminie Grudusk. Celem podstawowym jest także utworzenie ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego siedziby gmin i ułatwienie komunikacji między gminą Grudusk a Ciechanowem. W wyniku realizacji zadania nastapi poprawa stanu technicznego drogi poprzez ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej. Celem jest także skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego.Powinno zmniejszyć się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nawierzchni żwirowej. Przebudowa w zdecydowany sposób ma usprawnić transport płodów rolnych oraz materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa leżących w obszarze oddziaływania drogi. W wyniku realizacji zadania powinna wzrosnąć także atrakcyjność inwestycyjna terenów położonych w pobliżu drogi.  Winna także zmniejszyć się emisja pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery wywoływana przez ruch pojazdów po nawierzchni żwirowej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych na terenie gminy Regimin. Łączy ona dwa duże ośrodki osadnicze – Regimin i Zeńbok oraz łączy się z system drogowym funkcjonującym na terenie gminy Grudusk.Ułożenie nowej nawierzchni z masy bitumicznej spowoduje stworzenie ciągu komunikacyjnego łączącego dwie sąsiednie gminy oraz znacznie skróci czas przejazdu mieszkańców tych terenów do Ciechanowa. Usprawnieniu ulegnie także łączność i transport między siedzibami gmin, co jest istotne ze względu na fakt, że duża część ziem uprawnwych na tym terenie należy do rolników z gminy Grudusk. Poprawa stanu drogi wpłynie także na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej tej części gminy, co pozwoli na rozwój drobnej przedsiębiorczości i usług. Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy regionalnego systemu komunikacyjnego oraz wydatnie skróci czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie obniży prawdopodobieństwo wypadków i uszkodzeń pojazdów. Planowana modernizacja w znaczący sposób wpłynie na usprawnienie transportu płodów rolnych i materiałów do produkcji rolnej oraz usprawni dojazd do dużego areału ziem uprawnych i gospodarstw położonych na obszarach przylegających do drogi. Zmiana nawierzchni przyczyni się również do ograniczenia emisji pyłów do atmosfery.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 .

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel nadrzędny: Dążenie do uzyskania społecznie odczuwalnej poprawy jakości życia i pracy mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej przez realizację przede wszystkim zadań publicznych samorządu powiatu ciechanowskiego.

Cele strategiczne: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Zwiekszenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu.

Dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 4994 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

1 401 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

12.  Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Kątki – Klice – 1050 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie gminnego systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi transportu rolnego o nawierzchni żwirowej łączącej miejscowości Kątki i Klice. Ważnym celem jest także stworzenie możliwości transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi. Realizacja zadania powinna także skrócić czas przejazdu między punkatmi zlokalizowanymi  na trasie oraz punktach końcowych modernizowanego odcinka. Winno nastapić także zmniejszenie liczby uszkodzeń pojadów spowodowanych bardzo złym stanem istniejącej nawierzchni drogi. Ważnym celem jest również zwiększenie liczby osób i pojazdów poruszających się po zmodernizowanej drodze.

3.   Uzasadnienie zadania.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego. Poza spełnianiem funkcji komunikacyjnej zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojazdu związanego z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy czynności związanych z  chemiczną ochroną roślin. Wykonywanie tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu jest znacznie utrudnione, szczególnie w okresach opadów deszczu, gdy droga staje się nieprzejezdna. Najważniejszym jednak adaniem drogi jest umożliwienie przewozu płodów rolnych, wykonywanego przy użyciu ciężkich środków transportu. Obecna organizacja rynku rolnego polegająca na tym, że nie funkcjonują już lokalne punkty skupu powoduje, że producenci rolni, od których odbiorcy (mleczarnie, cukrownie, zakłady mięsne, gorzelnie)mają utrudniony  transport towarów są w gorszej sytuacji na rynku. Ponoszą zatem zwiększone koszty związane z dowozem towarów, w w skrajnych przypadkach mogą byż wyeliminowani z rynku. Sytuacja taka powoduje, że maleje dochodowość z gospodarstw i ich konkurencyjność na rynku. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem samorządu jest modernizacja dróg transportu rolnego.

Zmodernizowana droga pozwoli także na powstanie ciągu komunikacyjnego łączącego wsie Kątki i Klice, co wyeliminuje konieczność przejazdu  pojazdów rolniczych i ciężkiego sprzętu przez miejscowość gminną Regimin. Znacząco skróci się także czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi oraz gospodarstw położonych poza tym obszarem do gruntów  rolnych i uzytków zielonych obsługiwanych komunikacyjnie przez planowaną do modernizacji drogę.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1050 mb.

Wykonanie rowu odwadniającego korpus drogowy na dług. ok. 1050 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

182 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

13.  Budowa  drogi gminnej  wraz z chodnikami w Regiminie (ok. 200 m.).

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Regimin poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych i obiektów infrastruktury społecznej.  Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych poprzez ułożenie nawierzchni drogi z masy bitumicznej oraz budowę chodników wzdłuż budowanej drogi. Realizacja planowanego zadania powinna także zwiększyć atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu budowanej drogi oraz wpłynąć na poprawę estetyki przestrzennej Regimina.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do budowy droga wraz z chodnikiem dla pieszych położona jest w centralnym rejonie m. Regimin. Łączy się z drogą powiatową relacji Grzybowo-Szulmierz i prowadzi do ważnych z punktu widzenia społecznego obiektów infrastruktury: Gminnego Zespołu Szkół,  obiektów mieszczących zakłady opieki zdrowotnej oraz Hali sportowej w Regiminie. Realizacja planowanego zadania w zdecydowany sposób ułatwi dostep do tych placówek, a jednocześnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób z nich korzystających. Projektowana droga sąsiaduje z atrakcyjnymi terenami budowlanymi, wykonanie planowanego zadania wpłynie więc na ich uatrakcyjnienie i szybsze zagospodarowanie. W zasadniczy sposób wpłynie także na ułatwienie dojazdu i dostępu do istniejących zabudowań położonych wzdłuż przedmiotowej drogi. Zarówno  planowana budowa, jak również zagospodarowanie terenów do niej przyległych wpłynie na poprawę estetyki przestrzennej miejscowości gminnej. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że są one położone w centrum miejscowości.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 200 mb.

Budowa chodnika dla pieszych o powierzchni ok.240 m².

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

120 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

14. Przebudowa drogi gminnej Niestum-Trzcianka-Kozdroje o  dług. ok. 1800 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i standardu sieci drogowej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu kołowego na modernizowanym odcinku. Realizacja zadania powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni – wyrwy, spękania i koleiny. Poprawa stanu nawierzchni powinna także skrócić czas dojazdu do siedziby powiatu oraz usprawnić dojazd  uczniów do szkół w Regiminie i Ciechanowie.Realizacja zadania powinna też wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zły stan infrastruktury drogowej na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia mieszkańców, ale ujemnie wpływa na rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Poza tym należy stwierdzić, że dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza wystepowanie wypadków i kolizji na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się sieć zmodernizowanych dróg i polepszaja się warunki życia mieszkańców.

Planowana do modernizacji droga przebiega przez tereny o intensywnej gospodarce rolnej (Kozdroje) oraz obszary atrakcyjne turystycznie i pod względem rozwoju budownictwa jednorodzinnego (Trzcianka). Jej naprawa wpłynie na podniesienie aytakcyjności inwestycyjnej tych obszarów. Realizacja zadania wpłynie także na usprawnienie dojazdu dzieci do szkół  położonych w Regiminie.

Konieczność wykonania planowanego zadania wynika także z faktu, że planowana do modernizacji droga stanowi jedyny główny ciąg komunikacyjny łączący wschodnią i centralną część  gminy Regimin z miastem powiatowym Ciechanów. Odbywa się na niej ruch pojazdów o dużym tonażu, autobusów i ciężkiego sprzętu rolniczego. Zły stan nawierzchni powoduje zagrożenie wypadkami i uszkodzeniami pojazdów. Jednoczesnie intensywna eksploatacja drogi grozi dalszą degradacją nawierzchni, a w konsekwencji całkowitym jej zniszczeniem. Realizacja zadania wpłynie także na usprawnienie dojazdu dzieci do szkół  położonych w Regiminie.

Modernizacja nawierzchni  drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku ok. 1800 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

230 000,00

- Numer i nazwa zadania.

15. Przebudowa drogi gminnej Koziczyn – Radomka II  dług. ok. 1400 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i standardu sieci drogowej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu kołowego na modernizowanym odcinku. Realizacja zadania powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni – wyrwy, spękania i koleiny. Poprawa stanu nawierzchni powinna także skrócić czas przejazdu oraz ułatwić dojazd do terenów charakteryzujących się intensywną gospodarką rolną. Celem zadania jest również usprawnienie i skrócenie czasu przejazdu do siedziby sąsiedniej gminy Czernice Borowe.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zły stan infrastruktury drogowej na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia mieszkańców, ale ujemnie wpływa na rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Poza tym należy stwierdzić, że dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza wystepowanie wypadków i kolizji na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się sieć zmodernizowanych dróg i polepszaja się warunki życia mieszkańców.

Planowana do modernizacji droga jest głównym ciągiem komunikacyjnym w północno-wschodniej części gminy Regimin. Jest trasą dojazdową do siedzib dużych gospodarstw rolnych i terenów wykorzystywanych rolniczo o wysokiej jakości gleb. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa zagraża bezpieczeństwu ruchu pojazdów, szczególnie ciężkiego sprzętu rolniczego. Ulega ona systematycznemu zniszczeniu, co w konsekwencji doprowadzić może do jej całkowitego rozpadu.

Konieczność wykonania planowanego zadania wynika także z faktu, że planowana do modernizacji droga stanowi jedyny istniejący  ciąg komunikacyjny łączący gminy Regimin i Czernice Borowe. Jest ona wykorzystywana przez mieszkańców północno-wschodniej części gminy Regimin jako trasa dojazdowa do NZOZ w Czernicach, świadczącego na ich rzecz usługi medyczne.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Modernizacja nawierzchni drogi na odcinku ok. 1400 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

180 000,00

- Numer i nazwa zadania.

16. Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo o dług. ok. 400 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i standardu sieci drogowej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu kołowego na modernizowanym odcinku poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania winna wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni – wyrwy, spękania i koleiny. Poprawa stanu nawierzchni powinna także skrócić czas przejazdu oraz ułatwić dojazd do terenów charakteryzujących się intensywną gospodarką rolną. Wykonanie zadania winno także usprawnić dojazd do planowanego w m. Pawłowo wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa-Gdańsk.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zły stan infrastruktury drogowej na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia mieszkańców, ale ujemnie wpływa na rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Poza tym należy stwierdzić, że dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza wystepowanie wypadków i kolizji na drodze. Skraca się czas przejazdu, zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się sieć zmodernizowanych dróg i polepszaja się warunki życia mieszkańców.

Planowany do modernizacji odcinek drogi stanowi część ciągu drogowego łączącego wsie Lekowo i Pawłowo liczącego ok. 3000 m. Wymagający niezbędnej modernizacji fragment drogi przebiega w samej miejscowości Lekowo, w terenie zabudowanym. Istniejące wyrwy, spękania i uszkodzenia nawierzchni pwodują znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Grozi to poważnymi uszkodzeniami pojazdów, stwarza niebezpieczeństwo wystapienia kolizji i wypadków drogowych oraz znacznie obniża standard życia mieszkańców tej części miejscowości. Droga Lekowo-Pawłowo stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy, szczególnie ze względu na fakt, że jest trasą dojazdową do istniejącego przejadu kolejowego na magistrali Warszawa-Gdańsk. Planowana modernizacja tej linii kolejowej przewiduje także wybudowanie w tym miejscu wiaduktu drogowego, który stanowił będzie element infrastruktury drogowej pozwalający na dojazd do miejscowości położonych po drugiej stronie torów kolejowych. Planowana modernizacja znacznie usprawni dojazd do wiaduktu, który jest jednym z czterech tego typu obiektów planowanych do budowy na terenie gminy Regimin.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel nadrzędny: Dążenie do uzyskania społecznie odczuwalnej poprawy jakości życia i pracy mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej przez realizację przede wszystkim zadań publicznych samorządu powiatu ciechanowskiego.

Cele strategiczne: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Zwiekszenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu.

Dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Zmodernizowana  nawierzchnia drogi na odcinku 400 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

40 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

17.  Modernizacja drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o dług. ok. 400 m – potrójne  utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie gminnego systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi transportu rolnego o nawierzchni utwardzonej emulsją i grysem. Modernizacja nawierzchni powinna także wpłynąć na ułatwienie transportu materiałów do produkcji rolnej oraz płodów rolnych z i do gospodarstw zlokalizowanych w obszarze oddziaływania drogi. Realizacja zadania powinna również usprawnić dojazd do planowanego wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa-Gdańsk, umożliwiającego dostęp do dużego areału gruntów rolnych położonych po drugiej stronie torów.

3.   Uzasadnienie zadania.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego. Poza spełnianiem funkcji komunikacyjnej zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojazdu związanego z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy czynności związanych z  chemiczną ochroną roślin. Wykonywanie tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu jest znacznie utrudnione, szczególnie w okresach opadów deszczu, gdy droga staje się nieprzejezdna. Najważniejszym jednak adaniem drogi jest umożliwienie przewozu płodów rolnych, wykonywanego przy użyciu ciężkich środków transportu. Obecna organizacja rynku rolnego polegająca na tym, że nie funkcjonują już lokalne punkty skupu powoduje, że producenci rolni, od których odbiorcy (mleczarnie, cukrownie, zakłady mięsne, gorzelnie)mają utrudniony  transport towarów są w gorszej sytuacji na rynku. Ponoszą zatem zwiększone koszty związane z dowozem towarów, w w skrajnych przypadkach mogą byż wyeliminowani z rynku. Sytuacja taka powoduje, że maleje dochodowość z gospodarstw i ich konkurencyjność na rynku. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem samorządu jest modernizacja dróg transportu rolnego.

Zasadność zadania wynika również z faktu, że przedmiotowa droga stanowić będzie trasę dojazdu do planowanego do wykonania wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa-Gdańsk. Będzie to element infrastruktury drogowej umożliwiający dojazd sprzętu i maszyn rolniczych do dużego areału pól i użytków zielonych zlokalizowanych po drugiej stronie magistrali kolejowej.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 400 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

35 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

18.  Modernizacja dróg gminnych w m. Karniewo o dług. ok. 400 m – potrójne  utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Karniewo poprzez poprawę stanu nawierzchni dróg dojazdowych do zabudowań mieszkalnych i dużych gospodarstw rolnych  Poprzez poprawę parametrów technicznych dróg powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych tak na przedmiotowych drogach, jak również drodze powiatowej relacji Grzybowo-Szulmierz.oraz skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizacja planowanego zadania pozwoli na  usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Karniewo poprzez poprawę stanu nawierzchni dróg dojazdowych do zabudowań mieszkalnych oraz dużych gospodarstw rolnych charakteryzujących się intensywnym rozwojem produkcji.. W miejscowość tej uwidacznia się  słaby stan dróg dojazdowych, które w dużej części posiadają nawierzchnię gruntową lub żwirową. Poprzez poprawę parametrów technicznych powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z dróg o złym stanie nawierzchni. Położone na terenie charakteryzującym się dużymi spadkami drogi posiadają nawierzchnię gruntową. W okresie opadów deszczu woda wymywa z nich żwir i piasek nanosząc je na drogę powiatową Grzybowo-Szulmierz przebiegającą przez m. Karniewo. Charakteryzuje się ona dużym natężeniem ruchu, lokalizacją na obszarach o dużym nachyleniu terenu i dodatkowo licznymi zakrętami utrudniającymi widoczność. Materiał nanoszony na drogę stwarza olbrzymie zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drodze powiatowej oraz pieszych uczestników ruchu. Realizacja zadania pozwoli na likwidację tego zagrożenia, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja spowoduje także  skrócenie dojazdu do gospodarstw obsługiwanych przez modernizowaną drogę oraz ograniczy emisję pyłów spowodowaną poruszaniem się pojazdów po drogach o nawierzchni gruntowej i żwirowej.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel nadrzędny: Dążenie do uzyskania społecznie odczuwalnej poprawy jakości życia i pracy mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej przez realizację przede wszystkim zadań publicznych samorządu powiatu ciechanowskiego.

Cele strategiczne: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Zwiekszenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu.

Dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia dróg na odcinku 400 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

38 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

19.  Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr 120826W Zeńbok – Przybyszewo Włodki o dług. ok. 1800 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie gminnego systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi transportu rolnego o nawierzchni żwirowej łączącej miejscowości Zeńbok i Przybyszewo z  jednoczesnym połączeniem z drogą powiatową Szulmierz -Grzybowo. Ważnym celem jest także stworzenie możliwości transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi oraz umozliwinie sprawnego dojazdu do gospodarstw rolnych w m. Przybyszewo położonych w zabudowie kolonijnej.. Realizacja zadania powinna także skrócić czas przejazdu między punkatmi zlokalizowanymi  na trasie oraz punktach końcowych modernizowanego odcinka. Winno nastapić także zmniejszenie liczby uszkodzeń pojadów spowodowanych  złym stanem istniejącej nawierzchni drogi. ćelem jest również zwiększenie liczby osób i pojazdów poruszających się po zmodernizowanej drodze.

3.   Uzasadnienie zadania.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego o nawierzchni typowo gruntowej o wąskiej szerokości pasa jezdnego. Poza spełnianiem funkcji komunikacyjnej zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojazdu związanego z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy czynności związanych z  chemiczną ochroną roślin. Wykonywanie tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu jest znacznie utrudnione, szczególnie w okresach opadów deszczu, gdy droga staje się nieprzejezdna. Najważniejszym jednak zadaniem drogi jest umożliwienie przewozu płodów rolnych, wykonywanego przy użyciu ciężkich środków transportu oraz umożliwienie dojazdu do gospodarstw rolnych w m. Przybyszewo, które ze względu na umiejscowienie w obszarze zabudowy kolonijnej pozbawione są dostępu do gminnych szlaków komunikacyjnych.. Obecna organizacja rynku rolnego polegająca na tym, że nie funkcjonują  lokalne punkty skupu powoduje, że producenci rolni, od których odbiorcy  mają utrudniony  transport towarów, są w gorszej sytuacji na rynku. Ponoszą zatem zwiększone koszty związane z dowozem towarów, w  skrajnych przypadkach mogą być wyeliminowani z rynku.

Zmodernizowana droga pozwoli także na powstanie ciągu komunikacyjnego łączącego wsie Zeńbok i Przybyszewo oraz drogę powiatową relacji Szulmierz-Grzybowo. Znacząco skróci się także czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi oraz gospodarstw położonych poza tym obszarem do gruntów  rolnych i uzytków zielonych obsługiwanych komunikacyjnie przez planowaną do modernizacji drogę. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009-2010

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1800 mb.

Wykonanie rowu odwadniającego korpus drogowy wzdłuż planowanego odcinka.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

230 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

20.  Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120811W Kątki – Klice  dług. ok. 1050 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie systemu komunikacyjnego miejscowości poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi transportu rolnego przebiegającej przez wieś Kątki. Ważnym celem jest także usprawnienie transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi oraz dojazdu do licznych siedzib gospodarstw rolnych . Realizacja zadania powinna także skrócić czas przejazdu między punkatmi zlokalizowanymi  na trasie. Winno nastapić także zmniejszenie liczby uszkodzeń pojadów spowodowanych bardzo złym stanem istniejącej nawierzchni drogi. Ważnym celem jest również zwiększenie liczby osób i pojazdów poruszających się po zmodernizowanej drodze oraz podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości. Realizacja zadania powinna też zmniejszyć emisję zanieczyszczeń (pyły, spaliny) powstających w efekcie ruchu pojazdów po drodze żwirowej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego. Poza spełnianiem funkcji komunikacyjnej zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojazdu związanego z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy czynności związanych z  chemiczną ochroną roślin. Wykonywanie tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu jest znacznie utrudnione, szczególnie w okresach opadów deszczu, gdy nawierzchnia drogi ulega licznym uszkodzeniom. Najważniejszym jednak adaniem drogi jest umożliwienie przewozu płodów rolnych, wykonywanego przy użyciu ciężkich środków transportu. Obecna organizacja rynku rolnego polegająca na tym, że nie funkcjonują już lokalne punkty skupu powoduje, że producenci rolni, od których odbiorcy mają utrudniony  transport towarów są w gorszej sytuacji na rynku. Ponoszą zatem zwiększone koszty związane z dowozem towarów, a w skrajnych przypadkach mogą byż wyeliminowani z rynku. Sytuacja taka powoduje, że maleje dochodowość z gospodarstw i ich konkurencyjność na rynku. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem samorządu jest modernizacja dróg transportu rolnego.

Zmodernizowana droga pozwoli także na podniesienie jakości zycia mieszkańców  wsi i usprawnienie dojazdu do szkół. Znacząco skróci się także czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi. Modernizacja drogi zmniejszy także emisję pyłów i poziom hałasu powodowane przez pojazdy poruszające się  po  nawierzchni wykonanej z kruszywa naturalnego.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6.   Termin realizacji:

2010

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 1050 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

330 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

21.  Przebudowa drogi gminnej w m. Kalisz o dług. ok. 500 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i standardu sieci drogowej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu kołowego na modernizowanym odcinku poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania winna wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz uszkodzeń pojazdów spowodowanych złym stanem technicznym nawierzchni – wyrwy, spękania i koleiny oraz poboczy drogi. Poprawa stanu nawierzchni powinna także skrócić czas przejazdu oraz ułatwić dojazd do terenów charakteryzujących się intensywną gospodarką rolną oraz siedzib dużych gospodarstw rolnych obsługiwanych przez przedmiotową drogę. Celem jest także uzyskanie poprawy estetyki przestrzennej miejscowości i poprawa warunków życia jej mieszkańców.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zły stan infrastruktury drogowej na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Niedostateczny stopień jej rozwoju nie tylko obniża standard życia mieszkańców, ale ujemnie wpływa na rozwój gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Poza tym należy stwierdzić, że dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza wystepowanie wypadków i kolizji na drodze. Skraca się czas przejazdu, zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się sieć zmodernizowanych dróg i polepszaja się warunki życia mieszkańców.

Planowana do modernizacji  droga przebiega przez miejscowość Kalisz, położoną w rejonie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz wysokich jakościowo gleb. Istniejące wyrwy, spękania i uszkodzenia nawierzchni pwodują znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Grozi to poważnymi uszkodzeniami pojazdów, stwarza niebezpieczeństwo wystapienia kolizji i wypadków drogowych oraz znacznie obniża standard życia mieszkańców miejscowości. Zły stan nawierzchni utrudnia ruch ciężkich pojazdów rolniczych oraz dojazd do siedzib dużych gospodarstw rolnych obsługiwanych przez przedmiotową drogę. Trudności pogłębia fakt, że Kalisz położony jest na niskim terenie, pozbawionym praktycznie sieci rowów odwadniających. Wody opadowe, szczególnie w okresie wiosny i jesieni, zbierające się na drodze i poboczach, wpływają destrukcyjnie na stan drogi. Uciążliwością dla mieszkańców jest powstające błoto i zastoiska wodne. Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu i warunków życia mieszkańców.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2010

7.   Miernik realizacji:

Zmodernizowana nawierzchnia drogi na odcinku 500 mb.

.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

60 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

22.  Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec   o dług. ok. 900 m.  – potrójne utwardzenie emulsją i grysem.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego miejscowości Lekówiec  poprzez modernizację nawierzchni  drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową posiadającą nawierzchnię asfaltową. W wyniku realizacji zadania nastapić powinna poprawa stanu technicznego drogi poprzez zmianę nawierzchni  gruntowej na nawierzchnię utwardzoną emulsją i grysem. W zdecydowany sposób usprawnić to i udogodnić powinno   dojazd do zabudowań oraz  dużych gospodarstw rolnych  położonych wzdłuż modernizowanej drogi. Zakłada się, że przebudowa wpłynie na zmniejszenie  zagrożenia wypadkami oraz możliwości uszkodzeń pojazdów, wynikających ze złego stanu nowierzchni. Realizacja zadania ma także na celu poprawę estetyki i układu przestrzennego miejscowości Lekówiec.

3.    Uzasadnienie zadania.

Miejscowość Lekówiec  charakteryzuje się rozproszoną zabudową kolonijną, położeniem na obszarze o wysokiej bonitacji gleb i dużą liczbą nowoczesnych gospodarstw rolnych Jedną z podstawowych przeszkód w intensyfikacji produkcji rolnej jest zły stan dróg dojazdowych do gospodarstw. Obecna organizacja rynku rolnego polegająca na tym, że nie funkcjonują już lokalne punkty skupu powoduje, że producenci rolni, od których odbiorcy (mleczarnie, cukrownie, zakłady mięsne, gorzelnie)mają utrudniony  transport towarów są w gorszej sytuacji na rynku. Ponoszą zatem zwiększone koszty związane z dowozem towarów, w w skrajnych przypadkach mogą byż wyeliminowani z rynku. Sytuacja taka powoduje, że maleje dochodowość z gospodarstw i ich konkurencyjność na rynku. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem samorządu jest modernizacja dróg transportu rolnego i dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych. Przebudowa planowanego odcinka w znaczny sposób wpłynie na zmianę tego stanu rzeczy.

Realizacja zadania pozwoli także na znaczne podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż nastapi modernizacja skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą powiatową Lekowo-Pniewo Czeruchy. Zwiększy to również dostęp mieszkańców miejscowości do regionalnego układu komunikacyjnego. Wzdłuż planowanej do przebudowy drogi położone są liczne zabudowania oraz gospodarstwa rolne. Poprawa parametrów technicznych drogi oraz stanu jej nawierzchni wpłynie także na zmniejszenie zagrożenia wypadkami oraz uszkodzenia pojazdów poruszających się po tym szlaku komunikacyjnym.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.   Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin.

6.   Termin realizacji:

2010

7.   Miernik realizacji:

Modernizacja nawierzchni dróg poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem na dług. ok. 900 m.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

80 000,00

- Numer i nazwa zadania.

23. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dług. ok. 1500 m.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w północnej części gminy i połączenie go z siecią drogową w sąsiedniej gminie Grudusk. Ważnym celem jest również usprawnienie transportu płodów rolnych oraz dojazdu do gruntów uprawnych leżących w obszarze oddziaływania drogi, co osiągnąć można dzięki modernizacji nawierzchni drogi z gruntowej na żwirową.. Celem jest także skrócenie czasu przejazdu między miejscowościami i zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego. Powinno zmniejszyć się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nawierzchni gruntowej. Przebudowa w zdecydowany sposób ma usprawnić transport płodów rolnych oraz materiałów do produkcji rolnej na obszarach intensywnego rozwoju rolnictwa leżących w obszarze oddziaływania drogi.

3.    Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego. Poza pełnieniem ograniczonej, ze względu na fatalny stan nawierzchni,   funkcji komunikacyjnej przede wszystkim zapewnia ona dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól, użyków zielonych  i gospodarstw rolnych. Drogę tę wykorzystują okoliczni rolnicy z gmin Regimin i Grudusk w celu dojazdu do pól, w związku z koniecznością wykonywania prac polowych, transportu płodów i materiałów do produkcji rolnej. Dojazd ten, szczególnie ciężkim sprzętem rolniczym, jest znacznie utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy z powodu złego stanu technicznego drogi. Uciążliwości pogodowe w okresach jesieni i wiosny powodują, że czasowo droga ta staje się wręcz nieprzejezdna. Opady atmosferyczne powodują rozmywanie nawierzchni, tworzenie się zastoisk wodnych, błota, wyrw i kolein, co w poważnym stopniu wynika z braku rowów odwadniających wzdłuż drogi. Zniszczenia nawierzchni powoduje także brak zjazdów na pola i tereny zielone, co szczególnie w przypadku ciężkiego sprzętu rolniczego ma destrukcyjny wpływ na stan nawierzchni.

Droga będąca przedmiotem zadania łączy sieci drogowe istniejące na terenie dwóch gmin – Regimin i Grudusk. Jej przebudowa w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego poprzez  znaczne skrócenie dojazdu z terenu północnej części gminy Regimin do drogi wojewódzkiej Ciechanów-Mława w m. Konopki. Skróci się także wydatnie czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi ze względu na dotychczasowy brak alternatywnego połączenia.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań:Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.   Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6.   Termin realizacji:

2010-2011

7.   Miernik realizacji:

Zbudowana  droga żwirowa na odcinku ok. 1500 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

200 000,00

1.    Numer i nazwa zadania.

24.  Budowa drogi gminnej nr 120820W Regimin – Kliczki o dług. ok. 1800 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego gminy, szczególnie na obszarach wokół planowanego zbiornika wodnego, poprawa jego funkcjonalności oraz stanu technicznego. Realizacja zadania powinna wpłynąć na znaczne zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym. Ważnym celem zadania jest także możliwość stworzenia warunków do dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy. Zakłada się, że wykonanie zadania wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu przejazdu i poprawi mobilność mieszkańców gminy.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizacja zadania budowy drogi gminnej Regimin – Kliczki jest jedną z podstawowych  inwestycji związaną z planami budowy zbiornika wodnego na rz. Łydyni o pow. ok. 89 ha. Droga ta biegnie wzdłuż północnego brzegu planowanego zbiornika i stanowić będzie główny ciąg komunikacyjny umożliwiający dostęp do dużych obszarowo terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych leżących między Regiminem a Kliczkami.

Realizacja inwestycji pozwoli także na połączenie istniejących ciągów komunikacyjnych, składających się z dróg o nawierzchni bitumicznej biegnących przez m. Kliczki i Regimin, z jednoczesnym połączeniem z drogą powiatową realcji Szulmierz-Grzybowo w m. Regimin.

Budowa drogi, w efekcie której wykonana zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych (turystyka i wypoczynek), terenów przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe oraz  przyczyni się do zwiększenia mobilności mieszkańców gminy. W perspektywie długofalowej wpłynie również na dywersyfikację dochodów mieszkańców gminy poprzez zwiększenie możliwości uruchamiania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.

Budowa  drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I:Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny I Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych, Kierunek działań:Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

Cel strategiczny II:Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin,Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej, Kierunki działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług i obsługi ruchu turystycznego.

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji. Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych, Kierunki działań: Rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej na bazie planowanego zbiornika na rzece Łydyni.

4.    Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

Cel strategiczny 2: Zwiększenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz w układzie europejskim

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: Określenie pasm turystyczno-kulturowych oraz rozwój sieci szlaków turystycznych w powiecie, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków rowerowych, pieszych i innych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2010-2011

7.   Miernik realizacji:

Budowa drogi gminnej na odcinku ok. 1800 m.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

540 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

25.  Budowa  drogi gminnej  wraz z chodnikami w Regiminie – dług. ok. 550 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Regimin poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych oraz likwidację tzw. „ślepej uliczki” w centrum miejscowości..  Poprzez poprawę parametrów technicznych drogi powinna zmniejszyć się liczba uszkodzeń pojazdów korzystających dotychczas z drogi o złym stanie nawierzchni gruntowej. Kolejnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych poprzez ułożenie nawierzchni drogi z masy bitumicznej oraz budowę chodników wzdłuż budowanej drogi. Realizacja planowanego zadania powinna także zwiększyć atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu budowanej drogi oraz wpłynąć na poprawę estetyki przestrzennej Regimina.

3.   Uzasadnienie zadania.

Planowana do budowy droga wraz z chodnikiem dla pieszych położona jest w centralnym rejonie m. Regimin i posiada charakter drogi „ślepej”. Łączy się z drogą powiatową relacji Grzybowo-Szulmierz. Realizacja planowanego zadania w zdecydowany sposób usprawni układ komunikacyjny Regimina poprzez otwarcie przejazdu do drogi gminnej Regimin-Targonie. Usprawni także dojazd i dostęp do nowego osiedla domków jednorodzinnych. Projektowana droga sąsiaduje z atrakcyjnymi terenami budowlanymi i wykonanie planowanego zadania wpłynie na ich uatrakcyjnienie oraz szybsze zagospodarowanie. W zasadniczy sposób wpłynie także na ułatwienie dojazdu i dostępu do istniejących zabudowań położonych wzdłuż przedmiotowej drogi. Zarówno  planowana budowa, jak również zagospodarowanie terenów do niej przyległych wpłynie na poprawę estetyki przestrzennej miejscowości gminnej. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że są one położone w centrum miejscowości.

Istotnym argumentem przemawiającym za realizacją zadania jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie miejscowości oraz podniesienie standardu życia jego mieszkańców. Poprzez ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej oraz budowę chodników dla pieszych. Pozwoli to na likwidację uciążliwych wybojów, uniemożliwi tworzenie się zastoisk wodnych i błota oraz modernizację zniszczonych nawierzchni chodnika (zniszczone płyty chodnikowe).

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2011

7.   Miernik realizacji:

Przebudowana nawierzchnia drogi na odcinku 550 mb.

Budowa chodnika dla pieszych o powierzchni ok.700 m².

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

190 000, 00

1.    Numer i nazwa zadania.

26. Budowa drogi gminnej transportu rolnego Targonie – Ropele o dług. ok.1600 m.

2.   Cel zadania.

Poprzez budowę drogi nastąpić powinno usprawnienie systemu komunikacyjnego gminy oraz połącznie go z siecią drogową funkcjonującą na terenie gminy Ciechanów i miasta Ciechanów. Realizacja zadania powinna wpłynąć także na zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz obciążeń środowiskowych. Znacznemu skróceniu powinien ulec czas przejazdu między miejscowościami leżącymi we wschodniej części gminy a miastem Ciechanów. Ważnym celem jest również usprawnienie transportu płodów rolnych oraz dojazdu do gruntów uprawnych leżących w obszarze oddziaływania drogi, co osiągnąć można dzięki modernizacji nawierzchni drogi z gruntowej na żwirową. Zwiększenie nośności drogi i poprawa jej stanu technicznego przełożyć się powinno na zmniejszenie liczby uszkodzeń pojazdów. Istotnym celem jest również podniesienie atrakcyjności turystyczno – wypoczynkowej gminy, szczególnie w zakresie turystyki rowerowej.

3.    Uzasadnienie zadania.

Planowana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego  o nawierzchni gruntowej oraz ciągiem łączącym gminę Regimin z systemem drogowym na terenie miasta Ciechanów i  gminy Ciechanów. Poza pełnieniem funkcji komunikacyjnych zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw rolnych. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojadzu do pól w związku z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy przewozu produktów i materiałów do produkcji rolnej. Dojazd do pól ciężkim sprzętem rolniczym jest utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy z powodu złego stanu technicznego nawierzchni. W okresach większych  opadów atmosferycznych – okres jesieni i wiosny - droga jest rozmywana i tworzą się na niej koleiny, rozlewiska błotne  i wyrwy, co wręcz uniemożliwia przejazd.

Przebudowa przedmiotowej drogi w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego na terenie dwóch sąsiednich gmin oraz  skróci wydatnie czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania tych dróg. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa  oraz usprawnienie i skrócenie czasu dojazdu mieszkańców dużej części gminy Regimin do miasta Ciechanowa.

Realizacja zadania wpłynie również na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru sołectwa Targonie, które posiada liczne walory wypoczynkowo – turystyczne i stworzy dogodną trasę wycieczek rowerowych dla mieszkańców Ciechanowa.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań:Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.   Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6.   Termin realizacji:

2012

7.   Miernik realizacji:

Budowana nawierzchni drogi żwirowej na odcinku 1800 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

480 000,00

- Numer i nazwa zadania.

27.  Budowa  dróg  gminnych w m. Grzybowo o dług. ok. 800 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie układu komunikacyjnego w południowej części gminy Regimin oraz podniesienie estetyki przestrzennej miejscowości. W wyniku realizacji zadania nastapić powinna  poprawa stanu technicznego drogi poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej. Celem jest również  zwiększenie dostępu do regionalnego systemu komunikacyjnego poprzez dostęp do drogi pwoatowej Grzybowo-Szulmierz, stanowiącej główny szlak komunikacyjny na terenie gminy. Powinno zmniejszy się zagrożenie wypadkami oraz możliwość uszkodzeń pojazdów, wynikająca ze złego stanu nowierzchni. Wykonanie zadania winno też zwiększyć dostępność i atrakcyjność dużego obszaru terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych wzdłuż planowanej do przbudowy drogi.

3.    Uzasadnienie zadania.

Planowane do przebudowy drogi posiadają zniszczone nawierzchnie żwirowe lub asfaltowe, i przebiegają przez obszary  przenaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele budownictwa jednorodzinnego. Ich modernizacja poprzez ułożenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej w znacznym stopniu wpłynie na  dostępność i wzrost atrakcyjności tych terenów. Ma to poważne znaczenie dla rozwoju gminy i wzrostu dochodów budżetowych. Ważnym argumentem przemawiającym za realizacją planowanej inwestycji jest poprawa estetyki przestrzennej miejscowości Grzybowo, trzeciego pod względem zaludnienia ośrodka osadniczego w gminie. Planowane przebudowy przyczynią się także do poprawy regionalnego układu komunikacyjnego, gdyż obie drogi łączą  się z drogą powiatową relacji Grzybowo-Szulmierz. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz znacznie obniży prawdopodobieństwo wypadków i uszkodzeń pojazdów. Ze względu na bardzo zły stan nawierzchni – wyrwy, wyboje, koleiny, błotnista gruntowa nawierzchnia przedmiotowe drogi przez dużą część roku nie nadaje się do wykorzystywania przez pojazdy i pieszych. Realizacja zadania wpłynie znacząco na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców miejscowości.

Nieurządzone ulice są istotnym czynnikiem hamującym rozwój miejscowości, stwarzającym barierę do inwestowania na danym terenie. Grzybowo jest jednym z najatrakcyjniejszych pod tym względem terenów w gminie Regimin, stąd realizacja planowanej inwestycji jest niezbędnym elementem dalszego rozwoju tej miejscowości.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.   Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin.

6.   Termin realizacji:

2012

7.   Miernik realizacji:

Modernizacja nawierzchni dróg na odcinku 800 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

270 000,00

- Numer i nazwa zadania.

28.  Budowa  drogi gminnej  transportu rolnego Karniewo- Targonie o dług. ok. 3000 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest usprawnienie gminnego systemu komunikacyjnego poprzez budowę drogi transportu rolnego o nawierzchni żwirowej łączącej miejscowości Karniewo i Targoniez  jednoczesnym połączeniem z drogą powiatową Szulmierz -Grzybowo. Wykonanie zadania pozwoli na ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów rolniczych przez centrum miejscowości gminnej. Ważnym celem jest także stworzenie możliwości transportu płodów rolnych z terenów zlokalizowanych w pobliżu drogi oraz umozliwinie sprawnego dojazdu do gospodarstw rolnych położonych w zabudowie kolonijnej.. Realizacja zadania powinna także skrócić czas przejazdu między punkatmi zlokalizowanymi  na trasie oraz punktach końcowych budowanej drogi. Winno nastapić także zmniejszenie liczby uszkodzeń pojadów spowodowanych  złym stanem istniejącej nawierzchni drogi. Celem jest również zwiększenie liczby osób i pojazdów poruszających się po zmodernizowanej drodze. Realizacja planowanego zadania powinna także zwiększyć atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu budowanej drogi.

3.   Uzasadnienie zadania.

Przewidziana do przebudowy droga jest drogą transportu rolnego o nawierzchni typowo gruntowej o wąskiej szerokości pasa jezdnego. Poza spełnianiem funkcji komunikacyjnej zapewnia dostęp do zlokalizowanych wokół niej pól i gospodarstw. Drogę tę okoliczni rolnicy wykorzystują w celu dojazdu związanego z koniecznością wykonania prac polowych, zabiegów pielęgnacyjnych czy czynności związanych z  chemiczną ochroną roślin. Wykonywanie tych prac przy użyciu ciężkiego sprzętu jest znacznie utrudnione, szczególnie w okresach opadów deszczu, gdy droga staje się nieprzejezdna. Najważniejszym jednak zadaniem drogi jest umożliwienie przewozu płodów rolnych, wykonywanego przy użyciu ciężkich środków transportu oraz umożliwienie dojazdu do gospodarstw rolnych w m. Karniewo, położonych w obszarze zabudowy kolonijnej. Zmodernizowana droga pozwoli także na powstanie ciągu komunikacyjnego łączącego wsie Targonie i Karniewo oraz drogę powiatową relacji Szulmierz-Grzybowo. W efekcie ruch ciężkiego sprzętu i pojazdów rolniczych ominie centrum miejscowości gminnej, przez k™ore tuch ten odbywa się obecnie. Znacząco skróci się także czas przejazdu między punktami zlokalizowanymi w obszarze oddziaływania drogi oraz gospodarstw położonych poza tym obszarem do gruntów  rolnych i uzytków zielonych obsługiwanych komunikacyjnie przez planowaną do modernizacji drogę. Przebudowa przedmiotowej drogi jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich  obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6.   Termin realizacji:

2013

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana droga transportu rolnego o dług. ok. 3000 mb.

Wykonanie rowów odwadniających drogę o dług. ok. 3500 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

350 000,00

Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminę.

- Numer i nazwa zadania.

1.  Modernizacja budynku SP w Zeńboku.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków pracy zatrudnionych nauczycieli, co przyczyni się do osiagania lepszych efektów dydaktycznych i wychowawczych.zakłada się, że efektem realizacji inwestycji będzie także znacząca poprawa estetyki obiektu szkolnego,  a co za tym idzie także całej miejscowości Zeńbok. Dzięki pracom termomodernizacyjnym powinny znacząco obniżyć swię koszty eksploatacji obiektu.

3.   Uzasadnienie zadania.

W celu realizacji swych zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoła musi dysponować nowoczesną i funkcjonalna bazą. Dotyczy to zarówno wyposażenia, estetyki, funkcjonalności wnętrz, jak i ilości sal lekcyjnych. Jak wynika z wielu opracowań stan techniczny substancji oświatowej w małych miejscowościach jest niezadowalający. Istniejące budynki są niedoinwestowanie i wymagają remontów i modernizacji. Taki stan wpływa na niekorzystnie na osiagane przez nauczycieli efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pogłębiają się dysproporcje szans edukacyjnych dzieci z ośrodków wielkomiejskich i tych małych miejscowości. Dlatego należy podejmować wysiłki w celu ciągłej modernizacji istniejącej infrastruktury oświatowej.

Planowany do modernizacji budynek szkoły pochodzi z lat 60-tych XX wieku i jego stan techniczny budzi poważne zastrzeżenia. Planowana modernizacja – ocieplenie ścian i położenie nowych tynków oraz wymiana pokrycia dachu zdecydowanie poprawią warunki pracy i nauki. Realizacja zadania wpłynie na radykalną poprawę estetyki budynku posadowionego w centrum wsi, co powoduje, że będzie to więc miało wpływ na estetykę całej miejscowości. Brak ocieplenia ścian zewnętrznych powoduje także poważne straty ciepła, co rzutuje na koszty utrzymania i eksploatacji budynku. Realizacja zadania przyniesie  efektywne oszczędności w tym zakresie.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Modernizacja, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy Regimin .

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Inwestowanie w rozwój bazy oświatowej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz rozwojowi różnorodnych form kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Samorząd Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym z blachy na blachodachówkę.

Termomodernizacja ścian zewnętrznych szkoły.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

124 000,00

- Numer i nazwa zadania.

2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Regimin.

- Cel zadania:

Celem zadania jest poprawa warunków pracy i nauki w placówce oświatowej poprzez wymianę starej instalacji elektrycznej oraz  elementów oprzyrządowania. W wyniku realizacji zadania nastapić powinna eliminacja zagrożeń stwarzanych przez zużytą aluminiową instalację oraz likwidację awaryjności systemu.

Wykonanie zadania powinno wpłynąć także na podniesienie estetyki pomieszczeń szkolnych, poprawę jakości ich oświetlenia pozwalającą na eliminację zagrożeń dla zdrowia dzieci i nauczycieli. Usprawnienie systemu instalacji elektrycznej powinno w efekcie przynieść oszczędności w zużyciu energii.

3.   Uzasadnienie zadania:

Funkcjonująca w obiekcie szkoły Podstawowej  w Regiminie instalacja elektryczna  wykonana została na początku lat 70-tych XX wieku w technologi wykorzystującej przewody aluminiowe oraz  przestarzału obecnie urządzenia i oprzyrządowanie. Wyposażenie szkoły w pracownie komputerową i multimedialną, nowoczesne urządzenia do kuchni szkolnej oraz zużycie instalacji powodują częste awarie i przerwy w dopływie prądu. Ze względu na specyfikę obiektu (szkoła) stan taki stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Skutkiem jest także dezorganizacja pracy szkoły, co negatywnie wpływa na realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych. Zły stan obiektów oświatowych wpływa na pogłębianie się dysproporcji szans edukacyjnych dzieci z ośrodków wielkomiejskich i tych z małych miejscowości. Także  i z tego powodu należy podejmować wysiłki w celu ciągłej modernizacji istniejącej infrastruktury oświatowej.

Modernizacja instalacji elektrycznej  jest zakończeniem całości programu podjętego przez samorząd gminny zmierzającego do poprawy warunków pracy i nauki oraz proekologicznych działań mających na celu zmniejszenie zużycia nosników energii. Wymiana instalacji na wykonaną z miedzi, unowocześnienie oświetlenia oraz wymiana gniazd, włączników i innych elementów oprzyrządowania wpłynie nie tylko na podniesienie estetyki pomieszczeń, ale niewątpliwie również na zmniejszenie strat energii elektrycznej i poziomu jej zuzycia.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Modernizacja, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy Regimin .

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Inwestowanie w rozwój bazy oświatowej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz rozwojowi różnorodnych form kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Regiminie.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

97 000,00

- Numer i nazwa zadania.

3. Zagospodarowanie terenu wokół szkół w Regiminie.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół Gminnego Zespołuy Szkół w Regiminie. Pozwoli to na otrudnienie wstepu osobom nieupoważnionymi zwierzętom oraz zabezpieczy przed dewastacją tereny zielone położone w otoczeniu szkół. Realizacja zadania winna też wpłynąć na poprawę estetyki otoczenia obiektów oraz estetyki przestrzennej miejscowości gminnej

3.   Uzasadnienie zadania.

Zespół obiektów szkolnych znajdujący się w miejscowości gminnej Regimin otoczony jest dużym obszarem terenów zielonych przeznaczonych do wykorzystania na cele edukacyjne, organizacji zabaw i wypoczynku uczniów i mieszkańców miejscowości. Obszar ten nie jest dostatecznie zabezpieczony ze względu na zły stan ogrodzenia wykonanego z siatki ogrodzeniowej. Planowane do realizacji zadanie pozwoli na zmianę tej sytuacji niezgodnej z obowiązującymi przepisami, nakazującymi ogrodzenie i zabezpieczenie terenów przeznaczonych pod działalność oświatową. Zwiększy to bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Zapobiegnie także przebywaniu na tym terenie osób nieupoważnionych, dewastacji drzew i zieleni znajdujących się wokół szkół i Hali sportowej oraz nielegalnemu składowaniu odpadów i śmieci. Zabezpieczy również obiekt nowej Hali sportowej przed niszczeniem elewacji. Przygotowany projekt zagospodarowania tego terenu przewiduje budowę placów zabaw, parkingów, tereenów zielonych oraz miejsc do wypoczynku dla mieszkańców Regimina. Wykonanie zadania ułatwi realizację planowanego przedsięwzięcia.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Modernizacja, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy Regimin .

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Inwestowanie w rozwój bazy oświatowej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz rozwojowi różnorodnych form kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren o dług. ok. 280 mb.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

10 000,00

- Numer i nazwa zadania.

4.  Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie warunków do poprawy stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz bazy dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy. Poprzez realizację zdania nastąpić powinna aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie organizacji i uczestnictwa w życiu sportowym, imprez kulturalno-sportowych oraz  umiejętności wykorzystania obiektów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Celem zadania jest także promowanie zdrowego stylu życia oraz uśiadamianie konieczności aktywnego wypoczynku.

3.   Uzasadnienie zadania.

W świetle danych GUS możliwości uprawiania sportu w szkołach, szczególnie na terenach wiejskich, nie są zdowalajace. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w zakresie funkcjonowania bazy sportowo-wypoczynkowej w małych miejscowościach, przeznaczonej na cele aktywnego wypoczynku i rekreacji. Dzieci i młodzież z tych terenów mają znacznie ograniczony dostep do nowoczesnej bazy sportowej, która zlokalizowana jest najczęściej przy obiektach oświatowych. Budowa wiejskich boisk i ogródków zabaw pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp do tego typu obiektów dzieciom i młodzieży z małych, oddalonych od centrów administracyjnych wsi i miejscowości. Rozbudowa infrastruktury sportowo-wypoczynkowej umożliwia zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie między ośrodkami miejskimi i wiejskimi. Pozwala także niwelować różnice w sprawności fizycznej i wydolności istniejące między mieszkańcami wsi i miast.

Funkcjonowanie kompleksów sportowo-wypoczynkowych pozwoli także na wdrożenie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców wsi. Stworzy warunki dla bezpiecznej i rozwijającej sprawność zabawy dla najmłodszych dzieci.

Nowoczesny i dobrze utrzymany obiekt wpłynie także na podniesienie estetyki przestrzennej miejscowości  Koziczyn.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Budowa wiejskich centrów sportowo-wypoczynkowych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działania: Tworznie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Samorząd Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej o wym. 30x60 m. z pełnym wyposażeniem.

Budowa ogródka zabaw dla dzieci wraz o ogrodzeniem.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

65 000,00

- Numer i nazwa zadania.

5.  Wykonanie trybun do Hali sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest doposażenie obiektu hali sportowej w Regiminie w zestaw trybun przeznaczonych dla publiczności. Realizacja zadania powinna pozwolić na zwiększenie dostępu społeczności lokalnej  do imprez sportowo-kulturalnych organizowanych w głównym budynku Hali. Zakłada się, że wpłynie to na popularyzację sportu, działalności klubów sportowych istniejących na terenie gminy oraz promocję gminy i osiągnięć sportowych drużyn reprezentujących gminę Regimin na arenie powiatu, województwa i kraju.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z głównych zadań, jakie realizuje samorząd Gminy Regimin jest rozwój bazy sportowej i sportu na jej terenie. Najwększym tego typu obiektem jest Hala sportowa przy Gminnym Zespole Szkół  w Regiminie. Służy ona nie tylko jako miejsce realizacji celów oświatowych (lekce wychowania fizycznego), ale jest także udostepniona dla ogółu społeczeństwa. Odbywaja się tutaj imprezy o charakterze kulturalnym, a przede wszystkim sportowym. Przy Hali funkcjonuje Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Regimin, którego drużyny piłki ręcznej i sekcja bokserska odnoszą sukcesy sportowe na skalę powiatu, województwa i kraju. Rozgrywki sportowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy, stąd też doposażenie obiektu w zestaw trybun pozwoli na zabezpieczenie miejsc siedzących dla zwiększającej się liczby kibiców.

Podniesienie standardu pobytu na imprezach sportowych wpłynie na zwiększenie zainteresowania sportem, co w społeczności gminnej, zagrożonej w poważnym stopniu różnego typu patologiami, jest działaniem wysoce pożądanym.

Podniesienie standardu wyposażenia Hali sportowej oraz sukcesy sportowe MUKS „Czarni” Regimin są elementami promocji osiągnięć gminy Regimin na  forum publicznym i środkach masowego przekazu w skali powiatu i województwa.

Planowane  zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny III: Aktywizacja społeczności lokalnej,

Kierunek działań: wspieranie sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży,

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I:  Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Utworzenie bazy turystyczno-sportowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (budynki szkolne, hala sportowa),

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu,

Działanie priorytetowe: Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Cel strategiczny 2: Zwiększanie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz w układzie europejskim,

Działanie priorytetowe: Eksponowanie walorów powiatu oraz atrakcyjna i efektywna prezentacja jego osiągnięć a przede wszystkim możliwości.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakup i montaż zestawy trybun w obiekcie Hali sportowej w Regiminie.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

39 000,00

- Numer i nazwa zadania.

6. Zakup sprzętu do siłowni w Hali sportowej.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest zakup wyposażenia siłowni oraz jego montaż w pomieszczeniu zlokalizowanym w obiekcie hali sportowej w Regiminie. Realizacja zadania pozwolić powinna na znaczne poszerzenie oferty skierowanego do ogółu społeczności lokalnej, dotyczącej możliwości uprawiania sportu, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Urządzenie siłowni ma także na celu  propagowanie zdrowego stylu życia, zwalczanie zjawiska otyłości oraz poprawę stanu wydolności i sprawności fizycznej tak młodzieży, jak i osób dorosłych.

Zakup wyposażenia pozwoli również na kolejny etap realizacji celu głównego, jakim jest stworzenie w hali sportowej w Regiminie centrum sportowo-rekreacyjnego, będącego w przyszłości elementem bazy turystyczno-wypoczynkowej funkcjonującej na terenie gminy.

3.   Uzasadnienie zadania.

Funkcjonująca od 2007 roku Hala sportowa przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie staje się centrum życia sportowego i rekreacji dla mieszkańców gminy Regimin, ale także osób zamieszkujących poza jej terenem. Oferta kierowana pod ich adresem musi być systematycznie wzbogacana, co pozwoli na szersze zainteresowanie czynnym uprawianiem sportu i aktywnym spędzaniem wolnego czasu, szczególnie wśród młodzieży i dzieci. Zmniejszy to zagrożenie patologiami społecznymi wśród tych grup, a jednocześnie wpłynie na poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej społeczeństwa. Uruchomienie siłowni jest jednym z planowanych w tym kierunku działań. Korzystanie z urządzeń będzie miało pozytywny wpływ na walkę z otyłością i nadwagą, które to zjawisko staje się problemem coraz częściej spotykanym także na terenach wiejskich.

Doposażenie obiektu Hali sportowej pozwala na utworzenie w tym obiekcie centrum sportowo-rekreacyjnego gminy, zaś w perpektywie pozwoli włączyć je w system obiektów turystyczno – wypoczynkowych, które pozwolą na realizację zawartego w Strategii Rozwoju Gminy Regimin celu zakładającego, że turystyka stanie się jednym z podstawowych kierunków rozwoju gminy.

Planowane  zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny III: Aktywizacja społeczności lokalnej, Kierunek działań: wspieranie sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży,

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Utworzenie bazy turystyczno-sportowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (budynki szkolne, hala sportowa),

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działania: Tworznie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Działanie priorytetowe:

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakup sprzętu i wyposażenie siłowni istniejącej przy Hali sportowej w Regiminie

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

31 000,00

- Numer i nazwa zadania.

7.  Wykonanie placów zabaw w m. Lekowo, Grzybowo i Targonie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie warunków do poprawy stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci  oraz bazy dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy. Poprzez realizację zdania nastąpić powinna aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie organizacji i uczestnictwa w życiu sportowym, imprez kulturalno-sportowych oraz  umiejętności wykorzystania obiektów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Celem zadania jest także promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadamianie konieczności aktywnego wypoczynku.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin nie posiada dostatecznej infrastruktury służącej organizacji wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Baza sportowa skoncentrowana jest przede wszystkim w centralnym ośrodku gminy, ale ze względu na konieczność dojazdu dostęp do niej jest znacznie ograniczony. Niezbędne jest więc podjęcie starań ozmierzających do budowy i urządzania małych boisk sportowych, terenów zielonych oraz miejsc zabaw i wypoczynku w poszczególnych miejscowościach gminy. Powstawanie placów i ogródków zabaw jest jednym z podstawowych sposobów realizacji tego zadania. Stają się one miejscami aktywnego wypoczynku, zabawy i rozrywki dla dzieci oraz miejscem spotkań i wypoczynku dla ich opiekunów. Ruch i zabawa sprzyjają poprawie stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci, uczą współpracy i organizacji zabawy w grupie. Są czynnikiem wpływającym na poprawę stanu zdrowia oraz przeciwdziałają powstawaniu schorzeń u dzieci i młodzieży. Odpowiednio wyposażone i zabezpieczone place zabaw pozwalają na  pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu oraz organizację zajęć dla dzieci wiejskich szczególnie w okresie letnim. Organizacja placów i ogródków zabaw wpływa także na niwelowanie różnic w jakości i warunków życia dzieci i młodzieży wiejskiej i z ośrodków miejskich.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Budowa wiejskich centrów sportowo-wypoczynkowych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działania: Tworznie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w m. Lekowo, Grzybowo i Targonie.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

45 000,00

- Numer i nazwa zadania.

8.  Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w  Koziczynie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie właściwych warunków do wykonywania statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzez realizację zadania powinno nastąpić zwiększenie sprawności, mobilności i możliwości działań ratowniczych jednostki znajdującej się w KSRG. Wykonanie inwestycji powinno wpłynąć na podniesienie  stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Regimin. Celem zadania jest także stworzenie dla miejscowej społeczności przestrzeni do odbywania spotkań organizacji społecznych, zebrań wiejskich oraz organizowania szeroko rozumianych imprez o charakterze kulturalnym.

W wyniku realizacji zadania zakładane jest wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi materiałów i produktów wykonanych z azbestu.

3.   Uzasadnienie zadania.

Straż Pożarna działa na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 11 września 1991 r.) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). Jej zadaniem jest m.in.  działanie na rzecz ochrony zdrowia, mienia i życia przed pożarami, klęskami żywiłowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami. OSP poza funkcjami ratowniczymi jest autentyczną organizacją społeczną, aktywizującą lokalną społeczność, animującą wydarzenia kulturalne i sportowe. Z punktu widzenia społeczności lokalnej obecność i udział strażaków w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i religijnych  podnosi ich rangę oraz jest przejawem kultywowania ponad wiekowej tradycji OSP. Brak bazy lokalowej stanowi istotną przeszkodę w realizacji powyższych celów i zadań. Koniecznym więc jest podjęcie działań zmierzających do zmiany tej sytuacji, co w efekcie przyniesie także podniesienie mobilności społeczności lokalnej oraz jej aktywizację

Konieczność wymiany pokrycia dachowego wynika także z faktu, że dotychczas funkcjonujące wykonane jest z płyt azbestowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Działanie to wynika z konieczności dostosowania stanu istniejącego do norm Unii Europejskiej dotyczących występowania azbestu na terenie Polski.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5:Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.7: Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- wsparcie materialne podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa w regionie, w tym doposażenie sprzętowe, poprawę infrastruktury lokalowej oraz uzupełnienie sieci tych podmiotów.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkę na obiekcie strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

21 000,00

- Numer i nazwa zadania.

9.  Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lekowo.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie właściwych warunków do wykonywania statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzez realizację zadania powinno nastąpić zwiększenie sprawności, mobilności i możliwości działań ratowniczych jednostki znajdującej się w KSRG. W wyniku przeprowadzenia zakupu poprawić się powinien stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Regimin.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednostka OSP Lekowo funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest jedną z najprężniej działających jednostek na terenie gminy Regimin. Poważną przeszkodą w wypełnianiu nałożonych na nią zadań, wynikających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 11 września 1991 r.), jest brak sprawnego, w pełni wyposażonego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jego zakup pozwoli na usprawnienie działań na rzecz ochrony zdrowia, mienia i życia przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami. OSP poza funkcjami ratowniczymi jest autentyczną organizacją społeczną, aktywizującą lokalną społeczność, animującą wydarzenia kulturalne i sportowe. Realizacja zadania pozwoli także na zwiększenie mobilności tak strażaków-ochotników , jak i lokalnej społeczności.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny III: Aktywizacja społeczności lokalnej,

Kierunek działań: Wspieranie inicjatyw związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem aktywnych grup lokalnych – OSP, Fundacji i Stowarzyszeń lokalnych.,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5:Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.7: Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- wsparcie materialne podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa w regionie, w tym doposażenie sprzętowe, poprawę infrastruktury lokalowej oraz uzupełnienie sieci tych podmiotów.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Samorząd Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Lekowo

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

156 000,00

- Numer i nazwa zadania.

10. Wykonanie drzwi zewnętrznych (2 szt.) strażnicy OSP w m. Szulmierz.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie właściwych warunków do wykonywania statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzez realizację zadania powinno nastąpić zwiększenie sprawności, mobilności i możliwości działań ratowniczych jednostki znajdującej się w KSRG. Wykonanie inwestycji powinno wpłynąć na podniesienie  stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Regimin. Celem zadania jest także stworzenie dla miejscowej społeczności przestrzeni do odbywania spotkań organizacji społecznych, zebrań wiejskich oraz organizowania szeroko rozumianych imprez o charakterze kulturalnym. Zakłada się, że wykonanie zadania w znaczący sposób wpłynie na podniesienie estetyki obiektu, a co za tym idzie – ze względu na jego położenie w centrum miejscowości, również całości estetyki przestrzennej wsi. Wykonanie drzwi w znaczny sposób powinno zwiększyć zabezpieczenie majatku OSP przed kradzieżą lub zniszczeniem.

3.   Uzasadnienie zadania.

Straż Pożarna działa na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 11 września 1991 r.) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). Jej zadaniem jest m.in.  działanie na rzecz ochrony zdrowia, mienia i życia przed pożarami, klęskami żywiłowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami. OSP poza funkcjami ratowniczymi jest autentyczną organizacją społeczną, aktywizującą lokalną społeczność, animującą wydarzenia kulturalne i sportowe. Z punktu widzenia społeczności lokalnej obecność i udział strażaków w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i religijnych  podnosi ich rangę oraz jest przejawem kultywowania ponad wiekowej tradycji OSP. Brak bazy lokalowej stanowi istotną przeszkodę w realizacji powyższych celów i zadań. Koniecznym więc jest podjęcie działań zmierzających do zmiany tej sytuacji, co w efekcie przyniesie także podniesienie mobilności społeczności lokalnej oraz jej aktywizację

Konieczność wymiany drzwi zewnętrznych do garaży w strażnicy OSP Szulmierz  wynika także z faktu, że dotychczas istniejące wykonane są z drewna. Warunki atmosferyczne oraz upływ czasu spowodowały, że uległy one zniszczeniu. Stan taki zagraża  bezpieczeństwu ludzi i kradzieżą lub zniszczeniem sprzętu, w tym samochodów ratowniczo-gasniczych, znajdującego się w garażach. Obiekt strażnicy znajduje się w centrum miejscowości, co sprawia, że zniszczone  drzwi znacznie obniżają estetykę obiektu i całej miejscowości. Jednostka OSP Szulmierz należy do KSRG, co dodatkowo wpływa na konieczność systematycznej modernizacji obiektu strażnicy oraz uzupełnienia sprzętu bojowego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin  2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi, Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5:Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.7: Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- wsparcie materialne podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa w regionie, w tym doposażenie sprzętowe, poprawę infrastruktury lokalowej oraz uzupełnienie sieci tych podmiotów.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakup i montaż drzwi zewnętrznych garażowych w ilości 2 szt. w budynku strażnicy OSP Szulmierz

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

10 000,00

- Numer i nazwa zadania.

11.  Karosacja samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zeńbok.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie właściwych warunków do wykonywania statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzez realizację zadania powinno nastąpić zwiększenie sprawności, mobilności i możliwości działań ratowniczych jednostki. W wyniku przeprowadzenia zakupu poprawić się powinien stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Regimin.

3.   Uzasadnienie zadania.

Straż Pożarna działa na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 11 września 1991 r.) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.). Jej zadaniem jest m.in.  działanie na rzecz ochrony zdrowia, mienia i życia przed pożarami, klęskami żywiłowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami. OSP poza funkcjami ratowniczymi jest autentyczną organizacją społeczną, aktywizującą lokalną społeczność, animującą wydarzenia kulturalne i sportowe. Wyposażenie jednostki OSP Zeńbok w unowocześniony samochód ratowniczo-gasniczy pozwoli na zwiększenie mobilności tej jednostki, wpłynie na poprawę jakości realizowanych przez nią zadań oraz w zdecydowany sposób wpłynie na zwiększenie zaangażowania strażaków – ochotników w organizację życia społecznego i kulturalnego okolicy. Z punktu widzenia społeczności lokalnej obecność i udział strażaków w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i religijnych  podnosi ich rangę oraz jest przejawem kultywowania ponad wiekowej tradycji OSP.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny III: Aktywizacja społeczności lokalnej, Kierunek działań: Wspieranie inicjatyw związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem aktywnych grup lokalnych – OSP, Fundacji i Stowarzyszeń lokalnych.,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5:Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.7: Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- wsparcie materialne podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa w regionie, w tym doposażenie sprzętowe, poprawę infrastruktury lokalowej oraz uzupełnienie sieci tych podmiotów.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla jednostki OSP Zeńbok.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

44 000, 00

- Numer i nazwa zadania.

12.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w Regiminie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu Urzędu Gminy oraz poprawa warunków pracy zatrudnionych w nim osób. Powinno wpłynąć to na podniesienie jakości świadczonych na rzecz ludności usług i sprawności obsługi. Realizacja zadania ma także na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez obniżenie kosztów ogrzewania. Usprawnieniu powinna ulec także obsługa instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowanie urządzeń umożliwiających sterowanie wysokością temperatury.

3.   Uzasadnienie zadania.

Budynek Urzędu Gminy w Regiminie został wybudowany w ostatniej dekadzie XX wieku. Ze względu na fakt, że nie był on gruntownie modernizowany, znajduje się obecnie w złym stanie technicznym. Wzrastające ceny nosników energii powodują, że zwiększają się koszty eksploatacji obiektu, szczególnie w zakresie kosztów ogrzewania. Stara, wykonana z rur stalowych i żeliwnych grzejników instalacja c.o., pozbawiona regulatorów ciepła i zawierająca dużą ilość wody, jest niezwykle kosztowna w utrzymaniu. Do ogrzewania budynku służy zmodernizowana kotłownia wykorzystująca paliwo gazowe, którego cena systematycznie wzrasta. Modernizacja systemu c.o. nie tylko poprawi estetykę pomieszczeń i poprawi warunki pracy, ale także obniży koszty ogrzewania budynku, jak również koszty eksploatacji. Realizacja zadania jest korzystna także pod względem ekologicznym, gdyż pozwoli na zmniejszenie zuzycia gazu, co zmniejszy także emisję spalin do środowiska. Poprawa warunków pracy wpłynie również na podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz petentów Urzędu Gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin  2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.2: Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast.

- poprawa poziomu usług publicznych i komulanych, w tym wdrażanie efektywnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz rozbudowa lub modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, komunikacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i łączności.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wymiana instalacji c.o. w obiekcie Urzędu Gminy.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

72 000,00

- Numer i nazwa zadania.

13. Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest zakup i instalacja zestawów komputerowych przeznaczonych na potrzeby Urzędu Gminy w Regiminie. Realizacja zadania powinna wpłynąć na podniesienie jakości  oraz usprawnienie obsługi petentów przez Urząd Gminy w Regiminie. Poprzez dokonanie zakupu powinienie skrócić się czas obsługi, podnieść jakość świadczonych usług i estetyka  wydawanych  dokumentów. Realizacja zadania winna także wpłynąć na podniesienie standardu i jakości pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz unowocześnienie sprzętu technicznego i wyposażenia Urzędu.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zwiększający się systematycznie zakres zadań realizowanych przez administrację samorządową szczebla gminnego, wymogi w dziedzinie dostępu do nowoczesnej technologii i informacji oraz postęp w rozwoju techniki komputerowej powodują, że niezbędnym elementem sprawnie funkcjonującego Urzędu Gminy jest jego wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy. Zakupiony wcześniej sprzęt nie posiada parametrów umożliwiających sprawne funkcjonowanie systemu komputerowego w Urzędzie Gminy, szczególnie w zakresie pojemności pamięci komputerów. Istnieje z tego powodu konieczność wymiany części sprzętu wykorzystywanego na stanowiskach pracy o dużym przepływie danych. Wycofywane jednostki przenieść należy do dyspozycji pracowników posiadających komputery najstarszej generacji, nie spełniające podstawowych wymogów i parametrów. Modernizacja sieci komputerowej jest podstawowym wymogiem we współczesnej administracji, coraz częściej opartej na elektronicznym przepływie danych oraz internetowym systemie obsługi petentów. Realizacja zadania w znacznym stopniu wpłynie na sprawność i jakość obsługi interesantów, poprawę estetyki dokumentacji, podniesie standard pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin  2008-13 określającej  kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych.

Kierunki działań: Rozwój sieci teleinformatycznej.

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym w tym szczególnie świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 6: Stymulowanie rozwoju ponadlokalnych usług publicznych w Ciechanowie i na terenie powiatu.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1.: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.1: Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji.

- poprawa wyposażeniq szkół i placówek oświatowych oraz urzędów administracji publicznej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Ilość zakupionych zestawów komputerowych w szt.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

29 000,00

- Numer i nazwa zadania.

14.  Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Regiminie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich. Powinno to zapewnić dostęp do usług świadczonych przez Urząd wszystkim mieszkańcom gminy i petentom spoza niej. Realizacja zadania powinna umożliwić dostep do innych urzędów i instytucji, które funkcjonują w budynku Urzędu Gminy Celem zadania jest również podniesienie  estetyki obiektu i jego otoczenia. Zwiększyć się powinno także bezpieczeństwo obywateli poprzez ułożenie nowej nawierzchni schodów oraz zamocowanie poręczy.

3.   Uzasadnienie zadania.

Bariery architektoniczne są podstawowym problemem, z jakim borykają się osoby niepełnosprawne chcące korzystać z obiektów infrastruktury społecznej, w tym administracji publicznej i samorządowej. Likwidacja tych barier jest podstawowym obowiązkiem władz samorządowych, wynikającym z obowiązującego w Polsce prawa. Realizacja planowanego zadania umożliwi dostęp do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Regiminie także osobom niepełnosprawnym. Będą one mogły bez przeszkód korzystać także z usług innych instytucji i urzędów funkcjonujących w obiekcie Urzędu, w tym Filii Banku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Istotnym argumentem przemawiającym za realizacją zadania jest także zwiększenie estetyki obiektu poprzez  wymianę nawierzchni schodów wejściowych do Urzędu i uporządkowanie otoczenia. Montaż barier przy schodach oraz podjeździe wpłynie ponadto na podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z usług Urzędu i pozostałych instytucji funkcjonujących w obiekcie.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi, Kierunek działań: Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Promocja i ochrona zdrowia.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1.: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.6: Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

- wspieranie działań prowadząych do likwidacji barier (architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i innych), utrudniających osobom niepełnosprawnym możliwość równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

7 000,00

- Numer i nazwa zadania.

15. Zakup kosiarki samobieżnej.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wyposażenie Urzędu Gminy w sprzęt umożliwiający realizacje zadań z zakresu utrzymania zieleni i terenów zielonych oraz obiektów infrastruktury sportowej znajdujących się na terenie gminy. Realizacja zadania powinna umożliwić i ułatwić zagospodarowanie i utrzymanie tych terenów w należytym standardzie, pozwalającym na korzystanie z nich przez mieszkańców gminy. Zakup kosiarki powinien także wpłynąć na podniesienie estetyki gminy oraz usprawnić jakość i tempo niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjnych.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizując potrzeby w zakresie rozwoju bazy sportowej samorząd gminny odsdał do uzytku mieszkańców boiska sportowe o nawierzchni trawiastej, zlokalizowane w kilku miejscowościach gminy. Niezbędnym jest ich utrzymanie i pielęgnacja umożliwiająca wykorzystywanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem. Systematyczne koszenie i pielęgnacja murawy jest podstawowym elementem wykonywanych prac. Zakup kosiarki samobieżnej w zdecydowany sposób wpłynie na ich tempo i jakość oraz pozwoli na przestrzeganie norm dotyczących sposobu i metod koniecznych przy  prawidłowej technice pielęgnacji murawy. Powstające systematycznie na terenie gminy uporządkowane tereny zielone wymagają stałej pielęgnacji i utrzymania w należytym stanie. Okresowe wykaszanie trawy na dużych powierzchniach przy pomocy wykaszarek i kosiarek jest uciążliwe i czasochłonne. Wymaga także wykonania dodatkowych czynności, m.in. zgrabiania trawy. Zakup kosiarki samobieżnej pozwala na znaczne usprawnienie i skrócenie tych czynności.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I:Poprawa jakośc życia mieszkańców.

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

Kierunek działań:Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1.: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.6: Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakup kosiarki samobieżnej.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

13 000,00

- Numer i nazwa zadania.

16. Budowa magazynu przy Urzędzie Gminy.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie zaplecza magazynowego dla sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Regiminie oraz materiałów znajdujących się na stanie Urzędu. Realizacja zadania powinna podnieść poziom zabezpieczenia sprzętu oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzeń. Celem jest również zagospodarowanie terenów położonych w bezpośrednim otoczeniu obiektu Urzędu, co powinno wpłynąć na poprawę estetyki przestrzennej centrum miejscowości gminnej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Realizacja wielu zadań, jakie spoczywają na  samorządzie gminnym wymaga zakupu i posiadania sprzętu i wyposażenia pozwalającego sprawnie wykonywać obowiązki z zakresu m.in. bieżącego utrzymania dróg, utrzymania zieleni, wykaszania rowów czy utrzymania czystości i porządku. Wiąże się to nie tylko z koniecznością zakupu sprzętu, ale także zabezpieczenia miejsca jego przechowywania i ewentualnej naprawy. Ze względu na zbyt mały metraż powierzchni magazynowej, jakim dysponuje w swoim obiekcie Urząd Gminy istnieje konieczność budowy magazynu zlokalizowanego na terenie przylegającym do obiektu Urzędu. Pozwoli to również na wygospodarowanie powierzchni przeznaczonej na składowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez Urząd Gminy.

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na sposób zagospodarowania terenu przylegającego do obiektów Urzędu Gminy, podnosząc jego estetykę i układ przestrzenny. Budowa magazynu umożliwi także wygospodarowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, które do tej pory spełniały funkcję magazynową.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I:Poprawa jakośc życia mieszkańców.

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

Kierunki działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1.: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.6: Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wybudowany obiekt magazynu.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

4 000,00

- Numer i nazwa zadania.

17.  Zakup kserokopiarki.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest podniesienie jakości  oraz usprawnienie obsługi petentów przez Urząd Gminy w Regiminie. Poprzez dokonanie zakupu powinienie skrócić się czas obsługi, podnieść jakość świadczonych usług oraz jakość i estetykę  wydawanych  dokumentów. Realizacja zadania winna także wpłynąć na podniesienie standardu i jakości pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz unowocześnienie sprzętu technicznego i wyposażenia Urzędu.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z podstawowych zadań, jakie ma obowiązek realizować  jednostka samorządu terytorialnego, jest sprawna i rzeczowa obsługa mieszkańców gminy i pozostałych petentów. Środkiem do realizacji tego zadania jest posiadana przez Urząd Gminy baza techniczna i wyposażenie w sprzęt służące sprawnemu i terminowemu załatwianiu wpływających spraw. Należytą uwagę należy zwracać na estetykę, przejrzystośc i kompletność przygotowywanej przez pracowników administracji dokumentacji wydawanej i przesyłanej do osób i instytucji. Osiągnięciu tych celów służyć będzie zakup nowoczesnego sprzętu technicznego i elektronicznego, w tym wydajnej i wielofunkcyjnej kserokopiarki. W zasadniczy sposób wpłynie to także na komfort, jakość i standard pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Zakupiony sprzęt, prosty i łatwy w obsłudze, powinien usprawnić i ułatwić wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i wydaniem niezbędnej dokumentacji. Powinna ona także spełniać standardy związane z estetyką  i wyglądem, które świadczą o jakości pracy, fachowości i odpowiedzialności urzędników. Realizacja zakupu powinna wpłynąć na poprawę sytuacji także w tym zakresie.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno – kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Cel operacyjny 2: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1.: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.6: Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Zakupiona kserokopiarka.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

9 000,00

1.   Numer i nazwa zadania.

18.  Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Regimin (były ośrodek zdrowia).

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do usług medycznych na odpowiednim poziomie. Realizacja zadania w znaczny sposób powinna wpłynąć na podniesienie estetyki budynku komunalnego (ośrodka zdrowia), co będzie miało wpływ także na zwiększenie estetyki miejscowości gminnej. Ważnym celem jest również zmniejszenie wydatków na eksploatację obiektu, zmniejszenie zużycia paliwa gazowego oraz strat ciepła wynikających z braku izolacji zewnętrznej ścian.

3.   Uzasadnienie zadania.

Obiekt dawnego ośrodka zdrowia, będący własnościa Gminy Regimin jest wykorzystywany do świadczenia usług medycznych przez NZOZ „Medica” na rzecz mieszkańców gminy. Obiekt wybudowany w latach 60-tych XX wieku znajduje się w złym stanie technicznym, szczególnie w zakresie elewacji zewnętrznej i ocieplenia. Konieczna jest zatem kontynuacja zadań, jakie samorząd gminny realizował w latach ubiegłych, których celem była zmiana istniejącego stanu rzeczy. Ostatnim etapem działań zmierzających do podniesienia jakości usług medycznych i warunków, w jakich są one świadczone, jest wykonanie termomodernizacji i poprawy estetyki ścian zewnętrznych obiektu. Jest on położony w centralnym rejonie miejscowości gminnej, podjęte działania pozwolą więc również na poprawę jej wizerunku i estetyki.

Wykonanie zadania pozwoli także na osiągnięcie efektu oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynku, uniknięcie strat ciepła oraz zmniejszy zużycie paliwa, a co za tym idzie wpłynie na poprawę jakości powietrza i środowiska przyrodniczego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców, Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych, Kierunek działań: Podniesienie jakości usług medycznych oraz unowocześnianie wyposażenia zakładów świadczących usługi medyczne.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Promocja i ochrona zdrowia.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.4: Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w m. Regimin.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

63 000,00

- Numer i nazwa zadania.

19.  Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy poprzez wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji obiektu, przeprowadzenie prac remontowych wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie jego otoczenia. Realizacja zadania powinna zdecydowanie wpłynąć na poprawę estetyki przestrzennej centrum miejscowości oraz stworzyć przestrzeń publiczną, co wpłynie na wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Modernizacja obiektu winna także stworzyć możliwość organizowania spotkań, różnorodnych imprez kulturalnych czy zebrań, co powinno zdecydowanie pobudzić aktywność środowiska.Celem zadania jest także umożliwienie młodzieży aktywnego zagospodarowania wolnego czasu i stworzyć warunki do przeciwdziałania patologiom społecznym.

3.   Uzasadnienie zadania.

Obiekt świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy wybudowany został w latach 70-tych XX wieku. Znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym, szczególnie w zakresie stanu elewacji, zniszczonych pomieszczeń oraz wykonanego z płyt azbestowych pokrycia dachowego. Otoczenie obiektu wymaga przygotowania planu zagospodarowania, gdyż jego obecny stan w zdecydowanie negatywny sposób wpływa na estetykę całej miejscowości.  Sytuacja ta w znacznym stopniu ogranicza możliwości organizacji życia społecznego i kulturalnego wsi. Brak możliwości i warunków do organizacji zebrań, imprez kulturalnych, spotkań, szkoleń negatywnie wpływa na integrację miejscowej społeczności oraz osłabia więzi łączące ją z miejscem zamieszkania. Zmodernizowany obiekt wraz z zagospodarowanym otoczeniem stać się powinien centrum życia społecznego i kulturalnego wsi gdyż wpłynie na aktywizację środowiska lokalnego. Realizacja zadania pozwoli też na stymulowanie współpracy mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości i gminy oraz wspólne działania w tym kierunku z samorządem i organizacjami społecznymi

Konieczność realizacji planowanego zadania wynika także z potrzeby stworzenia warunków do sktywnego zagospodarowania wolnego czasu młodzieży. Pozbawiona dostępu do kultury, sportu, imprez okolicznościowych oraz terenów do organizacji spotkań i festynów jest ona bardzo podatna na wszelakiego rodzaju patologie społeczne, szczególnie narkomanię i alkoholizm. Udostępnienie zmodernizowanego obiektu świetlicy oraz zagospodarowanie otaczającego ją terenu powinno wpłynąć na niwelowanie tych zagrożeń oraz aktywizację młodzieży w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodnicego.

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: Modernizacja bazy służącej działalności kulturalnej i rozbudowa zaplecza turystycznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Zmodernizowany obiekt świetlicy wiejskiej.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

98 000,00

- Numer i nazwa zadania.

20.  Modernizacja budynku Urzędu Gminy.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest poprawa estetyki wnętrz i funkcjonalności obiektu Urzędu Gminy oraz poprawa warunków pracy zatrudnionych w nim osób. Powinno wpłynąć to na podniesienie jakości świadczonych na rzecz ludności usług i sprawności obsługi. Modernizacja budynku powinna przynieść również obniżenie kosztów eksploatacyjnych, związanych z utrzymaniem czystości, remontami i oświetleniem. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć również jeden z zasadniczych celów, jakim jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie pomieszczeń sanitarnych.

3.   Uzasadnienie zadania.

Budynek Urzędu Gminy w Regiminie został wybudowany w ostatniej dekadzie XX wieku. Ze względu na fakt, że nie był on gruntownie modernizowany, znajduje się obecnie w złym stanie technicznym. Nie spełnia standardów wymaganych w przypadku obiektów użyteczności publicznej, szczególnie w zakresie stanu posadzek, sanitariatów, jakości wykonania tynków wewnętrznych oraz stolarki drzwiowej. Modernizacja obiektu w zdecydowany sposób poprawi estetykę wnętrza budynków, w tym pomieszczeń służbowych,  ciągów komunikacyjnych i sanitariatów. Pozwoli także na dostosowanie jednego z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymiana i montaż stolarki drzwiowej pozwoli również na zaadaptowanie pomieszczeń w budynku starego Urzędu Gminy na potrzeby archiwum zakładowego oraz pokoju obsługi interesantów.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.2: Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast.

- poprawa poziomu usług publicznych i komulanych, w tym wdrażanie efektywnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz rozbudowa lub modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, komunikacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i łączności.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy.

Dostosowanie sanitariatu na parterze budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

82 000,00

- Numer i nazwa zadania.

21.  Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest ukształtowanie przestrzeni publicznej spełniającej funkcje społeczno-kulturalne, publiczne, rekreacyjne i wypoczynkowe porzez realizację celów szczegółowych. Polegają one na wykonaniu ogrodzenia terenu, wyłożeniu dróg i parkingów kostką typu polbruk, montażu placu zabaw dla dzieic, urządzeniu terenów zielonych oraz miejsc wypoczynku. Realizacja zadania ma także na celu ułatwienie dostępu i usprawnienie korzystania z obiektów hali sportowej  przez mieszkańców gminy i uczestników imprez.

3.   Uzasadnienie zadania.

Oddany do użytku w 2007 roku obiekt hali sportowej położony jest na działce komunalnej zlokalizowanej w centrum Regimina. Jest on wykorzystywany do realizacji zadań oświatowych, ale jest również udostępniony wszystkim mieszkańcom gminy. Stanowi  centrum życia sportowego, rekreacyjnego i kulturalnego gminy i miejscowości gminnej oraz  jest siedzibą międzyszkolnego klubu sportowego „Czarni” Regimin.W jego pomieszczeniach funkcjonuje także gabinet stomatologiczny, świadczący usługi na rzecz społeczności lokalnej. Teren wokół obiektu hali jest niezagospodarowany, co stwarza poważne trudności osobom korzystającym z tego obiektu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak miejsc postojowych, dogodnych dojazdów oraz zabezpieczenia terenu, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie. Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców służyć też będzie montaż nowej wiaty przystankowej zlokalizowanej w obrębie przedmiotowej działki oraz wykonanie nowego ogrodzenia terenu.

Istotnym problemem, jaki nurtuje mieszkańców Regimina jest brak terenów i miejsc przeznaczonych do wypoczynku, zabawy i rekreacji. Realizacja planowanego zadania pozwoli na montaż ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, ustawienie ławek,  urządzenie trawników i kwietników oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów. Projekt przewiduje wkomponowanie istniejących dotychczas zadrzewień w nowy plan zagospodarowania działki.W rezultacie podjętych działań powstanie dostępny dla wszystkich mieszkańców Regimina teren spełniający tak ważne funkcje społeczne i publiczne. Zagospodarowanie i urządzenie placu wokół obiektu hali sportowej wpłynie na radykalną poprawę estetyki i zagospodarowania przestrzennego miejscowości, będącej centrum administracyjnym gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Zagospodarowanie terenów wokół obiektów publicznych (budowa boisk, parkingów, terenów zielonych, miejsc wypoczynku).

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców.

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działań: Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Wykonanie 50 miejsc parkingowych.

Montaż placu zabaw dla dzieci – 1 szt.

Osoby korzystające z wybudowanego obiektu rekreacyjnego w ilości 500.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

887 000

- Numer i nazwa zadania.

22. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie właściwych warunków do wykonywania statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprzez realizację zadania powinno nastąpić zwiększenie sprawności, mobilności i możliwości działań ratowniczych jednostki OSP w Koziczynie. W wyniku przeprowadzenia zakupu poprawić się powinien stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Regimin. Celem pośrednim jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz uświadomienie potrzeby działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednostka OSP Koziczyn wchodzi w skład systemu ratowniczego funkcjonującego na terenie gminy Regimin  i jest jedną z najprężniej działających jednostek na jej terenie. Poważną przeszkodą w wypełnianiu nałożonych na nią zadań, wynikających z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 11 września 1991 r.), jest brak sprawnego, w pełni wyposażonego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jego zakup pozwoli na usprawnienie działań na rzecz ochrony zdrowia, mienia i życia przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub miejscowymi zagrożeniami. OSP poza funkcjami ratowniczymi jest autentyczną organizacją społeczną, aktywizującą lokalną społeczność, animującą wydarzenia kulturalne i sportowe. Cechą charakterystyczną przedmiotowej jednostki jest zaangażowanie dużej grupy młodzieży w działalność społeczną na rzecz OSP i społeczności lokalnej. Realizacja zadania pozwoli więc także na zwiększenie mobilności tak strażaków-ochotników , jak i miejscowej  społeczności.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny III: Aktywizacja społeczności lokalnej,

Kierunek działań: Wspieranie inicjatyw związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem aktywnych grup lokalnych – OSP, Fundacji i stowarzyszeń lokalnych.,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5:Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego.

Kierunek działań 1.7: Poprawa bezpieczeństwa publicznego:

- wsparcie materialne podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa w regionie, w tym doposażenie sprzętowe, poprawę infrastruktury lokalowej oraz uzupełnienie sieci tych podmiotów.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, WFOŚ i GW, Samorząd Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Zakupiony lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

124 000,00

- Numer i nazwa zadania.

23. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest wykonanie modernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo poprzez wymianę pokrycia dachowego i wykonanie  elewacji obiektu. Realizacja zadania powinna zdecydowanie wpłynąć na poprawę estetyki przestrzennej centrum miejscowości oraz stworzyć przestrzeń publiczną, co wpłynie na wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania. Modernizacja obiektu winna także stworzyć możliwość organizowania spotkań, różnorodnych imprez kulturalnych czy zebrań, co powinno zdecydowanie pobudzić aktywność środowiska. Celem zadania jest także umożliwienie młodzieży aktywnego zagospodarowania wolnego czasu i stworzyć warunki do przeciwdziałania patologiom społecznym.

3.   Uzasadnienie zadania.

Obiekt świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo wybudowany został w latach 70-tych XX wieku. Znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym, szczególnie w zakresie stanu elewacji, zniszczonych pomieszczeń oraz wykonanego z płyt azbestowych pokrycia dachowego. Sytuacja ta w znacznym stopniu ogranicza możliwości organizacji życia społecznego i kulturalnego wsi oraz negatywnie wpływa na estetykę przestrzenną centrum miejscowości. Brak możliwości i warunków do organizacji zebrań, imprez kulturalnych, spotkań, szkoleń negatywnie wpływa na integrację miejscowej społeczności oraz osłabia więzi łączące ją z miejscem zamieszkania. Zmodernizowany obiekt stać się powinien centrum życia społecznego i kulturalnego wsi, gdyż możliwość jego użytkowania wpłynie na aktywizację środowiska lokalnego. Realizacja zadania pozwoli też na stymulowanie współpracy mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości i gminy oraz wspólne działania w tym kierunku z samorządem i organizacjami społecznymi

Konieczność realizacji planowanego zadania wynika także z potrzeby stworzenia warunków do sktywnego zagospodarowania wolnego czasu młodzieży. Pozbawiona dostępu do kultury, sportu, imprez okolicznościowych oraz terenów do organizacji spotkań i festynów jest ona bardzo podatna na wszelakiego rodzaju patologie społeczne, szczególnie narkomanię i alkoholizm. Udostępnienie zmodernizowanego obiektu świetlicy oraz zagospodarowanie otaczającego ją terenu powinno wpłynąć na niwelowanie tych zagrożeń oraz aktywizację młodzieży w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II:  Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodnicego.

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: Modernizacja bazy służącej działalności kulturalnej i rozbudowa zaplecza turystycznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2009

7.   Miernik realizacji:

Wykonana elewacja na obiekcie świetlicy wiejskiej.

Wymienione pokrycie dachu na budynku.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

23 000,00

- Numer i nazwa zadania.

24. Modernizacja obiektów Gminnego Zespołu Szkół   w Regiminie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest osiaganie lepszych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży oraz warunków pracy zatrudnionych w szkole nauczycieli i personelu. Efektem realizacji zadania   powinno być  obniżenie kosztów eksploatacji obiektu wynikające ze zmniejszenia zuzycia paliwa gazowego. Kolejnym celem, wynikającym ze zmniejszenia zuzycia gazu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa poprzez likwidację zniszczonej nawierzchni podłóg. Celem jest także dostosowanie pomieszczeń na parterze na potrzeby siedziby biblioteki szkolnej.

3.   Uzasadnienie zadania.

Funkcjonująca w obiekcie Gimnazjum w Regiminie instalacja centralnego ogrzewania wykonana została na początku lat 90-tych XX wieku w technologi wykorzystującej grzejniki żeliwne oraz piony i poziomu wykonane z rur stalowych. Brak jest jakiejkolwiek izolacji termicznej oraz elementów pozwalających na regulację temperatury w pomieszczeniach szkoły. Czynniki te powodują poważne straty ciepła, znaczne zwiększają zużycie paliwa oraz znacznie podnoszą koszt ogrzewania budynku. Brak możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach budynku powoduje, że warunki pracy oraz  nauki w tej szkole są niezadowlajające. Działania podjęte w latach wcześniejszych (docieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) pozwoliły na znaczne ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie zużycia paliwa gazowego. Ułożenie nowej ratanowej nawierzchni posadzek podniesie komfort i bezpieczeństwo pobytu w szkole, gdyż zastąpi ona zniszczone, grożące wypadkiem płytki PCV. Ostatni etap zadania, dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych an parterze budynku na potrzeby biblioteki szkolnej, pozwoli na zlikwidowanie problemu funkcjonowania biblioteki w dwóch małych, odległych od siebie pomieszczeniach.  W zdecydowany sposób utrudnia to dostęp uczniów do biblioteki, a wręcz uniemożliwia działalność czytelni i korzystanie z wolumenów i czasopism ze względu na brak miejsca. Przeniesienie siedziby biblioteki do zmodernizowanego pomieszczenia pozwoli także na ulokowanie w nim zestawów komputerowych z dostępem do Internetu.  Realizacja planowanego  zadania pozwoli także na zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych dzieci z ośrodków wielkomiejskich i terenów wiejskich poprzez poprawę warunków nauczania i pobytu dzieci w szkole.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Modernizacja, remonty i doposażenie szkół na terenie gminy Regimin.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

Działanie priorytetowe: Inwestowanie w rozwój bazy oświatowej.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz rozwojowi różnorodnych form kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

6.   Termin realizacji:

2009-2010

7.   Miernik realizacji:

Zmodernizowany system ogrzewania w obiekcie Gimnazjum w Regiminie.

Wykonanie nowej nawierzchni posadzek w pomieszczeniach szkolnych.

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki szkolnej.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

470 000,00

- Numer i nazwa zadania.

25. Wykonanie placów zabaw w m. Kozdroje, Karniewo i Jarluty Duże.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie warunków do poprawy stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci  oraz bazy dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy. Poprzez realizację zdania nastąpić powinna aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie organizacji i uczestnictwa w życiu sportowym, imprez kulturalno-sportowych oraz  umiejętności wykorzystania obiektów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Celem zadania jest także promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadamianie konieczności aktywnego wypoczynku.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin nie posiada dostatecznej infrastruktury służącej organizacji wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Baza sportowa skoncentrowana jest przede wszystkim w centralnym ośrodku gminy, ale ze względu na konieczność dojazdu dostęp do niej jest znacznie ograniczony. Niezbędne jest więc podjęcie starań zmierzających do budowy i urządzania małych boisk sportowych, terenów zielonych oraz miejsc zabaw i wypoczynku w poszczególnych miejscowościach gminy. Powstawanie placów i ogródków zabaw jest jednym z podstawowych sposobów realizacji tego zadania. Stają się one miejscami aktywnego wypoczynku, zabawy i rozrywki dla dzieci oraz miejscem spotkań i wypoczynku dla ich opiekunów. Ruch i zabawa sprzyjają poprawie stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci, uczą współpracy i organizacji zabawy w grupie. Są czynnikiem wpływającym na poprawę stanu zdrowia oraz przeciwdziałają powstawaniu schorzeń u dzieci i młodzieży. Odpowiednio wyposażone i zabezpieczone place zabaw pozwalają na pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu oraz organizację zajęć dla dzieci wiejskich szczególnie w okresie letnim. Organizacja placów i ogródków zabaw wpływa także na niwelowanie różnic w jakości i warunków życia dzieci i młodzieży wiejskiej i z ośrodków miejskich.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Budowa wiejskich centrów sportowo-wypoczynkowych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działania: Tworznie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2010

7.   Miernik realizacji:

Wykonanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Kozdroje, Karniewo i Jarluty Duże.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

55 000,00

- Numer i nazwa zadania.

26. Wykonanie placów zabaw w m. Klice, Lipa, Pawłowo.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest stworzenie warunków do poprawy stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci  oraz bazy dla aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy. Poprzez realizację zdania nastąpić powinna aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie organizacji i uczestnictwa w życiu sportowym, imprez kulturalno-sportowych oraz  umiejętności wykorzystania obiektów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Celem zadania jest także promowanie zdrowego stylu życia oraz uświadamianie konieczności aktywnego wypoczynku.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin nie posiada dostatecznej infrastruktury służącej organizacji wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Baza sportowa skoncentrowana jest przede wszystkim w centralnym ośrodku gminy, ale ze względu na konieczność dojazdu dostęp do niej jest znacznie ograniczony. Niezbędne jest więc podjęcie starań zmierzających do budowy i urządzania małych boisk sportowych, terenów zielonych oraz miejsc zabaw i wypoczynku w poszczególnych miejscowościach gminy. Powstawanie placów i ogródków zabaw jest jednym z podstawowych sposobów realizacji tego zadania. Stają się one miejscami aktywnego wypoczynku, zabawy i rozrywki dla dzieci oraz miejscem spotkań i wypoczynku dla ich opiekunów. Ruch i zabawa sprzyjają poprawie stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci, uczą współpracy i organizacji zabawy w grupie. Są czynnikiem wpływającym na poprawę stanu zdrowia oraz przeciwdziałają powstawaniu schorzeń u dzieci i młodzieży. Odpowiednio wyposażone i zabezpieczone place zabaw pozwalają na pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu oraz organizację zajęć dla dzieci wiejskich szczególnie w okresie letnim. Organizacja placów i ogródków zabaw wpływa także na niwelowanie różnic w jakości i warunków życia dzieci i młodzieży wiejskiej i z ośrodków miejskich.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

Kierunek działania: Budowa wiejskich centrów sportowo-wypoczynkowych

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Kierunek działania: Tworznie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.4: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej:

- dalsze kształtowanie zaplecza instytucjonalnego i bazy materialnej dla rozwoju kultury i turystyki oraz sportu i kultury fizycznej.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2011

7.   Miernik realizacji:

Wykonanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Klice, Lipa i Pawłowo.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

57 000,00

- Numer i nazwa zadania.

27. Odnowa podworskiego parku wiejskiego w m. Grzybowo na cele wypoczynku i rekreacji.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wykonanie odnowy i rewitalizacji podworskiego założenia parkowego, urządzonego na pocz. XX wieku. Realizacja zadania pozwoli na ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej przeznaczonej na cele związan z rekreacją i wypoczynkiem. Wykonanie zaplanowanej inwestycji powinno także służyć propagowaniu i zachowaniu bogatego dziedzictwa kulturowego miejscowości związanego z dziejami ziemiaństwa polskiego.

3.   Uzasadnienie zadania.

Miejscowość Grzybowo, jeden z największych i najprężniej rozwijających się ośrodków osadniczych w gminie Regimin, posiada bogate dziedzictwo kulturowe związane z dziejami ziemiańskiej rodziny Zawadzkich. Jednym z elementów pochodzącego z pocz. XX wieku założenia dworskiego powstałego w Grzybowie, był park, znajdujący się obecnie pod nadzorem Urzędu Gminy. Brak konserwacji, zabiegów pielęgnacyjnych oraz sytuacja polityczna w kraju spowodowały znaczne zniszczenie i dewastację podworskiego parku. Jest on zlokalizowany na obszarze sąsiadującym z terenami komunalnymi przeznaczonymi na rozwój budownictwa jednorodzinnego. Szybko postępujący wzrost liczby mieszkańców miejscowości, duża liczba działek przeznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne powodują, że konieczny jest rozwój infrastruktury wpływającej na poziom i jakość życia mieszkańców. Planowane do realizacji zadanie pozwoli na stworzenie obszaru przestrzeni publicznej służącego wypoczynkowi i rekreacji. Odnowa dawnego założenia parkowego pozwoli na zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości i gminy, specyficznego ze względu na silne jego związki z ziemiaństwem.

Odnowa parku w zdecydowany sposób wpłynie także na poprawę estetyki, w tym także estetyki przestrzennej miejscowości. Realizacja zadania pozwoli także na podniesienie jej  atrakcyjności, szczególnie w zakresie inwestycji budowlanych i działalności usługowej oraz mobilności mieszkańców w dziedzinie organizacji życia społecznego.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny II: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Kierunek działania: odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystywanie ich do rozwoju funkcji turystycznych oraz wspieranie tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz  kształtowanie wizerunku regionu.

Kierunek działań 5.3.: promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.   Termin realizacji:

2011

7.   Miernik realizacji:

Zrewitalizowany park podworski w m. Grzybowo o pow. ok. 1 ha

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

100 000,00

- Numer i nazwa zadania.

28. Zagospodarowanie działki gminnej w Regiminie na cele rekreacji i wypoczynku – park wiejski.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest zagospodarowanie działki komunalnej o pow. ok. 1,2 ha położonej w dolinie rzecznej Łydyni na cele parku wiejskiego. Realizacja zadania pozwolić powinna na przekształcenie nieurządzonej działki nadrzecznej na publiczne tereny zielone o charakterze parku wiejskiego. Celem jest również stworzenie przestrzeni publicznej służącej aktywnym sposobom spędzania wolnego czasu, wypoczynkowi i rekreacji. Wykonanie zadania wpłynąć powinno na podniesienie estetyki i zwiększenie ładu przestrzennego miejscowości gminnej

3.   Uzasadnienie zadania.

W granicach administracyjnych miejscowości gminnej Regimin znajduje się działka o pow. ok. 1,2 ha, będąca własnością komunalną , położona w dolinie rzeczej rz. Łydyni. Znajdująca się w centralnym punkcie Regimina działka jest obszarem niezagospodarowanym wpływającym negatywnie na ład przestrzenny i estetykę miejscowości. Jej położenie oraz charakter użytku powodują, że jest to obszar  przeznaczony na urządzenie terenów zielonych. Ze względu na brak przestrzeni publicznej, która służyć może mieszkańcom Regimina jako miejsce wypoczynku, spotkań i rekreacji, urządzenie na przedmiotowym terenie parku wiejskiego jest zadaniem niezbędnym ze względów społecznych, zdrowotnych i kulturalnych. Likwidacja pogarszającego estetykę miejscowości, niezagospodarowanego obszaru położonego obok głównej drogi wjadowej do Regimina, w zdecydowany sposób wpłynie na polepszenie ładu przestrzennego miejscowości oraz jej wyglądu.

Przeznaczony  na lokalizację inwestycji obszar położony jest w odległości ok. 400 m  od granicy  planowanego do realizacji zbiornika wodnego na rz. Łydyni i znajdować się będzie w zasięgu jego oddziaływania. Wraz z terenami wokół zbiornika, przeznaczonymi na cele rekreacji, turystyki i wypoczynku, stanowić będzie on spójny kompleks służacy wymienionym powyżej zadaniom.

Realizacja zadania wpłynie również za zmniejszenie różnic w warunkach i poziomie życia ludności wielkomiejskiej i z terenów wiejskich. Poprzez wykorzystanie naturalnych walorów środowiska i zasobów przyrodniczych zrealizowane zostanie zadanie zgodne z potrzebami społecznymi i kulturowymi środowiska lokalnego.

Planowane do realizacji zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi,

Kierunek działań: Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrach wsi (małe tereny zielone, place zabaw, otwarte wiejskie tereny rekreacyjne),

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji,

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz  kształtowanie wizerunku regionu.

Kierunek działań 5.3.: promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.   Termin realizacji:

2012

7.   Miernik realizacji:

Urządzony park wiejski w Regiminie.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

450 000,00

- Numer i nazwa zadania.

29. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do świadczonych przez Urząd Gminy usług na odpowiednim poziomie. Realizacja zadania w znaczny sposób powinna wpłynąć na podniesienie estetyki budynku Urzędu Gminy, co będzie miało wpływ także na zwiększenie estetyki miejscowości gminnej. Ważnym celem jest również zmniejszenie wydatków na eksploatację obiektu, zmniejszenie zużycia paliwa gazowego oraz strat ciepła wynikających z braku izolacji zewnętrznej ścian. Realizacja zadania powinna także wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji spalin.

3.   Uzasadnienie zadania.

Budynek Urzędu Gminy, położony w centrum miejscowości, wybudowany został w ostatniej dekadzie XX w. Znajduje się w złym stanie technicznym, szczególnie w zakresie elewacji zewnętrznej i ocieplenia, gdyż w trakcie jego budowy nie zastosowano rozwiązań i materiałów mających na celu termoizolację obiektu. Konieczna jest zatem kontynuacja zadań, jakie samorząd gminny realizował w latach ubiegłych, których celem była zmiana istniejącego stanu rzeczy (wymiana stolarki okiennej, modernizacja systemu centralnego ogrzewania). Ostatnim etapem działań zmierzających do podniesienia jakości obsługi interesantów i warunków, w jakich jest ona świadczona, jest wykonanie termomodernizacji i poprawa estetyki ścian zewnętrznych obiektu. Jest on położony w centralnym rejonie miejscowości gminnej, podjęte działania pozwolą więc również na poprawę jej wizerunku i estetyki. Brak ocieplenia budynku wpływa negatywnie na warunki pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Duże straty ciepła spowodowane brakiem termoizolacji powodują konieczność dogrzewania pomieszczeń biurowych w przypadku wystapienia silniejszych mrozów.

Wykonanie zadania pozwoli także na osiągnięcie efektu oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynku, uniknięcie strat ciepła oraz zmniejszy zużycie paliwa, a co za tym idzie wpłynie na poprawę jakości powietrza i środowiska przyrodniczego poprze ograniczenie emisji gazów pochodzących ze spalania paliwa służącego do ogrzewania budynku.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

Kierunek działań: Modernizacja obiektów pełniących funkcje publiczne o charakterze społeczno-kulturalnym, w szczególności świetlic wiejskich i strażnic OSP.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 1: Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.2: Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast.

- poprawa poziomu usług publicznych i komulanych, w tym wdrażanie efektywnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz rozbudowa lub modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, komunikacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i łączności.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6.   Termin realizacji:

2013

7.   Miernik realizacji:

Wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

124 000,00

Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę.

- Numer i nazwa zadania.

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dług ok. 600 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostwy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i wyeliminować  ryzyko zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Kolejnym z zakładanych celów jest eliminacja uciążliwości dowożenia wody w okresach niedoborów i likwidacja dyskomfortu mieszkańców pozbawionych dotąd możliwości korzystania z wodociągu. Ważnym cele jest również likwidacja bariery uniemożliwiającej prowadzenie produkcji rolnej – hodowla zwierząt.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządznia zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle ekologiczne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu  dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój  jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji”.

Na terenie gminy Regimin gospodarstwa położone w zabudowie kolonijne stanowią niewielką część sieci osadniczej. W większości przypadków nie mają one dostępu do linii wodociągowych, co powoduje znaczne utrudnienie w normalnym ich funkcjonowaniu. Sytuacja ta powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi ze względu na złe parametry fizykochemiczne wody w przydomowych studniach oraz uniemozliwia prowadzenie produkcji rolnej (hodowla zwierząt) często stanowiącej podstawę egzystencji mieszkańców.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieci wodociągowa o dług. 600 mb.

Gospodarstwa przyłączone do wybudowanej sieci wodociągowej w ilości 2 szt.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

35 000,00

- Numer i nazwa zadania.

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin  o dług ok. 140 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostwy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i wyeliminować  ryzyko zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Kolejnym z zakładanych celów jest eliminacja uciążliwości dowożenia wody w okresach niedoborów i likwidacja dyskomfortu mieszkańców pozbawionych dotąd możliwości korzystania z wodociągu. Realizacja zadania powinna także zapewnić dostęp do sieci wodociągowej właścicielom działek budowlanych zlokalizowanych w obszarze oddziaływania sieci.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządznia zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle ekologiczne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu  dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój  jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji”.

Realizacja zadania umożliwi wypełnienie przez samorząd w/w obowiązku. Dostęp do sieci wodociągowej uzyskają zarówno mieszkańcy posesji już istniejących w m. Regimin, jak również właściciele działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej linii wodociągowej. Pozwoli to na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych – budowy domów jednorodzinnych, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia rozwoju gminy.  Rozbudowa sieci osadniczej wpływa na przeciwdziałanie zjawisku depopulacji, przynosi też pozytywne skutki w zakresie dochodów budżetowych samorządu. Jest także korzystna z punktu widzenia poprawy estetyki przestrzennej miejscowości gminnej poprzez zagospodarowanie terenów leżących w jej centrum.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sice wodociągowa o dług. 140 mb.

Możliwość podłączenia 5 nowych działek budowlanych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

12 000,00

- Numer i nazwa zadania.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Szulmierz o dług ok. 2200 mb.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostwy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i wyeliminować  ryzyko zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Kolejnym z zakładanych celów jest eliminacja uciążliwości dowożenia wody w okresach niedoborów i likwidacja dyskomfortu mieszkańców pozbawionych dotąd możliwości korzystania z wodociągu. Ważnym cele jest również likwidacja bariery uniemożliwiającej prowadzenie produkcji rolnej – hodowla zwierząt.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządznia zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle ekologiczne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu  dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój  jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji”.

Na terenie gminy Regimin gospodarstwa położone w zabudowie kolonijne stanowią niewielką część sieci osadniczej. W większości przypadków nie mają one dostępu do linii wodociągowych, co powoduje znaczne utrudnienie w normalnym ich funkcjonowaniu. Sytuacja ta powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi ze względu na złe parametry fizykochemiczne wody w przydomowych studniach oraz uniemozliwia prowadzenie produkcji rolnej (hodowla zwierząt) często stanowiącej podstawę egzystencji mieszkańców. Konieczność realizacji planowanego zadania wynika z faktu, że zabudowania położone na koloniach wsi Szulmierz oraz znajdujące się w tym rejonie obiektu użyteczności publicznej – siedziba Leśnictwa Szulmierz i towarzyszące jej zabudowania – pozostają bez dostępu do bieżącej wody.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008 - 2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągow o dług. 2200  mb.

Gospodarstwa i budynki przyłączone do wybudowanej sieci wodociągowej w ilości 6 szt.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

89 000,00

- Numer i nazwa zadania.

4. Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo o dług ok. 600 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostwy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i wyeliminować  ryzyko zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Kolejnym z zakładanych celów jest eliminacja uciążliwości dowożenia wody w okresach niedoborów i likwidacja dyskomfortu mieszkańców pozbawionych dotąd możliwości korzystania z wodociągu. Ważnym cele jest również likwidacja bariery uniemożliwiającej prowadzenie produkcji rolnej – hodowla zwierząt.

3.   Uzasadnienie zadania.

Zapewnienie stałego i niezawodnego zaopatrzenia w wodę pitną i do celów sanitarnych jest jednym z pierwszorzędnych zadań zarządznia zasobami wodnymi. O ile cechą wspólną niemal wszystkich zagadnień ekologicznych jest podnoszenie problemu zanieczyszczenia źródeł wody, o tyle ekologiczne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno zwracać uwagę na konsekwencje pobierania zbyt dużych ilości wody z tych źródeł. Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu  dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój  jednostek osadniczych, a poprzez energooszczędność wpływać pośrednio na jakość środowiska.

W Polsce zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji”.

Na terenie gminy Regimin gospodarstwa położone w zabudowie kolonijne stanowią niewielką część sieci osadniczej. W większości przypadków nie mają one dostępu do linii wodociągowych, co powoduje znaczne utrudnienie w normalnym ich funkcjonowaniu. Sytuacja ta powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi ze względu na złe parametry fizykochemiczne wody w przydomowych studniach oraz uniemozliwia prowadzenie produkcji rolnej (hodowla zwierząt) często stanowiącej podstawę egzystencji mieszkańców. Konieczność realizacji planowanego zadania wynika z faktu, że zabudowania położone na koloniach wsi Karniewo pozostają bez dostępu do bieżącej wody. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie przez samorząd gminny obowiązków wynikających z  ustawy o samorządzie gminnym.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008 - 2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągowa o dług. 600  mb.

1  gospodarstwo przyłączone do wybudowanej sieci wodociągowej.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

35 000,00

- Numer i nazwa zadania.

5. Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jet poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz wzrost bezpieczeństwa pieszych poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Kolejnym celem, jaki jest planowany do osiągnięcia, jest zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, szczególnie w okresach trudnych warunków pogodowych.  Realizacja zadania wpłynąć powinna także na zwiekszenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie warunków (oświetlenie) utrudniających popełnianie przestępstw i wykroczeń.

3.   Uzasadnienie zadania.

Brak oświetlenia ulicznego jest czynnikiem zwiększającym zagrożenia wypadkami i kolizjami drogowymi, szczególnie w okresach występowania trudnych warunków atmosferycznych i ograniczonej widoczności. Najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego są piesi i rowerzyści, którzy na nieoświetlonych odcinkach dróg często są sprawcami wypadków. Terenami szczególnie narażonymi na tego typu zdarzenia są obszary zabudowane, gdzie brak jest chodników dla pieszych i wydzielonych tras przejazdu rowerzystów. Zagrożenia wynikające z braku oświetlenia dotyczą także sfery bezpieczeństwa publicznego. Dobre oświetlenie uliczne jest elementem zmniejszającym ryzyko występowania przestępstw m.in. napadów rabunkowych, rozbojów i kradzieży.

Funkcjonujący na terenie gminy system oświetlenia ulicznego wymaga stałego uzupełniania, zarówno w zakresie montażu nowych opraw, jak również budowy linii oświetleniowych. Dotyczy to szczególnie obszarów o intensywnym rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 5: Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Działanie priorytetowe: Poprawa organizacji ruchu drogowego oraz jakości dróg i urządzeń drogowych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008 - 2010

7.   Miernik realizacji:

Liczba zainstalowanych lamp oświetleniowych w szt.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

93 000,00

- Numer i nazwa zadania.

6. Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin.

2.   Cel zadania.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez realizację celów szczegółowych, tj. wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód i gleb w gminie Regimin. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 670,7 m³/dobę oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla m.Regimin o łącznej dług. ok. 5460 mb. Realizacja zadania pozwoli rozpocząć proces rozwiązywania problemu gospodarki ściekami komunalnymi i kontynuację programu budowy kolejnych odcinków kanalizacji na terenie gminy.  Wykonanie planowanego zadania w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz poprawę poziomu i jakości zycia jej mieszkańców.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć wodociągową. Podstawowym problemem jest gospodarka ściekami komunalnymi, które do chwili obecnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. W dużej jednak części trafiają one do wód i gleby Ma to bardzo negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie ochrony wód. Teren gminy w większości leży nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych Górnej Łydyni, stąd konieczność podjęcia działań dotyczących uregulowania gospodarki ściekami komunalnymi. Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym samym do realizacji celu głównego Priorytetu IV.RPO WM, określonego w ten sam sposób. Realizacja projektu wpłynie na osiągięcie  także jednego z 4 celów szczegółowych RPO WM, jakim jest poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury sanitarnej i kanalizacyjnej, niwelując tym samym bariery dla rozwoju gospodarczego zarówno w skali gminy, jak i całego regionu mazowieckiego. Z całą pewnością realizacja projektu przyczyni się do pozyskania nowych partnerów gospodarczych i pozwoli na przyciągnięcie dużej liczby turystów i rozwój sieci osadniczej. Będzie to miało wpływ na poprawę kondycji ekonomiczno-finansowej gminy i jeje mieszkańców.Powstanie  oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej powiązana jest z projektem budowy zbiornika wodnego na rz. Łydyni. Realizacja obu projektów w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, w szczególności w zakresie rozwoju turystyki, sektora usług i intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: budowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków

Cel strategiczny II: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin.

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej.

Kierunek działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług o obsługi ruchu turystycznego

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich obejmujący: usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Cel operacyjny 2: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej.

Działanie: Wspieranie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2008-2010

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 670,7 m³/dobę.

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o dług. ok. 5460 mb.

Wybudowane przepompownie ścieków w ilości 2 szt.

Liczba osób korzystających z podłącznia do sieci kanalizacyjnej w ilości 800 osób.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

11 288 000,00

- Numer i nazwa zadania.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Regimin i Lekowo.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe.. Powinno to umożliwić wzrost stanu czystości środowiska naturalnego. Realizacja zadania pozoli także na stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej gminy. Nastapić powinna także poprawa warunków życia mieszkańców.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, zapewniającą mieszkańcom dostęp do wody o wysokich parametrach fizykochemicznych. Podstawowym probleme jest natomiast brak kanalizacji sanitarnej. Większość gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów korzysta ze zbiorników bezodpływowych, które nie spełniają podstawowych norm szczelności.  Projektowana do realizacji w latach 2008-2010 oczyszczalnia ścieków dla gminy Regimin powinna zapewnić odbiór nieczystości z terenu całej gminy. Niezbędną jest więc  budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiających podłączanie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości i zabudowań. Tereny objęte planowanym zadaniem stanowią obszar intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego ora znajdują się w rejonie oddziaływania planowanego do budowy zbiornika wodnego na rz.Łydyni. Uzbrojenie tego terenu w sieć kanalizacji sanitarnej w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obu miejscowości oraz obszarów przeznaczonych na zagospodarowanie w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Realizacja inwestycji jest uzasadniona także z punktu widzenia ochrony środowiska, a przede wszystkim wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, których poważne zasoby zlokalizowane są pod terenami objętymi zadaniem (Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Górna Łydynia”).

Budowa kanalizacji wpłynie także na poprawę warunków życia mieszkańców, szczególnie w zakresie warunków zdrowotnych i bytowych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: budowa sieci kanalizacyjnej

Cel strategiczny II: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin.

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej.

Kierunek działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług o obsługi ruchu turystycznego

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich obejmujący: usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłiowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2010-2011

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na dług. ok. 12 100 m.

Wybudowane przepompownie ścieków w ilości 4 szt.

Gospodarstwa domowe i budynki podłączone do sieci kanalizacyjnej w ilości 120  szt.

Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji sanitarnej o 450 osób.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

9 800 000,00

- Numer i nazwa zadania.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Grzybowo i Targonie.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe.. Powinno to umożliwić wzrost stanu czystości środowiska naturalnego. Realizacja zadania pozoli także na stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej gminy. Nastapić powinna także poprawa warunków życia mieszkańców.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, zapewniającą mieszkańcom dostęp do wody o wysokich parametrach fizykochemicznych. Podstawowym probleme jest natomiast brak kanalizacji sanitarnej. Większość gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów korzysta ze zbiorników bezodpływowych, które nie spełniają podstawowych norm szczelności.  Projektowana do realizacji w latach 2008-2010 oczyszczalnia ścieków dla gminy Regimin powinna zapewnić odbiór nieczystości z terenu całej gminy. Niezbędną jest więc  budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiających podłączanie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości i zabudowań. Tereny objęte planowanym zadaniem stanowią obszar intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego ora znajdują się w rejonie oddziaływania planowanego do budowy zbiornika wodnego na rz.Łydyni. Uzbrojenie tego terenu w sieć kanalizacji sanitarnej w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obu miejscowości oraz obszarów przeznaczonych na zagospodarowanie w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Realizacja inwestycji jest uzasadniona także z punktu widzenia ochrony środowiska, a przede wszystkim wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, których poważne zasoby zlokalizowane są pod terenami objętymi zadaniem (Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Górna Łydynia”).

Budowa kanalizacji wpłynie także na poprawę warunków życia mieszkańców, szczególnie w zakresie warunków zdrowotnych i bytowych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: budowa sieci kanalizacyjnej

Cel strategiczny II: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin.

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej.

Kierunek działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług o obsługi ruchu turystycznego

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich obejmujący: usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2010-2012

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na dług. ok. 15 200 m.

Wybudowane przepompownie ścieków w ilości 4 szt.

Gospodarstwa domowe i budynki podłączone do sieci kanalizacyjnej w ilości 160  szt.

Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji sanitarnej o 550 osób.

- Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

12 200 000,00

- Numer i nazwa zadania.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kliczki, Klice, Mościce.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami poprzez likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe. Powinno to umożliwić wzrost stanu czystości środowiska naturalnego. Realizacja zadania pozoli także na stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej gminy. Nastapić powinna także poprawa warunków życia mieszkańców.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć wodociągową, zapewniającą mieszkańcom dostęp do wody o wysokich parametrach fizykochemicznych. Podstawowym probleme jest natomiast brak kanalizacji sanitarnej. Większość gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów korzysta ze zbiorników bezodpływowych, które nie spełniają podstawowych norm szczelności.  Projektowana do realizacji w latach 2008-2010 oczyszczalnia ścieków dla gminy Regimin powinna zapewnić odbiór nieczystości z terenu całej gminy. Niezbędną jest więc  budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiających podłączanie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości i zabudowań. Tereny objęte planowanym zadaniem stanowią obszar intensywnego rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz znajdują się w rejonie oddziaływania planowanego do budowy zbiornika wodnego na rz.Łydyni. Uzbrojenie tego terenu w sieć kanalizacji sanitarnej w zdecydowany sposób wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obu miejscowości oraz obszarów przeznaczonych na zagospodarowanie w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Realizacja inwestycji jest uzasadniona także z punktu widzenia ochrony środowiska, a przede wszystkim wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych, których poważne zasoby zlokalizowane są pod terenami objętymi zadaniem (Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Górna Łydynia”).

Budowa kanalizacji wpłynie także na poprawę warunków życia mieszkańców, szczególnie w zakresie warunków zdrowotnych i bytowych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: budowa sieci kanalizacyjnej

Cel strategiczny II: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin.

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej.

Kierunek działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług o obsługi ruchu turystycznego

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu.

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego.

Działanie: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich obejmujący: usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłiowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

6.   Termin realizacji:

2010-2013

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na dług. ok. 13 200 m.

Wybudowane przepompownie ścieków w ilości 4 szt.

Gospodarstwa domowe i budynki podłączone do sieci kanalizacyjnej w ilości 160  szt.

Wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji sanitarnej o 550 osób.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

11 000 000,00

Poprawa warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i turystyki

- Numer i nazwa zadania.

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych przeznaczonych pod rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej. Wykonanie inwestycji pozwoli także na  przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium, a położonych w pobliżu terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania powinna zapewnić dostwy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych i wyeliminować  ryzyko zagrożeń sanitarnych związanych z poborem wody z przydomowych studni. Kolejnym z zakładanych celów jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, szczególnie w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej na terenie gminy jest dysponowanie gruntami posiadającymi infrastrukturę techniczną niezbędną do uzyskania koniecznych do rozpoczęcia inwestycji uzgodnień i pozwoleń. Możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej jest warunkiem niezbędnym. Planowane do wykonania zadanie zlokalizowane jest w m. Pniewo Wielkie. Znajdujące się tutaj tereny, położone w bardzo atrakcyjnym pod względem krajobrazowym, przyrodniczym i komunikacyjnym rejonie gminy, pozbawione są sieci wodociągowej.  Funkcjonujące tutaj nowoczesne gospodarstwo agroturystyczne nie korzysta z dostępu do gminnej sieci wodociągowej, co znacznie ogranicza jego szanse rozwoju. Planowana rozbudowa infrastruktury turystycznej (hotel, baza wypoczynkowa) wymaga realizacji przedmiotowego zadania. Uzbrojenie terenu poprzez budowę sieci wodociągowej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną całości obszaru leżącego w zasięgu oddziaływania inwestycji. Powinno to spowodować wzrost zainteresowania tym rejonem gminy, jako ciekawym i perspektywicznym terem dla powstawania kolejnych obiektów infrastruktury turystycznej i agroturystycznej.  Rozwój turystyki jest jednym z priorytetów rozwojowych gminy przyjętych w Strategii rozwoju na lata 2008-2013. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzanie tych założeń w życie. W konsekwencji nastąpić powinna dywersyfikacja źródeł dochodów oraz wzrost zatrudnienia w sektorze usług obsługujących ruch turystyczny.

Realizacja zadania powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel  operacyjny I:Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowych i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągowa o dług. ok. 1600 m.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych o pow. ok. 5 ha

Budynki podłączone do sieci wodociągowej w ilości 4 szt.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

64 000,00

- Numer i nazwa zadania.

2. Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Regimin poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 470 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz położonych w rejonie oddziaływania planowanego do realizacji zbiornika wodnego na rz. Łydyni. W zdecydowany sposób powinno to podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy, szczególnie w zakresie rozwoju sektora związanego z rekreacją , turystyką i wypoczynkiem. Wykonanie inwestycji pozwoli także na  przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy oraz podniesienia poziomu jej atrakcyjności inwestycyjnej jest dysponowanie gruntami posiadającymi infrastrukturę techniczną niezbędną do uzyskania koniecznych do rozpoczęcia inwestycji uzgodnień i pozwoleń. Możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej jest warunkiem niezbędnym. Planowane do wykonania zadanie zlokalizowane jest w m. Regimin. Znajdujące się tutaj tereny, przeznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na obszary budownictwa jednorodzinnego, pozbawione są sieci wodociągowej.  Dla rozwoju gminy niezbędnym jest położenie nacisku na rozwój sieci osadniczej, osiedli mieszkaniowych i zabudowy jednorodzinnej. Konsekwencją intensyfikacji tego procesu jest przeciwdziałanie skutkom niżu demograficznego, zwiększanie dochodów budżetu gminy, estetyzacja zagospodarowania przestrzennego miejscowości, a w dalszej perspektywie zwiększanie popytu na usługi dla ludności. Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leżących wokół planowanego do realizacji zbiornika wodnego na rz. Łydyni. Są one przewidywane do zagospodarowania jako obszary przeznaczone na cele rekreacji, wypoczynku i turystyki. Realizacja zadania podniesie więc jakość i atrakcyjność tych terenów. Pozwoli także na rozwój sektora usług związanych z obsługą turystów, a w konsekwencji dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Cel strategiczny II:Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin,

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej, Kierunki działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług i obsługi ruchu turystycznego.

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych, Kierunki działań: Rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej na bazie planowanego zbiornika na rzece Łydyni.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Cel strategiczny 2: Zwiększenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz w układzie europejskim

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie priorytetowe: Określenie pasm turystyczno-kulturowych oraz rozwój sieci szlaków turystycznych w powiecie, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków rowerowych, pieszych i innych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłiowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągowa o długości 470 mb.

Możliwość podłącznia 15 nowych działek budowlanych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

36 000,00

- Numer i nazwa zadania.

3. Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m.Lekowo poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 250 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej na terenach komunalnych przeznaczonych pod rozwój budownictwa jednorodzinnego położonych w rejonie realizacji zbiornika wodnego na rz. Łydyni. W zdecydowany sposób powinno to podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy, szczególnie w zakresie rozwoju sektora związanego z usługami, rekreacją , turystyką i wypoczynkiem. Wykonanie inwestycji pozwoli także na  przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostawy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy jest dysponowanie gruntami posiadającymi infrastrukturę techniczną niezbędną do uzyskania koniecznych do rozpoczęcia inwestycji uzgodnień i pozwoleń. Możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej jest warunkiem niezbędnym. Planowane do wykonania zadanie zlokalizowane jest w m. Lekowo. Znajdujące się tutaj tereny, przeznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na obszary budownictwa jednorodzinnego, pozbawione są sieci wodociągowej.  Dla rozwoju gminy niezbędnym jest położenie nacisku na rozwój sieci osadniczej, powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych i zabudowy jednorodzinnej. Konsekwencją intensyfikacji tego procesu jest przeciwdziałanie skutkom niżu demograficznego, zwiększanie dochodów budżetu gminy, estetyzacja zagospodarowania przestrzennego miejscowości, a w dalszej perspektywie zwiększanie popytu na usługi dla ludności.

Realizacja zadania powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13 określającej główne kierunki rozwoju gminy i cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań.

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągowa o dług. 140 mb.

Możliwość podłącznia 6 działek budowlanych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

26 000,00

- Numer i nazwa zadania.

4. Uzbrojenie terenów budowlanych w m. Grzybowo poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 250 m.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod rozwój budownictwa jednorodzinnego położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych m. Ciechanów. W zdecydowany sposób powinno to podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy, szczególnie w zakresie rozwoju sektora usług i drobnej wytwórczości. Wykonanie inwestycji pozwoli także na  przyłącznie do gminnej sieci wodociągowej gospodarstw domowych nie korzystających do tej pory z tego medium. Realizacja zadania powinna zapewnić dostawy wody o pożądanych parametrach fizykochemicznych.

3.   Uzasadnienie zadania.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy jest dysponowanie gruntami posiadającymi infrastrukturę techniczną niezbędną do uzyskania koniecznych do rozpoczęcia inwestycji uzgodnień i pozwoleń. Możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej jest warunkiem niezbędnym. Planowane do wykonania zadanie zlokalizowane jest w m. Grzybowo. Znajdujące się tutaj tereny, przeznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na obszary budownictwa jednorodzinnego, pozbawione są sieci wodociągowej.  Dla rozwoju gminy niezbędnym jest położenie nacisku na rozwój sieci osadniczej, powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych i zabudowy jednorodzinnej. Konsekwencją intensyfikacji tego procesu jest przeciwdziałanie skutkom niżu demograficznego, zwiększanie dochodów budżetu gminy, estetyzacja zagospodarowania przestrzennego miejscowości, a w dalszej perspektywie zwiększanie popytu na usługi dla ludności. Realizacja zadania powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych.

Rejon m. Grzybowo charakteryzuje się bliskością miasta Ciechanowa, dobrze rozbudowaną siecią dróg i intensywnym rozwojem sieci osadniczej. Uzbrojenie nowych terenów budowlanych i zwiększanie się liczby mieszkańców stworzą warunki do zwiększenia popytu na usługi dla ludności. Stwarza to szansę na dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców gminy oraz korzystnie wpływa na sytuację finansową budżetu gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Cel operacyjny II: Odnowa i rozwój wsi.

Cel strategiczny II: Rozwój lokalnej gospodarki na terenie gminy Regimin.

Cel operacyjny II: Różnicowanie działalności gospodarczej.

Kierunek działań: Stworzenie warunków dla powstania i rozwoju sektora usług.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 3: Rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego:

Działanie priorytetowe: Rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący usprawnienie powiązań dróg powiatowyc i gminnych, wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działań 4.3: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich obejmujący

- rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz technicznej, a w szczególności:rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację i budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych i gazowych.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2008-2009

7.   Miernik realizacji:

Wybudowana sieć wodociągowa o dług. 250 mb.

Możliwość podłączenia 15 działek budowlanych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

28 000,00

- Numer i nazwa zadania.

5. Rozbudowa bazy turystyki rowerowej na terenie gminy Regimin poprzez realizację programu „Zielone ścieżki”.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest realizacja programu zakładającego budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy w rejonach atrakcyjnych pod względem turystycznym i krajobrazowym. Realizacja programu powinna podnieść atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną gminy dzięki oddaniu do użytku szlaków rowerowych przeznaczonych dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Inwestycja ta powinna także wpłynąć na podniesienie mobilności mieszkańców gminy w zakresie rozbudowy bazy usług obsługujących ruch turystyczny.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin, ze względu na warunki przyrodnicze, krajobrazowe i środowiskowe jest obszarem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym, wypoczynkowym  i rekreacyjnym. Poważnym problemem, utrudniającym rozwój tych dziedzin życia, jest brak infrastruktury i bazy turystycznej. Jednym z jej podstawowych elementów są ścieżki rowerowe, tworzące zintegrowany szlak turystyczny, umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu tak mieszkańcom gminy, jak również osobom spoza jej obszaru. Tereny gminy, mimo braku tego elementu infrastruktury, są obecnie bardzo chętnie odwiedzane przez turytów rowerowych, szczególnie mieszkających w Ciechanowie. Korzystają oni z lokalnej sieci dróg, co zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków i kolizji drogowych. Specjalne szlaki rowerowe zdecydowanie zmniejszą to prawdopodobieństwo. Realizacja zadania wpłynie także na wzrost aktywności mieszkańców gminy, szczególnie dzieci i młodzieży, w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pozwoli na propagowanie zdrowego stylu zycia.

Zwiększenie ruchu turystycznego pozwoli również na wzrost mobilności mieszkańców w zakresie rozwoju sektora usług obsługujących turystów. Dotyczy to zwłaszcza obiektów małej gastronomii oraz miejsc postojowych i odpoczynku. Realizacja programu pozwoli także na promowanie gminy Regimin jako terenu przyjaznego środowisku, atrakcyjnego dla turystów  i dysponującą ciekawą ofertą turystyczną. Powinno to wpłynąć na zainteresowanie inwestorów rozbudową bazy turystycznej i agroturystycznej na terenie gminy.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny I: Poprawa jakości życia mieszkańców,

Cel operacyjny I: Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych,

Kierunek działań: budowa i modernizacja chodników dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych.

Kierunek działań: budowa ścieżek rowerowych i szlaków pieszo-jezdnych.

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie: Określenie pasm turystyczno-kulturowych oraz rozwój sieci szlaków turystycznych w powiecie, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków rowerowych, pieszych i innych.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Kierunek działań 5.3.: Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

- rozwój sieci szlaków turystycznych w obrębie województwa mazowieckiego, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków i ścieżek rowerowych oraz włączenie ich do sieci w sąsiednich województwach.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.   Termin realizacji:

2010-2012

7.   Miernik realizacji:

Wybudowanie 10 kilometrów ścieżek rowerowych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

225 000,00

- Numer i nazwa zadania.

6. Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie dla potrzeb utworzenia turystycznej bazy noclegowej.

2.   Cel zadania.

Celem zadania jest dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie na potrzeby bazy noclegowej udostępnianej dla potrzeb ruchu turystycznego w sezonie letnim. Realizacja zadania powinna wpłynąć na rozwój turystyki na obszarze gminy oraz umożliwić organizację letnich i zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Celem zadania jest także stworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy oraz jej promcję jako terenu atrakcyjnego pod względem turystycznym.

3.   Uzasadnienie zadania.

Gmina Regimin, ze względu na warunki przyrodnicze, krajobrazowe i środowiskowe jest obszarem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym, wypoczynkowym  i rekreacyjnym. Poważnym problemem, utrudniającym rozwój tych dziedzin życia, jest brak bazy hotelarskiej i noclegowej, co uniemożliwia organizację dłuższego pobytu wczasowiczów i turystów na terenie gminy.

Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa oraz planowane do realizacji programy budowy infrastruktury turystycznej powodują, że gmina Regimin jest doskonałym miejsce do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz obozów sportowych i kondycyjnych. Założeniom tym sprzyja także fakt, że Gminny Zespół Szkół w Regiminie dysponuje także dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym i stołówką oraz zapleczem sanitarnym i administracyjnym. Nowoczesne i bogato wyposażone hala sportowa i siłownia pozwalają na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Rozwojowi turystyki na terenie gminy sprzyjać będzie przede wszystkim planowana budowa zbiornika wodnego na rzece Łydyni o pow. ok. 89 ha. Zalew  ten zlokalizowany będzie w odległości ok. 400 m. od obiektów Gminnego Zespołu Szkół, co spowoduje, że utworzona baza noclegowa zyska na znaczeniu jako element infrastruktury turystycznej.

Rozwój turystyki na terenie gminy jest jednym z priorytetów określonych w Strategii rozwoju na lata 2008-2013. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska w znacznym stopniu ograniczają powstawanie zakładów przemysłowych i przetwórczych charakteryzujących się negatywnym wpływem na środowisko. Ze względu na rolniczy charakter gminy występuje konieczność dywersyfikacji źródeł dochodów mieszkańców gminy. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest więc rozwój turystyki, agroturystyki oraz szeroko rozumianego sektora usług. Wykonanie planowanego zadania jest jednym z etapów  realizacji tych założeń rozwojowych.

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych.

Kierunek działań: utworzenie bazy turystyczno-sportowej z wykorzystanien istniejącej infrastruktury (budynki szkolne,hala sportowa).

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 1: Poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu

Cel operacyjny 4: Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu.

Działanie: Modernizacja bazy służącej działalności kulturalnej i rozbudowa zaplecza turystycznego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Kierunek działań 5.3.: Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

- rozbudowa zaplecza turystycznego (m.in. hoteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych).

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin

6.   Termin realizacji:

2011

7.   Miernik realizacji:

Utworzenie 40 miejsc noclegowych.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

80 000,00

- Numer i nazwa zadania.

7. Budowa zbiornika wodnego na rzece Łydyni.

2.   Cel zadania.

Głównym celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni o pow. lustra wody 88,5 ha, umiejscowionego całkowicie w granicach administracyjnych gminy Regimin. Realizacja zadania ma również na celu uregulowanie gospodarki wodnej w dorzeczu  Łydyni. Celem jest także stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze oddziaływania zbiornika. W ramach realizacji zadania przewiduje się także pozyskanie źródła czystej energii poprzez uruchomienie hydroelektrowni umiejscowionej w tamie zbiornika.

3.   Uzasadnienie zadania.

Projektowany zbiornik wodny „Regimin” ma znaczenie wielozadaniowe. Jego budowa  ma na celu przede wszystkim retencjonowanie wód powierzchniowych na potrzeby rolnictwa. Teren gminy Regimin charakteryzuje się niskim wskaźnikiem opadów atmosferycznych sięgającym poniżej 550 mm rocznie. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stosunków wodnych na terenie deficytowym w wody powierzchniowe, a jednocześnie umożliwi poprawę stanu czystości wód. Budowa zbiornika w rejonie o ograniczonych zasobach wód powierzchniowych doprowadzi do ich zatrzymania i racjonalnego zagospodarowania. Realizacja inwestycji jest także istotna dla całego regionu położonego w dolnym biegu rzeki Łydyni z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Nastąpi także wykorzystanie potencjału zmagazynowanych wód dla celów budowy małej elektrowni wodnej o mocy sięgającej 49 KW.

Powstanie zbiornika wodnego w zdecydowany sposób wpłynie na aktywizację gospodarczą nie tylko gminy Regimin, ale także całego regionu ciechanowskiego. Przewiduje się, że po zakończeniu zadania nastąpi intensywny rozwój sektora usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, co bardzo korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczo-finansowej gminy i jej mieszkańców. W zasadniczy sposób wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna gminy, szczególnie w zakresie sektora związanego z turystyką, wypoczynkiem, sportem i gospodarką wodną. Stworzona zostanie szansa na dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców gminy, co jest ważne ze względu na jej dotychczasowy rolniczy charakter.

Budowa zbiornika wodnego „Regimin” przyczyni się również do poprawy warunków krajobrazowych i klimatycznych regionu

Planowane zadanie  jest zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Regimin na lata 2008-13

Cel strategiczny III: Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel operacyjny I: Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych.

Kierunek działań: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni.

Rozwój infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej na bazie planowanego zbiornika na rzece Łydyni

4.     Powiązania zadania:

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020:

Cel strategiczny 2: Zwiększenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz w układzie europejskim.

Cel operacyjny 2 : Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej.

Działanie priorytetowe: wspieranie rozwoju małej retencji, w tym wznowienie prac na rzecz wybudowania na rzece Łydyni( na północ od Ciechanowa w gminie Regimin) wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego.

4b/ ze strategią województwa:

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Cel nadrzędny: Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Kierunek działania 4.5.: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Działanie: Budowa zbiorników retencyjnych w ramach przeciwdziałania deficytowi wodnemu.

5.   Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu:

Gmina Regimin, Staroswto Powiatowe, Sejmik Województwa mazowieckiego, środki UE

6.   Termin realizacji:

2013-2016

7.   Miernik realizacji:

Wybudowany zbiornik wodny o o pojemności ok. 1,28 mln m³ wody.

8.   Przewidywane nakłady do poniesienia (pln):

150 000 000,00

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Postępy i efekty wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin wyrażane będą za pomocą wskaźników obrazujących produkty i rezultaty osiągane w ramach poszczególnych projektów.  Wskaźniki te są podzielone na dwie kategorie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych,

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych.

Tabela 49: Wskaźniki produktu PRL

| Produkty | Jednostka |
| --- | --- |
| Długość nowowybudowanych dróg gminnych | km |
| Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej | szt |
| Długość zmodernizowanych dróg gminnych | km |
| Długość wybudowanych utwardzonych poboczy | km |
| Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy | km |
| Liczba wybudowanych miejsc postojowych | szt |
| Liczba wybudowanych zatok autobusowych | szt |
| Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych | szt |
| Długość wybudowanych chodników | km |
| Długość zmodernizowanych chodników | km |
| Długość wybudowanych ścieżek rowerowych | km |
| Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych | km |
| Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych | szt |
| Liczba wybudowanych przejść dla pieszych | szt |
| Długość wybudowanej sieci rozdzielczej wodociągów | km |
| Długość zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów | km |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km |
| Długość wybudowanych przyłączy (przykanalików) | km |
| Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików). | szt |
| Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków | szt |
| Liczba wybudowanych przepompowni ścieków | szt |
| Liczba wybudowanych zbiorników małej retencji | szt |
| Pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji | m³ |
| Liczba wybudowanych obiektów sportowych | szt |
| Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych | m² |
| Powierzchnia zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej | m² |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku | szt |
| Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | m² |
| Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i wypoczynkowe | m² |
| Powierzchnia zagospodarowanych i urządzonych terenów zielonych | m² |

Tabela 50: Wskaźniki rezultatu PRL

| Rezultaty | Jednostka |
| --- | --- |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha |
| Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta | % |
| Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci | min |
| Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy | osoba |
| Liczba wypadków drogowych | szt |
| Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej | osoba |
| Nośność zmodernizowanych dróg | kN/oś |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej | szt |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do zmodernizowanej sieci wodociągowej | szt |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej | ha |
| Długość sieci wodociągowej na terenie gminy | km |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej | szt |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | szt. |
| Liczba osób korzystających z kanalizacji sanitarnej | szt |
| Przepustowość sieci kanalizacyjnej | m³/doba |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | km |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków | szt |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków | ha |
| Ilość oczyszczonych ścieków | m³/doba |
| Przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków | m³/doba |
| Liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | szt |
| Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów | osoba |
| Liczba wybudowanych zbiorników małej retencji | szt |
| Pojemność wybudowanych zbiorników małej retencji | m³ |
| Liczba dzieci korzystających z nowowybudowanych/zmodernizowanych obiektów szkolnych | osoba |
| Liczba osób korzystających z wybudowanych obiektów sportowych | osoba |
| Liczba osób korzystających z lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej | osoba |
| Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej | osoba |
| Liczba osób korzystających z wybudowanych/zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych/aktywnego wypoczynku | osoba |
| Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i inwestycyjnych | szt |

Przedstawione powyżej wskaźniki będą w miarę potrzeb uzupełniane o dodatkowe, adekwatne do realizowanych projektów i działań. Uzupełnienia wynikać mogą także z aktualizacji i wprowadzania nowych zadań i projektów wynikających z ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego

| 6. Plan finansowy na lata 2008 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa planowanego zadania/projektu | Nakłady do poniesienia (tyś. zł.) | Źródła finansowania | Rok |  |  |  |  |  |  | Razem |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Program 1: Poprawa skomunikowania obszaru gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Przebudowa drogi gminnej w m.Pawłówko (do granicy gminy) o dług. ok.700 m. | 213 | Budżet JST | 213 |  |  |  |  |  |  | 213 |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 213 |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 2. |  | Przebudowa drogi gminnej w m.Włosty o dług. ok. 380 m. | 97 | Budżet JST | 97 |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 97 |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 3. |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz o dług. ok. 120 m. | 35 | Budżet JST | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4. |  | Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec (ok. 1400 m.) | 464 | Budżet JST | 414 |  |  |  |  |  |  | 414 |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | Razem | 464 |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 5. |  | Przebudowa drogi gminnej Humięcino Andrychy-Przybyszewo-Zeńbok o dług. 2008 m. | 474 | Budżet JST | 474 |  |  |  |  |  |  | 474 |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 474 |  |  |  |  |  |  | 474 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dług. 1307 m. |  | 330 | Budżet JST | 330 |  |  |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 330 |  |  |  |  |  | 330 |  |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. ok.160 m. poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem |  | 16 | Budżet JST | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Małe o dług. ok.200 m. poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem |  | 17 | Budżet JST | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej w m. Jarluty Duże o dług. ok.100 m. poprzez poczwórne utwardzenie emulsją i grysem |  | 10 | Budżet JST | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej w m. Szulmierz o dług. ok.1800 m. poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem |  | 130 | Budżet JST | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 11. | Modernizacja gminnego systemu komunikacyjnego w m.Zeńbok, Regimin-Zeńbok-Humięcino odcinek od km 0+000 do km 4+994 |  | 1 401 | Budżet JST | 51 | 1 350 |  |  |  |  | 1 401 |  |
|  |  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 51 | 1 350 |  |  |  |  | 1 401 |  |

| 12. | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego (gminnej) Kątki-Klice – 1050 m. | 182 | Budżet JST | 2 | 125 |  |  |  |  | 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  | 55 |  |  |  |  | 55 |
|  |  |  | Razem | 2 | 180 |  |  |  |  | 182 |
| 13. | Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie (ok. 200 m.) | 120 | Budżet JST | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 120 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 120 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej Niestum-Trzcianka-Kozdroje o dług. ok. 1800 m. | 230 | Budżet JST |  | 230 |  |  |  |  | 230 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 230 |  |  |  |  | 230 |
| 15. | Przebudowa drogi gminnej Koziczyn – Radomka II o dług. ok. 1400 m. | 180 | Budżet JST |  | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 180 |  |  |  |  | 180 |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo o dług. ok. 400 m. | 40 | Budżet JST |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 17. | Modernizacja drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie o dług. ok. 400 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 35 | Budżet JST |  | 35 |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 35 |  |  |  |  | 35 |

| 18. | Modernizacja dróg gminnych w m. Karniewo o dług. ok. 400 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 38 | Budżet JST |  | 38 |  |  |  |  | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 38 |  |  |  |  | 38 |
| 19. | Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr 120826W Zeńbok-Przybyszewo Włodki o dług. ok. 1800 m. | 230 | Budżet JST |  | 30 | 200 |  |  |  | 230 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 30 | 200 |  |  |  | 230 |
| 20. | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120811W Kątki - Klice – dług. ok. 1050 m. | 330 | Budżet JST |  |  | 280 |  |  |  | 280 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  | 50 |  |  |  | 50 |
|  |  |  | Razem |  |  | 330 |  |  |  | 330 |
| 21. | Przebudowa drogi gminnej w m. Kalisz o dług. ok. 500 m. | 60 | Budżet JST |  |  | 60 |  |  |  | 60 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 60 |  |  |  | 60 |
| 22. | Przebudowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec o dług. ok. 900 m. – potrójne utwardzenie emulsją i grysem | 80 | Budżet JST |  |  | 80 |  |  |  | 80 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 80 |  |  |  | 80 |
| 23. | Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe-Żmijewo Kuce o dług. ok. 1500 m. | 200 | Budżet JST |  |  | 30 | 100 |  |  | 130 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
|  |  |  | Razem |  |  | 30 | 170 |  |  | 200 |

| 24. | Budowa drogi gminnej nr 120820W Regimin-Kliczki o dług. ok. 1800 m. | 540 | Budżet JST |  |  | 40 | 500 |  |  | 540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 40 | 500 |  |  | 540 |
| 25. | Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w Regiminie – dług. ok. 550 m. | 190 | Budżet JST |  |  |  | 190 |  |  | 190 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 190 |  |  | 190 |
| 26. | Budowa drogi gminnej transportu rolnego Targonie –Ropele o dług. ok. 1600 m. | 480 | Budżet JST |  |  |  |  | 50 | 340 | 390 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  | 50 | 430 | 480 |
| 27. | Budowa dróg gminnych w m. Grzybowo o dług. ok. 800 m. | 270 | Budżet JST |  |  |  |  | 270 |  | 270 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  | 270 |  | 270 |
| 28. | Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo-Targonie o dług. ok. 3000 m. | 350 | Budżet JST |  |  |  |  |  | 350 | 350 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  | 350 | 350 |
| RAZEM |  | 6 742 | Budżet JST | 1 839 | 2 038 | 750 | 790 | 320 | 690 | 6 427 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne | 50 | 55 | 50 | 70 |  | 90 | 315 |
|  |  |  | Razem | 1 889 | 2 093 | 800 | 860 | 320 | 780 | 6 742 |

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/projektu | Nakłady do poniesienia (tyś. zł.) | Źródła finansowania | Rok |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Program 2: Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja budynku SP w Zeńboku | 124 | Budżet JST | 75 |  |  |  |  |  | 75 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne | 49 |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  |  | Razem | 124 |  |  |  |  |  | 124 |
| 2. | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Regimin | 97 | Budżet JST | 97 |  |  |  |  |  | 97 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 97 |  |  |  |  |  | 97 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu wokół szkół w Regiminie | 10 | Budżet JST | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 4. | Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w m. Koziczyn | 65 | Budżet JST | 35 |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  | Razem | 65 |  |  |  |  |  | 65 |
| 5. | Wykonanie trybun do Hali sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Regiminie | 39 | Budżet JST | 39 |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 39 |  |  |  |  |  | 39 |

| 6. | Zakup sprzętu do siłowni w Hali sportowej | 31 | Budżet JST | 31 |  |  |  |  |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 31 |  |  |  |  |  | 31 |
| 7. | Wykonanie placów zabaw w m. Lekowo, Grzybowo i Targonie | 45 | Budżet JST | 45 |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 45 |  |  |  |  |  | 45 |
| 8. | Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy wiejskiej w Koziczynie | 21 | Budżet JST | 21 |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 21 |  |  |  |  |  | 21 |
| 9. | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lekowo | 156 | Budżet JST | 76 |  |  |  |  |  | 76 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne | 80 |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  | Razem | 156 |  |  |  |  |  | 156 |
| 10. | Wykonanie drzwi zewnętrznych (2 szt.) strażnicy OSP w m. Szulmierz | 10 | Budżet JST | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 11. | Karosacja samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Zeńbok | 44 | Budżet JST | 44 |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 44 |  |  |  |  |  | 44 |

| 12. | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku UG w Regiminie | 72 | Budżet JST | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 72 |  |  |  |  |  | 72 |
| 13. | Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy | 29 | Budżet JST | 29 |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 29 |  |  |  |  |  | 29 |
| 14 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Regiminie | 7 | Budżet JST | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
| 15. | Zakup kosiarki samobieżnej | 13 | Budżet JST | 13 |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 13 |  |  |  |  |  | 13 |
| 16. | Budowa magazynu przy Urzędzie Gminy | 4 | Budżet JST | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 17. | Zakup kserokopiarki | 9 | Budżet JST | 9 |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 9 |  |  |  |  |  | 9 |

| 18. | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Regimin (były ośrodek zdrowia) | 63 | Budżet JST | 63 |  |  |  |  |  | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 63 |  |  |  |  |  | 63 |
| 19. | Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Czeruchy | 98 | Budżet JST | 73 | 25 |  |  |  |  | 98 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 73 | 25 |  |  |  |  | 98 |
| 20. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 82 | Budżet JST | 42 | 40 |  |  |  |  | 82 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 42 | 40 |  |  |  |  | 82 |
| 21. | Zagospodarowanie i urządzenie placu gminnego w centrum Regimina | 887 | Budżet JST | 2 | 225 |  |  |  |  | 227 |
|  |  |  | Środki UE |  | 660 |  |  |  |  | 660 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 2 | 885 |  |  |  |  | 887 |
| 22. | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 124 | Budżet JST |  | 64 |  |  |  |  | 64 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
|  |  |  | Razem |  | 124 |  |  |  |  | 124 |
| 23. | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo | 23 | Budżet JST |  | 23 |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 23 |  |  |  |  | 23 |

| 24. | Modernizacja obiektów Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie | 470 | Budżet JST |  | 50 | 20 |  |  |  | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  | 305 | 95 |  |  |  | 400 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 355 | 115 |  |  |  | 470 |
| 25. | Wykonanie placów zabaw w m. Kozdroje, Karniewo i Jarluty Duże | 55 | Budżet JST |  |  | 55 |  |  |  | 55 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 55 |  |  |  | 55 |
| 26. | Wykonanie placów zabaw w m. Klice, Lipa, Pawłowo | 57 | Budżet JST |  |  |  | 57 |  |  | 57 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 57 |  |  | 57 |
| 27. | Odnowa podworskiego parku wiejskiego w m. Grzybowo na cele wypoczynku i rekreacji | 100 | Budżet JST |  |  |  | 40 |  |  | 40 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 28. | Zagospodarowanie działki gminnej w Regiminie na cele rekreacji i wypoczynku – park wiejski | 450 | Budżet JST |  |  |  |  | 120 |  | 120 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  | 330 |  | 330 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  | 450 |  | 450 |
| 29. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 124 | Budżet JST |  |  |  |  |  | 64 | 64 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  | 60 | 60 |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  | 124 | 124 |

| RAZEM | 3 309 | Budżet JST | 797 | 427 | 75 | 97 | 120 | 64 | 1 580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Środki UE |  | 965 | 95 | 60 | 330 |  | 1 450 |
|  |  | Inne | 159 | 60 |  |  |  | 60 | 279 |
|  |  | Razem | 956 | 1 452 | 170 | 157 | 450 | 124 | 3 309 |

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/ projektu | Nakłady do poniesienia (tyś. zł.) | Źródła finansowania | Rok |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Program 3: Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dług. ok.600 m. | 35 | Budżet JST | 35 |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 35 |  |  |  |  |  | 35 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej w m. Regimin o dług. ok.140 m. | 12 | Budżet JST | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
| 3. | Budowa wodociągu w m. Szulmierz o dług. ok. 2200 m. | 89 | Budżet JST | 14 | 75 |  |  |  |  | 89 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 14 | 75 |  |  |  |  | 89 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w m. Karniewo o dług. ok. 600 m. | 35 | Budżet JST | 1 | 34 |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 1 | 34 |  |  |  |  | 35 |
| 5. | Uzupełnienie punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy Regimin | 93 | Budżet JST | 33 | 30 | 30 |  |  |  | 93 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 33 | 30 | 30 |  |  |  | 93 |

| 6. | Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin wraz z kanalizacją sanitarną w m. Regimin | 11 288 | Budżet JST | 18 | 1 794 | 308 |  |  |  | 2 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 9 168 |  |  |  | 9 168 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 18 | 1 794 | 9 476 |  |  |  | 11 288 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Regimin i Lekowo | 9 800 | Budżet JST |  |  | 80 | 1 517 |  |  | 1 597 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  | 8 203 |  |  | 8 203 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 80 | 9 720 |  |  | 9 800 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Grzybowo i Targonie | 12 200 | Budżet JST |  |  | 80 |  | 1 920 |  | 2 000 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  | 10 200 |  | 10 200 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 80 |  | 12 120 |  | 12 200 |
| 9. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kliczki, Mościce i Klice | 11 000 | Budżet JST |  |  | 80 |  |  | 1 740 | 1 820 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  | 9 180 | 9 180 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 80 |  |  | 10 920 | 11 000 |
| RAZEM |  | 44 552 | Budżet JST | 113 | 1 933 | 578 | 1 517 | 1 920 | 1 740 | 7 801 |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 9 168 | 8 203 | 10 200 | 9 180 | 36 751 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 113 | 1 933 | 9 746 | 9 800 | 12 120 | 10 920 | 44 552 |

| Lp. | Nazwa planowanego zadania/ projektu | Nakłady do poniesienia (tyś. zł.) | Źródła finansowania | Rok |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Program 4: Poprawa warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie | 64 | Budżet JST | 17 | 47 |  |  |  |  | 64 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 17 | 47 |  |  |  |  | 64 |
| 2. | Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Regimin poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 470 m. | 36 | Budżet JST | 2 | 34 |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 2 | 34 |  |  |  |  | 36 |
| 3. | Uzbrojenie gminnych terenów budowlanych w m. Lekowo poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 250 m. | 26 | Budżet JST | 4 | 22 |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 4 | 22 |  |  |  |  | 26 |
| 4. | Uzbrojenie terenów budowlanych w m. Grzybowo poprzez budowę sieci wodociągowej o dług. 250 m. | 28 | Budżet JST |  | 28 |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 28 |  |  |  |  | 28 |
| 5. | Rozbudowa bazy turystyki rowerowej na terenie gminy Regimin poprzez realizację programu „Zielone ścieżki” | 225 | Budżet JST |  |  | 20 | 25 | 25 |  | 70 |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 30 | 55 | 70 |  | 155 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | 50 | 80 | 95 |  | 225 |

| 6. | Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie dla potrzeb utworzenia turystycznej bazy noclegowej | 80 | Budżet JST |  |  |  | 30 |  |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  | 80 |  |  | 80 |
| 7. | Budowa zbiornika wodnego na rzece Łydyni | 150 000 (w tym do 2013 roku – 5 000) | Budżet JST |  |  |  |  |  | 500 | 500 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  | 4 500 | 4 500 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| RAZEM |  | 5 459 | Budżet JST | 23 | 131 | 20 | 55 | 25 | 500 | 754 |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 30 | 105 | 70 | 4 500 | 4 705 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 23 | 131 | 50 | 160 | 95 | 5 000 | 5 459 |

| Lp. | Nazwa programu | Nakłady do poniesienia (tyś. zł.) | Źródła finansowania | Rok |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Poprawa skomunikowania obszaru gminy | 6 742 | Budżet JST | 1 839 | 2 038 | 750 | 790 | 320 | 690 | 6 427 |
|  |  |  | Środki UE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inne | 50 | 55 | 50 | 70 |  | 90 | 315 |
|  |  |  | Razem | 1 889 | 2 093 | 800 | 860 | 320 | 780 | 6 742 |
| 2. | Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminę | 3 309 | Budżet JST | 797 | 427 | 75 | 97 | 120 | 64 | 1 580 |
|  |  |  | Środki UE |  | 965 | 95 | 60 | 330 |  | 1 450 |
|  |  |  | Inne | 159 | 60 |  |  |  | 60 | 279 |
|  |  |  | Razem | 956 | 1 452 | 170 | 157 | 450 | 124 | 3 309 |
| 3. | Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę | 44 552 | Budżet JST | 113 | 1 933 | 578 | 1 517 | 1 920 | 1 740 | 7 801 |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 9 168 | 8 203 | 10 200 | 9 180 | 36 751 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 113 | 1 933 | 9 506 | 9 720 | 12 120 | 10 920 | 44 552 |
| 4. | Poprawa warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki i turystyki | 5 459 | Budżet JST | 23 | 131 | 20 | 55 | 25 | 500 | 754 |
|  |  |  | Środki UE |  |  | 30 | 105 | 70 | 4 500 | 4 705 |
|  |  |  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | 23 | 131 | 50 | 160 | 95 | 5 000 | 5 459 |
| RAZEM |  | 60 062 | Budżet JST | 2 772 | 4 529 | 1 423 | 2 459 | 2 385 | 2 994 | 16 562 |
|  |  |  | Środki UE |  | 965 | 9 293 | 8 368 | 10 600 | 13 680 | 42 906 |
|  |  |  | Inne | 209 | 115 | 50 | 70 |  | 150 | 594 |
|  |  |  | Razem | 2 981 | 5 609 | 10 766 | 10 897 | 12 985 | 16 824 | 60 062 |

7. System wdrażania

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymaganiom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

7.1. Instytucja Zarządzająca  Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin

Funkcję instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację PRL będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy w Regiminie. Zakres jego zadań obejmuje m.in.:

1.  ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

2. zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

3. zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postepów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

4. zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

5. dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

7.2. Instytucja Wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin

Urząd Gminy w Regiminie, jako instytucja Wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego, jest odpowiedzialny za:

- przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,

- kreowanie i składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji właściwych ds. zarządzania programem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

- Kontrolę formalną wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,

- monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie odpowiedniej promocji projektów i informowanie społeczeństwa o współfinansowaniu przez Unię Europejską realizowanych projektów.

# 8. Monitorowanie, ocena i komunikacja społeczna.

## 8.1. System monitorowania  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin w swych założeniach zakłada jego współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także innych dostępnych na rynku programów.

W celu efektywnego wykorzystania dofinasowań nałożono na beneficjentów obowiązek monitorowania wydatków i uzyskiwania efektów rzeczowych i ekonomicznych z realizacji dotowanych inwestycji.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego  posiada Wójt gminy Regimin oraz Rada Gminy, a także specjalny Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego powołany przez Wójta Gminy.

Odpowiedzialność za bieżące monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywać będzie na powołanym zarządzeniem Wójta Zespole Zadaniowym ds. Rozwoju Lokalnego.W skład Zespołu wejdą przedstawiciele Wójta (3 osoby) oraz Rady Gminy (2 osoby). Z uwagi na zakładane współfinansowanie projektów ze środków unijnych, monitorowanie będzie odbywało się  również w oparciu o wskaźniki produktu oraz rezultatu adekwatne do wymaganych we wnioskach aplikacyjnych o współfinansowanie realizacji projektów ze środków UE.

Procedury dotyczące uruchomienia i obiegu przepływów finansowych, mających na celu zapewnienie ich przejrzystości oraz opis szczegółowych rozwiązań i procedur służących kontroli wynikają z Ustawy o Finansach Publicznych.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji.

Będzie on służył:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,

- weryfikacji zgodności osiąganych rezultatów z założonymi celami,

- korygowaniu działań w oparciu o zmieniające się czynniki otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego,

- ocenie efektywności wykorzystania posiadanych i pozyskanych środków finansowych,

- wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje.

Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego będzie składał – na żądanie Rady Gminy – wyjaśnienia dotyczące zapisów PRL. Jego zadaniem będzie także przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu i składanie go obligatoryjnie raz do roku na ręce Wójta Gminy. Dokument ten, po przedstawieniu go przez Wójta Gminy Radzie Gminy stanie się materiałem do analizy realizacji Planu oraz jego aktualizacji. Coroczny przegląd zamierzeń strategicznych pozwoli także na dokonanie oceny tego dokumentu  oraz realizacji zadań w nim zapisanych.  Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie, czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągnięcie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą realizację przyjętych działań i celów.

8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin

Ocena Planu będzie się odbywać systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego, który przedstawiał będzie Radzie Gminy informacje dotyczące sposobu, przebiegu i efektów jego realizacji

Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie, czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiagnięcie przyjętych działań i celów.

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym,    prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin jest dokumentem otwartym, a ujęte w nim zadania i kolejność realizacji mogą być aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Uwzględniane będą również nowe zgłoszone potrzeby i wnioski przez radnych, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, jak i sektor publiczny i prywatny.

Wszystkie postulaty i wnioski przyjmowane będą przez Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.

8.4.  Public Relations Programu Rozwoju Lokalnego

Plan  Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin jest bardzo istotnym dokumentem. Jego realizacja będzie miała wpływ na całą społeczność lokalną. Będzie także interesująca dla instytucji, firm czy osób prywatnych zainteresowanych rozwojem gminy i lokowaniem na jej terenie inicjatyw gospodarczych. Z tego też powodu ważnym elementem wdrażania Planu jest jego właściwe i jak najszersze upowszechnianie.

Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin oraz zadań i projektów realizowanych w jego ramach i z niego wynikających będzie Urząd Gminy w Regiminie. Celem działań związanych z promocją Planu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach realizacji Planu, a także instytucji mogących być partnerami w realizacji jej założeń.

W ramach promocji przewiduje się podjęcie przede wszystkim następujących działań:

  - zamieszczenie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

  - wyłożenie Planu w wersji drukowanej w określonym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym zapoznania się z jego treścią,

  - przekazanie egzemplarza Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Regimin do wszystkich sołectw na terenie gminy oraz zapoznanie z jeje treścią mieszkańców na zebraniach wiejskich,

  - udostępnienie drukowanej wersji Planu wszystkim urzędom, instytucjom i organizacjom pozarządowym współpracującym z Urzędem Gminy w realizacji poszczególnych zadań,

  - umożliwienie urzędom, instytucjom i organizacjom pozarządowym działającym poza  terenem Gminy wglądu do Planu lub udostępnienie go w wersji drukowanej.

Tak szeroko zakrojone działania zapewnią szerokie upowszechnienie i upublicznienie tego dokumentu, a tym samym pozyskanie w imię wspólnego dobra akceptacji i aktywizacji społecznej dla jego realizacji.

9. Spis tabel.

Tabela 1:  Jednostki pomocnicze (sołectwa) wchodzące wq skład gminy Regimin …..….….str. 7-8

Tabela 2:  Ludność gminy Regimin wg miejscowości oraz gęstość zaludnienia……….…….str.8- 9

Tabela 3:  Podworskie parki zabytkowe zlokalizowane na terenie gminy Regimin.……....str.16-17 Tabela 4:  Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Regimin…...….str.17-18

Tabela 5:  Wykaz dróg wojewódzkich na terenie gminy Regimin………………………….   .…str.20

Tabela 6:  Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Regimin………………………   ………str.20

Tabela 7:  Wykaz dróg gminnych - gmina Regimin …………………………………   ….str.21-22

Tabela 8:  Pobór wody na terenie gminy Regimin………………………………………………....str.24

Tabela 9:  Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w l. 2004-07….…str.25

Tabela 10: Wykaz zakupów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów…………………….str. 26

Tabela 11: Ilość odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki………………..….…..str.26-27

Tabela 12: Własność nieruchomości na terenie gminy Regimin……………………..….…..str.29-30

Tabela 13: Struktura własności uzytków rolnych na terenie gm. Regimin………...……..…….str.30

Tabela 14: Spis zabytków wpisanych do rejestru zabytków………………….……………....str.34-35

Tabela 15: Zabytkowe wyposażenie kościołów parafialnych istniejących na terenie gm…….str.35

Tabela 16: Wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Regimin………………….…….str.39-40

Tabela 17: Struktura użytków zielonych wg klas bonitacyjnych…………………..…………..…str.41

Tabela 18: Struktura gruntów ornych i sadów wg klas bonitacyjnych……….……………..…..str.42

Tabela 19: Struktura uzytków rolnych na terenie gminy Regimin…………………….……..str.44-45

Tabela 20: Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych……………….……….str.45

Tabela 21: Wielkość gospodarstw rolnych na terenie gminy Regimin………………………….str.46

Tabela 22: Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów………………………..………..…str.47

Tabela 23: Zwierzęta gospodarskie…………………………………………..………………….str.47-48

Tabela 24: Ciągniki, samochody i wybrane maszyny rolnicze w gospodarstwach……………str.48

Tabela 25: Ludność gminy Regimin według płci i wieku (stan na 13 stycznia 2008 r.)………str.49

Tabela 26: Rozwój ludności w latach 1995-2008………………………………………………….str.50

Tabela 27: Ruch naturalny ludności w gminie Regimin……………………………………… ….str.51

Tabela 28: Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe

w latach 2003 i 2007………………………………………………………………….…str.51

Tabela 29: Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia…………………….….str.53

Tabela 30: Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjalne w 2008/09 r. w gm.Regimin…str.54

Tabela 31: Zbiorcze zestawienie dla szkół publicznych na terenie gminy Regimin

(rok szkolny 2008/09)………………………………………………………...……….…str.54

Tabela 32: Prognoza demograficzna szkół w perpektywie 6-letniej…………..………….……..str.55

Tabela 33: Pożary i zagrożenia miejscowe na terenie gminy Regimin………………….………str.58

Tabela 34: Mieszkania wg przedmiotów będących ich właścicielami…………………………..str.59

Tabela 35: Mieszkania wg okresu budowy budynku…………………………………………str.59

Tabela 36: Wyposażenie mieszkań na terenie gminy Regimin…………………………………...str.59

Tabela 37: Mieszkania wg powierzchni użytkowej…………………………………………….…..str.60

Tabela 38: Powierzchnia użytkowa na osobę w mieszkaniach na terenie gm.Regimin….……str.60

Tabela 39: Rozwój budownictwa na terenie gminy Regimin……………………………………..str.61

Tabela 40: Koszty pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 zasiłkobiorcę……str.62

Tabela 41: Realizacja zadań własnych gminy w roku 2008……………………………..…...str.62-63

Tabela 42  Bezrobocie w gminie Regimin w latach 2005-2008…………………………….……str.63

Tabela 43  Bezrobotni wg wieku……………………………………………………………………..str.64

Tabela 44  Bezrobotni wg kwalifikacji i czasu pozostawania bez pracy………………….…….str.64

10. Spis diagramów.

Diagram 1: Własność użytków rolnych na terenie gminy Regimin (stan na VI.2005)……...…str.30

Diagram 2: Struktura wykorzystania gruntów na terenie gminy Regimin (2006)……………..str.43

Diagram 3: Powierzchnia zajmowana przez gospodarstwa rolne wg wielkości………………str.46

Diagram 4: Wykształcenie ludności na terenie gminy Regimin…………………………….……str.52

11.  Spis map.

1. Położenie Gminy Regimin na tle powiatu ciechanowskiego……………………………………str.6

Regimin 2009