Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy w Regiminie

Nr …../…//09 z dnia…………..2009 r.

## PROGRAM  USUWANIA

## AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

## Z TERENU

## GMINY REGIMIN

## NA LATA 2009-2013

## (Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 R.)

## Regimin kwiecień 2009

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP…………………………………………………………………….…………………….....4

2.  CEL I ZADANIA PROGRAMU ……………………………………………………..…………...6

3.  CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST….….7

4.  SZKODLIWOŚĆ  AZBESTU I POSTĘPOWANIE  Z ODPADAMI

ZAWIERAJĄCYMI AZBEST………………………………………….…………………..……..10

4.1. Szkodliwość azbestu………………………………………………………………………...10

4.2. Bezpieczne postępowanie z odpadami zawierającymi azbest…………………………….12

5. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO NA TERENIE GMINY REGIMIN…………………...13

5.1. Ogólna charakterystyka gminy Regimin………………………………………………….13

5.2. Diagnoza stanu istniejącego………………………………………………………………...14

5.3. Bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Regimin……………..17

6.  ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU…………………………..20

6.1. Założenia programu………………………………………………………………………...20

6.2. Uwarunkowania realizacji Programu……………………………………………………..22

7.  MONITORING REALIZACJI PROGRAMU…………………………………………………..23

8.  HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU………………..……………………………..24

9 . KOSZTY USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY

REGIMIN W OKRESIE 2009-2032…………………………………………………………….26

10. FINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH…………………………….29

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP W ZAKRESIE

BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH…………………..…………32

12. WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU GMINNEGO,

WŁAŚCICIELI I WYKONAWCÓW PRAC POLEGAJĄCYCH NA

ZABEZPIECZENIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST……………34

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW………………………………………………………………………36

Załącznik Nr 1 – Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest (dz.U.04 71 649) – wzór…………………………….37

Załącznik Nr 2 -  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu

ich wykorzystywania (Dz.U. 03 1921 1876) – wzór………………………..39

Załącznik Nr 3 -  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których

wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U. 03 192 1876) – wzór………..40

Załącznik Nr 4 – Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania

odpadów zawierających azbest  - wzór………………...……………………41

Załącznik Nr 5 – Karta przekazania odpadów zawierających azbest………………………43

Załącznik Nr 6 - Wykaz firm posiadających pozwolenie na zbieranie i transport

azbestu na terenie powiatu ciechanowskiego………………………………44

Załącznik Nr 7 – Stan prawny………………………………………………………………….46

Załącznik Nr 8 – Wzór ooznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby

zawierające azbest…………………………………………………………...50

1.  Wstęp.

W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (KPUA). Program ten powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz
odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Podstawowe cele KPUA to:

- oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów
zawierających azbest,

- wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców kraju,
a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym
czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w
postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza,
wapnia i sodu. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji
biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam
przez setki lat.

Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich stu latach. Służył
on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. W handlu
stosowano powszechnie trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit „azbest niebieski" - ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej
wykorzystywany w przemyśle, należy do grupy amfiboli jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i
mutagenny, najwcześniej wycofany z użytkowania - w latach 80-tych,

- amosyt - „azbest brązowy" - należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między
krokidolitem i chryzotylem, ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z chryzotylem, nie
spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie
tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl - „azbest biały" - przedstawiciel grupy serpentynu, najczęściej z azbestów stosowany w
produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz
termoizolacyjnych.

Trwałość płyt azbestowo - cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych
wyrobów jest z reguły krótszy. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, który
wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Dlatego władze samorządowe
Gminy Regimin mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz wymogi prawne podejmują działania w kierunku likwidacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" z
uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie wartości i
większość danych ilościowych ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500
tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500
tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych. Według danych z 2000 roku,
największe nagromadzenie wyrobów azbestowych występuje na terenie województwa mazowieckiego
(ok. 3 mln ton), województwa lubelskiego (ok. 2 mln ton).

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich
obiektów w kraju do końca 2032 roku. W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć
dachów: eternit falisty i płaski, płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do wykonywania instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów
izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych kocy azbestowych.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych
tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie
w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na
działanie czynników chemicznych i fizycznych. Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie
temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od
ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r.
O zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.).
Zgodnie z ustawą w Polsce do 28 września 1998 r. została całkowicie zakończona produkcja płyt
azbestowo-cementowych, a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest.

Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego sprowadzanego do diafragmy do
elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wyrobów azbestowo-kauczukowych.

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych stosowanych przede wszystkim w
budownictwie określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich
doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji
(metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą
akrylową oraz konserwowane - co 5 - 7 lat praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego
terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032r. Przy założonym okresie usuwania do roku
2032 wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego też
istotne jest ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest (stopnia pilności usuwania).

Gmina Regimin  od 2009 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej 14 maja 2002r. Program ten nakłada na gminy następujące zadania:

- opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki
odpadami,

- współpracę z lokalnymi mediami celem  rozpowszechniania  informacji dotyczących zagrożeń
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na
ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu".

2.  Cel i zadania Programu

Celem Programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w
określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo - azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Regimin zawarte
zostały:

- szacunkowe ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy,

- szacunkowe koszty usuwania płyt azbestowo - cementowych, rur azbestowo - cementowych,

- propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu,

- propozycje założeń organizacyjnych i monitoringu programu.

Gmina Regimin  zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do
2032 roku. W Programie założono realizację zadań, tj.:

- inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

- zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz
unieszkodliwiania,

- mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system
pomocy edukacyjnej i finansowej,

- odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych
i innych przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia,

- podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

- możliwość udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym
właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest,

- przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu,

- pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym
właścicielom zasobów mieszkaniowych na wymianę pokryć dachowych, elewacji z azbestu,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych
będących własnością Gminy,

- eliminacja powstawania, likwidacja „dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

- oczyszczenie terenów gminy i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych,

- monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i
unieszkodliwiania oraz monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie
Gminy,

- okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

3.  Charakterystyka i klasyfikacja wyrobów zawierających azbest.

Azbest to naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów
metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity - należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,

- amfibole - w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to:
amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie, a także w energetyce, transporcie i przemyśle
chemicznym dzięki swoim właściwościom, tj.:

- niepalności - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-1150°C,

- odporności na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) - szczególnie w przypadku amfiboli,

- wysokiej wytrzymałości mechanicznej,

- niskiemu przewodnictwu cieplnemu i elektrycznemu,

- łatwości łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),

- możliwości przędzenia włókien,

- dobrym właściwością sorpcyjnym.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów:
zawartości azbestu, stosowaniu spoiwa oraz gęstości objętościowej wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie",
zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co
uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach
tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe,
m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde".
Zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku
mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i
zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku
zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej
klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo" stosowane jako
pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie
wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-
cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie
jako przewody kominowe i zsypowe.

Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest i kierunki wykorzystywania azbestu podano w
tabelach poniżej:

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo - cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo - cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo - cementowe płaskie typu „karo" | Pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Płyty azbestowo - cementowe autoklawizowane płaskie „acekol", „kolorys" | Okładziny zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe |
| Płyty azbestowo - cementowe konstrukcyjne ogniochronne | Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych |
| Rury azbestowo - cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na śmieci, przewody kominowe |
| Otuliny azbestowo - cementowe | Izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| Kształtki budowlane azbestowo - cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| Masy azbestowe natryskowe | Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

| Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby azbestowo - cementowe | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30 % | Pokrycie dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie, trwałe, nie wymagają konserwacji |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury, tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, ubrania i tkaniny termoizolacyjne | Odporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczelniające | Tektura, płyty azbestowo- kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30 % | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydro- izolacyjne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40 % | Materiały stosowane w budownictwie |  |

| Inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych |  | Stosowany w różnych przemysłach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. - w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady
niebezpieczne o kodach:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z
emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna istnieć z chwilą pojawienia się
jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji
człowieka. Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki
klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w
okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi szokami
termicznymi spowodowanymi opadami deszczu dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na powierzchni
wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu pękania płyt na całej
grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze występujące głównie na terenach
przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt
silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich
pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek
oddziaływania czynników mechanicznych spowodowanych uderzeniami twardymi przedmiotami lub
odłamaniem. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to
destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie elementów płyt,
które zalegają wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, co
wynika z rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające pojazdy.

4.  Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

## 4.1. Szkodliwość azbestu.

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów
zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza
włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ oddechowy do płuc. Chorobotwórcze działanie
azbestu występuje w wyniku wdychania tych włókien (oznacza to, że dopóki nie są one uwolnione do
powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia).

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane
z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami

są:

- niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach
i odkrytych wyrobiskach,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem
azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania
tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła
występujące wewnątrz pomieszczeń.

Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas
trwania narażenia. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu,
jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie
wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej
demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie (np. piły, wiertarki),
wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie
wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów
azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich
według z góry przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi
do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych,
raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej i
otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze
względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych
o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien
azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo
natomiast, że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest ryzyko
choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem azbestowym. Pierwsze
objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych stanowiącej
załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.09.1996r. (Dz. U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla uniknięcia groźby chorób organizm nie powinien być eksponowany na powietrze znacznie zanieczyszczone tymi pyłami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych do niedawna będących w powszechnym użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stałej obecności zmiennych na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują w nieco wyższych poziomach. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową - związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących wyroby
azbestowe; również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i
materiałów zawierających azbest,

- parazawodową - dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami
przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,

- środowiskową - związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i
artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na
organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest
zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i
arodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 urn przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 um, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 um, mają grubość mniejszą od 3 um, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego
jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) - rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych,
powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,

- zmiany opłucnowe - występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują
ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka
opłucnej,

- rak płuc - najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli.

Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 - 40 lat, a śmierć
następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3
powietrza w pomiarach 24-godzinnych. Pomiary dla województwa lubelskiego prowadzono w okresie
od 1 września do 19 listopada 2004 r. Warunkiem było pobranie próbek powietrza w dni bez opadów
atmosferycznych. Pomiary przeprowadzono w 201 punktach, średnio pobierając po 4-5 próbek powietrza w
każdym punkcie.

Wartość stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym zależy nie tylko od źródeł emisji pyłu
do powietrza, ale w znacznym stopniu zależna jest od warunków atmosferycznych w jakich został wykonany
pomiar. Zmienność wielkości stężeń włókien w powietrzu jest ściśle związana z warunkami
meteorologicznymi, wymaga przeprowadzenia kilkakrotnych pomiarów w różnych porach roku, co umożliwia ustalenie wartości uśrednionego stężenia dla dłuższego, zwykle rocznego, okresu i daje możliwość porównania z wartością odniesienia przyjętą dla Polski dla roku kalendarzowego, wynoszącą 250 wł/m3.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej na
oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn
zachorowalności.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne
firmy lub na własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców. Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu
obniżenia zachorowalności i zgonów spowodowanych azbestem,

- powołania do końca roku 2006 Ośrodka referencyjnego dla badań i oceny ryzyka zdrowotnego.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia.
Zarówno raport WHO, jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne.
Dlatego zastępowanie rur azbestowo - cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi
powinno następować sukcesywnie w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury
bezazbestowe.

## 4.2. Bezpieczne postępowanie z odpadami zawierającymi azbest .

Wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dopóki:

- nie podlegają działaniom mechanicznym - łamaniu, ścieraniu itp.,

- ich stan techniczny ocenia się na dobry,

- przy użytkowaniu spełniane są wymagania techniczne opisane w przepisach prawnych.

Bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest oznacza odpowiednie przeprowadzenie procesów:

- demontażu,

- transportu,

- zdeponowania na składowisku odpadów.

Powyższe procesy stanowią największe zagrożenie możliwością uwolnienia szkodliwych włókien
azbestowych.

Demontaż pokryć azbestowo - cementowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Według
obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni
posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace
przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na
celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu
właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób
pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczenia   tablic   ostrzegawczych   o   treści:   "Uwaga!   Zagrożenie   azbestem",   "Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony",

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w
taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do
dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie
powyższego wymaga:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie, kruszenie,
cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania
odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na
odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków
finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z
usuwaniem azbestu, który występuje m.in. w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym
ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i
jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim
postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych np.
kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

5. Diagnoza stanu istniejącego na terenie gminy Regimin.

## 5.1. Ogólna charakterystyka gminy Regimin.

Gmina Regimin położona jest w północnej części województwa mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim. Graniczy z gminami Grudus, Opinogóra Górna i Ciechanów z powiatu ciechanowskiego, gminami Strzegowo i  Stupsk należącymi  do powiatu mławskiego oraz gminą Czernice Borowe, leżącą w granicach administracyjnych powiatu przasnyskiego.

Gmina Regimin leży w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej, na pograniczu dwóch mezoregionów: Wzniesienia Mławskiego i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Większość jej obszaru położona jest na wysokości od 125 do 145 m npm. i stanowi teren równinny o spadkach nie przekraczających 5%, nachylony do dolin rzecznych rzek Łydyni i Pławnicy.

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 11 129 ha, co stanowi 10,4% powierzchni powiatu ciechanowskiego. Użytki rolne, stanowiące 68,1% całośąci obszaru gminy, zajmują ponad 7 580 ha, zaś grunty leśne znajdują się na powierzchni 2 541 ha (22,8%) co lokuje gminę Regimin w czołówce gmin o najwyższym stopniu zalesienia na Północnym Mazowszu.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku obszar gminy zamieszkiwało 5 029 osób, co daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie 45,3 osoby/km². Jest to, poza miastem Ciechanów, najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie powiatu ciechanowskiego.

Sieć osadniczą gminy tworzy 26 miejscowości, w tym największa z nich – Regimin, będąca siedzibą władz administracyjnych gminy, zamieszkała przez 586 osób. Grzybowo i Szulmierz liczą odpowiednio 455 i 441 mieszkańców, zaś Zeńbok zamieszkuje 340 osób. Pozostałe miejscowości to wsie liczące od 31 do ok. 280 osób, są więc stosunkowo niewielkimi osadami.

Głównym źródełem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Funkcjonuje tutaj ponad 770 gospodarstw rolnych, z których zdecydowana większość (220) zajmuja powierzchnię do 10 ha. Gospodarstw średnich i dużych, zajmujących 10 ha i więcej jest 148. Duży procent mieszkańców utrzymuje się z pracy w sektorze usług (oświata, administracja, handel, służba zdrowia), zaś niewielka część prowadzi własną działalność gospodarczą.

Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą siecia połączeń komunikacyjnych, szczególnie rozbudowaną siecia dróg gminnych (114 km), powiatowych (49,1 km) i wojewódzkich 13,7 km). Zwodociągowanie gminy osiągnęło poziom ponad 99% i jedynie nieliczne zabudowania, położone w rozproszonej zabudowie kolonijnej,  nie posiadaja dostępu do sieci wodociągowej.

Niekorzystnie natomiast przedstawia się stan gospodarki ściekami komunalnymi, gdyz na terenie gminy nie ma oczyszczalni scieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi gmina wypracowała system selektywnej zbiórki śmieci (szkło, plastik, zużyte baterie, makulatura), zaś gospodarstwa indywidualne posiadają w większości indywidualne pojemniki na śmieci. Odbiorem odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie.

Na terenie gminy zlokalizowana jest Tłocznia Gazu „Ciechanów” stanowiąca istotny element systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia.

## 5.2. Diagnoza stanu istniejącego.

Gmina Regimin ma charakter typowo rolniczy i na jej obszarze większość zabudowań kwalifikowana jest jako budynki jednorodzinne i zagrodowe. Zabudowa wielorodzinna należy do wyjątków i zlokalizowana jest w największych miejscowościach gminy. Są to m.in.budynki dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Klicach, blok mieszkalny administrowany przez SM ‘Zamek” (Regimin), obiekty dawnych lecznic weterynaryjnych (Regimin) i tzw. „agronomówki” w Szulmierzu.

W tabelach poniżej przedstawiono dane demograficzne oraz struktury zabudowy i rozmieszczenia mieszkańców gminy w poszczególnych rodzajach zabudowy:

| Gmina Regimin | RODZAJ OBSZARU | 2000 r. | 2003 r. | 2006 r. | 2009 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIEJSKI | - | - | - | - | - |
|  | WIEJSKI | 4956 | 4955 | 4959 | 5037 | 5060 |
| Źródło: Dane z Urzędu Gminy |  |  |  |  |  |  |
| GMINA REGIMIN | TYP ZABUDOWY |  | ILOŚĆ BUDYNKÓW |  | LICZBA MIESZKAŃCÓW |  |
| OBSZAR WIEJSKI | Wielorodzinna |  | 10 |  | 158 |  |
|  | Jednorodzinna |  | 958 |  | 3177 |  |
| OBSZAR WIEJSKI | Zagrodowa |  | 387 |  | 1702 |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Na terenie gminy Regimin w 2004 r. przeprowadzona została inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dane były aktualizowane w kolejnych latach – 2005 i 2008. Inwentaryzacją objęto wszystkie budynki bez względu na ich charakter i typ własności.  Zestawienie danych z ww. inwentaryzacji, dotyczące wyłącznie właścicieli prywatnych, zamieszczono w tabeli poniżej.

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Regimin (stan na 31.03.2007r.)

| Lp. | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest | J.m. | Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych |  | Stopień pilności wymiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Płyty faliste | Płyty płaskie |  |
| 1. | Miejscowość: Regimin Gmina: Regimin | m2 | 21 683 | 1 192 | III |
| 2. | Miejscowość: Grzybowo Gmina: Regimin | m2 | 12 565 | 3 884 | III |
| 3. | Miejscowość: Jarluty Duże Gmina: Regimin | m2 | 14 886 | 150 | III |
| 4. | Miejscowość: Jarluty Małe Gmina: Regimin | m2 | 3 128 | 704 | III |
| 5. | Miejscowość: Kalisz Gmina: Regimin | m2 | 7 532 | 534 | III |
| 6. | Miejscowość: Karniewo Gmina: Regimin | m2 | 9 997 | 1 230 | III |
| 7. | Miejscowość: Kątki Gmina: Regimin | m2 | 8 583 | 300 | III |
| 8. | Miejscowość: Klice Gmina: Regimin | m2 | 4 874 | 900 | III |
| 9. | Miejscowość: Kliczki Gmina: Regimin | m2 | 7 299 | 630 | III |
| 10. | Miejscowość:Kozdroje Gmina: Regimin | m2 | 6 770 | 260 | III |
| 11. | Miejscowość:Koziczyn Gmina: Regimin | m2 | 14 531 | 1 265 | III |
| 12. | Miejscowość: Lekowo Gmina: Regimin | m2 | 16 648,5 | 0 | III |
| 13. | Miejscowość: Lekówiec Gmina: Regimin | m2 | 6 979 | 210 | III |
| 14. | Miejscowość: Lipa Gmina: Regimin | m2 | 12 992 | 5 203 | III |
| 15. | Miejscowość: Mościce Gmina: Regimin | m2 | 4 147 | 830 | III |
| 16. | Miejscowość: Pawłowo Gmina: Regimin | m2 | 6 513 | 348 | III |
| 17. | Miejscowość: Pawłówek Gmina: Regimin | m2 | 4 431 | 698 | III |
| 18. | Miejscowość: Pniewo Czeruchy Gmina: Regimin | m2 | 13 146 | 0 | III |
| 19. | Miejscowość: Pniewo Wielkie Gmina: Regimin | m2 | 8 283 | 60 | III |
| 20. | Miejscowość: Przybyszewo Gmina: Regimin | m2 | 7 928 | 0 | III |
| 21. | Miejscowość: Radomka Gmina: Regimin | m2 | 10 849 | 4 093 | III |
| 22. | Miejscowość: Szulmierz Gmina: Regimin | m2 | 21 598 | 0 | III |
| 23. | Miejscowość: Targonie Gmina: Regimin | m2 | 12 194 | 904 | III |
| 24. | Miejscowość: Trzcianka Gmina: Regimin | m2 | 9 221,5 | 0 | III |
| 25. | Miejscowość: Włosty Gmina: Regimin | m2 | 1 220 | 0 | III |
| 26. | Miejscowość: Zeńbok Gmina: Regimin | m2 | 16 810 | 0 | III |
| Razem |  | m2 | 264 868 | 23 395 |  |
| Ogółem |  | m2 | 288 263 |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Ilość odpadów zawierających azbest odebranych z terenu gminy Regimin i kierowanych do
unieszkodliwiania (dane wg Urzędu Gminy, 2007 r.)

| RODZAJ ODPADÓW zawierających azbest | ILOSC ODPADÓW |  |
| --- | --- | --- |
|  | WYTWORZONYCH (z demontażu) | odebranych DO SKŁADOWANIA |
| - | [Mq] | [Mq] |
| Płyty azbestowo – cementowe | - | - |
| Rury azbestowo - cementowe | - | - |
| Inne wyroby zawierające azbest | - | - |
| RAZEM: | - | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy, - brak danych

Z uwagi na brak ewidencji usuwanych z terenu gminy wyrobów zawierających azbest nie można
określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów. Dopiero przyjęcie i realizacja Programu umożliwią kontrolę
tego procesu.

Na terenie gminy Regimin nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest z
uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania. Ilość tych wyrobów będzie sukcesywnie malała w
związku z ich stopniowym usuwaniem, które zakończone zostanie do roku 2032 (po całkowitym oczyszczeniu terenu gminy z ww. wyrobów).

Odpady zawierające azbest będą powstawać na terenie gminy Regimin  w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie mieszkaniowym lub gospodarczym, tj.: przy wymianie pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych.

Na terenie gminy nie ma i nie planuje się składowiska lub kwatery odpadów azbestowych.

Na schemacie poniżej przedstawiono procedurę dotyczącą składowania odpadów zawierających azbest na składowisku przeznaczonym do wyłącznego unieszkodliwiania tego typu odpadów lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”

Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska. Przekazanie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko

Składownie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  oraz zatwierdzonych instrukcją eksploatacji składowiska

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów

Odpady azbestowe usuwane są przez specjalistyczne firmy, które posiadają zezwolenia na demontaż i wywóz tych odpadów na miejsce ich składowania. Wykaz firm posiadających zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie gminy zamieszczono w załączeniu nr 4 do niniejszego opracowania.

Został on również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy – WWW.regimin.pl

## 5.3. Bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Regimin.

Bilans masowy wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Regimin, przedstawiony w tabeli zamieszczonej poniżej, sporządzony został na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonej  inwentaryzacji (dokonanej w roku 2004) oraz jej aktualizacji sporządzanych w latach kolejnych.

Największa ilość azbestu wystepuje na obiektach i budynkach bedących własnością osób fizycznych, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest | J.m. | Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych |  | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Płyty faliste | Płyty płaskie |  |
| 1. | Miejscowość: Regimin Gmina: Regimin | m2 | 21 683 | 1 192 | 251,63 |
| 2. | Miejscowość: Grzybowo Gmina: | m2 | 12 565 | 3 884 | 180,94 |
| 3. | Miejscowość: Jarluty Duże Gmina: Regimin | m2 | 14 886 | 150 | 165,39 |
| 4. | Miejscowość: Jarluty Małe Gmina: Regimin | m2 | 3 128 | 704 | 42,15 |
| 5. | Miejscowość: Kalisz Gmina: Regimin | m2 | 7 532 | 534 | 88,73 |
| 6. | Miejscowość: Karniewo Gmina: Regimin | m2 | 9 997 | 1 230 | 123,50 |
| 7. | Miejscowość: Kątki Gmina: Regimin | m2 | 8 583 | 300 | 96,11 |
| 8. | Miejscowość: Klice Gmina: Regimin | m2 | 4 874 | 900 | 63,51 |
| 9. | Miejscowość: Kliczki Gmina: Regimin | m2 | 7 299 | 630 | 87,22 |
| 10. | Miejscowość: Kozdroje Gmina: Regimin | m2 | 6 770 | 260 | 77,33 |
| 11. | Miejscowość: Koziczyn Gmina: Regimin | m2 | 14 531 | 1 265 | 173,76 |
| 12. | Miejscowość: Lekowo Gmina: Regimin | m2 | 16 648,5 | 0 | 183,13 |
| 13. | Miejscowość: Lekówiec Gmina: Regimin | m2 | 6 979 | 210 | 79,08 |
| 14. | Miejscowość: Lipa Gmina: Regimin | m2 | 12 992 | 5 203 | 200,15 |
| 15. | Miejscowość: Mościce Gmina: Regimin | m2 | 4 147 | 830 | 54,75 |
| 16. | Miejscowość: Pawłowo Gmina: Regimin | m2 | 6 513 | 348 | 75,47 |
| 17. | Miejscowość: Pawłówek Gmina: Regimin | m2 | 4 431 | 698 | 56,42 |
| 18. | Miejscowość: Pniewo Czeruchy Gmina: Regimin | m2 | 13 146 | 0 | 143,51 |
| 19. | Miejscowość: Pniewo Wielkie Gmina: Regimin | m2 | 8 283 | 60 | 91,17 |
| 20. | Miejscowość: Przybyszewo Gmina: Regimin | m2 | 7 928 | 0 | 87,21 |
| 21. | Miejscowość: Radomka Gmina: Regimin | m2 | 10 849 | 4 093 | 164,36 |
| 22. | Miejscowość: Szulmierz Gmina: Regimin | m2 | 21 598 | 0 | 238,24 |
| 23. | Miejscowość: Targonie Gmina: Regimin | m2 | 12 194 | 904 | 142,27 |
| 24. | Miejscowość: Trzcianka Gmina: Regimin | m2 | 9 221,5 | 0 | 101,44 |
| 25. | Miejscowość: Włosty Gmina: Regimin | m2 | 1 220 | 0 | 13,42 |
| 26. | Miejscowość: Zeńbok Gmina: Regimin | m2 | 16 810 | 0 | 184,91 |
| Razem |  | m2 | 264 868 | 23 395 | 3 165,79 |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Gminy, wg wskaźników z KPUA

Rury azbestowo-cementowe były dość powszechnie używane w latach sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych do budowy rozdzielczych sieci wodociągowych. Szacunki dotyczące ilości wykorzystywanych rur azbestowo-cementowych na terenie gminy Regimin wynoszą ok. 4300 mb., co przy średniej wadze 1 mb = 40 kg daje łącznie ok. 172 Mg.

Na obiektach i budynkach będących własnością komunalną zinwentaryzowano występowanie pokryć z płyt azbestowo-cementowych o łącznej powierzchni 2 897 m². co przy średniej wadze 1 m² = 11 kg, daje 31,87 Mg.

Bilans masowy (w Mg) wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Regimin:

| Rodzaj wyrobów zawierających azbest | Ilość (mb, m²) z inwentaryzacji | Udział (%) | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Rury azbestowo-cementowe | 4 300 mb | 5,1 | 172,00 |
| Płyty azbestowo-cementowe łącznie | 291 160 m² | 94,9 | 3 197,66 |
| Inne wyroby zawierające azbest | - | - | - |

Źródło: Obliczenia wg wskaźników KPUA na podstawie danych Urzędu Gminy

Z przeprowadzonej w 2004r. na terenie gminy Regimin i aktualizowanej w latach nastepnych  inwentaryzacji obiektów zawierających azbest wynika, iż łączna ilość prognozowanych do wytworzenia odpadów azbestowych wynosi: 3165,79 Mg (płyt i rur azbestowo-cementowych). Na podstawie inwentaryzacji ocenić można stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 4, poz. 71) oraz zebrać informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Stopnie pilności usuwania wyrobów zawierających azbest zamieszczono w rozdziale 5.2.

W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej części
Programu obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz
określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów z zabudowanymi wyrobami
zawierającymi azbest powinni wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Z posiadanych danych wynika, że wyroby zawierające azbest występujące na terenie gminy Regimin  zakwalifikowano do III stopnia pilności usuwania (< 35 punktów, co kwalifikuje je do ponownej oceny w czasie pięciu lat).

| Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Regimin |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stopień pilności* | Masa [Mg} | Udział |
| I stopień pilności >65 punktów | - | - |
| II stopień pilności pow. 35-60 punktów | - | - |
| III stopień pilności < 35 punktów | 3 369,66 | 100% |

Źródło: Oprac. na podstawie danych z Urzędu Gminy
* zgodnie z Dz. U. 2004 Nr 4, poz. 71

■	I stopień pilności - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

■	II stopień pilności - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku,

■	III stopień pilności - ponowna ocena w terminie do 5 lat.

# 6.Założenia i uwarunkowania realizacji Programu.

## 6.1. Założenia Programu.

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi
zarówno samorządu jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się Władzom Gminy. Realizacja
Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

1.	  Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających

azbest

Podstawą dla opracowania Programu była przeprowadzona na terenie gminy inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji (wg miejscowości na terenie gminy).

2.	Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania oraz unieszkodliwiania

W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej gminy utworzona zostanie „zakładka tematyczna",
w której bieżąco prezentowane będą:

- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących
sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

- informacje o działaniach Gminy podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,

- aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest i transport
powstałych odpadów.

3.	Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez
system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

- system edukacji w zakresie szkodliwości i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek na
wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i
składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,

- bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji Programu,

- udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

4.	Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i 
innych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wysokości
kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok kalendarzowy. Odbiorem odpadów zawierających azbest
zajmie się koncesjonowana firma transportowa. Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy (w przypadku, gdy Przewoźnik rozliczać się będzie się za wykonaną usługę z Gminą).

5.	Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym
właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest

W przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia w budżecie własnych Gmina częściowo
sfinansuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj.: rozbiórki
pokrycia dachowego (płyt azbestowo - cementowych), załadunku na terenie nieruchomości odpadów
zawierających azbest, transportu tych odpadów, składowania odpadów zawierających azbest. Wielkość

dofinansowania oraz ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od
ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych.

6.	Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu

Rada Gminy będzie uchwalała corocznie w budżecie gminy stosowne środki na realizację Programu.

7.	Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu

Gmina podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.: Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, Fundacji EkoFundusz i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie
zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania azbestu z terenu gminy.

8.	Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymieniane w ramach Programu pokrycia
dachowe i elewacje

Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł
finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.

9.	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności
publicznej

Gmina Regimin  usunie wyroby azbestowe z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej oraz
innych będących własnością Gminy.

10.	Wymiana rur wodociągowo - kanalizacyjnych z azbestu

Z badań naukowych wynika, iż azbest w rurach wodociągowych jest nieszkodliwy. W rurach wytwarza się
naturalna otoczka biologiczna. Rury wymieniane są nie dlatego, że zawierają azbest, ale dlatego, że sieć się
po prostu starzeje.

11.	Eliminacja powstawania „dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku
kalendarzowym.

- Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do społeczeństwa gminy związane z postępowaniem
z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich" wysypisk tych odpadów.

- Monitoring występowania „dzikich" wysypisk - na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich" wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

12.	Oczyszczenie terenów gminy i innych terenów publicznych z wyrobów zawierających
azbest

Gmina Regimin na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenów gminy i publicznych z wyrobów
i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację
Programu w danym roku kalendarzowym.

13.	Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie
Gminy

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W tym celu powołana zostanie
Komisja ds. monitoringu realizacji Programu. W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany
ilości wyrobów zawierających azbest w gminie w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości usuniętych i unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest;, ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Monitorowanie i raportowanie Programu zostanie zsynchronizowane z raportowaniem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Komisja będzie przedkładała Radzie Gminy co 2 lata (lub corocznie) raport przedstawiający wyniki realizacji Programu. Wskaźniki monitorowania Programu zamieszczono w tabeli poniżej.

14.	Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację celem
dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

6.2. Uwarunkowania realizacji Programu.

Uwarunkowania prawne realizacji Programu z analizą przepisów zamieszczono w załączeniu do
Programu; najistotniejsze z nich to:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających! azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach! (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085)

- ustawa dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ujednolicony) (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
z późn. zm.).

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych,
począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania
wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowym jest
ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych
do celów specjalnych (art. 1 ust. 3 ustawy).

Mimo kilku lat obowiązywania szczegółowych przepisów tylko w niewielkim stopniu zostały wykonane oceny stanu obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.

Usuwanie, demontaż wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z przepisami i
wytycznymi podanymi w dalszej części Programu.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami
prawnymi: Ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu
odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania
odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. W Programie
założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. i podzielenie tego 30-letniego okresu na
3 podokresy. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z ww. ustawą o
odpadach.

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich deponowanie na
składowiskach odpadów azbestowych. Planowane jest, aby odpady powstające na terenie gminy były
unieszkodliwiane poprzez składowanie na już funkcjonujących na terenie kraju składowiskach
przystosowanych do deponowania tego rodzaju odpadów (wykaz składowisk w załączniku do niniejszego
Programu).

Warunkiem skutecznej realizacji Programu będzie sukcesywne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych.

7. Monitoring realizacji Programu.

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji
przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich
realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

- Centralnym - Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa
Główny Koordynator KPUA,

- Wojewódzkim - wojewoda, samorząd województwa,

- Lokalnym - samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie lokalnym - gminy - jest
powołanie Komisji ds. monitorowania realizacji Programu - odpowiedzialnej za współdziałanie
poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu i kontrolującej stopień
realizacji Programu i przedstawiającej - co 2 lata raport z realizacji Programu Radzie Gminy. Należy zaznaczyć, że Program powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji.

Według KPUA do zadań szczebla lokalnego (samorządu gminnego) należy:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki
odpadami;

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem;

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na
ekspozycję azbestu;

- wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania ..." zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r. i złożenia ich do
właściwego urzędu;

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w
powiecie;

■	przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu;

Do zadań Rady Gminy należy:

■	przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań Programu oraz
zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok następny (lub na kolejne 2 lata).

Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu wskaźników monitorowania ;

| Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| A. | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |  |
| 1. | Ilość usuniętych płyt azbestowo - cementowych | Mg/rok |
| 2. | Ilość usuniętych rur azbestowo - cementowych | Mg/rok |
| 3. | Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
| 4. | Stopień usunięcia płyt i rur azbestowo - cementowych (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) | % |
| 5. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
| 6. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni gminy | Mg/km2/rok |
| 7. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 8. | Ilość i powierzchnia „dzikich" wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie gminy | szt., ha |
| B. | Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu | % |
| 2. | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu | szt. |
| 3. | Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych | szt. / opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji
Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

8.  Harmonogram realizacji Programu.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY REGIMIN - NA LATA 2009-2032

| Lp. | Zadania |  | Koszt, tys. zł |  | Termin realizacji, lata, jednostki realizujące |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009-2012 |  | 2013-2022 |  |  |  |  | 2023-2032 |
| 1. | Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. |  | - |  | 2009r. Urząd Gminy, właściciele budynków |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie i uchwalenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy" |  | 5 |  | 2009r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Działania informacyjno - edukacyjne związane ze szkodliwością azbestu |  | 10 |  | 2009 - 2014r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami gminy, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest |  | - |  | 2009r. Urząd Gminy, mieszkańcy |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków i instalacji zawierających azbest |  | - |  | 2009 - 2012r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, ogłoszenia w UG, na tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w Urzędzie Gminy, zajęcia w szkołach) |  | - |  | 2009 - 2012r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Działania w zakresie monitoringu Gminnego Programu Usuwania Azbestu |  | 20 |  | 2009 - 2032r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu |  | - |  | 2009r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Monitorowanie realizacji Programu, weryfikacja prac związanych z usuwaniem azbestu, zgłoszonych wniosków |  | - |  | 2009 - 2032r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ogłaszanie przetargów na przewoźnika i wyłonienie wykonawcy zadania - Firmy specjalistycznej, posiadającej odpowiednie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie: demontażu, odbioru, transportu na składowisko odpadów zaw. azbest |  | - |  | 2009 - 2032r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Demontaż wyrobów zaw. azbest, odbiór odpadów zaw. azbest (płyty azbestowo - cementowe) z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych; usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej; transport i unieszkodliwianie odpadów zaw. azbest |  | - |  | 2009 - 2032r. Urząd Gminy, Właściciele, zarządcy nieruchomości z zabudowanymi wyrobami azbestowymi |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Wyroby zawierające azbest: I stopień pilności - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest |  |  |  | 2010 r. 2010 - 2012r. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Wyroby zawierające azbest: II stopień pilności - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest |  |  |  | 2012r. |  | 2013 - 2022r. |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Wyroby zawierające azbest: III stopień pilności - ponowna ocena w terminie do 5 lat Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |  | 2016r. |  |  | 2023 - 2032r. |  |
| 7. |  | Oczyszczanie terenów gminnych |  | 20 |  | 2010 - 2032r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu (zadanie ciągłe) |  | - |  | 2009 - 2032r. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Raporty okresowe z realizacji Programu - w ramach sprawozdań z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami, przedstawiane Radzie Gminy |  | - |  | co 2 lata, 2011, 2013 itd. Urząd Gminy |  |  |  |  |  |  |

Harmonogram realizacji Programu zakłada, że w 2010-2012 r. nastąpi likwidacja wyrobów
zawierających azbest (pokryć eternitowych) - zakwalifikowanych do I stopnia pilności - wymagających
bezzwłocznego usunięcia. W następnych latach 2013-2022 r. i 2023-2032 r. zlikwidowane zostaną kolejne
pokrycia, których stopień pilności jest mniejszy (sukcesywnie, w zależności od stopnia zużycia). W przypadku braku konieczności usuwania wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych do I i II stopnia pilności przewiduje się w l. 2010-12 realizację programu w zakresie likwidacji wyrobów zakwalifikowanych do III stopnia.

Realizacja Programu przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy. Zadaniem wyjściowym realizacji Programu jest pełna inwentaryzacja wyrobów
azbestowych i uzyskanie stosownych informacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. - dotyczących miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych
wyrobów zawierających azbest. Dane z inwentaryzacji stanowią podstawę opracowania Gminnego Programu
Usuwania Azbestu, a następnie pozyskiwania środków pomocowych na usuwanie wyrobów zawierających
azbest i oczyszczanie terenu gminy z azbestu.

9.  Koszty usuwania wyrobów azbestowych z tereny gminy Regimin w okresie 2009-2032.

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy Regimin określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (KPUA) przyjętego przez RM 14.05.2002 r. i przy
uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z regionu). Ponadto do
obliczeń przyjęto dane wg KPUA, m.in.: średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 11 kg, średnia
objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od firm
posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena
demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym
składowisku (w odniesieniu do analizowanej gminy). Płyty azbestowo - cementowe:

- średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2

- średni koszt transportu wynosi:   4 zł/m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m2

- średni koszt łącznie (demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania): 30 zł/m2

Na terenie gminy Regimin nie ma i nie planuje się (zgodnie z planami GPGO, PPGO, WPGO
i KPUA) budowy składowiska, bądź kwatery składowania odpadów azbestowych.

Koszt łączny usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) odpadów
azbestowych z terenu gminy Regimin szacuje się na: 8 647 890 zł.

Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem. Według danych z
br. demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów zawierających azbest to wydatek rzędu 1100 -
1300 zł. Całkowity koszt usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin. szacowany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (w oparciu o wskaźniki wg KPUA). Zakładając
realizację Programu do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie około  375 995 zł.

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą
ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych.

Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady
azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na
terytorium Polski" do zrealizowania do roku 2032. Program ten zakłada, iż właściciele obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt.

Planuje się, iż na terenie gminy Regimin  wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane
w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pilności wymiany w okresie 2009-2032 r.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż, odbiór i transport ww. wyrobów może być
wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia.
Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach
odpadów azbestowych. Firmy ww. powinny przekazać po wykonaniu prac demontażowych właścicielowi
nieruchomości oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. po zdjęciu płyt azbestowo -
cementowych). Odpady zawierające azbest transportowane będą zgodnie z „zasadą bliskości" wyrażoną w
ustawie o odpadach - na najbliższe składowisko odpadów azbestowych.

W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy Regimin
części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, transportu) i
unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców gminy w przypadku
pozyskania przez Gminę na ten cel środków unijnych lub z krajowych funduszy celowych oraz
zarezerwowania środków własnych (budżet gminy, GFOŚiGW).

W przypadku pozyskania ww. środków - Urząd Gminy może zastosować rozwiązania, które wariantowo przedstawiono w niniejszym Programie.

WARIANT I.

Urząd Gminy - w drodze przetargu wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia,
która wykona usługę w zakresie: demontaż, odbiór, transport do składowania, a cenę za składowanie na
składowisku odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę usługi. Urząd Gminy pokryje całość lub część kosztów usługi (koszt transportu i składowania).

WARIANT II.

Właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wybierze firmę posiadającą
odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi demontażu, odbioru, transportu i przekazania do
unieszkodliwiania odpadów azbestowych wystawi rachunek (fakturę), po przedłożeniu której wraz z
odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy i skontrolowania faktu należytego usunięcia ww. wyrobów przez
Komisję ds. monitoringu realizacji Programu (z Urzędu Gminy) - Urząd Gminy dokona zwrotu części lub
całości poniesionych przez ww. właściciela kosztów - w zależności od ustaleń podjętych przez Gminę przed
przystąpieniem do realizacji Programu (po uzyskaniu przez Gminę środków unijnych, z krajowych funduszy
celowych, zarezerwowaniu środków własnych i ustaleniu wysokości łącznie ww. środków na dany rok) - w
zakresie wysokości jednostkowego dofinansowania.

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę mieszkańcom, jego wysokości, sposobu
udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania ww. środków, możliwości w zakresie
udzielenia środków własnych przez Urząd Gminy. Wskazane byłoby przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami gminy zainteresowanymi usuwaniem wyrobów azbestowych.

Płyty azbestowo - cementowe:

- średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2

- średni koszt transportu wynosi: 4 zł/m2

- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m2

Koszt w rozbiciu na poszczególne etapy (demontaż, transport i unieszkodliwianie):

-	demontaż:                 288 263 m2 x 11 zł/m2 =  3 170 893 zł

-	transport:                  288 263 m2 x 4 zł/m2 =    1 153 052 zł

-	unieszkodliwianie:   288 263 m2 x 15 zł/m2 =  4 323 945 zł

Razem:

288 263 m2 x 30 zł/m2 = 8 647 890 zł.

Poniżej zaproponowane zostały warianty finansowania programu, obejmujące gospodarstwa domowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

I	wariant

Zakłada on, że wszystkie koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją poniosą właściciele nieruchomości:

288 263 m² x 30 zł./m² =  8 647 890 zł.

Przykładowo, właściciel nieruchomości posiadający 110 m² pokrycia dachowego musi ponieść następujące koszty: 110 m² x 30 zł/m² = 3 300 zł netto.

Dodatkowo właściciel nieruchomości pokryje koszty związane z zamontowaniem nowego pokrycia dachowego.

II wariant

Zakłada on, że Gmina Regimin, w miarę możliwości finansowych i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych częściowo dofinansuje działania związane z usuwaniem azbestu (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej). Z posiadanych danych wynika, że po zatwierdzeniu Programu usuwania azbestu dla Gminy Regimin, Gmina od 2009 roku rozpocznie wstepną, zaś od 2010 roku pełną realizację Programu i wypłacanie dofinansowania do usuwania azbestu.

Dodatkowo właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę koszty związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

Sfinalizowanie zadania nastapi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za wykonana usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskazanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, karty przekazania odpadu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika Urzędu Gminy w Regiminie).

Koszty poniesione przez Urząd Gminy (demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie)
288 263 m2 x 30 zł/m2 = 8 647 890  zł

Powyższe koszty - łączne dla okresu 2009 - 2032 r. Z powyższych danych wynika, że każdorocznie w budżecie Gminy koniecznym jest wyasygnowanie (ze środków własnych i pozyskanych z zewnatrz) kwoty ok. 376 tyś. zł.

Przy tym założeniu właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę dodatkowe koszty własne związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

III wariant

Wariant III zakłada, że po przyjęciu Programu, samorząd każdemu właścicielowi zwróci określony procent kosztów związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Wstępne założenie przyjmuje wysokość 30% kosztów.

W tym wariancie na ww zadanie w latach 20019-2032 należałoby zabezpieczyć w budżetach gminy kwotę 2 594 367 zł., co rocznie wynosi ok. 112 798 zł.

Przykładowo, właściciel nieruchomościu posiadający 110 m² pokrycia dachowego musi ponieść koszt:

110 m² x 21 zł. =  2 310 zł.

Natomiast dofinansowanie gminy w tym przypadku wyniesie:

110 m² x 9 zł. = 990 zł.

Właściciele nieruchomości muszą jeszcze wziąć pod uwagę dodatkowe koszty związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.

IV wariant

Alternatywnym rozwiązaniem w zakresie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
może być - po ustaleniu przez wyznaczoną Komisję ds. monitoringu realizacji Programu (z Urzędu Gminy) -
ilości wniosków od mieszkańców gminy i wielkości pozyskanych przez Gminę środków w danym roku -
określenie każdorazowo w kolejnych latach jednostkowej kwoty dofinansowania przez Urząd Gminy.

Ostateczne rozwiązanie w zakresie wielkości dofinansowania będzie uzależnione od
wielkości środków pozyskanych przez Gminę, środków własnych Gminy możliwych do
przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.

Systematyczna realizacja zapisów w niniejszym Programie będzie możliwa po pozyskaniu ww. środków oraz określeniu w rocznym planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w budżecie gminy odpowiednich środków na ten cel.

Po przyjęciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Regimin na lata 2009-2013 z perspektywą do 2032 r.” przez Radę Gminy w Regiminie, zarządzeniem Wójta Gminy powinien zostać przyjęty Regulamin szczegółowo określający tryb przyznawania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w oparciu o środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu gminy Regimin.

10. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji
prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących
usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić
na trzy grupy:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno - publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki
odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do
oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji

poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR,
Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie
finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego
działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe -
dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny
eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów
przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów
niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w
tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania
osadów ściekowych).

Rolą Wojewódzkiego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu
regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody
Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

- Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście
przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)
przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości
środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód,
w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi
położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie
przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a
ponadto na:

■	realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę
powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego
rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacje i programy pomocowe

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności wg Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97, tekst jednolity) a także Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich
źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych..

- W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z: eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach
przemysłowych (promocja "czystszych technologii") i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia
ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które
wykazują się wysoką efektywnością, tj.: korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza
tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:
■  wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek.
          Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów (w przypadkach
szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne
wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. W
odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze,
charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów
w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska.
EkoFundusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do
sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Inne fundacje: Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Environmental Know-How Fund w
Warszawie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Program Małych Dotacji GEF, Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Środowiska S.A. -
statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska, Bank Gdański S.A.,
Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe
EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne:

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji w ochronie
środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 - 20l3.

11. Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych.

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi
azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych", rozdz. 5 "Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych". W przypadku konieczności usunięcia elementów

zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego
oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu
budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w
szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych -
art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających
azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie
wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest
wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone
zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie
prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac
zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich
występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu
do środowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób
pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem
azbestu do środowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści:
"Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit
treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do
środowiska;

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i
narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych
zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

- izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu
azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu
(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne
wartości stężeń;

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest
lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający
emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub
wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń
najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych
prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

■	       codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Wykonawca usuwający azbest
zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto
wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów
zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w
szczególności przez:

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i
odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

- zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości
objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako
odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowań;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów.
Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i
przekazania odpadów.

12. Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców
prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

■	Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku
sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości - Gmina w pierwszej
kolejności powinna skupić się na działaniach edukacyjno - informacyjnych skierowanych do
mieszkańców.

Na Gminę nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków
oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających
azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo
obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna więc zadbać, aby formularze,
na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i
stopnia jego zużycia, były dostępne w urzędzie oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie
internetowej gminy. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur
usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie
internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być
przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszników swoich działań wśród
lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu,
szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać
prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

■	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Na ich
podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w
zależności od stopnia zagrożenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości,
gmina dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem. Uczciwa i rzetelna ocena oraz
inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem
azbestu. O tym także mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez Gminę.

■	Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu
nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu
obiektów zawierających azbest - według trzech grup pilności.

■	Pozyskiwanie środków finansowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne
i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony
krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska (z uwzględnieniem wymogu art. 16 ustawy o
odpadach). Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć
się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia
przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. Gmina lub związek gmin.
Inicjująca rola Gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na
pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych,
urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca
zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek
nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla
każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby
zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu
z natury,

- sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa (dot. przedsiębiorców) lub Wójtowi Gminy
(dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) i coroczna aktualizacja informacji o:

- - wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2),

- - wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (załącznik 3),

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu
lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub
nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych
wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających
azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej
informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość
emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na
działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z
obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

■   zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich
występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest,

■  złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego
oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

13.Wykaz załączników.

Załącznik Nr 1 – Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest (dz.U.04 71 649) – wzór

Załącznik Nr 2 -  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu

ich wykorzystywania (Dz.U. 03 1921 1876) – wzór

Załącznik Nr 3 -  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których

wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U. 03 192 1876) – wzór

Załącznik Nr 4 – Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania

odpadów zawierających azbest (wnioski przykładowe)

Załącznik Nr 5 – Karta przekazania odpadów zawierających azbest

Załącznik Nr 6 - Wykaz firm posiadających pozwolenie na zbieranie i transport

azbestu na terenie powiatu ciechanowskiego

Załącznik Nr 7 – Stan prawny

Załącznik Nr 8 -  Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby

zawierające azbest

Załącznik nr 1

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

(WZÓR)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 04.71.649)

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: ……………………………………….

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Pomieszczenie:	……………………………………………………………………………….

Rodzaj/nazwa wyrobu¹)  ..........................................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) ²) ……………………………………

| Grupa/ Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny: ………………………………

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów
Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów
Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy
najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

……………………………………..                                               ……………………………………………

Oceniający nazwisko i imię                                                                       Właściciel / Zarządca.

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

Data:

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 %
powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni
wyrobu.

Załącznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

(wzór )

informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich wykorzystywania (dz.u.03.192.1876)

1. Miejsce, adres: ……………………………………………………………………………………………….

2.Właściciel/zarządca/użytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres	………………………………………………………………………

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres…………………………………………………………………

3. Tytuł własności……………………………………………………………………………………………….

4. Nazwa, rodzaj wyrobu² : ……………………………………………………………………………………..

- Ilość (m2, tony)3)

- Przydatność do dalszej eksploatacji4)	…………………………………………………………

- Przewidywany termin usunięcia wyrobu: ……………………………………………………………………

- okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5)	…………………………………………………………

- całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ………………………………………

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

(podpis)……………………………….	                Data ……………………………….

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik
nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)	Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia
wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 3

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

(WZÓR )

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE  ZOSTAŁO  ZAKOŃCZONE  (Dz.U.03.192.1876)

- Miejsce, adres	…………………………………………………

- Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, 	…………………………………………………

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres: ……………………………………………………………..

3. Tytuł własności: ………………………………………………………………………………………

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²: ………………………………………………………………………………

- Ilość (m2, tony)³

- Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów	………………………………………………….

- Planowane usunięcia wyrobów: 	………………………………………………….

- sposób 	…………………………………………………

- przez kogo 	………………………………………………….

- termin 	…………………………………………………

8.	Inne istotne informacje4) 	…………………………………………………..

(podpis) 	…………………..        Data ………………………………………….

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 4

Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

……………………..dn…………...

Urząd Gminy

w Regiminie

06-461 Regimin 22

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć

związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Regimin

1.   Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

2.   Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, nr domu, nr telefonu)

3.   Lokalizacja planowanych prac: ……………………………………………………………………………..

(adres nieruchomości, gdzie zostały przeprowadzone prace)

4.   Obręb geodezyjny i numer ewidencyjny działki: …………………………………………...........................

5.    Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………

6.    Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):

*   budynek mieszkalny,

*   budynek gospodarczy - …………………………………………………………………………………..

*   budynek garażowy.

*   inne: ………………………………………………………………………………………………………

7.   Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić):

*   płyt dachowych – płaskich / falistych,

*   płyt elewacyjnych – płaskich / falistych.

8.   Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest ( m² lub kg): ………………………………………….

9. Przewidywany termin realizacji prac : od dnia ………………………do dnia………………………………..

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia
06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) powyższe dane i złożone dokumenty są
prawdziwe.

……………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Dokumenty składane przed przystapieniem do demontażu:

- „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” , o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji ilub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876),

- „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest”, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649)

- kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest.

- kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastapi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy (oryginał do wglądu),

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:

- „Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876),

- protokół odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) podpisany przez pracownika Urzędu Gminy w Regiminie i właściciela nieruchomości,

- kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonanych prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu),

- kopia imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez przedsiębiorcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za usunięcie odpadów zawierających azbest,

- karta przekazania odpadu na uprawnione składowisko.

Załącznik nr 5

Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr kartya Rok kalendarzowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów,który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad b |
| Adres e | Adres d,e | Adres e |
| Telefon/fax | Telefon/fax d | Telefon/fax |
| Nr REGON | Nr REGONd | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadówf: |  |  |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |
| Data | Masa przekazanych odpadów [Mg]h | Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepyd,i |
| Potwierdzenie przekazania odpadu Data, pieczęć, podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadua Data, pieczęć, podpis | Potwierdzam przyjęcie odpadu Data, pieczęć, podpis |

Uwaga: Karta przekazania odpadu sporządzana w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady,
              drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w  zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa  karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik nr 6

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA ZBIERANIE I TRANSPORT AZBESTU NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Wykaz specjalistycznych firm posiadających zezwolenia starosty na zbieranie i transport odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy Regimin:

- „DENBUD” Przedsiębiorstwo budowlano remontowe Anna Daniszewska, ul. Okulickiego 11 m. 7, 03-984 Warszawa, tel. 7734727, 06601249230.

- „KASTOR” Tomasz Janiszewski, ul. Kolonia 19 B/2, 67-321 Leszno Górne, tel 0607285900, 068 3766593.

- BUDOWNICTWO „ALFIX” Jerzy Kostecki, ul. Upalna 15/7, 15-668 Białystok, tel. 085 6612880, 0606724424.

- „DEKAR” Zakład Remontowo-Budowlany, Produkcyjno-Handlowy, ul. Pułtuska 9, 06-400 Ciechanów, tel. 023 6729002, 6736402.

- „TERMOEXPORT” Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych, ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa, te. 022 8213467, 6212197, 8214175.

- :ALGADER Hofman” Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, bud.11B, 01-919 Warszawa, tel. 022 8649497, 8649499, 0603124853.

- „HYDROPOL” sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin, tel. 024 2359267, 2359268.

- Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „HYDROPOL”, sp. jawna, ul. Krośniewicka 7, 09-500 Gostynin, tel. 024 2353464, 2356192.

- „WOD-PRZEM” Firma Usługowo-Handlowa, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń, Oddział Płock,  ul. M.Konopnickiej 28, tel. 024 2620835, 0601164800.

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”, ul Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość, tel. 084 6273013, 0608435133.

- Firma Usługowo-Handlowa, Piotr Sosnowski, ul. Ranieckiej 4/1, 06-400 Ciechanów, tel. 023 6728973.

- Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Klik, ul. Świerkowa 2/25, 06-300 Przasnysz, tel. 0 29 7563809, 0609471200.

- Zakład Usług, Produkcji i Handlu, inż. Jan Stanisław Górliński, ul. Moniuszki 25, 06-200 Maków mazowiecki, tel. 029 7170467, 060640377.

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ, sp. z o.o. Reguły, 05-816 Michałowice

- :SYSTEM-DACH” Firma Handlowo-Usługowa, spółka jawna, Brody 6, 09-100 Płońsk,

- „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut, ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź, tel. 501028153, 042 6884370.

- HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, tel. +48 41 3480660, 3610159.

- „WOLT CENTER” Firma Wielobranżowa, Grzegorz Lewandowski, Nowa Biała 1a, 09-411 Stara Biała, tel. 024 3656392, 5097700658.

- „JUKO” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Jerzy Szczujocki, ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 044 6499423, 6499424, 7326963.

- Transport-Metalurgia, sp. z o.o. ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko, tel. 044 6854135.

- „AMBROŻY” Zakład remontowo-Budowlany, sp jawna, ul. Meissnera 1/3, lok.222, 03-982 Warszawa, tel. 022 8310764.

- „UTIL” Firma Remontowo-Budowlana, Ryczówek, ul. Dolna 8, 32-310 Klucze, tel. 032 6420311, 600290778.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, sp. z o.o., „ABBA-EKOMED”, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń, tel. 056 6548670, 056 6513667.

- „PLASTIMET-PANORAMA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno, tel. 7259266, 7259267.

- „WIKI” Firma Handlowo Usługowa, Agnieszka Majda, ul. Sobieszowska 10A, 58-570 Jelenia Góra, tel. 022 6685199, 5096685199.

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „JANUSZ”, ul Kasprowicza 18, 96-100 Skierniewice, tel. 046 8331665.

- R&M PLETTAC, sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów, tel. 062 5870100, 062 5861700.

- „ALBEKO” Siegier, spółka jawna, 87-510 Kotowy, tel. 054 2800288.

- Usługi Budowlane, tech. Bud. Aleksander Kraszewski, ul. Parkowa 15, 06-400 Ciechanów, tel. 023 6738072.

- Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, tel. 081 8252605, 8252476.

- Buck Recycling, sp. z o.o., ul. Romana Maja 1, 61-371 Poznań, tel. 061 6502301, 061 6502319.

- T.K.J.Matuszewski, spółka jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, tel. 056 4654888,

- Usługi Dekarsko-Budowlane, Grzegorz Adamiak, Młock Baraniec, 06-456 Ojrzeń, tel. 606350680.

- Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”, sp. z o.o., ul. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa, tel 022 6839248, 022 6839163.

- Firma Handlowo-Usługowa „PROJEKT-BUD”, Edyta Psut, ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, tel. 022 8317688.

- P.P.H.U. „EKO-MIX”, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław, tel. 071 3324500,

- ECO-POL, sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, tel. 052 3308065

- USŁUGI  OGÓLNOBUDOWLANE, Handel, Hurt,Detal, Art. Budowl., TadeuszHulewicz, ul. Pukiańca 42/44, 06-300 Przasnysz, tel. 029 7563982, 550425682.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHBUD”, Roman Żuchowski, ul. J.Suleckiego 2B/87, 87-100 Toruń,  tel. 056 6457353.

- Zakład Budowlany, Jacek Mikołajczak, ul. 17-go Stycznia 13, 06-400 Ciechanów, tel. 023 674 36 28.

Załącznik nr 7

Stan prawny

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) - zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach w 1998 r., a od 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Ustawa ta praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) - określa zasady
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i
ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie
określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa
reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie,
odzysku, unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych
dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadziła obowiązek opracowywania Planów gospodarki
odpadami na szczeblu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ustawa z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo budow/ane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718). Zawiera zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ustawa z dnia 27kwietnia 2001 r. Prawo ochrrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) – określa zasady ochrony środowiska i warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań
zrównoważonego rozwoju. Zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemów pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska
oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów
wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi
szczególne zagrożenie dla środowiska

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz
miejsc, w których się on znajduje.

Ustawa z 27 iipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) - reguluje tryb postępowania oraz
obowiązki podmiotów określonych ustawą. W art. 54 odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy
z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z
ministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, transportu i środowiska - sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84
z późn. zm.) - reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych w tym
niebezpiecznych. Określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub
stosowania substancji i preparatów chemicznych w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji
i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) - określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do
kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do
sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju
obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - jednolity tekst umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287
z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu
odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia

pojazdu do przewozów materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś
kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczannychi stężeń i natężeń czynników szkodiwych da zdrowia, wydzidonych przez materiały budow/ane, urządzenia i e/cementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt udzi (MP Nr 19, poz. 231) - określa jako
niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia
1997 r.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na possk obszar cenny (z 1998 r. Dz. U. Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77, z 2002 r. Nr 1, poz. 11, z 2003 r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska, określa corocznie w drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym znajdują się:

- płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe,

- uszczelki z tych płyt,

- azbest włóknisty.

Są to wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach
zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla
potrzeb, m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katabgu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) - zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych
w nw. grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia  konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
(* - oznacza odpady niebezpieczne).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 /utego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) - określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach – przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formuarzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152,
poz. 1737) - określa wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia
odpowiednich danych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Poiityki Socjannej z dnia 29 Zstopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczanych stężeń i natężeń czynników szkodiiwych da zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217,
poz. 1833) - określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy - pyłów zawierających azbest:

- pyły zawierające azbest chryzotyl - 1,0 mg/m3,

- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3,

- pyły zawierające azbest krokidolit - 0,5 mg/m3,

- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowana przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR - jednolity tekst umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.).

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów
zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany
jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie
wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu,
dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych wg
wymagań ADR.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających da kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 236, poz. 1987 z późn. zm.). Określa
szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń
na ich powadzenie. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest
posiadać świadectwo ukończenia kursu dokształcajacego kierowców pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne, wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka województwa.
         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia
pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011) - określa szczegółowe
warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego
wzór i sposób wypełnienia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335) - zmienia w istotny sposób (obniża) stawki opłaty za
umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku. Od 1 stycznia 2003 r. są to następujące
opłaty:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy - 40,70 zł/t

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu - 40,70 zł/t

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) - 40,70 zł/t

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych - 40,70 zł/t

- 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi - 40,70 zł/t

- 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest - 40,70 zł/t

- 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest - 40,70 zł/t

- 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest - 16,01 zł/t
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 16,01 zł/t.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania
wojewodzie informacji o rodzaju, mości i miejscach występowania substancji stwarzających szczegó/ne
zagrożenie da środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439) - określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie
przez organa władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowa oraz paanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) -
określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zwierające azbest).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Po/ttyki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania insta/acji /ub urządzeń, w których był /ub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
         Rozporządzenie Rady Ministrów z dna 9 iistopada 2004 r. w sprawie okreś/enaa rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwa/ifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r.
Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest w ilości nie niższej 200
ton rocznie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia d/a niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 ug/m3 w ciągu godziny i 250 ug/m3 dla roku kalendarzowego.
          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz
warunków prowadzenia monttornngu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy
rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych
zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób niese/ektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiałykonstrukcyjne zawierające azbest. Oznacza to, że odpady obu rodzajów mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących /oka/izacji, budowy, eksp/oatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczegó/ne typy
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów
zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 06 01* i 17 06 05*.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poetyki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004
Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów
zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających
azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i
odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szko/enia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań
profi/aktycznych da osoby, która była uub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach
stosujących azbest w procesach technobgicznych, sposobu jej wypełnienia i aktuaiizacji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na
działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej
osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu
oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczannych stężeń i natężeń czynników szkodHwych da zdrowia, wydzie/onych przez materiały budow/ane, urządzenia i e/cementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt /udzi (M.P. Nr 19, poz. 23).
         Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - przyjęty
przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa główne kierunki działania w okresie 30-tu lat,
potrzebne środki na realizację "Programu...", a także podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających
azbest w całym kraju oraz poszczególnych województwach.

Załącznik nr 8

wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG). Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

  - oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiaru co najmniej 5 cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

  - oznakowanie powinno składać się z dwóch części: górnej (h1 = 40%H), zawierającej literę „a” w kolorze białym na czarnym tle, dolnej (h2 = 60%H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i wyraźnie czytelny,

  - jeżeli wyrób zawiera krokydolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokydolit – azbest niebieski”.