Rząśnik, dnia 07.07.2020 r.

ZP.2710.30.2020

Zamawiający:

Gmina Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

tel.: 29 59 29 260

fax: 29 59 29 285

e-mail: przetargi@rzasnik.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2648W poprzez „Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II”

I. Tryb udzielania zamówienia

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie zapytania ofertowego. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy ustawy.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska przy drodze powiatowej Nr 2648W Długosiodło – Lubiel Nowy – Rząśnik km 0+362,00 do km 0+852,00  obejmująca swoim zakresem roboty ziemne zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarami robót stanowiącą załącznik Nr 4 i 5 do zapytania.

### Nazwa kodu CPV:

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zakres wykonania robót:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty ziemne – korytowanie,

- Podbudowy, elementy ulic i dróg,

- Nawierzchnia,

- Roboty wykończeniowe,

- Inwentaryzacja geodezyjna

W ramach zadania należy wykonać chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowościach Rząśnik ul. Lubielska. Przewiduje się chodnik o długości ok. 490 mb z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje.

Obowiązki Wykonawcy:

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi 
w zapytaniu ofertowym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

- Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz 
o innych parametrach.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

- Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

- Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości  na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia i gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.

- Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół                                        z odbioru robót.

- Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.

  - uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

- Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym                       i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do zapytania.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r.

Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie chodnika lub parkingu o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowywania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Jako dodatkowy dokument składają wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony jego odpis. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

- Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być

podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- wykaz wykonanych usług, potwierdzający spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w rozdziale IV, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę (-y) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie do reprezentowania                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.

- Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na zasadach określonych w pkt 7).

- Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).

- Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami.

- Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w  nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

„Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II”

Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty, a kopertę dodatkowo oznaczyć na pismem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

- Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty ponosi Wykonawca.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz 
z załącznikami.

Sposoby składania ofert:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 14 - sekretariat

2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@rzasnik.pl

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.07.2020 r. do godz. 1200

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę podaną w formularzu ofertowym, akceptuje w całości postanowienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty za elementy, które wynikają z tego opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.

- Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).Cena oferty nie podlega waloryzacji.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną w zapisie liczbowym i słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę podaną słownie.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena – 100 %

- Liczba punktów w kryterium – cena 100 % zostanie obliczona wg wzoru:

cena oferty najniższej

liczba punktów badanej oferty   = -------------------------------      X 100

cena oferty badanej

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- Punkty przyznane dla każdej z ofert  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny i łączną punktację, zostaną zamieszczone w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

X. Postanowienia końcowe

- Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 
36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu do składania ofert.

- Zamawiający informuje, ze w niniejszym postepowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone q ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie

XI. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2- Wzór wykazu usług.

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 5 – Dokumentacja projektowa

Zatwierdzam, dnia 7 lipca 2020 r.

……………………………………

ZP.2710.30.2020					                         Załącznik Nr 1 – formularz oferty

………………………………, dnia, …………………….r.

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: GMINA RZĄŚNIK

Adres: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

WYKONAWCA*

| 1. | Nazwa: |
| --- | --- |
|  | Adres: |

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-powtórzyć
  i wypełnić dla każdego Wykonawcy

DANE KONTAKTOWE*

Adres:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-wpisać dane kontaktowe  ustanowionego pełnomocnika

Składając ofertę w postępowaniu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2648W poprzez „Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II” :

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto …………………………………….zł, w tym podatek Vat …….%.

Słownie (brutto)………………………………………………………………………… w tym:

- Zobowiązuję/emy się, że:

    - Zamówienie wykonam/y w terminie:  do dnia 31.10.2020 r.

    - Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu ofertowym ZP.2710.30.2020 warunki realizacji zamówienia akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy realizacji zamówienia na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, że spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym ZP.2710.30.2020, na potwierdzenie czego składamy oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania.

    - Oferujemy okres gwarancji na wykonane roboty - 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

    - Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

    - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

    - Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, ustanowiliśmy pełnomocnika, którym jest:*

……………………………………………………………………………………………………………

* Dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe ZP.2710.19.2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska” oświadczam/my, że:

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

........................., dn. .........................

………………………..…………………………………………………….

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania

ZP.2710.30.2020					                     Załącznik Nr 2 – wykaz usług

………………………………, dnia, …………………….r.

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2648W poprzez „Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska - Etap II”

WYKAZ USŁUG

W zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego 
w rozdziale IV zapytania ofertowego:

| Lp. | Nazwa zamówienia | Zamawiający | Wartość usługi brutto | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano należycie.

……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko, podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania

ZP.2710.27.2020                                                                                            Załącznik nr 3 – wzór umowy

Umowa nr  ZP.2710.30.2020

zawarta w dniu …….….  lipca 2020 r. w Rząśniku pomiędzy:

Gminą Rząśnik, z siedzibą w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,

NIP: 762-19-01-370, REGON: 550668108

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

Wójta Gminy Rząśnik – Pawła Kołodziejskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Koch

a

…………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

    - Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2648W poprzez „Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik 
ul. Lubielska - Etap II”

    - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach:

  - dokumentacji projektowej,

  - ofercie wykonawcy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz stwierdza, że dokumenty te są kompletne i nadają się do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną.

- Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Realizacja robót powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje zamiennych rozwiązań winny być zgłaszane Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej 
w przedmiocie umowy, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

§ 3.

- Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

- Wykonawca w związku z prowadzonymi robotami zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń na własny koszt.

§ 4.

    - Przekazanie terenu robót nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępniony teren budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

    - Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

    - Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31 października 2020 r.

    - Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót Zamawiającemu.

    - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

    - Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

    - Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

§ 5.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie Inspektor Nadzoru, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru pełni obowiązki i działa na budowie w ramach kompetencji określonych                 w umowie zawartej z Zamawiającym oraz ustawą - Prawo budowlane.

§ 6.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane w czasie wykonywania robót.

- Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 7.

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, które nie może przekroczyć ………………………… zł brutto (słownie: ...................) złotych, w tym podatek VAT ...........%.

- Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur (jedną za sieć wodociągową, drugą za sieć kanalizacyjną). Wykonawca wystawi faktury po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w następujący sposób:

Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP 762-19-01-370,

Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

Załączniki do faktury stanowią:

- protokół końcowy odbioru robót

- kosztorys powykonawczy podpisany na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających w zadaniu (wykraczających poza zakres określony w zapytaniu) może nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających obowiązują czynniki cenotwórcze do kosztorysowania zgodnie ze złożoną ofertą.

- Materiały, sprzęt i transport wg oferty, natomiast materiały nie ujęte w ofercie będą wyceniane na podstawie lokalnych cen rynkowych.

- Na wykonane roboty dodatkowe i uzupełniające zostanie udzielona gwarancja, jak na roboty zasadnicze.

§ 9.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

    - Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy.

    - Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego robót zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz 
z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

    - Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkody na mieniu i na osobie Wykonawcy oraz na mieniu i osobach trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 10.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia zamawiającemu przez wykonawcę gotowości do ich odbioru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie zamawiającego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót.

- Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje na podstawie protokołu odbioru technicznego  robót.

- Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:

- pełną dokumentację powykonawczą w której naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione z projektantem  – jeżeli dotyczy,

- kopie aktualnych atestów, ważne świadectwa dopuszczenia – jeżeli są wymagane, oraz karty gwarancyjne na zastosowane materiały, prefabrykaty i urządzenia.

Bark dokumentów określonych w punktach 1 i 2  skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

- Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do  odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności

  - przedstawiciel zamawiającego,

  - przedstawiciel wykonawcy.

- Z czynności odbioru robót budowlanych zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

  - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 
5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciel zamawiającego i  przedstawiciel wykonawcy.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 11.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,

- za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

§ 12.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w § 11 kar umownych, w przypadku gdy wielkość tych strat przewyższa sumę kar umowy

§ 13.

Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub usterki, to Zamawiający niezależnie od postanowień zawartych w § 11-12 może:

- odmówić odbioru robót,

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia odstąpić od umowy albo powierzyć, poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 14.

    - Wykonawca udziela na przedmiot umowy 5 letniej gwarancji, liczonej od dnia wystawienia faktury.

    - W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na własny koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji w sposób niezakłócający pracy danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

    - W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z umówionych warunków gwarancji pokryje on koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego.

§15.

„RODO” - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.2710.30.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 16.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18.

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa – dla Zamawiającego i jeden – dla Wykonawcy.

…………………………………..                                                                        ……………………………………

Zamawiający                                                                                            Wykonawca