ZP.271.15.2020				               Załącznik Nr 11 do SIWZ – wzór umowy

UMOWA Nr 272.15.2020

Gminą Rząśnik, z siedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

………………... - Wójta Gminy Rząśnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Koch,

a

……………………………………...………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zimowe utrzymanie dróg gminnych 
i chodników na terenie gminy Rząśnik w roku 2021 polegające na: odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno – piaskową i gminnych na terenie Gminy Rząśnik na odcinkach zgodnie z załącznikami nr 7, 8 i 9 do SIWZ.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- SIWZ, Opisie przedmiotu zamówienia;

- Specyfikacji technicznych;

- Złożonej ofercie

- Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych określone są  w załączniku nr 9 do SIWZ i Specyfikacji Technicznej załącznik Nr 12 do SIWZ.

- Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania usług, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli gotowości sprzętu i zapasów materiałów przed rozpoczęciem „Zimowego utrzymania dróg”, oraz podczas całego okresu zimowego.

§ 2.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy następować będzie w cyklu miesięcznym.

- Podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru prac.

- Należności zgodnie ze złożoną ofertą na podstawie zatwierdzonego przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego rozliczenia wykonanych faktycznie usług zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, który stanowić będzie podstawę do obliczenia należności i wystawienia faktury.

- Faktura powinna być wystawiona na:

Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP 762-19-01-370;

Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

- Należność płatna przelewem, w terminie …..… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy Nr……………………………………………………..……………

- Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności („split payment”) – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, rozliczenie nastąpi na podstawie ilości usług faktyczni wykonanych i odebranych przez Zamawiającego .

- Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.

- Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku.

- W cenie zawarto wszystkie koszty wynikające z: odpowiednich standardów utrzymania dróg, zakupem soli oraz piasku, przygotowaniem i załadunkiem mieszanki solno - piaskowej oraz koszty dojazdów.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania niniejszej umowy, nawet w przypadku zwiększenia kosztów Wykonawcy z przyczyn od niego niezależnych, w tym działania siły wyższej.

§ 3.

  - Decyzje o przystąpieniu do akcji zimowej przekazują Wykonawcy telefonicznie następujące osoby: …………………….

  - Wykonawca ustanawia koordynatora robót w osobie ………….. dysponującego dostępnym całodobowo telefonem nr ……………….

  - Wykonawca przystąpi do odśnieżania (zwalczania śliskości) po telefonicznym wydaniu dyspozycji niezwłocznie, nie dłużej jednak niż po czasie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ, stosownie do standardu utrzymania odcinków dróg, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

  - W przypadku wystąpienia nagłego opadu śniegu wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania usługi niezwłocznie, nie dłużej jednak niż po czasie określonym w załączniku nr 9 do SIWZ, stosownie do standardu utrzymania odcinków dróg podejmowanie następujących działań:

- odśnieżanie szczególnie w okresach roztopów (błoto pośniegowe) należy prowadzić w sposób uwzględniający zabezpieczenie odpływu wody z jezdni do studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na trasach objętych prowadzoną akcją,

- odśnieżanie zatok przystankowych należy prowadzić tak, aby zwały śniegu nie pozostawały przy krawędzi zatoki przystankowej utrudniając wsiadanie i wysiadanie z autobusu,

- zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie mieszankami piaskowo-solnymi w celu uzyskania możliwości poruszania się pojazdów należy prowadzić zgodnie z określonymi przepisami o ruchu drogowym w utrudnionych warunkach atmosferycznych,

- Wykonawca ma obowiązek rozpoczęcia prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, w czasie obfitych opadów śniegu niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji – wstrzymanie prowadzenia akcji musi zostać potwierdzone SMS lub faks lub e-mail. Za wykonany zakres pracy Wykonawca otrzyma określone umową wynagrodzenie,

- Wykonawca może wystawić Zamawiającemu fakturę za miniony miesiąc do 7 dnia miesiąca następnego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, który należy sporządzić jako „zestawienie” obrazujące łączną ilość kilometrów dróg pomnożonych przez krotność ich utrzymania, każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy wydruki z GPS lub karty drogowe na potwierdzenie ilości przejazdów, kilometrów przedstawionych w zestawieniu do faktury,

- w robocze dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 rano Wykonawca przesyłał będzie za pomocą faxu, lub e-mail do siedziby Zamawiającego raport o stanie dróg informujący, jakie drogi i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej doby oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg wchodzących w zakres umowy, a także na których  drogach pracuje sprzęt,

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość soli i piasku, która wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w okresie objętym umową,

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny, posiadający aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych i odpowiednio  przystosowany do posypywania powierzchni środkami powodującymi szorstkość nawierzchni (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do „płużenia” powierzchni drogi.

  - Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków umowa może zostać wypowiedziana. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego za wykonanie części umowy.

  - Drogi odśnieżane lub piaskowane powinny być przejezdne i nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników ruchu drogowego.

§ 4.

- Strony zawierają umową na czas określony tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie staranności i terminowości wykonania czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 5.

  - Wykonawca, na własny koszt, zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności, na okres określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych).

  - Polisa powinna zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej.

  - Wykonawca nie będzie dokonywał zmian warunków ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca nie dokona na rzecz osoby trzeciej cesji praw z polisy o której mowa  w ust. 1.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

§ 6.

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kare umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

  - Za nienależyte wykonanie umowy strony uważać będą wykonanie nie odpowiadające celom umowy określonym w § 3 ust. 7.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 2 ust. 3, za każda godzinę zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 3 i 4 przy realizacji niniejszej umowy.

  - Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potracenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, oświadczeń lub dowodów, o których mowa w § 9 niniejszej umowy- w wysokości 1 000,00 zł.

§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi*, za pomocą podwykonawców*, siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania następujące prace:

a) …………………..

Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, stosuje się art. 6471§ 2 kodeksu cywilnego. Za działania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 8.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności:

- w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy,

- zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawców.

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9.

Klauzule społeczne:

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby niżej wymienione czynności, związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- usuwanie śniegu z dróg, chodników i ścieżek rowerowych,

- usuwanie śliskości zimowej,

- obsługę informacyjną dla Zamawiającego,

- odśnieżanie – usuwanie śniegu z elementów drogi: jezdni, poboczy, chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem), parkingów, zatok autobusowych.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników, lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami oraz że ta sytuacja będzie występowała przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy w związku z czym Wykonawca nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługę w rozumieniu art. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 10 października 2004 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.

- Dopuszcza się zmianę osoby/osób, o której mowa w ust. 1, wykonującej przedmiot zamówienia.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, nieudokumentowanie zatrudnienia Zamawiający przewiduje kary umowne dla Wykonawcy w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - kary będą naliczane za każdą osobę poniżej liczby wymaganych  pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

- W przypadku powtarzających się naruszeń, o których mowa w pkt 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                           Wykonawca: