Załącznik nr …..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI

Wykonanie robót budowlanych oraz dostawie sprzętu dla zadania „SOŁECTWO SKULSK STAWIA NA TURYSTYKĘ” realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Zamawiający: Gmina Skulsk

Termin realizacji:  do 30 czerwca 2013r.

- Miejsce świadczenia usługi – miejscowość Skulsk, obręb ewidencyjny Skulsk, działki  ewidencyjne nr 89 oraz 92/16.

Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej terenu objętego pracami, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Przedmiotem zamówienia jest:

usługa polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie sprzętu w ramach zadania  „SOŁECTWO SKULSK STAWIA NA TURYSTYKĘ”.

Zakres planowanych robót budowlanych i dostaw:

- Zakup elementów zabawowych do placu zabaw. Huśtawka wagowa sztuk 1, Huśtawka wahadłowa podwójna sztuk 1;

- Zakup i figur do parku dinozaurów – sztuk 4 (zgodnie z przedmiarem robót);

- Zakup ławek, stojaków do rowerów o kosze na śmieci oraz promocja Gminy;

- Opracowanie projektu graficznego wg tekstu podanego przez Inwestora oraz wydruk 1000 sztuk materiały promocyjne dla Gminy Skulsk w postaci folderów promocyjnych w formacie A4, na papierze kredowym, liczba stron 8; projekt graficzny przed wydrukiem podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

- Zakup tablicy informacyjno-promocyjnej (projekt graficzny tablicy po stronie wykonawcy);

- Oznaczenie szlaku rowerowego na drzewach za pomocą namalowania znaku „R” zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi umieszczania znaków drogowych – 20 sztuk.

- Zakup stojaków do rowerów (12 miejsc dla rowerów w jednym stojaku) –sztuk 1;

- Zakup ławek drewnianych – 5 sztuk;

- Zakup koszy na śmieci – 2 sztuki (Kosze na śmieci oraz stojak na rowery winny charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi i wytrzymałościowymi; pojemność kosza: minimum 40 litrów; wyposażone w słupek umożliwiający trwały montaż z podłożem. Wyposażone w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem, umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr, umieszczaniem odpadów o dużych wymiarach)

- Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej;

- Zakup materiałów niezbędnych  do wykonania warstwy niwelująco-wyrównawczej cementowej o grubości 2 mm zatartej na gładko i powierzchni 80m²;

- Zakup materiałów do wykonania posadzek jednobarwnych z płytek                         z kominkowych „Gres” na zaprawach klejowych w pomoszczeniach ponad 10m2 , warstwa kleju grubość 5 mm, płytki 30x30 cm – powierzchnia 80 m2 .

- Zakup biurka – 1 kpl;

- Zakup szafki – 1 kpl;

- Zakup komputera wraz z systemem oraz oprogramowaniem biurowym – 1 kpl;

- Zakup stołu konferencyjnego z krzesłami na 8 osób – 1 kpl;

- Zakup regału na materiały promocyjne – sztuk 1;

- Zakup szyldu na ścianę elewacyjną – sztuk 1;

- Wykonanie ścieżki spacerowo dydaktycznej

- Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. do 5 cm. – 6m;

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm wraz z wywozem gruzu – powierzchnia 14 m2;

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm – 14 m2

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników          w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm; - powierzchnia 139m2;

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej                  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 185 mb;

- Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie – 10 cm grubości po zagęszczeniu – 139 m2

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na posypce cementowo-piaskowej- powierzchnia 139 m

- Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm co 1,5 m – długość 40 mb;

- Utwardzenie placu z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 15 cm; - powierzchnia 108,0 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 14,0 m2;

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm - powierzchnia 14,0 m2;

- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - powierzchnia 1085,00 m2;

Do obowiązków wykonawcy należy:

- Wykonawca przy szacowaniu wartości zadania jest zobowiązany do uwzględnienia faktu, że część prac budowlanych i montażowych będzie wykonywana przez mieszkańców Sołectwa Pilich.

- Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego projektu oraz regulamin Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wykonawca będzie nadzorował prace prowadzone przez mieszkańców Sołectwa Pilich, w ramach ich udziału w realizacji inwestycji.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych dla których jest przewidziany wkład własny w postaci pracy własnej oraz pracy sprzętem mieszkańców Sołectwa Pilich, Wykonawca zagwarantuje udział w realizacji inwestycji w ilości nie mniejszej niż jest to określone w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Rodzaj prac | Łączna planowana liczba godzin | Przewidywana liczba zaangażowanych osób/sprzętu |
| --- | --- | --- |
| prace porządkowe terenu – prace sprzętem | 210 godz. | Ciągnik przyczepą – sztuk 1 |
| Pomoc przy montażu figur dinozaurów | 300 godz. | 15 osób |
| Oznakowanie ścieżki rowerowej, montaż stojaków do rowerów | 500 godz. | 10 osób |
| Remont pomieszczenia na potrzeby utworzenia Centrum Informacji Turystycznej | 700 godz. | 8 osób |
| Łącznie: | 1710 godz. |  |

- Wykonane roboty budowlane oraz dostawa sprzętu podlega weryfikacji przez zamawiającego. Po dokonaniu weryfikacji i usunięciu ewentualnych braków przez wykonawcę sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy.

- Gwarancja:

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
 w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie trzy lata  od zakończenia inwestycji.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia bez osobnego wynagrodzenia                w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wezwania. Za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na piśmie,  termin  usunięcia  wady  może być przedłużony.

- wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie  pisemnie potwierdzić listem poleconym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji wad projektowych 
lub obmiarowych w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie projektowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty robót budowlanych wynikające z ujawnionym wad.