Załącznik nr …..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI

Wykonanie robót budowlanych oraz dostawie sprzętu dla zadania „Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego – zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Skulska Wieś” realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Zamawiający: Gmina Skulsk

Termin realizacji:  do 30 czerwca 2013r.

- Miejsce świadczenia usługi – miejscowość Pilich, obręb ewidencyjny Pilich, działka ewidencyjne nr 14/2

Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej terenu objętego pracami, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Przedmiotem zamówienia jest:

usługa polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie sprzętu w ramach zadania  „Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego – zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Skulska Wieś”.

Zakres planowanych robót budowlanych i dostaw:

- Montaż pomostów rekreacyjnych sztuk 2, każdy wykonany na konstrukcji stalowej, pokryty deskami impregnowanymi ciśnieniowo, składających się z pomostu komunikacyjnego o wymiarach: 15,0 x 2,0 m i platformy końcowej o wymiarach 4,5 m x 2,0 m;

- Montaż pomostów dla wędkarzy sztuk 8, każdy wykonany na konstrukcji stalowej, pokryty deskami impregnowanymi ciśnieniowo składający się z: pomostu komunikacyjnego o wymiarach 7,0 m x 1,2 m oraz platformy końcowej                    o wymiarach 2,5 m x 1,5 m;

Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w/w urządzeń zgodnie            z operatem wodno-prawnym.

- Wykonanie wiaty rekreacyjnej o wymiarach 4,15m x 6m przykrytej daszkiem          z desek pokrytych gontami orła, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o powierzchni 25m2 z grillem przenośnym wyposażonym w ruszt żeliwny o wymiarach paleniska 100cm oraz zakup dwóch kompletów stołów            i ławek z drewna wykonanych z bali drewnianych (komplet dotyczy jednego stołu oraz dwóch ławek).

- Oznaczenie ścieżki oraz zakup i montaż stojaków na rowery i koszy na śmieci – montaż tablicy informacyjno – promocyjnej sztuk 1; oznaczenie szlaku rowerowego za pomocą namalowania znaku R zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi umieszczenia znaków drogowych – 20 sztuk; zakup stojaków do rowerów (8 miejsc postojowych w jednym stojaku) wraz z dwoma koszami na śmieci, które winny być ocynkowane i malowane proszkowo, ponadto ;

Kosze na śmieci oraz stojak na rowery winny charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi i wytrzymałościowymi; pojemność kosza: minimum 40 litrów; wyposażone w słupek umożliwiający trwały montaż z podłożem. Wyposażone w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem, umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr, umieszczaniem odpadów o dużych wymiarach.

Do obowiązków wykonawcy należy:

- Wykonawca przy szacowaniu wartości zadania jest zobowiązany do uwzględnienia faktu, że część prac budowlanych i montażowych będzie wykonywana przez mieszkańców Sołectwa Pilich.

- Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego projektu oraz regulamin Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wykonawca będzie nadzorował prace prowadzone przez mieszkańców Sołectwa Pilich, w ramach ich udziału w realizacji inwestycji.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych dla których jest przewidziany wkład własny w postaci pracy własnej oraz pracy sprzętem mieszkańców Sołectwa Pilich, Wykonawca zagwarantuje udział w realizacji inwestycji w ilości nie mniejszej niż jest to określone w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Rodzaj prac | Łączna planowana liczba godzin | Przewidywana liczba zaangażowanych osób/sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Prace porządkowe terenu – praca sprzętem | 200 godz. | Ciągnik z przyczepą – sztuk 1 |
| Ręczne prace porządkowe terenu | 500 godz. | 10 osób |
| Pomoc przy montażu pomostów | 200 godz. | 10 osób |
| Pomoc przy montażu kładek dla wędkarzy | 500 godz. | 10 osób |
| Montaż tablicy informacyjnej i stojaka do rowerów i koszy na śmieci | 25 godz. | 4 osoby |
| Oznakowanie ścieżki rowerowej | 50 godz. | 2 osoby |
| Prace montażowe wiaty rekreacyjnej, grilla oraz ławek i stołów | 492 godz. | 10 osób |
| Łącznie: | 1967 godz. |  |

- Wykonane roboty budowlane oraz dostawa sprzętu podlega weryfikacji przez zamawiającego. Po dokonaniu weryfikacji i usunięciu ewentualnych braków przez wykonawcę sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy.

- Gwarancja:

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
 w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie trzy lata  od zakończenia inwestycji.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia bez osobnego wynagrodzenia                w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wezwania. Za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na piśmie,  termin  usunięcia  wady  może być przedłużony.

- wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie  pisemnie potwierdzić listem poleconym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji wad projektowych 
lub obmiarowych w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie projektowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty robót budowlanych wynikające z ujawnionym wad.