Załącznik nr 4

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2006

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Par. | ### Nazwa zadania | Plan na 2006 rok | Wykonanie 30.06.2006 | % Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| #### I II III #### IV #### V | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi osiedle Mniszki Przebudowa drogi w m. Buszkowo Przebudowa drogi w m. Skulsk, ul. Kwiatowa Przebudowa chodników w Skulsku ul. Konińska ul. Piaski ul. Włocławska ul. Ilczyszyna ul. Mniszki Przebudowa chodników w m. Łuszczewo | 120.410 40.000 100.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 | 1.950,00 30.500,00 30.683,00 - - - - - 48.675,30 | 2 76 31 - - - - - 97 |
| Razem Dział 600: |  |  |  |  | 460.410 | 111.808,30 | 24 |
| #### VI | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości położonej we wsi Mniszki od osoby fizycznej na realizacje kompleksu sportowo-rekreacyjnego | 80.000 | 80.000,00 | 100 |
| VII | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego, licencji i oprogramowania | 24.000 | 20.177,29 | 84 |
| VIII | 801 | 80101 | 6060 | Wykup gruntu przy Szkole Podstawowej w Skulsku | 120.000 | 1.159,00 | 1 |
| ### OGÓŁEM |  |  |  |  | 684.410 | 213.144,59 | 31 |