**Załącznik do uchwały nr XL.253.2013**

**Rady Gminy Stara Kamienica**

**z dnia 29.5.2013r.**

1. **PODSTAWA PRAWNA I INFORMACJE OGÓLNE**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 opracowano na podstawie art.21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn.zm.) Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu i eksploatacji, zwany dalej „planem”

1. **PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W LATACH 2013-2015 W GMINIE STARA KAMIENICA**

**PRZEDMIOT PLANU**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 obejmuje zadania w zakresie budowy oraz rozbudowy

● urządzeń wodociągowych,

● urządzeń kanalizacyjnych.

Wykonanie planowanych zadań pozwoli na realizację strategicznych celów, jakimi są:

● dokończenie podłączeń nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Stara Kamienica, Kopaniec i Kromnów,

● modernizacja lokalnych ujęć wody w Rybnicy i w Barcinku,

● zapewnienie mieszkańcom Gminy Stara Kamienica regularnej, nieprzerwanej dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i wysokiej jakości spełniającej normy polskie i europejskie oraz jej uzdatnianie,

● zapewnienie odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica.

**2A. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH**

Sieć wodociągowa obsługiwana przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółkę z o.o. stanowi nową sieć z 5 letnią gwarancją, użytkowaną na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Stara Kamienica, stanowiącą około 96% sieci oraz istniejącą sieć przejętą z Zakładu Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy.

Awarie i naprawy dotyczące dzierżawionej sieci są usuwane przez Generalnego Wykonawcę zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami dla miejscowości Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica „ realizowanego w latach 2010-2011 w ramach udzielonej gwarancji.

Spółka dokonuje regularnych przeglądów urządzeń wodociągowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową obsługi maszyn i urządzeń.

Zestawy wodomierze mokro bieżne klasy C montowane są na koszt mieszkańców.

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy sieci wodociągowej jest dokończenie podłączeń nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Kamienica, Kopaniec i Kromnów oraz modernizacja lokalnych ujęć wody w Rybnicy i w Barcinku.

Spółka w 2013 roku realizuje rozbudowę rozwiązań związanych z dokonywaniem rozliczeń za dostawę wody i odbiór ścieków oraz rozliczeń wydatków inwestycyjnych.

W 2013 został zaplanowany zakup komputera oraz aktualizacje programowe a także wdrożenie masowej obsługi transakcji płatniczych.

**2B. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ ROZWÓJ I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółkę z o.o. stanowi nową sieć z 5 letnią gwarancją, użytkowaną na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Stara Kamienica. Awarie i naprawy dotyczące dzierżawionej sieci są usuwane przez Generalnego Wykonawcę zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami dla miejscowości Kromnów, Kopaniec Stara Kamienica „ realizowanego w latach 2010-2011 , w ramach udzielonej gwarancji . Spółka dokonuje regularnych przeglądów urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową obsługi maszyn i urządzeń.

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej jest dokończenie przyłączeń do sieci sanitarnej w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec.

Na lata 2014-2015 zaplanowana została wymiana pomp głębinowych na istniejącej sieci w Barcinku i w Rybnicy oraz zakup niezbędnych narzędzi i urządzeń do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnej.

W okresie 2014-2015 zaplanowany został zakup agregatu prądotwórczego, agregatu pompowego w celu zapewnienia niezawodności pracy obiektu oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz zakup urządzeń do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnej.

1. **SPOSÓB FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**

Wykonywanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będzie realizowane za pomocą środków własnych oraz przy wykorzystaniu środków zewnętrznych w formie zasilenia kredytowego i uzyskania środków z funduszy pomocowych.