Uchwała nr XIII.84.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30.wrzesnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Stara Kamienica na lata 2015 – 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013r. poz. 594) i art.21 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U.2015r. poz. 139) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§1

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Stara Kamienica w latach 2015 – 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIII.84.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 30.10.2015r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI**

**URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I**

**URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

**W GMINIE STARA KAMIENICA**

**W LATACH 2015 – 2017**

*Opracowany przez*

*Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” sp. z o.o*

Spis treści:

1. Podstawa prawna, informacje ogólne,
2. Planowane inwestycje wodno-kanalizacyjne w latach 2015-2017
3. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
4. Sposób finansowania inwestycji w poszczególnych latach

Stara Kamienica, 2015

P R O J E K T

Załącznik do uchwały nr …………

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia …………………………….

1. PODSTAWA PRAWNA I INFORMCJE OGÓLNE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 opracowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm.). Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” spółka z o.o opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które są w jej posiadaniu i eksploatacji, zwany dalej planem.

1. PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W LATACH 2015 – 2017 W GMINIE STARA KAMIENICA

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017 obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Wykonanie planowanych zadań pozwoli na realizację głównych celów strategicznych Spółki, do których należą:

* dalsze podłączanie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec,
* rozpoczęcie podłączeń nieruchomości w miejscowości Wojcieszyce do nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej,
* zabezpieczenie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do zapewnienia dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, pod odpowiednim ciśnieniem a także należytej jakości,
* zapewnienie odprowadzania ścieków w sposób niezawodny.

**PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE**

Znaczna część – około 96%, sieci wodociągowej obsługiwanej przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” spółka z o.o stanowi sieć użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z gminą Stara Kamienica. Jest to nowa sieć wodociągowa przebiegająca przez miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec. Inwestycja powstała w wyniku realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami dla miejscowości Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica”. Do końca 2016 roku główny wykonawca w ramach udzielonej gwarancji dokonuje wszelkich napraw i usuwa powstałe awarie. W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wodociągowych Spółka dokonuje regularnych przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową obsługi maszyn i urządzeń, a także przeglądu i monitoringu sieci wodociągowej. Podstawowym zadaniem inwestycyjnym na lata 2015 -2017 jest dokończenie podłączeń wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej, dla których spełnione są techniczne warunki przyłączenia, na terenie miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec.

W II połowie 2015 roku zostanie oddana do użytku inwestycja realizowana przez Gminę Stara Kamienica w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Wojcieszyce”, co również będzie skutkowało pozyskaniem nowych odbiorców. Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Wojcieszyc, a co za tym idzie pozyskanie jak największej liczby odbiorców będzie kluczowym zadaniem dla Spółki na najbliższy trzyletni okres objęty planem. W celu usprawnienia i ograniczenia kosztów związanych z comiesięcznym odczytem stanów wodomierzy w miejscowości Wojcieszyce, Spółka planuje w 2015 roku zakup i montaż wodomierzy i modułów radiowych wraz z systemem do radiowego odczytu na nowo budowanych przyłączach. Mając na względzie zwiększenie wydajności hydrantów używanych do celów ppoż na 2017r. zaplanowano montaż trzeciej pompowni wody na „górnych” Wojcieszycach.

W latach 2015/2017 Spółka planuje również systematyczną wymianę wodomierzy na wodomierze i moduły radiowe wraz z systemem do radiowego odczytu na terenie miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec. Zakup wodomierzy i modułów radiowych znacznie ograniczy czas odczytu, zmniejszy ponoszone koszty związane z odczytem, a także pozwoli na dokładniejszy pomiar ilości pobranej wody przez mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. Wymiana wodomierzy pozwoli również na ograniczenie strat wody (awarie sieci, uszkodzenia wodomierzy, wycieki itp.). Ewentualna awaria zarówno wodomierza jak i sieci wewnętrznej jest natychmiast sygnalizowana przez system jako zdarzenie anormalne, co pozwala na szybką reakcję ze strony Spółki.

W 2016 roku będą remontowane administrowane przez Spółkę ujęcia wody w miejscowości Barcinek i Rybnica. W celu ograniczenia dewastacji na obiekcie SUW Kopaniec w latach 2015/2016 Spółka planuje zamontowanie monitoringu, który pozwoli na każdorazowe rejestrowanie prób wejścia na teren lub uszkodzenia ogrodzenia. W najbliższych latach Spółka planuje również wykonanie trzeciego odwiertu wody w miejscowości Kopaniec w celu zabezpieczenia zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w okresach występowania suszy. Mając na względzie szybkie i sprawne zaopatrzenie mieszkańców gminy Stara Kamienica w wodę podczas suszy, Spółka planuje zakup/leasing ciągnika.

Tabor samochodowy Spółka przejęła w 2013 roku po zlikwidowanych Zakładzie Obsługi Komunalnej, który w znacznej ilości jest już sprzętem wieloletnim, mocno zużytym. Rozbudowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy wymaga szybkiego i sprawnego przemieszczania się po terenie gminy Stara Kamienica dlatego też na najbliższe lata planowany jest zakup/leasing samochodu osobowo-towarowego do przewozu pracowników i sprzętu na miejsce wykonywanych prac.

**PLANOWANE INWESTYCJE KANALIZACYJNE**

Sieć kanalizacyjna obsługiwana przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” spółka z o.o stanowi nowa sieć objęta do końca 2016 roku gwarancją udzieloną przez głównego wykonawcę. Sieć użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Stara Kamienica. Spółka prowadzi bieżącą konserwację, dokonuje regularnych przeglądów urządzeń kanalizacyjnych. W ciągu roku wykonywane są również przeglądy sieci kanalizacyjnej.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej jest dokończenie przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec a także budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wojcieszycach do osiedla domków jednorodzinnych.

W maju 2015rok Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce”. W II połowie 2015r. po zakończonej przez Gminę Stara Kamienica inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Wojcieszyce” Spółka rozpocznie realizację w/w zadania, w ramach którego zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne. Do projektu przystąpiło 142 nieruchomości (700 odbiorców usług) z terenu Wojcieszyc. W latach 2015 – 2017 Spółka będzie dążyła do pozyskania jak największej liczby odbiorców usług z miejscowości Wojcieszyce.

W związku z planowanym pozyskaniem w 2015 roku, a także w latach następnych, dużej liczby odbiorców, Spółka będzie realizowała rozbudowę rozwiązań informatycznych służących do rozliczania ilości pobranej wody i ilości odprowadzonych ścieków. Na 2015 rok został zaplanowany zakup komputera stacjonarnego, a także dodatkowy dostęp do programu informatycznego ENOVA dla nowo utworzonego stanowiska.

1. **NAKŁADY INWESTYCYJNE**

**INWESTYCJE WODOCIĄGOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA ZADANIA | | | PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | | PLANOWANY ZAKRES FINANSOWY | FINANSOWANIE ZADANIA | TERMIN |
| 1. | Wykonanie przyłączy w miejscowości Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica | | | Rurociąg DN 50 mm PE długość 200m wraz z urządzeniami i osprzętem | | 28 000,00zł | środki własne/środki zewnętrzne | 2015/2016 |
| 2. | Wykonanie rurociągu do zbiorczej sieci wodociągowej w m. Wojcieszyce (osiedle domków jednorodz.) | | | Rurociąg DN 110mm PE długość 500m wraz z urządzeniami i osprzętem | | 100 000,00zł | środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| ZAKUPY MASZYN I URZĄDZEŃ, PRZEGLĄDY | | | | | | | | |
| 3 | | Wodomierze i moduły radiowe z systemem do radiowego odczytu | Zakup i montaż 200szt wodomierzy na sieci wodociągowej w Wojcieszycach | | 55 000,00zł | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2015/2017 |
| 4. | | Wodomierze i moduły radiowe z systemem do radiowego odczytu | Zakup i montaż 200szt wodomierzy na sieci wodociągowej w Starej Kamienicy, Kromnowie, Kopańcu | | 55 000,00zł | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 5. | | Pompownia wody Wojcieszyce | Demontaż urządzeń pompowni wody Kromnów i montaż urządzeń trzeciej pompowni wody w m. Wojcieszyce | | 35 000,00 | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2017 |
| 6. | | Ujęcia wody Barcinek 16, 55 i Rybnica 1 | Remont ujęć wody w Barcinku nr 16, 55 i Rybnica 1 | | 15 000,00zł | | Środki własne | 2016 |
| 7. | | Montaż chloratora na SUW Stara Kamienica | Demontaż chloratora z budynku St. Kamienica 149A i montaż na SUW St. Kamienica | | 3 000,00zł | | Środki własne | 2016 |
| 8. | | Przyrząd do nawiercania rurociągu | Zakup przyrządu do nawiercania rurociągu (przyłącza) | | 3 000,00zł | | Środki własne | 2015 |
| 9. | | Samochód osobowo-towarowy | Zakup/leasing samochodu osobowo-towarowego do przewozu sprzętu i pracowników | | 35 000,00zł | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 10. | | Ciągnik | Zakup/leasing ciągnika z przeznaczeniem do dowozu wody w okresach suszy i innych prac komunalnych | | 90 000,00zł | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 11. | | Koparko-ładowarka | Zakup/leasing koparko-ładowarki do prac związanych z rozbudową sieci i budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych | | 90 000,00zł | | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 12. | | Komputer stacjonarny | Zakup komputera stacjonarnego | | 2 500,00zł | | Środki własne | 2015 |
| 13. | | Aktualizacja programów komputerowych | Zakup aktualizacji programu Wodnik i Enova | | 6 000,00zł | | Środki własne | 2015/2016/2017 |
| 14. | | Wyposażenie w narzędzia dla pracowników Spółki | Zakup przyrządów , narzędzi, drobnego sprzętu do prac przy sieci wodociągowej i przyłączach | | 6 000,00zł | | Środki własne | 2015/2016/2017 |
| 15. | | Monitoring SUW Kopaniec | Zakup i montaż kamery na SUW Kopaniec | | 2 500,00zł | | Środki własne | 2015/2016 |
| 16. | | Przeglądy maszyn i urządzeń wodociągowych | Przeglądy maszyn i urządzeń na ujęciach wody | | 9 500,00zł | | Środki własne | 2015/2016/2017 |

**INWESTYCJE KANALIZACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA ZADANIA | PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | PLANOWANY ZAKRES FINANSOWY | FINANSOWANIE ZADANIA | TERMIN |
| 1. | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w miejscowości Stara Kamienica 107, Kromnów 1a i 2a, | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200mm  długość 70 metrów,  przepompownia zbiornikowa ścieków | 21 000,00zł | środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 2, | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 45, 46 i 51 | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200mm  długość 220 metrów z urządzeniami i osprzętem (wykonany metodą bezwykopową),  przepompownia zbiornikowa ścieków | 66 000,00zł | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| 3. | Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 160mm długość 2435mb wraz z urządzeniami i osprzętem | 437 980,00zl | środki własne/środki zewnętrzne | 2015 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Wojcieszycach (osiedle domków jednorodzinnych) | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200mm, długość 500m | 150 000,00zł | Środki własne/środki zewnętrzne | 2016/2017 |
| ZAKUPY MASZYN I URZĄDZEŃ, PRZEGLĄDY | | | | | |
| 5. | Wyposażenie w narzędzia dla pracowników Spółki | Zakup przyrządów , narzędzi, drobnego sprzętu do pracy przy sieci kanalizacyjnej | 6 000,00zł | Środki własne | 2015/2016/2017 |
| 6. | Przeglądy maszyn i urządzeń wodociągowych | Przeglądy maszyn i urządzeń na ujęciach wody | 4 500,00zł | Środki własne | 2015/2016/2017 |

1. **SPOSÓB FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**

Inwestycja „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce” będzie realizowana za pomocą środków własnych oraz przy wykorzystaniu środków zewnętrznych w formie zasilenia kredytowego i uzyskania środków z funduszy pomocowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stara Kamienica Spółka będzie chciała pozyskać środki z funduszy pomocowych.

Zakupy inwestycyjne – maszyny, środki transportu, będą dokonywane za pośrednictwem specjalistycznych firm leasingowych z uwzględnieniem wpłaty własnej.