Gmina Stara Kamienica Stara Kamienica, 13.06.2016r.

 (pieczęć adresowa zamawiającego) (miejscowość, data)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO**

Nr sprawy: **RRG/ 9/16**

1. Zamawiający:

 **Gmina Stara Kamienica**

 Stara Kamienica 41

 58 - 512 Stara Kamienica

 NIP 611-011- 29-50

 Regon 230821730

 Telefon +4875 75 14 337

 Faks +4875 75 14 337

 Strona internetowa : www.stara-kamienica.bipgmina.pl

 E-mail: starakamienica@starakamienica.pl

1. Przedmiot zamówienia: **Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest**

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na: demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica z obiektów osób fizycznych wskazanych w wykazie.

 Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

1. Ustalenie daty zdjęcia wyrobów zawierających azbest indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonywana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości z zachowaniem terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest do dnia 31.08.2016r.
2. Przed podpisaniem umowy na wykonanie ww. zadania:
3. przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac;
4. przedłożenie dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
5. Dokonanie wyceny prac z rozbiciem cen na zadania odnoszące się do poszczególnej nieruchomości osobno, z wyszczególnieniem ceny netto i brutto wraz z ilością azbestu znajdującego się na poszczególnych nieruchomościach ;
6. Przed rozpoczęciem prac ( w terminie co najmniej 7 dni ) dokonanie zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
7. Prace demontażowe i odbiór wyrobów zawierających azbest;
8. Transport na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych lub na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią – przeznaczoną do składowania odpadów zawierających azbest;
9. Unieszkodliwienie azbestu;
10. Wykonanie dla każdej z wyszczególnionych nieruchomości dokumentacji fotograficznej odpadów zawierających azbest, przed przystąpieniem do prac i po ich demontażu ( również odpadu składowanego) i przekazanie jej Zamawiającemu w wersji papierowej;
11. W celu rozliczenia usługi, wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wraz z fakturą (zawierającą w poszczególnych pozycjach koszty każdej nieruchomości):
12. protokół odbioru - podpisany przez Właściciela nieruchomości, Wykonawcę i przedstawiciela Urzędu Gminy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania);
13. dokumentację fotograficzną odpadów azbestowych oraz nieruchomości – dla każdej nieruchomości – zgodnie z pkt. 8 niniejszego zapytania;
14. oryginał Karty przekazania odpadu z pieczątką składowiska oraz dokładne dane Gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest wraz z wyszczególnieniem ilości. Do ww. dokumentów wykonawca dołącza oświadczenie potwierdzające ilość odpadów dla każdej nieruchomości.
15. pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, dla każdej nieruchomości.;
16. kopię polisy ubezpieczeniowej
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców w celu dokonania oceny prawidłowości wykonanych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminach zakończenia wykonywania prac na danej nieruchomości);
18. Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy przez właścicieli nieruchomości. Istnieje możliwość dokonania przeglądu budynków w celu dokładnej wyceny prac i określenia faktycznej ilości azbestu znajdującego się na poszczególnych nieruchomościach.
19. **Termin wykonania zamówienia:** do dnia 31 sierpnia 2016 r.
20. **Kryterium oceny ofert:**

 Cena łącznie z podatkiem– 100% = 100,00 pkt.

 Oznacza to, że oferta z najniższą ofertową ceną otrzymuje 100,00 pkt i jest ofertą najkorzystniejszą.

**Punkty, do dwóch miejsc po przecinku, pozostałym ofertom przyznane będą w sposób następujący:**

 C min

 Pi(C) = Ci x 100

gdzie:  *Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena”, z zaokrągleniem*

*ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku* wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości

 *C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert*

 *Ci - cena oferty ”i”*

1. *- maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena”.*

**Oferta powinna zawierać sposób obliczenia ceny.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. **Sposób przygotowania oferty:**
2. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją **„**Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.**: Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica z wyrobów zawierających azbest”**
3. **Miejsce i termin złożenia ofert:**

**Oferty należy złożyć do dnia 22 czerwca 2016 godz.1400**  w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41 za pośrednictwem np. operatora wyznaczonego lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy, 58 – 512 Stara Kamienica 41, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej. O wyniku postępowania o zamówienie zostaną powiadomieni Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, w tym samym miejscu co publikacja niniejszego zapytania ofertowego.

1. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:**
2. zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest lub oświadczenie, że transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest prowadzony będzie zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących transportu drogowego oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z zachowaniem zapisu § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004 r.,Nr71, poz. 649 z póź.zm.)
3. Oświadczenie o instalacji unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (adres składowiska wraz z nazwą zarządzającego składowiskiem) oraz informacją o obowiązującym pozwoleniu dla tej instalacji (sygnatura, data wydania, organ wydający, data obowiązywania);
4. **Informacje dodatkowe:**
	1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
	2. Suma kwot z poszczególnych pozycji (faktycznie podjętych działań) stanowić będzie właściwą oferowaną cenę za wykonanie zadania.
	3. Podana ilość azbestu jest ilością zgłoszoną przez właścicieli nieruchomości. Należy przyjąć jako ilość orientacyjną.
	4. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa obejmująca koszty wykonania zamówienia wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia, w tym koszty: mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędnych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem oraz zabezpieczeniem terenu podczas wykonywania usługi, sporządzenie niezbędnych dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej odpadów zawierających azbest oraz nieruchomości (wykonanej bezpośrednio po ich demontażu lub odbiorze).
	5. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót wg wzoru zamieszczonego na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu oraz otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
5. **Zapytania:**

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

1. **Załączniki:**

1. formularz ofertowy

2. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym

3. wykaz nieruchomości

4. wzór protokołu odbioru **Wójt Gminy**

 **/-/ Zofia Swiątek**