Gmina   Starogard  Gdański

Urząd  Gminy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gd

www.starogardgd.ug.pl

tel.: centrala (058) 562 50 67                                       fax.: (058) 562 46 41

Nr sprawy : GKI.7013.28.21.INI.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

usługa

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka ”

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Starogard Gd. 2014-09-17                                                Zatwierdzam

Wójt Gminy

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 207 000 EURO

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy  budowie ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka, gmina Starogard Gdański, w następującym zakresie robót budowlanych     :

Etap I  - odcinek A-B

- Roboty przygotowawcze

- pomiarowe – 0,29km,

- karczowanie pni – 4szt. ,

- zdjęcie warstwy humusu – 750m2,

- roboty rozbiórkowe – bryły betonowe  5,5m3, demontaż oznakowania, cięcie

nawierzchni bitumicznych – 45m,

- Roboty ziemne

-  roboty ziemne z transportem urobku – 50m3,

-  wykonanie nasypów z profilowaniem i zagęszczaniem – 30m3,

- Podbudowy

-  korytowanie – 774m2,

-  warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm – 774,0m2,

-  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm – 717,00m2,

-  podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr. 10cm – 57m2,

- Nawierzchnie

- oczyszczenie i skropienie podbudowy 774m2,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11W, gr. 4cm – 717m2,         - nawierzchnia ścieralna ciągu pieszo – rowerowego z mieszanki mineralno – asfaltowej

AC5S – gr. 3cm – 717m2,                                                                                                                         - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm – 57m2,

5.  Roboty wykończeniowe

- humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm – 380m2,

6.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

-  oznakowanie poziome grubowarstwowe – 17,13m2,

-  montaż oznakowania pionowego – 8 szt.,

-  poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i

38mm w rozstawie 2,5m – 272mb,

7. Elementy ulic

- krawężniki betonowe o wym. 15*30cm z wykonaniem ławy betonowej – 35mb,

- krawężniki betonowe o wym. 15*22cm z wykonaniem ławy betonowej – 11mb,

- obrzeża betonowe o wym. 30*8cm z wykonaniem ławy betonowej – 583mb,

- wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią bitumiczną –

45mb,

8. Inne roboty

- Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych o śr. 100mm na kablach, pod drogami i wjazdami

– 20mb,

- oczyszczenie rowu z namułu o grubości 20 cm bez naruszenia skarp – 257mb.

Etap II - odcinek C-D

- Roboty przygotowawcze

- pomiarowe – 0,65km,

- karczowanie pni – 24szt. ,

- zdjęcie warstwy humusu – 2285,50m2,

- roboty rozbiórkowe – demontaż oznakowania, cięcie nawierzchni bitumicznych– 45m,

- rozebranie wylotu przepustu z bruku kamiennego (do ponownego wbudowania) – 3m2,

- Roboty ziemne

-  roboty ziemne z transportem urobku – 120m3,

-  wykonanie nasypów z profilowaniem i zagęszczaniem – 150m3,

- Podbudowy

-  korytowanie – 1669,0m2,

-  warstwa odcinająca z pospółki gr. 15cm – 1669,0m2,

-  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm – 1644,00m2,

-  podbudowa betonowa z betonu C16/20 gr. 20cm – 25m2,

- Nawierzchnie

- oczyszczenie i skropienie podbudowy 1644,0m2,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11W, gr. 4cm – 1644,00m2,         - nawierzchnia ścieralna ciągu pieszo – rowerowego z mieszanki mineralno – asfaltowej

AC5S – gr. 3cm – 1644,00m2,                                                                                                                         - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm – 25,00m2,

5.  Roboty wykończeniowe

- humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm – 700m2,

6. Elementy ulic

- krawężniki betonowe o wym. 15*22cm z wykonaniem ławy betonowej – 16mb,

- obrzeża betonowe o wym. 30*8cm z wykonaniem ławy betonowej – 1277mb,

- wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią bitumiczną –

6mb,

7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

-  montaż oznakowania pionowego – 3 szt.,

-  poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i

38mm w rozstawie 2,5m – 645mb,

8. Przebudowa przepustu

- roboty ziemne – 10m3,

- wykonanie fundamentu z pospółki – 6m3,

- ułożenie rur dwuściennych karbowanych o śr. 400mm – 12mb,

- wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem i pozyskaniem gruntu – 6m3,

- wykonanie wylotu z bruku kamiennego nieregularnego na warstwie betonu gr. 10cm z

wypełnieniem spoin betonem – 3m2,

9. Inne roboty

- Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych o śr. 100mm na kablach, pod drogami i wjazdami

– 7mb,

- oczyszczenie rowu z namułu o grubości 20 cm bez naruszenia skarp – 620mb,

- oczyszczenie z namułu przepustów pod drogą i zjazdami – 32mb.

W zakresie prac wykonawcy robót budowlanych do wykonania są także n/w czynności:

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

- wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych.

- sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- dokonania w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem robót z właściwymi gestorami sieci.

- wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż budowanych sieci

- koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualna odbudowa osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych usuniętych w trakcie robot budowlanych, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

- zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ELBI , 75-800 Koszalin , ul. 1-go Maja 12/20 – dostępnej na stronie:

http://www.bip.starogardgd.ug.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/238823/ogloszenie_o_zamowieniu_dla_zadania_pn__budowa_sciezki_pieszo__r

3.2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do:

W ramach pełnionej funkcji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

- Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

- Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie

- Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż

- Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych

- Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót

- Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych robot.

- Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem i pozwoleniem na budowę

- Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

- Uczestniczenia w procedurze oddania zadania inwestycyjnego do użytkowania

- Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy .

- Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT

- Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac

- Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.

3.3.  Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą wykonanie całego zakresu zamówienia

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie ze wzorem - załącznik nr 4

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zawartą umową i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub urządzeń przywołane w dokumentacji projektowej, kosztorysach nakładczych lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o wyroby/produkty/urządzenia innych producentów pod warunkiem spełnienia przez te wyroby/produkty/urządzenia tych samych właściwości/parametrów technicznych.

3.5 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi

- Termin wykonania zamówienia.

  - Termin realizacji nadzorowanych prac budowlanych: od 09.2014r do 01.12.2014r .

  - Wykonawca, w ramach pełnionej funkcji zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w okresie 36-m-cy od podpisania protokołu odbioru robót.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez    wykazanie, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali następującą usługę:

- nadzór inwestorski nad jedną robotą budowlaną obejmującą budowę ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową o długości min 500 m.

    - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi tj:

- dysponowanie 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru, posiadającą:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania - nadzorowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ  w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

  - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu opisanych w p-cie 5.1 niniejszej specyfikacji dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z przesłanek opisanych w art. 89 Prawa zamówień publicznych

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki:

  - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

  - Informacja o podwykonawcach – wykonanie jakiej części zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - według wzoru – załącznik nr 3

  - informacja o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 5

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - .1.  W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie do oferty należy dołączyć: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, potwierdzający wykonanie wymaganego zakresu usług określonych w p-cie 5.1.2 niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca ich wykonania. Wykaz wykonać w oparciu o wzór - załącznik nr 6 . Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty .

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty.

  - W celu wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć:

- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wskazane w załączniku nr 4, posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do (kierowania) nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w p-ktach. 6.2 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w p-cie 6.1 b) c) niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp  Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5.  W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, listę albo informację składa każdy z Wykonawców.

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

- wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w p-cie 6.3 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika

- zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów

- dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego

- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych w niniejszym rozdziale oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

- wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

- jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w p-ktach 6.1 ppkt b) i c), dla każdego z partnerów z osobna, pozostałe składane są wspólnie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Z zamawiającym można kontaktować się telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ oraz postępowania należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej.

  - Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji tel. 58-56-250-67 wew. 57

- Maria Michel – naczelnik wydziału GKI - U.G. tel. 58-56-250-67, wew. 58

Zapytania należy kierować pisemnie, zgodnie z zasadą pisemności postępowania na adres:

Gmina Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

fax. (58) 56 246 41

## 8. Wymagania dotyczące wadium.

Nie przewiduje się obowiązku wpłacenia wadium.

9    Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  - Wymagania dotyczące składanych dokumentów opisano w p-cie 6.5 niniejszej specyfikacji.

  - Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać całość zakresu zamówienia.

  - Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej.

  - Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Protokół z przetargu, wraz z załącznikami składanymi w trybie postępowania są jawne zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Oferta musi być czytelna oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Należy wypełnić wszystkie dane i tabele oferty, jeżeli jakieś informacje nie dotyczą Wykonawcy należy je dołączyć z adnotacją „nie dotyczy” podpisać zgodnie z wymogami dotyczącymi podpisywania załączników oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej firmą (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i  napisem „Oferta przetargowa na zadanie: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka” należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim,

ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19

Oferta powinna zostać złożona w kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

  - Termin składania ofert wyznacza się na dzień:  2014-09-25 o godz. 10.00

  - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2014-09-25 o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 22.

  - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

cena - 100%

najniższa cena - 100 pkt.

cena najniższa

X = ---------------------- x 100

cena badanej oferty

- Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

  - Jedynym kryterium oceny zadań w ofercie jest cena podana przez Wykonawców uczestniczących w przetargu (cena = 100%).

  - Zamawiający przyzna kontrakt na wykonanie zamówienia temu Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  - . Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  - Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz możliwości udzielania zaliczek

15.1 Nie przewiduje się obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy albo wzór umowy.

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:

- Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, których nadzorowanie stanowi przedmiot umowy

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o czas potrzebny na ich wykonanie

- w przypadku wstrzymania robót budowlanych których nadzorowanie stanowi przedmiot umowy, o czas na który roboty zostały wstrzymane o ile miało to wpływ na termin realizacji robót budowlanych

2.   Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących

przypadkach:

- zmiana przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

- zmiana podatku VAT

- rezygnacji z części usługi, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanej usługi

- Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa niniejszej SIWZ

- Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych

- forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- Informacje dodatkowe- w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Zawartość dokumentacji przetargowej.

- SIWZ,

- formularz oferty – załącznik nr 1

- formularz oświadczeń wykonawcy – załącznik nr 2

- formularz informacji o podzlecanych częściach zamówienia – załącznik nr 3

- formularz informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 4

- informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5

- formularz informacji na temat wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 6

- wzór umowy – załącznik nr 7

ZAŁACZNIK nr 1: „Formularz ofertowy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

# FORMULARZ OFERTOWY

KRAJOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka”

Wykonawca:

1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu: ………………….

4. Numer Faxu:      ………………….

- Adres e-mail:     ……………………………………………………………………………….

Numer konta bankowego: .……………………………………………………………………………………………………

- Cena:

Za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej”

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ...........%, to jest w kwocie: ..........................zł

- Termin wykonania nadzorowanych prac budowlanych: do 01.12.2014 r.

- Warunki płatności: Fakturowanie i zapłata jednoetapowo po zakończeniu prac budowlanych i sporządzeniu protokołu odbioru robót.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

................................................

(podpis, pieczęć)

Data: .......................................

ZAŁĄCZNIK NR 2: ”Oświadczenia Wykonawcy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

- Do niniejszych „Oświadczeń Wykonawcy” dołączone zostały dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6.2 – 6.4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data: ........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 3 – „Informacja o podzleconych częściach zamówienia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | Z ogólnej liczby stron |  |  |

Informacja o podzleconych częściach zamówienia

Propozycje podzlecania części zamówienia :

| Lp. | Podzlecana część zamówienia | uwagi |
| --- | --- | --- |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 4 -  „Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczam(y), że:

Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający :

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania - nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami

budowlanymi.

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia | Podstawa do dysponowania osobą /umowa o pracę, pisemne zobowiązanie podmiotu, lub inna forma./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą pełniły funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadają uprawnienia (uprawnienia budowlane i świadectwa kwalifikacyjne oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego) wymagane przepisami prawa niezbędne przy wykonywaniu czynności podejmowanych w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ...................................

# ZAŁĄCZNIK nr 5- „informacja o przynależności do grupy kapitałowej”.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

.........................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adres)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  pełnienie usługi  nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Dąbrówka

PRZEDKŁADAMY:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

LUB:

- Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej(*)

Na podstawie art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

* wykonawca zobowiązany jest załączyć listę podmiotów i  podpisać dokument w pkt 1 (w przypadku , gdy należy do grupy kapitałowej) lub podpisać  oświadczenie ,zgodnie z pkt 2 (w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej).

# ZAŁĄCZNIK nr 6 -  „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy)1 następujące usługi :

(Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, potwierdzający wykonanie następującej usługi :

- nadzór inwestorski nad jedną robotą budowlaną obejmującą budowę ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową o długości min 500 m.

| Lp. | Zakres nadzorowanych prac z podstawowymi danymi technicznymi | Miejsce wykonania usługi | Data wykonania usługi | Nazwa wykonawcy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług, określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

1 Wskazuje Wykonawca

2 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

# ZAŁĄCZNIK nr 7- „Wzór umowy”.

U M O W A nr

zawarta w dniu ………….. r.  w Starogardzie Gdańskim pomiędzy  Gminą Starogard Gdański. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sikorskiego 9, reprezentowaną przez

Stanisław Połom - Wójt Gminy

zwanym w dalszej części umowy  *Zamawiającym*,

a:

…………………………………., .

zwanym w dalszej części umowy *Wykonawcą*

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy – Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Dąbrówka” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

            - Przedmiotem umowy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa ścieżki  pieszo – rowerowej w miejscowości Dąbrówka” .

            - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

            - Zakres świadczonej usługi :

- Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Informowania zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

- Kontrolowania jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu w budownictwie

- Sprawdzania i odbioru robót budowlach ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż

- Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych

- Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót

- Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych robót.

- Wstrzymania robót o ile ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalna niezgodność z projektem i pozwoleniem na budowę

- Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)

- Uczestniczenia w procedurze oddania zadania inwestycyjnego do użytkowania

- Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych wykonawcy .

- Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji na potrzeby sporządzenia dokumentów OT

- Bieżącego informowania zamawiającego o postępie prac

- Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości .............zł brutto (słownie: ................................).

- Należność Wykonawcy wypłacona będzie jednorazowo przelewem, na wskazany w fakturze Wykonawcy rachunek bankowy, po wykonaniu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót budowlanych.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia.

Nadzór inwestorski prowadzony będzie w terminie od dnia podpisania umowy do czasu całkowitego planowanego zakończenia robót, a także obejmować będzie okres po zakończeniu robót, niezbędny do rozliczenia zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz udział w przeglądach technicznych w okresie trwania gwarancji i rękojmi wykonanej inwestycji.

- Termin realizacji prac budowlanych: od września do 01.12. 2014r

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w komisji odbioru końcowego oraz w komisjach odbiorów gwarancyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia wykonania roboty budowlanej i przesunięcia terminu odbioru do sprawowania nadzoru do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego.

§ 4

- Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust.1

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 5

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą się rozstrzygnięciom sądu właściwego dla miejsca i siedziby Zamawiającego.

§ 6

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,. 2  egz. dla Zamawiającego i 1 egz.  dla Wykonawcy

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY