Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ………………..

zawarta w dniu ……....2014r. pomiędzy Gminą Starogard Gdański, z siedzibą w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………., posiadającym NIP: …………………, REGON:

…………………………, reprezentowanym przez :

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści :

§ 1

Okoliczności zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na „Montaż rolet okiennych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Starogard Gd.”

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.01-22-018/13-00 na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Starogard Gdański”.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest :

Wykonanie i montaż rolet okiennych – 3 szt. rolet na okna sufitowe oraz 13 rolet na okna naścienne.

Rolety należy szczegółowo wymierzyć, wykonać i zamontować w miejscach realizacji zadania – wykaz szkół podany poniżej.

W cenę montażu należy wliczyć cenę pomiarów, dojazdów, montażu oraz 2 letniej gwarancji na wykonanie i montaż rolet.

Rolety powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 2. Do SIWZ z materiałów niepalnych – posiadających atest niepalności, odpowiednio dostosowanych do pomieszczeń przedszkolnych w kolorystyce dobranej przez dyrektora szkoły. Materiał, z którego mają być wykonane powinien zabezpieczać przed światłem słonecznym.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

KODY CPV: 3951541 – rolety wewnętrzne

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

Zadanie polega na wykonaniu, wykonaniu i montażu w wymienionych poniżej lokalizacjach, rolet okiennych:

- Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kręgu, Krąg 44, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 15 79; dyr. Anna Benert.

- Oddział przedszkolny w Kokoszkowych, ul. Szkolna 24, 83-207 Kokoszkowy, tel. 58 562 15 79; dyr. Anna Benert.

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Suminie, Sumin 38, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 10 78, dyr. Barbara Rozwadowska;

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrówce, ul. Starogardzka 47, Dąbrówka, 83-212 Bobowo, tel. 58 56 217 27, dyr. Lucyna Jarczyk;

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2, Rokocin, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 1019, dyr. Justyna Pawelec;

- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzeźnie w Szpęgawsku, Szpęgawsk, ul. Starogardzka 17, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 212 15, dyr. Jacek Zakrzewski;

Rolety należy wykonać oraz dostarczyć i zamontować w uzgodnionych miejscach. Koszty dojazdów i montażu oraz sprzętu wymaganego do jego wykonania należy wliczyć w koszt zamówienia.

Dostarczone rolety muszą być fabrycznie nowe, posiadać 2 letnią gwarancję na rolety i montaż. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próbę dostarczonego i zamontowanego zgodnie z wymogami prawa sprzętu. Rolety muszą działać i być w 100% sprawne.

Materiał, z których wykonane zostaną rolety ma być wysokiej jakości, dostosowany do stosowania w przedszkolach, powinien być nieprzepuszczalny dla światła słonecznego.

Przedmiot zamówienia dotyczący montowanych rolet musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację zgodności uwidocznioną oznaczeniem znakiem CE.

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który staje się Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy oraz Formularz Oferty wykonawcy, który staje się Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Przedmiot umowy musi spełniać wszystkie wymogi, normy dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać deklarację zgodności uwidocznioną oznaczeniem CE.

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi na własny koszt i ryzyko w miejscach dokładnie wskazanych przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

6. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami siwz.

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji prac, sprawdził dokumentację przetargową oraz nie wnosi do niej zastrzeżeń i uwag.

§ 3

Termin wykonania

1. Termin realizacji umowy do 30.11.2014r. oraz jest zgodny z harmonogramem realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Odbiór techniczny wykonanego montażu odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron i w wypadku braku usterek i wad zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

3. Wszelkie zastrzeżenia i wady usługi zostaną naprawione przez Wykonawcę w ciągu 72 godzin, po czym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

4. Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

5. O wykonaniu usługi Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- atesty na materiały,

- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim

- gwarancja.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron.

- Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca będzie ponosił pełną i całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jej podpisania, aż do chwili dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Ostateczny odbiór nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony, po wykonaniu wszelkich czynności i obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy.

2. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników z pomocy, których korzysta przy realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego w ramach niniejszej umowy:

1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania,

2) terminowa zapłata należności wynikającej z faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy,

4) Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, gdzie ma zostać zrealizowany przedmiot umowy.

§ 6

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawcy

1. W ramach niniejszej umowy osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym będzie: ………………..

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą będzie: …………………………………..

§ 7

Podwykonawcy

(w przypadku ujawnionych podwykonawców postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie)

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/ własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym w ust. 2*.

2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych podmiotów:

a ........................................................................

(zakres prac)

b ........................................................................

(zakres prac)

c ........................................................................

(zakres prac)

§ 8

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie za cały przedmiot umowy w wysokości:

1) ………………….. zł netto (słownie: ……………………………… zł 00/100),

2) ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………. zł 00/100).

podatek VAT ………………………………….

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i obejmuje również świadczenia w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 12 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało jednorazowo – fakturą końcową.

4. Rozliczenie odbioru końcowego odbywać się będzie wg zasad określonych w niniejszej umowie na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego lub protokołu odbioru końcowego po usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia jednej faktury, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, ze względu na rozliczenia wewnętrzne Zamawiającego.

5. Do protokołu odbioru muszą być dołączone w języku polskim: karta gwarancyjna, deklaracja zgodności z normami CE. Niedostarczenie w/w dokumentów będzie traktowane, jako niewykonanie przedmiotu umowy.

6. Płatność będzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury.

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy  wskazany na fakturze.

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca wystawi faktury na dane Zamawiającego: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański NIP: 592 207 98 28.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na rolety wraz z montażem przedmiot umowy przez okres 24 mies. licząc od daty podpisania protokołu odbioru, podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne, przeglądy i serwis przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania.

3. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w zrealizowanym przedmiocie umowy.

4. Wymagane jest, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez Wykonawcę lub autoryzowany przez Wykonawcę podmiot.

5. Wykonawca gwarantuje, że usługi w ramach niniejszej umowy wraz z gwarancją będą świadczone w sposób profesjonalny i niezwłocznie.

6. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę:

a) telefonicznie, w dni robocze, pod numerem: (…) ………………..;

b) e-mailem, całodobowo, na adres: …………………………..

7. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do serwisu pokrywa Wykonawca.

8. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady.

§ 10

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów :

a) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pół procent) wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany w §3 ust.1.

3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Łączna wysokość wszystkich kar umownych, do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

b) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

c) opóźnień w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

d) w przypadku rażącego naruszania uregulowań niniejszej Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Prawo do odstąpienia może być zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia podstawy odstąpienia w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit a) do c).

§ 12

Zmiany umowy

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związaną z tym zmianą wynagrodzenia, ze względu na opóźnienia w wykonaniu usługi albo wadliwość wykonanej części usługi,

2) zmniejszenie zakresu usługi sprzętu do wysokości 10% wartości umowy, w przypadku gdy część zamówienia utraci dla zamawiającego znaczenie,

3) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

5) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ

6) W przypadku wykrycia niezgodności z wymogami w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie uprawniony do żądania wymiany sprzętu na zgodny z wymogami niniejszej umowy lub stosownego obniżenia ceny zakupu chyba, że wada da się usunąć i wykonawca ją niezwłocznie usunie.

3. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego, oraz sporządzenia aneksu do umowy.

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 5) niniejszego paragrafu przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia w rozumieniu niniejszego paragrafu. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktów między stronami.

6. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

7. Formularz cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik do niniejszej umowy stanowi podstawę wyceny dla czynności, o których mowa w niniejszej informacji o zmianach.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA

Załączniki:

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

2) Oferta Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić