……………

„ Zakres rzeczowy do harmonogramu”

| Lp. | Obiekt | Zakres wg koncepcji ( poniższe dane charakteryzujące zagospodarowanie projektowanej przystani lub przenoski należy traktować w sposób przybliżony) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przystań Kręgski Młyn | - regulacja, profilowanie i umocnienie brzegu - 12mb; - nawierzchnia pod slip - 16m2; - zatoka postojowa z parkingiem i placem manewrowym - 502m2; - duża wiata z częścią gospodarczą - 1szt. ; - mała wiata - 3 szt. ; - palenisko - 1 szt. ; - kosz na śmieci - 4szt. ; - suszarka do kajaków (przeznaczona do obsługi maksymalnie 9 szt. kajaków ) - 5szt. ; - tablica informacyjno-promocyjna - 1 szt. ; - osłona przenośnego sanitariatu - 1kpl. ; - stojak na rowery z zestawem naprawczym - 1 szt. ; - lampa solarna - 1 szt. ; - lampa solarna z USB - 1szt. ; - dodatkowe oznakowanie - 1 szt. ; |
| 2 | Przystań Żabno | - regulacja, profilowanie i umocnienie brzegu - 2mb; - nawierzchnia pod slip - 16m2; - pomost - 1szt; - ciągi piesze, pieszo-jezdne, plac - 727m2; - schody terenowe -1szt; - Utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej - 1187m2; - zatoka postojowa z parkingiem i placem manewrowym (zawrotką) - 298m2; - duża wiata - 1szt. ; - mała wiata - 2 szt. ; - palenisko - 1 szt. ; - kosz na śmieci - 4szt. ; - suszarka do kajaków (przeznaczona do obsługi maksymalnie 9 szt. kajaków ) - 5szt. ; - oznakowanie - 1szt; - osłona przenośnego sanitariatu - 1kpl. ; - lampa solarna - 1 szt. ; |
| 3 | Przenoska Nowa Wieś Rzeczna | - regulacja, profilowanie i umocnienie brzegu - 12,5mb; - nawierzchnia pod slip - 17m2; - pomost ze slipem - 1szt; - uporządkowany ciąg pieszy - 219,5m2; - kosz na śmieci - 4szt; - tablica informacyjno-promocyjna - 1szt; - ławki - 4szt; - oznakowanie wodne - 2szt; - oznakowanie dodatkowe - 1szt; |
| 4 | Przystań Owidz | - profilowanie i umocnienie brzegu - 10mb; - pomost - 1szt; - ciągi piesze, pieszo-jezdne, zjazd - 230m2; - plac dla kamperów, wewnętrzne ciągi piesze - 930m2; - ogrodzenie - 450mb; - budynki socjalne - 3szt; - duża wiata - 4szt. ; - palenisko - 3 szt. ; - grill - 1szt; - kosz na śmieci - 6szt. ; - tablica informacyjno-promocyjna - 1 szt. ; - suszarka do kajaków (przeznaczona do obsługi maksymalnie 9 szt. kajaków ) - 5szt. ; |
| 5 | Przenoska Owidz | - slip brzegu rzeki (w formie pomostu) - 1 szt; - pomost ze slipem - 1szt; - ciągi piesze, plac - 115m2; - schody terenowe -1szt; - kosz na śmieci - 4szt. ; - tablica informacyjno - promocyjna - 1szt; - stojak na rowery ze skrzynką z narzędziami do naprawy - 1szt; - ławki - 4szt; |
| 6 | Przenoska Kolincz | - regulacja, profilowanie i umocnienie brzegu - 4mb; - pomost ze slipem - 2szt; - schody terenowe -1szt; - ławki - 4szt; - kosz na śmieci - 4szt. ; - stojak na rowery ze skrzynką z narzędziami do naprawy - 1szt; - tablica informacyjno - promocyjna - 1szt; - oznakowanie - 1szt; |
| 7 | Przenoska i przystań Klonówka | - regulacja, profilowanie i umocnienie brzegu - 4mb; - nawierzchnia pod slip - 16m2; - pomost ze slipem - 2szt; - ciągi piesze, pieszo-jezdne, plac - 403m2; - schody terenowe -2szt; - remont drogi gruntowej - 420mb, - zjazd - 1 szt; - parking dla samochodów obsługujących ruch kajakowy - 323m2; - duża wiata - 1szt. ; - mała wiata - 2 szt. ; - miejsce na ognisko - 1 szt. ; - kosz na śmieci - 8szt. ; - suszarka do kajaków (przeznaczona do obsługi maksymalnie 9 szt. kajaków ) - 5szt. ; - tablica informacyjno - promocyjna - 1szt; - osłona przenośnego sanitariatu - 6kpl. ; - stojak na rowery z zestawem naprawczym - 1szt; - ławki - 4szt; - lampa solarna - 2szt; |