GKM.271.5.2022                                                                              Starogard Gdański, dn. 15.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi 
pn.” Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański”

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. (58) 56 250 67

fax (58) 56 246 41

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł – wyłączone z ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), z zastosowaniem §5 Zarządzenia Nr ZP/7/2021
Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi złożonej z 3 zadań:

Zadanie 1:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania w roku 2022 dofinansowania zadania z zakresu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (blok 3),  organizowanego w ramach konkursu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) znak sprawy: DGN-I.4031.2.2022, wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (Program);

- Po otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju i Technologii i zrealizowaniu zadania 2, przygotowanie:

  - dokumentacji fotograficznej wyrobów zawierających azbest, na płycie CD (pliki oznaczone nazwą miejscowości, nr działki, nazwą obrębu);

  - sprawozdania końcowego wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (blok 3), zgodnie ze wzorem MRiT wraz z załącznikami;

  - zestawienia w formacie *.xls (nie używać żadnych funkcji oraz nie scalać komórek) wykazu zinwentaryzowanych obiektów/urządzeń/instalacji, zawierający dane inwentaryzacyjne niezbędne do zasilenia Bazy Azbestowej oraz następujące dodatkowe informacje, w tym co najmniej :

- wykorzystujący wyroby zawierające azbest z podziałem na osoby fizyczne - Nazwisko i imię – adres zamieszkania oraz na osoby prawne – nazwa, NIP, REGON, adres siedziby

- dane ewidencyjne– nr działki, obręb ewidencyjny, arkusz mapy,

- rodzaj wyrobu zawierającego azbest zgodnie z oznaczeniami z Bazy Azbestowej

- ilość wyrobów w kg, m2

- umiejscowienie wyrobu (dach, elewacja, na palecie, in. – jakie).

- Opracowanie dla Zamawiającego sprawozdania/raportu końcowego z realizacji zadań 1-3.

Zadanie 2:

            - Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami:

  - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zmianami);

  - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31);

  - Regulaminem konkursu MRiT Azbest 2022 - znak sprawy: DGN-I.4031.2.2022 w zakresie bloku 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

- W ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych:

  - informacje o wyrobach zawierających azbest zawarte w Bazie Azbestowej muszą zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją i zaktualizowane w Bazie Azbestowej, w szczególności w zakresie: miejscowości, ulicy, numeru domu, numeru działki ewidencyjnej, numeru obrębu ewidencyjnego oraz rodzaju wyrobu, ilości wyrobu, ilości odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,

  - nowe informacje o wyrobach zawierających azbest muszą zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej,

  - wprowadzone lub zaktualizowane informacje o wyrobach zawierających azbest muszą zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Bazy Azbestowej identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu (pliki SHP),

  - w celu podniesienia jakości przygotowywanych plików SHP, obrysy budynków muszą zostać pozyskane z rejestru danych BDOT10k zawierającego dokładne geometrie budynków,

  - w przypadku braku możliwości zaktualizowania informacji o wyrobie zawierającym azbest rekord powinien zostać zgłoszony do usunięcia za pośrednictwem systemu Bazy Azbestowej wraz z uzasadnieniem,

  - w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został unieszkodliwiony i informacja taka nie została wprowadzona do Bazy Azbestowej, należy taką informację dodać do Bazy Azbestowej poprzez edycję rekordu istniejącego w Bazie Azbestowej (dodawanie nowych rekordów jako duplikatów już istniejących jest niedopuszczalne),

  - po zakończeniu prac związanych z wprowadzaniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, wszystkie wykazane w Bazie Azbestowej rekordy lokalizacji wyrobów zawierających azbest muszą mieć status lokalizacji zweryfikowanych.

- W ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób prawnych:

  - wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób prawnych muszą zostać zebrane w zestawieniu tabelarycznym i zawierać dane o wyrobach zawierających azbest wprowadzonych do Bazy Azbestowej wraz z adnotacją, co do ich poprawności oraz dane o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest, a nie ujętych dotychczas w Bazie Azbestowej,

  - dane osób prawnych zawarte w zestawieniu tabelarycznym powinny umożliwiać ich jednoznaczną identyfikację i zawierać m.in. nazwę, adres, nr REGON lub nr NIP,

  - zestawienie tabelaryczne powinno zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej,

  - zestawienie tabelaryczne złożone zostanie zamawiającemu w formie elektronicznej oraz papierowej po zakończeniu realizacji zadania związanego z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Stanowi ono załącznik do Sprawozdania Końcowego.

- Przygotowanie na żądanie Zamawiającego pełnych informacji na temat postępów w realizacji zadania i przedłożenia ich w ciągu 48h od takowego żądania.

Zadanie 3:

      - Opracowanie, w oparciu o wyniki zadania 2, aktualizacji „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański w latach 2011-2032”

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z:

  - „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,

  - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

  - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., Nr 8, poz. 31),

  - ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

oraz na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057).

Niezbędne dane wspomagające sporządzenie oferty i określenie kosztów:

- Liczba mieszkańców stałych - stan na dzień 31.12.2021 r.: 16 271 osób,

- Powierzchnia Gminy: 196 km2, .

- Liczba sołectw: 27,

- Charakter Gminy: wiejski

- Kod terytorialny: 2213122

- Termin wykonania:

Realizacja usługi: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r.

- Kryterium oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

- cena     80%

- doświadczenie Wykonawcy 20%

Maksymalna liczba punktów w kryterium, równa jest określonej wadze kryterium w %.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa 
i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 80 pkt

gdzie:

C – liczba punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb – cena brutto badanej oferty

doświadczenie Wykonawcy (D) – poddane ocenie zostanie posiadane przez Wykonawcę doświadczenie w zakresie realizacji inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządowych w okresie ostatnich 3 lat:

Za każdą dodatkową usługę zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat  udokumentowaną poświadczeniem należytego wykonania usługi (referencje) Wykonawca otrzyma 4 dodatkowe punkty nie więcej niż łącznie 20 punktów. Przykład oceny dla kryterium doświadczenie:

- brak poświadczenia – 0 pkt

- za  poświadczenie należytego wykonania 1 usługi – 4 pkt

- za  poświadczenie należytego wykonania 2 usług – 8 pkt

- za  poświadczenie należytego wykonania 3 usług  – 12 pkt

- za  poświadczenie należytego wykonania 4 – 16 pkt

- za  poświadczenie należytego wykonania 5 i więcej usług – 20 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

P = C + D

Obliczenia dokonywane  będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium doświadczenia, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną (wersja papierowa) i powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do nin. zapytania.

Ofertę złożyć należy w kopercie uniemożliwiającej jej przypadkowe otwarcie, na której nanieść należy: w górnym lewym rogu koperty dane Wykonawcy;

w polu adresata dane Zamawiającego:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

oraz dopisek:

” Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański” – oferta

Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie poświadczeń należytego wykonania usług inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządowych z ostatnich 3 lat.

- Miejsce i termin dostarczenia ofert:

Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, biuro podawcze (parter) do dnia 22.03.2022r. do godz. 11:00

Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na w/w adres.

- Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 22.03.2022r. o godz. 11:30 w siedzibie Gminy Starogard Gdański - Budynek Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert 
w siedzibie Zamawiającego.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zamówienia udziela:

Anita Schleser – nr tel. (58) 56 250 67 wew. 303.

- Informacje dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy