GMINA STAWIGUDA

Ul. OLSZTYŃSKA 10

11-034 STAWIGUDA

pieczęć zamawiającego

Znak sprawy BiZ.271.0.2015                                                             Stawiguda 25.06.2015r.

(miejscowość i data)

Wg. listy

adres i nazwa wykonawcy

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

ROZEZNANIA CENOWEGO

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Majdach

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy punktu 3 rozeznania cenowego. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Termin realizacji zamówienia: czas   realizacji: 160 dni od podpisania umowy., w tym:

- koncepcja – 30 dni od podpisania umowy

- konsultacje społeczne – 60 dni od podpisania umowy

- projekt budowlany – 100 dni od podpisania umowy

- projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, SWiOR – 160 dni od podpisania umowy

- uzyskanie pozwolenia na budowę – 160 dni od podpisania umowy

Pozostała treść rozeznania cenowego pozostaje bez zmian.

Magdalena Barska

……………………………..

podpis osoby sporządzającej

WÓJT

Irena Derdoń

……………………………..

(podpis Kierownika jednostki)