Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

Nr BiZ.272.0.   .2020

zawarta w dniu              2020r. w Stawigudzie

pomiędzy:

Gminą  Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10,

NIP  739-384-15-84, REGON 510743195

reprezentowaną przez:

………………………………………………

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………..

REGON ………………, NIP ………………..,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z póżn. zm.) zawiera się umowę, o wartości poniżej 30 000 EURO,
 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy drogi ul. Drozda w Tomaszkowie, polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektowo-kosztorysowe przebudowy drogi ul. Drozda w Tomaszkowie oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji ZRID.

- Przedmiotową dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 16.09.2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) zwanym dalej Rozporządzeniem.

- Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przebudowy drogi ul. Drozda w Tomaszkowie, polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem tj.:

- 1) Opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego dla każdej z branż (drogowa, budowlana,     sanitarna, elektryczna- jeśli wystąpi) – 5 kpl. i dodatkowo zapisana na płycie CD w formacie pdf;

- 2) Mapę do celów projektowych- 1 kpl;

- 3) Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia    18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2013r., , poz. 1129 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem kodów CPV – Wspólnego Słownika Zamówień – dla każdej z branż (budowlana, sanitarna, elektryczna) 1 kpl i dodatkowo na CD;

- 4) przedmiary robót – dla każdej z branż (budowlana, sanitarna, elektryczna – jeśli wystąpi) 1 kpl            i    dodatkowo na CD;

- 5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dla każdej z branż (budowlana, sanitarna, elektryczna) 1kpl. i dodatkowo na CD

- 6) Uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wymaganych w ustawie Prawo Budowlane, umożliwiające realizację zadania inwestycyjnego.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy określony w §1 i przekazać Zamawiającemu, w terminie: 180 dni

- Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi po jej wykonaniu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem ust. 4.

- Jeżeli przekazana przez Wykonawcę dokumentacja zawiera wady, Zamawiający określa w protokole zdawczo-odbiorczym termin, w ciągu którego Wykonawca jest zobowiązany te wady usunąć. Do czasu usunięcia wspomnianych wad nie następuje wykonanie umowy.

- Usunięcie wad w dokumentacji Wykonawca zgłasza w powyższym terminie Zamawiającemu, na potwierdzenie czego Strony sporządzają i podpisują protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany zgodnie z niniejszą umową przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

§3

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

- przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających,

- przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. ;

- z niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja.

- w wyniku przedłużających się uzgodnień z właścicielami nieruchomości przez które będzie przebiegać inwestycja.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§4

Do kierowania  i  koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony Zamawiający wyznacza  następujące osoby:

Zamawiający: ……………………

Wykonawcy: …………………….

§5

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych z Wykonawcą materiały, których brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a których nie można było uprzednio przewidzieć.

- Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu  niniejszej umowy.

§6

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: …………. zł (słownie: ………………………..).

2. Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami  na podstawie faktur przejściowych, po zakończeniu elementu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy , na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru  częściowego wykonanych prac.

§7

- Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest potwierdzony przez strony protokół zdawczo – odbiorczy z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. Termin zapłaty – 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

§8

Płatności Zamawiający dokona przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 9

- Wypełniając zobowiązania wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę z należytą starannością. Wady wykryte w dokumentacji winny być usunięte przez Wykonawcę własnym kosztem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca gwarantuje, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania, doboru rozwiązań i urządzeń na dzień przekazania dokumentacji oraz będą uwzględniały główne wymagania określone przez Zamawiającego na etapie wstępnych uzgodnień.

- W dniu zapłaty wynagrodzenia wszystkie prawa autorskie nieodpłatnie przechodzą na Zamawiającego. Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania, udostępniania wersji elektronicznej na stronie internetowej w niezbędnym dla niego zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych wykonaną dokumentacją. W przypadku zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone  w odrębnej umowie.

§10

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za nieusunięcie wad przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyjątkiem określonym  w § 14, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

  - W razie poniesienia wyższej szkody, strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w umowie.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

- Strony mogą zrealizować prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 12

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia tej wiadomości.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Wykonawca z dniem zapłaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego opracowania.

- Zamawiający ma prawo dysponowania przedmiotem umowy na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do powielania, kopiowania, wielokrotnego wykorzystywania oraz wprowadzania do pamięci komputera i zamieszczania na stronie internetowej Zamawiającego.

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: