[image: image1.png]R

STAWIGU l)AA




               URZĄD GMINY STAWIGUDA

               11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10

               tel.: 89 512 62 02 

               www.stawiguda.pl   przetargi@stawiguda.pl 

Nr postępowania ZP.271.2.10.2021  



Umowa nr BiZ.272.……2021

zawarta dnia ……….. 2021r. 

zawarta w dniu ………..……. w Stawigudzie pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

NIP 739-384-15-84 

REGON 510743195

 reprezentowaną przez:

………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”
a  ………………………………………,reprezentowanym przez:…………………….– 

zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom w/w ustawy.

· 1.

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku w Stawigudzie o powierzchni 690 m2.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

a. projekt architektoniczno  - budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

b. projekt wykonawczy;

c. niezbędne projekty branżowe;

d. kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiORB;

e. nadzór autorski;

f. uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokumentu umożliwiającego realizację właściwych prac budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności z art. 28 do 30 oraz od 99 do 103. W szczególności niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność zastosowania materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrów tej równoważności. 
4. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym specyfikacja techniczne wykonania i obioru robót oraz przedmiar robót budowlanych musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z powyższej dokumentacji. 
5. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana kompleksowo, zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych, ofert oraz realizacji i rozliczenia wykonanych robót budowlanych.
6. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym specyfikacja techniczne wykonania i obioru robót oraz przedmiar robót budowlanych musi zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z powyższej dokumentacji. 

7. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana kompleksowo, zawierać wszystkie elementy do sprawnego przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych, ofert oraz realizacji i rozliczenia wykonanych robót budowlanych.

8. Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również prac przygotowawczych do wykonania projektu;

9. Wykonawca dokona 3-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 2 lat licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie 7 dni od daty wpływu zlecenia od Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów będą przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym

10. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych,
materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przykładowe – Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”;

11. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie
trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;
12. Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

13. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
14. Przedmiot Umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy.
15. Zamawiający może w sposób dowolny dysponować przedmiotem umowy, całkowicie lub częściowo wykorzystać go przy wykonywaniu innych opracowań bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
16. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.
Odbiory
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony. Odbiór jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac składających się na Przedmiot Umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy, powinien zawierać w szczególności:

a. wykaz przekazanej dokumentacji,

b. oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole zdawczo odbiorczym dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także, że dokumentacja ta jest wolna od wad,
c. oświadczenie Wykonawcy, że zastosowane w dokumentacji urządzenia i materiały są aktualnie produkowane, dostępne na rynku i posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania,

d. oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do wykonanej dokumentacji.

e. oświadczenie Wykonawcy, że osoby podpisane w dokumentacji są jej autorami.

2. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się  w siedzibie Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy, ze względu na cel oznaczony w niniejszej Umowie, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, limitujące dalsze prowadzenie czynności odbioru, Zamawiający przerwie odbiór końcowy do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad zostanie określony przez komisję w protokole zdawczo-odbiorczym. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.

5. Odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy przekazanego Zamawiającemu, a także z tytułu udzielonych gwarancji.

6. Podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę dla wystawienia faktury, obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na zasadach określonych w § 4 Umowy.

§ 3.
Termin realizacji
1. Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać zrealizowany w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, w uwzględnieniem poniższych etapów:

Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie do 31.12.2021 r. 
Etap II - uzyskanie ostatecznej decyzje pozwolenia na budowę lub dokument umożliwiający realizację właściwych prac budowlanych w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów wykonania i zakończenia wykonania umowy, 
o których mowa w ust. 1 z przyczyn obiektywnych i niezawinionych przez strony, które są niemożliwe do przewidzenia w dniu spisania umowy.

3. Termin wykonania zamówienia uważa się za dotrzymany tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszego paragrafu kompletnego Przedmiotu Umowy.

§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte i terminowe wykonanie niniejszej umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………) w tym podatek VAT 23% w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………………..) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2.  Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie będzie występował do Zamawiającego z dalej idącym roszczeniem finansowym w ciągu trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,  nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem doręczenia faktury w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystawienia. W przypadku doręczenia faktury po terminie 7 (siedmiu) dni od jej wystawienia, termin zapłaty ulega wydłużeniu o ilość dni przekroczenia wskazanego wyżej 7 (siedmio) dniowego terminu
5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w umowie należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności. 
8. Faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w następujący sposób:

a) w postaci papierowej: na adres Urząd Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11 – 034 Stawiguda,

lub

b) w postaci elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Dane konta Zamawiającego na platformie PEF:

Gmina Stawiguda

adres PEF: 7393841594

9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, znajdującej się na Białej Liście, tj. wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
10. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście, o której mowa 
w ust. 6 umowy, na dzień, w którym dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni. 
11. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust.1 jest obowiązujące przez cały okres trwania umowy i nie podlega jakimkolwiek zmianom czy waloryzacji. W szczególności wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie wydatki (składniki), jakie ewentualnie Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.
12. Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

· 5.
Prawa autorskie
1. Na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy, każdorazowo z chwilą jego przekazania lub najpóźniej z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia,

co do czasu, terytorium, ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu technik drukarskich, reprograficznych i cyfrowych, także wytwarzanie egzemplarzy badań przy zastosowaniu wszystkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,

b) obrót oryginałami Przedmiotu Umowy, egzemplarzami, na których utrwalono opracowania, 
w szczególności wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy w sposób inny, niż określony w lit. b) – publiczne

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie badań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczanie 
w sieciach komputerowych, w szczególności zamieszczenie w sieci Internet,

d) dokonywanie podziału Przedmiotu Umowy, uzasadnionego ze względu na sposób i cel prezentacji oraz dostosowywanie całości i części Przedmiotu Umowy do sposobu i celu prezentacji,

e) udostępnienia Przedmiotu Umowy innym podmiotom, w szczególności właścicielom/osobom upoważnionym, podmiotom realizującym świadczenia na rzecz Zamawiającego,

f) korzystanie z Przedmiotu Umowy, bez ograniczeń, w tym przez włączenie w całości lub w części do innych opracowań, także przez inne podmioty wykonujące świadczenia na rzecz Zamawiającego,

g) wykorzystania bez ograniczeń oryginału, kopii lub opracowań utworu do zamierzeń inwestycyjnych 
i zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego.

3.    Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, w szczególności przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentacji technicznych, zarówno wykonanych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby działające na jego zlecenie. Wykonawca oświadcza, że dokumentacje techniczne powstałe w wyniku wykonywania lub 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami i roszczeniami osób trzecich.

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do dokumentacji technicznych powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji.
wymienionych w niniejszej Umowie oraz zezwala Zamawiającemu na udzielenie zgody osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do ww. dokumentacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z dokumentacji technicznych oraz nienaruszalności jego treści i formy.

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, własność nośników, 
na których opracowania utrwalono.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Przedmiotu Umowy.

· 6.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot zamówienia, wykonany w ramach realizacji zamówienia licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku  ujawnienia wad  Przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji:

a) O wszelkich wadach Przedmiotu Umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie gwarancji, w szczególności w trakcie wykonywania zadania, realizowanego w oparciu 
o Przedmiot zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie;

b) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. Strony ze względu na konieczny nakład pracy, mogą wspólnie określić inny termin usunięcia wady Przedmiotu Umowy;

c) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody właściwego sądu. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego Przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi pozostaje tożsamy 
z okresem gwarancji jakości. Okres rękojmi liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
i prawne dokumentacji technicznej bez względu na uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

5. Każdorazowo udzielenie gwarancji na zasadach określonych w niniejszej umowie nie wymaga wystawienia odrębnego dokumentu gwarancji. Celem usunięcia wątpliwości Strony odnotowują okoliczność rozpoczęcia biegu okresu gwarancji w protokole odbioru. Brak adnotacji, o której mowa 
w zdaniu drugim pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

§ 7.
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

3. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są także szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności: podwykonawców, chyba że nie nastąpiły z winy Wykonawcy.

4. Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 30 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

· 8.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

c) jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy wartość wskazaną w § 7 ust. 4,

d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zamówienia przekraczającej 10 dni lub przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 10 dni.

2. Odstąpienie od umowy dokonane musi być na piśmie z podaniem przyczyny w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy.

· 9.
Przepisy końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

