UZ.2710.04.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na wykonanie zadania:

„ Wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich”

Postępowanie UZ.2710.04.2011

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą"

ZATWIERDZAM:

Sztutowo, 04.03.2011r.

- Zamawiający

Gmina Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

www.sztutowo.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl

Godziny urzędowania:  Pn – Pt:    730- 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – www.sztutowo.pl (BIP)

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

- Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

CPV: 71322200-3: Usługi projektowania rurociągów

CPV: 71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od w terminie 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      - Wykonawca spełni warunek wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego  i wykonawczego na budowę lub przebudowę dróg o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2 każda i jednego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę sieci sanitarnych o długości nie mniejszej niż 1500 m, potwierdzone dokumentami np. referencjami że wykazane opracowania  zostały  wykonane należycie,

      - Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 zł.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składanego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1, należy przedłożyć:

    - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6

    - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2;

- W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 2 wyżej, będzie/ą brał/y udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot/y Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Oferta wspólna (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) dwóch lub więcej Wykonawców musi spełniać następujące wymagania:

- Dokumenty i oświadczenia, takie jak:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1),

- wykaz wykonanych usług ( Załącznik Nr 6),

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

składają  wspólnie wszyscy wykonawca ubiegający się o udzieleniu zamówienia (członkowie konsorcjum).

- Dokumenty i oświadczenia, takie jak:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( Załącznik Nr 2)

składa  każdy wykonawca ubiegający się o udzieleniu zamówienia (członek konsorcjum) w imieniu własnym.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w języku polskim pisemnie, faksem (055 247 83 96) lub drogą elektroniczną (info@sztutowo.ug.gov.pl).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    - Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesiona z datą tego dnia.

    - Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- znak postępowania: UZ.2710.04.2011

    - SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.sztutowo.pl (BIP).

    - Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Aldonę Godek  55 247 81 51 w.35  fax 55 247 83 96

      - Danutę Ochocką 55 247 81 51 w.35  fax 55 247 83 96

- Wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy  00/100).

- Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Stegnie

Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – ul. Gdańska 55 w sekretariacie pok. 6 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej „wadium”, dołączonej do oferty.

- Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert

      - Wykonawca oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale X składa:

a)      wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3 do SIWZ;

- dokument potwierdzający, że osoba podpisująca ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (tj. np. odpis z rejestru przedsiębiorców lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

3.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

4.  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowania wyłącznie jedną ofertę;

5. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami składanymi przez Wykonawcę wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w aktualnym rejestrze sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika;

6. Dokumenty wystawione przez inne organy dołączone do oferty, składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w aktualnym rejestrze sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

9. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

10. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

12. Wszystkie strony (zaleca się ponumerowanie wszystkich stron), powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty;

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie (bez nazwy wykonawcy);

14. Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

Adresat: 				 Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

„Zamówienie UZ.2710.04.2011”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT    tj. 23.03.2011r. godz. 1115

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Pełnomocnictwo:

    - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

    - w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

      - osobę udzielającą pełnomocnictwa lub

      - osobę upoważnioną do podpisania oferty lub

      - notariusza.

w takim przypadku, zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2011r. do godz. 1100 w:

sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

W dniu 23.03.2011r. o godz. 1115

w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 9

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

- Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cena, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty robót porządkowych i zabezpieczających; przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; oraz inne koszty wynikające z umowy.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena może być tylko jedna.

  - Cena oferty nie podlega waloryzacji.

- Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040

z podaniem tytułu wpłaty: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy UZ.2710.04.2011”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Warunki umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5  do SIWZ.

XXI. Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- aukcji elektronicznej.

        - Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik Nr 1	 Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 2 	Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 3	Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4         	Wzór umowy

Załącznik nr 5 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 6 	Wykaz wykonanych usług

________________________

Podpis zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich”

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczenie

Stosownie do art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oświadczam/y, że zgodnie z art. 22 ust. 1 spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

....................................	                                        	 	                    ………....…...............................

data                                                                  		                      Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich”.

Nazwa wykonawcy.........................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................

Oświadczenie

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zmianami).

..................................                   	                   		               ...................................................

data                                                                        		                   Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

- Dane dotyczące wykonawcy/ów

Nazwa:	........................................................................................................................................

Siedziba: .......................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: .……………….....................................................

Numer telefonu:  ....................................... 	       Numer faksu   ............................................

Numer REGON:    .........................................      Numer NIP:     .............................................

- Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110  Sztutowo

- Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: UZ.2710.04.2011, przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto ................................................................zł

(Słownie:................................................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie: 7 miesięcy od daty podpisania umowy

- Osoba/osoby wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym

......................................................................,tel.…………………., faks...........................................

......................................................................,tel.…………………., faks...........................................

-----------------------------------------

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

strona 1/2

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

....................................................................... tel. ……..........................., faks..........................................

- Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia do podpisania umowy w formie zgodnej z załącznikiem Nr 4 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia:

- …………………….…..

- …………………………

- …………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …....................... ponumerowanych stronach.

_______________                                                             ______________________________

Data                                                                                         Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

strona 2/2

Załącznik Nr 4 do SIWZ

----------Wzór------------

UMOWA nr UZ.3411-04/11

na wykonanie dokumentacji projektowej

zawarta w dniu ………………. r. w Sztutowie pomiędzy:

# Gminą Sztutowo, z siedzibą ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,

# posiadająca NIP 579-207-09-86, REGON 170747951,

reprezentowaną przez: Stanisława Kochanowskiego - Wójta Gminy,

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

firmą ……………………………………………………………..

posiadającą NIP ……………………….………….………..

reprezentowaną przez: …………….………………….

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich.

- Zakres prac obejmuje:

2.1. wykonanie:

- projektu budowlanego – ….. egz.

- projektu wykonawczego – ….. egz.

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – …. egz.

- przedmiaru robót – .…. egz.

- kosztorysu inwestorskiego – …. egz.

  - uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj do dnia ……………….

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności dostarczenie mapy do celów projektowych, odbiór przedmiotu umowy oraz terminowa zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

  - Wykonywanie przedmiotu umowy z należytą wiedzą techniczną i starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności mając na uwadze zasady i wymogi dotyczące sporządzania opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

  - Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Konsultowanie z Zamawiającym danych dotyczących projektowanej dokumentacji, a w szczególności istotnych elementów mających wpływ na koszty inwestycji.

  - Złożenie wraz z dokumentacją projektową pisemnego oświadczenia projektanta, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, w stanie zupełnym tj. kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie stanowić będzie integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

  - Jednokrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich, w oparciu o aktualne składniki cenotwórcze na żądanie Zamawiającego w terminie do dwóch lat od daty zakończenia zamówienia.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej zarówno w części merytorycznej, jak i fizycznej inwestycji powstałej na podstawie dokumentacji oraz wady związane z niezgodnością dokumentacji projektowej z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, niekompletności i niezgodności z przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ewentualnymi szkodami, które spowodował Zamawiającemu i osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5

1.	Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień oraz odbioru przedmiotu ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………….…………….. lub zastępująca go osoba.

2.	Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym realizację umowy jest  .................................................................

§ 6

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, strony ustalają w wysokości: ……………..………………………brutto.

2.	Cena określona w § 6 ust. 1 stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.

3.	Cena określona w § 6 ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy.

- Cena określona w § 6 ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z zakresu określonego przez Zamawiającego, w szczególności:

  - koszty wykonania dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego,

  - koszty uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, łącznie z pozwoleniem na budowę,

  - koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich z Wykonawcy (twórcy) na Zamawiającego,

  - wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w stosownym oświadczeniu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia rachunku jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie Strony Umowy.

§ 7

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1)	za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia wysokości 0,5 % ceny za każdy dzień opóźnienia,

2) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 0,5 % ceny za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny,

2.	W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny.

3.	Przez cenę, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.1-3 oraz ust. 2 należy rozumieć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 8

## 1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w następujących przypadkach:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,

    - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:

a) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej o 7 dni, w stosunku do terminu określonego w § 2.

b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową.

## 2.	Odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1, nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 9

  - Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi obejmują:

1) roszczenie o usunięcie wady w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: termin ten powinien być odpowiedni do niezbędnego w tym celu nakładu pracy,

2) uprawnienie do odstąpienia od umowy, gdy wady dokumentacji projektowej uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca odpowiada za wady wykonanej według dokumentacji inwestycji, jeżeli te wady powstały w wyniku błędów w dokumentacji projektowej.

  - O dostrzeżonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę w ciągu 14 dni od wykrycia wady.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t j Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

2) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik Nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu  odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich w zakresie:

    - wykonanie projektów  budowlanych i wykonawczych,

    - odwodnienia w ulicach Bursztynowej, Wczasowej, Barkasowej, Portowej ,Kwiatowej i   Rybackiej będącej drogą wojewódzką nr 501 na odcinku od Kwiatowej do Słonecznej – orientacyjna długość kanalizacji deszczowej 1700m,

    - przepompowni wód deszczowych z separatorem , osadnikiem i z rurociągiem  tłocznym około 90 m wraz z wylotem do Zalewu Wiślanego,

    - przepustu wód deszczowych przez korpus wału przeciwsztormowego nad Zalewem Wiślanym,

    - przewierty pod drogą wojewódzką nr 501 szt.7 długości ok. 160m,

    - odtworzenie nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych w gminnych drogach publicznych ulice: Bursztynowa, Wczasowa, Barkasowa, Portowa i Kwiatowa powierzchnia dróg około 4000m²,

    - budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego w technologii ledowej oraz zasilania energetycznego przepompowni wód deszczowych,

    - opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,

    - wykonanie mapy d/c projektowych na zasięg niezbędny do zaprojektowania  odwodnienia, wraz ze wznowieniem granic

- przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na budowę odwodnienia ulic,

- inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacyjnej wodociągowej elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej  w postaci pomiaru geodezyjnego, w zakresie zaznaczonym na załączonej mapie w celu ustalenia koniecznej przebudowy napraw lub wymian,

- uzyskanie przez wykonawcę warunków technicznych od gestorów sieci z uwzględnieniem ich wymogów,

- ekspertyzy geotechniczne w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania dokumentacji uwzględniające poziom wód gruntowych na projektowanym odcinku sieci deszczowej i przepompowni

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

  - Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:

Projekt drogowy:

W opracowaniu należy uwzględnić poszerzenie ciągów pieszo - jezdnych w miarę możliwości do 7,0 m w dwu-kierunkowej ulicy Portowej i do 5,0 m w pozostałych ulicach jedno-kierunkowych wraz z elementami zagospodarowania terenów przyległych do przebudowywanych odcinków ulic, chodników, wjazdów, dojść pieszych, wejść do budynków, miejsc postojowych.

- projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni należy przedstawić na przekrojach poprzecznych w skali 1:10/100, zlokalizowanych w odstępach co 20 – 30m oraz w miejscach charakterystycznych niwelety i na skrzyżowaniach.

- ostateczna decyzja odnośnie szczegółów konstrukcji nawierzchni zostanie podjęta przez Zamawiającego w trakcie opiniowania projektu.

- w opracowaniu uwzględnić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ruchu użytkowników oraz kompleksowo uwzględnić rozwiązanie problemów związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych.

- w ramach zamówienia należy sporządzić inwentaryzację materiałową istniejących nawierzchni drogowych oraz wykonać wykaz materiałów rozbiórkowych wraz z oceną stanu technicznego oraz wskazać ilości materiałów kamiennych do ponownego wykorzystania.

- precyzyjnie dostosować rzędne projektowanych jezdni do istniejącego zagospodarowania jak wejścia do budynków, wjazdy na posesje.

- układ wysokościowy ulic oraz zagospodarowania terenów przyległych winien zapewnić  sprawne odwodnienie nawierzchni oraz odprowadzenie wód z przyległych terenów gwarantujące wieloletnią eksploatację, wykluczające gromadzenie się wody bez odpływu.

- w ramach projektu należy przewidzieć regulację wysokościową wszystkich urządzeń typu zawory, zasuwy, włazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej do projektowanego poziomu jezdni.

- w opracowaniu należy zinwentaryzować zieleń oraz sporządzić projekt urządzenia zieleni w obszarze terenu objętego opracowaniem. Ewentualne nasadzenia należy dostosować do istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Kanalizacja deszczowa:

- w dokumentacji projektowej przewidzieć wymianę części naziemnych uzbrojenia  podziemnego. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w opracowaniu należy uwzględnić remonty istniejących studni, regulację wysokościową urządzeń lub   ewentualne usunięcie kolizji wynikających z rozwiązań drogowych. Wszystkie przebudowy istniejących sieci oraz regulacje studni zaprojektować zgodnie z   warunkami technicznymi gestora sieci,

- zaleca się w uzasadnionych przypadkach wymianę istniejących pokryw włazów  studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej na pokrywy nowe,

- części żeliwne w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych wyposażyć w zabezpieczenia przed kradzieżą. Włazy do studni zaprojektować z wkładkami elastomerowymi. Wpusty i studnie muszą być wyposażone w pierścienie odciążające,

- przepompownie wód deszczowych oraz separator z osadnikiem zlokalizować na działce 530,

- przebieg kanału deszczowego  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 winien pokrywać  się z lokalizacją ścieżki rowerowej ujętej w koncepcji funkcjonalno – użytkowej budowy ścieżek rowerowych na Mierzei Wiślanej i Żuławach,

- przepust rurociągu tłocznego wód deszczowych przez korpus wału przeciwsztormowego i wylot zlokalizować na działkach 530 i 787/5.

Sieci wodno-kanalizacyjne:

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić ewentualne remonty studni, regulację wysokościową urządzeń lub ewentualne usunięcie kolizji wynikające z rozwiązań drogowych. Wszystkie przebudowy istniejących sieci oraz regulacje studni zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci, Rozwiązania projektowe należy na roboczo uzgodnić z Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. ul. Gdańska 2 Stegna, jeśli wystąpi taka potrzeba uzyskać warunki techniczne gestora sieci.

Docelowa organizacja ruchu

- projekt docelowej organizacji ruchu należy opracować kompleksowo. Opracowanie musi uwzględniać oznakowanie poziome, pionowe.

- projekt  wymaga uzgodnienia z Działem Inżynierii Ruchu ZDiZ.

Organizacja ruchu na czas budowy

- projekt organizacji ruchu na czas budowy należy opracować kompleksowo. Opracowanie musi uwzględniać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenie zabezpieczenia ruchu, w tym tymczasową sygnalizację świetlną.

- w projekcie należy założyć konieczność, w miarę możliwości, utrzymania dojazdów do poszczególnych posesji, a w szczególności przejazdu pojazdów straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych służb.

- w projekcie objazdów należy przyjąć rozwiązania powodujące dla ruchu najmniejsze uciążliwości.

Oświetlenie i sieci elektroenergetyczne

- zakłada się, że istniejące oświetlenie uliczne w ulicy Wczasowej pozostaje bez zmian, w  pozostałych zakresach zaprojektować lampy parkowe około 15 sztuk. W przypadku zaistnienia konieczności zaprojektowanie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenia urządzeń elektrycznych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem warunków technicznych oraz sporządzenia projektu.

- kolizje z sieciami elektroenergetycznymi i ewentualne zmiany ich lokalizacji wymagają uzyskania warunków technicznych i uzgodnień gestorem sieci Energa Operator S.A.  Oddział w Elblągu.

Sieci teletechniczne

- w razie wystąpienia takiej konieczności, opracować projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznej zgodnie z warunkami technicznymi, które należy uzyskać od gestorów sieci.

- w opracowaniu uwzględnić regulację wysokościową studni teletechnicznych.

Specyfikacje techniczne

- należy opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

- celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych   dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych. materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, obmiarów robót i płatności za roboty.

- specyfikacje robót winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

Przedmiary robót

Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych.

- ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach budowlanych.

- przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót oraz jako jednolitą całość.

- przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Kosztorysy inwestorskie

- należy sporządzić kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczególne branże i gestorów sieci oraz zbiorcze zestawienie kosztów.

- kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.05.2004. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Plansza zbiorcza

- należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji  projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót.

- ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych wszystkich branż.

- kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkich urządzeń naziemnych i podziemnych sieci.

Operat do załatwienia spraw formalno – prawnych

Opracowanie winno zawierać:

- plan zagospodarowania terenu zawierający (kolorowe) istniejące granice własności działek,

- wypisy i mapy ewidencji gruntów,

- wykaz działek na których będą realizowane projektowane roboty,

- wykaz obiektów kubaturowych podlegających rozbiórce,

- wykaz działek oraz wykaz nazwisk (nazw) właścicieli z adresami – sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót.

Wymagania w stosunku do dokumentacji:

Dokumentacja musi być formalnie uzgodniona, między innymi z następującymi instytucjami, stosownie do kompetencji:

- Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Gdańsku, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk - Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 ; 81-330 Gdynia

- ENERGA- Operator Oddział w Elblągu, ul. Elektryczna 20 ; 82-300 Elbląg

- Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna

- Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11a; 80-778 Gdańsk

- Urząd Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55; 82-110 Sztutowo

- Gdańskie Melioracje ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk

- Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na poszczególne branże i przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach egzemplarzy: - Projekty budowlane – 9 egzemplarzy - Projekty wykonawcze – 9 egzemplarzy - Przedmiary robót – 4 egzemplarze - Kosztorysy – 4 egzemplarze - Specyfikacje techniczne – 4 egzemplarze - Pozostałe załączniki projektów budowlanych i wykonawczych (np. badania, inwentaryzacje, uzgodnienia, analizy itp.) – 2 egzemplarze - Kolorowa plansza zbiorcza – 9 egzemplarzy - Mapa do celów projektowych na materiale przezroczystym (folia) – 1 szt.

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać: - wersje elektroniczną projektów zapisaną na płycie CD-R: przedmiary robót (zapisane w formacie PDF i XLS, kosztorysy inwestorskie (zapisane w formacie XLS)– 1szt. - oddzielnie wersję elektroniczną projektów zapisaną na płycie CD: specyfikacje techniczne, opisy techniczne (format DOC, PDF), projekty wszystkich branż (rysunki)(format DWG, PDF), plansze zbiorcze (format DWG, PDF), opracowania graficzne, mapa do celów projektowych (rysunki) format DWG – 1 szt. - Wszystkie elementy uzgadniające, decyzje, opinie mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-R- 1 szt. - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i Wykonawcy - dokumentacja projektowa będzie stanowić podstawę do załatwienia spraw terenowo - prawnych, uzyskania pozwolenia na budowę, do ogłoszenia przetargu na realizację zadania i rozliczenia wykonanych robót, - w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca musi pozyskać wszelkie niezbędne materiały wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z założonym zakresem, - przedmiary robót muszą uwzględniać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości, wynikające z dokumentacji. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów winno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikających z błędów dokumentacji technicznej, - wykonawca może mieć wpływ na zakres opracowań projektowych i kompletność dokumentacji projektowej zadając Zamawiającemu – na etapie przygotowania oferty – pytania, uściślając zakres oczekiwanej usługi. Jednostka projektowa może zwrócić zamawiającemu uwagę, że dla uzyskania kompletności dokumentacji projektowej niezbędne jest jej uzupełnienie, - do obowiązków Wykonawcy należy wyznaczenie, we własnym zakresie przed złożeniem oferty, skali potrzeb dotyczących opracowań branżowych, związanych z usunięciem kolizji i przebudowy sieci podziemnych i urządzeń, - opracowania projektowe z każdej branży muszą zawierać wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie załączniki opracowań, stanowiące kopie dokumentów, muszą posiadać klauzulę „Za zgodność z oryginałem”, - po zawarciu umowy roszczenia biura projektów w zakresie zmiany ceny opracowania z tytułu konieczności wykonania opracowań, wynikłej w czasie sporządzania dokumentacji projektowej, nie będą uwzględniane, - wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, - zamawiający oczekuje określenia w projektach sposobów rozwiązań wszelkich zagadnień związanych z przedsięwzięciem. Opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad, - przedmiot zamówienia winien być opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy niezbędne do sprawnego przygotowania zadania, oferty przetargowej i realizacji robót, - jednostka projektowa w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązana wykonać opracowania projektowe nie wymienione w specyfikacji a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy i warunki niniejszej specyfikacji, - Obowiązki Wykonawcy - zmiany kadrowe w zespole projektowym mogą odbyć się tylko z ważnych przyczyn za zgodą Zamawiającego, - biuro projektów przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie. - wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia jak mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego. - do obowiązków biura projektów należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, muszą być uzgodnione z zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. - po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej biuro projektów jest zobowiązane: - przedłożyć oświadczenie o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi, - pełnić nadzór autorski na podstawie odrębnej umowy. Podstawą wyliczenia kosztów pełnienia nadzoru autorskiego będzie aktualny cennik IPB „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” Warszawa, - brać udział w naradach dotyczących przygotowania i realizacji zadania, - w przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem) Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, - wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji lub jej elementów na zlecenie zamawiającego.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury i wymianą nawierzchni drogowej w Kątach Rybackich”

Nazwa wykonawcy.........................................................................................

Adres wykonawcy...........................................................................................

Wykaz wykonanych usług

| Lp. | Przedmiot | Wartość brutto usługi w PLN | Data wykonania |  | Nazwa Zamawiającego i adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

..................................                   	                   		   ...................................................

data                                                                        	   	        Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy