**UCHWAŁA NR VI/43/2011**

**RADY GMINY SZTUTOWO**

**z dnia 24.03.2011 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009-2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ze zm.), oraz art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres sprawozdawczy 2009-2010. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo

Bogdan Pniewski

/podpis nieczytelny/

Uzasadnienie

Obowiązek składania co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Załącznik

do Uchwały Nr …./……/2011

Rady Gminy Sztutowo

z dnia ………………………….

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Sztutowo, obejmujące lata 2009-2010**

Obowiązek składania co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 13, pkt 1 ww. ustawy sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, stanowi okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Rada Gminy Sztutowo Uchwałą Nr XXXI/142/04 z dnia 28 października 2004 r. przyjęła „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011”. Uchwałą Nr XXI/189/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rada Gminy Sztutowo przyjęła aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004 -2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016.

Wójt, jako organy wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dysponuje informacjami o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Sztutowo zezwolenie Wójta Gminy Sztutowo na odbiór odpadów komunalnych, posiadają niżej wymienione firmy:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Stan –Eko” Stanisław Drzewiecki,

82-120 Krynica Morska, ul. Zalewowa 6/9,

2. Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Andrzej Piotr Seremak,

82-103 Stegna ul. Gdańska 19 a,

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Kanałowa 2,

4. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych Sp. z o.o ,

82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Pszenna 1,

5. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych S.A.,

80-044 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45,

6. „COMPLEX” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,

Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw

Odpady komunalne są transportowane i unieszkodliwiane na składowisku odpadów w Tczewie – Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo.o. Tczew. Na terenie Gminy prowadzony jest skup surowców wtórnych: złomu, makulatury, butelek typu PET. Skup prowadzony jest przez firmę „Transport, Usługi i Handel” G. Łuczak, K. Niemiec, ul.Kościeleczki14, 82-200 Malbork.

**Zgodnie z założeniami dokumentów wyższego rzędu, Gmina Sztutowo wyznaczyła do realizacji następujące cele strategiczne:**

* prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ograniczanie wytwarzania odpadów, wspierających uzyskanie efektu oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, a także właściwe gospodarowanie wytworzonymi już odpadami;
* zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych i ich zagospodarowania w celu osiągnięcia limitów, określonych w ustawie o odpadach, dotyczących maksymalnej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, możliwych do składowania:
  + w 2010 r. więcej niż 75%,
  + w 2013 r. więcej niż 50%,
  + w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
* rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

**Cele szczegółowe:**

* intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami, w tym o miejscach i zasadach selektywnej zbiórki odpadów, szkodliwości wyrzucania odpadów niebezpiecznych do strumienia odpadów komunalnych oraz zachęcających do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku i rezygnacji z przedmiotów jednorazowego użytku,
* objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;
* rozszerzenie zakresu i organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów surowcowych w sposób umożliwiający identyfikację wytwórcy odpadów w celu realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”;
* eliminację praktyk nielegalnego składowania odpadów;
* aktualizację zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sztutowo oraz wymagań dla podmiotów zbierających odpady komunalne, dostosowujących zasady organizacji systemu gospodarki odpadami do celów wyznaczonych w Planie;
* ciągły nadzór nad istniejącym systemem odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz bieżąca aktualizacja ewidencji umów i pojemników;
* rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w celu zwiększenia ich ilości wydzielonej z ogólnej masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Sztutowo;
* okresowe monitorowanie postępu realizacji założeń Planu przy użyciu zaproponowanych wskaźników.

***Zapobieganie powstawaniu odpadów, czyli w pierwszej kolejności unikanie ich wytwarzania, a następnie minimalizacja wytwarzanych odpadów to priorytetowe działania nowoczesnego systemu gospodarki odpadami.***

**Stan realizacji działań wynikających z Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Sztutowo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel główny** | **Cel**  **szczegółowy** | **Zadanie** | **Odpowiedzialni** | **Okres**  **realizacji** | **Opis podjętych działań** |
| Ograniczenie  wytwarzanie  odpadów | Edukacja i promocja  właściwych  zachowań  wytwórców  odpadów | Prowadzenie akcji edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz bezpośrednio wśród mieszkańców w zakresie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i środowisko | Gmina Sztutowo  przy współpracy z  organizacjami odzysku, organizacjami  ekologicznymi, mediami | Do 2016 | Prowadzono akcje edukacyjne w zakresie wpływu odpadów na zdrowie ludzi i środowiska |
| Wydruk i kolportaż ulotek, propagujących  ograniczanie wytwarzania odpadów | Gmina  Sztutowo | Do 2016 | Kolportowano ulotki i plakaty, propagujące ograniczanie wytwarzania odpadów |
| Uwzględnianie w przetargach publicznych  zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje  pochodzące z recyklingu odpadów | Gmina  Sztutowo | Do 2016 | Nie uwzględniano w siwz zakupu wyrobów pochodzących z recyklingu, ponieważ nie przeprowadzono zamówień dających możliwość użycia powyższych wyrobów |
| Organizacja systemu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych | Aktualizacja zasad  organizacji  systemu  Stały nadzór  nad  prawidłowym  funkcjonowaniem systemu -  zapewnienie  przepływu  strumieni  odpadów  zgodnie z  uchwalonym  planem  gospodarki  odpadami | Aktualizacja zapisów *Regulaminu utrzymania*  *czystości i porządku w*  *gminie* | Gmina Sztutowo | 2008 | Obowiązujący Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XXXIII/316/10 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.  Do dnia obowiązywania uchwały, ważny był Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XIII/111/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo |
| Aktualizacja wymagań dla podmiotów, prowadzących zbieranie odpadów  komunalnych na terenie Gminy Sztutowo | Gmina  Sztutowo | 2008 | Rada Gminy Sztutowo Uchwałą Nr XXX/280/09 z dnia 30.11.2009 r. przyjęła wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych |
| Wydruk i kolportaż ulotek,  propagujących wdrażanie  systemu zbierania | Gmina  Sztutowo | 2008 | Kolportowano plakaty, Propagujące wdrażanie systemu zbierania odpadów – działanie ma charakter stały |
| Prowadzenie działań  edukacyjno –  informacyjnych  promujących właściwe  postępowanie z odpadami | Gmina  Sztutowo  przy  współpracy z  organizacjami odzysku,  organizacjami  ekologicznymi, mediami | Do 2016 | Gmina Sztutowo przy współpracy z organizacjami ekologicznymi, prowadzenia i prowadzi działania  edukacyjno –  informacyjnych  promujących właściwe  postępowanie z odpadami |
| Kontrolowanie przez gminę zgodności ustaleń zawartych w wydanych  zezwoleniach na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i  unieszkodliwiania  odpadów | Gmina  Sztutowo,  WIOŚ | Do 2016 | Bieżąca kontrola |
|  |  | Nadzór nad zawieraniem i wykonaniem umów pomiędzy właścicielami  nieruchomości a podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | Do 2016 | Bieżąca kontrola |
| Bieżąca aktualizacja ewidencji zawartych umów na selektywny odbiór  odpadów komunalnych | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | Do 2016 | Właściciele nieruchomości nie posiadają odrębnych umów na wywóz odpadów selektywnie zebranych, odbioru dokonują firmy w ramach umowy na wywóz odpadów. |
| Wzrost  udziału  wyłączenia  odpadów  surowcowych | Dostosowanie systemu selektywnego zbierania odpadów surowcowych w  zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do przyjętych w Planie  założeń | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2009 | Dostosowano systemu selektywnego  zbierania odpadów surowcowych w  zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do przyjętych w Planie założeń - Uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr XXXIII/316/10 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo |
| Wzrost  udziału  wyłączenia  odpadów  biodegrado- walnych | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej  i wielorodzinnej wg przyjętych w Planie założeń | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2009 | Wdrożono system selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej wg przyjętych w Planie założeń - Uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr XXXIII/316/10 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo |
| Wzrost  udziału  wyłączenia  odpadów  niebezpiecznych | Rozszerzenie systemu zbierania  odpadów niebezpiecznych od mieszkańców wg  przyjętych w Planie  założeń | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2009 | Sposób gospodarowania odpadami niebezpiecznymi został określony wUchwale Rady Gminy Sztutowo Nr XXXIII/316/10 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo |
| Wzrost  udziału  wyłączenia  odpadów  wielkogabarytowych i budowlanych | Kontynuacja selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych zgodnie z przyjętymi w Planie założeniami | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2009 | Sposób gospodarowania odpadami niebezpiecznymi został określony wUchwale Rady Gminy Sztutowo Nr XXXIII/316/10 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo |
| Organizacja  systemu  odzysku i  unieszkodli-  wiania  odpadów  komunalnych | Edukacja i  promocja  właściwych  zachowań  wytwórców  odpadów | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii  odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i  biochemicznego ich przekształcania | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | Do 2016 | W ramach posiadanej wiedzy oraz zewnętrznego wsparcia specjalistów - mieszkańcy informowani są o efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologia odzysku i unieszkodliwiana odpadów |
| Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami odzysku i przemysłem w  celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | Do 2016 | Gmina Sztutowo celu stymulowania rozwoju  rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne na bieżąco współpracuje z firmami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi stymulowaniem rozwoju rynku surowców wtórnych |
| Współtworzenie ponadgmin  - nych  systemów odzysku i  unieszkodliwiania odpadów  komunalnych | Współtworzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  funkcjonującego przy ZZO Rokitki | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2009 | Gmina Sztutowo współtworzy ponadgminny  system odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, poprzez udział w projekcie„Regionalny system gospodarki odpadami” |
|  | Zgodny z  prawem  odzysk  odpadów  komunalnych | Współfinansowanie budowy instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym  ulegających biodegradacji,  w ramach ZZO Rokitki | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | 2008-2011 | Udział Gminy Sztutowo w projekcie„Regionalny system gospodarki odpadami” – nie przewiduje finansowego wsparcia inwestycji. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu UE |
| Zgodne z prawem  unieszkodliwianie odpadów  komunalnych | Zmniejszenie masy składowanych odpadów do maks. 85% | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | Do 2014 | Gmina Sztutowo podejmuje działania zmierzających do zmniejszenia masy składowanych odpadów np. poprzez udział w projekcie Regionalny System Gospodarki odpadami |
|  | Zmniejszenie ilości  odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji  unieszkodliwianych przez składowanie w stosunku do ilości tych odpadów  wytwarzanych w roku 1995 | Gmina  Sztutowo,  przedsiębiorcy | O:  25% - 2010  50% -  2013;  65% - 2020 | Gmina Sztutowo podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji  unieszkodliwianych mi.n poprzez udział w projekcie Regionalny System Gospodarki odpadami |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania  odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych | Wójt Gminy  Sztutowo | Do 2016 | Zadanie stale monitorowane, ilość wydanych decyzji – szt. 1 |
|  | Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. Dzikie wysypiska) | Gmina  Sztutowo | Do 2016 | Zadanie stale monitorowane, |
| Nadzór nad  realizacją  Planu | Monitorowanie realizacji założeń  Planu | Sporządzanie  sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami | Wójt  Gminy  Sztutowo | 2010 | Zadanie w realizacji |
| Aktualizacja  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla Gminy  Sztutowo |  |  | Gmina  Sztutowo | **2012** | Zadanie do realizacji w 2012 r. |

**Ocena systemu monitoringu**

Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte.

Poniżej zestawiono wskaźniki realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

|  | Nazwa wskaźnika | Jed. | 2009 r. | | 2010 r. | | UWAGI | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ilość wytworzonych osadów ściekowych | Mg | 1245,7 | | 1245,0 | | Dane wspólne dla Gminy Sztutowo i Stegna | |
| 2. | ilość wytworzonych osadów ściekowych, poddanych kompostowaniu | - | - | | - | | Osady, wykorzystywane są wyłącznie rolniczo | |
| 3. | ilość wytworzonych osadów ściekowych, wykorzystanych rolniczo | Mg | 1577 | | 1520 | | Dane wspólne dla Gminy Sztutowo i Stegna | |
| 4. | ilość wytworzonych osadów ściekowych, wykorzystanych w inny sposób | - | - | | - | | - | |
| 5. | ilość wytworzonych osadów ściekowych unieszkodliwionych | Mg | 1577 | | 1520 | | Dane wspólne dla Gminy Sztutowo i Stegna | |
| 6. | ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy | Mg | 944,81 | | 870,20 | |  | |
| 7. | ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy | Mg | 944,81 | | 870,20 | |  | |
| 8. | ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy na mieszkańca na rok | Mg | 0,26 | | 0,24 | |  | |
| 9. | ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy poddanych unieszkodliwieniu |  | Brak danych | | Brak danych | | Odpady komunalne składane są na składowisku odpadów ZOOS Tczew | |
| 10. | ilość odpadów przyjętych na składowisko na rok | Mg | 944,81 | | 870,20 | |  | |
| 11. | ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca na rok | Mg | 0,26 | | 0,24 | |  | |
| 12. | ilość odpadów unieszkodliwionych na mieszkańca na rok |  | Brak danych | | Brak danych | | Odpady komunalne składane są na składowisku odpadów ZUOS Tczew | |
| 13. | ilość odpadów zebranych selektywnie | Mg | 11,46 | | 18,84 | |  | |
| 14. | ilość odpadów spośród zebranych selektywnie poddanych odzyskowi | Mg | Brak danych | | 7,6 | |  | |
| 15. | udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej masie odpadów | % | Brak danych | | 0,85 | |  | |
| 16. | ilość odpadów niebezpiecznych wyłączonych z ogólnej masy odpadów komunalnych(baterii, leków przeterminowanych itd.) | Brak danych | | | | | | |
| 17. | ilość odpadów biodegradowalnych, wyłączonych z ogólnej masy odpadów komunalnych | Brak danych | | | | | | |
| 18. | odsetek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów w stosunku do wytworzonych w 1995 r. | Brak danych | | | | | | |
| 19. | ilość odpadów wielkogabarytowych, wyłączonych z ogólnej masy odpadów komunalnych | Rok 2010 - 3,63 Mg | | | | | | |
| 20. | udział mieszkańców gminy objętych zorganizowanym zbieraniem odpadów zmieszanych | Na ternie Gminy Sztutowo nie funkcjonuje jeden zorganizowany system zbierania odpadów, właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisania umowy we własnym zakresie | | | | | | |
| 21. | udział mieszkańców gminy, którzy mają podpisane umowy na odbiór odpadów  komunalnych | Szt. | | 961 | | 1023 | |  |
| 22. | udział mieszkańców gminy , mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, objętych  zorganizowanym zbieraniem odpadów selektywnych | Na ternie Gminy Sztutowo nie funkcjonuje jeden zorganizowany system zbierania odpadów, właściciele nieruchomości mają obowiązek podpisania umowy we własnym zakresie | | | | | | |
| 23. | wielkość wydatków na uzupełnienie systemu zbierania (pojemniki) na rok | zł. | | 25000 | | 25000 | |  |
| 24. | środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem |  | | 0 | | 0 | |  |
| 25. | pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | Na terenie Gminy Sztutowo nie ma zlokalizowanego składowiska odpadów | | | | | | |
| 26. | liczba zamkniętych składowisk na terenie gminy | Na terenie Gminy Sztutowo nie ma i nie było zlokalizowanego składowiska odpadów | | | | | | |
| 27. | powierzchnia składowisk, poddanych rekultywacji | Nie dotyczy | | | | | | |
| 28. | liczba instalacji prowadzących odzysk na terenie gminy | Na terenie Gminy Sztutowo nie ma instalacji prowadzących odzysk | | | | | | |
| 29. | moc instalacji prowadzących odzysk na terenie gminy | Nie dotyczy | | | | | | |
| 30. | ilość odpadów poddanych procesowi odzysku | Nie dotyczy | | | | | | |
| 31. | liczba instalacji prowadzących unieszkodliwianie na terenie gminy | Nie dotyczy | | | | | | |
| 32. | moc instalacji prowadzących unieszkodliwianie na terenie gminy |
| 33. | ilość odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania |
| 34. | ilość wytworzonych odpadów azbestu na terenie gminy | m2 | | 1621 | | 0 | |  |
| 35. | ilość km rur azbestowo- betonowych wymienionych w gminie | km | | 13,723 | | 13,723 | |  |

**Podsumowanie**

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Sztutowo obejmuje lata 2009-2010. Analiza stanu aktualnego przedstawionego w niniejszym sprawozdaniu wraz z analizą zapisanych w Planie celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz przedstawienie słabych i mocnych stron w tym zakresie.

Stwierdzono, że na terenie gminy zostały podjęte i kontynuowane zadania w zakresie objęcia zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy (obecnie 95%) oraz selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło). Prowadzone były również akcje edukacji ekologicznych mające na celu dotrzeć do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Na mocy porozumienia z dnia 20 września 2010 r. zawartego pomiędzy Gminą Sztutowo a Aresztem Śledczym w Elblągu zorganizowane została akcja „Czysta plaża”. Osoby pozbawione wolności przebywające w areszcie Śledczym w Elblągu wykonywały zadania polegające na utrzymaniu czystości i porządku na plażach w Gminie Sztutowo. Działanie przyniosło obustronne korzyści. Panuje się, że akcja powtarzana cyklicznie.

Do uwag należy przyjąć: konieczność podjęcia działań w zakresie wdrożenia i funkcjonowania zbiórki odpadów budowlanych, niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji.