CZĘŚĆ OPISOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia               (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporządzono poniższą informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

* oznakowanie

* rozebranie płyt drogowych

* rozebranie krawężników i obrzeży

* rozebranie podbudowy z betonu

* roboty ziemne - wykopy

* ustawienie krawężników i obrzeży

* wykonanie podbudowy z chudego betonu

* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

* budowa studni chłonnej i kratki ściekowej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Remontowane drogi wewnętrzne są gminnymi. Na działkach przylegających                  znajdują się zabudowania.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał przejazd samochodów oraz sprzęt użyty do wykonywania robót (koparki, zagęszczarki).

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia:

  - w czasie wykonywania robót ziemnych i nawierzchni za pomocą sprzętu specjalistycznego należy zwrócić szczególną uwagę na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót,

  - należy zwrócić uwagę, że roboty będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pieszego.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem              do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy powinien być przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną               i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbędne uprawnienia i zaświadczenia. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak: kaski, ubrania robocze i ochronne, ochronniki słuchu itp. Sprzęt oraz narzędzia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczające  do ich stosowania.