Sztutowo 2015-03-23

UZ.2710.02.2015

Wyjaśnienie i zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- przedmiot zamówienia: Remont skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury

- Zamawiający informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły w dniu: 20.03.2015r. zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zmianami) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

W SIWZ w pkt. III.2 wymienione jest jako przedmiot zamówienia- 2 szt. koszy na śmieci. Jest to jedyna informacja na temat koszy- proszę o wzór, opis lub dokładny opis przedmiotów, które należy uwzględnić w ofercie celem rzetelnej wyceny całości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy uwzględnić metalowe kosze na śmieci o pojemności 30 l.

Pytanie Nr 2

We wzorze umowy (zał. 9 do SIWZ) w paragrafie 10 pkt. 1 (Gwarancja jakości) narzucona jest już długość gwarancji- 36 m- cy. Prosiłbym o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ zgodnie z zapisami pkt 2.1) niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 3

We wzorze umowy (zał. 9 do SIWZ) w paragrafie 4 pkt 19, mowa jest o przekazaniu pomiaru powykonawczego do dnia odbioru końcowego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim (Wydział Geodezji). Proszę  o wprowadzenie zapisu jedynie o „złożeniu do zatwierdzenia” lub usunięciu tego zapisu, gdyż nie ma pewności, że Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym zdąży do odbioru końcowego zatwierdzić pomiar powykonawczy, co w konsekwencji będzie się wiązało z karami dla Wykonawcy za ewentualne przekroczenie terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproponowane we wzorze umowy.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie miejsca lub podanie maksymalnej odległości, na którą będzie trzeba odwieźć materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania.

Odpowiedź:

W pkt 1.1.2 oraz 1.1.3 Przedmiaru Robót załączonego do SIWZ określona została odległość na którą Wykonawca będzie musiał przewieźć materiał z rozbiórki, tj. 5 km.

Pytanie nr 5

Czy w ramach realizacji przetargu możliwe jest uzyskanie zezwolenia (poprzez Inwestora) na przejazd pojazdów powyżej 30 ton na potrzeby budowy na drogach dojazdowych do budowy DW 501 i DW 502? W chwili obecnej takie zakazy znacząco będą wpływać na wzrost wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe uzyskanie przez Gminę Sztutowo zezwolenia na przejazd pojazdów powyżej 30 ton.

- Zamawiający w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zmianami) zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:

- W SIWZ zmianie ulega załącznik nr 9- wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

- W pkt XIV ppkt. 14 otrzymuje brzmienie:

Opakowanie/koperta zawierające ofertę powinno być opisane następująco:

Adresat: 		                       Wójt Gminy Sztutowo

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

„Zamówienie UZ.2710.02.2015”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT    tj.  26.03.2015. godz. 915

- W pkt. XV. 1 i 2 Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert  zmienia się termin składania ofert na 26.03.2015 r. do godz. 900 oraz termin otwarcia ofert na 26.03.2015 r. godz. 915

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wzór Umowy

W dniu ....................................... w Sztutowie pomiędzy

Gminą Sztutowo z siedzibą 82 – 110 Sztutowo, ul. Gdańska 55

NIP: 579-207-09-86, REGON: 170747951

reprezentowaną przez:

Stanisława Kochanowskiego – Wójta Gminy Sztutowo

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

podmiotem:..............................................................................................................................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ....................................................

posiadającym NIP ........................................, REGON ........................................, reprezentowanym przez: ............................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy]

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „Remoncie skweru wypoczynkowego w Kątach Rybackich przy ul. Morskiej wraz z elementami małej architektury”, zlokalizowanym na terenie działek nr 298/11, 342/19, 338/13, 338/14, 339/3, 339/2,339/1, 337/4, przy ul. Morskiej w m. Katy Rybackie, gm. Sztutowo – zgodnie z dokumentacją i ofertą Wykonawcy.

Dokumentację tworzą:

  - Projekty :

- Projekt budowlany – branża drogowa, mała architektura;

- Projekt budowlany – branża odwodnienie;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 2

[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie  do dnia  01.06.2015 r.

  - Z chwilą podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

- oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy;

- aktualne zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

- uprawnienia budowlane kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi                        w specjalności drogowej;

- w przypadku braku  uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymienionych branż należy przedłożyć oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót poszczególnych branż wraz z ważnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z uprawnieniami.

- kosztorysu ofertowego na podstawie którego została sporządzona oferta.

- Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

  - Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie.  W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru robót  za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się termin podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

§ 3

[Wykonywanie robót przez Podwykonawców]

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

      - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

      - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Terminie zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 4

[Obowiązki Stron umowy]

- Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza umowa jest realizowana.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Przekazanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1;

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, wraz z dziennikiem budowy;

- Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego;

- Odbiór wykonanych robót i terminowa zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”;

- Prowadzenie dziennika budowy na zasadach zgodnych z prawem budowlanym                                i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- Zapoznanie się z terenem i zapleczem budowy, jego zagospodarowanie i zabezpieczenie oraz utrzymywanie przez okres budowy;

- Wykonanie robót przy zastosowaniu technologii określonej w projekcie, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając bezpieczne warunki pracy;

- Realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie materiały i urządzenia muszą spełniać aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy jakościowe, posiadać atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

- Zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót;

- Przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP);

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisów BHP;

- posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich;

- przeszkolenie stanowiskowe;

- wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony osobistej.

- Odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót. Dostarczenie 
i zamontowanie na terenie budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych 
i ostrzegawczych;

- Zabezpieczenie powierzchni robót podatnych na uszkodzenie przed dostępem osób i pojazdów postronnych do czasu wykonania zakresu robót zapewniających ich trwałość. Do czasu odbioru końcowego uszkodzenia robót spowodowane przez osoby postronne likwidowane są przez Wykonawcę bez prawa występowania z roszczeniami wobec Zamawiającego;

- Przemieszczanie i składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich jakości;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego tytułu ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku             z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których wykonania był zobowiązany. W celu zapobieżenia możliwości wystąpienia ewentualnych szkód:

- Wykonawca zaznajomi się z lokalizacją wszystkich istniejących instalacji, takich jak  linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, odwodnienie  i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje;

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót;

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń;

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli działek o terminie rozpoczęcia prac budowlanych na ich terenie oraz ustalenia sposobu uporządkowania terenu po ich zakończeniu i odtworzenia infrastruktury do stanu zastanego;

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru;

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw, gestorów sieci i właścicieli działek sąsiednich, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych              i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym.

- Sporządzanie dodatkowych badań materiałów lub robót (co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich jakości) na polecenie Zamawiającego, w celu wyeliminowania użycia materiałów niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadających wymaganych parametrów;

- Zapewnienie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy obecności na terenie budowy Kierownika budowy;

- Uczestniczenie we wszystkich naradach roboczych i koordynacyjnych z Zamawiającym;

- Powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji projektowej;

- Uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg              i roszczeń związanych z realizacją umowy m. in. od mieszkańców oraz innych uczestników procesu budowlanego;

- Zapewnienie, własnym staraniem i na własny koszt, obsługi geodezyjnej, prób technicznych, badań, orzeczeń i ekspertyz, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie                         z postanowieniami umowy;

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego geodezyjnego pomiaru powykonawczego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe                w Nowym Dworze Gdańskim (Wydział Geodezji);

- Przekazanie w terminie do dnia odbioru końcowego, oświadczenia kierownika budowy                  i kierowników robót o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem oraz że teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku.

§ 5

[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]

- Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi  ………………… lub zastępująca go osoba.

- Nadzór, kontrolę techniczną budowy i robót ze strony Zamawiającego będzie prowadzić ...................................................................

- Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie robót jest .............................................................

- Obowiązki Kierownika budowy pełnić będzie ............................................................

- Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 4. O zmianie należy na piśmie powiadomić Zamawiającego.

§ 6

[Wynagrodzenie i ceny jednostkowe]

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi:

................................................................................................. (słownie: ....................),

- netto : ...................................................;

- podatek VAT wg stawki: 23 % w wysokości ..............................................

- Przewiduje się jednorazową formę płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 jest kwotą maksymalną za realizację przedmiotu umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż w kwocie wynagrodzenia Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 1, a także z innymi robotami wynikłymi w trakcie realizacji budowy, które warunkują wykonanie inwestycji w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i spełnieniem funkcji jej przeznaczenia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2:

- stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania określonym dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 1;

- zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi:

-    wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

- normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 7

[Odbiory robót budowlanych]

  - Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy przedmiotu umowy;

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

- W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu stwierdza się wpisem do Dziennika budowy;

- Kierownik budowy zobowiązany jest powiadomić  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o fakcie wykonanie robót z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy;

- W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odbioru końcowego, Strony umowy zobowiązane są do:

- Zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zleconych robót poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sztutowo. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót,    w szczególności:

- Dziennik budowy z wpisem końcowym Kierownika budowy o gotowości 
do odbioru;

- Oświadczenie Kierownika budowy i Kierowników robót;

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót;

- Pozytywne protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Pozytywne protokoły odbioru robót branżowych podpisanych przez zarządców sieci;

- Kopię pomiaru geodezyjnego powykonawczego złożonego do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (Wydział Geodezji);

- Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego;

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia związane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia;

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt.2;

- jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt lub może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę;

- W przypadku, gdy Strona Wykonawcy nie będzie reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynności odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, że Wykonawca musi ponownie zgłosić przedmiot umowy do odbioru w sposób określony w pkt.1.

- W przypadku odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie później niż 3 dni przed datą upływu gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt.2.

§ 8

[Zasady rozliczeń i płatności za wykonane roboty]

- Wykonawca składa fakturę VAT za wykonane roboty, po ich odebraniu protokołem końcowym przez Zamawiającego. Fakturę należy wystawić na: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień § 3, dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę, w terminie określonym w ust. 2.

- W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

§ 9

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości ........................ zł w formie .......................................

- Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób:

- Kwotę ............................ zł (70% wniesionego ZNWU) gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego, że roboty zostały wykonane należycie, czego potwierdzenie stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego bez uwag;

- Kwotę ...................................... zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń Zamawiającego;

- W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przed upływem okresu gwarancji, Strony dokonają protokolarnego odbioru ostatecznego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający dokona przeglądu bez udziału Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 10

[Gwarancja jakości]

- Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………………. miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji umowy, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego bez uwag.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad dłuższego niż 5 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt.2.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

- W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

- Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.

§ 11

[Kary umowne]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - Za nieterminową realizację zadania -  0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

  - Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, a w przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 dni, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę;

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- Przez wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 6 ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 12

[Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy;

- W przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w następstwie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego;

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji zleconych robót przez okres 7 dni od daty przekazania terenu wykonywania zleconych robót;

  - Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 20 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1;

  - Wykonawca w sposób uporczywy nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 4 ust.3.

2. 	Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy.

3. 	Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

4. 	W razie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

§ 13

[Hierarchia ważności dokumentów]

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

- Projekty budowlane.

§ 14

[Forma zmian i uzupełnień umowy]

- Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:

  - terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach np.: zmiany projektowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (w szczególności klęski żywiołowe), zaistniałe nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe (w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne);

  - powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

  - zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego;

  - jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót;

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT;

  - innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

  - zmiany formy zabezpieczenia umowy (zmiana przewidziana w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

[Sposób doręczania pism]

- Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

- W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 16

[Klauzula Salwatoryjna]

- Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony  w ust. 2.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 17

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]

- Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2014.121 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie;

- obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 18

[Ilość egzemplarzy umowy]

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA