UCHWAŁA NR XVII/145/08

RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 25 września 2008r

w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci

i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-2-

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków, Centralny Wodociąg Żuławski, Spółka z o.o. opracował Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo”. Plan w dniu 1 lipca 2008 r., zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanej ustawy został przedłożony Wójtowi Gminy, w celu dokonania sprawdzenia zgodności planowanych zadań z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedłożony plan zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 wskazanej ustawy, określa: planowany zakres usług wodociągowych, przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/145/08

Rady Gminy Sztutowo

z dnia 25 września 2008r

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2009-2013 dla Gminy Sztutowo

| lp. | nazwa zadania | koszt zadania | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  | Sposób finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Wymiana sieci wodociągowej DN 110 PCV na DN 160 PCV ul. Zaułek do ul. Sztutowska Kępa wraz z przejściem pod Wisłą Królewiecką – 700 mb | 282.000 | 282.000 |  |  |  |  | CWŻ 30% Gmina Sztutowo |
| 2. | Spięcie sieci wodociągowej DN 80 ac ul. Szkolna do ul. Obozowej DN 110 PCV – 350 mb Sztutowo | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  | CWŻ |
| 3. | Spięcie sieci wodociągowej DN 110 PCV ul. Szkolna do ul. Bukowej DN 90 PCV – 300 mb Sztutowo | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 | CWŻ |
| 4. | Wymiana wodomierzy –1600 szt. | 128.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | CWŻ |
| OGÓŁEM KOSZTY |  | 500.000 | 307.000 | 25.000 | 75.000 | 26.000 | 67.000 |  |