Oznaczenie sprawy:BOS.271-1/2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie

art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

pt.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby

Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach”

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Biuro Obsługi Szkół w Wieliczkach

Ul. Lipowa 10

19-404 Wieliczki,

NIP. 847-113-98-785, REGON 790676180

Tel./fax (087) 521-42-36

e-mail: boswiel@medianet.pl

str. int. www.wieliczki.bipgmina.pl

II. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U.  z  2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm. ), dalej p.z.p.,  poniżej kwot określonych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:  „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby  Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach”

W skład robót wchodzi m.in.:

- demontaż dachu i części ścian działowych

- roboty murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych

- montaż dachu

- wykonanie elewacji

- wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej, c.o. oraz sanitarnej

- prace budowlane wykończeniowe

- montaż windy gastronomicznej

2.	Szczegółowy zakres prac określają projekt budowlany i przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do niniejszej siwz.

3.	Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45000000-7 roboty budowlane,

- 45330000-9 roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne,

- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane

roboty, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

IV.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin rozpoczęcia robót: od 22.06.2011r.

- Termin zakończenia robót:

- do 31.08.2011 r. (parter)

- do 30.09.2011 r. (I piętro)

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w umowie w § 2 ust. 2 umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

a) wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie z realizacji w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia;

| b) wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk: STANOWISKO | POSIADANE KWALIFIKACJE |
| --- | --- |
| Kierownik robót budowlanych | Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. |

Uwaga: zakres uprawnień budowlanych winien być dostosowany do rodzaju, stopnia skomplikowania obiektu i innych wymagań związanych z pełnieniem funkcji wyżej wymienionych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

c) wykonawca dysponuje środkami finansowymi w wysokości zapewniającej wykonanie  zadania w  określonym przez  SIWZ  czasie – o wartości minimum 60% ceny ofertowej.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.	W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający wymaga:

1.1	oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, według wzoru ustalonego w załączniku nr 3 do siwz,

1.2	wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru ustalonego w załączniku nr 7 do siwz,

1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru ustalonego w załączniku nr 6 do siwz,

1.4.	Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.5 Wykaz narzędzi i sprzętu jakim dysponuje wykonawca wraz  z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,  według wzoru ustalonego w załączniku nr  8 do siwz

1.6  Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – o wartości minimum 60 %  ceny ofertowej.

2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:

2.1	oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p., według wzoru ustalonego w załączniku nr 4 do siwz,

2.2	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

2.3	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.4	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                     w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.5	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.6	aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2.7. potwierdzenie ustanowienia pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – w razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy – stosownie do art. 23 ust. 4 – umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

3.	Dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 1 i 2 są składane   w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca).

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski.

7.	Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy  z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją  art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

8.	Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się jej dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

9.	Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty równoważne z ww. zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (zwanej dalej ofertą wspólną), Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.

4. Do oferty należy załączyć:

a. pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,

b. dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 1.2, 1.4, 1.7 niniejszej specyfikacji wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców,

c. wspólny formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika,

d. oświadczenie każdego z Wykonawców (każdego uczestnika konsorcjum) wg załącznika nr 3 i 4 do  siwz w trybie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy p.z.p.

Uwaga: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku wyboru oferty wspólnej, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

1.	Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami                                                jest forma pisemna oraz faks o nr 087 521-42-36 oraz droga elektroniczna – : boswiel@medianet.pl

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazywane   są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął   po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  bez rozpoznania.

6. Przedłużenie terminu składania  ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  o którym mowa w ust. 4.

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści    je    na stronie internetowej.

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować  na adres Zamawiającego.

9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z  Wykonawcami są: Marek Dobrzyń (dyrektor BOS) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  oraz w sprawach dotyczących postępowania przetargowego.

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00  zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1)	w pieniądzu,

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)	w gwarancjach bankowych,

4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) .

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BS Olecko O/Wieliczki

Nr konta 11 93390006 0020 0200 0260 0010

Z adnotacją: „wadium – Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wieliczkach”

6. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi  obejmować cały okres związania ofertą.

8. W przypadku nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert w jednej z określonych w niniejszej specyfikacji form, wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.   Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane w specyfikacji oświadczenia i dokumenty.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń   woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych    do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, a wszystkie strony (kartki) spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający  ich dekompletację.

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę  w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją.

8. Błędy należy poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować   i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Oferta winna zostać złożona w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

Przetarg nieograniczony pt. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby

Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach”

10. Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zawierać widoczny zapis „NIE OTWIERAĆ PRZED    13.05.2011  przed godz. 1115”.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

12. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili  ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

13. W przypadku niezabezpieczenia  przez Wykonawcę  w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z ust. 12 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  z uwzględnieniem zapisów art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Szkół w Wieliczkach, ul. Lipowa 10; 19-404 Wieliczki  –     sekretariat, w terminie do dnia 13.05.2011 r.  do godziny 1100.

2. Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres i w terminie wskazanym w ust. 1.

3. Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w Biurze Obsługi Szkół w Wieliczkach, ul. Lipowa 10; 19-404 Wieliczki  – pokój dyrektora BOS,   dnia 13.05.2011 r. o godzinie 1115.

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII . OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW   I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest: CENA - 100%.

2. Ocena oferty wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

Co

W    = 	R 	-----------------

C

W – ilość punktów badanej oferty,

Co – najniższa cena spośród    wszystkich ważnych ofert,

C – cena badanej oferty,

R – ranga w ocenie tj. 100 pkt

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ocena oferty: oferta z najwyższą ilością punktów uzyskanych na podstawie kryteriów oceny ofert ,

6. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie  za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w walucie polskiej, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                                         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1.1	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację,

1.2	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne     i prawne,

1.3	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4	Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa    w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  o których mowa w ust 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.	Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

4.	Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza korzystać z Podwykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.

5.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana  w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

7.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania  i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:  5  % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

BS Olecko O/Wieliczki

Nr rachunku 11 93390006 0020 0200 0260 0010

z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wieliczkach”

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

w siedzibie Zamawiającego:

Biuro Obsługi Szkół  w Wieliczkach

ul.  Lipowa 10

19 - 404 Wieliczki

Sekretariat

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ  Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.

1.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

3.	W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

-	opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu,

-	wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

-          odrzucenia oferty Wykonawcy.

4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                   do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany       na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  w ustawie dla tej czynności.

8.	Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

9.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu                          lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających   w sytuacji     o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759  z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1. Formularz ofertowy							załącznik nr 1

2. Dane wykonawcy								załącznik nr 2

3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1					załącznik nr 3

4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1					załącznik nr 4

5. Wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy 	załącznik nr 5

6. Wykaz osób jakimi będzie dysponował Wykonawca przewidzianych

do wykonania zamówienia (kierownik)					załącznik nr 6

7. Wykaz robót budowlanych                                                                       załącznik nr 7

8. Wykaz narzędzi i sprzętu						            załącznik nr 8

9.  Projekt umowy								załącznik nr 9

10. Projekt budowlany							załącznik nr 10

Załącznik nr 1

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Biuro Obsługi Szkół

w Wieliczkach

uL. Lipowa 10

19-404 Wieliczki

TEL.  087 521-42-36

FAX.  087 521-42-36

email: boswiel@medianet.pl

www.wieliczki.bipgmina.pl

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych

na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych pt. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby przedszkola publicznego”

oferujemy za cenę :

Netto: 				…………………………………………….

Podatek VAT:  		 ………..%

Brutto: 			…………………………………………….

Słownie Brutto: 		…………………………………………….

1.	Zamówienie wykonamy  w terminie do: ………………………………………………

2.	Udzielamy gwarancji na okres……………………………………………….miesięcy.

3.	Oferujemy następujące warunki płatności: ……………………………………………

4.	Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej, złożonej oferty oraz SIWZ zgodnie z zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej  za oferowaną cenę.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  do przygotowania oferty.

6.	Oświadczamy iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy */nie zamierzamy* korzystać   z Podwykonawców  a w przypadku korzystania z Podwykonawców  spełnimy postanowienia    o których mowa w DZIALE XIV pkt. 4.

7.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  30 dni.

8.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego    w terminie wyznaczonym   w piśmie zawiadamiającym.

9.	Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:…………………...……………………………………………………………………………………………………..

oraz zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 na czynny nr fax.: …………….…………….……..

oraz droga elektroniczną na adres…………………………………………………….

Oświadczamy, iż potwierdzimy otrzymanie korespondencji faxem na każde żądanie Zamawiającego,

10.	*Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.	*Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte  są  w następujących dokumentach:

•	.........................................................................

* (niepotrzebne skreślić )

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ..............................................................

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.

...................................................                           ......................................................

(Miejscowość i data)                          (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 2

DANE WYKONAWCY

- Nazwa:	……………………………………………………………………………………………….

- Siedziba:	……………………………………………………………………………………………….

- NIP:	……………………………………………………………………………………………….

- REGON:	……………………………………………………………………………………………….

- Tel/fax:	……………………………………………………………………………………………….

- E-mail:	……………………………………………………………………………………………….

- Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do właściwego rejestru ……………………………………………………………………………………………….

- Nazwa banku i nr konta bankowego
……………………………………………………………………………………………….

- Osoba/osoby, które będą podpisywać umowę (imię i nazwisko oraz stanowisko)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

- Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres obowiązywania umowy …………………………………………………………………….. Tel……………………………………………………..

- W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (np.: konsorcjum, spółka cywilna) ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego jest:
Imię i nazwisko 	……………………………………………..
Stanowisko 	……………………………………………..
Tel/fax		……………………………………………..

………………………………..

…………………………………………………..  (Miejscowość i data)	                                   (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 3

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stosownie do art. 44 ustawy PZP ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia spełniam warunki o których mowa w art.. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                    do wykonania zamówienia,

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………..

…………………………………………………..  (Miejscowość i data)	                                   (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 4

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).

....................................................	    	                       ................................................

(Miejscowość i data)	                               (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 5

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM

| L. p. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

……………………………..                       ………………………………………………

(Miejscowość i data)			           (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 6

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Funkcja | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia budowlane | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |  |  |

do niniejszego wykazu należy także dołączyć dokumenty poświadczające wymagane uprawnienia budowlane. W przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na osobach innych podmiotów do oferty załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu osób do dyspozycji na czas niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.

…………………………..				…………………………………………

(Miejscowość i data)	                                    (podpis osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 7

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ   WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa zadania, rodzaj i miejsce wykonania | Wartość zdania brutto | Okres realizacji | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...................................................                               …………………………………………..

Miejscowość i data                                         (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 8

WYKAZ NARZĘDZI I SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |

...................................................                               …………………………………………..

Miejscowość i data                                         (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 9

Umowa nr .............(projekt)

zawarta w dniu  ................. w Wieliczkach, pomiędzy:

Biurem Obsługi Szkół , 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 10,  NIP 847-113-98-785,

zwanym dalej w tekście “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marka Dobrzynia – dyrektora BOS

przy kontrasygnacie	głównego księgowego – Łucji Tomkiewicz,

zwanym dalej Zamawiającym

a

....................................................................................

....................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

....................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  Pt.  „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wieliczkach w połączeniu z jego rozbudową i przebudową na potrzeby  Przedszkola Samorządowego w Wieliczkach” została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzony przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- Warunki, sposób i obowiązujące ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania przetargowego, na podstawie, którego dokonano wyboru Wykonawcy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do:

a)    31.08.2011 r. (parter)

b)    30.09.2011 r. (I piętro)

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę sporządzenia pisemnego protokołu odbioru robót, odpowiednio z obu ich etapów określonych w ust. 1 lit. a i b, podpisanego przez obydwie strony, potwierdzającego, że zamówienie zostało zrealizowane w sposób należyty.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwa będzie w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

- wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa,

- wystąpienia w trakcie realizacji umowy warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w §1 jest wynagrodzenie określone na podstawie oferty wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2.  Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy ustala się w kwocie netto  ........................................... zł (słownie......................................................................................)
 + podatek VAT w wysokości 23%, tj. ................................. zł ( słownie: ............................................................. zł). Kwota brutto wynosi ........................................... zł (słownie …...................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszty: zakupu materiałów i urządzeń, transportu, wywozu oraz utylizacji śmieci i odpadów, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urządzenia zaplecza socjalno-magazynowego terenu budowy oraz jego utrzymania, wykonania prób, badań, rozruchu zamontowanych urządzeń, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie terenu budowy, koszty odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wszelkie inne koszty, które wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

b) zamawiający zapewni miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

2.  Podczas całego okresu trwania robót wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy, przywracając go do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i bezpieczeństwo pracy oraz za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnym pracownikom, ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób charakteryzujący się wymaganym stopniem dbałości, skuteczności przejrzystości i staranności, zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie a także zgodnie z niniejszą umową.

6. Wykonawca w imieniu swoim zapewni polisę ubezpieczeniową na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, obejmujące:

a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, w odniesieniu do:

- ubezpieczenia osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- ubezpieczenia osób trzecich.

7. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe  nie tylko z winy ale również zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe ze złego wykonawstwa i zabezpieczenia robót.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi

przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  i

uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót

zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji

powykonawczej.

10. Wykonawca zobowiązuje się do:.

1) zapewnienia bezkolizyjnego funkcjonowania szkoły w czasie trwania remontu,

2) wykonania, w trzech egzemplarzach, pełnej dokumentacji z realizacji budowy oraz jej protokolarnego przekazania zamawiającemu nie później, niż w dniu doręczenia zamawiającemu faktury VAT, wystawionej przez wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy,

3) przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu robót, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego, kompletu dokumentów - atestów, certyfikatów itp. potwierdzających dopuszczenie materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji robót do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, a nadto badań i sprawdzeń oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, wraz z wykazem tych dokumentów,

4) przygotowania i przekazania zamawiającemu dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej,

5) przeszkolenia, po zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy i przed dokonaniem odbioru końcowego, osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, instalacji i oprogramowania, w stopniu niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,

6) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi wykonawca,

7) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy.

§ 5

1. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

- Strony ustalają następujący tryb odbioru robót:

- Wykonawca - w formie pisemnej - zgłosi zamawiającemu zakończenie przewidzianych umową prac.

- Zamawiający wyznaczy możliwie najkrótszy termin rozpoczęcia odbioru robót, jednak nie dłuższy niż 3 dni, powiadamiając o tym wykonawcę.

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki nadają się do usunięcia zamawiający dokonuje odbioru robót i wyznacza termin usunięcia tych usterek,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

- 	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

- 	jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy.

- strony postanawiają, że z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru,

- wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu usterek oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwych,

- zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad,

3. Nieusunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego wykonawca upoważnia niniejszym zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. Niezależnie od powyższego zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwotą należnego wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust. 2.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego netto.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót  wymienionych w ofercie podwykonawcy.

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

7. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na  podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury Vat przez wykonawcę.

- Wynagrodzenie wynikające z faktury zamawiający zapłaci przelewem na rachunek

bankowy wykonawcy podany na fakturze, w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania faktury.

§ 9

- Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy w formie oświadczenia, zgodnie z postanowieniem ust. 2. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

- W protokole odbioru końcowego Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach określonych w ust. 4 i 5, na okres 36 m-cy, której termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i uznania umowy za należycie wykonaną.

- Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2 wraz z niniejszą umową stanowią równocześnie dokumenty gwarancyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usunięcia ujawnionych wad, przypadającym każdorazowo nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania, przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad każdorazowo nie później, niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wady, względnie nieusunięcia ujawnionych we wskazanym w wezwaniu terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.

§ 10

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5 % ceny ofertowej  t.j. ............................. zł.,

słownie: ............................................................................................................... .

2. Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o zaistnieniu okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, na podstawie art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym /rozwiązać umowę i usunąć Wykonawcę z placu budowy/, jeżeli Wykonawca spóźnia się z realizacją poszczególnych prac tak, że widać, iż nie dotrzyma terminu realizacji, co spowoduje stratę Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie prac innej firmie na koszt Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy;

8. Wykonawca w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacji,o którym mowa w ust. 7  lit. a usunie z terenu budowy sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone;

9. Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy nieusunięte w terminie określonym w ust. 8 po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.

§ 12

1. Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:

Marek Dobrzyń – dyrektor BOS,

zaś Wykonawcy …........................................................

2. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz wymagania określone w SIWZ i ofercie wykonawcy.

5. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający									Wykonawca

…………………………						…………………………..