Projekt umowy - Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

U M O W A Nr……………………

W dniu	 w Wieliczkach,

pomiędzy Gminą Wieliczki reprezentowaną przez

Jarosława Wiesława Kuczyńskiego -  Wójta Gminy Wieliczki,

przy kontrasygnacie Wiesławy Dowejko -  Skarbnika Gminy

NIP 847-161-21-55,

adres do korespondencji Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

zwaną dalej Zamawiającym,

a……………………………………………………………………..

reprezentowaną/ym przez……………………………………………………

NIP…………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji …………………………………………………………………….

zwaną/ym dalej Wykonawcą

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) strony zawarły umowę następującej treści

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliczki.

- Zakres robót obejmuje:

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 131,087 Mg; w ramach robót wykonane zostaną: demontaż, pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1673) – karta przekazania odpadu;

- załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest – 24,395 Mg. - w ramach robót wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest z miejsca zbiórki  do  miejsca  unieszkodliwiania,  rozładunek i  zdeponowanie  na składowisku  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249 poz.1673) – karta przekazania odpadu.

Uwaga!    Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie  potwierdzeń faktycznej  ilości  odebranych wyrobów zawierających  azbest przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót.

- Wykaz nieruchomości określający lokalizację posesji z których należy usunąć wyroby zwierające azbest Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy. Zakres i termin wykonania robót musi być każdorazowo ustalany z właścicielem nieruchomości przy czym ustalone terminy nie mogą być dłuższe niż do końca terminu realizacji całości zamówienia tj. do 30.09.2013 roku.

Ponadto wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do:

- opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji o których mowa w pkt 3 przed przystąpieniem do demontażu;

- sporządzenia  protokołu  potwierdzającego  należyte wykonanie demontażu  i  ilości  zdemontowanych /odebranych wyrobów zawierających azbest dla każdej z posesji. Protokół winien podpisać właściciel nieruchomości. Protokół musi zawierać również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;

- zabezpieczenia obiektów i terenu wokół obiektów przed dostępem osób postronnych oraz rozprzestrzenianiem się pyłów azbestowych;

- transportu wyrobów zawierających azbest odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami uprzednio oczyszczonymi z elementów mogących uszkodzić opakowanie w trakcie transportu;

- naprawienia uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu w przypadku ich uszkodzenia spowodowanego prowadzeniem robót;

- zabezpieczenia podczas demontażu pokryć dachowych pomieszczeń przed zalaniem spowodowanym brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem połaci dachowej przed wpływami atmosferycznymi;

- uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji.

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Terminy

§ 2

Zakończenie robót - 12 września 2014 r.

Obowiązki Zamawiającego

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy informacji dotyczących właścicieli nieruchomości wskazanych w załączniku do umowy;

- odebranie wykonanych robót.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej;

- przedmiot umowy zostanie wykonany przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż, oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom;

- wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ;

- posiadanie lub dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu mowy (odpowiedzialność kontraktowa);

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

- uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian;

- wyprzedzające informowanie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy;

- ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami;

- uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót.

Podwykonawcy

§ 5

- Wykonawca realizuje roboty budowlane przy udziale/ bez udziału podwykonawców za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie przetargowej wykonawcy.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy;

- kwotę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót: Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca może wykonać we własnym zakresie część robót przewidzianą dla podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§ 6

- .Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę:

- za demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg materiałów zawierających azbest:
cena netto……………………………………………….zł
(słownie ………………………………………………………………………………………)
podatek VAT: …..% ……………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….zł)
cena brutto……………………………………………….zł
(słownie ………………………………………………………………………………………)

łącznie brutto: ………………… x 131,087 Mg= ………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………….

- za załadunek, transport i utylizację 1 Mg materiałów zawierających azbest:
cena netto……………………………………………….zł
(słownie ………………………………………………………………………………………)
podatek VAT: …..% ……………………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………………………….zł)
cena brutto……………………………………………….zł
(słownie ………………………………………………………………………………………)
łącznie brutto: ………………… x 24,395 Mg= ………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………….

- Strony ustalają że za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w § 6 ust. 1 oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Formy płatności

§ 7

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót.

- Wykonawca wystawi faktury VAT, po zrealizowaniu całości zadania na poszczególnych właścicieli i Gminę Wieliczki w następującym udziale procentowym kosztów, ustalonych zgodnie z § 6:

- 15% kosztów Wykonawca zafakturuje na właściciela nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami przez właścicieli nieruchomości ,

- 85% kosztów na Gminę Wieliczki.

- Do faktury dla Gminy Wieliczki wykonawca dołączy:

- kopię faktury wystawioną właścicielowi nieruchomości,

- protokół odbioru robót wraz z obmiarem powykonawczym,

- protokół potwierdzający powierzchnię (w m2) z jakiej zebrano materiały zawierające azbest, a w przypadku gdy materiały te zostały już zdemontowane przeliczenie ich powierzchni na podstawie zgromadzonych materiałów zawierających azbest.

- kartę przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych,

- oświadczenie o prawidłowości wykonania zadania.

- Strony umowy  ustalają, że kwota należności zostanie opłacona w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktur.

- Fakturę należy wystawić na Gminę Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, NIP 847-161-21-55.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest:

- protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie całości robót bez wad wstrzymujących odbiór robót, podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze,

- w przypadku wykonania robót przy udziale podwykonawców Wykonawca wraz z fakturą VAT doręczaną Zamawiającemu ma obowiązek doręczyć kopię faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, łącznie z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonane roboty,

- w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 3 b Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT u Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją robót na rzecz osób trzecich.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 8

Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 9

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu. Zamawiający powoła komisję oraz wyznaczy termin odbioru robót i przystąpi do czynności odbioru nie później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

- W dniu odbioru Wykonawca przedstawi komisji dokumenty umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:

- karty przekazania odpadów, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- protokóły potwierdzające ilość zdemontowanych materiałów zawierających azbest i ich wywóz z poszczególnych posesji.

- Z prac komisji sporządzany jest protokół odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do ich usunięcia.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi wadami Zamawiający, może:

- żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym terminie, a wady te są nieistotne;

- odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 10

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach:

- jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy zmianie ulegnie sposób i termin realizacji zamówienia;

- jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych, a ich wykonanie w takich warunkach miałoby wpływ na gorszą jakość wykonanych robót zmianie ulegnie sposób i termin wykonania robót;

- na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne i nieoczekiwane, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej staranności zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia;

- jeżeli zaistnieją okoliczności leżące po stronie zamawiającego w szczególności spowodowane sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec sposób i terminy realizacji robót;

- jeżeli wykonawca z przyczyn organizacyjnych i technicznych zrealizuje roboty budowlane w terminie krótszym niż przewidziany w niniejszej umowie zmianie ulegnie termin zakończenia robót;

- jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy (wartość netto pozostaje bez zmian);

- jeżeli właściciel nieruchomości odstąpi od zamiaru demontażu zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie wykonawcy;

- jeżeli na skutek dokonanych pomiarów zmianie ulegnie ilość zdjętego materiału zawierającego azbest (określona szacunkowo) zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 11

- Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu innej osobie na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na wierzycieli;

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;

- zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, tj. jeżeli Wykonawca przerwie prowadzone roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni;

- nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót objętych niniejszą umową pomimo wezwań zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy do:

- sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego;

- zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 niniejszej umowy;

- odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

- W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę, oraz wprowadzić nowego wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość.
Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 6 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.
Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywiście wykonanych robót.

Kary umowne

§ 13

- .Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu robót, za nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary z tytułu:

- zwłoki w odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 14

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Strona umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy w terminie określonym w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.

Postanowienia końcowe

§ 15

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy tanie zostanie doręczone adresatowi.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca