UMOWA NR

Zawarta w dniu ………………...2018 r. w  Wiśniewie pomiędzy:

Gminą Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo,

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 569 17 53 672

zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM,  reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Wiśniewo – Zbigniewa Kleniewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiśniewo – Małgorzaty Drążek

a …………………………………………………………, posiadającym/ą numer identyfikacji podatkowej NIP ………………….,  zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: ……………………………………………….

§ 1

Przedmiot wykonania umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż  fabrycznie nowych elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo, w ramach operacji pn. „Rozbudowa placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie:

- Oferty Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu umowy: do  30.06.2018 roku.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu montażu urządzeń,

- odbiór przedmiotu umowy,

- zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- coroczna kontrola urządzeń w okresie trwania gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenie) , w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie wykonywania zamówienia,

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji przed montażem kart technicznych urządzeń wraz z atestami i certyfikatami,

- przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z warunkami niniejszej umowy i ofertą Wykonawcy oraz wszelkich niezbędnych pomiarów dot. zachowania stref bezpieczeństwa wokół zamontowanych urządzeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami producenta,

- w przypadku wystąpienia zniszczeń lub uszkodzeń podczas realizacji zamówienia –  naprawienie szkód i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich,

- nieodpłatne usuwanie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia (chyba, że strony postanowią inaczej) zaistniałych wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu montażu,

- utrzymania terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- po zakończeniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 4

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty przetargowej wynosi ……………. zł brutto (słownie:   zł ………..…../100), w tym podatek VAT  23 % .

- Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym między innymi: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, itp.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej lub rachunku potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

§ 5

Odbiór robót

- Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca na piśmie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w §3 ust. 2 lit. „e” niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust.1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, przy udziale upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności nieprzygotowanie do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 8 ust.1 lit. „a”.

- W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

§ 6

Warunki gwarancji i rękojmi oraz warunki corocznej kontroli podstawowej w okresie trwania gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej i w pełnym zakresie, na wykonany przedmiot zamówienia, wbudowane materiały bądź zamontowane urządzenia gwarancji                       z tytułu wykonania umowy na okres  …………..  miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek ujawnionych                     w okresie gwarancji w terminie 7 dni od ich zgłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie lub nie stawienia się na coroczny przegląd gwarancyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. „b” niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę - w każdym przypadku ich stwierdzenia bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. Zamawiający ma również prawo w takim przypadku zlecić wykonanie przeglądu, o którym mowa w niniejszym ustępie umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

- Obok gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca przeprowadza coroczną kontrolę podstawową w okresie trwania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kontrola ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, wpływu środków atmosferycznych, nawierzchni, śladów korozji lub rozpadu, a także zmiany w poziomie bezpieczeństwa na

skutek wykonania napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do Urzędu Gminy w Wiśniewie w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia.

- Kontrola każdorazowo będzie odbywać się w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym gdy:

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

    - Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,

    - Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

    - zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących ubezpieczenia OC

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym gdy:

    - Zamawiający z przyczyn od niego zależnych nie przekazał terenu realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy,

    - Wykonawca nie uzyskał żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 14 dni,

    - z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych,

    - nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej firmy                        i Zamawiającego.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach:

  - Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

    - nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

    - każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 4 niniejszej umowy,

    - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

      - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                     w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 4.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 9

Podwykonawstwo

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona siłami własnymi.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, {oraz za podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy}.

§ 10

Zmiany umowy

  - Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

  - Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:

    - terminu wykonania zamówienia:

      - opóźnienie w przekazaniu terenu realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego

      - istotne braki lub błędy w dokumentacji, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa

      - wprowadzenie zmian w dokumentacji, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy

      - uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego

      - wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy

      - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

      - przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy

      - konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów

      - wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

      - napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych

      - niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem

      - niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia przedmiotu umowy po podpisaniu umowy ze względu na brak wymaganych pozwoleń, zgód itp.

      - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny

      - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

      - wystąpienie siły wyższej

      - skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy

      - niekorzystne warunki pogodowe

      - zmiana parametrów przedmiotu zamówienia

      - przeszkody i trudności formalno-prawne

      - konieczność wykonania prac archeologicznych na realizacji przedmiotu zamówienia

      - zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

    - terminów płatności:

      - nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego

      - wystąpienie siły wyższej

      - zmiana terminu wykonania zamówienia

    - parametrów przedmiotu zamówienia:

      - istotne braki lub błędy w dokumentacji, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa

      - uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego

      - zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

      - konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

      - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp.

      - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

      - przeszkody i trudności formalno-prawne

      - wystąpienie siły wyższej

    - wynagrodzenia:

      - urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

      - przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia)

      - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace

    - podwykonawstwa:

      - zmiana zakresu obowiązków powierzonych podwykonawcom

      - zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego)

      - zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego)

      - rezygnacja z podwykonawcy.

  - Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:

      - zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych

      - zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy

  - Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. niniejszego paragrafu umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian  w przedmiotowej umowie.

  - Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

  - Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest: …………………….

- Zamawiający ustanawia Iwona Rejniak jako Przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji zamówienia

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

- Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- Wszelkie spory związane z interpretacją lub wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

## WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY