#### U M O W A   NR 341/3/08

W dniu …………….2008 r. w Urzędzie Gminy Wiśniewo pomiędzy Gminą Wiśniewo mającą siedzibę w Wiśniewie, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Wiśniewo – Pana Zbigniewa Kleniewskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy – Małgorzaty Drążek

A

…………………………………………………………………………………………………., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod  Nr …………… przez …………………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez Pana ………………………………… została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących „Przebudowa  chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo” zgodnie z przedmiarem robót oraz SIWZ.

§ 2

Na zakres robót objęty niniejszą umową składa się:

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę chodnika w miejscowości Korboniec

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 168,00 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 316,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 243,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-04 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 48,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 328,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 328,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 19,68 |
| 1.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 328,00x1,50 – 81,00 = 411,00 | m2 | 411,00 |
| 1.9. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 12x4x1,50+24x(0,50x0,75x1) = 81,00 | m2 | 81,00 |
| 1.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 411,00 |
| 1.11. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 81,00 |
| 1.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,00+32,50+7,80+13,00+37,50+52,00+2,50 = 149,30 | m | 149,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę chodnika w miejscowości Podkrajewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 463,50 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych porastających pas drogowy 90,00x2,80 = 252,00 m2 | m2 | 252,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR-SEK 6 0106-06 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm Obcięcie krawędzi nawierzchni | mb | 322,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 58,50 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 417,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 417,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 25,02 |
| 1.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 417,00x1,50-75,00 = 550,50 | m2 | 550,50 |
| 1.9. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 11x1,50x4+22x(0,50x0,75x1) = 74,25 | m2 | 74,00 |
| 1.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 550,50 |
| 1.11. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 74,00 |
| 1.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33,80+151,70+114,40+78,00+7,50+1,50 = 386,90 | m | 387,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wiśniewko

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 266,00 |
| 1.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 356,00x1,50-8,00 = 526,00 | m2 | 526,00 |
| 1.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 5,00x1,50+0,50x0,75x1 = 7,87 | m2 | 8,00 |
| 1.4. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 526,00 |
| 1.5. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 8,00 |
| 1.6. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 356,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wojnówka

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 567,00 |
| 1.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu wraz z zakupen kruszywa na nasyp pod chodnik Grunt kategorii I-II | m2 | 52,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR-SEK 6 0106-06 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm | mb | 365,00 |
| 1.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 401,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 401,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 24,06 |
| 1.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 565,50 |
| 1.8. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36,00 |
| 1.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 565,50 |
| 1.10. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36,00 |
| 1.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 405,00 |
| 1.12. | 08.05.02. | KNR 2-31 0606-03 | Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych 60x50x15 cm układanego z dwóch elementów na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,00 |

§ 3

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umowa do dnia  28.02.2009  r.

W przypadku trudnych  warunków atmosferycznych termin wykonania może ulec przedłużeniu do 15.05.2009 r.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci urządzeń oraz uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Ubezpieczenie terenu budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu, realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 6

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan Andrzej Dusiński 06-500 Mława ul. Radosna 2 m 43.

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

§ 7

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie Pan  ………………............ zam.  ………………………, uprawnienia nr …………….

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót z materiałów własnych. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

§ 9

Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie  ……………… zł.

(słownie: ……………………………………………… zł) łącznie z podatkiem VAT.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia niezbędnych dokumentów.

§ 11

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty będące przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

Początek okresu gwarancyjnego liczony będzie od daty odbioru ostatecznego robót.

§ 12

- Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w terminie przekazania placu budowy w stosunku do  terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w zapłacie w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Zasady udzielania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

§ 13

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa  w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części umowy.

§ 14

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni od daty odbioru,

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- Odstąpić od umowy albo zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz  drugi,

- Wady i usterki odkryte podczas odbioru będą zawarte w protokole wraz z terminem ich usunięcia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- O efekcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego przeglądu obiektu w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin usunięcia tych wad,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie gwarancji ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia tych wad i usterek.

§ 15

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru i przez kierownika robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu i kosztorysu powykonawczego z wyszczególnieniem ilości  i wartości wykonanych robót na poszczególnych drogach i miejscowościach po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 16

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 17

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 18

Wszystkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 19

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które były niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegały one od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 20

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy  o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym dla rozstrzygniecie sporu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- Przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007  roku Nr 223 poz. 1655).

§ 22

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla zamawiającego.

§ 23

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część są:

- Kosztorys ofertowy wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi,

- Oferta przetargowa,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

##### WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY