Urząd Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo

Or.341/3-1/08                                                                 Wiśniewo 2008.10.09.

Modyfikacja

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca „Przebudowy chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo”.

Działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) Urząd Gminy w Wiśniewie, 06-521 Wiśniewo modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca zakresu robót w poszczególnych miejscowościach.

Obowiązujący zakres robót wyszczególniony jest na niżej załączonych  przedmiarach robót.

Ponadto załączamy druki nowych kosztorysów  ofertowych robót dla ww. miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że specyfikacja techniczna dotycząca przebudowy chodników jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Wiśniewie.

Wójt Gminy

Zbigniew Kleniewski

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę chodnika w miejscowości Korboniec

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 168,00 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 316,50 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 243,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 48,00 |  |  |  |
| 1.5. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 328,00 |  |  |  |
| 1.6. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 328,00 |  |  |  |
| 1.7. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 19,68 |  |  |  |
| 1.8. | 04.04.01. | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 411,00 |  |  |  |
| 1.9. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 411,00 |  |  |  |
| 1.11. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 81,00 |  |  |  |
| 1.12. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 149,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………….. dnia …………………….                                    ………………………………………………….

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę chodnika w miejscowości Korboniec

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 168,00 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety | m2 | 316,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej | mb | 243,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-04 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 48,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 328,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 328,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 19,68 |
| 1.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 328,00x1,50 – 81,00 = 411,00 | m2 | 411,00 |
| 1.9. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 12x4x1,50+24x(0,50x0,75x1) = 81,00 | m2 | 81,00 |
| 1.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 411,00 |
| 1.11. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 81,00 |
| 1.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,00+32,50+7,80+13,00+37,50+52,00+2,50 = 149,30 | m | 149,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę chodnika w miejscowości Podkrajewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 463,50 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych porastających pas drogowy | m2 | 252,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm Obcięcie krawędzi nawierzchni | mb | 322,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 58,50 |  |  |  |
| 1.5. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 417,00 |  |  |  |
| 1.6. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 417,00 |  |  |  |
| 1.7. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 25,02 |  |  |  |
| 1.8. | 04.04.01. | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 550,50 |  |  |  |
| 1.9. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 74,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 550,50 |  |  |  |
| 1.11. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 74,00 |  |  |  |
| 1.12. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 387,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………… dnia …………………                            …………………………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę chodnika w miejscowości Podkrajewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 463,50 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych porastających pas drogowy 90,00x2,80 = 252,00 m2 | m2 | 252,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR-SEK 6 0106-06 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm Obcięcie krawędzi nawierzchni | mb | 322,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wylewanego na mokro | m2 | 58,50 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 417,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 417,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 25,02 |
| 1.8. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 417,00x1,50-75,00 = 550,50 | m2 | 550,50 |
| 1.9. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 11x1,50x4+22x(0,50x0,75x1) = 74,25 | m2 | 74,00 |
| 1.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 550,50 |
| 1.11. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 74,00 |
| 1.12. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33,80+151,70+114,40+78,00+7,50+1,50 = 386,90 | m | 387,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wiśniewko

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 266,00 |  |  |  |
| 1.2. | 04.04.01. | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 526,00 |  |  |  |
| 1.3. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.4. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 526,00 |  |  |  |
| 1.5. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.6. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 356,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………… dnia ……………….                        ………………………………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wiśniewko

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 266,00 |
| 1.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 356,00x1,50-8,00 = 526,00 | m2 | 526,00 |
| 1.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 5,00x1,50+0,50x0,75x1 = 7,87 | m2 | 8,00 |
| 1.4. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 526,00 |
| 1.5. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 8,00 |
| 1.6. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 356,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wojnówka

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 567,00 |  |  |  |
| 1.2. | 02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu wraz z zakupen kruszywa na nasyp pod chodnik Grunt kategorii I-II | m2 | 52,50 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm | mb | 365,00 |  |  |  |
| 1.4. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 401,00 |  |  |  |
| 1.5. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 401,00 |  |  |  |
| 1.6. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 24,06 |  |  |  |
| 1.7. | 04.04.01. | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 565,50 |  |  |  |
| 1.8. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 1.9. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 565,50 |  |  |  |
| 1.10. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 1.11. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 405,00 |  |  |  |
| 1.12. | 08.05.02. | Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych 60x50x15 cm układanego z dwóch elementów na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………… dnia …………….                                                   …………………………………………………

Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4640W w miejscowości Wojnówka

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z odwozem humusu na odległośc do 5 km . Grubość warstwy do 10 cm | m2 | 567,00 |
| 1.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu wraz z zakupen kruszywa na nasyp pod chodnik Grunt kategorii I-II | m2 | 52,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR-SEK 6 0106-06 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm | mb | 365,00 |
| 1.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik w gruncie kat.I-II | m | 401,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 401,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 | m3 | 24,06 |
| 1.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podsypki (podbudowy) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 565,50 |
| 1.8. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=1,5 - 2 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36,00 |
| 1.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 565,50 |
| 1.10. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36,00 |
| 1.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 405,00 |
| 1.12. | 08.05.02. | KNR 2-31 0606-03 | Wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów prefabrykowanych 60x50x15 cm układanego z dwóch elementów na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,00 |