# Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Świętajno
powiat olecki

Świętajno, maj 2004

spis treści

| I. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego ................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Świętajno................................................. | 3 |
| III. Lista zadań służących na poprawie warunków zamieszkania w gminie na lata 2004-2013 . | 44 |
| IV. Opis zadań inwestycyjnych .......................................................................................... | 52 |
| #### Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków ................... | 52 |
| Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody ............................. | 56 |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych .............................................................................. | 60 |
| Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami ........................................ | 66 |
| Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ................... | 70 |
| Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje ................................................................ | 74 |
| Budowa i modernizacja gminnej bazy kulturalnej i turystycznej ....................................... | 76 |
| Poprawa stanu lokalnej infrastruktury społecznej ............................................................... | 81 |
| Stworzenie systemu aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym .......................................................................................................................... | 84 |
| V. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć celów planu rozwoju lokalnego gminy ............................. | 86 |
| VI. Plan finansowy na lata 2004 – 2006 ...................................................................................... | 87 |
| VII. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 .................................................................................... | 88 |
| ### VIII. System wdrażania ............................................................................................................ | 89 |
| IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej ................................................... | 90 |

# I. Obszar i czas realizacji Programu Rozwoju Lokalnego.

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno położonej w powiecie oleckim, na wschodnim krańcu Województwa Warmińsko – Mazurskiego zakłada dokładny czas realizacji na lata 2004-2006 oraz czas przybliżony na lata następne. Program  zakłada realizację zadań w obszarach wiejskich oraz obszarach podlegających restrukturyzacji i jest komplementarny z Programem Rozwoju Powiatu Oleckiego, województwa warmińsko – mazurskiego a także Polski i Unii Europejskiej. Program zgodny jest z Ustawą o Samorządzie Gminnym z 8 marca 1990 roku oraz Ustawą o Samorządzie Powiatowym z 5 czerwca 1998 roku oraz „II Polityką Ekologiczna Państwa”.

Do przygotowania programu zaangażowano przedstawicieli mieszkańców gminy – lokalnych liderów. Program będzie realizowany po uzyskaniu akceptacji społecznej . Dokument będzie wdrażany Uchwałą Rady Gminy Świętajno.

## II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza w Gminie Świętajno.

- Informacje ogólne o Gminie Świętajno.

  - Położenie.

Gmina Świętajno położona jest w południowo – zachodniej części powiatu oleckiego i województwa warmińsko – mazurskiego, na platformie wschodnioeuropejskiej. Terytorium platformy rozciąga się na zachód, aż po linię Działdowo- Mława – Iława . Ukształtowała się w okresie prekambryjskim /ok. 3 – 1,5 mld lat temu/. Strop jej krystalicznego i metamorficznego  podłoża ma kształt garbu i opada w trzech kierunkach: północnym /Gołdap, Bartoszyce/, zachodnim /miasto Pisz/ oraz południowym /Mielnik nad Bugiem, Tłuszcz pod Warszawą/. Sfalowanie podłoża platformy wschodnioeuropejskiej pozwala na wyodrębnienie mniejszych jednostek tektonicznych:

- wyniesienia mazursko – suwalskiego, na którym leży gmina,

- obniżenia prebałtyckiego wyznaczonego linią Czarnej Strugi.

Młodoglacjalny krajobraz gminy, w przewadze należący do gatunku pagórkowatych pojezierzy jest wynikiem erozji i akumulacyjnej działalności lądolodu oraz jego wód roztopowych w okresie ostatniego zlodowacenia.

Centrum gminy – wieś Świętajno leży przy trasie powiatowej nr O- 454, łączącej się z drogą wojewódzką Olecko – Giżycko nr W – 655, w odległości 16 km od Olecka, 28 km od miasta Ełk i 45 od Giżycka. Od Olsztyna – stolicy województwa oddalona jest około 180 km i leży na jego peryferiach. Omawiany obszar sąsiaduje z gminami: Olecko, Kowale Oleckie, Kruklanki, Wydminy, Stare Juchy i Ełk.

Mapa nr 1. Gminy powiatu oleckiego.

  - Powierzchnia i podział administracyjny.

Gmina zajmuje obszar 215 km², co stanowi 0,89% powierzchni województwa warmińsko – mazurskiego, z czego 29,6 to lasy, zaś 59 ha zajmują wody. Typowo wiejska Gmina Świętajno podzielona jest na 21 sołectw, w których znajduje się 30 miejscowości zamieszkałych przez 4.292 mieszkańców1. Typowo rolnicza posiada też rozległe kompleksy leśne i malownicze treny chronione. Najcenniejszy z nich to obszar Puszczy Boreckiej, który na terenie gminy obejmuje część miejscowości: Borki i Zalesie. Drugi obszar zajmuje północno – wschodnią część gminy i wchodząc w korytarz ekologiczny obejmuje wsie: Barany, Mazury, Rogajny, Gryzy, Niemsty, Jurki i Dybowo.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi tu 20 osób na km², przy średniej w powiecie oleckim 41 osób na km², w województwie warmińsko – mazurskim 60 osób na km² oraz  124 osoby na km² w kraju.

Krajobraz gminy jest typowy dla pojezierzy, należy do Krainy Wielkich Jezior. Teren tu jest zróżnicowany: pagórkowaty i płaski z niewielkimi wzniesieniami. Lasy pokrywają środkową i północno – zachodnią część gminy, przeważają jednak duże rozłogi pól.

Cechy krajobrazu Gminy Świętajno :

●  zachowane, czytelne historycznie układy zabudowy wsi,

●  rozległe widoki na przedpola wsi,

●  różnorodna sieć drożna,

●  znaczny powierzchniowo udział form naturalnych.

  - Warunki klimatyczne.

Gmina leży w granicach Pojezierza Mazurskiego, które cechuje surowy klimat. Rejon Olecka i terenów na wschód od niego nazywa się „polskim biegunem zimna”. Teren gminy Świętajno wyróżnia się mniejszym nasłonecznieniem, większym zachmurzeniem (ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku). Niższa jest też średnia temperatur (przeciętnie o około 1,9 stopnia) – dłużej tu trwają przymrozki i wcześniej zaczyna się zima. Znaczne są też amplitudy dobowe temperatur, które w skrajnych wypadkach w maju wynosiły + 36,4°C w dzień oraz  – 3,5°C nocą  (amplituda 34,7°C). Skrajne temperatury latem sięgają + 34,0 °C, zimą - 36,4°C, więcej tu jest dni z przymrozkami, więcej dni dżdżystych i wietrznych. Struktura opadów cechuje się przewagą letnich nad zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. Ten  niedostatek rekompensują często występujące mgły i rosy poranne. Pokrywa śnieżna leży tu ok. 90 dni w roku.

Przez gminę  biegnie granica mikroregionów gołdapsko – suwalskiego i wschodniomazursko – sejneńskiego. Pierwszy z nich charakteryzuje typowo kontynentalny klimat, najostrzejszy na całym Niżu Polskim, cięższymi glebami oraz urozmaiconą rzeźbą terenu, osiągając swój najpełniejszy kształt w Górach Szeskich. Drugi z wymienionych mikroregionów  cechuje łagodniejszy klimat, mniejsza falistość terenu oraz słabsze gleby.

Warunki klimatyczne nie sprzyjają wegetacji roślin, które mają zbyt krótki okres na dorastanie, zbyt wilgotno i zbyt sucho, na przemian w różnych okresach wegetacji; nie sprzyjają im także ekstremalne temperatury oraz wiatry utrudniające wzrost i powodujące erozję gleb.

  - Gleby.

Gleby Gminy Świętajno cechuje typowa dla rejonów pojeziernych mozaikowatość, wynikająca z dużej zmienności skał glebotwórczych oraz bogatego urzeźbienia terenu. Przeważają tu gleby brunatne i bielicowe, wytworzone z glin całkowitych, piasków gliniastych, piasków gliniastych podścielonych glina lub piaskiem luźnym i piasków luźnych całkowitych. Dominują gleby o średniej wartości produkcyjnej, zaliczane do klas bonitacyjnych IV a i IV b, lokalnie III b, stanowiąc 73,1 % wszystkich gruntów rolnych.

Utwory powierzchniowe, przekształcone w wyniku procesów glebotwórczych dały w efekcie współcześnie występujące gleby. Głównymi czynnikami różnicującymi typy gleb były skały macierzyste i stosunki wodne, a w końcowym etapie działalność człowieka. Pod względem przydatności rolniczej gleb gmina prezentuje się następująco (Tabela 1):

Tabela 1. Przydatność rolnicza gleb Gminy Świętajno w odsetkach.

| Kompleks | Rodzaj kompleksu | Odsetek |
| --- | --- | --- |
| Kompleks 1 | Pszenny bardzo dobry | Nie występuje |
| Kompleks 2 | Pszenny dobry | 15,7 % |
| Kompleks 3 | Pszenny wadliwy | 22,6 % |
| Kompleks 4 | Żytni bardzo dobry | 31,1 % |
| Kompleks 5 | Żytni dobry | 5,2 % |
| Kompleks 6 | Żytni słaby | 16,5 % |
| Kompleks 7 | Żytni bardzo słaby | 8,2 % |
| Kompleks 8 | Zbożowo- pastewny mocny | 0,6 % |
| Kompleks 9 | Zbożowo pastewny słaby | 0,1% |

Ze względu na wartość użytkową większość gruntów gminy podlega ochronie przed użytkowaniem nierolniczym (zgodnie z Ustawą o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych). Obszary chronione występują głównie w północnej, wschodniej i południowej części gminy.

Łąki i pastwiska w przeważającej mierze występują na podłożu mineralnym i posiadają słabą wartość użytkową. Naturalne łąki i pastwiska zlokalizowane są na glebach torfowych, mułowych i murszowych, w obrębie dolin obniżeń terenu i zagłębień bezodpływowych. Zaliczane są do kompleksu 2z i stanowią średnią wartość użytkową.

  - Rolnicza przydatność gleb.

Gmina Świętajno zajmuje obszar 21.491 hektarów, z czego użytki rolne stanowią 55% ogólnej powierzchni, lasy i zadrzewienia - 24 %, akweny – 4 %, nieużytki – 3 %, pozostałe 14 % stanowią tereny zurbanizowane.

Użytkowanie gruntów  w Gminie Świętajno przedstawia się następująco:

- grunty orne – 7.417 ha

- łąki trwałe – 1.449 ha

- pastwiska trwałe – 2.998 ha

- lasy  - 5.330 ha

- akweny stojące – 942,03 ha

Na omawianym obszarze występuje ok. 11.879 ha użytków rolnych, z czego 37,5% stanowią trwałe użytki zielone.

Dominującym typem gleb są brunatne i bielicowe wytworzone z glin całkowitych, piasków gliniastych, piasków gliniastych podścielonych gliną lub piaskiem luźnym i piasków luźnych całkowitych. W ogólnym areale gruntów ornych, zajmujących około 38,4% powierzchni gminy, zdecydowanie dominują gleby o średnie wartości bonitacyjnej (kasy IVa i IV b, lokalnie III b), stanowiąc 73,1% ogólnego areału gruntów ornych. Są to głównie gleby kompleksu: żytniego bardzo dobrego, pszennego wadliwego i pszennego dobrego, w mniejszym stopniu żytniego dobrego i niewiele zbożowo – pastewnego mocnego. Wymienione kompleksy stanowią bazę dla produkcji rolnej gminy . Ze względu na wysoką wartość użytkową podlegają ścisłej ochronie przed użytkowaniem nierolniczym. Gleby chronione występują w dość dużych i zwartych zasięgach przestrzennych, głównie w północnej, wschodniej i południowej części gminy, zajmując 73,1% całego areału gruntów ornych. Pozostały obszar obejmujący  26,9% zajmują grunty o bardzo słabych i słabych wartościach użytkowych (V i VI klasy bonitacyjnej), zaliczone do kompleksów: żytniego słabego i bardzo słabego oraz zbożowo- pastewnego słabego. Występują one mozaikowo, na niezbyt dużych zasięgach przestrzennych i ze względu na swoją niską wartość użytkową nie są objęte ochroną przed zmianą na cele nierolnicze.

Łąki i pastwiska zajmują 20,6% ogólnej powierzchni gminy (4447 ha), z czego prawie połowę stanowią pozadolinne użytki zielone na gruntach mineralnych, w przewadze o słabej użyteczności. Naturalne łąki i pastwiska występują głównie na glebach torfowych, mułowych i murszowych, w obrębie dolin, obniżeń terenu i zagłębień bezodpływowych. Są to użytki zielone w przewadze o średniej wartości użytkowej, zaliczane do kompleksu 2z w IV, lokalnie III klasie bonitacyjnej. Naturalne użytki zielone stanowią podstawową bazę paszową dla hodowli zwierząt gospodarskich w Gminie Świętajno.

Struktura użytkowania gruntów ( rok 2000):

● całkowita powierzchnia gminy      -  21.491 ha

● powierzchnia gruntów rolnych        -  11.879 ha

● grunty orne                                       -  7.417 ha

- pod zasiewami     - 7.301 ha

- odłogowane        - 116 ha

● trwałe użytki zielone                         -  4.447 ha

● pozostałe (sady, plantacje)                  -  15 ha

Struktura upraw jest tradycyjna, dostosowana do potrzeb lokalnego rolnictwa. Margines stanowią uprawy dla celów przemysłowych: rzepaku, tytoniu, buraków cukrowych. Areał uprawy ziemniaka, głównie z własnego materiału jest ograniczony do około 180 ha. Rolnicy nie posiadają przechowalni.

Użytki zielone z powodu słabej kultury upraw, nie uregulowanych stosunków wodnych, wadliwego użytkowania, jednostronnego nawożenia (najczęściej azotem) w ostatnich latach, w ok. 70 % wymagają odnowienia.

Stopniowo wzrasta świadomość rolników o konieczności dostosowania upraw do potrzeb rynku.

  - Fauna i flora Gminy Świętajno.

### Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata

roślinnego. Z tej prowincji , ze względu na specyfikę  wyodrębniono dział północny . Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej,

■ suwalsko – augustowskiej,

■ biebrzańskiej,

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■  morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego,

■  sandrowy , Kurpiowsko – Piski .

Gmina Świętajno leży w okręgu Pojezierza Mazurskiego. Charakterystyczną cechą florystyczną tego regionu jest znaczny udział gatunków o borealnym i subborealnym typie zasięgu, gatunków borealno – górskich oraz licznych gatunków stanowiących relikty poglacjalne. Do wyraźnych cech florystycznych odróżniających ten region od pozostałej części Polski jest stała obecność świerka w drzewostanie, brak lipy szerokolistnej, dębu bezszypułkowego oraz buka – ich zasięg geograficzny tu nie dociera. Świerk wyraźnie wypiera inne drzewa, lecz nie wchodzi do najwyższej warstwy drzewostanu. Kępowo lub jak zwarty bór porasta także torfowiska. Wchodzi w skład nie tylko borów mieszanych, lecz domieszkowo występuje również w lasach liściastych. Obok świerka i sosny rośnie tu również lipa drobnolistna, grab pospolity, brzoza brodawkowata, olcha czarna, jesion wyniosły i dąb szypułkowy.

Pod względem zbiorowisk roślinnych charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie w swojej typowej postaci boru bagiennego i innych borealnych zbiorowisk roślinnych oraz bardzo częste występowanie torfowisk przejściowych i wysokich związanych z obecnością jezior i lokalnymi bezodpływowymi zagłębieniami terenu. Oprócz borealnych docierają tu roślinne zbiorowiska atlantyckie i kontynentalne. W specyficznych warunkach mikrosiedliskowych i mikroklimatycznych rozwijają się ciepłolubne zbiorowiska południowe.

Duże zróżnicowanie terenu pod względem siedliskowym oraz położenie na skraju wpływów klimatów atlantyckiego, kontynentalnego i borealnego powoduje znaczną różnorodność florystyczną oraz występowanie wielu gatunków i zbiorowisk roślinnych uznawanych za rzadkie lub zagrożone wyginięciem.

Na trenie Gminy Świętajno występuje 10 dużych kompleksów leśnych: łęg jesionowo- olszowy, ols torfowy, ols jesionowy, las świeży i wilgotny – odmiana subborealna, las bagienny, bór mieszany – borealna świerczyna i bór sosnowo – dębowy, bór świeży – subkontynentalny, bór sosnowy z domieszką świerka, bór wilgotny – borealna świerczyna na torfie oraz bór bagienny. Wzdłuż rzek spotykane są fragmenty lasów łęgowych.

Obszary nieleśne reprezentowane są przez zbiorowiska łąkowe, torfowiskowe i synantropijne. W roślinności wilgotnych łąk występują obok licznych gatunków traw: kuklik zwisły, bodziszek łąkowy, przetacznik długolistny, babki średnia i lancetowata, przytulia bagienna i pospolita, firletka poszarpana. Na łąkach położonych wyżej rozwinęły się: barszcz syberyjski, jaskier ostry, szczaw zwyczajny, mydlnica lekarska, dzięgiel leśny i koniczyna pagórkowata.

Wśród roślinności torfowej dominują gatunki charakterystyczne dla torfowisk wysokich: rożne gatunki mchów torfowców, wrzos pospolity, bagno zwyczajne, borówka bagienna i czarna, żurawina błotna, bażyna czarna, modrzewnica zwyczajna oraz sosna karłowa.

W wyniku naturalnego lub przyśpieszonego zarastania płytkich i niewielkich zbiorników wodnych powstają torfowiska niskie. Dominują tu zbiorowiska roślinne złożone z mchów torfowców, wełnianek i turzyc, z czasem pojawiają się brzozy i wierzby. Osobliwością jest występowanie torfowisk ze świerkiem, tzw. świerczyn na torfie.

Na suchych nasłonecznionych stokach pagórków można spotkać zbiorowiska roślinności ksenotermicznej (murawy z poziomką twardą, koniczyną długokłosową i głowienką dlugokwiatową). Na glebach gliniastych i gliniasto – piaszczystych tworzą się formacje leszczyny, głogu, trzmieliny i dzikiej róży, a na piaszczystych rośnie tarnina i jałowiec pospolity.

Na terenie gminy, we wsi Borki  znajduje się jeden pomnik przyrody. Jest to grupa drzew, w tym dwie lipy drobnolistne o obwodach: 5,11m oraz 3,75 m; wysokie na 25 m.

Okolice jezior Łaźno i Litygajno stanowią część ostoi ptactwa. Stanowią one sieć europejską, o istotnym znaczeniu dla ptaków gniazdujących, przelotnych i zimujących. Północno – wschodni brzeg jeziora Łaźno jest naturalną granicą rezerwatu przyrody Mazury. Jest to rezerwat leśny, utworzony w 1981 roku, w celu zachowania przyrodniczych walorów fragmentu Puszczy Boreckiej z naturalnymi zbiorowiskami leśnymi.

Zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska północno- zachodnia i zachodnia stanowi obszar węzłowy z biocentrami o znaczeniu międzynarodowym, natomiast część północno – wschodnia  korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym.

Gmina Świętajno położona jest na terenie Zielonych Płuc Polski.

Najcenniejszym przyrodniczo terenem jest Park Krajobrazowy Puszczy Boreckiej, o powierzchni 24.003 ha, leżący na obszarze 5 gmin: Banie Mazurskie, Kowale Oleckie, Kruklanki, Pozezdrze i Świętajno. Lasy wchodzące w skład parku pozostają w administracji Lasów Państwowych (Nadleśnictwa Borki i Czerwony Dwór). Puszcza Borecka odznacza się dużym stopniem naturalności oraz zróżnicowaniem florystycznym. Występuje tu wiele gatunków chronionych: marzanka wodna, płucnica islandzka, pomocnik baldaszkowaty, żłobik koralowy, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk rdzawoczerwony, błotny, szerokolistny, tajęża jednostronna , listeria jajowata i sercowata, pióropusznik strusi, widłaki, storczyki. Obok chronionych występują także rośliny rzadkie: wolfia bezkorzeniowa, sit torfowy, kokoryczka okółkowata, czerwiec trwały, stokłosa Benekena czy dziurawiec skąpolistny.

Na obszarze Puszczy Boreckiej występuje 141 gatunków ptaków. Badania wykazały, że gniazdują tu rzadkie, zagrożone wyginięciem: muchówka mała, dziecioł białogrzbiety, dzięcioł średni, świstunka zielona, krzywodziób, orzechówka. Gniazda zakładają tu również ptaki drapiżne: bielik, bocian czarny, kania czarna, orlik krzykliwy, rybołów.

Rosną tu drzewa, które ze względu na okazałe rozmiary mogą zostać objęte ochroną przyrody.

  - Szanse rozwoju turystyki w Gminie Świętajno.

Turystyka jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Jako dziedzina typowo interdyscyplinarna umożliwia osiąganie pokaźnych dochodów przez sektory związane z wytwarzaniem produktu turystycznego. Pod nazwą tą kryją się nie tylko produkty sensu stricte turystyczne, jak na przykład imprezy turystyczne, ale również cały wachlarz towarów i usług, których istnienie na rynku gwarantuje satysfakcję podróżnych. Turystyka przenika więc całą gospodarkę, a jej wkład w rozwój ekonomiczno-społeczny jest nieoceniony. Każdy dolar zarobiony przez przemysł turystyczny generuje kolejne dolary w innych sektorach.

Znaczenie turystyki widoczne jest nie tylko w liczbach. Jej efekty pozafinansowe odgrywają też ogromną rolę i są unikalne. Turystyka pozwala zjednywać zwaśnione narody, przełamywać stereotypy, wzbogacać wiedzę, rozwijać się intelektualnie. Jest doskonałą podstawą do aktywizacji społeczeństw lokalnych i rozwoju regionów. Postrzegana jest także jako panaceum na problem bezrobocia, jako że wymaga znacznego zaangażowania czynnika ludzkiego i przez to tworzy dużo nowych miejsc pracy.

Turystyka należy również do jednych z najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki i jest doskonałym barometrem zmian. Dlatego wydarzenia takie jak ataki terrorystyczne, wojny, epidemie znajdują natychmiast odzwierciedlenie w spadku aktywności turystycznej.

Turystyka może rozwinąć się prawie wszędzie. Każdy zakątek świata dysponuje unikalnymi walorami, które wykorzystane w odpowiedni sposób, mogą przynosić dochody. Dla osiągnięcia pożądanych efektów potrzebne są jednak duże nakłady – na infrastrukturę, ochronę środowiska, dóbr kultury. Te aspekty warunkują możliwości rozwoju turystyki na danym obszarze, ale muszą być uzupełnione przez inwestycje projektowe – czyli tworzenie strategii rozwoju turystyki i produktów turystycznych, biznesplanów czy studiów wykonalności. Jedynie ujęcie ogólnej wizji rozwoju turystyki w danym regionie w szczegółowy harmonogram działań, po wcześniejszym przeanalizowaniu wszystkich plusów i minusów, mocnych i słabych stron, jest gwarancją sukcesu.

Z opracowanej przez Światową Organizację Turystyki (WTO) prognozy wynika, iż w 2020 roku liczba podróży na świecie wyniesie 1561 milionów, a poziom wpływów przekroczy 2 biliony dolarów. Najczęściej odwiedzanym regionem świata pozostanie Europa – jej udział w światowym rynku wzrośnie do 46%, a liczba turystów podwoi się i osiągnie 728 milionów. Najbardziej pożądanymi kierunkami ruchu turystycznego w Europie staną się kraje Europy Środkowej i Wschodniej – przyjazdy do tego regionu będą wzrastać według WTO w tempie 4,6% i wyniosą 223 miliony, co jest wynikiem ich strategicznego położenia między Europą Zachodnią i Federacją Rosyjską.

Takie przewidywania stanowią niepowtarzalną szansę rozwoju dla polskiej turystyki, zwłaszcza w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Wzrost liczby turystów, nie tylko zagranicznych, ale i  wewnątrzkrajowych, w połączeniu ze zwiększonymi możliwościami finansowymi naszego kraju, może w rezultacie znacznie umocnić pozycję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Nie należy jednak zapominać, iż wykorzystanie funduszy unijnych uzależnione jest od przygotowania wysokiej jakości projektów.

Z analiz środowiska przyrodniczego i kulturalno – historycznego gminy wynika, że turystyka może stanowić znaczące źródło dochodów mieszkańców.

Teren Gminy Świętajno należy do najbardziej przebadanych pod kątem stanowisk archeologicznych w tej części Mazur. Systematycznymi pracami badawczymi objęto około 50% obszaru gminy. Z danych Konserwatora Zabytków Archeologicznych i Muzeum Okręgowego w Suwałkach wynika, że w Gminie Świętajno znajduje się 179 stanowisk archeologicznych. W planie zagospodarowanie przestrzennego ujęto 89 z nich. Najcenniejsze obiekty: grodzisko pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Dybowie, wały kamienne wokół grodziska w Dybowie oraz kurhany w Zalesiu, są przykładami budownictwa obronnego i sepulkralnego z różnych okresów, o dużych walorach poznawczych.

Pozostałe stanowiska zalicza się do obiektów płaskich, nie zaznaczających się na powierzchni gruntu. Należą do nich ślady osadnictwa, osady, obozowiska, cmentarzyska ciałopalne, miejsca wytopu żelaza i huty szkła z różnych okresów pradziejów, średniowiecza i okresu nowożytnego, o różnej wartości. Najcenniejsze pod względem poznawczym są: cmentarzyska ciałopalne z okresu rzymskiego w Jurkach i Borkach, nowożytna huta szkła w Rogajnach oraz osady i obozowiska z różnych okresów pradziejów i średniowiecza w Kondratowie, Dybowie, Jurkach, Borkach i Rogajnach.

Obszar gminy jest także interesujący pod względem historycznym. Tu miały miejsce wydarzenia:

- zajęcie ziem Galindów przez wojska krzyżackie oraz ich kolonizacja w II połowie XIII w.,

- najazd wojsk polsko – tatarskich pod wodzą hetmana Gosiewskiego w 1656 r.,

- epidemia, która pochłonęła większość mieszkańców w 1710 roku,

- przemarsz wojsk napoleońskich w 1812 roku,

- działania wojenne między wojskami niemieckimi i rosyjskimi w 1914 i 1915 roku.

Niewiele jest w gminie zabytkowych obiektów sakralnych (2 kościoły poewangelickie z 1727 w Cichym oraz z końca  XVIII wieku w Świetajnie). Liczne natomiast są obiekty związane z ziemiaństwem wschodniopruskim. Godne obejrzenia są dwory w: Cichym, Dunajku, Jurkach, Jurkowie, Kijach, Kukówku, Niemstach i Rogowszczyźnie oraz zespoły folwarczne bez dworów w Chełchach, Połomie, Pietraszach i Nowinach. Dobrze zachowało się 9 parków dworskich,  z XIX i XX wieku, pięć z nich wpisano do rejestru konserwatora zabytków.

W gminie zaewidencjonowano 50 cmentarzy o znaczeniu historycznym i kulturowym, dwa z nich wpisane są do rejestru zabytków.

Każda miejscowość Gminy Świętajno posiada wiele terenów i obiektów o charakterze historycznym, ściśle związanych z kulturą tego regionu.

Z analiz oraz waloryzacji obszaru Gminy Świętajno wynika, że turystyka może stać się znaczącym źródłem dochodu mieszkańców. Jej teren wchodzi w obszar Pojezierza Ełckiego, będący bezpośrednim wejściem w atrakcje turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Boreckiej.

Rozpatrując szanse rozwoju tej funkcji gospodarczej na tle uwarunkowań ponadlokalnych można przyjąć tezę, że turystyka będzie na tych terenach dominowała.

Zasady zagospodarowania przestrzennego, udokumentowane pracami analitycznymi pozwoliły na określenie głównych i uzupełniających terenów rozwoju tej formy działalności gospodarczej. Funkcje te przypisano terenom:

► 	wchodzącym w skład mikroregionu jeziora Szwałk Wielki, obejmującym jeziora Łitygajno i Łaźno oraz miejscowości Borki, Mazury i Rogajny,

►	wchodzącym w obręb Świętajna, obejmującym jeziora: Świętajno, Muliste, Dworackie, z miejscowościami: Świętajno, Sulejki, Dworackie oraz rozległymi terenami wzdłuż rzeki Połomki.

Obszary uzupełniające:

► 	obręb mikroregionu Łaśmiady, obejmujący jezioro Krzywe i tereny przylegające do wsi Krzywe,

► 	obręb mikroregionu jeziora Przytulskiego, obejmujący jezioro Dudeckie i Kukowino oraz okolice wsi Dudki, Kukówko i Leśniki,

► 	mikroregion jeziora Dobskiego z jeziorami Stopka i Długie oraz przylegającymi terenami leśnymi.

Wymienione obszary łączy sieciowy układ infrastruktury turystycznej: ścieżki rowerowe i piesze, szlaki turystyczne, wodne, konne, o odpowiednim wyposażeniu techniczno – usługowym (miejsca zatrzymań, parkingi leśne,...). Układ ten łączy także gminę z regionem i otoczeniem.

Główne zasady kształtowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Świętajno:

- dostosowanie skali i formy architektonicznej zabudowy do funkcji rekreacyjnej i turystycznej oraz do regionalnej formy zabudowy,

- preferowane związanie zabudowy turystyczno – rekreacyjnej z istniejącymi układami osadniczymi  z wyjątkiem utworzenia nowych struktur turystycznych nad jeziorami: Krzywe, Dworackie, Łaźno, Litygajno, Dudki i Stopka,

- w miejscowościach o dominującej i towarzyszącej funkcji turystycznej oraz dla nowych struktur konieczna jest organizacja ogólnodostępnych kąpielisk, przystani oraz infrastruktury rekreacyjnej, sportowej - przy liczbie użytkowników powyżej 100,

- dla wymienionych obszarów węzłowych i uzupełniających, ze względu na istniejące warunki środowiska przyrodniczego określono granice pojemności turystycznej (całkowitej, maksymalnej liczby użytkowników – mieszkańców i turystów):

- ○ jeziora Łaźno i Litygajno – 1500 osób,

- ○ jezioro Krzywe – 300 osób,

- ○ jezioro Świętajno Dworackie – 1200 osób,

- ○ jeziora Dudeckie i Kukowino – 140 osób,

- ○ jeziora Stopka i Długie – 150 osób.

Stosowanie standardów zagospodarowania przestrzennego w projektowanych strukturach turystycznych,  wymaga rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej oraz odpadów stałych.

  - Zagospodarowanie przestrzenne.

W oparciu o krajowy system obszarów chronionych oraz istniejące cenne zabytki kultury, dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego Gmina Świętajno wydzieliła trzy grupy funkcjonalne o zróżnicowanych zasadach użytkowania:

- obszary węzłowe,

- obszary uzupełniające,

- obszary ekologiczne.

System ten ma zapewnić zachowanie możliwości migracji gatunków (korytarze ekologiczne) z obszarów węzłowych (kompleksy leśne, jeziora, ekstensywne, użytkowane tereny rolnicze z przewagą łąk i pastwisk uzupełnianych oczkami wodnymi, terenami podmokłymi i zadrzewieniami śródpolnymi) na obszary otaczające, intensywniej użytkowane (rolnicze, z przewagą pól, obszary zabudowy). System zapobiega także izolacji wartościowych przyrodniczo obszarów, co mogłoby prowadzić do ich degradacji. Stworzenie możliwości migracji gatunków sprzyja samoregulacji ekosystemów oraz ich wzbogacaniu gatunkowemu.

Zachodnia część gminy wchodzi w obszar węzłowy z biocentrami o znaczeniu międzynarodowym, jej najcenniejszym fragmentem jest Puszcza Borecka, która na terenie Gminy Świętajno obejmuje część wsi: Borki i Zalesie.

Północno – wschodnia część gminy wchodzi w korytarz ekologiczny obejmujący zasięgiem wsie: Barany, Mazury, Rogajny, Gryzy, Niemsty, Jurki, Dybowo. Obszary uzupełniające to cenne przyrodniczo, znajdujące się poza węzłowymi. W większości są to kompleksy łąk i pastwisk wraz z zadrzewieniami i zalesieniami oraz oczkami wodnymi.

Zasady zagospodarowania obszarów węzłowych i uzupełniających:

■	preferuje się utrzymanie obecnego sposobu użytkowania,

■	dopuszcza się zmiany użytkowania rolniczego na leśne, na obszarach wyznaczonych granicą rolno – leśną,

■	dopuszcza się zmiany użytkowania rolniczego na turystyczne, w trybie miejscowego planu zagospodarowania, na zasadach określonych w standardach zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno,

■	dopuszcza się tworzenie liniowych struktur urządzeń infrastruktury rekreacyjnej wraz z ich niezbędnym zapleczem (punkty widokowe, miejsca piknikowe, deszczochrony, parkingi,..),

■	korytarze ekologiczne stanowią przede wszystkim rzeki i cieki wodne wraz z terenami sąsiadującymi o niskiej intensywności użytkowania (łąki i pastwiska, małe laski).

Na terenie korytarzy ekologicznych za konieczne uważa się utrzymanie biologicznej obudowy cieków wodnych w postaci łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień. W wypadku, gdy istnieje taka możliwość, należy dążyć do zmiany użytkowania terenów w obszarze korytarzy ekologicznych na wyżej opisane. W ramach opisanego systemu przyrodniczego ustanowiono ochronę prawną dla obszarów krajobrazu chronionego, stref ochronnych wokół wód, użytków ekologicznych i pomników przyrody. Postulowane jest objęcie ochroną obszaru Puszczy Boreckiej leżącego na terenie gminy. Ustanowienie wymienionej ochrony powinno być poprzedzone studiami przyrodniczymi.

Dla obszarów Puszczy Boreckiej ustanowiono zasady zagospodarowania:

■	zachowanie typowego układu zabudowy,

■	zachowanie linii zabudowy oraz ich charakteru architektonicznego,

■	zachowanie typowego układu zabudowy na terenie siedlisk.

Obok form ochrony prawnej wprowadza się także ochronę środowiska poprzez minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, której celem jest przede wszystkim zachowanie lub poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami stałymi jest podstawowym elementem tej ochrony. Z powyższym problemem łączy się ustalenie standardów użytkowania terenów przewidzianych pod inwestycje.

Istniejące obiekty dziedzictwa kultury są w stanie wymagającym przekształceń własnościowych i remontów kapitalnych.

Najcenniejsze z nich :

- neobarokowy dwór w Cichym,

- dwór w Dunajku o secesyjnej dekoracji,

- dwór w Niemstach w formie małej historycznej budowli.

(wszystkie niestety maja przebudowane układy wnętrz)

- historyczna zabudowa wsi,

- karczmy i szkoły wiejskie,

- tryptyk Św. Agaty- przykład sztuki średniowiecznej,

- parki dworskie, których stan w większości jest zły,

- zadbany park w Dunajku,

- obiekty archeologiczne w Dybowie.

Obiekty i tereny w/w podlegają ochronie zabytków, dlatego jakiekolwiek prace modernizacyjne, czy rewaloryzacyjne wymagają zgody konserwatora zabytków.

Na strukturę sieci dróg składają się:

- drogi wojewódzkie:  W 655 Olecko – Dunajek – Giżycko,

- drogi powiatowe: Stare Juchy-Połom, Połom-Straduny, Boćwinka-Duły, Kowale Oleckie-Dunajek, Leśny Zakątek-Gryzy, Wronki-Zalesie, Wronki-Połom, Połom-Sulejki, Gajrowskie-Wesołowo, przez wieś Kije, Sulejki-Rydzewo, Olecko-Dunajek, Świętajno-Giże, Giże-Gąski, Kukowo-Dudki, przez wieś Dworackie, Kukówko-Leśniki, Barany-Doliwy.

- drogi gminne i lokalne.

Stan techniczny dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wymaga natychmiastowych remontów. Sieć drogowa nie jest dostosowana do planów rozwoju turystyczno-gospodarczego regionu. Drogi gminne i lokalne w większości nie są utwardzone. Modernizacji wymagają też węzły i skrzyżowania. Odczuwalny jest brak parkingów przydrożnych o odpowiednim standardzie.

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Świetajnie oraz cztery mniejsze obsługujące zabudowę byłych PGR-ów, obecnie administrowane przez Gospodarstwo Mieszkaniowe Skarbu Państwa z siedzibą w Lesku.

W istniejącej oczyszczalni gminnej zrealizowano pierwszy etap inwestycji o przepustowości 200 m³/dobę z punktem zlewnym ścieków dowożonych. W drugim etapie nastąpi rozbudowa pozwalająca zwiększyć przepustowość dwukrotnie. Do oczyszczalni doprowadzane są kolektorami ścieki ze Świętajna, Sulejek, Połomu i Dunajka (ok. 140 m³/dobę). Całkowita długość sieci kanalizacyjnej – 9 400 m. Nadal ponad 40% ścieków produkowanych w gminie wymaga rozwiązania w postaci systemu kanalizacji sanitarnej.

Gospodarstwa rolne według głównego sposobu odprowadzania ścieków:

- do sieci kanalizacyjnej bez oczyszczania- 24,

- do sieci kanalizacyjnej z oczyszczaniem – 54,

- bez oczyszczania i bez wywozu do oczyszczalni – 203,

- z oczyszczalnią własną lub wywozem do oczyszczalni – 43,

- bez szamba i nie do instalacji kanalizacyjnej – 12,

- brak kanalizacji występuje w 130 gospodarstwach.

  - Własność nieruchomości w Gminie Świętajno.

Podstawowym warunkiem urynkowienia gospodarki jest jej oparcie na własności prywatnej. Tymczasem w wielu regionach Polski pokutują stare stosunki własności państwowej lub komunalnej, które to nie zachęcają do inwestowania. W efekcie majątek niszczeje, a bezrobocie wzrasta. W Gminie Świętajno własność komunalną stanowi 1,97% obszaru, co jest niezbędne do wykonywania zadań ustawowych jednostki samorządu terytorialnego. Główne tereny komercyjne gminy to: obszar zabudowy letniskowej i mieszkaniowej w Świetajnie, teren usług turystycznych wzdłuż jeziora Litygajno w Borkach, położony w sąsiedztwie planowanego osiedla letniskowego.

Istotna dla gospodarki rynkowej jest struktura własności mieszkań.

Zagadnienie to przedstawia poniższa tabela (Tabela 2).

Tabela 2. Mieszkania wg rodzaju podmiotów będących ich właścicielami.

| Obszary | Ogółem | Mieszkania według rodzaju własności |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osób fizycznych | Spółdzielni mieszkaniowych |  | Gmin | Skarbu Państwa | Zakładów pracy | Towarzystw budownictwa społecznego | Innych podmiotów |
|  |  |  | Własnościowe | Lokatorskie |  |  |  |  |  |
| Miasta | 276,9 | 36,1% | 26,9% | 13,8% | 17,5% | 2,8% | 2,2% | 0,3% | 0,4% |
| wsie | 150,2 | 85,6% | 0,5% | 0,5% | 4,8% | 5,0% | 3,3% | - | 0,3% |
| ogółem | 427,1 | 53,5% | 17,6% | 9,1% | 13,1% | 3,6% | 2,6% | 0,2% | 0,3% |

Źródło: Dane GUS z 2002 roku

Na trenie gminy występują obszary wysokiej produktywności gleb będące własnością  Agencji Nieruchomości Rolnych, częściowo dzierżawione i będące w posiadaniu własnym. Na terenach byłych PGR występują zasoby mieszkaniowe wraz z terenami i obiektami do zagospodarowania. W pierwszym etapie wymagają jednak przekształceń własnościowych.

Z ogólnej powierzchni gruntów rolnych – 11.879 ha tylko 38,28% pozostaje we własności prywatnej, aż 61,72% jest w zarządzie ANR. Część z tych gruntów dzierżawią rolnicy indywidualni na mocy umów wieloletnich.

Większość zabudowań gospodarczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, z wyjątkiem wielkoobszarowych jest poniemiecka  często w złym stanie technicznym. Zabudowania wielkoobszarowe nie są obecnie wykorzystane.

Podobnie sytuacja wygląda z dziedzictwem kulturowym: dworkami i parkami dworskimi, które w przeszłości były siedzibami PGR.

Najcenniejsze zabytki kultury to:

- dwór w Cichym, w stanie dobrym,

- dwór w Dunajku – stan dobry,

- dwór w Jurkach- wymagający kapitalnego remontu,

- dwór w Jurkowie - stan średni,

- dwór w Kijach – bardzo zły stan, budynek częściowo rozebrany, właściciel rozpoczął remont,

- dwór w Kukówku – stan średni,

- dwór w Niemstach - stan średni,

- dwór w Rogowszczyźnie – stan średni,

- karczma w Mazurach – stan średni.

W Chechłach, Cichym, Dunajku, Jurkach, Jurkowie, Wronkach, Mazurach, Niemstach, Rogowszczyźnie znajdują się parki dworskie. Wszystkie są zaniedbane, nie pielęgnowane, w części zniszczono drzewostan.

  - Identyfikacja problemów.

- Brak rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej i utylizacji odpadów stałych w gminie;

- Zły stan dróg i przystanków autobusowych;

- Częściowo rozwiązane problemy gospodarki ściekowej i odpadów stałych hamują rozwój usług turystycznych;

- Możliwość wprowadzenia nowego produktu turystycznego – turystyki archeologicznej;

- Duży potencjał przyrodniczy i kulturowo–historyczny, umożliwiający rozwój sektora turystycznego;

- Brak działań zmierzających do przekształceń własnościowych istotnych dla gospodarki gminy terenów i obiektów;

- Niedoinwestowanie sieci  energetycznej;

- Brak alternatywnych źródeł energii;

- Słaba promocja terenu;

- Zła struktura własności gruntów i obiektów, które nadają się do zagospodarowania (zbyt mały odsetek w rękach prywatnych).

- Struktura gospodarki.

Wśród podmiotów gospodarczych dominuje sektor prywatny, podobnie jest z użytkowaniem gruntów. Gmina Świętajno stosunkowo szybko uporała się z problemem zagospodarowania gruntów rolnych po byłych PGR. Większość z nich na mocy długoterminowych umów dzierżawią rolnicy indywidualni. To jednak nie rozwiązuje problemu własności ani ziemi, ani atrakcyjnych obiektów do potencjalnego zagospodarowania.

Na terenie Gminy Świętajno znajdują się zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego: 1 rzeźnia w Świetajnie oraz 2 gorzelnie w Dunajku i Cichym.

W usługach funkcjonuje 19 gospodarstw agroturystycznych dysponujących 200 miejscami noclegowymi, w 3 innych obiektach turystycznych jest 95 miejsc noclegowych, w tym hotel Panorama na 60 miejsc noclegowych. Wśród 17 zakładów usługowych wymienia się: 2 tartaki, 6 zakładów remontowo – budowlanych, 5 transportowych, 1 stolarnię, 2 gastronomie, 1 usługi weterynaryjne. Działa tu 19 sklepów oraz punkt skupu mleka.

Z ogólnej liczby 71 podmiotów gospodarczych 9 jest publicznych, pozostałe prywatne, 58 prowadzonych przez osoby fizyczne, 4 przez spółki prawa handlowego .

Szansą na rozbudowanie usług i produkcji na potrzeby lokalnego rynku jest pojawienie się dopłat strukturalnych. Pieniądze z dopłat mogą być czynnikiem aktywizującym gospodarkę.

W powiecie nie ma instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz brakuje systemu szkoleń pro-przedsiębiorczych.

Pewną szansą mogą być dla Gminy Świętajno mogą być środki strukturalne na rozwój przedsiębiorczości, ale bez wsparcia za strony samorządów mogą nie zostać wykorzystane.

2.1 Rolnictwo i leśnictwo.

Dominującą dziedziną mieszkańców Gminy Świętajno jest działalność rolnicza. Zarówno w województwie, jak również w Gminie Świętajno aż  62,3% gospodarstw rolnych posiada do 7 ha użytków. Tak silne rozdrobnienie,  przy obecnym braku rentowności w tym sektorze  powoduje większe  zubożenie społeczeństwa.

Szansą dla małych gospodarstw rolnych jest tworzenie grup producentów oraz alternatywne źródła dochodów, np. agroturystyka, produkcja żywności ekologicznej, wierzby energetycznej, hodowla pszczół,...

Tabela 3.  Struktura hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie oleckim  na tle województwa Warmińsko-Mazurskiego (wg danych spisu powszechnego 2002 roku).

| Wyszczególnienie | Bydło |  | Trzoda chlewna |  | Owce | Konie | Drób ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W tym krowy | Ogółem | W tym lochy |  |  |  |
| Warmińsko - Mazurskie | 391923 | 181422 | 861023 | 88746 | 9726 | 17248 | 10353080 |
| Powiat Olecko | 18673 (4,8%) | 8279 (4,6%) | 46786 (5,4%) | 4558 (5,1%) | 556 (5,7%) | 899 (5,2%) | 261951 (2,5%) |

W nawiasach podano procentowy udział w hodowli powiatu oleckiego w województwie warmińsko – mazurskim.

Tabela 4 . Powierzchnia zasiewów w procentach, w układzie porównawczym powiatu i województwa.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia zasiewów ogółem w ha | Zboża |  | Strączkowe jadalne na nasiona | Ziemniaki | Przemysłowe | Pastewne | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | W tym podstawowe |  |  |  |  |  |
| Warmińsko - mazurskie | 586161 ha | 79,4 | 77,8 | 0,3 | 3,8 | 9,0 | 6,2 | 1,3 |
| Powiat Olecko | 26564 ha | 80,0 | 75,8 | 0,0 | 2,9 | 6,2 | 9,1 | 1,8 |

Struktura zasiewów jak widać z porównania 2 ostatnich tabel dostosowana jest do potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich. Dla pełniejszego obrazu sytuacji rolnictwa w Powiecie Oleckim poniżej zamieszczona tabela (Tabela 5) przedstawia strukturę użytkowania gruntów rolnych

Tabela 5. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych województwa , powiatu oleckiego i Gminy Świętajno.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia ogółem | Użytki rolne |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska |  |  |
| Warmińsko- Mazurskie | 1324213 ha | 85,2 | 58,7 | 0,2 | 13,1 | 13,2 | 3,0 | 11,8 |
| Powiat Olecko | 56879 ha | 89,6 | 60,4 | 0,2 | 11,0 | 18,0 | 3,7 | 6,7 |
| Gmina Świętajno | 21.491 ha | 11879 | 62,4 | - | 12,2 | 25,2 | 24,0 | 14,0 |

W powiecie oleckim  3,8 % więcej jest pastwisk niż w województwie, o 1,9 % mniej łąk, co wynika z wcześniej opisanego środowiska.

W Gminie Świętajno łąki zajmują 12,2%, pastwiska aż 25,2%, a grunty orne aż 62,4% całkowitej powierzchni rolnej. Gmina Świętajno posiada najwięcej gruntów ornych i pastwisk.

2.2 Struktura podstawowych branż w gminie.

Jak wcześniej wyjaśniono podstawową branżą w Gminie Świętajno jest rolnictwo, a zaraz po nim leśnictwo, które zatrudniają około 65% ogółu pracujących. W sektorze produkcyjnym znajduje pracę ok. 12%, a ok. 8% pracuje w edukacji. W rejestrze podmiotów gospodarczych gminy figuruje 90 podmiotów z czego 58 faktycznie prowadzi działalność, w przewadze siłami rodziny.

  - Struktura zatrudnienia.

Wśród podmiotów gospodarczych w gminie 96% ogólnej liczby stanowi sektor prywatny.

Tabela 6. Struktura zatrudnienia w Gminie Świętajno.

| SEKTOR GOSPODARKI | Ilość miejsc pracy |
| --- | --- |
| Usługi leśne | 13 |
| Tartaki | 128 |
| Służba zdrowia | 5 |
| Budownictwo i usługi stolarskie | 10 |
| Handel, naprawy | 27 |
| Transport | 4 |
| Inne usługi | 6 |
| Bank | 4 |
| Administracja publiczna | 37 |
| edukacja | 75 |
| poczta | 7 |
| Razem ilość miejsc pracy poza rolnictwem | 316 |

Spośród około 1850 osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących na jej trenie tylko 30% znajduje tu zatrudnienie. Około 65% pracuje w sektorze rolniczym, co z pewnością generuje problem ukrytego bezrobocia.

Według stanu na 31-03-2004 rok liczba bezrobotnych na terenie gminy wyniosła 552 osoby  to jest 31% czynnych zawodowo. Liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła 288 osób (ponad 52% ogółu bezrobotnych) , z czego 235 mieszkańców to byli pracownicy PGR. Jest to ogromna skala problemów społeczno – ekonomicznych.

2.4  Identyfikacja problemów.

Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej, kiedy rolnicy zaczną otrzymywać dopłaty strukturalne, sytuacja mieszkańców  wiosek w  Gminie Świętajno ulegnie poprawie. Problemem pozostaną małe gospodarstwa oraz grunty, na które nie będzie dopłat. Ta część sektora rolniczego będzie musiała ulec przeobrażeniom.

- Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa i problem utylizacji odpadów stałych jest głównym czynnikiem hamującym rozwój przedsiębiorczości w gminie;

- Zły stan dróg, wymagających natychmiastowej modernizacji jest drugim co do ważności czynnikiem ograniczającym przedsiębiorczość;

- Brak instytucji wsparcia biznesu na poziomie powiatu;

- Niski poziom wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości;

- Niedostateczny poziom wykształcenia mieszkańców;

- Niedobór środków na inwestycje w przedsiębiorstwa i rolnictwo;

- Niechęć właścicieli małych gospodarstw do zmian profilu produkcji, zrzeszania się w grupy;

- Brak konsumentów potencjalnych usług i produktów na rynku lokalnym, z powodu niskich dochodów;

- Brak w pełni uzbrojonych terenów pod inwestycje w Gminie Świętajno;

- Niska aktywność społeczna mieszkańców gminy. Organizacje pozarządowe mogłyby realizować wiele zadań zapobiegających marginalizacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców;

- Nie rozwiązany problem zanieczyszczania powietrza (przestarzałe systemy grzewcze, emitujące duże ilości substancji toksycznych do środowiska);

- Brak infrastruktury pozwalającej na rozwój turystyki;

- Szanse tworzenia „zielonych miejsc pracy”;

- Szanse pozyskiwania alternatywnych dochodów z zalesiania użytków rolnych.

3. Problemy społeczne.

  - Struktura demograficzna.

### Do niedawna Polska była jednym z krajów Europy o najwyższym współczynniku przyrostu naturalnego, który w ostatnich latach systematycznie malał aż do 0,5 na 1000 mieszkańców w roku 2001r.. Współczynnik umieralności niemowląt wynosi w Polsce 7,7 na 1000 urodzeń i jest ciągle znacznie wyższy od przeciętnego w krajach Unii Europejskiej, gdzie waha się w granicach 4,9% w roku 2000. Na 100 mężczyzn przypada w Polsce 106 kobiet. Przeciętna długość życia w Polsce ulega systematycznemu wydłużeniu, w 2000 roku wynosiła dla kobiet 78 lat, dla mężczyzn 69,8 lat. Długość życia mieszkańców Polski jest nadal krótsza niż w krajach Unii. Na tle Europy polskie społeczeństwo jest stosunkowo młode. W latach 1990 – 2001 znacznie wzrosła liczba osób w wieku produkcyjnym (18 lat - 59 kobiety i 18 lat- 64 mężczyźni), z 57,5% do 61,9%. W Gminie Świętajno liczba mieszkańców w ciągu ostatnich lat systematycznie spada, w 2002 wyniosła 4.292 osoby.

# Wykres 1. Struktura wiekowa społeczeństwa polskiego na tle średniej w krajach Unii Europejskiej w roku 2000.

Uwarunkowania demograficzne:

- do 2005 roku w Polsce  o 1.150 tys. zmniejszy się liczba dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym,

- po wzroście do 2004 r., liczba młodzieży kandydującej do szkół wyższych zacznie od 2005 roku znacząco spadać,

- do 2005 roku wzrośnie liczba osób w wieku produkcyjnym, co powodować będzie presję na rynek pracy,

- w latach 2002 –2005 liczba ludności w wieku emerytalnym wzrośnie o 100 tys. i trend wzrostowy będzie trwał przez minimum 30 lat.

Zmiany demograficzne będą więc wywierać silną presję na rynek pracy oraz spowodują wzrost ilości  świadczeń emerytalnych i popytu  na usługi dla osób starszych. Łatwiejsze staną się przeobrażenia jakościowe  w szkolnictwie.

Podane trendy nie ominą Gminy Świętajno, gdzie struktura demograficzna w porównaniu z Województwem Warmińsko – Mazurskim jest przedstawiona wykresem nr 3.

Wykres 2. Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Świętajno na tle średniej województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Jak widać na powyższym wykresie struktura demograficzna Gminy Świętajno znacząco odbiega od średniej w województwie. O prawie 8 % mniej jest osób w wieku produkcyjnym, co przy dzisiejszym rynku pracy jest zjawiskiem pozytywnym. Nieznacznie więcej jest mieszkańców w wieku emerytalnym, którzy z pewnością zasilają budżety gospodarstw domowych swoimi dochodami. Więcej jest też dzieci i młodzieży do 17 roku życia, co w najbliższych latach spowoduje wzrost zapotrzebowania na pracę. Społeczeństwo gminy Świętajno jest młode na tle kraju i województwa.

  - Aktywność ekonomiczna.

Transformacje lat dziewięćdziesiątych w kraju wygenerowały wiele nowych problemów. Transformacje w przemyśle, likwidacja PGR-ów spowodowały, że liczba bezrobotnych wzrosła z 1,1 mln w roku 1990 do 3,1 mln na koniec 2001 roku. Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację rynku pracy był w tym okresie znaczący przyrost ludności w wieku produkcyjnym (o 1,8mln).

W województwie Warmińsko–Mazurskim ludność czynna zawodowo (wg  powszechnego spisu z 2002 roku) wynosiła 608,2 tys. osób.

Aktywność ekonomiczną ludności w wieku 15 lat i więcej przedstawia w układzie porównawczym poniższa tabela (Tabela 7). Na aktywność zawodową składają się pracujący i osoby poszukujące pracy.

# Tabela 7.  Aktywność ekonomiczna ludności w województwie Warmińsko - Mazurskim i powiecie oleckim.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Aktywni zawodowo |  |  | Bierni zawodowo | Nieustalony status | Wskaźnik aktywności | Wskaźnik zatrudnienia | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  |  |  |  |
|  | W tysiącach |  |  |  |  |  | W % |  |  |
| Warmińsko - Mazurskie | 1142,4 | 608,8 | 437,2 | 171,5 | 496,3 | 37,3 | 55,1 | 39,6 | 28,2 |
| Miasta | 704,8 | 375,2 | 277,4 | 97,9 | 302,2 | 27,3 | 55,4 | 40,9 | 26,1 |
| Wieś | 437,6 | 233,6 | 159,9 | 73,7 | 194,1 | 10,0 | 54,6 | 37,4 | 31,6 |
| Powiat Olecko | 26,8 | 14,3 | 10,1 | 4,2 | 11,7 | 0,7 | 55,1 | 38,9 | 29,3 |

# Tabela 8. Aktywność ekonomiczna i źródła utrzymania  w układzie porównawczym  Polski i Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

| Obszary | Ludność ogółem | Ludność w wieku 15 lat i więcej | Pracujący w wieku 15 lat i więcej | Bezrobotni w wieku 15 lat i więcej | Współczynnik aktywności zawodowej | Wskaźnik zatrudnienia | Stopa bezrobocia | Długotrwale bezrobotni w ogólnej liczbie bezrobotnych | Pracujący w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących | Główne źródła utrzymania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dochody z pracy | nie zarobkowe |  | na utrzymaniu |
|  | w tysiącach |  |  |  | w % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # kraj | 38230,1 | 31288,4 | 13218,3 | 3558,2 | 55,5 | 43,7 | 21,2 | 45,8 | 16,6 | 32,3 |  | 28,0 | 38,1 |
| woj. | 1428,4 | 1142,4 | 437,2 | 171,5 | 55,1 | 39,6 | 28,2 | 49,6 | 15,4 | 29,4 |  | 27,9 | 41,2 |

Jak wynika z danych spisu powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 współczynnik aktywności zawodowej w województwie nie odstaje od przeciętnej w kraju. Zdecydowanie niższy jest jednak wskaźnik zatrudnienia (o 4,1%), co powoduje wyższą stopę bezrobocia w województwie w stosunku do kraju o 7%. O prawie 4% więcej ludności w kraju osiąga dochody z pracy zarobkowej, o 3,1% więcej osób pozostaje na utrzymaniu w województwie Warmińsko–Mazurskim niż w kraju. Udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących jest o 0,8% niższy w województwie niż przeciętnie w kraju. W województwie o 3,8 % wyższy niż w kraju  jest odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie pozostających bez pracy.

Dla pełnej diagnozy demograficznej konieczne jest przedstawienie  aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa Warmińsko–Mazurskiego w aspekcie wykształcenia i płci. Problem ten przedstawiono poniżej (Tabela 9).

Tabela 9. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i płci.

| Wyszczególnienie | Ogółem | Aktywni zawodowo |  |  | Bierni zawodowo | Nieustalony status | Współcz. aktywności zawodowej | Wskaźnik zatrudnienia | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  |  |  |  |
|  | W tysiącach |  |  |  |  |  | #### W % |  |  |
| ogółem | 1142,4 | 608,8 | 437,2 | 171,5 | 496,3 | 37,3 | 55,1 | 39,6 | 28,2 |
| wyższe | 99,2 | 79,8 | 74,4 | 5,4 | 17,6 | 1,8 | 81,9 | 76,4 | 6,8 |
| policealne | 34,4 | 25,8 | 21,3 | 4,5 | 7,7 | 0,9 | 77,0 | 63,6 | 17,4 |
| Śr. zawodowe | 222,2 | 155,1 | 119,7 | 35,4 | 62,2 | 4,9 | 71,4 | 55,1 | 22,8 |
| Śr. Ogólnokszt. | 90,5 | 44,8 | 31,5 | 13,3 | 43,2 | 2,5 | 50,9 | 35,8 | 29,7 |
| Zas. zawodowe | 254,9 | 184,0 | 120,7 | 63,3 | 65,3 | 5,5 | 73,8 | 48,4 | 43,4 |
| Podst. ukończone | 376,8 | 116,4 | 67,9 | 48,6 | 256,6 | 3,8 | 31,2 | 18,2 | 41,7 |
| Podst. Nieuk. I bez wykształcenia | 44,4 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 41,5 | 0,3 | 6,0 | 3,8 | 36,7 |
| nieustalone | 19,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 17,6 | 2,7 | 0,4 | 83,6 |
| mężczyźni | 551,9 | 328,3 | 240,0 | 88,2 | 205,9 | 17,7 | 61,5 | 44,9 | 26,9 |
| wyższe | 43,9 | 35,4 | 33,1 | 2,3 | 7,8 | 0,7 | 82,0 | 76,6 | 6,5 |
| policealne | 8,6 | 6,7 | 5,6 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 79,3 | 66,1 | 16,7 |
| Śr. zawodowe | 108,3 | 79,2 | 63,4 | 15,9 | 26,9 | 2,2 | 74,7 | 59,7 | 20,0 |
| Śr. Ogólnokszt. | 28,7 | 15,2 | 11,1 | 4,1 | 12,9 | 0,6 | 54,1 | 39,6 | 26,8 |
| Zas. zawodowe | 159,3 | 122,5 | 84,7 | 37,9 | 33,4 | 3,4 | 78,6 | 54,3 | 30,9 |
| Podst. ukończone | 178,0 | 67,6 | 41,3 | 26,3 | 108,5 | 1,8 | 38,4 | 23,4 | 39,0 |
| Podst. Nieuk. I bez wykształcenia | 16,6 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 13,9 | 0,1 | 10,5 | 6,3 | 40,1 |
| nieustalone | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 8,7 | 3,8 | 0,9 | 75,8 |
| kobiety | 590,5 | 280,5 | 197,2 | 83,3 | 290,4 | 19,6 | 49,1 | 34,5 | 29,7 |
| wyższe | 55,3 | 44,4 | 41,3 | 3,1 | 9,8 | 1,1 | 81,9 | 76,1 | 7,0 |
| policealne | 25,8 | 19,1 | 15,8 | 3,4 | 6,0 | 0,7 | 76,2 | 62,8 | 17,6 |
| Śr. zawodowe | 113,9 | 75,9 | 56,4 | 19,5 | 36,3 | 2,7 | 68,3 | 50,7 | 25,7 |
| Śr. Ogólnokszt. | 69,9 | 29,7 | 20,4 | 9,3 | 30,3 | 1,9 | 49,5 | 34,0 | 31,2 |
| Zas. zawodowe | 95,5 | 61,5 | 36,1 | 25,4 | 31,8 | 2,2 | 65,9 | 38,7 | 41,3 |
| Podst. ukończone | 198,9 | 48,8 | 26,6 | 22,2 | 148,1 | 2,0 | 24,8 | 13,5 | 45,5 |
| Podst. Nieuk. I bez wykształcenia | 28,9 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 27,7 | 0,2 | 3,6 | 2,5 | 31,2 |
| nieustalone | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 8,9 | 1,9 | 0,1 | 92,9 |

Wyniki pokazane w powyższej tabeli ukazują ścisłą korelację między wykształceniem a poziomem bezrobocia. Im wyższe wykształcenie tym mniej osób pozostających bez pracy. Wskaźnik bezrobocia jest wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn, na każdym poziomie wykształcenia. Mężczyźni są bardziej aktywni zawodowo i wyższy jest wśród nich wskaźnik zatrudnienia. Kobiety są bardziej bierne zawodowo niż mężczyźni ale to może wynikać ze świadomości ograniczenia rynku pracy.

W 2001 roku w Polsce w grupie osób bezrobotnych ok. 3,2% stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, podczas gdy z podstawowym było ponad 32%. Nasiliło się też zjawisko długotrwałego bezrobocia w kraju aż 48,3% ogółu bezrobotnych, a w Unii Europejskiej ok. 16 %.

3.3   Warunki życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świętajno.

W Gminie Świętajno około 65% mieszkańców czynnych zawodowo działa w rolnictwie, ok.12% w produkcji i ok. 8% w edukacji. Tylko 30% mieszkańców gminy znajduje w niej zatrudnienie. Poziom bezrobocia na dzień 31-03-2004 roku wynosił 31%, z czego ponad 52% było długotrwale bezrobotnymi. Dla pełnej diagnozy warunków życia mieszkańców poza analizą warunków mieszkaniowych zostanie dokonana analiza wielkości gospodarstw rolnych, dlatego że one stanowią najwyższy współczynnik zatrudnienia w gminie.

# Tabela 10. Gospodarstwa Domowe według liczby osób w nich  zamieszkujących .

| Wyszczególnienie | Gosp. dom. Razem | Gospodarstwa domowe wg liczby osób |  |  |  |  |  | Przeciętna l. osób w gospodarstwie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 i więcej |  |
|  | W tysiącach |  |  |  |  |  |  |  |
| Warmińsko-Mazurskie | 483,8 | 111,0 | 110,4 | 97,3 |  | 91,6 | 73,4 | 2,9 |
| Miasta | 311,6 | 77,8 | 75,4 | 66,7 |  | 58,8 | 32,9 | 2,7 |
| Wsie | 172,2 | 33,2 | 35,0 | 30,6 |  | 32,8 | 40,6 | 3,3 |
| Powiat Olecki | 10,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 |  | 2,0 | 2,3 | 3,2 |
| Gmina Świętajno | 1,2 | 0,23 | 0,24 | 0,21 |  | 0,23 | 0,29 | 3,3 |

Przeciętna liczba osób zamieszkujących gospodarstwa domowe w Gminie Świętajno jest zbliżona do przeciętnej w Powiecie Oleckim, i nieco wyższa niż w województwie Warmińsko–Mazurskim. Dla pełniejszego obrazu poniżej zamieszczona tabela przedstawia warunki mieszkaniowe Gminy Świętajno w układzie porównawczym województwa i powiatu.

Tabela 11. Mieszkania wg wyposażenia w instalacje.

| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym mieszkania wyposażone w : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wodociąg |  | Ustęp spłukiwany |  | Łazienkę | Ciepłą wodę | Gaz z sieci | Gaz z butli | Centralne ogrzewanie |  |
|  |  | razem | W tym z sieci | Razem | W tym z odprowa-dzeniem do sieci |  |  |  |  | zbiorowe | indywidualne |
|  | ##### W tysiącach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Województwo | 472,1 | 412,5 | 379,3 | 382,9 | 286,8 | 376,1 | 374,7 | 211,4 | 178,3 | 186,9 | 147,1 |
| Miasta | 276,9 | 276,3 | 273,4 | 270,2 | 257,3 | 261,7 | 248,2 | 207,7 | 52,9 | 172,7 | 68,8 |
| Wsie | 150,2 | 136,2 | 105,9 | 112,7 | 29,4 | 114,4 | 99,5 | 3,7 | 125,5 | 14,2 | 77,3 |
| Powiat Olecki | 10,1 | 9,4 | 7,9 | 8,7 | 6,3 | 8,8 | 8,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,3 |
| Gmina Świętajno | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | - | 1,0 | 0,3 | 0,4 |

Gmina  Świętajno jest zwodociągowana  w ok. 63%. Z wodociągu korzystają głównie mieszkańcy Świętajna (ok. 25% mieszkańców gminy) oraz mieszkańcy osiedli po byłych PGR. Oprócz w/w miejscowości tylko dwie wsie z producentami rolnymi są zwodociągowane. W niektórych miejscowościach (głównie Mazury, Giże) występuje brak wody w studniach w okresach suszy. Niestety sieć kanalizacyjna nie osiąga już tak dobrego wskaźnika, w gminie jest ok. 41,7% gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej, nie ma też dostępu do sieci gazowej, dlatego ok. 90% mieszkań korzysta z butli gazowych.  Ponad 83% mieszkań wyposażonych jest w łazienki (średnia wyposażenia w łazienki mieszkań wiejskich w województwie wynosi 76%), ok. 67% posiada ciepłą wodę (w województwie 66%), a 58% wyposażonych jest w centralne ogrzewanie, z czego tylko prawie połowa mieszkań podłączonych jest do kotłowni zbiorowych.

Gdyby oceniać poziom zamożności mieszkańców na podstawie warunków mieszkaniowych, to można by powiedzieć, że mieszkańcy Gminy Świętajno żyją dostatniej niż średnio mieszkańcy innych wsi Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Istotnym czynnikiem w ocenie poziomu życia ludności jest wielkość mieszkań. Analiza porównawcza zamieszczona w tabeli 12 wyczerpuje zagadnienie.

Tabela 12 . Zasoby mieszkaniowe i podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych w układzie porównawczym.

| Wyszczególnienie | Ilość izb w mieszkaniu | Liczba osób na 1 izbę | Liczba osób w mieszkaniu | Przeciętna pow. mieszkania | Przeciętna pow. na 1 osobę w mieszkaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo | 3,69 | 0,91 | 3,34 | 63,9 | 19,0 |
| Miasta | 3,61 | 0,86 | 3,08 | 59,1 | 19,1 |
| Wsie | 3,85 | 1,00 | 3,83 | 73,0 | 19,0 |
| Powiat Olecki | 3,82 | 0,91 | 3,46 | 67,6 | 19,5 |
| Gmina Świętajno | 3,78 | 0,95 | 3,57 | 69,4 | 19,4 |

Mieszkańcy Gminy Świętajno mają zbliżone warunki mieszkaniowe w układzie porównawczym do przeciętnej województwa i Powiatu Oleckiego. Mają podobną powierzchnię w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy czym liczba osób zamieszkujących wspólnie też jest zbliżona.

Oświata w Gminie Świętajno dostosowana jest do możliwości finansowych gminy. Na jej terenie działają 4 szkoły podstawowe w: Cichym, Wronkach, Świętajnie i Mazurach (z klasami przedszkolnymi). Klasy gimnazjalne utworzono w Świętajnie z oddziałem w Mazurach.

Organizacja pomocy medycznej jest dostosowana do potrzeb mieszkańców w postaci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pozostałe placówki medyczne i opiekuńcze znajdują się w Olecku.

Gmina ma zorganizowane służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w czasie zagrożeń. Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się w: Świętajnie, Dworackich, Mazurach i Cichym. W Komisariacie Policji w Świętajnie zatrudnionych jest 3 policjantów.

Dla pełnego bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest stopniowe rozwiązywanie problemów gospodarki wodno – ściekowej i odpadów stałych, a w perspektywie problemów ciepłowniczych.

3.5  Grupy narażone na marginalizację społeczno–ekonomiczną, wymagające wsparcia.

W badaniach naukowych stwierdzono, że grupami podlegającymi zjawiskom peryferyjności są:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby w wieku geriatrycznym,

- długotrwale bezrobotni,

- osoby o niskim poziomie wykształcenia,

- osoby o niskim statusie ekonomicznym.

Klasyfikacja osób podlegających zjawiskom marginalizacji nasuwa obraz „błędnego koła” .

Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 14,8% ogółu ludności Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym prawnie niepełnosprawne (posiadające orzeczenia)–12,6%. Więcej osób niepełnosprawnych jest w miastach – 57,9 % (125,5 tys.), a na wsiach 42,1% (89,1 tys.). W Województwie Warmińsko–Mazurskim na 1000 osób przypada 148 niepełnosprawnych. Najwyższe wskaźniki niepełnosprawności obserwuje się w województwach: lubelskim i małopolskim, a najniższe w opolskim i mazowieckim.

Biorąc pod uwagę średnie wskaźniki niepełnosprawności dla wsi w Województwie Warmińsko–Mazurskim, to w Powiecie Oleckim zamieszkuje ok. 2100 osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie, a w Gminie Świętajno 518 mieszkańców (258 mężczyzn i 260 kobiet).

Długotrwale bezrobotni, poszukujący pracy ponad 25 miesięcy stanowią ponad 52% populacji bezrobotnych. Jest to ogromna skala problemu biedy, samotności i pozostawania na marginesie życia.

Sukcesywnie wzrasta liczba osób w wieku geriatrycznym. W Gminie Świętajno zamieszkuje ok. 600 osób w wieku ponad 65 lat. W większości żyją z rodzinami, często zasilając budżety rodzinne swoimi skromnymi emeryturami. Społeczeństwo będzie się coraz bardziej starzało i wzrośnie zapotrzebowanie na usługi dla osób w wieku poprodukcyjnym.

Odrębnym, niezwykle trudnym zagadnieniem są mieszkańcy byłych osiedli PGR, przeważnie legitymujący się niskim poziomem wykształcenia, bez możliwości ekonomicznych na dokształcanie, chronicznie odzwyczajeni od pracy, bez nadziei i motywacji do podejmowania aktywności. W Gminie Świętajno bezrobotni mieszkańcy byłych PGR w większości zasilają szeregi długotrwale bezrobotnych. Wśród 288 osób długotrwale bezrobotnych 235 jest byłymi pracownikami PGR.

Na terenie gminy działa tylko 6 organizacji pozarządowych, z czego cztery to OSP, Stowarzyszenie Diabetyków i Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców nie ułatwia rozwiązywania problemów społecznych przez gminę.

  - Identyfikacja problemów

- grupy narażone na marginalizację lub pozostające na peryferiach życia społeczno – ekonomicznego powinny  być poddane terapii aktywizującej oraz edukacji pozwalającej im odnaleźć swoje miejsca w społeczeństwie, na rynku pracy, w kulturze;

- szczególnego wsparcia wymagają też kobiety, którym trudniej jest poruszać się po rynku pracy niż mężczyznom;

- osoby niepełnosprawne i starsze wymagają dostosowania architektury i środków komunikacji do niepełnosprawności;

- starzejące się społeczeństwo będzie potrzebowało usług dla ludzi w wieku geriatrycznym, np. zakładów opiekuńczych, domów pobytu dziennego,...;

- system oświaty i służby zdrowia zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy;

- warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców poza zrealizowanymi przez gminę zadaniami jest uporządkowanie kwestii związanych z ochroną środowiska oraz edukacja ekologiczna mieszkańców;

- istniejąca w gminie nadwyżka siły roboczej posiada niskie kwalifikacje lub wiedzę i umiejętności nie dostosowane do potrzeb rynku pracy – 235 długotrwale bezrobotnych, byłych pracowników PGR;

- brak działań aktywizujących mieszkańców społecznie ze strony gminy i powiatu.

III. LISTA ZADAŃ SŁUŻĄCYCH NA POPRAWIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE 
NA LATA 2004-2013

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Oczekiwane rezultaty (km sieci kanalizacyjnej) liczba nowych i zmodernizowanych oczyszczalni) |  |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Budowa oczyszczalni ścieków dla północnej części gminy |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 1 szt |  |  | 2 000 000 |  |
| 2 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Mazury, Borki, Rogojny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 20 km |  |  | 2 000 000 |  |
| 3 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Krzywe, Jurkowo, Kije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 15 km |  |  | 1 500 000 |  |
| 4 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Jurki, Barany, Niemsty, Cichy, Dybowo, Gryzy, Chełchy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 20 km |  |  | 2 000 000 |  |
| 5 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2010 |  | 1 szt |  |  | 1 500 000 |  |
| 6 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Giże, Orzechówko, Dudki, Dworackie, Rogowszczyzna, Leśniki, Świętajno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 35 km |  |  | 3 500 000 |  |
| 7 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Zalesie, Jelonek, Wronki, Pietrasze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 18 km |  |  | 1 800 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty Np.( km sieci wodociągowej) |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Budowa wodociągu Mazury-Rogojny-Borki |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 25km |  | 4 175 000 |  |
| 2 | Budowa wodociągu Giże-Orzechówko |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 22 km |  | 2 575 000 |  |
| 3 | Modernizacja hydroforni w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 1 szt |  | 1 500 000 |  |
| 4 | Budowa wodociągu Dunajek-Świętajno-Rogowszczyzna-Dudki-Dworackie-Leśniki |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 35 km |  | 3 000 000 |  |
| 5 | Budowa wodociągu Krzywe-Jurkowo-Sulejki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 12 km |  | 900 000 |  |
| 6 | Budowa wodociągu Kije-Połom-Sulejki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 15 km |  | 1 200 000 |  |
| 7 | Budowa wodociągu Zalesie-Jelonek-Wronki-Pietrasze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 22 km |  | 1 800 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty Np) |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Modernizacja drogi relacji Gryzy-Zalesie |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  | 6,1 km |  | 120 000 |  |
| 2 | Modernizacja drogi relacji Połom-Kije |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2,8 km |  | 110 000 |  |
| 3 | Modernizacja drogi relacji Zalesie-Dunajek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2,2 km |  | 80 000 |  |
| 4 | Modernizacja drogi relacji Dybowo-Jurki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2 km |  | 200 000 |  |
| 5 | Modernizacja drogi relacji Giże – kol. Giże |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 3 km |  | 100 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów wtórnych |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 30 szt |  | 10 000 |  |
| 2 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  |  |  |  | 2 szt |  | 1 500 |  |
| 3 | Współfinansowanie zakupu Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  | 1 szt |  | 3 500 – wspólnie z innymi gminami |  |
| 4 | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  | 1 szt |  | 60 000 |  |
| 5 | Współfinansowanie budowy stanowiska do tymczasowego magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych przy składowisku odpadów w Olecku (wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  |  | 2007 |  | 1 szt |  | 3 900 – wspólnie z innymi gminami |  |
| 6 | Modernizacja składowiska w Olecku |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  |  | 2007-2009 |  | 1 szt |  | 156 000 – wspólnie z innymi gminami |  |
| 7 | Rekultywacja składowiska w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2011 |  | 1 szt |  | 900 000 |  |
| 8 | Budowa kompostowni pryzmowej przy składowisku odpadów w Olecku |  |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  |  | 2007 |  | 1 szt |  | 92 000 – wspólnie z innymi gminami |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty Np.( km sieci wodociągowej) |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Termoizolacja budynków administrowanych przez gminę tj. Urząd Gminy oraz Szkoły Podstawowe w Cichym i Mazurach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  | 3 szt |  | 300 000 |  |
| 2 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz Szkołach Podstawowych w Mazurach i Cichym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010-2013 |  | 3 szt |  | 300 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty Np |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem tyś. zł |  |
| 1 | Osiedle domków jednorodzinnych w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  | 2007-2010 |  | 31 działek |  | 300 000 |  |
| 2 | Osiedle domków jednorodzinnych w Sulejkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008-2010 |  | 6 działek |  | 100 000 |  |
| 3 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad jeziorem Stopka w Dybowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | 10 ha |  | 150 000 |  |
| 4 | Osiedle domków jednorodzinnych w Dunajku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | 33 działki |  | 120 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty ) |  | nakłady do poniesienia |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  | 2007-2013 |  |  |  | Ogółem zł |  |
| 1 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | 1 szt |  | 1 500 000 |  |
| 2 | Urządzenie świetlic w miejscowościach Cichy, Chełchy, Połom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2013 |  | 3 szt |  | 210 000 |  |

|  |  | Lista zadań inwestycyjnych do celu 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY EDUKACYJNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  |  |  |  | Oczekiwane rezultaty |  | nakłady do poniesienia |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  | Ogółem . zł |  |  |
| 1 | Budowa sali gimnastycznej w Świętajnie |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2007-2009 |  |  | Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna o wymiarach areny sportowej 19x36 m. z niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza sportowo-szatniowego. Projektowana liczba korzystających jednocześnie 60 osób. Budynek sali będzie połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wykorzystany na potrzeby w/w szkół oraz społeczeństwa gminnego |  | 2.100 000 |  |  |
| 2 | Modernizacja stadionu sportowego w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  | Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wokół stadionu – 400 m., wykonanie widowni – 50 miejsc siedzących |  | 500.000 |  |  |

#### IV. OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| 1. Cel nr 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 1.1. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych gminy.. Poprawa jakości środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynnikiem utrudniającym rozwój gminy jest niski poziom skanalizowania obszaru gminy. W pierwszej kolejności realizowane powinny być inwestycje w miejscowościach o wysokim stopniu zwodociągowania. realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno bezpośrednio przy obsłudze niektórych nowych obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Przyjęte mierniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (w km). Liczba gospodarstw domowych podłączona do sieci kanalizacyjnej zbiorczej (w szt.). Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (w km). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  | . |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Miernik |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Mazury, Borki, Rogojny |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  | 20 km |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Krzywe, Jurkowo, Kije |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 15 km |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Jurki, Barany, Niemsty, Cichy, Dybowo, Gryzy, Chełchy |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  | 20 km |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Giże, Orzechówko, Dudki, Dworackie, Rogowszczyzna, Leśniki, Świętajno |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  | 35 km |  |  |  | 3 500 000 |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Zalesie, Jelonek, Wronki, Pietrasze |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 18 km |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |

| 1. Cel nr 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych gminy. Poprawa jakości środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konieczność budowy urządzeń do oczyszczania ścieków spowodowana jest niskim stopniem wyposażenia obszaru gminy w oczyszczalnie ścieków oraz niewystarczającą efektywnością istniejących systemów unieszkodliwiania ścieków. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość oczyszczalni ścieków (szt.), ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  | czas realizacji |  |  | Miernik |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków dla północnej części gminy |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |  |
| 2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świętajnie |  |  |  |  |  |  | 2009-2010 |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja tego celu powinna służyć zapewnieniu dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieżące potrzeby oraz rozwój poszczególnych jednostek osadniczych. Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości gminy powinno być odpowiednie dla rozwoju funkcji gospodarczych w tych miejscowościach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Ilość urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.), Długość sieci wodociągowej (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania inwestycyjne do działania nr 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Miernik |  |  |  | Nakłady inwestycyjne (w złotych) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa wodociągu Mazury-Rogojny-Borki |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 25km |  |  |  | 4 175 000 |  |  |  |  |
| 2 | Budowa wodociągu Giże-Orzechówko |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 22 km |  |  |  | 2 575 000 |  |  |  |  |
| 3 | Budowa wodociągu Dunajek-Świętajno-Rogowszczyzna-Dudki-Dworackie-Leśniki |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 35 km |  |  |  | 3 000 000 |  |  |  |  |
| 4 | Budowa wodociągu Krzywe-Jurkowo-Sulejki |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 12 km |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  |
| 5 | Budowa wodociągu Kije-Połom-Sulejki |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 15 km |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  |  |
| 6 | Budowa wodociągu Zalesie-Jelonek-Wronki-Pietrasze |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 22 km |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ I POBORU WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej) oraz urządzeń służących uzdatnianiu wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa jakości dostarczanej wody i zabezpieczenie ujęć wody przed zanieczyszczeniami. Budowa i modernizacja urządzeń służących do uzdatniania wody. Budowa i modernizacja urządzeń regulujących ciśnienie wody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszystkie studnie wiercone i kopane oraz stacje wodociągowe na terenie gminy powinny mieć zachowaną bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej od 8 do 10 metrów od obudowy studni. Strefa ochrony sanitarnej musi być ogrodzona, zamknięta i odpowiednio oznakowana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych ujęć wody (szt.). Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych rządzeń do uzdatniania wody (szt.). Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych urządzeń regulujących ciśnienie wody (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  | Miernik t |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja hydroforni w Świętajnie |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 szt |  |  |  |

| 1. Cel nr 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Budowa i modernizacja dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem działania jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. Celem działania jest rozbudowa i modernizacja sieci dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umożliwią szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw oraz umożliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciążeń środowiskowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja infrastruktury drogowej zniesie jedną z największych barier hamujących dochodowe inwestycje, którym zły stan dróg uniemożliwia rozwój. Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do: rozwoju gospodarczego, społecznego poprzez m.in.: udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych, wzmocnienie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek uważany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia jednakże właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych w gminie. Ten stan rzeczy hamuje wymianę handlową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarze gminy. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg (w km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Oczekiwane rezultaty |  |  |  |  | nakłady do poniesienia |  |  |  |  |
| 1 |  | Modernizacja drogi relacji Gryzy-Zalesie |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 6,1 km |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| 2 |  | Modernizacja drogi relacji Połom-Kije |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2,8 km |  |  |  |  | 110 000 |  |  |  |  |
| 3 |  | Modernizacja drogi relacji Zalesie-Dunajek |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2,2 km |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Modernizacja drogi relacji Dybowo-Jurki |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2 km |  |  |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
| 5 |  | Modernizacja drogi relacji Giże – kol. Giże |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 3 km |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja obiektów mostowych (mosty i wiadukty) na drogach gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zniesienie barier rozwoju miejscowości w postaci utrudnionej dostępności komunikacyjnej różnych części gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalna sieć komunikacyjna ma na celu uatrakcyjnienie obszaru gminy. Powinna ona służyć rozwojowi miejscowego biznesu związanego z obsługą rolnictwa oraz turystyką. Budowa obiektów mostowych w pierwszej kolejności powinna uwzględniać przewidywany stopień wzrostu przewozów towarowych i osobowych w odniesieniu do aktualnego obciążenia i stanu istniejących obiektów mostowych. Drugim ważnym elementem wpływającym na kolejność modernizacji i rozbudowy odcinków obiektów mostowych jest uwzględnienie lokalnych potrzeb związanych z poprawą struktury gospodarstw rolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych obiektów mostowych (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  | Miernik t |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja towarzyszącej infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja i budowa chodników na terenie gminy z uwzględnieniem planów inwestycyjnych wszystkich instytucji obsługujących teren gminy (np. Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, Telekomunikacja itp). Wyznaczenie tras przejazdu i miejsc parkowania w szczególności dla pojazdów ciężarowych. Stworzenie sieci przydrożnych usług dla zmotoryzowanych (parkingi, motele, stacje benzynowe, itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa lub modernizacja towarzyszącej infrastruktury technicznej systemu komunikacyjnego wpływa na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych towarzyszącej infrastruktury drogowej (szt.) (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  | Miernik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów poprzez stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmującego m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowania odpadów organicznych, itp. Poprawa jakości środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów powinna obejmować: ilość powstających odpadów, poziom techniczny i sanitarny miejsc oraz sprzętu do gromadzenia i wywozu, częstotliwości usuwania opadów, objęcie usługami wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji, poziom świadczonych usług, warunki dostępności zakładu unieszkodliwiania dla wszystkich mieszkańców, oddziaływanie na środowisko, stan sanitarny wysypiska, ilość i jakość przyjmowanych na wysypisko odpadów, efektywność ekonomiczną w aspekcie cen usług, planu modernizacji i rozbudowy systemu usuwania odpadów. Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarki odpadami. Jest również jedną z funkcji utrzymania czystości na wsi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba nowo wybudowanych składowisk odpadów (szt.) Liczba zmodernizowanych składowisk odpadów (szt.) Liczba zlikwidowanych składowisk odpadów (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  |  | Miernik |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współfinansowanie budowy stanowiska do tymczasowego magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych przy składowisku odpadów w Olecku (wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  | 2007 |  |  |  | 1 szt |  | 3,9 – wspólnie z innymi gminami |  |  |  |  |
|  | Modernizacja składowiska w Olecku |  |  |  |  |  |  | 2005-2006 |  | 2007-2009 |  |  |  | 1 szt |  | 156,0 – wspólnie z innymi gminami |  |  |  |  |
|  | Rekultywacja składowiska w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-2011 |  |  |  | 1 szt |  | 900,0 |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kompleksowy systemy zagospodarowania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie kompleksowego systemy zagospodarowania odpadów na poziomie gminy, obejmującego m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp. Poprawa jakości środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzeni systemu zagospodarowania odpadów spowoduje zmniejszenie ilości i uciążliwości odpadów trafiających na gminne wysypisko śmieci. Umożliwi również odzyskiwanie i wtórne użycie przedmiotów, materiałów i energii.. Pozwoli również zmienić styl konsumpcji i zachowań mieszkańców gminy na bardziej proekologiczny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Ilość wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  | czas realizacji |  |  | Miernik |  |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów wtórnych |  |  |  |  |  | 2006 | 2008-2011 |  | 30 szt |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 2 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  | 2005-2006 | 2007 |  | 2 szt |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 3 | Współfinansowanie zakupu Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  | 3 500 – wspólnie z innymi gminami |  |  |
| 4 | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |
| 8 | Budowa kompostowni pryzmowej przy składowisku odpadów w Olecku |  |  |  |  |  | 2005-2006 | 2007 |  | 1 szt |  |  |  |  |  |  | 92 000 – wspólnie z innymi gminami |  |  |

| 1. Cel nr 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja sieci energetycznej oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii. (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne). Poprawa jakości środowiska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściwa i nowoczesna sieć energetyczna powinna stanowić podbudowę procesów gospodarczych na obszarach rozwojowych określonych w Studium Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Powinien on również, zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy przyczyniając się do poprawy warunków życia.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Ilość elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (szt.); Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  | Miernik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel nr 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podniesie to atrakcyjność zamieszkania na obszarach gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015 Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Cele operacyjne: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania (w złotych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych systemów ciepłowniczych (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  | Miernik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termoizolacja budynków administrowanych przez gminę tj. Urząd Gminy oraz Szkoły Podstawowe w Cichym i Mazurach |  |  |  |  |  | 2008-2011 |  |  |  |  | 3 szt |  |  | 300 000 |  |  |  |
| 2 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz Szkołach Podstawowych w Mazurach i Cichym |  |  |  |  |  | 2010-2013 |  |  |  |  | 3 szt |  |  | 300 000 |  |  |  |

| 1. Cel nr 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU POD INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - umożliwienie inwestorom zewnętrznym oraz lokalnym przedsiębiorcom inwestowania na terenach przeznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do rozwoju przemysłu lub usług poprzez uzbrojenie ich we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury - uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych itp - zmiana wizerunku gminy –uatrakcyjnienie w oczach inwestorów. - wzrost znaczenia gminy jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednym z głównych problemów rozwoju gminy jest niewystarczająca ilość terenów uzbrojonych pod działalność gospodarczą. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenach gmin, pozwoli zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tych obszarów. Stanowić to również będzie podstawę do rozwoju przedsiębiorczości. Znaczne obszary gminy zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji ekonomicznej. Ich przejawem jest utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niski poziom wykształcenia ludności, niskie dochody ludności, duży udział przychodów ze źródeł socjalnych oraz niski poziom inwestycji. Skutkuje to tym, iż podstawowe potrzeby infrastrukturalne na tych obszarach nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Pierwszy cel strategiczny: Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Ilość projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  | Miernik |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel strategiczny nr 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja infrastruktury kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykorzystanie potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego, poprzez rozwój i poprawę stanu obiektów kulturowych; Budowa zaplecza kulturalno i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, boiska itp. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć gospodarczych oraz zachęcić do osiedlania się na terenach gminy. Gmina Świętajno będzie dążyła do stworzenia odpowiedniej, dobrze wyposażonej zwiększenia dostępu do sprawnie funkcjonujących placówek kultury i sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Turystyka i rekreacja Pierwszy cel strategiczny: Wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej Regionu, umożliwiającej jego wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok Pierwszy cel operacyjny: Wdrożenie produktów turystycznych opracowanych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu Drugi cel operacyjny: Budowa tożsamości Regionu - opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej Regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Zamożne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki regionu. Działanie: Lepsza infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  | 1 710 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kultury w gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Miernik |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | 1 szt |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie świetlic w miejscowościach Cichy, Chełchy, Połom |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2013 |  | 3 szt |  | 210 000 |  |  |  |  |  |

| 1. Cel strategiczny nr 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Restauracja i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożary, włamania, itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dla zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów lokalnych i zewnętrznych tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć gospodarczych oraz zachęcić do osiedlania się na terenach gminy. Gmina Świętajno będzie dążyła do stworzenia odpowiedniej, dobrze wyposażonej bazy w celu zwiększenia dostępu do sprawnie funkcjonujących placówek kultury. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Turystyka i rekreacja Pierwszy cel strategiczny: Wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej Regionu, umożliwiającej jego wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok Pierwszy cel operacyjny: Wdrożenie produktów turystycznych opracowanych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu Drugi cel operacyjny: Budowa tożsamości Regionu - opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej Regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Zamożne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki regionu. Działanie: Lepsza infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  | Miernik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel strategiczny nr 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 7.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki. Budowa i modernizacja infrastruktury noclegowej, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan rozwoju obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy można oprzeć na powstaniu bazy sportowo-rekreacyjnej spełniającej wymogi XXI wieku. Główne zadania w tej mierze opierać się powinny na: rozwoju masowych imprez sportowo-rekreacyjnych; umożliwienie wszystkim chętnym uprawiania aktywnych form turystyki.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Turystyka i rekreacja Pierwszy cel strategiczny: Wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej Regionu, umożliwiającej jego wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok Pierwszy cel operacyjny: Wdrożenie produktów turystycznych opracowanych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu Drugi cel operacyjny: Budowa tożsamości Regionu - opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej Regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur. Cel operacyjny: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba trenów przygotowanych pod aktywne formy turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr 7.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  | Miernik |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompleksowe uzbrojenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowe nad jeziorem Stopka w Dybowie |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | 10 ha |  |  |  | 150 000 |  |  |  |

| 1. Cel strategiczny nr 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA STANU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 9.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Poprawa jakości infrastruktury społecznej, w tym lokalnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwalczanie dysproporcji zakresie rozwoju infrastruktury społecznej na terenie gminy powinno dotyczyć budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenie gminnej infrastruktury edukacyjnej (przedszkola, szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie oświaty) oraz sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nowoczesne dobrze wyposażone placówki oświatowe na terenie gminy powinny być głównym stymulatorem rozwoju społecznego gminy. Placówki ta powinny posiadać programy dostosowane do zmieniającego się zaopatrzenia i rosnących wymogów otoczenia. Gmina starając się zapewnić dobrą jakość życia mieszkańców powinna interesować się zakresem usług medycznych świadczonych na jej terenie oraz wpływać na jakość tych usług. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piąta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Zasoby ludzkie Pierwszy cel strategiczny: Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszaru Pierwszy cel operacyjny: Sprawny i wielopłaszczyznowy system edukacji dostosowany do potrzeb Regionu, wymagań nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2015. Cel strategiczny: Zamożne, wszechstronnie rozwinięte obszary wiejskie filarem gospodarki regionu. Działanie: Lepsza infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność z celami ZPORR Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. Podziałanie 3.5.1 infrastruktura edukacyjna i sportowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina; przedszkola, szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie oświaty (wspierane publicznie i nie działające dla zysku); ośrodki zdrowia; - organizacje pozarządowe działające non profit, stowarzyszenia, fundacje, a także kościoły i związki wyznaniowe i inne instytucje publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Liczba zmodernizowanych budynków oświatowych, liczba nowo wybudowanych budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadania inwestycyjne do działania nr 8.1. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. |  | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | czas realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miernik |  |  |  | Nakłady inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004-2006 |  |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa sali gimnastycznej w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2007-2009 |  |  |  |  | Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna o wymiarach areny sportowej 19x36 m. z niezbędnymi pomieszczeniami zaplecza sportowo-szatniowego. Projektowana liczba korzystających jednocześnie 60 osób. Budynek sali będzie połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wykorzystany na potrzeby w/w szkół oraz społeczeństwa gminnego |  |  |  | 2 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja stadionu sportowego w Świętajnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  | Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wokół stadionu – 400m., wykonanie widowni – 50 miejsc siedzących |  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |

| 1. Cel strategiczny nr 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # STWORZENIE SYSTEMU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 10.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stworzenie systemu aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym spowodowanym bezrobociem, wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, stworzenie sytemu aktywizacji zawodowej dla kobiet, stworzenie systemu aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udzielenie wsparcia młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn. Udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom w zakresie poprawy ich sytuacji na rynku pracy, prowadzącego do zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia ich statusu ekonomicznego i społecznego. Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego, w tym długotrwale bezrobotnych. Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób niepełnosprawnych na rynku pracy (w szczególności osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do roku 2005 przewidywany jest dalszy wzrost liczby absolwentów szkół wchodzących na rynek pracy w powiązaniu ze znaczącą stopą bezrobocia oraz towarzyszącą temu negatywnemu zjawisku dużą dynamiką zmian w strukturze gospodarki. Dodatkowe wsparcie potrzebne jest szczególnie dla ludzi młodych, którzy posiadają wykształcenie zawodowe, natomiast brak im praktycznych umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy, jak i praktyki zawodowej, której najczęściej oczekują potencjalni pracodawcy. Osoby niepełnosprawne są obecne na rynku pracy w stopniu daleko niewystarczającym (zarówno wskaźnik aktywności zawodowej, jak i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest ponad trzykrotnie niższy niż osób sprawnych). Dominują wśród nich osoby starsze, gorzej wykształcone, znacznie mniej mobilne zawodowo od ogółu mieszkańców kraju, co oznacza zdecydowanie mniejszą konkurencyjność na rynku pracy. Niski poziom wykształcenia w tej grupie osób przekłada się na wysokie bezrobocie, szczególnie długotrwałe (60% niepełnosprawnych osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe). Jednocześnie, każdego roku niewielu bezrobotnych korzysta ze szkoleń, a liczba przeszkolonych w ciągu ostatnich lat wykazuje tendencję spadkową. Integracja zawodowa i społeczna osób zaliczonych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jedno z największych wyzwań dla instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką społeczną. Jest to związane z narastającym zjawiskiem ubożenia społeczeństwa, ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia oraz brakiem dostosowania osób z grup szczególnego ryzyka do potrzeb rynku pracy. Zagwarantowanie równości szans kobiet i mężczyzn jest jednym z kluczowych priorytetów Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006. Osoby długotrwale bezrobotne stają się mniej interesujące dla potencjalnych pracodawców, ponieważ ich umiejętności i doświadczenie zawodowe stopniowo się dezaktualizują. Osoby, które pozostają bez pracy przez dłuższy czas, mają trudności w dostosowaniu do potrzeb nowoczesnego rynku pracy, posiadają słabą motywację do poszukiwania i utrzymania zatrudnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piąta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Zasoby ludzkie Pierwszy cel strategiczny: Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszaru Trzeci cel operacyjny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją oraz aktywizowanie grup społecznych już zmarginalizowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do rokum 2015. Cel strategiczny 8.2. Edukacja. Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich. Cele operacyjne: Stworzenie systemu edukacji dostosowanego do potrzeb rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pracodawcy i organizacje pracodawców, Szkoły, Organizacje pozarządowe, Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia, Instytucje użyteczności publicznej, Jednostki samorządu terytorialnego, Publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia (PUP, agencje zatrudnienia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Przyjęte mierniki Zmniejszenia zjawiska marginalizacji grup społecznych wysokiego ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ CELÓW PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

Szczegółowy system wskaźników został opisany przy każdym z zadań inwestycyjnych.

#### VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006

| lp. | Nazwa zadania | nakłady do poniesienia |  |  | źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | gmina | środki zewnętrzne |  |
|  |  | zł | zł | zł |  |
| 1 | Budowa oczyszczalni ścieków dla północnej części gminy | 2 000 000 | 500000 | 1 500 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 2 | Budowa wodociągu Mazury-Rogojny-Borki | 4 175 000 | 1 043 750 | 3 131 250 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 3 | Budowa wodociągu Giże-Orzechówko | 2 575 000 | 643 750 | 1 931 250 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 4 | Modernizacja hydroforni w Świętajnie | 1 500 000 | 375000 | 1 125 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 5 | Budowa wodociągu Dunajek-Świętajno-Rogowszczyzna-Dudki-Dworackie-Leśniki | 3 000 000 | 750000 | 2 250 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 6 | Modernizacja drogi relacji Gryzy-Zalesie | 120 000 | 30000 | 90 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 7 | Modernizacja drogi relacji Połom-Kije | 110 000 | 27500 | 82 500 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 8 | Budowa kompostowni pryzmowej przy składowisku odpadów w Olecku | 92 000 | 23000 | 69 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 9 | Współfinansowanie budowy stanowiska do tymczasowego magazynowania i waloryzacji odpadów niebezpiecznych przy składowisku odpadów w Olecku (wraz z wyposażeniem | 3 900 | 975 | 2 925 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 10 | Modernizacja składowiska w Olecku | 156 000 | 39000 | 117 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 11 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów wtórnych | 10 000 | 2500 | 7 500 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 12 | Zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych | 15 000 | 3750 | 11 250 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| Razem |  | 13 756 900 | 3 439 225 | 10 317 675 |  |

#### VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

| lp. | Nazwa zadania | Nakłady inwestycyjne |  |  | źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | gmina | środki zewnętrzne |  |
|  |  | zł | zł | zł |  |
| 1 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Mazury, Borki, Rogojny | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 2 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Krzywe, Jurkowo, Kije | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 3 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Jurki, Barany, Niemsty, Cichy, Dybowo, Gryzy, Chełchy | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świętajnie | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 5 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Giże, Orzechówko, Dudki, Dworackie, Rogowszczyzna, Leśniki, Świętajno | 3 500 000 | 875 000 | 2 625 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 6 | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Zalesie, Jelonek, Wronki, Pietrasze | 1 800 000 | 450 000 | 1 350 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 7 | Budowa wodociągu Krzywe-Jurkowo-Sulejki | 900 000 | 225 000 | 675 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 8 | Budowa wodociągu Kije-Połom-Sulejki | 1 200 000 | 300 000 | 900 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 9 | Budowa wodociągu Zalesie-Jelonek-Wronki-Pietrasze | 1 800 000 | 450 000 | 1 350 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 10 | Modernizacja drogi relacji Zalesie-Dunajek | 80 000 | 20 000 | 60 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 11 | Modernizacja drogi relacji Dybowo-Jurki | 200 000 | 50 000 | 150 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 12 | Modernizacja drogi relacji Giże – kol. Giże | 100 000 | 25 000 | 75 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 13 | Termoizolacja budynków administrowanych przez gminę tj. Urząd Gminy oraz Szkoły Podstawowe w Cichym i Mazurach | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 14 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz Szkołach Podstawowych w Mazurach i Cichym | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 15 | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe nad jeziorem Stopka w Dybowie | 150 000 | 37 500 | 112 500 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 16 | Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 17 | Urządzenie świetlic w miejscowościach Cichy, Chełchy, Połom | 210 000 | 52 500 | 157 500 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 18 | Budowa sali gimnastycznej w Świętajnie | 2 100 000 | 525 000 | 1 575 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 19 | Modernizacja stadionu sportowego w Świętajnie | 500 000 | 125 000 | 375 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 20 | Współfinansowanie zakupu Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | 3 500 | 875 | 2 625 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 21 | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
| 22 | Rekultywacja składowiska w Świętajnie | 900 000 | 225 000 | 675 000 | Budżet Gminy, Fundusze strukturalne UE |
|  | Razem | 22 603 500 | 5 650 875 | 16 952 625 |  |

IX. SYSTEM WDRAŻANIA

Realizacja zawartych celów i zadań w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Świętajno jest ściśle związane z określeniem szczegółowych procedur wdrażania Planu przez władze gminy. Dlatego też, konieczne jest powołanie przez Wójta  Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno składającej się  z:

- Wójta lub Zastępcy Wójta;

- Przewodniczącego Rady Gminy;

- Przewodniczących Komisji Rady Gminy;

- przedstawicieli Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zawartych Planie Rozwoju Lokalnego;

- przedstawicieli Organizacji pozarządowych z terenu Gminy;

- przedstawicieli pracodawców;

- przedstawicieli innych  podmiotów zainteresowanych rozwojem Gminy.

Do zadań zespołu powinno należeć:

- monitorowanie wdrażania PRL Gminy;

- sporządzanie szczegółowych projektów zadań,

- ocena i opiniowanie propozycji nowych zadań,

- modyfikowanie już zatwierdzonych działań i zadań,

- wnioskowanie do Rady Gminy o zatwierdzenie zmian w PRL Gminy,

- okresowa analiza zadań i działań zawartych w PRL  Gminy;

- informowanie Radę Gminy o potrzebie aktualizacji PRL  Gminy.

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

- System monitorowania planu rozwoju lokalnego

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Świętajno będzie  monitorowany przez powołaną do tego celu przez Wójta gminy Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno.

2) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego.

Ocena Planu będzie odbywać się na systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno, który to przedstawiać będzie informacje radzie Gminy. Komisja ta dwa razy do roku będzie dokonywała oceny realizacji Planu i przedstawiała wyniki Radzie Gminy. Podstawą oceny Planu  będą zestawy mierników zawartych przy każdym z zadań zawartych w PRL Gminy. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Warunkami jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego aby mogło sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Wójta gminy. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etap wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Gminy zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

4) Public Relations planu rozwoju lokalnego

- Plan Rozwoju Gminy Świętajno posiada duże znaczenie dla władz, jak mieszkańców gminy. Dlatego też proces jej wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

- Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją 
a społeczeństwem. Działania  gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

- Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie image całej gminy, by sprzyjać jej inwestycjom, komunikacji z gminą, lobbying, doradztwo.

- Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Urzędu Gminy: kreowanie postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowanie o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.

1 Dane GUS z 2003 roku

2 Dane Światowej Organizacji Turystyki (WTO) oraz Instytutu Turystyki