|  | GMINA WÓLKA Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 NIP: 713-287-29-53 tel.: 081-7464844 e-mail: wolka@bazagmin.pl fax: 081- 7465001 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie   o udzielenie   zamówienia    publicznego   prowadzone   jest   w   trybie    przetargu nieograniczonego na:

„Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim
- wymiana posadzek”

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ogłoszone dnia 13-07-2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 186327 - 2010

z dnia  13-07-2010 na stronie internetowej http://www.bip.wolka.pl/

w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń na parterze, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

Termin składania ofert	-   do    28-07-2010   	        godz. 10:00

Termin otwarcia ofert	-	28-07-2010   	        godz. 10:15

Przewodniczący Komisji Przetargowej: ...........................................

Zatwierdzam:   (-)  Wójt Gminy Wólka – Włodzimierz Hofa

(kierownik jednostki zamawiającego)

Postanowienia ogólne:	3

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	4

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.	4

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.	5

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	6

VIII Wymagania dotyczące wadium	7

IX Termin związania ofertą	8

X Opis sposobu przygotowania oferty	8

XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	8

XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.	9

XIII Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert	10

XIV Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.	11

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	11

XVI Wzór umowy	12

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	16

XVIII. Postanowienia końcowe	17

XIX. Załączniki (dodatki)	18

### Postanowienia ogólne:

Użyty w dalszej treści skrót siwz oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Użyty w dalszej treści siwz skrót Pzp oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku   
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 t.j.).

Wykonawca powinien się zapoznać ze wszystkimi rozdziałami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WÓLKA

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

NIP: 713-287-29-53

Tel: 081- 7464844

Fax: 081- 7465001

e-mail: wolka@bazagmin.pl

strona internatowa: www.wolka.lubelskie.pl           
 Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wolka.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:30-15:30,

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Pzp

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wymiana posadzek z klepki na wykładzinę na wylewce samopoziomującej (7 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka) około 460m2:

- Rozebranie posadzek z deszczułek

- Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 2cm pod posadzki

- Wykonanie wylewek samopoziomujących gr. 2cm

- Położenie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych zgrzewalnych

1.2. Niedrożne kanały wentylacyjne w łazienkach: 
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej 60m2

1.3. Położenie (wymiana) terakoty i glazury w kuchni 100m2

1.4. Wyniesienie i przyniesienie mebli, wywiezienie gruzu, zabezpieczanie pomieszczeń na czas robót remontowych i posprzątanie sal po remoncie (malowanie objęte będzie odrębnym postępowaniem).

1.5. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.

1.6. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót (pozycje przedmiaru robót  od 1 do 9 i od 25 do 28) oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

1.7. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia  podstawowego polegających na powtórzeniu tego  samego rodzaju zamówień tj. prac remontowych ujętych w całym przedmiarze robót (posadzki, malowanie, wymiana drzwi).

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

6.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych.

6.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

### IV. Termin wykonania zamówienia

Do 03-09-2010 r.

### V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,

dotyczące:

1.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1.2.1. doświadczenia w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie wykonywania (lub remontowania) połóg o wartości minimalnej brutto 20 000zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

1.3.1. dysponowania minimum jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(np. w przypadku wykonawców „krajowych” uprawnienia branży budowlanej-specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tej osoby)

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu warunków wymienionych w art 24 ust. 1 i 2 Pzp.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

### VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

- 1.1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wymagane jest  doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych o wartości minimalnej brutto 20 000zł każda, w zakresie wykonywania lub remontowania połóg. 
(W przypadku wykazywania robót budowlanych obejmujących całość budynku, roboty związane z podłogami powinny wynosić minimum 20 000zł brutto). 
Wzór wykazu stanowi załącznik do siwz.

- 1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wymagana jest minimum jedna taka osoba.

- 1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 1.4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy Pzp,  a podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do  tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

- 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia w załączniku do siwz.

- 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca składa następujące 
dokumenty: - nie wymagane

4. Wymagania w stosunku do wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – brak dodatkowych wymagań.

5. Oświadczenie o którym mowa w art.  44 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik do siwz

6. Dowód wniesienia wadium.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

7.1. Dokumenty dołączane do formularza ofertowego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę za wyjątkiem oświadczeń (p. 1.3, 2.1, 5) które należy dołączyć w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie oświadczonej kopii dokumentu   wyłącznie  wtedy,   gdy  złożona   przez  wykonawcę  kopia   dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (w tym spółek cywilnych) dokumenty i oświadczenia o których mowa w punktach  2, 4, 5 należy złożyć oddzielnie dla każdego z wykonawców.
W przypadku spółki cywilnej zaświadczenie z urzędu skarbowego należy złożyć odrębnie dla każdego wspólnika i dodatkowo na spółkę.
Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się art. 23 ustawy Pzp.

7.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

7.5. Jeśli załączane dokumenty nie są podpisane przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS, wykonawca składa dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących dokumenty do reprezentowania wykonawcy,– w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

### VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adres, e-mail i numer faksu zamawiającego podane w rozdziale I niniejszej specyfikacji siwz.

4. Jeżeli zamawiający  lub wykonawca  przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod  warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację   istotnych   warunków  zamówienia,   bez   ujawniania   źródła   zapytania,   a  jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Osobą ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: Tomasz Misiura,  tel.: 081-7510060.

### VIII Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
3 000zł., słownie: trzy tysiące złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
72193017092003006000950016  z dopiskiem: Wadium - Remont Szkoła Łuszczów.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

### IX Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 3.1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy– zgodny ze wzorem będącym załącznikiem do specyfikacji.

- 3.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę do reprezentowania wykonawcy, jeśli oferta nie jest podpisana przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- 3.3. Załączniki – oświadczenia i dokumenty wymienione rozdziale VI siwz.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy (pieczęć firmowa) oraz oznaczeniem „Przetarg - Remont Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert",  i  przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Koperta niewłaściwie oznakowana, w sposób uniemożliwiający identyfikację przetargu nie będzie otwierana.

9. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem,  że wykonawca  złoży powiadomienie na takich  zasadach  jak  złożenie  oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

### XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 28-07-2010  do godz. 10:00 
w sekretariacie pok. nr 19.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

3. Otwarcie  ofert   nastąpi  w  dniu   28-07-2010  o  godz. 10:15   w  siedzibie zamawiającego 
w pok. Nr 22.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawia w  ofercie, oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
–   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy – cena oferty obejmuje cały przedmiot zamówienia, a więc koszty robót nie ujętych w kosztorysie, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Kwoty VAT należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

5. Jeżeli  złożono  ofertę,   której  wybór  prowadził  by  do  powstania  obowiązku   podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania oferta).

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji siwz.

9. Wszelkie rozliczenia będą odbywać się w złotych polskich.

10. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą wystawioną po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót.

11. Podstawę do wystawienia faktur i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego robót.

12. Minimalny wymagany termin płatności wynosi 21 dni, licząc od daty doręczenia faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

14. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, ustalają oni pełnomocnika jedynego uprawnionego do prowadzenia ustaleń i rozliczeń z Zamawiającym . Pozostali wykonawcy występujący wspólnie są traktowani analogicznie jak podwykonawcy.

### XIII Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria punktacji:

Cena=100%

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów obliczonych w oparciu o  następujący wzór:

Liczba punktów = (Najniższa zaoferowana cena)/( Cena oferty badanej) x 100 %

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1. jest niezgodna z ustawa lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.

5.2.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5.3. zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

5.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Pzp.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

XIV Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów jeśli spełnione są przesłanki z art. 94 ust. 2 Pzp.

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powinien on przed podpisaniem umowy przedstawić odpis z rejestru działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, o ile dokument taki nie został dołączony do oferty.

4. Jeżeli do realizacji zamówienia przewidziane są osoby co do których wymagane jest posiadanie uprawnień (np. budowlanych), wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu kopie tych uprawnień i  zaświadczeń z izby inżynierów.

5. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna zawierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz ustanawiać pełnomocnika reprezentującego wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Umowę  należy  przedstawić w formie oryginału przed podpisaniem umowy.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

### XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelane na nr rachunku bankowego wskazany przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. w gwarancjach bankowych,

3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p.zm.)

Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: dokument w formie oryginału dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.

### XVI Wzór umowy

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy zamieszczonym poniżej. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzór

Nr .......................................

zawarta w dniu 	............. r. w Jakubowicach Murowanych pomiędzy:
     1.    Gminą Wólka, 
          Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
          NIP: 713-287-29-53
reprezentowaną przez : Włodzimierz Hofa - Wójt Gminy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", a

2.	....................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą".

§ 1

Niniejsza umowa zawarta jest  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

”Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Drugim - wymiana posadzek”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Przekazanie placu budowy ............................................................................. .

1.2. Rozpoczęcie robót .......................................................................................... .

1.3. Zakończenie robót do  ........................................, z tym, że roboty najbardziej uciążliwe muszą zostać wykonane w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą zostać zmienione w przypadku:

2.1. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego

2.2.  Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

2.3. Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......................................................

2. Zmawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego w osobie: ..............................

§ 6

Szczegółowe zobowiązania wykonawcy:

1. Wykonawca zapewni ogólny dozór terenu remontu oraz wydzieli teren remontu na w sposób zabezpieczający prawidłowe funkcjonowanie szkoły do czasu zakończenia prac i odbioru robót.
Roboty remontowe muszą być prowadzone w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie szkoły.

2. Roboty najbardziej uciążliwe muszą zostać wykonane w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy oraz  atesty dopuszczające te materiały do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ...............................  złotych brutto (słownie złotych: ................................................). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT (....%), w kwocie ............................. złotych.

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę podczas postępowania przetargowego.

2. Kwota brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (również robót nie ujętych w przedmiarze, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy), a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczające poza zakres robót rozlicznych ryczałtowo, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej, WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§ 8

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą wystawioną po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego robót.

3. Należność będzie regulowana w terminie ......... dni od daty przedłożenia faktury.

4. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury końcowej do momentu, wywiązania się przez Wykonawcę się ze zobowiązania zawartego w § 6 ust.5.

§9

l. Wykonawca wnosi zabezpieczanie należytego wykonania umowy w formie ................................................... w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj ............................... zł.

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty wynikające z prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie dostaw oraz służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi należytego wykonania umowy.

4. Ustala się, że zwrot 70% wartości zabezpieczenia zostanie dokonany w terminie 30 dni od daty realizacji całości robót. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty upływu terminu gwarancji.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2.2.  Zamawiający płaci  Wykonawcy kary umowne:  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

3.1. sporządzenia protokółu i inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robót

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych:

5.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

5.2. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ......... miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie zabroniona przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych  w ogłoszeniu o zamówieniu t.j.:

2.1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

2.2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:

- Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

- Nie przedłożenia pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane) w dniu przekazania placu budowy.

- Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

- Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

### XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawarty jest w rozdziale VI ustawy Pzp.

2. Wykonawca może wnieść do Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym  za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie ustawy:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu;

-   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-   odrzucenia oferty odwołującego.

4.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem  terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  terminu. Domniemywa się,  iż zamawiający mógł zapoznać się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.Pzp

6. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do wniesienia odwołania poinformować  zamawiającego o niezgodnej  z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie  na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,  informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Odwołanie można wnosić w następujących terminach:

-  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w  terminie 10 dni – jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób

- 5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeśli odwołanie dotyczy treści  ogłoszenia  o  zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeśli odwołanie dotyczy czynności innych niż wymienione powyżej

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia

### XVIII. Postanowienia końcowe

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wyjątkiem są dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżone przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

2.4 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### XIX. Załączniki (dodatki)

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.

- Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót