Jakubowice Murowane, 11.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. 
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

- ZAMAWIAJĄCY:

## Urząd Gminy Wólka

## Jakubowice Murowane 8

## 20-258 Jakubowice Murowane

## NIP: 713-287-29-53

## REGON: 431020150

## tel. 81 478 17 50

## e-mail: gmina@wolka.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zadania jest usuwanie wyrobów zawierających azbest, w tym

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Wólka w ilości szacunkowej 50,00 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Wólka, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych w załącznikach do ww. ustawy.

- Zbiórka, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Wólka w ilości szacunkowej 179,00 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek 
i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych 
w załącznikach do ww. ustawy.

- Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz osób wraz 
z adresami nieruchomości z których Wykonawca odbierze wyroby zawierające azbest wraz z ich szacunkową ilością.

- Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu wynosi 
229,00 Mg. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu wykonania robót w sytuacji ubiegania się o dofinansowanie innej liczby osób lub rezygnacji wnioskodawcy z usunięcia azbestu.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót z przewidzianych powyżej przyczyn Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe bądź prawne.

- Zamawiający wymaga by transport odebranych odpadów zawierających azbest był prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.).

- Przekazanie odpadów do unieszkodliwiania musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

- W przypadku podjęcia decyzji o zmianie wybranego składowiska Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić zamawiającego o tej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed dokonaniem zmiany składowiska wraz z kopią decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by ta kopia została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.

- W zależności od informacji przekazywanych od wnioskodawcy o gotowości do odbioru wyrobów azbestowych Wykonawca każdorazowo ustali termin wykonania usługi 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych robót z należytą starannością,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumenty dotyczące prowadzonych robót:

- Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu opracowany szczegółowy harmonogram odbiorów. Dokument ten należy przesłać najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót na adres e-mail: iwona.bryda@wolka.pl. Harmonogram podlega uzgodnieniu
z Zamawiającym.

- Harmonogram zaplanowanych robót, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 ma zawierać 
m. in. datę i orientacyjną godzinę rozpoczęcia robót na terenie poszczególnych nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia właściciela nieruchomości o planowanym odbiorze wyrobów zawierających azbest, przynajmniej 4 dni przed rozpoczęciu robót a w przypadku demontażu odpadów z budynku – 7 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonywania umowy, 
 w tym kontroli posiadania szkoleń BHP przez osoby biorące bezpośrednio udział 
 w usuwaniu azbestu.

- W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za organizację na własny koszt poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi 
i zabezpieczeniem placu, na którym usługa ta jest wykonywana.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na własny koszt wszystkich odpowiednich urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym roboty były wykonywane oraz w przypadku spowodowania zniszczeń własności prywatnych do naprawy na własny koszt powstałych szkód lub wypłaty odszkodowań 
z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania usługi.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywisty zakres wykonanych robót, zgodnie z pomiarem, dokonanym w oparciu w szczególności o karty przekazania odpadów oraz ceną ofertową.

- W celu rozliczenia zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy:

- Karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W przypadku wystawienia karty przekazania odpadów dla więcej niż jednego obiektu do karty należy dołączyć spis obiektów, z których pochodzą odpady ze wskazaniem wnioskodawcy oraz poszczególnych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest. Każdą kartę przekazania odpadu należy dołączyć w oryginale oraz jedną kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości -  „Protokół odbioru odpadów” (w załączeniu) sporządzony w czterech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje Wykonawca celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu, trzeci egzemplarz otrzyma właściciel nieruchomości. Protokoły odbioru odpadów powinny zawierać: dane wnioskodawcy, miejsce odbioru odpadów, rodzaj odpadów, informację o ilości odebranych odpadów azbestowych. Protokoły winny być potwierdzone czytelnymi podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Gminy.

- Rozliczenie końcowe, w którym wyszczególnione zostaną: imię i nazwisko wnioskodawcy, ilość kg wyrobów zawierających azbest, które zostały przetransportowane i zutylizowane oraz wartość netto i brutto zrealizowanych robót,

- Dowód zapłaty należnego podwykonawcy/om wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca korzystał z pomocy podwykonawcy/ów wraz z oświadczeniem podwykonawcy/ów w zakresie zapłaty wszystkich należności wynikających z tytułu świadczonych przez podwykonawcę/ów robót.

- Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

- Podstawą do wystawienia faktur/rachunków jest podpisanie przez obie strony 
 protokołu  odbioru.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur/rachunków, na konto Wykonawcy podane na 
fakturze/rachunku.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Wykonawca fakturę wystawi na:

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

NIP: 713-287-29-53

REGON: 431020150

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty:

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach 17 06 01, 17 06 05,

- kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 
W przypadku jej wygaśnięcia zobowiązuje się do jej przedłużenia z terminem ważności przekraczającym co najmniej dwa miesiące termin końcowy wykonania przedmiotu umowy i przedłożyć tak przedłużoną polisę OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- oświadczenie o wyborze składowiska odpadów, na którym będą unieszkodliwiane odpady azbestowe oraz kopię decyzji uprawniającej składowisko do unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga by kopia decyzji została poświadczona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub upoważnionego pracownika wybranego składowiska.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Wólka, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Wólka na wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie do dnia 15.11.2023r.

- Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;

- Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest m.in.:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)

- Ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 31.10.2023 r.

- OKRES GWARANCJI: nie dotyczy.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:  jest najniższa cena.

- MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 
20-258 Jakubowice Murowane, osobiście lub e-mailem na adres: iwona.bryda@wolka.pl 
w terminie do 18.08.2021r. do godz. 1000.

- WARUNKI PŁATNOŚCI: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI JEST:

- Pani Iwona Bryda - UG Wólka, pok. 26, tel. 81 478 17 66

- WYMAGANE DOKUMENTY:

Referencje z co najmniej jednej gminy, która dostała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w której firma realizowała przedmiotowe zadanie 
w latach ubiegłych. W referencjach winna być informacja o jakości zrealizowanych prac oraz o terminowym dostarczeniu właściwej dokumentacji do rozliczeń.

- ZAŁĄCZNIKI:

- formularz oferty, który należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,

- wzór protokołu,

- wzór umowy