PROJEKT UMOWY

W dniu ……………………….r w Woźnikach pomiędzy:

Gminą Woźniki z siedzibą w Woźnikach ul. Rynek 11 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

- Burmistrza	- Pana Alojzego Cichowskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Doroty Musik

a ………………………………………………………………….

, działającym na podstawie wpisu do CEIDG/KRS

reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą

w wyniku wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie prac polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Woźniki w Rejonie …. zgodnie z trybem i zasadami określonymi w specyfikacji technicznej w postępowaniu przetargowym.

2.Zakres prac obejmuje zimowe utrzymanie przejezdności szlaków komunikacyjnych dróg w standardzie (A, B) na drogach powiatowych/gminnych  z terenu  ……………..  .

3.Wykonawca zobowiązany jest do:

a)całodobowej obserwacji warunków atmosferycznych i podejmowania natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia zjawisk mogących powodować śliskość,

b)podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych i prowadzenia prac  odśnieżania i usuwania śliskości na drogach  zgodnie z technologią utrzymania ulic przy użyciu środków szorstkich lub chemicznych,

c)niezwłocznego, sprawnego i skutecznego przystąpienia do samego już usuwania śniegu oraz zwalczania śliskości ale i do działań wyprzedzających, mających na celu zapobieżenie powstaniu śliskości,

d)dysponowania odpowiednim sprzętem dostosowanym do występujących warunków atmosferycznych,

e)posiadania odpowiedniej ilości i rodzaju materiałów stosowanych w akcji,  spełniających wymagania norm jakościowych - Używane materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach" z dnia 27 października 2005r.(D.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960),

f)prowadzenia stałego monitoringu pogodowego, w tym do współpracy ze wszystkim służbami,

g)uruchomienia punktu informacji drogowej i kontaktowanie się z wszystkimi jednostkami m.in. Zarządcami dróg, Policją, Strażą, Starostwem.

h)podawania pełnej informacji o stanie utrzymania dróg i o warunkach ruchu,

i)bieżącego prowadzenia dziennika akcji zima i przedkładania go koordynatorowi w Urzędzie Miejskim Woźniki w okresach co 2 dni tj. w poniedziałek, środę i piątek każdego tygodnia.

§ 2

1.Ustala się terminy wykonania przedmiotu umowy następująco:

- rozpoczęcie : ………..2016r.

-zakończenie : 15.03.2017r.

2.Określony termin może ulec zmianie w zależności od:

-kategorii dróg i zawartych porozumień

-występujących warunków atmosferycznych

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną i zawodową na określonych w dokumentacji przetargowej warunkach i technologii jak również wg wskazań i uzgodnień koordynatora-przedstawiciela Zamawiającego.

2.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

a) zapewnienie stałej przejezdności dróg, ulic i bezpiecznych przejść

dla pieszych;

b) bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanych drogach w zakresie przyjętych czynności;

c) szkody spowodowane w trakcie wykonywanej pracy oraz wynikłe na skutek niewłaściwego prowadzenia prac,

d)utrzymanie stałej gotowości do natychmiastowego uruchomienia prac związanych z zimowym utrzymaniem wszystkich dróg .

4.Niezależnie od stopnia zagrożenia zimowego Wykonawca zobowiązany jest do:

a)zapewnienia właściwego sprzętu również do pracy w szczególnie ciężkich warunkach zimowych,

b)utrzymania w pełnej sprawności technicznej posiadanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg,

c) zapewnienia obsady na posiadany  sprzęt,

d)zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej łącznie z Powiatowym Centrum Ratownictwa,

e)podawania codziennej informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego akcji zimowej  według określonego wzoru,

f)utrzymania czytelności oznakowania pionowego (usuwanie nawiewanego śniegu),

g) właściwego oczyszczania wpustów ulicznych, pokryw znajdujących się w jezdni,

h)zabezpieczenia materiałów do posypywania nawierzchni (sól i piasek),

5.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

1.Zamawiający przekazuje a Wykonawca przejmuje drogi objęte podanymi rejonami zgodnie z § 1 ust. 1. Od chwili przejęcia dróg Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zimowe dróg.

2.Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg bądź innych obiektów i urządzeń technicznych znajdujących się w liniach granicznych pasa drogowego a powstałe w trakcie prowadzenie prac, Wykonawca niezwłocznie naprawia własnym kosztem i staraniem.

3. Po zakończeniu akcji zima Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni do przekazania dróg Zamawiającemu.

§ 5

l. Ustala się docelowe dwa Standardy utrzymania zimowego dróg:

a/. STANDARD A -drogi powiatowe

Standard ten zakłada odśnieżenie jezdni i zlikwidowanie śliskości na jej całej szerokości. Luźny śnieg może zalegać do 6 godzin, błoto pośniegowe – do 6 godzin. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane do 5 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska, a lodowica i śliskość pośniegowa - do 6 godzin.

b/.STANDARD B – drogi gminne i na terenie miasta i gminy , parkingi , zatoki autobusowe

Standard wymaga odśnieżenia nawierzchni na całej szerokości i likwidacji śliskości w miejscach ustalonych przez zarząd dróg.

Luźny śnieg może zalegać do 8 godzin. Gołoledź, lodowica  muszą być zlikwidowane do 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska,  śliskość pośniegowa - do 10 godzin. Zaspy mogą występować do 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

§ 6

1.Przyjmuje się 3 stopnie zimowego zagrożenia według występujących warunków atmosferycznych.

2.W zależności od przyjętych trzech stopni zimowego zagrożenia do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

-„0"  stopień zagrożenia zimowego - śladowe opady śniegu, przygruntowe przymrozki, mgły, szadź, szron, marznąca mżawka - do obowiązków wykonawcy należeć będzie posypywanie dróg właściwym materiałem.

-„1" stopień zagrożenia zimowego - opady śniegu, śniegu z deszczem, brak opadów przy silnym wietrze  powodującym miejscowe  zawieje i zamiecie śnieżne - do  obowiązków wykonawcy  należeć będzie odśnieżanie i utrzymanie bezpiecznej przejezdności przez posypywanie właściwym materiałem.

-„2" stopień zagrożenia zimowego - intensywne opady śniegu - do obowiązków wykonawcy należeć będzie odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu odpowiednich materiałów.

Występowanie czynników jak wyżej powoduje odpowiednią kwalifikację stanu zagrożenia zimowego i zakres wykonywanych prac.

3.W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający ma prawo odwołać lub czasowo zawiesić akcję zimową na poszczególnych rejonach.

4.Zawieszenie akcji zima może nastąpić między innymi w przypadkach:

- dodatnich temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), brak opadów atmosferycznych,

- długotrwałych ujemnych temperatur w ciągu doby, brak opadów atmosferycznych.

5.Ponowne uruchomienie akcji zimowej przez Wykonawcę następuje ;

a) nie później niż 3 godziny od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

b) niezwłocznie od stwierdzenia nagłej zmiany warunków pogodowych (bez zgłoszenia Zamawiającego).

6.W okresie czasowego zawieszenia akcji zimowej Wykonawca utrzymuje stałą gotowość do natychmiastowego uruchomienia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

7.Za utrzymanie stałej gotowości do natychmiastowego uruchomienia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg Standardu B w przypadku braku zimowego zagrożenia (stopień “0”, “1”, “2” ) Zamawiający będzie płacił wykonawcy 3% stawki (ceny za m2/na dobę) “0” stopnia zagrożenia zimowego dla standardu wskazanego w § 5 ust.1 lit…..

§ 7

Rozliczenie wykonywanych robót Zamawiający dokonywać będzie w następujący sposób:

DROGI ………………… Z TERENU …………………………………

1.Za zimowe utrzymanie 1m2 powierzchni drogi standardu A (za wykonanie całkowitego, pełnego zakresu prac) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości:

a/.„0"  stopień zagrożenia zimowego-………….. zł/m2/dobę

b/.„1"  stopień zagrożenia zimowego-………….. zł/m2/dobę

c/.„2"  stopień zagrożenia zimowego-………….. zł/m2/dobę

2.Za zimowe utrzymanie 1m2 powierzchni drogi standardu B (za wykonanie całkowitego , pełnego zakresu prac) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości:

a/.„0"  stopień zagrożenia zimowego-…………….. zł/m2/dobę

b/.„1"  stopień zagrożenia zimowego-………………zł/m2/dobę

c/.„2"  stopień zagrożenia zimowego-……………. zł/m2/dobę

3.Stawka Wykonawcy zawiera wszystkie koszty wykonania całkowitego zakresu prac tj. robocizny, sprzętu, transportu, materiałów szorstkich (piasek, sól, środków chemicznych)  i inne  koszty oraz założony zysk.

4.Ceny i stawki ustalone w procedurze przetargowej w 2016 będą obowiązywały do zakończenia wszystkich prac określonych w niniejszej umowie.

5.Maksymalna wartość  przedmiotu umowy wynosi dla:

-………………………. zł  netto – ……………………….    brutto

6.W przypadku nienależytego wykonania prac tj. nierównomiernego oczyszczenia pasa drogi bądź nie w pełnej szerokości jezdni, Wykonawca otrzyma 50% stawki cen jednostkowych podanych w ust.1 –lit. ….

7. Za złą jakość prac, Zamawiający rozumieć będzie w szczególności brak widocznych efektów usuwania skutków zimy określonych w Standardach.

8. Ewentualne potrącenia, o których mowa w ust.6 dokonywane będą z kolejnych miesięcznych częściowych faktur.

§ 8

1.Rozliczenie wykonanych prac następować będzie fakturami częściowymi. Rozliczenie danego rejonu należy prowadzić na arkuszach rozliczeniowych według arkuszy ofertowych .

2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 1 ust.3 lit.i/., skutkuje nie uwzględnieniem wykonanych prac w rozliczeniu za okres od dnia ostatniego przedłożenia dziennika akcji.

3.Zafakturowane koszty prowadzenia akcji zimowej rozliczy koordynator- przedstawiciel Zamawiającego poprzez potwierdzony wpis do dziennika akcji.

4.Płatność wynagrodzenia za przedmiotowe roboty zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Za dzień zapłaty, uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Interwencyjne odśnieżanie ulic nie wyszczególnione na załącznikach do umowy odbywać się będzie na podstawie dodatkowego wpisu Zamawiającego do dziennika akcji za wynagrodzeniem w wysokości stawek podanych w § 7.

§ 10

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w wspólnej kontroli prowadzonej akcji zima.

§ 11

1. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego sprawują koordynatorzy:

a) Pani Alina Kot tel. 34 3669918 – Kierownik Referatu Drogownictwa Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi

b) Pani Aneta Meisner tel 34 3669904 e-mail: dg@wozniki.pl – Inspektor ds. ewidencji dróg.

2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki koordynatora pełnić będzie …………….tel……………………………..

3.Każda zmiana koordynatora winna być uwidoczniona wpisem do dziennika akcji.

§ 12

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w  SIWZ i specyfikacji technicznej jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania prac. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienia z winy Wykonawcy.

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace w terenie Zamawiający wzywa koordynatora do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust.3) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;

c)odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 - w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w ust. 5.

9.Zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawca zatrudni do realizacji zadania …………………….…….. osoby bezrobotne.

§13

Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione zapisy:

1.Wykonawca zapewnia, że przy realizacji zamówienia zamierza współpracować z podwykonawcami. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

2.Wykonawca ma obowiązek przedstawić na piśmie propozycję podwykonawców mających realizować część zamówienia, podając nazwę firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych prac. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek   w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub jej  projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

3.Wybór lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę firm podwykonawczych tylko w uzasadnionych przypadkach.

4.Na wartość należności, które będą wymagalne po realizacji prac wykonywanych przez podwykonawców, Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego gwarancję bankową w dniu podpisania umowy z podwykonawcą. Nie uregulowanie należności przez wykonawcę na 7 dni przed końcem ważności gwarancji bankowej za prace wykonane przez podwykonawców upoważnia Zamawiającego do zrealizowania gwarancji bankowej na rzecz podwykonawców.

§14

1.Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualną polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.Brak polisy, dokumentów ubezpieczeniowych daje Zamawiającemu podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§15

1.Zamawiający przeprowadzi kontrolę przygotowania Wykonawcy do akcji zima. W przypadku stwierdzenia nienależytego przygotowania Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku powtórnego nienależytego wykonania przedmiotu umowy ze skutkami określonymi w  § 14.

§ 16

Strony niniejszej umowy ustalają stosowanie kar umownych w przypadkach i w wysokości jak niżej :

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł brutto, za wyjątkiem okoliczności określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł. brutto , w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o naliczeniu tej kary,

b) za opóźnienia w przyjętym standardzie  zimowego utrzymania w wysokości 500,00 zł brutto za   każdą godzinę opóźnienia,

c)w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w szczególności opóźnienie w pracach lub niewłaściwe wykonywanie prac), Zamawiający jest uprawniony do zastępczego zlecenia tych prac, a Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 100% wartości brutto tych prac wykonanych zastępczo przez stronę trzecią- niezależnie od kar wymienionych w lit. a i b.

3.W przypadku odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania dotychczasowych prac udokumentowanych i potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty kar umownych poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując umowę.

5.W przypadku prowadzenia akcji niezgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 20 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w §   7 ust.5 umowy .

6.W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej szkody, strony zastrzegają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 17

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu z wykonania części umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w każdym czasie jeżeli Wykonawca utracił prawo do świadczenia usług objętych umową.

3.W przypadku odstąpienia od umowy w trybach § 15 ust. 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem przez obie strony umowy.

§ 18

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

- jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy                 i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w przypadku               nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT

- możliwa jest zmiana terminu realizacji akcji w zależności od  występujących warunków atmosferycznych .

2.Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

3.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 19

1.Zmiana umowy lub uzupełnienia – z uwzględnieniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych – wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W przypadku odstąpienia od umowy postanowienie ust.1 stosuje się odpowiednio.

§ 20

W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa  zamówień publicznych.

§ 21

Sprawy sporne związane z realizacją postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy stanowi:

1.Specyfikacja Techniczna   - zał. Nr 1

WYKONAWCA:                                                   ZAMAWIAJĄCY: