Załącznik   nr  2

do Uchwały Rady Gminy

Nr XXIV/191//2006

PLAN  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH   NA  2006 ROK

| Lp | Klasyfikacja |  |  | Wyszczególnienie | Wartość Kosztorysowa | Terminy(rok) |  | Nakłady na 2006 r. ( wydatki) |  |  | Zaangaz. wydat. do poniesienia po roku planowanym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdz. | §,§,§ |  |  | Roz po- czę- cia | Zakoń czenia | Uchwała Budżetowa na 2005 | Przewid. wykon. 2005 | Plan na 2006 # Razem tym : - pożyczki i kredyty dotacje,wł. środki |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6058 | Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędzin | ‘ 882.000 | 2006 | 2006 | - | - |  |  |
|  | 010 | 01010 | 6059 |  |  |  |  |  |  | Środki wł. 500 527 Pożyczka 290.301 Dot. UG B 91.172 |  |
|  |  |  |  | Razem dz. 010 | 882.000 |  |  |  |  | Razem 882 000 Dotacje 91 172 Pożyczka 290.301 Wł. środki 500 527 |  |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończ.finans. drogi w Sinkach |  | 2005 | 2006 | 430.000 | - | Wł. Srodki 150.000 |  |
| 3 | 600 | 60016 | 6058 | Budowa (przebud.) drogi gmin. S ędzin- Zarębowo na odcinku 1+926 do 3+088 km | 535.000 | 2006 | 2006 |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 | 6059 |  |  |  |  |  |  | Wł środ 535 000 |  |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Lepszem dł. 678mb | 320.000 |  |  |  |  | Wł. środ. 320.000 |  |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | wykonanie dokumnet na budow. drogi w Gęsinie |  |  |  |  |  | Wł. środ. 10.000 |  |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntów pod drogę w Kuczkowie |  |  |  |  |  | Wł. środ. 1.800 |  |
|  |  |  |  | Razem dz. 600 | 855.000 |  |  | 430.000 |  | Razem 1 016 800 ## Dotacje - Wł. Środ 1 016 800 |  |
| 7 | 750 | 75011 | 6060 | Zakup drukarki |  | 2006 | 2006 |  |  | Wł. środ. 1 290 |  |
| 8 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera i kserokopiarki |  | 2006 | 2006 |  |  | Wł. środ. 7 000 |  |
|  |  |  |  | Razem dz.750 |  |  |  |  |  | Wł.środ. 8 290 |  |
| 9 | 801 | 80110 | 6050 | Docieplenie stropo- chu Publicz.Gimnaz. dokończ.finans. |  |  |  | 55.823 |  | Wł. środ. 35.000 |  |
|  |  |  |  | # Razem dz. 801 |  |  |  | 55.823 |  | Wł. środ. 35.000 |  |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa II etapu kanalizacji |  | 2006 | 2008 |  |  | Razem 225.300 Pożyczka Wł. środ. 225.300 |  |
| 11 | 900 | 9001 | 6650 | Budowa II etapu kanalizacji – Fundusz Spójności – opracowanie wniosku |  | 2006 | 2008 |  |  | Wł. środki 10 000 |  |
| 12 | 900 | 9095 | 6050 | Budowa parkingu Przy cmentarzu w Sędzinie | 55.000 | 2006 | 2006 |  |  | Razem 55.000 Pożyczka - Wł. środ. - |  |
|  |  |  |  | Razem dz.900 | 55.000 |  |  | 220.000 |  | Razem 290.300 pożycz. - wł. środ. 290.300 |  |
|  |  |  |  | Ogółem inwestycje | 1 792 000 |  |  | 705.823 |  | # Razem 2 232 390 Dotacje 91 172 Pożyczki 290 301 Wł. środ. 1 850 917 |  |