## UCHWAŁA NR XIV/108/2004

## Rady gminy Zakrzewo

z dnia 27 sierpnia 2004r.

w sprawnie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiejskiej Zakrzewo na lata 2004-2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się  Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zakrzewo na lata 2004-2006 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zał. Nr 1 do uchwały

Rady Gminy Zakrzewo

Nr XIV/108/2004

z dnia 27 sierpnia 2004r.

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

DLA GMINY WIEJSKIEJ ZAKRZEWO NA LATA 2004-2006.

# I. Teren realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

1. Delimitacja obszaru realizacji planu

Plan Rozwoju Lokalnego Plan  dla Gminy  Zakrzewo określa szczegółowo rodzaje zadań, jakie będą realizowane na jego terenie w latach 2004 –2006.

Gmina Zakrzewo mająca kształt pięcioboku o wierzchołku zwróconym w kierunku północy i o najszerszej podstawie południowej, wchodzi w skład historycznej ziemi kujawskiej /tzw. Kujaw Wschodnich, zwanych tych z racji dominacji gleb bielicowoziemnych Kujawami Białymi/. Pod względem administracyjnym znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego, zajmując jego południowo-zachodnią część. Gmina Zakrzewo jest jedną z 6 gmin wiejskich tego powiatu. Graniczy z gminami: powiatu aleksandrowskiego: Bądkowo i Koneck; powiatu inowrocławskiego: Dąbrowa Biskupia i powiatu radziejowskiego: Dobre i Osięciny.

Gmina Zakrzewo jest samorządną jednostką administracyjną od powojennego podziału administracyjnego, zarządzającą 7608 ha powierzchni, z czego 6986 ha przypada na użytki rolne /tj. 91,8%/, 243 ha na lasy /3,2%/ i 379 ha na pozostałe grunty /5,0%/. W skład gminy wchodzi 19 miejscowości wiejskich, które należą do 17 sołectw i zamieszkuje ponad 3 700 osób.

2.Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy.

Działalność gospodarczą w gminie Zakrzewo tworzą następujące działy: rolnictwo, przemysł, transport, usługi oraz infrastruktura techniczna.  Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki gminy Zakrzewo. Jego rola wynika z istotnego znaczenia ekonomicznego jako działu wytwarzania żywności i surowców pochodzenia rolniczego, na potrzeby własne mieszkańców i regionu. Duże znaczenie rolnictwa wynika z aspektu społecznego jako miejsca pracy dla kilkuset mieszkańców gminy. Wreszcie w rolnictwie jest miejsce na postęp naukowy, techniczny i technologiczny.

Analiza rolnictwa w gminie Zakrzewo jest oparta na czynnikach przyrodniczych i poza przyrodniczych rolnictwa, oraz na cechach społeczno-własnościowych, organizacyjno-technicznych i produkcyjnych rolnictwa.

Edukacja i wychowanie w gminie Zakrzewo są realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazjum. Istniejące trzy szkoły podstawowe funkcjonują w Sędzinie, Siniarzewie i Zakrzewie oraz Gimnazjum w Zakrzewie.

Dobrą dostępność komunikacyjną zapewniają gminie szlaki drogowe o przebiegu z północy na południe, łączące gminę z Aleksandrowem i dalej Toruniem oraz z Radziejowem .

Korzystna jest też komunikacja równoleżnikowa, zwłaszcza z Włocławkiem.

3.Planowane projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006

| Nazwa inwestycji | Okres realizacji | Wartość ogółem | Środki UE | Środki budżetu państwa | Środki JST | Środki prywatne | Inne fundusze krajowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Sędzinie | 2005 | 900.000 | 675.000 | ----------- | 225.000 | ----------- | ----------- |
| Budowa drogi gminnej nr 160617C Sędzin I-Zarębowo o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1162 mb, szer. 3,5 m | 2006 | 432.000 | 315.000 | ----------- | 117.000 | ----------- | ----------- |
| Budowa drogi gminnej nr 160611C Kamieniec-Siniarzewo, w miejscowości Sinki I, o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1142 mb szer. 4,0 m | 2005 | 470.000 | 340.000 | ----------- | 130.000 | ----------- | ----------- |
| Budowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze, w miejscowości Gęsin, o nawierzchni asfaltowej na odcinku 850 mb, szer. 3,0 m | 2006 | 360.000 | 252.000 | ----------- | 108.000 | ------------ | ----------- |
| Budowa drogi gminnej nr 160604C Zarębowo-Kuczkowo, w miejscowości Zakrzewo ul Graniczna, w prawo w ul. Polną,o nawierzchni asfaltowej na odcinku 31 mb, szer. 3,0 m oraz budowa drogi gminnej nr 160603C Zakrzewo ul. Polna, o nawierzchni asfaltowej, na odcinku 700 mb, szer. 3,0 m | 2006 | 90.000 | ------------ | ------------ | 90,000 | ----------- | ----------- |
| Remont Domu Nauczyciela w Zakrzewie - naprawa dachu | 2006 | 50.000 | ------------ | ----------- | 50.000 | --------- | ---------- |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zakrzewie | 2006 | 25.000 | ------------ | ----------- | 25.000 | ---------- | ----------- |
| II etap kanalizacji sanitarnej gminy | 2005-2006 | 3.000.000 | 2.250.000 | ---------- | 400.000 | ---------- | 350.000 |
| ##### Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie | 2005-2006 | 350.000 | ------------- | ------------ | 350.000 | ----------- | ----------- |
| ##### RAZEM |  | 5.667.000 | 3.832.000 | ------------ | 1.495.000 | ------------ | ----------- |

II.Powiązanie projektów z celami strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gminy .

Gmina Zakrzewo należy do jednej z pierwszych, która opracowała „Strategię Rozwoju Gminy Zakrzewo 2003-2012”.

„Strategia rozwoju gminy Zakrzewo do 2012 r.” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzewo”, stanowią dwa podstawowe dokumenty określające zasady i możliwości dalszego racjonalnego i zrównoważonego rozwoju gminy. Dokument drugi jest nowym, samodzielnym aktem planistycznym wytyczającym kierunki rozwoju przestrzennego i stanowiącym podstawę uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kolei „Strategia rozwoju gminy” jest planem wieloletniego rozwoju określonym w perspektywie kilkunastu lat i obejmującym wizję rozwoju gminy, opis kluczowych problemów warunkujących rozwój gminy oraz strategiczne programy społeczno-gospodarcze, które w fazie wdrażania powinny przyjmować postać realizowanych konkretnych inwestycji, przedsięwzięć i zadań. „Strategia rozwoju jest procesem twórczym, który określa dla danej gminy obszary problemowe lokalnej wspólnoty samorządowej oraz mobilizuje lokalne władze do efektywnego wykorzystania wszystkich miejscowych uwarunkowań, walorów i potencjałów, dla dobra całego społeczeństwa.

Reasumując należy stwierdzić, że projekty i zadania inwestycyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z celami strategicznymi dokumentów planistycznych tj. Strategii Rozwoju Gminy Zakrzewo, jak również innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego gmin i powiatów.

III.Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy.

Rozwój społeczno-gospodarczy w  skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie gospodarki rynkowej, otoczeniem, które może mieć i ma wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie jak i dalsze.

Gospodarka województwa wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w  gminie. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską jak i dalszych znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm i całych branż gospodarczych.

Ważnymi czynnikami warunkującymi rozwój gminy są strategie rozwoju formowane na poziomie kraju i województwa. W związku z tym dla ustalenia celów rozwoju gmin i powiatu należy wziąć pod uwagę:

- Narodowy Plan Rozwoju,

- Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Strategię Rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego,

- Strategię Rozwoju Gminy,

Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

# IV.Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Zakłada się, że metodą na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest szczegółowe rozpisanie wcześniej uzgodnionych celów na małe działania rozłożone w czasie i konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz realnym budżetem.

Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów tj.

- poprawę jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację,

- poprawę jakości środowiska naturalnego ze względu   na zmniejszenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- rozszerzenie oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji ze względu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i remont obiektów kultury,

- poprawę zdrowia mieszkańców w związku z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody,

- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej       i średniej przedsiębiorczości,

- rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa poprzez budowę dróg, wodociągów i kanalizacji,

- tworzenie nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem.

Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany w  Gminie przez  Wójta. Będzie on działać przy pomocy pracowników zatrudnionych w urzędzie. Występując  o środki finansowe,  sporządzając właściwe projekty  i wnioski.

V.Sposoby monitorowania i oceny.

Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Lokalnego wymaga zapewnienia okresowej kontroli realizacji zadań i sukcesywnego dokonywania ich przeglądu. Proponuje się aby Rada Gminy corocznie dokonywały przeglądu realizacji projektów i zadań. Na podstawie wniosków z przeglądu realizacja planu będzie oceniana, aktualizowana i uzupełniana.