U C H W A Ł A Nr XVII/141/2005

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zakrzewo.

Na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                   22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Zakrzewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, część graficzną zawiera załącznik Nr 1, część opisową zawiera załącznik Nr 2,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Załącznik Nr 2

- do Uchwały Nr XVII/141/2005

- Rady Gminy Zakrzewo

- z dnia 31marca 2005 r.

- CZĘŚĆ OPISOWA

- projektu planu aglomeracji Zakrzewo.

- We wrześniu 2004 roku oddano do użytku mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zakrzewo o przepustowości 234,7 m3/d          i 5 436,1 mb grawitacyjno – tłocznego kolektora kanalizacji sanitarnej wraz                z 151 szt. przykanalików o łącznej długości 1 152 mb, odbierającego ścieki                z terenu miejscowości Zakrzewo. Przesył ścieków umożliwia 5 szt. przepompowni. Oczyszczalnia i sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje ok. 1 000 osób. Był to I etap kanalizacji gminy Zakrzewo. W zrealizowanym I etapie uwzględniono II i III etap kanalizacji gminy przewidując wydajność oczyszczalni i przepompowni pod kątem skanalizowania pozostałych obszarów gminy. W związku z tym należy bezzwłocznie przystąpić do II etapu budowy kanalizacji by dociążyć pracujące urządzenia i wykorzystać ich pełną wydajność.

- W latach 2005-2006 planuje się budowę II etapu kanalizacji sanitarnej, obsługującej 1 013 mieszkańców z miejscowości: Zakrzewo (pozostała część nie skanalizowana w I etapie), Seroczki (osiedle popegeerowskie), Lepsze, Wola Bachorna, Bachorza, Kolonia Bodzanowska, Siniarzewo.

- W latach 2007-2009 planuje się budowę III etapu kanalizacji, obsługującej 1 668 mieszkańców z miejscowości: Michałowo (osiedle popegeerowskie), Sędzin Kolonia, Sędzin, Kuczkowo, Kobielice, Wola Bachorna, Bachorza, Ujma Duża, Zarębowo, Siniarzewo, Zakrzewo.

- Ścieki wyprodukowane przez mieszkańców objętych budową II i III etapu kanalizacji będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Zakrzewie.

- Średniodobowa ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do kanalizacji wynosi ok. 45 m3, są to ścieki pochodzące z gospodarstw domowych                             i metabolizmu ludzkiego. Skład ścieków surowych i oczyszczonych pobranych          z oczyszczalni ścieków w Zakrzewie został ustalony na podstawie analizy przeprowadzonej przez PPHU „Pro-Lab” Sp. z . o., ul. Toruńska 222, 87 – 800 Włocławek (kserokopia sprawozdania z wykonania analiz w załączeniu).

- Do istniejącej kanalizacji nie odprowadza się ścieków przemysłowych wyprodukowanych przez zakłady przemysłowe. W II i III etapie budowy kanalizacji nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych.

- Szacowana równoważna liczba mieszkańców wynosi 3 681:

- I etap kanalizacji – objęto ok. 1 000 osób,

- II etap kanalizacji – planuje się objąć 1 013 osób,

- III etap kanalizacji – planuje się objąć 1 668 osób.

- Gmina Zakrzewo leży wzdłuż Kanału Bachorza i naturalne nachylenie terenu powoduje, że ścieki z istniejących nieszczelnych szamb przenikają do gleby, do rowów melioracyjnych, dalej do Kanału Bachorza i tym ciekiem wodnym do jeziora Gopło. Teren gminy Zakrzewo położony jest w obrębie północno-wschodniej części jednego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) z obszarem Wysokiej Ochrony (OWO), zwanego Wielkopolską Doliną Kopalną. Zbiornik oznaczono nr 144. Stanowi on źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy Zakrzewo i gminy Bądkowo oraz rezerwę wody w przyszłości.

- Przytoczone wyżej przesłanki przemawiają za bezwzględnym skanalizowaniem miejscowości gminy Zakrzewo.