Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

## UMOWA NR …... 2021(WZÓR)

W dniu ………………………………… 2021 r., w Zakrzewie, pomiędzy:

Gminą Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, woj. kujawsko – pomorskie,

zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje:

Artur Nenczak – Wójt Gminy Zakrzewo,

przy kontrasygnacie mgr Karoliny Chabas-Merke - Skarbnika Gminy Zakrzewo,

a

Firmą: …………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej "Wykonawcą", którą reprezentuje: …………………….. – ……………………..,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty objęte niniejszą umową na podstawie rozstrzygniętego zapytania ofertowego na wykonanie robót związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.

- Zakres robót oraz niezbędnych dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jest określony w ofercie Wykonawcy, w zapytaniu ofertowym, w Projekcie budowlanym oraz w dokumentacji technicznej stanowiące integralne części  niniejszej umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów w szczególności  technicznych dokonanych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zastosowane urządzenia i materiały muszą odpowiadać warunkom technicznym i normom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy,

- rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy,

- zakończenie robót nastąpi 30 dni po dniu podpisania umowy. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót,                        o którym mowa w § 12 niniejszej umowy i jest równoznaczne z umownym terminem wykonania umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, oraz usunięcia stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy, usterek i wad oraz opracowania i uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu placu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dokumentację techniczną.

- Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy:

- zgodnie z:

- warunkami zgłoszenia robót budowlanych dokonanego na podstawie wykonanego projektu budowlanego,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież,

- z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz wymaganiom wykonanej dokumentacji projektowej. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą itp.

- Ponadto Wykonawca:

- pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy,           a w szczególności za energię elektryczną, wodę itp.,

- wykona własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania,

- zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie objętych przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona przez	Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a następnie poparta pisemnym zleceniem na podstawie protokółu konieczności wykonania tych robót.

- na własny koszt i staranie zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca wykona       w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy w szczególności wznowienie znaków granicznych oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy z potwierdzeniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego                            i kartograficznego wystawionym przez Starostę Aleksandrowskiego.

- własnym kosztem i staraniem przywróci sprawność urządzeniom melioracyjnym uszkodzonym w trakcie budowy.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- pełnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników                      i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy. Wszystkie koszty związane                         z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę,

- ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania ogrodzenia, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie,

- utrzymanie ogólnego porządku na placu budowy poprzez:

- ochronę mienia,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 7

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje                 z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego będzie: …………………………………

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego                         w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), oraz w granicach umocowań nadanych mu w umowie o pracę (umowie zleceniu itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru Budowlanego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

- Nadzór autorski będzie pełniony przez projektanta: .............................................................

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ……………………………………

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika budowy określa w szczególności art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333                     z późn. zm.). Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika budowy nie stanowi podstawy zmiany umowy i może nastąpić po akceptacji Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca urządzi (przygotuje, zapewni) własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy i będzie ponosił koszty jego utrzymania, jak również koszty utrzymania                          i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie placu budowy).

- Jeżeli po przekazaniu placu budowy zaistnieją przeszkody w realizacji robót wynikające     z nie uwzględnienia w przekazanym Wykonawcy planie urządzeń podziemnych tam znajdujących się, wówczas Strony uzgodnią sposób usunięcia przeszkód. Wynagrodzenie za roboty z tego wynikające zostanie ustalone odrębnie według zasad określonych niniejszą umową. Zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, których realizacja będzie uzależniona od ujawnionej przeszkody wymaga zgody Zamawiającego w formie aneksu.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania placu budowy, zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości własnym kosztem i staraniem.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo fakturą końcową płatną przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ..................................................................... w banku  ............................................................. za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) co do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający poprzez przekazanie należności bezpośrednio na rachunek podwykonawców (dalszych podwykonawców). Płatnikiem będzie: Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 – 707 Zakrzewo, NIP: 8911622070. Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę                                  i podwykonawców (dalszych podwykonawców) o braku zobowiązań finansowych wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) wynikających z realizacji niniejszej umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia przelewu).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: ……….......…… zł, słownie: ............................................……......…….........… netto + podatek VAT …………… zł, słownie: …………………………………….........…,     brutto: …………….. zł, słownie: ………............………………………….,…………..

zaś jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen jednostkowych i pozostałych czynników cenotwórczych oraz ilości faktycznego ich wykonania z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć wyżej wymienionej kwoty.

- Podatek VAT naliczony będzie w wystawionej fakturze według stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru w ciągu 3 dni od zrealizowanych robót i potwierdza zgodność zakresu wykonanych robót wpisem do dziennika budowy.

- Wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem w szczególności ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów bez zgody Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                                 o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmian oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- warunki płatności - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę we własnym zakresie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

- Zamawiający w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 4, zastrzeżeń lub sprzeciwu w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy .

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                         z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonych zastrzeżeń lub sprzeciwu. Nie dostarczenie Zamawiającemu poprawionego projektu umowy                               z podwykonawcą w terminie czternastu dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej po rygorem nieważności.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo określone w powyższych ustępach niniejszego paragrafu mają zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy a nie zgłoszonych Zamawiającemu lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców.

§ 12

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót w terminie 7 dni przed datą osiągnięcia gotowości odbioru.

- W ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i rozpoczyna odbiór nie później niż   w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac komisji odbiorowej spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopię protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru lub            w okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może albo:

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo

b) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O terminie odbioru należy powiadomić właściwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą zwierającą między innymi, raporty z badania, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, deklaracje, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego                       i kartograficznego wystawionym przez Starostę Aleksandrowskiego, kosztorys powykonawczy.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i urządzenia.

- termin gwarancji wynosi ................. miesięcy i liczy się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, za usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji,

- w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia,

- nie usunięcie zgłoszonych wad i usterek może skutkować naliczeniem kar umownych.

- Rękojmia:

- odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

- strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji, której okres wynosi ......................... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10,00 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 10,00 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5,00 % wynagrodzenia  brutto,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy                       o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 5,00 % wynagrodzenia  brutto,

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie                        w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10,00 % wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Możliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających kary umowne.

§ 15

- Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy                       w przypadku gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.

- Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających                       z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

§ 16

- Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy                     w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany spowodowane siłą wyższą opisaną w § 15 umowy uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;

- zwaloryzowania wartości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzędowych zmian obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- siły wyższej opisanej w § 15 umowy,

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nieleżących po stronie  Wykonawcy,

- gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji;

- zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącej środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 19

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 20

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                       ZAMAWIAJĄCY: