Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji

ds. Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów,

ds. Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych,

ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 sierpnia 2008 roku.

Porządek obrad:

- Otwarcie i stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

- Omówienie projektów uchwał Rady Gminy.

- Sprawy różne.

- Wnioski i zapytania.

- Zakończenie.

Ad.1,2.

Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji

ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów Zdzisław Dzioba.

Stwierdził quorum, a następnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.3.

Wójt omówił propozycje zmian do budżetu  na rok bieżący.

Poinformował, że firma wykonująca kanalizację w Zakrzewie skończy wcześniej niż było zakładane, w związku z tym nie będzie trzeba kredytować tego zadania w kwocie 250 tys. tylko 150 tys. Będzie można wcześniej zapłacić wykonawcy. Również archeolog będzie krócej nadzorował, co pozwoli zaoszczędzić środki. Przetargi się dobrze ułożyły dlatego można  wcześniej zapłacić wykonawcy.

Planuje się zwiększyć środki o 50 tys. zł na wykonanie chodnika w Sędzinie

w kierunku Kobielic i odwodnienie drogi powiatowej. Rów po prawej stronie zostanie  zasypany. Będą też poprawione przepusty przy tej drodze.

Na realizację przebudowy ul. Polnej planuje się zwiększyć  środki o 11 tys. zł, ponieważ pojawiła się szansa otrzymania dotacji  w  granicach 50% i należy wykonać studium wykonalności, które jest w tym celu niezbędne.

Planuje się również zwiększyć środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej  drogi w Sędzinku.

Radny Andrzej Wąsikowski zaproponował, aby z wykonaniem się wstrzymać ponieważ na początku października firma budująca wiatraki będzie  podpisywała umowy z rolnikami. Jeżeli będą budować to na pewno nie warto teraz robić  tej drogi.

Radny Adam Nenczak  poparł przedmówcę, aby wstrzymać się

z wykonaniem tego kosztorysu.

Wójt wyjaśnił, że dokumentacja  może być zrobiona, a samo zadanie wykonane w terminie późniejszym.

Wójt poinformował , że istnieje potrzeba przedłużenia pieszojezdni o 25 m. Koszt tego zadania wyniesie około 5 tys. zł.  Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Na położenie asfaltu na parkingu w Siniarzewie należy dołożyć ok. 3 tys. zł oraz na zakup kręgów na przepusty pod drogami gminnymi 1 tys. zł.

Planuje się zwiększyć plan wydatków m.in.  na : ogrodzenie pałacu

w Zakrzewie ze względu na bezpieczeństwo,  nadzór inwestorski nad remontem DN w Siniarzewie, podział działki pod boisko w Seroczkach, remont budynków gospodarczych  i garaży przy DN w Zakrzewie, pocieplenie budynku remizy strażackiej w Gęsinie, przebudowę i modernizacji oczyszczalni ścieków

w Sędzinie, remont komina w kotłowni, transport ścieków do oczyszczalni,

w Publicznym Gimnazjum  na : wymianę złącza energetycznego

z napowietrznego na podziemne, przegląd techniczny budynku, zakup pomocy naukowych i materiałów papierniczych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia budynku, na wyniesienie złącza energetycznego i układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Wszystkie propozycje zostały zaakceptowane.

Ad.4.

Na posiedzenie  Komisji zaproszony został dzierżawca wodociągów Pan Ryszard Adamczewski.

Udzielił informacji dotyczącej ciśnienia wody w Zarębowie i Sędzinie.

Została wykonana próba w wyniku której stwierdzono, że nigdzie nie ma ciśnienia niższego niż 3 atmosfery, podczas gdy na gospodarstwo domowe winno wystarczyć 1,5 atmosfery. Stacja produkuje 30 m 3 /h , w związku z tym jeżeli w tym samym czasie korzysta wielu odbiorców, wówczas ciśnienie musi być niższe, są to godziny między 14 – 16.

Wójt wyjaśnił, że pompy SA tak dobrane, aby nie zerwać lustra wody.

W okresie letnim należy wodę oszczędzać.

Pan Adamczewski zobowiązał się, że jesienią spróbuje podnieść ciśnienie do 4 atmosfer.

Wójt poinformował, że w październiku należy zgłaszać wnioski do budżetu na 2009 rok. Projekt budżetu na następny rok należy opracować do 15 listopada br.

Radny Andrzej Wąsikowski zapytał, czy wyjaśniła się sprawa

z p. Kowalczykiem.

Wójt odpowiedział, że albo zgodzi się na propozycję gminy albo zwróci się do Sądu. Obecnie jest cisza.

Radny Zdzisław Dzioba – jak się przedstawia sytuacja z masarnią w Zakrzewie?

Radny Adam Nenczak – czy został zwrócony zaległy podatek, który obciążał hipotekę?

Wójt wyjaśnił, że własność została przeniesiona po przeprowadzonej  licytacji.

Nieruchomość została sprzedana bez obciążeń

Wniosek : sprawdzić dlaczego sprzedano bez uregulowania hipoteki.

Ad. 5.

Radna Aleksandra Maciejewska – zapytała czy są realizowane wnioski suszowe?

Wójt wyjaśnił, że są wysłane do zaopiniowania przez Wojewodę, jeszcze nie wróciły.

Radny Zdzisław Dzioba – w parku w Zakrzewie wyrównać chodnik,

w Siniarzewie wyrównać  przy przystanku  w kierunku na Koneck.

Radny Zbigniew Filipiak – na Domu Kultury zamontować zegar elektroniczny.

Radny Wiesław Szczepański – mieszkańcy Seroczek pod lasem proszą

o zabieranie dzieci przez Gimbus.

Radny Adam Nenczak  wnioskuje o :

- wykonanie czyszczenia  koszy na śmieci,

- upamiętnienie miejsca gdzie znajduje się cmentarz choleryczny w Sędzinie,

Radny Michał Mańkowski – przy koszach w Lepszem i Siniarzewie wyrzucają śmieci w workach.

Protokółowała:						Przewodnicząca Komisji

A.Cerak						           Julita Lewandowska