Złoczew, styczeń 2012 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 z późn. zm. )na roboty budowlane :

Nazwa zadania:

" Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz

z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej."

Lokalizacja: Złoczew, ul. Wodna 17, gmina Złoczew, powiat sieradzki.

Inwestor: GMINA ZŁOCZEWE

I.  Informacje o Zamawiającym:

Nazwa zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

Telefon: 43 8202270

Faks: 43 8202592

Adres strony internetowej: WWW.zloczew.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@zloczew.pl

Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00

Zatwierdzam:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

I. Tryb udzielenia zamówienia						str. 3

II. Opis przedmiotu zamówienia						str. 3

III. Termin wykonania zamówienia						str. 9

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełnienia tych warunków					str. 9

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu							str. 11

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

porozumiewania się z wykonawcami 				str. 15

VII. Wymagania dotyczące wadium						str. 17

VIII. Termin związania ofertą                                                                         str. 17

IX. Opis sposobu przygotowania oferty					str. 18

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert					str. 19

XI. Opis sposobu obliczenia ceny	……………str. 19

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

i sposobu oceny ofert							str. 20

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego								  str. 21

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy str. 22

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

treści zawieranej umowy						  str. 23

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.				  str. 23

XVII. Postanowienia końcowe						  str. 25

XVIII. Załączniki								  str. 26

I. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ) a także wydanych na podstawie ustawy Rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza:

1)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. Nr 282 poz. 1649 ),

4)      	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z zm.).

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową stacji uzdatniania wody oraz modernizacją odcinka miejskiej kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Złoczew na działkach 288 i 293, prowadzone podczas ciągłej pracy istniejącej SUW, polegające na:

a/ branża budowlana:

- remont istniejącego budynku SUW – roboty zewnętrzne i wewnętrzne części socjalno – magazynowej

- remont istniejącego budynku SUW – roboty zewnętrzne i wewnętrzne hali technologicznej

- wykonanie zbiorników wody czystej na fundamentach żelbetowych, 2 zbiorniki stalowe, z dachem szczelnym w kształcie kopuły z laminatu poliestrowo-szklanego, ocieplane, z elewacją z blachy stalowej, trapezowej, w kolorze RAL 6027, z blach ocynkowanych, epoksydowanych wewnątrz, na fundamencie żelbetowym, o następujących parametrach: pojemność zbiornika pojedynczego – 243 m3, średnica pojedynczego zbiornika – 8055 mm, wysokość każdego zbiornika - 4575 mm, standard wykonania – PN – EN, z wewnętrznymi rurociągami technologicznymi z blachy stalowej nierdzewnej, wyposażonymi ponadto we włazy rewizyjne oraz drabiny stalowe z pomostami.

- wykonanie dróg komunikacji kołowej z kostki brukowej 8 cm

- wykonanie ciągów komunikacji pieszej z kostki brukowej 6 cm

- wykonanie ogrodzenia z dwoma bramami i furtkami

- wykonanie trawników dywanowych

b) branża elektryczna

- demontaż urządzeń i instalacji elektrycznych

- wykonanie WZL i rozdzielni RG

- wykonanie instalacji oświetleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

- wykonanie instalacji urządzeń wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji grzewczej

- wykonanie instalacji oświetlenia terenu

- wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej

- wykonanie okablowania technologicznego

- wykonanie korytek kablowych

- wykonanie instalacji słaboprądowych sterowania, sygnalizacji i wizualizacji, dostarczający informacji o pracy i stanach urządzeń SUW

- dostarczeniu i montażu agregatu prądotwórczego przewoźnego

- modernizacji złącza i tablicy TL – wyłączania prądu

- wykonaniu niezbędnych pomiarów

c/ branża sanitarna – instalacje i urządzenia technologiczne SUW

- roboty demontażowe urządzeń technologicznych istniejących wraz z usunięciem ich z hali SUW

- montaż urządzeń tymczasowej produkcji wody

- montaż nowych urządzeń technologicznych SUW, a w szczególności:

- pompa głębinowa w studni nr1 o wydajności 46,0 m3/h i podnoszeniu 25,01 m H2O wraz z odpowiednim osprzętem

- pompa głębinowa w studni nr2 o wydajności 41,08 m3/h i podnoszeniu 27,49 m H2O wraz z odpowiednim osprzętem

- aeratory centralne, ze stali nierdzewnej, z wymuszonym obiegiem powietrza i pierścieniami Raschiga, Dn 1200, o pojemności 2,5 m3 każdy, z możliwością pomiaru ciśnienia przed wejściem na aerator – 2 szt.

- sprężarki bezolejowej z funkcją automatycznego restartu, o wydajności 14,4 m3/h i P = 1,0 MPa, ze zbiornikiem 475 l – 2 szt (jedna rezerwowa)

- rozdzielnicy pneumatycznej, w przeszklonej szafie, w skład której wchodzą: filtr powietrza, filtro–reduktor, filtr mgły olejowej, zawór dławiąco-zwrotny, 2 zawory elektromagnetyczne, zawór odcinający, reduktor, manometry, 2 rotametry

- sześciu filtrów pośpiesznych Dn 1600 ze stali nierdzewnej, ze złożem kwarcowym z wkładką katalityczną, drenażem rurowym promienistym dwupoziomowym ze stali nierdzewnej, sześcioma przepustnicami pneumatycznymi, odpowietrznikiem ze stali nierdzewnej z wylotem do kanalizacji popłuczyn oraz możliwością odpowietrzenia ręcznego, każdy filtr z możliwością niezależnego opróżnienia oraz pomiaru ciśnienia nad i pod złożem

- dmuchawy z odpowiednim osprzętem o parametrach Q = 145 m3/h , Pm =4,6 m, z silnikiem 5,5 kW

- pompy płuczącej z odpowiednim osprzętem o parametrach Q = 110 m3/h, P = 17,5 m, z silnikiem 7,5 kW oraz możliwością pomiaru ciśnienia wody podawanej na filtr

- zestawu hydroforowego pomp sieciowych z osprzętem o punkcie pracy Q = 163 m3/h , P = 35,0 m z falownikiem kroczącym, sterowanego przez przetwornik ciśnienia, z osprzętem jak w projekcie technologicznym

- dozownika podchlorynu sodu sterowanego wodomierzem wody surowej o wydajności podchlorynu sodu równej 10g NaOCl na 1 m3 wody czystej, o standardzie opisanym w projekcie (dezynfekcja awaryjna)

- lampy UV o parametrach: materiał – stal kwasoodporna, wymiary 463x340x1110 mm, temperatura pracy 0,5 – 50ºC, ciśnienie pracy 10 bar, średnica przyłącza DN 200, moc przyłącza 960 W, przepływ nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 300 J/m2 – 226 m3/h, przepływ nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 400 J/m2 – 170 m3/h, waga 195 kg, orurowanie lampy UV zaopatrzyć w obejście zapewniające dostawy wody do sieci rozdzielczej podczas czynności konserwacji lampy (patrz schemat technologiczny)

- osuszacza powietrza o wydajności 750 m3/h, P = 0,85 kW – 2 szt

- sterownika pracy urządzeń – zgodnie z opisem w projekcie technologii

- odpowiednich urządzeń pomiarowych i rejestrujących opisanych w projekcie

- wykonanie odpowiednich robót odwodnieniowych i budowlanych w obudowach studzien

d) branża sanitarna – rurociągi międzyobiektowe

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej SUW - miejska kanalizaca sanitarna

- wykonanie kanałów przelewu i spustu ze zbiorników wyrównawczych

- wykonanie kanałów do odwodnienia obudów studzien

- wykonanie kanału popłuczyn wraz z zamkami wodnymi na trasie SUW – nowy kanał sanitarny

- wykonanie kanalizacji zewn. z chlorowni oraz neutralizatora podchlorynu

- wykonanie rurociągów ssawnych wody czystej zbiorniki - SUW

- wykonanie rurociągów wody czystej SUW – zbiorniki

- wykonanie rurociągów wody surowej studnie – SUW

e) branża sanitarna – wewnętrzne instalacje wod kan.

- demontaż wewnętrznych instalacji wod-kan w hali technologicznej SUW oraz pomieszczeniach magazynowo – socjalnych

- montaż wewnętrznych instalacji wod-kan w hali technologicznej SUW oraz pomieszczeniach magazynowo - socjalnych

f) branża sanitarna – modernizacja miejskiej kanalizacji sanitarnej

- wykonanie dodatkowego odcinka miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej

Rozruch końcowy zostanie uznany za zakończony, gdy Wykonawca przedstawi Sprawozdanie z badania próbek wody potwierdzające, że woda spełnia wymogi w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. ( Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm. ).

Badania winny być wykonane przez akredytowane laboratorium.

3) Szczegółowy zakres i przedmiot  zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej:

- projekcie budowlano - wykonawczym:

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- przedmiarach robót:,

które stanowią załączniki 10, 11 i 12 do niniejszej SIWZ.

Dokumentację techniczną  w wersji papierowej można uzyskać do wglądu w biurze Zamawiającego pokój Nr 10 - godziny urzędowania od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

d/ oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45262700-8   - Przebudowa budynków,

45233223-8   - Wymiana nawierzchni drogowej,

45310000-3   - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45332400-7   - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,

45322200-5   - Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45332300-6   - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

4) Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

5) Produkty i materiały równoważne

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (projekcie) znajdują się znaki towarowe, lub nazwy własne wskazujące na pochodzenie danego produktu, materiału, urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów lub materiałów równoważnych do podanych w projekcie. W przypadku gdy zmiany te spowodowały by zmiany w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania w razie konieczności zamiennego pozwolenia na budowę, w terminie nie kolidującym z rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji.

Zmiany nie ujawnione na etapie przetargu a wprowadzone na etapie wykonawstwa, nie zatwierdzone przez Zamawiającego, będą traktowane jako odstąpienie od umowy.

Zmiany materiałów i urządzeń na równoważne dopuszcza się, jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy - Prawo zamówień publicznych wykaże, że oferowane przez niego równoważne materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego, należy przedłożyć:

- wykaz wszystkich urządzeń i rozwiązań materiałowych, które zamierza zmienić na inne niż w projekcie.

- przyczynę zamiany każdego materiału i urządzenia.

- przekonywujący dowód równoważności tych zmian przez wykazanie że materiały i urządzenia mają przede wszystkim, takie same lub lepsze:

-właściwości jakościowe i parametry użytkowe.

-w przypadku urządzeń - właściwości materiałowe, wszystkich użytych w urządzeniu części.

-właściwości energooszczędne (powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji),

- korzystniejsze okresy gwarancyjne.

- Dla wyrobów nieujętych w Polskich Normach oraz dla materiałów, których właściwości techniczne i użytkowe różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskich Normach, producent musi uzyskać Aprobatę Techniczną o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. Aprobatę Techniczną wydawaną przez Instytut Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r.. Nr 198. póz. 2041). To. czy produkt jest zgodny z Polską Normą (lub gdy takiej nie ma — z Aprobata Techniczną). Zamawiający oceni w oparciu o certyfikat zgodności — wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC): lub zaświadczenia wystawione przez uprawnione podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Wymagania dotyczące robót:

a/ wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., z poleceniami Inspektora nadzoru,

b/ roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ,

c/ użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnić sprawność eksploatacyjną.

Montowane urządzenia powinny spełniać wymagania określone Polskimi Normami przenoszącymi Normy Europejskie (PN- EN), posiadać znak bezpieczeństwa CE a dla urządzeń dla których nie ustanowiono PN Aprobatę techniczną wystawioną na podstawie protokołu badań certyfikowanego laboratorium.

7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części  niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w FORMULARZU OFERTOWYM części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

b) Zamawiający może zgodnie z Art 647 1 Kodeksu Cywilnego wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą/ami.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w FORMULARZU OFERTY.

d) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały trwania realizacji zadania.

e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy.

f) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres trwania budowy. Zużycie mediów będzie ewidencjonowane (sposób ewidencji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym ).

g) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz 1126 ). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

h) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenie instrukcji eksploatacji poszczególnych obiektów technologicznych oraz całej stacji uzdatniania wody, instrukcji ppoż. i bhp. oraz przeszkolenia pracowników administratora zatrudnionych w SUW.

i) wykonawca jest zobowiązany do ciągłego zapewnienia dostaw wody pitnej w zakresie funkcjonowania wodociągu Złoczew

11) Wymagania organizacyjne.

a/ W trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych stacji uzdatniania wody, będzie funkcjonować w sposób normalny, zapewniając dostarczenie wody odbiorcom. W związku z tym w toku prowadzonych prac niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w urządzenia uzdatniające oraz sieć dostarczającą wodę mieszkańcom.

b/.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo ( każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek SUW oraz teren wokół budynku do stanu czystości tak, aby praca SUW odbywała się bez zakłóceń.

c/Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

12) Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi.

a/ Wykonawca będzie zobowiązany udzielić  Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne na okres co najmniej 36 m-cy od dnia zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu końcowego.

b/ Na zainstalowane urządzenia techniczne obowiązuje gwarancja producenta.

c/ Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

d/ Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji będzie podpisana przez obie strony umowa której wzór stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

e/ Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czasie obowiązywania gwarancji w trzech nieodpłatnych przeglądach gwarancyjnych,

- pierwszy w 13- tym  m-cu od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego,

- drugi w 25- tym  m-cu od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego,

- trzeci w 36- tym  m-cu od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego,

f/ Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o proponowanym terminie każdego z w/w przeglądów. Ostateczny termin każdego przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

g/Protokoły z przeglądów gwarancyjnych ( wraz z ewentualną listą wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego.

h/ Stwierdzone usterki i wady Wykonawca usunie na własny koszt niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie wskazanym w protokole o którym mowa w ppkt. g.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia to 30 listopada 2012 r. w którym to dniu powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości zamówienia do odbioru końcowego.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robot w terminie 5 dni od podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień wynikających z przepisów prawa.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej 2-ch (dwóch) kontraktów na roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie w w/w okresie co najmniej dwu kontraktów obejmujących budowę lub modernizację SUW z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności użytkowej minimum 
V= 250 m³, o wartości kosztorysowej równej lub przekraczającej 2 000 000,00 zł brutto (każda), a także referencji w wykonaniu miejskiej kanalizacji sanitarnej..

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

a/ W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

b/ Warunek w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże iż dysponuje osobami należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i mającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba,

- instalacji elektrycznych - co najmniej 1 osoba,

- instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba

- drogowej - co najmniej 1 osoba,

c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca zamierza korzystać z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów  powinien zapewnić udział tych podmiotów w realizacji odpowiedniej części zamówienia – jako podwykonawców.

4) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje:

a/ zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000, 00 zł

b/ posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
1 000 000,00 zł., (słownie: jeden milion złotych ).

5). Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zaistnieje choćby jedna przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności tych, którzy w ostatnich trzech latach nie dotrzymali terminów umownych

6). Ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodną z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

f) zawiera  błędy w obliczaniu ceny.

d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone dokumenty.

8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofert. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4 lub 5 do niniejszej SIWZ podpisane wykonawcę lub jego pełnomocnika,

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

2 . W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ podpisane przez wykonawcę lub jego pełnomocnika,

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Sporządzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ musi zawierać co najmniej 2-wa (dwa) kontrakty - budowa lub modernizacja SUW z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej pojemność użytkowa minimum V= 250 m³ o wartości równej lub przekraczającej 2 000 000,00 zł brutto (każda).

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że kontrakty zostały wykonane należycie (referencje lub protokół bezusterkowego odbioru robót).

c) Wykaz osób sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wymagane jest udokumentowanie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i mających uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba,

- instalacji elektrycznych - co najmniej  1 osoba,

- instalacji i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - co najmniej 1 osoba.

- drogowej - co najmniej 1 osoba,

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, wskazane w w/w Wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik 
Nr 9 do niniejszej SIWZ.

d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę równą co najmniej 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych)wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku gdy dokument wystawiony przez bank będzie zawierał określenie " wyraża się liczbą  „ n” cyfrową Zamawiający dokonujący badania ofert uzna, że jest to najniższa możliwa kwota.

e)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  potwierdzająca, że jest ubezpieczony na sumę ubezpieczania nie mniejszą niż 500 000, 00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Dokumenty podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b). Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 ppkt. f składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.1 i 2.

4). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo uprawnia także do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo może wynikać z umowy regulującej współpracę podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

6) Wykaz robót budowlanych może przedłożyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. Jeżeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.

7)Opłaconą Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie w wysokości sumy ubezpieczenia proporcjonalnej do zakresu wykonywanych prac.

8) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

9) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

10) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

11) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert składa odrębnie każdy z wykonawców występujących wspólnie.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

7. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeżeli nie została ona załączona do oferty.

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do jego reprezentowania z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

3)Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

4)Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów w formie elektronicznej

5)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6) Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów-załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

7) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i pocztą elektroniczną.

c) Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania z podaniem ilości otrzymanych stron oraz informacji czy dokument jest czytelny. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

d) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

Stanowisko:   inspektor Cecylia Frejek

telefon   43 8202460           fax 43 8202592

w godz. od  9:00   do   16:00  od poniedziałku do piątku

3. Wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niż do końca dnia (godz.24ºº ) w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego WWW.zloczew.pl  oraz przekazane  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej. Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

b) Przedłużenie terminu składania ofert pozostaje bez wpływu na bieg terminu określonego w pkt. a.

c) Nie będą udzielane żadne ustne lub telefoniczne informacje, wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania w sprawach dotyczących przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia.

d) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub zmiany, w tym zmiany terminów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej WWW.zloczew.pl  oraz przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej.

c) Opublikowane modyfikacje, uzupełnienia lub zmiany, w tym zmiany terminów, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

d) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

e) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa Zamówień Publicznych.

f) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej WWW.zloczew.pl

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, słownie: (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Złoczewie nr 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080.   z adnotacją „wadium - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. Ważność dokumentu powinna obejmować cały okres związania ofertą, włącznie z dniem w którym upływa termin składania ofert.

5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

7. W przypadku niezabezpieczenia oferty wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta uznana za odrzuconą.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie w każdym terminie i na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, oraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym wykorzystując Formularz ofertowy wzór – załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

3. Do Formularza Oferty należy załączyć:

- Formularz cenowy wykorzystując wzór – załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

- Zaparafowany wzór umowy – każda zapisana strona, jako akceptacja warunków w niej zawartych - załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

5. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do jego reprezentowania w obrocie gospodarczym,

6. W przypadku gdy Oferta oraz wymagane załączniki, dokumenty oraz oświadczenia zostaną podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  do oferty należy  załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.

10.Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w niniejszej specyfikacji. Zamieszczenie na opakowaniu oferty nazwy oraz adresu Wykonawcy nie jest obowiązkowe – pozostawione do decyzji Wykonawcy.

Koperta (opakowanie) powinno być oznaczone:

Oferta – „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej"

nie otwierać przed 28 lutego 2012 r. godz. 11:00

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem/ Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2012r. do godz. 10:30, w siedzibie zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

Pokój nr  1 sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia 28 lutego 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Złoczew

Adres Zamawiającego: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

Pokój nr 11

3.1. Otwarcie ofert jest jawne.

3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy obliczyć stosując własną kalkulację uwzględniając wszystkie składniki wpływające na jej ostateczną cenę a w szczególności:

- wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia, których zakres wynika z dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy: wykonanie ogrodzenia, wykonanie zasilania placu budowy w energię, wodę, dozorowanie budowy itp.

- koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zapewnienie dojść i dojazdów do przyległych posesji,

- koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz oznakowania terenu budowy,

- koszty wszelkich robót porządkowych, oraz odtworzeniowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- koszty wykonania rozruchu końcowego oraz dokumentacji powykonawczej,

- wszelkie opłaty i ewentualne odszkodowania za szkody, wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty niezbędnych materiałów pomocniczych,

- koszty wizytacji terenowej,

- koszty związane z odbiorami i szkoleniem

- podatek od towarów i usług - Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. Cena ofertowa brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy i pozostanie nie zmienna w okresie realizacji zamówienia bez względu na to czy ceny jednostkowe robót przyjęte do obliczenia ceny oferty odpowiadają poziomowi cen w okresie ich wykonania. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji projektowej Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy do określenia ceny oferty. Jeżeli Wykonawca, na etapie opracowania oferty stwierdzi rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robot które jego zdaniem uniemożliwiają prawidłowe obliczenie ceny oferty winien złożyć Zamawiającemu wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z ustaloną ryczałtową formą wynagrodzenia Zamawiający nie będzie dokonywał poprawek omyłek rachunkowych w treści kosztorysu ofertowego – za obowiązującą przyjęta zostanie kwota wskazana w Formularzu Oferty.

4.Cenę oferty należy obliczyć w FORMULARZU CENOWYM – zał. Nr 2 do niniejszej SIWZ na podstawie kosztorysów uproszczonych wykorzystując pomocniczo przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ i przenieść ją do FORMULARZA OFERTY. Opisy pozycji kosztorysu ofertowego muszą zgodne z przedmiarami z zastrzeżeniem pkt. 3.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

- Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- Z treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wniesiono poprawnie wadium,

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o n/w kryterium.

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Do obliczenia oceny punktowej zastosowany będzie wzór:

Ocena =    ( Cn/Cof.b. x 100 ) x 100% = ilość punktów

Gdzie:

Cn. - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 - wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

5.Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

6.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

- Nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

- Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- Zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - WWW.zloczew.pl

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

a). W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

b). W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy w wysokości  5% ceny ofertowej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Złoczewie nr 52 9256 0004 0040 0002 2000 0080,  z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy -"Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej"

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz  w formie oryginału musi być złożony na godzinę przed podpisaniem umowy w pokoju Nr 6 – Skarbnika Miasta Złoczew

4. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostanie ona zwrócona w 15 dniu po upływie rękojmi (i usunięciu wszystkich wad zgłoszonych w tym okresie).

5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi zał. Nr 6 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach :

1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych.

2) Zmiany nazwy lub adresu  wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej – przekształceniem.

3) Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem:

- Zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

- Wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ

- Zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

4. Zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w ofercie, mogą nastąpić za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja,

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a). opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b). wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c). odrzucenia oferty odwołującego.

4.	W przypadku:

a)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

b)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się: w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego -www.zloczew.pl

8.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.	Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.	Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.	Kopię odwołania Zamawiający:

1)	przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)	zamieści również na stronie internetowej – www.zloczew.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.	Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.	Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. UWAGA: Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu          kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych przed podpisaniem umowy, oraz kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji:

Nr 1		Formularz ofertowy  wykonawcy – 3 str.

Nr 2		Formularz cenowy

Nr 3	- 	Oświadczenie o spełnieniu warunków w  postępowaniu.

Nr 4 i Nr 5	Oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Nr 6		Projekt umowy z Wykonawcą

Nr 7		Wykaz wykonanych w  okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

Nr 8		Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie,

Nr 9		Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 		posiadają wymagane uprawnienia,

Nr 10		Kosztorysy nakładcze ( przedmiary robót )

Nr 11		Dokumentacja – projekt budowlano -wykonawczy

Nr 12		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Burmistrz Miasta Złoczewa

Jadwiga Sobańska

( miejscowość i data )

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa..................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .

Siedziba:

Województwo: .............................., powiat:......................, kod:............,poczta:.............................,

miejscowość: ........................................ , ulica:................................, nr.............lokal:....................,

Sąd Rejestrowy/Organ rejestrowy ..................................................................................................,

Nr w Rejestrze ........................................................................................................,

Nr telefonu/faksu ............................................................................................,

Poczta elektroniczna  (e-mail ) ...............................................................................,

Adres internetowy .................................................................................................,

nr NIP......................................................................................................................,

nr REGON...............................................................................................................,

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa: Gmina Złoczew

Adres: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą:  "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” za:

Cenę netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT ................. .....................................................................................zł

( słownie: ............................................................................................................  )

Cenę brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Wskazana wyżej cena oferty brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Zamówienie wykonamy w  terminie do dnia: 30 listopada 2012 r.

Termin płatności: 21 dni od dnia złożenia faktury.

Zobowiązuję się udzielić  Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót budowlanych  na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania i podpisania protokołu końcowego,

Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ w wysokości: 5% ceny oferty w formie ………………………………

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od ............ do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:  do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń proponowany przez zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie stawiane warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, warunkami, zakresem, miejscem realizacji zamawianych robót oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

3.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z : ......................................................

(należy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy)

Informujemy, że zlecimy podwykonawcom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Określenie powierzonej części Zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- |

Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

Inne informacje wykonawcy:

Wadium w wysokości : 30 000,00 zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych ) wniesiono w dniu ………………………….. w formie ……………………………………………………….

Nr konta do rozliczeń …………………………………………………………………………….

Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złożona na ……… stronach kolejno ponumerowanych.

Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………......

…..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

( pieczęć firmy )                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................

( miejscowość i data )

## FORMULARZ CENOWY

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia pn:

“Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

| Lp. | # Zakres robót | Całkowita wartość netto ( zł ) | Podatek VAT …. ( zł ) | Całkowita wartość brutto w zł (kol5.+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|  | BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| 1 | Przebudowa pompowni głębinowych |  |  |  |
| 2 | Demontaż urządzeń technologicznych na hali wraz z usunięciem z hali |  |  |  |
| 3 | Montaż urządzeń tymczasowej produkcji wody |  |  |  |
| 4 | Montaż nowych urządzeń technologicznych |  |  |  |
|  | Razem 1-4 |  |  |  |
| 5 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 6 | Kanał przelewu i kanał spustowy |  |  |  |
| 7 | Kanał popłuczyn |  |  |  |
| 8 | Neutralizator chloru |  |  |  |
| 9 | Rurociąg ssawny |  |  |  |
| 10 | Rurociąg wody czystej |  |  |  |
| 11 | Rurociąg wody surowej |  |  |  |
|  | Razem 5-11 |  |  |  |
| 12 | Modernizowany odcinek kanału i przyłacze kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 13 | Wewnętrzne instalacje wod-kan w bud. SUW - demontaż |  |  |  |
| 14 | Wewnętrzne instalacje wod-kan w bud. SUW - montaż |  |  |  |
|  | Razem 13-14 |  |  |  |
|  | BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  |
| 1 | Ogrodzenie |  |  |  |
| 2 | Remont budynku SUW – roboty zewnętrzne częśc socjalno-magazynowa |  |  |  |
| 3 | Remont budynku SUW – roboty wewnętrzne część socjalno-bytowa |  |  |  |
| 4 | Remont budynku SUW – roboty zewnętrzne hala technologiczna |  |  |  |
| 5 | Remont budynku SUW – roboty wewnętrzne hala technologiczna |  |  |  |
| 6 | Zbiorniki na wodę pitną |  |  |  |
| 7 | Place utwardzone i zieleń |  |  |  |
|  | Branża elektryczna |  |  |  |
| 1 | Demontaż |  |  |  |
| 2 | WZL i rozdzielnia RG |  |  |  |
| 3 | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |
| 4 | Instalacja wentylacji |  |  |  |
| 5 | Instalacja oświetlenia terenu |  |  |  |
| 6 | Instalacja gniazd wtyczkowych |  |  |  |
| 7 | Instalacja grzewcza |  |  |  |
| 8 | Instalacja odgromowa i wyrównawcza |  |  |  |
| 9 | Okablowanie technologiczne |  |  |  |
| 10 | Korytka kablowe |  |  |  |
| 11 | Instalacje słaboprądowe - monitoring |  |  |  |
| 12 | Montaż agregatu |  |  |  |
| 13 | Modernizacja złącza i tablicy TL – wyłączenia prądu |  |  |  |
| 14 | Pomiary |  |  |  |
|  | # OGÓŁEM |  |  |  |

Słownie (netto) ....................................................................................................................

Podatek VAT słownie: ........................................................................................................

Słownie (brutto ) .................................................................................................................

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia obliczone w kosztorysach uproszczonych zgodnie z Rozdziałem XI niniejszej SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.

Wyliczoną wartość zamówienia z  poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

_________________

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Przebudowa stacji uzdatniania wody Złoczewie wraz z modernizacją odcinka  kanalizacji sanitarnej” na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759  ze zm.) oświadczam, że:

Spełniam samodzielnie / wspólnie z innymi podmiotami  warunki udziału określone w Art 22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...................................

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego  reprezentowania

Załącznik Nr 4 do SIWZ

..................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

# Wykonawcy  wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania.

……………...............................

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………

pieczęć  wykonawcy

Oświadczenie

# o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy  wpisanego do Ewidencji dzIałalnoŚci Gospodarczej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej” oświadczam, iż w stosunku do mnie, nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 24  ust 1 pkt.  1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do wykluczenia z postępowania oraz zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iż w stosunku do mnie:

- nie otwarto likwidacji,

- nie ogłoszono upadłości,

- zawarty po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzony przez sąd układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację mojego majątku

……………...............................

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania )

Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA  (Projekt) Nr……….

na realizację zadania  pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

w dniu  …  2012 r.  w  miejscowości Złoczew

pomiędzy:

…………………………………….. 98-270 Złoczew zwanym dalej "Zamawiającym" , reprezentowanym przez: ……………………………-  ……………………………………….

a firmą: „……………… …………… ………..…… ………………… ……………………… ……………....”, prowadzącą działalność na podstawie

……………… ………………………………………… ………………………… ……………….

zwaną dalej “Wykonawcą” ,  reprezentowanym

przez : …………………….. ………………………… …………………….

NIP ……………………………………..

została zawarta umowa w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy  Prawo zamówień publicznych, następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy zamówienia określony w dokumentacji projektowej stanowiącej  integralną część niniejszej umowy.

2.	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

3.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

4.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

5.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie wniesione w ustalonej formie ( pieniądz, poręczenia ) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

9. Siła wyższa - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych ( w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) stanowiące załączniki nr 10,11 i 12 do umowy

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na   ustalonych niniejszą umową warunkach.

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich  wykonane.

5. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty określone w ofercie:

a) ............................... ................ ……………….. …………………… …………..

b)....................... ................... …… …………………………… …………………..

c)..................... .................. …….. …………………………… ……………………..

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Umowa o której mowa w ust. 6 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

9. Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

10. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z treścią ust. 6, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 9.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót – placu budowy,

2) udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy,

3) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót 
( dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę wraz z Dziennikiem budowy),

4) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

5) dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

6) dokonanie odbioru wykonywanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy

7) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie  realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoż. w trakcie wykonywania robót .

5) prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Normami, i zasadami wiedzy technicznej,

7)stosowane wyroby budowlane  powinny być nowe i odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

8) współpraca ze służbami zamawiającego

9)przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez zamawiającego

10) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

11) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

12) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych

13) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 21 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

14) wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót, w 3 egz.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać  roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia  
30 listopada 2012 r. , przez co rozumie się zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru przez Zamawiającego.

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac, stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni od podpisania umowy.

3.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2.Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień z Zamawiającym.

3.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4) protokołów badań, w tym pozytywnych badań wody

5) instrukcji obsługi, dokumentacji DTR, dokumentacji UDT

6) aprobat technicznych

7) atestów i certyfikatów jakości,

8) deklaracji zgodności z PN,

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

10. Wymaganej inwentaryzacji geodezyjnej urządzeń podziemnych

11) oświadczenia kierownika o zakończeniu robót

12). Protokółu ze szkolenia załogi

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

6. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia  zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

7.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

8.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego – zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust.5 niniejszego paragrafu umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru poprawionych robót, zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  netto zgodnie z ofertą złożoną w przeprowadzonym przetargu w wysokości zł. ………. słownie: ……….. zł.) plus podatek VAT  zł…….. ( słownie: zł………. )  Wynagrodzenie brutto wynosi :  złotych …………..( słownie: złotych …………………).

2. Rozliczeniem za przedmiot umowy będzie faktura końcowa.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez kierownika robót, inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora.

4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy .

6. Zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury VAT  za wykonane roboty.

7. Faktura musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………..

2. Wysokość zabezpieczenia  należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny brutto   podanej w § 7 ust. 1 niniejszej  umowy , co stanowi kwotę: ………………….. zł.( słownie:  ………..  złotych).

3.Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.

4. Zwrot 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

5.Pozostałe 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i wypełnieniu wszystkich zobowiązań z niej wynikających.

§ 9.

Rękojmia za wady fizyczne

1.Wykonawca, zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16,poz. 93z późn. zmianami) zwanej dalej "Kodeks Cywilny" udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na okres minimum 36 m-cy., której bieg rozpoczyna się od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z  dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

6.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, wyliczonego na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

8. Na zainstalowane urządzenia techniczne obowiązuje gwarancja producenta.

§ 10.

# Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany wyłącznie w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

4) wykonawca nie rozpoczął robót zgodnie z harmonogramem, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

5) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) zamawiający nie wywiązuję się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2) zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

3) zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec wykonawcy

3. Oświadczenie odstąpieniu pod rygorem nieważności winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

4.W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

5) wykonawca niezwłocznie, lecz niepóźnej niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.4.3 po cenach zakupu ( faktura zakupu ) ,

3) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń,

4) przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, a w przypadku dokonania odbioru, także w okresie rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto określonej w § 7 ust. 1

3) Za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w § 7 ust. 1

2) Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2)za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4.Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady  nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

5. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn nieuzasadnionych Strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Ubezpieczenia

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.  Zobowiązuje się równocześnie zapewnić ważność polisy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz okresie rękojmi.

2. Wykonawca w każdym przypadku na żądanie zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Złoczew

Adres: ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

NIP: 827 22 34 466

Wykonawca:

Nazwa: …………………. ………………….. ………………… ……………….

Adres: …………………… …………………. …………………… ………………

NIP: …………………….. …………………… …………………… …………….

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4 Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.	Przedstawicielami Stron są:

1) Zamawiającego:

- Imię, Nazwisko, Funkcja: …………………………………………… ………………………..

- Inspektor Nadzoru (Inspektorzy) Imię, Nazwisko Uprawnienia…………………………….

2)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: – Imię, Nazwisko uprawnienia budowlane Nr

7. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi wykonawcę pisemnie.

8. Miesięczny harmonogram robót, uwzględniający formularz cenowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy

9. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednakowo brzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

.

(pieczęć firmy )

Załącznik Nr 7 do SIWZ

...................................................

( miejscowość i data )

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	..........................................................................................................

Numer telefonu ....................................... Numer fax ...........................................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i wartością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia

| Lp. | Inwestor | Wartość robót za które był odpowiedzialny Wykonawca. | Przedmiot –rodzaj robót, | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 kontrakty odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( tj. roboty w zakresie budowy lub remontu  SUW, wartość każdego brutto wykonanego zamówienia min. 2 000 000,00 zł, w tym minimum 1 zbiornik o pojemności 250 m3). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane należycie (referencje lub protokół bezusterkowego odbioru). ,

……………………………

(data i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

( pieczęć )                                                                                  Załącznik Nr 8 do SIWZ

( miejscowość  i  data )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA

( posiadają wymagane uprawnienia)

Nazwa wykonawcy:.............................................................................................................

Adres wykonawcy: ..........................................................................................................

Numer telefonu .......................................  Numer fax .................................................

| Lp. | Zawód – kwalifikacje wymagane (uprawnienia) | Imię i nazwisko Nr uprawnień | Doświadczenie zawodowe w latach | Charakter zatrudnienia ( Umowa o pracę, zlec. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |
| 2 | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |
| 3 | Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności  wskazane w Wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

( pieczęć firmy)

Załącznik nr  9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA

Nazwa wykonawcy …...............................................................................................

Adres wykonawcy …................................................................................................

Miejscowość ….................................................                     Data …........................

Niniejszym oświadczam/y, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonywania niniejszego postępowania.

…..…………………………..

Data i podpis wykonawcy lub osoby

uprawnionej do jego reprezentowania

Pozostawić właściwą informację

Należy wymienić wszystkie załączniki do oferty

Niepotrzebne skreślić