Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Złoczewie z dn. 20.10.2003 r.

Plan nakładów na inwestycje na 2003 rok

| L.p. |  | Wyszczególnienie | Wartość inwestycji |  | Rok rozpoczęcia | Wielkość nakładów zrealizo -wanych | Nakłady planowane na 2003 r. | Dotacje z budżetu Gminy planowane na 2003 r. | z tego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Planowany termin zakończenia |  |  |  | Dotacje z własnego funduszu celowego | środki z budżetu Państwa | kredyt bankowy / pożyczki | Środki własne Gminy | Środki ludności |
| 1. |  | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  |  | Ogółem |  |  |  | 1.473.478 | 4.711.654 | 4.711.654 | - | - | 3.229.292 | 1.407.362 | 75.000 |
| 1. 2. |  | Budowa drogi Uników-Wandalin Wykonanie asfaltu Budowa Gimnazjum Publicznego w Złoczewie | 1.323.568 3.560.000 |  | 2001 2004 2002 2004 | 432.703 1.008.258 | 250.000 2.211.456 | 250.000 2.211.456 | - - | - - | - 1.500.000 | 250.000 711.456 | - - |
| 1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami w Złoczewie Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Unikowie Budowa i organizacja punktu informacji turystycznej w Złoczewie Termomodernizaja Szkoły Podstawowej w Złoczewie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej j w Broszkach wraz z budową kotłowni na biomasę i instalacja c.o. Rozbudowa strażnicy OSP Broszki Zakup nieruchomości w Złoczewie Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Burzenińskiej w Złoczewie Budowa drogi Zapowiednik Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie Zakup nieruchomości przy u.Burzenińskiej 8/10 w Złoczewie Budowa kolektora deszczowego ul. Opłotki i ul. Dolna oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Słoneczne w Złoczewie |  |  | 312.082 6.000 78.037 11.536 636.800 73.000 56.000 188 189.414 634.000 20.000 250.000 50.000 985.656 | 2000 2003 2003 2003 2002 2003 2003 2003 2000 2003 2003 2003 2003 2004 2003 2003 2004 2003 2003 2004 | 2.082 - - 1.244 - - 18.255 - - - - - - 10.936 | 310.000 6.000 78.037 10.292 636.800 73.000 6.967 188 189.414 350.000 20.000 4.000 50.000 515.500 | 310.000 6.000 78.037 10.292 636.800 73.000 6.967 188 189.414 350.000 20.000 4.000 50.000 515.50 | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | 240.000 - 32.892 - 418.900 48.700 - - 130.000 350.000 - - - 508.800 | 32.500 6.000 45.145 10.292 217.900 24.300 6.967 188 21.914 - 20.000 4.000 50.000 6.700 | 37.500 - - - - - - - 37.500 - - - - - |