Załącznik Nr 2 do  Uchwały Nr XI/94/03

Rady Miejskiej w Złoczewie z dn. 20.10.2003 r.

# Plan nakładów inwestycji wieloletnich na 2003 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość inwestycji Kosztorysowa | Rok rozpoczęcia | Wielkość nakładów zrealizowanych | Nakłady planowane na 2003 r. | Nakłady planowane na 2004 r. | Nakłady planowane na 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planowany termin zakończenia |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Ogółem | 6.753.224 |  | 1.451.897 | 3.330.956 | 1.981.307 | - |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Budowa drogi Uników – Wandalin Budowa Gimnazjum Publicznego w Złoczewie Budowa drogi Zapowiednik Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie Budowa kolektora deszczowego ul. Opłotki i ul. Dolna oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Słoneczne w Złoczewie | 1.323.568 3.560.000 634.000 250.000 985.656 | 2001 2004 2002 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 | 432.703 1.008.258 - - 10.936 | 250.000 2.211.456 350.000 4.000 515.500 | 640.865 340.286 284.000 246.000 470.156 | - - - - - |