PROJEKT

Aktualizacja Wieloletniego  Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew

na lata 2007 – 2013 z przedłużonym okresem programowania do roku 2015.

Wieloletni Plan Inwestycyjny  Miasta i Gminy Złoczew na lata 2007 - 20015 (załącznik  nr ….   do uchwały nr       /      /2008 Rady Miejskiej z dnia …. roku). Jest to dokument przedstawiający racjonalne i konsekwentne planowanie wydatkowania środków finansowych znajdujących się w budżecie Gminy. Dokument ma umożliwiać logiczne i właściwe planowanie coroczne budżetu, który będzie służyło bieżącym potrzebom, a także perspektywicznej polityce społeczno-gospodarczej.

Ustalenia WPI  stanowią podstawę  do opracowania  i są zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew, oraz do sporządzania planów inwestycyjnych w rozumieniu ustaw o finansach publicznych. WPI jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji przez władze Gminy Złoczew zadań inwestycyjnych. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Złoczew jest dokumentem formułującym długookresowe cele rozwoju Gminy,

uwzględniającym ewentualne i aktualizowane zmiany.

W  Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  Miasta i Gminy Złoczew na lata 2007-20015 zostały ujęte zadania:
1. Inwestycje w zakresie infrastruktury  wodno – kanalizacyjnej.
2. Zadania z zakresu  rewitalizacji obszarów miejskich oraz  ochrony  dziedzictwa narodowego.
3. Zadania z zakresu  infrastruktury oświatowej oraz sportowo – rekreacyjnej.
4. Zadania z zakresu infrastruktury drogowej.
5. Pozostałe zadania.


Środki lokowane przez władze Miasta i Gminy Złoczew  w inwestycjach umożliwiają realizację planów związanych z przyszłym rozwojem Gminy Złoczew, bowiem:
- realizują niezbędne cele publiczne
- mają znaczenie długofalowe dla Gminy i jej mieszkańców
- wiążą się ze znaczącymi kwotami dla budżetu Gminy
- są przypisane konkretnym inwestycjom.

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany w celu ustalenia priorytetów inwestycyjnych dla Gminy.  Pomaga w ułożeniu właściwego harmonogramu realizacji zadań ważnych dla efektywnego rozwoju Gminy Złoczew. 

Korzyści wynikające z posiadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
- ułatwia podejmowania bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Gminy, zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew:
- jest podstawą do wypracowania mechanizmu podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji,
- jest narzędziem racjonalnego zarządzania finansami Gminy Złoczew, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi – zakłada optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,
- stanowi mechanizm koordynujący wszelkie działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, związany z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- jest merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
- stanowi podstawę do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Złoczew  zwraca uwagę na następujące elementy :

- ADEKWATNOŚĆ – proponowanych zadań inwestycyjnych w stosunku do faktycznych potrzeb infrastrukturalno – społecznych,

- SPOŁECZNĄ AKCEPTACJĘ inwestycji proponowanych przez Urząd Miejski w Złoczewie

- REALNOŚĆ I WYKONALNOŚĆ proponowanych zadań w stosunku do wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania,

- ZGODNOŚĆ  proponowanych inwestycji z dokumentami o charakterze programującym, zapewniająca skuteczność w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania.

| Zadania inwestycyjne | Prognozowany termin realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania (w PLN) | Możliwości pozyskiwania środków | Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2007-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Źródła prognozowanego finansowania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Zadania z zakresu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej |
| Rozbudowa i przebudowa gminnego systemu wodociągowego. Dokumentacja: Wykonanie: | 2008 r. 2009 - 2011 | 135.000 zł 2.000 000 zł | środki własne, PO Infrastruktura I Środowisko RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK |  | 135.000 zł | 500.000 zł | 500.000 zł | 500.000 zł |  |  |  |  |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Grójcu Wielkim (3,5 km), budowa nowych odcinków wodociągu o długości (3,5) na terenie gminy Złoczew. | 2009 - 2015 | 630.000 zł | środki własne, PO Infrastruktura I Środowisko RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  |  |  |  |  | 630.000 zł |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Złoczewie. | 2007-2008 w realizacji | 3.500.000 zł | środki własne, PO Infrastruktura I Środowisko RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej pożyczka z Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2.991.085,00 zł | 499.103,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na terenach wiejskich (85km)- 20 km do realizacji |  | 60.000.000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków w Stolcu o przepustowości 50 m3 – 150 mb. | 2011-2015 | 7.000.000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem w Grójcu Wielkim o przepustowości 50 m3 – 50 mb. | 2011-2015 | 8.000.000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków w Unikowie, o przepustowości 50 m3 – 200 mb. | 2011 – 2015 | 10.000.000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków w Broszkach o przepustowości 50 m3 – 300mb. | 2011 – 2015 | 11.000.000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z dokumentacją. Do realizacji: | 2009 – 2015 2008 -2010 | 17.000.000 zł 800. 000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  | 150.000 zł | 150.000 zł | 500.000 zł |  |  |  |  |  |
| Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z opracowaniem koncepcji na uregulowanie gospodarki ściekowej oraz wykonanie dokumentacji. Do realizacji | 2009-2015 2008-2010 | 15.000.000 zł 800. 000 zł | Środki własne RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa PROW oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  | 150.000 zł | 150.000 zł | 500.000 zł |  |  |  |  |  |
| Zadania z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz ochrony dziedzictwa narodowego. |
| Założenie zabezpieczeń i monitoringu w pałacu | 2008 – 2011 | 40.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |  |  |  |  | 40.000 zł |  |  |  |  |
| Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu. | 2008-2009 | 210 000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna Działanie 5.4.: Infrastruktura kultury Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenat 2008. „Dziedzictwo Kulturowe”. |  | 110.000 zł | 100.00 0 zł |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego wraz z dokumentacją. | 2008 - 2010 | 212.000 zł | Wkład własny RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska |  | 12.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja substancji mieszkaniowej wraz z przyległym parkiem i drogą dojazdową, - wymiana pokrycia dachowego termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Kilińskiego 32 – w tym docieplenie, wykonanie elewacja zewnętrznej, wymiana okien | 2008-2011 | 137.000 zł 500.000 zł | Wkład własny RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych |  | 137.000 zł |  |  | 500.000 zł |  |  |  |  |
| Budowa Amfiteatru – II etap, widownia wraz z częściowym utwardzeniem. | 2008- 2010 | 100.000 zł | Wkład własny RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych RPO WŁ Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna Działanie 5.4.: Infrastruktura kultury Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenat 2008. „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”. |  | 100.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Rewitalizacja parków miejskich wraz z odtworzeniem zabytkowych pomp w mieście. | 2008 -2013 | 600.000 zł | Wkład własny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska RPO WŁ Oś priorytetowa Odnowa Obszarów Miejskich |  |  |  |  | 200.000 zł | 200 000 zł | 200 000 zł |  |  |
| Założenie sieci monitoringu wizyjnego w mieście | 2008-2015 |  | RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zadania z zakresu infrastruktury oświatowej oraz sportowo - rekreacyjnej |
| Instalacja monitoringu na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum w mieście. | 2008-2011 | 40.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |  |  |  |  | 40.000 zł |  |  |  |  |
| Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie | 2008 | 400 000 zł |  |  | 400.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja stadionu w Złoczewie. |  |  | środki własne PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie odnowa i rozwój wsi. RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Totalizator sportowy – wkład lub dotacja z ministerstwa Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja i wyposażenie budynku MOSiR w Złoczewie. |  |  | środki własne PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie odnowa i rozwój wsi. RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja boisk piłkarskich we wsi Stolec, Szklana Huta, Uników. |  |  | środki własne PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: odnowa i rozwój wsi. RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Totalizator sportowy – wkład lub dotacja z ministerstwa Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w mieście Złoczewie. | 2009-2015 | 10.000.000 zł | środki własne PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie odnowa i rozwój wsi. RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Totalizator sportowy – wkład lub dotacja z ministerstwa Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa hali sportowej w mieście Złoczewie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie hali sportowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania z zakresu infrastruktury drogowej |
| Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Grójec Wielki. | 2007 - 2015 | 2.500.000 zł | środki własne RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej | 39.528 zł |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Bujnów – Uników (1,4km) | 2007 r. | 12.000 zł | Środki własne | 12.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Bujnów – Uników (1,4 km) Dokumentacja wykonanie | 2007 2008 - 2015 | 750.000 zł 14.579 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej | 14.579 zł |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Potok ( 2,2 km) | 2011 r. | 25.000 zł | Środki własne |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi Potok (2,2km) | 2011- 2015 | 2.500.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Stanisławów - Rybnik ( 2 km) | 2014 r. | 25.000 zł | Środki własne |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Przebudowa drogi Stanisławów – Rybnik (2 km) | 2015 | 2.000.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej we wsi Łeszczyn (1,5km) Dokumentacja: Wykonanie: | 2007 -2015 2007 | 650.000 zł 15.555 zł | środki własne RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej | 15.555 zł |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Gronówek – Burdynówka ( 2,2 km) | 2014 r. | 30.000 zł | Środki własne |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Przebudowa drogi Gronówek – Burdynówka (2,2 km) | 2015 | 2.500.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście na osiedlu Słonecznym (5,6 km) | 2008 r. | 100.000 zł | Środki własne |  | 100.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa ulic w mieście na osiedlu Słonecznym (5,6km) | 2009 - 2012 | 7.500.000 zł | RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszlachetnienie nawierzchni drogi Czarna (1,8 km) | 2011r. | 50.000 zł | Środki własne |  |  |  |  | 50.000 zł |  |  |  |  |
| Uszlachetnienie nawierzchni drogi w kol. Wandalin (0,8km) | 2011 r. | 20.000 zł | Środki własne |  |  |  |  | 20.000 zł |  |  |  |  |
| Budowa ciągów pieszo – rowerowych zarówno w mieści jak i na wsi. | 2011-2015 | wg. kosztorysów na poszczególne odcinki. | . |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Pozostałe zadania |
| Przebudowa i modernizacja obiektów pomocy społecznej, zwłaszcza 8 wiejskich świetlic społecznych | 2009-2015 | Świetlica w Borzęckim – ok. 200 000 zł Pozostałe 7 świetlic ok. 100 000 zł na każdą | PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: odnowa i rozwój wsi. |  | 200.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł | 100.000 zł | 200.000 zł |
| Przeniesienie Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie | 2008 - 2010 | wg. kosztorysu wstępnego 1.030 000, zł |  |  | 30.000 zł | 500.000 zł | 500.000 zł |  |  |  |  |  |
| Remont zabytkowego Złoczewskiego Klasztoru |  | 200.000 zł dokumentacja | PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: odnowa i rozwój wsi Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dziedzictwo Kulturowe” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Złoczew. Dokumentacja: | 2007 – 2015 2007 2008-2010 | Wg. Kosztorysu 1.214.484,61 zł 10.000 zł 245.133,00 zł | Środki własne. | 10.000 zł | 81.711 zł | 81.711 zł | 81.711 zł | X | X | X | X | X |