Zp 341/1/2009

Załącznik  nr 3

do specyfikacji istotnych

# warunków zamówienia

# PROJEKT     U M O W Y

# Nr ……../2009

### NA  WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH

## W dniu ……………………… roku w Złoczewie

pomiędzy                         Gminą Złoczew

z siedzibą  w Złoczewie, ul. Szeroka 17

(nr identyfikacyjny      NIP   827- 223 – 44 - 66)

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną  przez:

Antoniego Kucharskiego -    Burmistrza Miasta Złoczew

a :

…………………………………………………………..

z siedzibą w

NIP        ………………………………………………………………

REGON ………………………………………………………………

reprezentowanym  przez :

…………………………………………………………………

zwanym dalej    „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści :

§  1 .

Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej  Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego  wraz z zagospodarowaniem  terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

1.W ramach zamówienia należy wykonać:

- opracowanie map do celów projektowych,
 - dokonania wszelkich uzgodnień branżowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
 - uzyskanie warunków technicznych do projektowania w zakresie instalacji wewnętrznych i mediów,
 - uzyskanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej – 4 egzemplarze, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD (opisy, przedmiary, kosztorysy ofertowe specyfikacje techniczne itp. w formacie DOC lub PDF, rysunki w formacie PDF),
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich niezbędnych dokumentów.

Dokumentację projektową winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia a przede wszystkim  uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Sieradzu,  Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody – Delegatura w Sieradzu, gdyż teren ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz z Zamawiającym.

2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

➢ wykaz opracowań dokumentacji dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji

➢ pisemne oświadczenie Wykonawcy że jest ona wykonana zgodnie z umową obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej

➢ pisemne oświadczenie Wykonawcy że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy).

➢ imienny wykaz projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację wraz z numerami uprawnień i zaświadczeniami o przynależności do Izb Zawodowych.

3.Dokumenty w wersji elektronicznej należy wykonać w formacie PDF.

4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem , że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami , normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć .

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta oraz wykaz projektantów stanowią integralną część umowy

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy:

- Opracowania dokumentacji projektowej – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania  umowy.

- Uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów  –  w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy przedstawi koncepcje  projektu.

Za termin zakończenia zamówienia uważa się dzień przekazania  dokumentacji w siedzibie Zamawiającego

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne  w kwocie:

brutto ................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

w tym:

netto ................................. zł

słownie: ......................................................................................................................................

stawka podatku VAT - ........%

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:

po dostarczeniu dokumentacji wraz z uzyskaną  prawomocną decyzją  - pozwolenie na budowę.

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest uznanie jakości dokumentacji projektowej.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto na konto Wykonawcy

nr ...........................................................................................      w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wraz z dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.

§  4

1.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi  zaawansowania prac , stwierdzone protokołem spisanym przez strony.

2..W innych przypadkach odstąpienia od umowy Wykonawca nie ma prawa   do odpowiedniego wynagrodzenia.

§ 5.

Płatnikiem należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę  jest  Gmina Złoczew , ul. Szeroka 17,   98-270 Złoczew .

§  6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu – w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§  7 .

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie , a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektowo-kosztorysową przysługuje prawo żądania:

  - bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - obniżenia wynagrodzenia,

- W przypadku nie usunięcia wad w dokumentacji w terminie przewidzianym w §.7 ust.2, pkt. a) , Zamawiający może od umowy odstąpić i niezależnie od kary umownej dochodzić odszkodowania.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia  w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi .

§  8.

Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek .

§  9 .

Strony ustalają , że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej .

§  10 .

Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§  11.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .

- Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy, wszelkie prawa wynikające

z ustawy o prawie autorskim i przepisach dotyczących wynalazczość  .

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd .

§  12 .

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze  dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

...........................................                                                         ..............................................

/Zamawiający  /                                                                         /Wykonawca /