INFORMACJA

O STANIE DRÓG GMINNYCH W 2013 r.

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jako jednostka organizacyjna gminy oprócz innych zadań wykonuje zadania w  zakresie dróg gminnych, pełniąc jednocześnie na mocy upoważnienia Wójta Gminy Jeziora Wielkie rolę zarządcy dla tej kategorii dróg. Stąd też zadania jakie są realizowane na tym odcinku sprowadzają się do czynności administracyjnych oraz związanych z utrzymaniem  ich przejezdności.

Zakres wszelkiego rodzaju robót na drogach ściśle jest uzależniony od wielkości środków finansowych jakie to zostają ujęte w planie finansowym Zakładu na dany rok .

Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajduje się aktualnie 72 km dróg gminnych. Drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną tłuczniem wapiennym lub dodatkowo pokryte masą asfaltową czy emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz drogi nieutwardzone ( gruntowe ) z reguły stanowiące dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Charakter i stan tych dróg wymaga , że każdego roku trzeba  wykonywać na nich  prace związane z ich bieżącym utrzymaniem o różnym zakresie i stopniu trudności, co skutkuje zróżnicowanym poziomem wydatkowania posiadanych środków finansowych.

Drogi gminne o charakterze lokalnym jak wszystkim wiadomo nie są technicznie dostosowane ( brak odpowiedniej podbudowy i odwodnienia, a przede wszystkim podbudowa z tłucznia wapiennego uległa przez lata ich użytkowania ubytkowi poprzez zlasowanie się kamienia i teraz pod ciężarem pojazdów następuje łamanie się nawierzchni ) do rosnącego natężenia ruchu oraz poruszania się po tych drogach ciężkich pojazdów, co powoduje, że z każdym rokiem na ich bieżące utrzymanie potrzeba więcej środków finansowych.

Niekorzystny wpływ na stan dróg gminnych jak wiadomo miały dotychczasowe warunki pogodowe: tj. w okresie jesieni oraz ta kapryśna i długa  zima ( zamarzanie i rozmarzanie wody czy śniegu ). Poważne niszczenie nawierzchni dróg następuje  w okresie jesiennych transportów płodów rolnych ( szczególnie buraka cukrowego) oraz przez poruszające się autobusy szkolne czy też sprzęt rolniczy.

Aktualnie na drogach zarówno o nawierzchniach bitumicznych jak również tłuczniowych występuje bardzo duża ilość dziur i wyboi, których ilość jest stosunkowo większa jak w latach ubiegłych ( tak do końca trudno jest w miarę dokładnie określić stopień zniszczenia nawierzchni dróg w chwili obecnej gdyż zalega jeszcze śnieg i nie ma pełnego obrazu zniszczeń). W tej sytuacji w bieżącym roku  potrzebna zapewne będzie większa kwota środków finansowych na wykonanie wszystkich remontów cząstkowych zarówno samym tłuczniem wapiennym jak i emulsją i grysami bazaltowymi oraz  na bieżące utrzymanie w zakresie : wykaszania poboczy, naprawy przepustów drogowych, odkrzaczania i wycinania drzew, naprawy lub wymiany znaków drogowych, zbierania poboczy czy wreszcie remontu i utrzymania wiat autobusowych oraz tablic ogłoszeniowych.

Na skutek zmian organizacyjnych w tut. Zakładzie nie zatrudnia się obecnie większej liczby osób bezrobotnych na umowę o pracę, obecnie są zatrudnione tylko dwie osoby w charakterze pracowników fizycznych do wykonywania szerokiej gamy zadań.  Dodatkowo w roku bieżącym są też zatrudnieni czterej stażyści w ramach programu 50+ oraz  osoby w ramach specjalnego programu tj. prace społecznie użyteczne ( 40 godzin miesięcznie). Wobec tych zmian w zakresie zatrudniania ilości osób przez PUP, to uległ zmianie sposób wykonywania zadań remontowych i porządkowych szczególnie na drogach, a polegający na tym, że większość robót jest i będzie wykonywana systemem zleconym. Planujemy więc tymi osobami we własnym zakresie wykonywać interwencyjne i bieżące naprawy tłuczniem wapiennym lub gruzem betonowym, utrzymywanie dróg w stanie technicznym i estetycznym nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych.

Natomiast wszystkie inne prace remontowe oraz prace związane ze zbieraniem czy wykaszaniem poboczy planujemy wykonywać systemem zleconym i stąd już w miesiącu lutym i marcu br. podjęte zostały działania które pozwoliły wyłonić już wykonawców  na część zamierzonych robót. Aktualnie więc są już spisane umowy na wykonywanie w okresie bieżącego roku następujących prac :

- Zakup i transport tłucznia wapiennego do siedziby tut. zakładu.

- Zakup,transport i wbudowanie tłucznia wapiennego ( w tym równanie i profilowanie dróg oraz ubijanie walcem drogowym ) na drogach o nawierzchni tłuczniowej – przedmiary i następnie roboty rozpoczną się po połowie kwietnia br. pod warunkiem jeśli zaistnieją odpowiednie warunki na drogach.

- Równanie i profilowanie dróg równiarką drogową ( harmonogram zostanie ustalony prawdopodobnie w miesiącu kwietniu br. ).

- Ubijanie wyprofilowanych dróg lub wbudowanego tłucznia walcem drogowym – ten rodzaj usługi będzie stosowany w miarę występujących potrzeb.

- Zakup i transport kruszywa betonowego do remontu cząstkowego na wskazaną drogę gminną.

- Zakup,transport i wbudowanie kruszywa betonowego na wskazany odcinek drogi gminnej – usługa w miarę występowania potrzeby.

- Zbieranie poboczy dróg gminnych na wyznaczonych odcinkach – odcinki tych dróg zostaną ustalone w okresie m-ca kwietnia.

Jeżeli chodzi o przeprowadzenie remontów cząstkowych dróg gminnych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową w br., to aktualnie prowadzone jest postępowanie w ramach zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Termin otwarcia ofert ustalony jest na 12.04.2013 r. i wówczas po wybraniu firmy zostaną wykonane  przedmiary robót ( mierzenie na drogach dziur i wyboi) i następnie zostanie spisana stosowna umowa określająca wartość tych prac.

Plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2013 r. aktualnie wynosi kwotę 258.341,- złotych.

Na dzień 31.03.2013 r. wydatkowanie środków wynosi łączną kwotę– 17.384,31 złotych, z tego :

- na odśnieżanie dróg systemem zleconym   -  13.268,66 złotych, ( dodatkowo do zapłaty są wystawione faktury na kwotę :  1.304,10 zł , a więc łącznie na odśnieżanie w 2013 r. wydana zostanie kwota – 14.572,76 złotych)

- wydatki materiałowe

- pozostałe wydatki w kwocie – 4.115,65  złotych dotyczą wydatków na zakup paliwa i oleju do ciągnika, paliwa i oleju do pił i kos spalinowych, części i materiałów do w/w sprzętu lub do napraw tablic ogłoszeniowych,przystanków autobusowych czy znaków drogowych ,farby ,worki do śmieci,rękawice,

- farby, wapno itp.

W planie wydatków na 2013 r. w zakresie utrzymania dróg pozostały środki w łącznej kwocie 240.956,69 złotych, które są zapisane w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów ( paliwo,części zamienne, farby,worki na śmieci, tłuczeń wapienny , gruz betonowy, znaki drogowe , naprawa i malowanie przystanków PKS ,itp. )    -    35.884,35   złotych,

- zakup usług remontowych    -  150.941,- złotych, ( przeznaczone na remonty dróg emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz wbudowanie tłucznia wapiennego),

- zakup usług pozostałych  -  53.631,34  złote, ( przeznaczone na : zbieranie poboczy, wykaszanie poboczy, równanie dróg równiarką drogową, wałowanie dróg, odśnieżanie w sezonie 2013/2014, itp.)

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)   -   500,- złotych

Pozostające więc w planie budżetu na 2013 r. środki finansowe będą wykorzystywane sukcesywnie stosownie do występujących najpilniejszych potrzeb. Trudno jest w tym okresie jednoznacznie powiedzieć czy w/w środki finansowe wystarczą na zrealizowanie wszystkich występujących potrzeb remontowych i porządkowych  jakie będą do wykonania, ale będą realizowane do wielkości zapisanych w budżecie.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowana jest modernizacja związana z poprawą infrastruktury drogi gminnej na odcinku 1.2 km w Jeziorach Wielkich od skrzyżowania w kierunku miejscowości Krzywe Kolano polegająca na uzupełnieniu i wyprofilowania podbudowy wraz z położeniem masy asfaltowej o grubości 7 cm Zadanie to ma być realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Aktualnie zadanie to zostało zakwalifikowane i po zatwierdzeniu przez Zarząd Marszałkowski zostanie spisana stosowna umowa w myśl której wówczas będzie można dopiero rozpocząć  jego realizację.