GMINNY ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JEZIORACH WIELKICH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

SKŁAD SPECYFIKACJI:

- FORMULARZ OFERTY

- INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

- ZAKRES ROBÓT

- OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

- WZÓR UMOWY

- WZORY OŚWIADCZEŃ

Zatwierdził:

...........................

Jeziora Wielkie, 24 luty 2014 r.

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

I. Wstęp

1.    Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich,    tel.  (052) 3187491 lub   (052) 3187492

fax     (052)     3187440    zwany   dalej   "Zamawiającym"     ogłasza     przetarg

nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

  - Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych posiadających nawierzchnię z mas bitumicznych i nawierzchni o powierzchniowym utrwaleniu grysami na następujących odcinkach dróg:

- Gopło do Zakładu Rolnego w Golejewie,

- Dobsko wieś,

- Rzeszyn   -  Jeziora Wielkie,

- Jeziora Wielkie  -  Krzywe kolano,

- Jeziora Wielkie w kier. wylęgarnii,

- Jeziora Wielkie  - Jeziora Małe,

- Budy  -  Radunek,

- Nowa Wieś – Paluchowo,

- Nowa Wieś przez las do skrzyż.,

- Wójcin w kier. P. Łaszkiewicza,

- Wola Kożuszkowa w kier. P. Jąkalskiego,

- Gaj  -  Przyjezierze,

- Kożuszkowo w kier. P. Busy,

- Berlinek wieś,

- Berlinek - Lenartowo

- Siedlimowo w kier. cmentarza,

- Rzeszynek  -  Lubstówek,

- Wójcin do osiedla nad jeziorem.

- Kościeszki – Włostowo

- Rzeszyn wieś,

- Nożyczyn k/ świetlicy wiejskiej,

  - Po rozstrzygnięciu przetargu z wybranym oferentem zostanie szczegółowo określony zakres robót poprzez komisyjny przedmiar ( ustalenia wielkości powierzchni dziur dla danych grup głębokości) na odcinkach wymienionych w pkt 1.1.

- powierzchnie naprawianych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być wyrównane    do poziomu remontowanych nawierzchni

- gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu , lużnej ziemi i błota ,łącznie z mechanicznym  oczyszczeniem

- nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych

- użycie obowiązujących klas emulsji asfaltowej wg PN-EN C65 BRC szybkorozpadowa (K1-65)

- wypełnianie ubytków mieszanką ziaren o frakcji 8/11 , 5/8 zamknięcie i wypełnienie warstwy ścieralnej frakcją ziaren 2/5

- posypywanie warstw czystym grysem

- w przypadku znacznego ubytku uzupełnienie kruszywem łamanym

- remont spękań (rakowin) emulsją i grysami dla powierzchni w jednym miejscu (jednokrotne zamknięcie)

- w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do stosownego oznakowania (sprzętu wykonującego remonty)

- wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi zamawiającego miejsca rozpoczęcia robót

1.3 Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych .

1.4 Zamawiający może w ramach niniejszego zamówienia zlecić dodatkowo wykonanie   robót  z zakresu remontów cząstkowych dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Niniejszą instrukcję oraz dokumenty wchodzące w skład specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia należy traktować  jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim.

I. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządza się w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta   powinna   być   napisana   na   maszynie   lub   nieścieralnym atramentem,     podpisana     przez     oferenta.   Wszystkie    stronice oferty   na   których   dokonano poprawek lub korektę błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  Oferta   oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych   do   reprezentowania   firmy,   zgodnie  z  wymaganiami ustawowymi.

W  przypadku  kiedy  ofertę  składa  kilka  podmiotów  wspólnie,  ofertę oraz  wszystkie  załączniki  i  miejsca  w  których  zostały  naniesione zmiany    muszą    być    podpisane    przez    osoby   uprawnione   do reprezentowania     każdego     z     podmiotów    lub    posiadające pełnomocnictwo.

W   przypadku   gdy   wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  musi   być   załączone  określające  zakres  pełnomocnictwo  podpisane  przez  osoby  reprezentujące  osobę  prawną  lub  fizyczną. W   przypadku   złożenia   kserokopii   -   pełnomocnictwo   musi   być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osoby  upoważnione  do podpisywania  oferty. Każdy  wykonawca  przedłoży  tylko  jedną  ofertę,  sam  lub  jako reprezentant  spółki. Wykonawca,  który  przedłoży więcej  niż  jedną  ofertę  zostanie  wyłączony  z  postępowania.

Oferta  składana  przez  dwa  lub  więcej  podmioty  gospodarcze  musi spełniać  następujące  wymagania:

- zawierać   dokumenty   oświadczenia   i   zaświadczenia  od  każdego  podmiotu

- musi   być   podpisana   w   taki  sposób,  by  zobowiązywała  prawnie  wszystkie  strony

- jeden   z   podmiotów   zostanie  wyznaczony  jako  odpowiedzialny  i     jego

upoważnienie będzie    udokumentowane   pełnomocnictwem  podpisanym   przez

upełnomocnionych    przedstawicieli  pozostałych   podmiotów.

- zawierać   umowę  pro  forma  spółki  która  stwierdza,  że  wszystkie podmioty będą

solidarnie  odpowiedzialne  za  realizację  umowy.

Zamawiający     nie     dopuszcza    możliwości    złożenia    oferty wariantowej.

Cena   oferty  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  z  wyodrębnieniem  podatku  VAT.

Wykonawca  zamieści  ofertę  w  zamkniętej  (nieprzejrzystej)  kopercie. Koperta  będzie  zaadresowana  do  zamawiającego  na  adres:

Gminny Zakład Utrzymania Dróg,

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Jeziorach Wielkich

88-324 Jeziora Wielkie

-  będzie   posiadać   oznaczenie     ,,Oferta    w    sprawie   przetargu   nieograniczonego   na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową''.

Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez siebie   ofertę   pod   warunkiem,   że   zamawiający  otrzyma  pisemne powiadomienie   o   wprowadzeniu   zmian  lub  wycofaniu  oferty  przed ostatecznym  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  zostanie przygotowane,     opieczętowane     i     oznaczone     zgodnie  z  postanowieniami     a     koperta    będzie    dodatkowo    oznaczona określeniami  ''Zmiana''  lub  ''Wycofane''.

Wykonawca   nie  może   wprowadzić  zmian  w  ofercie  po upływie  ostatecznego  terminu  składania  ofert.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływu terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

W celu  uzyskania  pomocy  przy  sprawdzaniu,  ocenie  i porównywaniu    ofert,    zamawiający   może   poprosić    oferenta   o  wyjaśnienie  jego  oferty  wraz  z   rozbiciem  cen  jednostkowych

( stawki  robocizny,  ceny  materiałów,  ceny  sprzętu,  zysk,  koszty  pośrednie).

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszonego do składania ofert,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje  wszystkich wykonawców , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

III.  Warunki  wymagane  od    oferentów   oraz    wymagane   dokumenty,

zaświadczenia  i  oświadczenia   w   celu   potwierdzenia   ich  spełnienia.

3.1 . Warunkiem  przystąpienia  do  udziału  w  postępowaniu  o   zamówienie    publiczne

jest  złożenie    przez    oferenta   oświadczenia   wynikającego   z   art.   22   ust. 1

Ustawy  z  dn.  29.01.2004 Prawo zamówień publicznych,  że:

- oferent posiada   uprawnienia niezbędne  do  wykonywania określonych  prac

- lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień

- publicznych.

Brak  oświadczenia  jest    podstawą  niedopuszczenia  do  udziału  w  postępowaniu  przetargowym

3.2.     Dokumenty  bezwzględnie  wymagane  od  oferentów.

( brak  któregokolwiek  z  poniższych  dokumentów  spowoduje odrzucenie  oferty)

3.2.1.  Wypełniony  i  podpisany  formularz  oferty.

    - Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z podatkami i                                                opłatami  związanymi  z prowadzoną działalnością wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty  przez podmioty  występujące wspólnie, zaświadczenie

musi być złożone przez każdy podmiot.

    - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o

- nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub że

- uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

- płatności – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

- ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,

- zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do

- ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed  upływem  terminu  składania ofert.

    - W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W   przypadku   składania   oferty   przez  podmioty  występujące   wspólnie,

właściwe  dokumenty  muszą  być  złożone  przez  każdy  podmiot.

Przedsiębiorcy występujący jako spółka  cywilna  zobowiązani  są  do  załączenia

umowy  spółki  cywilnej.  W   przypadku  składania oferty  przez  konsorcjum, do

oferty  musi  być  załączona  UMOWA  KONSORCYJNA.

Umowa  konsorcyjna  musi  zawierać:

-     określenie  celu  gospodarczego,

-     oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum,  obejmującego  okres  realizacji

przedmiotu  zamówienia,  gwarancji  i  rękojmi,

-     wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez

któregokolwiek z  jego członków do czasu  wykonania  zamówienia  oraz  upływu

czasu  gwarancji  i   rękojmi,

-     zakaz  zmian  w  umowie  bez  zgody  zamawiającego.

Nie   dopuszcza  się  składania  umowy  przedwstępnej  konsorcjum  lub  umowy

zawartej   pod warunkiem  zawieszającym.(Oryginał  lub  kserokopia  poświadczona

przez oferenta  za zgodność  z  oryginałem).

3.2.6. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast w/w

dokumentów składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z

prawem kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, którymi potwierdza,

że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz, że  nie wszczęto wobec

niego  postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono jego upadłości. Jeżeli w

kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się w/w

dokumentów, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone

przed notariuszem,  właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

    - Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów ,narzędzi, maszyn i urządzeń.

    - W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

IV.  Kryteria   i   sposób   dokonywania   oceny   spełnienia   warunków    wymaganych

od  oferentów.

4.1.   Kryteria  oceny  oferty

W    trakcie    wyboru    najkorzystniejszej    oferty   komisja   przetargowa  będzie  się

kierowała  następującymi  kryteriami:

Cena        - 100%

4.2.   Oferent   może   otrzymać   punkty   za   spełnienie   wymagań   wg  następującego

podziału:

za  cenę  maksymalnie     -       100  pkt

Oferentom  zostaną  przyznane  punkty  obliczone  wg  wzoru:

minimalna  cena  oferowana  (netto)

C =  ---------------------------------------------    x  100  pkt  x  100%

cena  badanej  oferty  (netto)

V.   Termin  realizacji

Termin realizacji zamówienia:

wymagany : do dnia 30 czerwca 2014 roku

VI.  Sposób  obliczenia  ceny  oferty

Formularz    oferty    oraz    kosztorys   ofertowy   powinny   zostać  wypełnione   przez    oferenta   bez   wyjątku  i  ściśle  wg  warunków  i  postanowień    zawartych    w     dokumentach    przetargowych,    bez  dokonywania  w  nich  zmian.  Oferent  określi ceny   na   wszystkie   elementy   zamówienia,  wymienione  w  kosztorysie  ofertowym,  wg  następujących  zasad:

-  wszystkie  pozycje  kosztorysu  muszą  zawierać  cenę  jednostkową  z   narzutami,

-  cena  jednostkowa  każdej  pozycji  kosztorysowej  musi    obejmować  koszty

bezpośrednie   robocizny,   materiałów,   zakupu,   pracy     sprzętu   i  transportu

technologicznego  oraz   koszty  pośrednie  i  zysk.

Wszystkie  wartości  określone  w  kosztorysie,  oraz  ostateczna  cena  oferty  winny  być  liczone  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  i  określenia  wartości  we  wszystkich pozycjach,  występujących  w  kosztorysie. Brak  wypełnienia   i   określenia   wartości   w   pozycji  spowoduje  odrzucenie  oferty.

Upusty   oferowane   przez   Wykonawcę   muszą   być  zawarte  w  cenach  jednostkowych.   Cena  jednostkowa  po  zastosowaniu  upustu  nie  może być  niższa  niż  koszty  wytworzenia  lub koszty  własne. Ostateczną   cenę   oferty  stanowi  suma  wartości  brutto  kosztorysu  ofertowego.

Wszystkie   ceny   określone   przez   Wykonawcę  zostaną  ustalone  na  okres  ważności  umowy  i  nie  będą  podlegały  zmianom.

VII.   Wadium  i  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

Nie dotyczy.

VIII.  Miejsce  i  termin  składania  ofert

Oferty należy  składać   w siedzibie Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich,   do  dnia   02.04.2014 r.  do  godz.  10.00. Wszystkie   oferty  otrzymane  przez  zamawiającego  po   terminie  podanym  powyżej  będą  nieważne  i zostaną  zwrócone  oferentom nie otwarte.

- Udzielanie  wyjaśnień  przez  zamawiającego

9.1.  Wykonawca     może  zwrócić się na piśmie do  zamawiającego o  wyjaśnienie

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  a   zamawiający  zobowiązany jest

niezwłocznie   udzielić   wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła

do Zamawiającego  na mniej niż  6 dni  przed terminem składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom którym doręczono

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania

9.2. Zamawiający   informuje,   że   nie   zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców w celu

wyjaśnienia wątpliwości  dotyczących treści SIWZ.

9.3. Zaleca   się   aby   Wykonawca   dokonał  wizji  lokalnej  na  terenie budowy oraz zdobył

wszelkie   informacje,   które   mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz

podpisania  umowy.

9.4. W   przypadku   konieczności   zmodyfikowania  treści  dokumentów  specyfikacji

istotnych    warunków   zamówienia,   Zamawiający doręczy wszystkim Wykonawcom

niezbędne dokumenty, które  staną  się  częścią  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia. Modyfikacja treści SIWZ nie będzie dotyczyła kryteriów oceny ofert, a

także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

Termin    składania    ofert    zostanie   przedłużony,   w   celu  umożliwienia  oferentom

uwzględnienia  zmian  specyfikacji.

W tym  przypadku  wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Zamawiającego i Wykonawcy

odnośnie  wcześniej   ustalonego   terminu   będą  podlegały  nowemu  terminowi.

X.  Termin  ważności  oferty

Oferty   pozostaną   ważne   przez  okres  30  dni  od  dnia  złożenia  oferty.

XI.    Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert

Oferty    zostaną    otwarte   przez   zamawiającego   w   obecności  Wykonawców,     którzy

zechcą    przybyć   w   dniu   02.04.2014r. o  godz.   10.15  do  siedziby  zamawiającego.

XII. Tryb  otwarcia  ofert

Otwarcie  ofert  jest  jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym,      że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia . Podczas   otwierania   kopert     z   ofertami     zamawiający     ogłosi  nazwę  i  siedzibę  poszczególnych  oferentów, oraz cenę  ofertową . W przypadku gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. Koperty oznaczone ,,Zmiana'' zostaną odczytane w pierwszej kolejności.

XIII. Kontakt z zamawiającym.

Wszelkiego      rodzaju      wyjaśnienia     związane     z     udzielanym  zamówieniem   mogą   oferenci   uzyskać  w   siedzibie Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich,     upoważniony    do    bezpośredniego   kontaktowania   się   z  oferentami  jest  Dyrektor Romuald Andruszczak   tel. (052) 3187491, 502638471  od godz. 8.00 do godz. 14.00 .

- Protesty,  odwołania  i  skargi

Zgodnie   z   art.   180   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  wobec  czynności   podjętych   przez   zamawiającego   w  toku  postępowania, oferent może złożyć  pisemnie   umotywowany    protest do zamawiającego.  Protest  można  wnieść  w  ciągu  siedmiu  dni  od  dnia, w    którym    Wykonawca    powziął   lub   mógł   powziąć wiadomość o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  jego  wniesienia. Protest dot. postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Odrzuca  się  protesty  wniesione  po  terminie.

Zamawiający  rozpatruje  protest  najpóźniej  w  ciągu  5  dni  od  jego  wniesienia.

W    przypadku    uwzględnienia    protestu    zamawiający   powtarza  oprotestowaną  czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanych.

Brak   rozpatrzenia   protestu   w   przewidzianym  ustawowo  terminie poczytuje  się  za  jego  oddalenie.  Od   rozstrzygnięcia   protestu   lub   odrzucenia   protestu   oraz  w  przypadku   braku  rozpatrzenia  w  terminie, Wykonawcy  przysługuje  odwołanie.

Odwołanie   wnosi   się   do   Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w terminie  5   dni   od   dnia   doręczenia   rozstrzygnięcia  lub     upływu    terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Pozostałe   informację   na   ten   temat  znajdują  się  w Dziale VI  Rozdziale  2  ,,Protesty’’   i  Rozdziale 3  ,,Odwołania''  ustawy Prawo  zamówień  publicznych.

- Tryb  ogłoszenia  wyników  przetargu

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie zamawiającego.

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Formalności  po  zakończeniu  przetargu

Wykonawca który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca który przetarg wygrał, przed przystąpieniem do podpisania umowy musi przedstawić dokumenty:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności   –   Polisa w oryginale.

SIWZ  została  opracowana  na podstawie  Ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia

29 styczna 2004 r.

Opracował:  dnia 24 .02.2014  r.

............................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

....................                   Formularz Oferty

pieczęć

Zamawiający:

Gminny Zakład Utrzymania Dróg,Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej

w Jeziorach Wielkich

przetarg nieograniczony na:

"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową „

Wykonawca :

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS  - nr/nazwa urzędu  ……………………………………..

Numery na które będzie przesyłana korespondecja:

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Za cenę :

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR-6 1109-3 | Remonty cząstkowe nawierzchni grysem i emulsją – wyboje o głębokości do 2cm. | m2 | 1 |  |  |
| 2 | KNNR-6 1109-4 | Remonty cząstkowe nawierzchni grysem i emulsją - wyboje o głębokości do 3cm. | m2 | 1 |  |  |
| 3 | KNNR-6 1109-4 | Remonty cząstkowe nawierzchni grysem i emulsją – wyboje o głębokości do 4cm. | m2 | 1 |  |  |
| 4 | KNNR-6 1109-4 | Remonty cząstkowe nawierzchni grysem i emulsją – wyboje o głębokości powyżej 4,0cm. | m2 | 1 |  |  |
| # Razem wartość |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| # Łącznie wartość |  |  |  |  |  |  |

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:

a) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: ……………..

b) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego

c) zapoznaliśmy/zapoznałem się i zaakceptowaliśmy/zaakceptowałem warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia *),

d) akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr … do SIWZ.

e) przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:……..........

f) jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

g) jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Dane rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający skieruje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wyboru oferty za najkorzystniejszą:

Bank:.............................................. Nr konta: ...............................................................

6. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

* ) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa

- Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa

- Numer telefonu

- Numer faxu

- Adres e-mail oraz strony internetowej

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam(y),

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.  nr 113  poz.759 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

...............................................

(miejscowość, data)					                                                                          								.............................................................

(podpis i pieczątka  osoby/osób  upoważnionych

do występowania   w imieniu wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa

- Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa

- Numer telefonu

- Numer faxu

5. Adres e-mail oraz strony internetowej

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczam(y),

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust .1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2010 r.  nr 113  poz. 759   z późniejszymi zmianami)

...............................................

(miejscowość, data)					          .............................................................

(podpis i pieczątka  osoby/osób  upoważnionych

do występowania   w imieniu wykonawcy)

Załącznik  Nr 4 do SIWZ

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) tj.:

-     nie otwarto wobec mnie likwidacji,

-     nie ogłoszono upadłości*,

-  ogłoszono wobec mnie upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.

....................................... dnia .......................                                     ...............................................

(miejscowość)                                (data)                                                        	  (podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................

pieczęć

POTWIERDZENIE DOŚWIADCZENIA  ZAWODOWEGO

Wykaz minimum dwóch prac z zakresu napraw cząstkowych dróg  -   wykonanych  w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

| Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość robót, za które wykonawca odpowiadał (brutto) | Czas realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Prosimy tutaj dołączyć np. referencje potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

Podpis ………………...................

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................

pieczęć

Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca.

I. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

| Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, zakres wykonywanych czynności . | Nazwa firmy * |
| --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

* Należy wskazać nazwę firmy dysponującą osobą, a w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje osobą z wymaganymi uprawnieniami do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

.....................................

pieczęć

Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA  NR  /../14 (wzór)

W  dniu ......2014 r.  w  Jeziorach Wielkich  pomiędzy:

Gminnym Zakładem Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez:

- Romualda Andruszczaka        - Dyrektora Zakładu

- Elżbietę Borys                         - Głównego Księgowego

a

..........................................................................................................................

zwanym  dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez:  …................................................................................................................

została  zawarta  umowa  następującej  treści:

§ 1

1. Podstawę  zawarcia  umowy   stanowi   przetarg  nieograniczony z  dnia  02.04.2014 r. przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r./ - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontów cząstkowych

grysem bazaltowym i emulsją asfaltową dróg gminnych zgodnie z załączonym

harmonogramem.

3. Za wykonane prace remontowe wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości odpowiadającej

liczbie wyboi tj. (......).

4. Zgodnie z dokonanymi przedmiarami robót ( protokóły z dnia........) wykonawca

przeprowadzi prace remontowe na powierzchni wynikającej z przedmiaru tj. ( .........) .

Przeprowadzone przedmiary robót obejmują istniejące wyboje na odcinkach dróg ujętych w protokołach do remontu. Zadaniem wykonawcy jest więc naprawa wszystkich wyboi jakie w momencie remontu znajdować się będą na przedmiotowych drogach.

3.Należności netto w kwocie........ złotych, słownie : (.....) będzie  regulowana z  konta     Zamawiającego: Bank Spółdzielczy  Strzelno konto nr 93815900032002001307810001

w  terminie (...) dni licząc od dnia otrzymania faktury po uprzednim protokólarnym odbiorze robót.

Wydłużony termin zapłaty strony ustaliły w drodze negocjacji – protokół z dnia (....).

§ 2

Jeżeli wykonawca wykonuje robotę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie roboty innej osobie na koszt wykonawcy.

§ 3

Wykonawca nie może powierzyć wykonawstwa prac remontowych innej osobie, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.

§ 4

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe zdarzenia  i szkody w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy :

- prawidłowo oznakowanie robót podczas ich prowadzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U.  Nr 177 poz. 1729 ),

- prowadzenie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego określonym w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Z2005 r. Nr 108 poz.908 z późn. zm. )

§  6

Termin  wykonania  określonego  w  §  1  zakresu  robót   ustala  się  najpóźniej do dnia 30.06. 2014 r. :

§  7

1.  Nadzorowanie  robót  z  ramienia  Zamawiającego będzie prowadził specjalista ds. drogownictwa i gospodarki odpadami Pan Ireneusz Ciechanowski .

§ 8

1. Zakończenie  wykonania  robót  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu na piśmie.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  przystąpić  do  odbioru  ostatecznego  w  ciągu  21 dni

od  daty  zgłoszenia  wykonania  zadania  określonego  niniejszą  umową. Zamawiający

dokonuje  odbioru  z  udziałem  Wykonawcy   i sporządza  protokół  odbioru.

3.  Protokół  podpisują  strony  umowy.

4.  Koszt  usuwania  wad  ponosi  Wykonawca, a  okres  ich  usuwania  nie przedłuża

umownego terminu  zakończenia  robót.

5. Po  upływie  okresu  gwarancji  który wynosi 1 rok Zamawiający  w  ciągu  14  dni

dokonuje  z  udziałem Wykonawcy  odbioru  pogwarancyjnego. Zamawiający  sporządza

protokół  odbioru  pogwarancyjnego,  który  podpisują  strony  umowy.

§ 9

- Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne:

a/  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto

o którym mowa  w § 1 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  lub

pogwarancyjnym w wysokości  0,5 %  wynagrodzenia brutto o którym mowa  w § 1

ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki  liczonej od  upływu terminu wyznaczonego na

usunięcie wad  przy odbiorze  ostatecznym lub  pogwarancyjnym

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

      - w wysokości  2,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 1 ust.2 umowy.

§ 10

W przypadku odstąpienia przez wykonawcę od wykonywania robót z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary

umownej w wysokości 10 000,00 złotych.

§ 11

Integralną   część   niniejszej   umowy   stanowić   będą  następujące załączniki:

a/  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia

b/  kosztorys  ofertowy

c/  protokóły z przedmiaru robót

§  12

Wszelkie   zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  muszą  być  dokonywane wyłącznie  w  formie  pisemnej.

§ 13

1.W razie  powstania  sporu  związanego  z  wykonaniem  umowy, Wykonawca

zobowiązany  jest   wyczerpać   drogę   postępowania  reklamacyjnego,  kierując

swoje  roszczenie  do  Zamawiającego.

2.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do   roszczenia

Wykonawcy  w  ciągu  21  dni  od  chwili  zgłoszenia roszczenia.

3.  Jeżeli  Zamawiający  odmówi  uznania  roszczenia  lub  nie  udzieli  odpowiedzi   na

roszczenie   w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.2,  Wykonawca może zwrócić się do Sądu  Rejonowego w Mogilnie.

§  14

W   sprawach   nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,   mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego, jeżeli przepisy ustawy o zamówieniach publicznych  nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę   sporządzono   w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach  ,  po  1  dla Wykonawcy  i  dla  Zamawiającego.

Wykonawca                                                                        Zamawiający

......................................                                                      .....................................

Akceptuję wzór umowy:

....................................

podpis i pieczęć oferenta

Załącznik  Nr 8 do SIWZ

___________________________ 
       Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

informuję, iż

●Nie przynależymy do grupy kapitałowej *

● Przynależymy do grupy kapitałowej *

_____________________	_____________________________
         Miejscowość i data	Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 	upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 	Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uwaga ! Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Jeziora Wielkie: Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową
Numer ogłoszenia: 44761 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187491, faks 052 3187440.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzud.jeziorawielkie.pl/news.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych posiadających nawierzchnię z mas bitumicznych i nawierzchni o powierzchniowym utrwaleniu grysami na następujących odcinkach dróg: Gopło do Zakładu Rolnego w Golejewie, Dobsko wieś, Rzeszyn - Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie - Krzywe kolano, Jeziora Wielkie w kier. wylęgarnii, Jeziora Wielkie - Jeziora Małe, Budy - Radunek, Nowa Wieś - Paluchowo, Nowa Wieś przez las do skrzyż., Wójcin w kier. P. Łaszkiewicza, Wola Kożuszkowa w kier. P. Jąkalskiego, Gaj - Przyjezierze, Kożuszkowo w kier. P. Busy, Berlinek wieś, Berlinek - Lenartowo Siedlimowo w kier. cmentarza, Rzeszynek - Lubstówek, Wójcin do osiedla nad jeziorem. Kościeszki - Włostowo Rzeszyn wieś, Nożyczyn k/ świetlicy wiejskiej, 1.2 Po rozstrzygnięciu przetargu z wybranym oferentem zostanie szczegółowo określony zakres robót poprzez komisyjny przedmiar ( ustalenia wielkości powierzchni dziur dla danych grup głębokości) na odcinkach wymienionych w pkt 1.1. powierzchnie naprawianych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być wyrównane do poziomu remontowanych nawierzchni gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu , lużnej ziemi i błota ,łącznie z mechanicznym oczyszczeniem nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych użycie obowiązujących klas emulsji asfaltowej wg PN-EN C65 BRC szybkorozpadowa (K1-65) wypełnianie ubytków mieszanką ziaren o frakcji 8/11 , 5/8 zamknięcie i wypełnienie warstwy ścieralnej frakcją ziaren 2/5 posypywanie warstw czystym grysem w przypadku znacznego ubytku uzupełnienie kruszywem łamanym remont spękań (rakowin) emulsją i grysami dla powierzchni w jednym miejscu (jednokrotne zamknięcie) w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do stosownego oznakowania (sprzętu wykonującego remonty) wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi zamawiającego miejsca rozpoczęcia robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający może w ramach niniejszego zamówienia zlecić dodatkowo wykonanie robót z zakresu remontów cząstkowych dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeziorawielkie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie wywieszono dnia 3 marca 2014 r.

Ogłoszenie zdjęto dnia …...............................