Mogilno, 2013.04.02

### Kierownik Referatu Organizacyjnego

### I Spraw Obywatelskich

### Urzędu Gminy

### Jeziora Wielkie

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie przesyła w załączeniu ,, Informację  o stanie dróg powiatowych oraz  wykonaniu planu remontu i napraw w 2013 r. ‘’

Z  poważaniem

p.o. Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Mogilnie

Tomasz Werbiński

# Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

INFORMACJA  O  STANIE  DRÓG  POWIATOWYCH

ORAZ  WYKONANIU  PLANU  REMONTÓW  I  NAPRAW

W ROKU 2013

#### GMINA JEZIORA WIELKIE

- OPIS SIECI DRÓG POWIATOWYCH

- INFORMACJA O OBIEKTACH MOSTOWYCH

- BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

- WYKONANIE PLANU INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH                                  W 2013 ROKU

- ZADANIA WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI

## Mogilno, 2 kwietnia 2014 r.

I.  OPIS SIECI DRÓG POWIATOWYCH

Długość dróg publicznych stanowiących własność Samorządu Powiatu Mogileńskiego wynosi 394,3 km,  w tym 10,1 km to drogi miejskie:

w mieście Mogilno – ul. Padniewska, ul. Kościuszki, ul. Witosa i ul. Niezłomnych.

w mieście Strzelno – ul. Cieślewicza, ul. Miradzka, ul. Szulczewskiego, ul. Parkowa.

Długości dróg w poszczególnych gminach z podziałem na rodzaje nawierzchni przedstawia poniższa tabelka.

| Rodzaj nawierzchni | Ogółem w ZDP (km) | w tym w gminie: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dąbrowa | Jeziora Wielkie | Mogilno | Strzelno |
| bitumiczna tłuczniowa brukowcowa betonowa gruntowa | 358,8 8,4 7,1 0,8 19,2 | 51,6 1,6 0,1 - 2,3 | 69,5 0,4 - - 0,9 | 139,5 6,4 3,7 0,8 14,2 | 98,2 - 3,3 - 1,8 |
| Ogółem: | 394,3 | 55,6 | 70,8 | 164,6 | 103,3 |
|  | 100,0% | 14,1% | 18,0% | 41,7% | 26,2% |

Drogi powiatowe pomimo zaliczenia do jednej kategorii, posiadają bardzo zróżnicowane parametry techniczne. Szerokość jezdni tych dróg waha się od 3,5 m do 7 m, pobocza posiadają szerokość od 0,5 m do 1,5 m.

Drogi powiatowe o nawierzchni gruntowej stanowią zaledwie 4,9% całkowitej długości dróg powiatowych, jednak należy zwrócić uwagę, że większość dróg powiatowych nie posiada parametrów określonych Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem drogi powiatowe powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasom dróg G i Z oraz wyjątkowo klasie L, a to oznacza, że szerokość jednego pasa ruchu powinna wynosić 3,5 m do 3 m. Niestety, drogi których szerokość jezdni wynosi min. 6,0 m stanowią niewielki procent ogólnej długości sieci dróg powiatowych.

Z uwagi na bardzo zróżnicowane natężenie ruchu na drogach powiatowych oraz ich znaczenie w transporcie drogowym, zarząd dróg powiatowych uznał za zasadne wyodrębnienie z całej sieci dróg powiatowych tzw. „Sieć podstawową”, którą należy traktować priorytetowo, przede wszystkim przy planowaniu przebudowy i remontu dróg oraz  tzw.,,Sieć uzupełniającą’’.

Wg oceny Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie „Sieć podstawową” na terenie gminy Jeziora Wielkie tworzą n/w odcinki dróg powiatowych:

| ## Lp | ## Klasa drogi | #### Nr drogi | #### Nazwa drogi | Kilometr początkowy | Kilometr końcowy | Długość odc. drogi (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z | 2437 C | Gębice - Ostrowo - Wójcin | 0+000 | 13+984 | 13,984 |
| 2 | Z | 2453 C | Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) | 0+000 | 14+185 | 14,185 |
| 3 | Z | 2455 C | Młyny - Włostowo | 0+000 | 7+148 | 7,148 |
| 4 | L | 2581 C | Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano | 10+239 | 20+010 | 9,771 |
|  |  |  |  | Razem : |  | 45,088 |

„Sieć uzupełniającą”  na terenie gminy Jeziora Wielkie tworzą  pozostałe odcinki dróg powiatowych:

| ## Lp. | ## Klasa drogi | #### Nr drogi | #### Nazwa drogi | Kilometr początkowy | Kilometr końcowy | Długość odc. drogi (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 2454 C | Nowa Wieś - Proszyska | 0+000 | 2+838 | 2,838 |
| 2 | L | 2456 C | Wronowy - Mirosławice | 0+000 | 4+153 | 4,153 |
| 3 | Z | 2457 C | Kościeszki - Jeziora Wielkie | 0+000 | 7+755 | 7,755 |
| 4 | Z | 2458 C | Kuśnierz - Wójcin | 0+000 | 4+723 | 4,723 |
| 5 | L | 2459 C | Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. (Wtórek) | 0+000 | 6+686 | 6,686 |
| 6 | L | 2460 C | Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa | 0+000 | 3+521 | 3,521 |
| 7 | L | 2461 C | Wójcin - Siedlimowo | 0+000 | 4+310 | 4,310 |
| 8 | Z | 2462 C | Gaj - Wysoki Most - gr. woj. (Mlecze) | 0+000 | 3+843 | 3,843 |
| 9 | L | 2463 C | Przyjezierze - Nowa Wieś | 0+000 | 2+370 | 2,370 |
| 10 | Z | 2464 C | Nożyczyn - Lenartowo - gr. woj.(Radwanczewo) | 0+000 | 3+166 | 3,166 |
| 11 | L | 2465 C | Pomianki - Kożuszkowo | 0+000 | 2+515 | 2,515 |
| 12 | L | 2466 C | Włostowo - Siemionki | 0+000 | 1+178 | 1,178 |
| 13 | L | 2467 C | Rzeszyn - Rzeszynek | 0+000 | 1+003 | 1,003 |
| 14 | L | 2468 C | Lubstówek - Krzywe Kolano | 0+000 | 3+304 | 3,304 |
|  |  |  |  |  |  | 51,365 |
| Razem : |  |  |  |  |  |  |

II. INFORMACJA O OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Mosty.

W ciągach dróg powiatowych Powiatu Mogileńskiego znajduje się 8 obiektów mostowych o łącznej długości 122,6 mb i 1199 m2 powierzchni, w tym 3 wiadukty n/kol.                  o łącznej długości 63,6 mb  i 738 m2 powierzchni.

Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajduje się jeden obiekt mostowy o konstrukcji kamienno - ceglanej, zlokalizowany w m. Włostowo, w ciągu drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica – Włostowo – Krzywe Kolano.

Obiekt ten, docelowo wymaga wymiany izolacji, jednak  z uwagi na znaczne koszty remontu, będzie wykonywany w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Stan techniczny przepustów.

W ciągu dróg powiatowych znajdują się 264 przepusty o łącznym świetle 175,9 m. Stan techniczny tych obiektów jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z tych obiektów zostały zamulone z powodu nie wykonywania od lat prac związanych z renowacją rowów przydrożnych i melioracyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ich niszczenia.

Z uwagi na ograniczone nakłady finansowe na drogi powiatowe zasadnym byłoby współfinansowanie zadań związanych z poprawą odwodnienie dróg oraz terenów przyległych do nich przez gminne spółki wodne i samorządy gminne.

#### III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

Oznakowanie.

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach ma oznakowanie pionowe       i poziome. Dlatego też  w roku bieżącym zarząd dróg kontynuował  wymianę zniszczonego oznakowania pionowego oraz uzupełnianie brakujących znaków i tablic.

Prace związane z ustawieniem i wymianą oznakowania wykonywane są przez pracowników obwodu drogowego.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych, zarząd dróg ponownie  będzie zwracać się z prośbą  do samorządów  gminnych  lub  sołectw  o  partycypacje  w  kosztach, by kontynuować remont i przebudowę chodników.

#### IV. WYKONANIE PLANU  INWESTYCYJI  I  REMONTÓW   W   2013 ROKU

- Zakup usług pozostałych.

W ramach bieżącego utrzymania dróg  wykonano m.in. następujące zadania :

- zimowe utrzymaniowe dróg  -  97,7 tys. zł

- remonty cząstkowe     ok. 10 770  m2 /  ok. 156 tys. zł

w tym:

likwidacja przełomów w ciągu dróg nr 2457C  Kościeszki-Jeziora Wielkie  - 280 m2

I dr. nr 2452C  Gaj-Wysoki Most -  44 m2

- oznakowanie poziome    605 m2  / 9,1 tys. zł

wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych

- regulacja poboczy, rowy   -  270 m  / 2,8 tys. zł

w tym :

pogłębienie rowów wraz z wywozem urobku:

nr 3459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo – 100 m

nr 2467C Rzeszyn-Rzeszynek w m. Rzeszynek – 170 m

- remont obiektów mostowych – 2,7 tys. zł

w tym :

chemiczne zwalczanie zakrzaczenia na obiektach mostowych

oczyszczenie przepustów drogowych w m. Lenartowo, Budy, Wola Kożuszkowa, Gopło

odnowienie balustrady mostowej na moście w m. Włostowo (40 m2)

- remont chodnika:

w ciągu drogi Strzelno – Wójcin w m. Wójcin 125 m (190 m2 )

w ciągu drogi Kuśnierz-Wójcin w m. Wójcin  635 m (930 m2 )–przy współpracy z Gminą Jeziora W.

w ciągu drogi Jeziora Wielkie Siedlimowo w m. Jeziora Wielkie  630 m (935 m2 )

–przy współpracy z Gminą Jeziora Wielkie.

- inne roboty – 155,5 tys. zł

w tym m. in. :

-  wykonanie i ustawienie dodatkowego oznakowania dróg na odcinkach

występowania ubytków w nawierzchni – 20 szt

- wycinka krzewów wraz z wywozem i utylizacją w ciągu dróg:

2581C Kruszwica-Włostowo-Krzywe Kolano (1200 m2)

2457C Kościeszki – Jeziora Wielkie ( 2900 m2)

- frezowanie pni po ściętych drzewach w ciągu dróg:

2455C Młyny-Włostowo (14 szt)

2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (5 szt)

2457C Kościeszki-Jeziora Wielkie (8 szt)

2459C Jeziora Wielkie – Siedlimowo (8 szt)

2458C Kuśnierz – Wójcin (6 szt)

2460C Kożuszkowo-Wola Kożuszkowa (5 szt)

- chemiczne zwalczanie zakrzaczenia na drogach powiatowych

- naprawa spękań i wykruszeń nawierzchni na drodze Kościeszki-Jeziora Wielkie (280 m2)

- wykonanie nakładek bitumicznych na łącznej powierzchni  3643 m2/ 108 052 zł , na drogach:

nr 2459 C Jeziora Wielkie - Siedlimowo - gr. woj. (Wtórek) w m.Jeziora Wielkie i Nożyczyn -  810,00 m2

nr 2462 C Gaj - Wysoki Most  ( w m.Gaj ) - 126,00 m2

nr 2460 C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa  (w m.Kożuszkowo ) - 510,00 m2

nr 2465 C Pomianki – Kożuszkowo (w m. Pomiany) - 200,00 m2

nr 2454 C  Nowa Wieś – Proszyska  (w m.Nowa Wieś i  Proszyska ) - 865,00 m2

nr 2457 C Kościeszki - Jeziora Wielkie  (w m. Jeziora Małe) - 1007,00 m2

nr 2461 C  Wójcin – Siedlimowo  (w m Siedlimowo) - 125,00 m2

- prześwietlenie korony drzew w ciągu drogi Młyny-Włostowo (90 szt) i Strzelno-Wójcin (59 szt)

- transport urobku pochodzącego z pogłębienia rowów

### V. ZADANIA WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI

Są to prace wykonywane przez robotników drogowych zarządu dróg.

Do ważniejszych  prac wykonywanych przez robotników służby liniowej w ciągu całego roku należą:

- remonty chodników

b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na zimno

i masy na gorąco

c)  ręczne posypywanie kruszywem pocących się nawierzchni bitumicznych

- uzupełnianie kruszywem zaniżonych poboczy

- wycinka drzew i krzaków oraz utylizacja gałęzi

- prześwietlenie koron drzew

- wymiana oznakowania pionowego

- oczyszczenie przepustów, korytek ściekowych i studzienek ściekowych

- ścinka poboczy w obrębie obiektów inżynierskich

- wykonanie wodościeków

- usuwanie skutków nawałnic (połamanych konarów, rozmytych skarp, oczyszczania dróg z namułu, itp.)

- ręczne i mechaniczne wykaszanie poboczy dróg oraz pasów drogowych na całej szerokości w obrębie skrzyżowań i w obszarach zabudowanych

k) oczyszczanie w okresie zimowym obiektów inżynierskich, ręczne usuwanie śliskości występujących lokalnie.

Wyszczególnienie robót wykonanych  przez pracowników obwodu drogowego na terenie gminy przedstawia tabela.

| Wykaz ważniejszych robót wykonanych siłami własnymi w 2013 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. miary | Gmina Jeziora Wielkie |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno | Mg | 9,080 |  |  |  |  |
| 2 | Remont, naprawa chodników | m2 | 230 |  |  |  |  |
| 3 | Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy | km/m2 | 0,065/100 |  |  |  |  |
| 4 | Umocnienie poboczy | km/m2 | 1,178/25 |  |  |  |  |
| 4 | Oczyszczenie przepustów | szt/m | - |  |  |  |  |
| 5 | Oczyszczenie studzienek ściekowych | m | - |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie wodościeków | m | - |  |  |  |  |
| 7 | Pogłębianie rowów | km/m2 | 0,100/113 |  |  |  |  |
| 8 | Sadzenie drzew | szt | 68 |  |  |  |  |
| 9 | Wycinka drzew | szt | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Wycinka krzewów | m2 | 8000 |  |  |  |  |
| 11 | Karczowanie i frezowanie pni | szt | - |  |  |  |  |
| 12 | Prześwietlenie korony drzew | szt | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Koszenie traw i chwastów mechanicznie | m2 | 220593 |  |  |  |  |
| 14 | Koszenie traw i chwastów ręcznie (STIHL) | m2 | 40200 |  |  |  |  |
| 15 | Demontaż znaków | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 16 | Prostowanie znaków drogowych | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Wymiana i ustawienie znaków drogowych | szt. | 79 |  |  |  |  |
| 18 | Wymiana i ustawienie pachołków drogowych | szt. | - |  |  |  |  |
| 19 | Oczyszczenie nawierzchni z piasku | m 2 | - |  |  |  |  |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych, kolektora | mb | - |  |  |  |  |
| 21 | Posypywanie pocącej się nawierzchni | m2. | - |  |  |  |  |
| 22 | Oczyszczenie chodników | m 2 | - |  |  |  |  |
| 23 | Utylizacja gałęzi (rębak) | mp | 2710 |  |  |  |  |
| 24 | Remont cząstkowy masą na gorąco | Mg | 3,74 |  |  |  |  |