Umowa Nr RGK.272.12.2014

zawarta dnia .................................. pomiędzy;

Gminą Jeziora Wielkie, jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Zbysława Woźniakowskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Szydłowskiej
a

………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………… zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na: „Przebudowę chodnika w miejscowości Kusnierz na długości 0,348 m” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy

§ 2

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w miejscowościach Kuśnierz, Kościeszki i Przyjezierze w tym:

- Kuśnierz – ogrodzenie o wysokości 1,5 m, długość ogrodzenia 53 m, furtka z zamknięciem o szerokości 1 m, siatka ocynkowana, słupki ocynkowane, słupki wbetonowane

- Kościeszki – ogrodzenie o wysokości 1,5 m, długość ogrodzenia 54 m, furtka z zamknięciem o szerokości 1 m, siatka ocynkowana, słupki ocynkowane, słupki wbetonowane

- Przyjezierze – ogrodzenie o wysokości 1,5 m, długość ogrodzenia 80 m, furtka z zamknięciem o szerokości 1 m, siatka ocynkowana, słupki ocynkowane, słupki wbetonowane.

- Szczegóły dotyczące usytuowania ogrodzenia należy uzgodnić z Panem Zygfrydem Kubata – Urząd Gminy Jeziora Wielkie.

- Materiał na ogrodzenie o następujących parametrach:

- Drut do wykonania siatki grubości minimum 2,5 mm.

- Oczko siatki nie większe niż 50 x 50 mm.

- Słupki ocynkowane o średnicy minimum 42 mm, grubość ścianki słupka minimum 2 mm.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się protokólarny odbiór ogrodzenia w miejscowościach Kuśnierz, Kościeszki i Przyjezierze.

§ 4

- Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi:

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuśnierz – ogrodzenie |  |  |  |
| 2 | Kościeszki – ogrodzenie |  |  |  |
| 3 | Przyjezierze – ogrodzenie |  |  |  |
| Razem pozycje od 1 do 3 |  |  |  |  |

- Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA